На бланке участника закупки

Адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «а»

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«_____»  ____________ 2021  г.

___________________________________________________

направляет настоящую оферту ООО «БНГРЭ» с целью заключения договора «Поставка, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ набора бурового оборудования (НБО) для второго этапа модернизации буровой установки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ зав. № 14940 до эшелонного исполнения для кустового бурения эксплуатационных скважин с раствором на нефтяной основе» ПДО №25-БНГРЭ-2021 на следующих условиях:

| 1 | Предмет оферты Поставка, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ набора бурового оборудования (НБО) для второго этапа модернизации буровой установки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ зав. № 14940 до эшелонного исполнения для кустового бурения эксплуатационных скважин с раствором на нефтяной основе |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сроки: - Разработка документации на НБО для второго этапа модернизации буровой установки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ зав. № 14940 – 01.10.2021 г.; - Поставка НБО для второго этапа модернизации буровой установки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ зав. № 14940 – 25.12.2021 г.; Базис поставки: DDP, место назначения - кустовая площадка Куюмбинского ЛУ в радиусе 100 км от площадки центрального пункта сбора (ЦПС) (Координаты ЦПС – 60·50΄14΄΄ северной широты, 97·21΄07΄΄восточной долготы). - Шеф-монтаж и пуско-наладка НБО для второго этапа модернизации буровой установки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ зав. № 14940 – 15.02.2022 г. | Согласны / не согласны (прописать условия) |
| 3 | Стоимость Стоимость НБО для второго этапа модернизации буровой установки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ зав. № 14940 (с учетом стоимости разработки документации, доставки до базиса поставки) руб. без НДС Стоимость ШМР и ПНР НБО для второго этапа модернизации буровой установки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ зав. № 14940 руб. без НДС ИТОГО руб. без НДС стоимость поставки, шефмонтажа и пуско-наладки НБО для второго этапа модернизации буровой установки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ зав. № 14940 (форма 6к). | 0,00 0,00 0,00 |
| 4 | Стоимость НБО для второго этапа модернизации буровой установки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ зав. № 14940 (с учетом стоимости разработки документации, доставки до базиса поставки) руб. с НДС 20% Стоимость ШМР и ПНР НБО для второго этапа модернизации буровой установки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ зав. № 14940 руб. с НДС 20% ИТОГО руб. с НДС 20% стоимость поставки, шефмонтажа и пуско-наладки НБО для второго этапа модернизации буровой установки БУ 5000/320 ЭК-БМЧ зав. № 14940 (форма 6к). | 0,00 0,00 0,00 |
| 5 | Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении (форма 6к) |  |
| 6 | Наличие скидок или условия их получения |  |
| 7 | Согласие с условиями проекта договора (форма 3) | Согласны / не согласны |
| 8 | Оплата осуществляется в следующем порядке: - Заказчик осуществляет предоплату в размере 30 (тридцать) % от общей суммы Договора в течение 30 дней с момента подписания Договора при наличии в распоряжении Заказчика оригинала безотзывной банковской гарантии, предоставленной Поставщиком и соответствующей требованиям Договора, на сумму, равную сумме предоплаты, и оригинала счета на сумму предоплаты, выставляемого Поставщиком. - Окончательный расчет в размере 70 (семьдесят) % от общей суммы Договора производится Заказчиком не позднее 60 (шестидесяти), но не ранее 45 (сорока пяти) календарных дней с момента исполнения Поставщиком обязательств по выполнению шеф-монтажных и пуско-наладочных работ НБО на основании оригиналов подписанных Акта ввода в эксплуатацию буровой установки и подписанных Сторонами без замечаний: Акта сдачи-приемки документации, Актов приемки выполненных работ по шеф-монтажу и пуско-наладке НБО, оригиналов документов, передача которых Заказчику предусмотрена Техническим заданием , оригиналов Акта приема-передачи технической документации и оригинала счета-фактуры.. | Согласны / не согласны (прописать условия) |
| 9 | Опцион в размере +/- 50% от объема разработки, поставляемого НБО и выполняемых работ | Согласны / не согласны (прописать условия) |

- Настоящее предложение может быть акцептовано до «30» июня 2021 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части товаров / работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.