**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

«**Выполнение комплекса работ по технической рекультивации нарушенных земель в 2023 году**»

***1.Общие положения***

1.1. Предметом закупки являются

- Комплекс работ по рекультивации нарушенных земель

Лоты являются неделимыми.

Оферта предоставляется на весь перечень услуг, согласно требованиям к предмету оферты (форма 2). В случае нарушения данного условия участником тендера, оферта данного участника к рассмотрению не принимается.

Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру услуг, указанных в Требованиях к предмету оферт. В случае нарушения данного требования Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

1.2 Место выполнение работ: **Лоты 1-6** -Площадки разведочного бурения генерального заказчика ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ».

**Лот 7** -Площадки разведочного бурения генерального заказчика АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ».

1.3. Плановые сроки выполнения работ:

**По Лоту 1:**

* объект К-267 (СШ 60° 50' 04'', ВД 97° 45' 20'') на производственной площадке разведочного бурения ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» до августа 2023 г.;

**По Лоту 2:**

* объект ТК-542 (СШ 60° 24' 25'', ВД 97° 30' 12'') на производственной площадке разведочного бурения ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» до августа 2023г.;

**По Лоту 3:**

* объект К-292 (СШ 60º 42' 09,46", ВД 97º 41' 03,26") на производственной площадке разведочного бурения ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» до августа 2023 г;

**По Лоту 4:**

* объект К- 294 (СШ 60º 53' 53,57", ВД 96º 56' 44,08")на производственной площадке разведочного бурения ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» до августа 2023г.;

**По Лоту 5:**

* объект ТК- 516 (60º 26' 42,03", ВД 97º 28' 33,26")на производственной площадке разведочного бурения ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» до августа 2023г.;

**По Лоту 6:**

* объект К- 274 (60º 44'41", ВД 97º 47' 05")на производственной площадке разведочного бурения ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» до августа 2023г.;

**По Лоту 7:**

* объект ЮР-74 (60º 25'07,0256", ВД 97º 12' 34,5")на производственной площадке разведочного бурения АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» до августа 2023г.;

1.4.Объем работ: В соответствии с техническими заданиями (Приложение № 1) и графиками выполнения работ (Приложения № 2).

1.5. Цель проведения закупки: Тендер  «Комплекс работ по рекультивации нарушенных земель в 2022-2023 году»

1.6.Условия производства работ: Подрядчик выполняет работы собственными силами и средствами, обеспечивает проведение работ расходными материалами (в том числе сорбентами), необходимой техникой и оборудованием.

1.7.Технология проведения работ, требования к ходу их выполнения и результату изложены в Приложении №1.(Техническое задание) к настоящей форме 2 и приложениях к ним.

1.8.Гарантийные обязательства:Подрядчик гарантирует сохранение качества результата работ в течение 12 месяцев с момента приемки Заказчиком фактически выполненных работ и подписания сторонами Акта об окончании Работ.

1.9.Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»).

1.10.Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес:660135 Россия, г. Красноярск, ул. Весны, дом 3 «а».

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск.ул. Весны 3 «а».

Адрес для корреспонденции: 660077, г. Красноярск, ул. Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки по Лотам № №1-7***

| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Согласие с условиями Технического задания (**Приложение № 1)** | Подписанное со стороны участника закупки Техническое задание и приложения к нему | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Согласие с условиями Графика выполнения Работ (**Приложение № 2)** | Подписанные со стороны участника закупки Графики выполнения работ | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Согласие с Разделительной ведомостью по лоту **(Приложение № 3)** | Подписанная со стороны участника закупки Разделительная ведомость по лоту | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Оплата выполненных работ производится после сдачи выполненных работ Заказчику | Письмо о согласии за подписью руководителя на бланке организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требования (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Ед. изм.** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Общие требования Заказчика*** | | | | |
| 3.1 | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в произвольной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Отсутствие  между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ»  за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/ одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть» ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий1. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Проведение обязательной профилактической вакцинации против Covid-19 всех работников задействованных при выполнении работ, с наличием подтверждающих сертификатов с государственного портала «Госуслуги» с QR – кодом. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Согласие на Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на каждого работника:   * смерть в результате несчастного случая; * постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| ***Требования к опыту работы*** | | | | |
| 3.7 | Опыт выполнения работ по рекультивации нарушенных земель в районах Крайнего Севера (и приравненные к нему) не менее 3-х за последние 3 года (с 2019 по 2022 годы) | Референц-лист с указанием выполненых работ и наименований контрагентов за последние 3 года, контактного лица и телефона с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| ***Требования к технике*** | | | | |
| 3.8 | Наличие в собственности у Потенциального Претендента специальной техники для выполнения работ по рекультивации по одному из Лотов (включая технику, находящуюся в лизинге, а так же технику, планируюмую к приобретению в лизинг) Перечень техники:   * Бульдозер – 1 ед.; * ДЭС 200 кВт – 1 ед.; * Мотокультиваторы – 1 ед.; | Копии ПТС\ПСМ на собственную технику  Копии договора аренды с актом приема-передачи и ПТС\ПСМ (на технику, которая находится в аренде)  Копия договора лизинга (на технику, находящуюся в лизинге)  Письмо-подтверждение о готовности лизинговой компаниик финансированию приобретения техники под выполнение объема работ, указанного в ПДО | Да/Нет | Да |
| ***Требования к персоналу*** | | | | |
| 3.9 | Наличие квалифицированных рабочих:   * стропальщиков не мение 4 чел.; * машинистов бульдозера не менее 2чел.; | Штатное расписание и организационная структура предприятия.  Состав бригады, планируемый для оказания услуг по договору с приложением копий квалификационных документов (димломы, удостоверения)  Либо договор подряда с организацией имеющей соответствующий ресурс | Да/Нет | Да |

Руководитель Ответственного подразделения

Начальника СВиОМ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.В. Витязев