Приложение №7

к Договору № ___________

от «__» _____________ 2015 г.

Коэффициенты снижения стоимости  оказанных услуг, выполненных некачественно.

| №№ п/п | Перечень отклонений от условий Договора, по вине Подрядчика | Коэффициент снижения стоимости, К | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Долотный сервис + Сервис ГЗД |  |  |  |
| 1. | Механическое разрушение долота или элементов КНБК с оставлением элементов долота на забое. | 0,2 | Подрядчик компенсирует убытки Заказчика, но не более стоимости услуг в целом по данной скважине. |
| 2. | Предоставление несвоевременно или недостоверной информации Заказчику | 0,05 | За каждый случай |
| 3. | Несвоевременное предоставление Долотной програмы, а также отчетов с проведением анализов. | 0,03 | За каждый случай |
| 4. | Отсутствие на объекте перечня долот, утвержденного в долотной программе и Приложении №6, за трое суток до момент оказания услуг. | 0,3 | В случае простоя, связанного с отсутствием долот, Подрядчик компенсирует убытки Заказчика и привлеченных Подрядчиков, но не более стоимости услуг в целом по данной скважине. |
| 5. | Нарушение представителями Подрядчика требований ТБ на объектах Заказчика | 0,08 | За каждый случай |
| 6. | Незапланированное СПО для смены долота при вскрытом продуктивном горизонте по вине Подрядчика. | 0,4 | Виновная сторона определяется совместной комиссией. |
| 7. | Несвоевременное выполнение согласованных требований Заказчика в процессе бурения скважины. | 0,05 | За каждый случай |
| 8. | Невыполнение требований показателя механической скорости предусмотренного Программой технологического сопровождения отработки долот и ГЗД (Приложение №4): |  |  |
| 8.1. | 90% от планируемой механической скорости бурения | 0,15 | За этап |
| 8.2. | 80% от планируемой механической скорости бурения | 0,20 | За этап |
| 8.3. | 75% от планируемой механической скорости бурения | 0,3 | За этап |
| 9. | Отсутствие контроля представителем Подрядчика за процессом бурения/оказания услуг по Договору непосредственно на Объекте | 0,03 | За каждый час отсутствия. |
| 10. | Отсутствие у Подрядчика оснастки для долот (переводников, насадок, досок отворота, шаблонов, инструмента для извлечения и замера насадок) | 0,07 | За каждые сутки отсутствия. |
| 11. | Отказ забойного двигателя повлекший дополнительные СПО | 0,2 | за каждый случай при условии наработки ВЗД менее 180 часов |
| 12. | Отсутствие контроля/руководства представителем Подрядчика за сборкой КНБК с Оборудованием Подрядчика | 0,09 | за каждый случай |
| 13. | Не проведение испытания ГЗД и замера люфтов перед спуском в скважину с занесением результатов испытания в вахтовый журнал. | 0,03 | за каждый случай |
| 14. | Отсутствие запасного комплекта оборудования | 0,06 | Повлекшее простой или отставание от графика |

| 1. | Окончательная стоимости услуг, выполненных некачественно, рассчитывается по следующей формуле: Q = С – CC СС = С х К, |
| --- | --- |
|  | где: С – стоимость оказания услуги за весь Этап, в соответствии с Приложением №5 «Стоимость услуг»; СС – сумма, на которую снижается стоимость работ; К – коэффициент снижения стоимости; Q – стоимость оказания услуги за Этап с применением коэффициента снижения; Примечание: Суммарный размер К не может превышать 1. |
| 2. | Основанием для оценки качества являются акты, материалы ГТИ, ГИС, видео и фото фиксация. Акты полевые, диаграммы ГИВ-6, отчёт и суточные рапорта представителя Заказчика и другие имеющие отношение к делу документы. |

Примечание: Суммарный понижающий процент за все Этапы не может быть выше 70% от общей стоимости выполненных работ/оказанных услуг на данной скважине/Объекте, включая все штрафные санкции по настоящему Приложению.

| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «БНГРЭ» Генеральный директор |
| __________________ |  | __________________А.Ф. Плешаков |