УТВЕРЖДЕНА

Приказом ООО «РН-Ванкор

от «05» декабря 2024 г. № РНВ-417/лнд

Введена в действие «05» декабря 2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ ООО «РН-ВАНКОР»

РАЗМЕЩЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

№ П1-01.04 И-00030 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 2

г. КРАСНОЯРСК

2024

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1.1.	НАЗНАЧЕНИЕ	3

1.2.	ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

1.3.	УРОВЕНЬ ДОСТУПА	3

2. размещение подрядных организаций на месторожденияХ общества	4

3. освобождение территории подрядных организаций на месторождениях общества	7

4.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10

4.1.	ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ	10

4.2.	ИСПОЛНИТЕЛИ ЛНД	10

5.	ССЫЛКИ	11

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма Акта ПЕРЕДАЧИ территории (ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) для размещения базы подрядной организации	12

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. форма Акта передачи территории (земельного участка), освобождаемоЙ подрядной организацией	13

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ЛНД	14

СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ	16

СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД	17

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Инструкция устанавливает требования к размещению и освобождению территории подрядной организации на месторождениях ООО «РН-Ванкор».

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

    - Инструкция обязательна для исполнения работниками административно-хозяйственного управления ООО «РН-Ванкор», а также иных структурных подразделений, задействованных в процессе размещения и освобождения территории подрядной организации на месторождениях.

    - Исполнители Инструкции приведены в разделе «Заключительные положения».

    - Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными организациями, в результате исполнения которых у подрядной организации возникает необходимость в организации базы на месторождении, эксплуатируемом ООО «РН-Ванкор», обязаны включать в договоры условия о соблюдении требований, установленных Инструкцией.

    - Требования настоящей Инструкции применяются работниками ООО «РН-Ванкор» также для регулирования аналогичных процессов в АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», ООО «Восток Ойл», если в данных обществах локальные нормативные документы, регламентирующие указанные процессы, не приняты.

## УРОВЕНЬ ДОСТУПА

Уровень доступа Инструкции– «Открытый».

# 2. размещение подрядных организаций на месторожденияХ общества

2.1. После заключения договора на выполнение работ/оказание услуг с Обществом и при наличии необходимости в целях исполнения этого договора размещения базы на территории месторождения, эксплуатируемого Обществом, Подрядная организация направляет информационное письмо в адрес Куратора договора о необходимости размещения базы.

2.2. Для определения территории размещения базы, Куратор договора в течение трех рабочих дней с момента получения письма от Подрядной организации инициирует запрос с передачей в УМР, УЗиЗ следующих исходных данных о базах подрядной организации:

- о количестве размещаемых подрядной организацией баз;

- о необходимой площади для размещения базы;

- технических условий для разработки технического задания на проектирование объекта, учитывающих необходимость устройства базы.

Земельный участок для размещения базы подрядной организации передается по Акту передачи территории (земельного участка) базы подрядной организации (Приложение 1), с приложенной Схемой выделения территории в соответствии с данными координат закрепления границ земельного участка.

При условии целесообразности, определённой Куратором договора, УЗиЗ на основании утвержденного Акта передачи территории (земельного участка), обеспечивает заключение договора субаренды земельного участка с подрядной организацией.

Основанием передачи территории земельного участка для размещения базы подрядной организации, будет являться договор на выполнение работ/оказание услуг. В соответствии с условиями договора на выполнение работ/оказание услуг, после завершения работ необходимо выполнить зачистку загрязненной территории и вернуть участок в Общество по Акту передачи территории (земельного участка) освобождаемого подрядной организацией (Приложение 2), в состоянии не хуже первоначального.

Территория, отведенная в установленном порядке под расположение баз должна быть спланирована, отсыпана, ограждена (обозначена) и застроена за счет средств Подрядной организации, если иное не предусмотрено договором на выполнение работ/оказание услуг с Обществом, с учетом границ санитарно-защитной зоны и в соответствии с генеральным планом, являющимся составной частью проектной документации и с учетом требований пожарной безопасности, изложенных в Инструкции ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-86790 ЮЛ-583 «О мерах пожарной безопасности в Обществе».

Базы необходимо размещать за пределами охранной зоны опасных производственных объектов, линий электропередач, водоохранных и санитарных зон с учетом требований, изложенных в Методических указаниях Компании № П3-05 Р-0881 «Взаимодействие с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды» и Инструкции ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-86790 ЮЛ-583 «О мерах пожарной безопасности в Обществе».

2.3. По итогу рассмотрения запроса, не более 3 рабочих дней УМР формирует ответ в адрес Куратора договора о возможности размещения базы без нарушения разрешенного использования отведенных участков с приложением схемы выделения территории с указанием площади и координат места размещения.

2.4. Получив ответ от УМР, Куратор договора в течение 10 рабочих дней обеспечивает согласование и подписание с УМР, ЦИТУ в случае присутствия представителя на выделяемой территории, УООиЗКИ СЭБ, АХУ, УООС, УРАСФ Акта передачи территории (земельного участка) для размещения базы подрядной организации (Приложение 1) с приложенной схемой выделения территории, после чего передает на утверждение генеральному директору Общества в двух экземплярах в порядке, установленном Стандартом ООО «РН-Ванкор» № П3-12.01 С-0001 ЮЛ-583 «Организация делопроизводства».

2.5. Генеральный директор Общества, заместители генерального директора по направлениям деятельности, иные должностные лица в соответствии с их компетенцией, определяемой доверенностями, внутренними нормативными документами Общества рассматривают Акт передачи территории (земельного участка) для размещения базы Подрядной организации (Приложение 1) с приложенной схемой выделения территории и в течение 3 рабочих дней принимает решение о возможности размещения базы.

2.6. Куратор договора с сопроводительным письмом в порядке, установленном Стандартом ООО «РН-Ванкор» № П3-12.01 С-0001 ЮЛ-583 «Организация делопроизводства», инициирует отправку в адрес Подрядчика для подписания двух экземпляров Акта передачи территории (земельного участка) для размещения базы Подрядной организации (Приложение 1) с приложенной схемой выделения территории. После получения подписанного Подрядчиком экземпляра, осуществляет его хранение в течении 5 лет, подписанную всеми участниками сканированную копию Акта, направляет электронной почтой – в адрес УМР, УЗиЗ, ЦИТУ, УООиЗКИ СЭБ, УГОПиЛЧС, УРАСФ, УООС.

2.7. Куратор договора обеспечивает разработку, согласование и утверждение подрядной организацией схемы расстановки временных зданий и сооружений в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 4.8 Инструкции ООО «РН-Ванкор» №П3-05 И-86790 ЮЛ-583 «О мерах пожарной безопасности в Обществе».

2.8. По итогу проведенных мероприятий, Подрядная организация проводит размещение базы на отведенный земельный участок (Рис. 1).

Подрядная организация

проводит размещение базы на отведенный земельный участок

Куратор договора

заключает договор с Подрядчиком на проведение работ/оказание услуг

Подрядная организация

направляет информационное письмо в адрес Куратора договора о необходимости размещения базы

Куратор договора

направляет в течение 3 рабочих дней в адрес УМР запрос с передачей исходных данных о базах подрядной организации (кол-во баз, их площадь и прочее)

УМР

определяет возможность выделения участка для размещения будущей базы. Составляет схему выделения территории с указанием площади и координат места размещения

Куратор договора

обеспечивает в течение 10 рабочих дней согласование и подписание с УМР, ЦИТУ, УООиЗКИ СЭБ, УООС, УРАСФ Акта передачи территории (земельного участка) для размещения базы подрядной организации (Приложение 1) с приложением Схемы выделения территории

Передает на утверждение генеральному директору Общества.

Генеральный директор Общества

рассматривает Акт передачи территории (земельного участка) для размещения базы подрядной организации (Приложение 1) и в течение 3 рабочих дней принимает решение о возможности ее размещения

Рис. 1 Размещение подрядных организаций на месторождения Общества

# 3. освобождение территории подрядных организаций на месторождениях общества

  - Ежемесячно до 25-го числа каждого текущего месяца, работник АХУ направляет запрос о предоставлении информации о планируемом освобождении территории подрядными организациями заместителям генерального директора по направлениям деятельности, начальникам структурных подразделений, административно подчиненных Генеральному директору Общества. На основании предоставленной информации осуществляет контроль исполнения сроков и порядка освобождения территории подрядными организациями. Полученную информацию работник АХУ направляет в адрес заинтересованных структурных подразделений.

  - Подрядная организация обязана в сроки, установленные договором, по завершении работ (оказании услуг), обеспечить возврат имущества Общества, возврат Обществу территории базы (земельного участка), в том числе: освободить территорию от отходов производства и потребления, обеспечить легитимное обращение с отходами (включая металлолом, ТКО, ЖБО), а также произвести зачистку загрязненной территории и передать Обществу по Акту передачи территории (земельного участка), освобождаемой подрядной организацией (Приложение 2), в состоянии и качестве не хуже первоначального состояния, предоставленного Обществом, в случае, если необходимость ее наличия не обусловлена другими договорами.

  - Подрядная организация направляет письменное уведомление в адрес Куратора договора о планируемом освобождении территории и предоставляет следующие данные:

- планируемый срок освобождения территории;

- список людей, транспортных средств, ТМЦ, подлежащих вывозу с месторождения;

  - Куратор договора в течение 10 рабочих дней проводит сверку в части отсутствия неисполненных обязательств по договору, в том числе, но не ограничиваясь, оплату штрафов, а также в части отсутствия задолженности за давальческие материалы и направляет предоставленные данные от подрядной организации в адрес структурных подразделений Общества, для проведения сверки (Рис. 2):

- УООиЗКИ СЭБ в части сверки на соответствие списка людей и транспортных средств, предоставленного подрядной организацией на предмет фактического нахождения на производственном участке;

- УСЛиГ в части сверки на соответствие списка ТМЦ, предоставленного подрядной организацией на предмет непринадлежности Обществу;

- УООС в части проведения зачистки земельного участка, освобождения территории от отходов производства и потребления.

В течение 10-ти рабочих дней Куратор договора, в рамках которого был выдан земельный участок, направляет уведомление в профильные СП Общества, являющиеся держателями прочих расходных и доходных договоров (медицинское обслуживание, аренда земли, авиационные перевозки и прочее), для проведения сверки:

- ООЗ УСП в части сверки на отсутствие задолженности за медицинское обслуживание перед подрядной организацией, оказывающей данные услуги на производственном участке;

- УЗиЗ в части сверки на отсутствие задолженности за субаренду земельного участка при наличии;

- УАП в части сверки на отсутствие задолженности за авиационные перевозки перед подрядной организацией, оказывающей данные услуги на производственном участке;

- АХУ в части сверки на отсутствие задолженности за питание и проживание перед подрядной организацией, оказывающей данные услуги на производственном участке.

После проведения сверки структурными подразделениями Общества, Куратор договора в течение 3 рабочих дней обеспечивает подписание Акта передачи территории (земельного участка) освобождаемого подрядной организацией (Приложение 2) в двух экземплярах, осуществляет хранение одного экземпляра акта в течение 5 лет, второй экземпляр направляет в адрес Подрядчика, копию в адрес УМР, ЦИТУ, УООиЗКИ СЭБ, УГОПиЛЧС, УЗиЗ, УРАСФ, УООС.

АХУ

ежемесячно, до 25-го числа, направляет запрос о предоставлении информации о планируемом освобождении территории подрядными организациями заместителям генерального директора по направлениям деятельности, начальникам структурных подразделений, административно подчиненных Генеральному директору Общества. На основании предоставленной информации осуществляет контроль исполнения сроков и порядка освобождения территории. Доводит информацию до заинтересованных структурных подразделений.

Подрядная организация

направляет Куратору договора информацию о подготовке к освобождению территории:

- планируемый срок освобождения территории;

- список людей, транспортных средств, ТМЦ, подлежащих вывозу.

Куратор договора

направляет на согласование сроком 10 рабочих дней предоставленную информацию от Подрядчика в адрес УООиЗКИ СЭБ, УСЛиГ, УООС и уведомление об освобождении площадки в адрес ООЗ УСП, УЗиЗ, УАП, АХУ.

Подрядная организация

организовывает работы по освобождению территории под контролем Куратора договора.

УООиЗКИ СЭБ

проводит сверку списка людей, транспортных средств, подлежащих вывозу.

УСЛиГ

проводит сверку ТМЦ, подлежащих вывозу.

АХУ

проводит сверку документов о расчете за питание, проживание.

ООЗ УСП

проводит сверку документов о расчете за медицинское обслуживание

УАП

проводит сверку документов о расчете за вахтовые перевозки.

УООС

осуществляет контроль за проведением зачистки

земельного

участка, освобождением территории от отходов производства и потребления.

Куратор договора

обеспечивает в течение 3 рабочих дней подписание Акта передачи территории (земельного участка) освобождаемого подрядной организацией(Приложение 2) профильных СП Общества, задействованных в приема-передаче площадки, осуществляет хранение одного экземпляра акта в течение 5 лет, второй экземпляр направляет в адрес Подрядчика, копию– в адрес УМР, ЦИТУ, УООиЗКИ СЭБ, УГОПиЛЧС, УЗиЗ, УРАСФ, УООС.

УЗиЗ

проводит сверку документов о задолженности за субаренду земельного участка (при наличии).

Рис. 2 Освобождение территории подрядными организациями на месторождениях Общества

  - Подрядная организация организовывает работы по возврату имущества Общества, вывозу за счет собственных средств своего персонала и имущества, освобождению территории базы, под контролем Куратора договора, в сроки, установленные в договоре подряда. По истечении указанного срока, Общество вправе выполнение данных работ поручить третьим лицам или выполнить работы своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов.

  - Заместителям генерального директора по направлениям деятельности, начальникам структурных подразделений, административно подчиненным Генеральному директору, курирующим договоры выполнения работ (оказания услуг) Подрядными организациями с дислокацией на территории производственных участков Ванкорского месторождения и проекта «Восток Ойл», при подписании Актов передачи территории (земельного участка) освобождаемых Подрядными организациями (Приложение 2дачи территории (земельного участка), освобождаемоЙ подрядной организацией), для подтверждения фактов надлежащего исполнения условий договоров в части восстановления земельных участков обеспечить личное участие Кураторов договоров, либо их представителей с проведением фото/видеосъемки (с выставлением на фото точек привязки к местности) освобождаемой территории.

  - Фото/видеосъемку проводить в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 4.4.11 Стандарта ООО «РН-Ванкор» № П3-11.01 С-0013 ЮЛ-583 «Пропускной и внутриобъектовый режим на территории производственных и иных объектов».

# ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ

Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

  - ИСПОЛНИТЕЛИ ЛНД

Исполнителями требований, указанных в Инструкции, являются:

- Арендатор;

- Куратор договора;

- Подрядная организация;

- генеральный директор ООО «РН-Ванкор»;

- заместители генерального директора по направлениям длительности;

- административно-хозяйственное управление ООО «РН-Ванкор»;

- управление по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ООО «РН-Ванкор»;

- управление авиационных перевозок ООО «РН-Ванкор»;

- управление землепользования и землеустройства ООО «РН-Ванкор»;

- управление маркшейдерских работ ООО «РН-Ванкор»;

- управление по охране окружающей среды ООО «РН-Ванкор»;

- управление по работе с аварийно-спасательными формированиями ООО «РН-Ванкор»;

- управление складской логистики и грузоперевозок ООО «РН-Ванкор»;

- отдел охраны здоровья управления социальных программ ООО «РН-Ванкор»;

- центральное инженерно–технологическое управление ООО «РН-Ванкор»;

- управление организации охраны и защиты конфиденциальной информации Службы экономической безопасности ООО «РН-Ванкор».

# ССЫЛКИ

1. Методические указания Компании № П3-05 Р-0881 «Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

2. Стандарт ООО «РН-Ванкор» № П3-12.01 С-0001 ЮЛ-583 «Организация делопроизводства».

3. Инструкция ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-86790 ЮЛ-583 «О мерах пожарной безопасности в Обществе».

4. Инструкция ООО «РН-Ванкор» № П3-11.01 С-0013 ЮЛ-583 «Пропускной и внутриобъектовый режим на территории производственных и иных объектов».

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма Акта ПЕРЕДАЧИ территории (ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) для размещения базы подрядной организации

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «РН-Ванкор»

_________________   ________________

подпись   			 ФИО

Акт

сдачи территории (земельного участка) для размещения

базы подрядной организации

от «     »____________20___г.

По территории размещения________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Мы, ниже подписавшиеся, ____________________________________________, от лица арендодателя территории «__________________»___________________________________ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

с одной стороны, и представитель подрядной организации – арендатора территории: ________________________________________________________________________________

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что территория размещения базы сдана в соответствии с требованиями «Арендодателя территории», с приложением схемы размещения городка, складов, стеллажей

Замечания: ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключение:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Сдал:

Представитель арендодателя: ____________________   _________________  _______________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)                                    должность

Куратор договора подряда № ____________ от ____________г. от Общества

___________________  __________________  _______________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)                                    должность

Представитель ЦИТУ: ____________________   _________________  _______________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)                                   должность

Представитель УМР: ____________________   _________________  _______________

(подпись)                                              (Ф.И.О.)                                 должность

Представитель УООиЗКИ СЭБ: ___________   _________________  _______________

(подпись)                                              (Ф.И.О.)                                 должность

Представитель УООС: ____________________   _________________  _______________

(подпись)                                               (Ф.И.О.)                                 должность

Представитель УРАСФ: ____________________   _________________  _______________

(подпись)                                               (Ф.И.О.)                                 должность

Принял:

Руководитель Подрядчика      ____________________   _________________  _______________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)                                   должность

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. форма Акта передачи территории (земельного участка), освобождаемоЙ подрядной организацией

Акт

передачи территории (земельного участка)

освобождаемого подрядной организацией

от «     »____________20___г.

По территории размещения: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Мы, ниже подписавшиеся, представитель подрядной организации - арендатор территории: _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

с одной стороны, и _____________________________________________________________, от лица арендодателя ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что территория размещения базы принята в соответствии с требованиями «Арендодателя территории», с приложением Справки по исполнению природоохранного законодательства подрядными организациями на месторождениях Общества на территорию

Замечания: ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключение: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Сдал:

Руководитель подрядной организации: ___________________ _________________  _______________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)                                  должность

Принял:

Представитель арендодателя: ____________________   _________________  _______________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)                                         должность

Согласовано:

Куратор договора подряда № ____________ от ____________г. от Общества

___________________  __________________  _______________

(подпись)                                            (Ф.И.О.)                                  должность

Представитель УООиЗКИ СЭБ: ____________   _________________  _______________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)                                 должность

Представитель УСЛиГ: ____________________   _________________  _______________

(подпись)                                             (Ф.И.О.)                                 должность

Представитель УООС: ____________________   _________________  _______________

(подпись)                                              (Ф.И.О.)                                 должность

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ЛНД

ТЕРМИНЫ

| АРЕНДАТОР | – | физическое или юридическое лицо, взявшее на определенных условиях во временное пользование принадлежащие ООО «РН-Ванкор» (арендуемые ООО «РН-Ванкор») средства производства, имущество. |
| --- | --- | --- |
| БАЗА | – | территория на месторождении, эксплуатируемом ООО «РН-Ванкор», с размещенными на ней принадлежащими (арендуемыми) подрядной организации сооружениями и оборудованием, включая временные здания и сооружения, жилого лагеря, пункта питания, стоянки автотранспорта. |
| Давальческие материалы | – | материалы, принятые Подрядной организацией от ООО «РН-Ванкор» для переработки (обработки), выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции. |
| опасный производственный объект | – | производственный объект, при эксплуатации которого высок риск аварий или иных инцидентов (аварийные ситуации). |
| освобождение территории ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | – | транспортировка имущественных и людских ресурсов подрядной организации с месторождения ООО «РН-Ванкор». |
| Размещение ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | – | транспортировка имущественных и людских ресурсов подрядной организации на месторождение ООО «РН-Ванкор», для выполнения работ/оказания услуг, согласно договорных обязательств. |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| АХУ | – |  | административно-хозяйственное управление ООО «РН-Ванкор». |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖБО | – |  | жидкие бытовые отходы. |  |
| ОБЩЕСТВО | – |  | ООО «РН-Ванкор». |  |
| ООЗ УСП | – |  | отдел охраны здоровья управления социальных программ ООО «РН-Ванкор». |  |
| СП | – |  | структурное подразделение. |  |
| ТКО | – |  | твердые коммунальные отходы. |  |
| ТМЦ | – | товарно-материальные ценности. |  |  |
| УАП | – | управление авиационных перевозок ООО «РН-Ванкор». |  |  |
| УГОПиЛЧС | – | управление по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ООО «РН-Ванкор». |  |  |
| УЗиЗ | – | управление землепользования и землеустройства ООО «РН-Ванкор». |  |  |
| УМР | – | управление маркшейдерских работ ООО «РН-Ванкор». |  |  |
| УООиЗКИ СЭБ | – | управление организации охраны и защиты конфиденциальной информации службы экономической безопасности ООО «РН-Ванкор». |  |  |
| УООС | – | управление по охране окружающей среды ООО «РН-Ванкор». |  |  |
| УРАСФ | – | управление по работе с аварийно-спасательными формированиями ООО «РН-Ванкор». |  |  |
| УСЛиГ | – | управление складской логистики и грузоперевозок ООО «РН-Ванкор». |  |  |
| ЦИТУ | – | центральное инженерно–технологическое управление ООО «РН-Ванкор». |  |  |

# СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ

ВЫПИСКА ИЗ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| ОБЪЕКТ (ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ) |  | – |  | здания и сооружения (в т.ч. автомобильные и авиационные топливозаправочные станции или комплексы), помещения, объекты строительства, автомобильные или железные дороги и иные инженерные сооружения, установки, станции, опасные производственные объекты, аэродромы, транспортные средства, специальная техника. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ |  | – |  | организационно-структурная единица, объединяющая несколько должностей (профессий), с определенными функциями, задачами и ответственностью. |  |
| КУРАТОР ДОГОВОРА | – |  | работник, ответственный за качество, полноту и своевременность исполнения обязательств по договору и за предоставление разъяснений в процессе исполнения договора. |  |  |
| ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) | – |  | физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ | – |  | должностное лицо (работник), наделенное полномочиями и несущее ответственность за принятие решений, имеющее в своем подчинении одного или более работников. |  |  |

ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

| СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | – | хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»]. |
| --- | --- | --- |

- СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД

| версия/ изменения | ДАТА И РЕКВИЗИТЫ РД ООО «РН-Ванкор» |  |  | Краткая АННОТАЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНИЯ | ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ (вступления в силу) | утраты силы |  |
| 1.00 | 25.10.2017 приказ от 25.10.2017 № РНВ-323/лнд | 25.10.2017 приказ от 25.10.2017 № РНВ-323/лнд | 05.12.2024 приказ от 05.12.2024 № РНВ-417/лнд | Инструкция устанавливает единые требования к взаимодействию структурных подразделений ООО «РН-Ванкор» и подрядной организации при проведении размещения и освобождения территории подрядной организации на месторождениях. |
| 2 | 05.12.2024 приказ от 05.12.2024 № РНВ-417/лнд | 05.12.2024 приказ от 05.12.2024 № РНВ-417/лнд | - | В новой версии инструкция устанавливает единые требования к взаимодействию структурных подразделений ООО «РН-Ванкор» и подрядной организации при проведении размещения и освобождения территории подрядной организации на месторождениях. |