Приложение №21 к договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ООО «БНГРЭ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ганиева Наиля Фаритовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице, генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее приложение №21 к договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о нижеследующем:

1. **Общие штрафы**

Нижеуказанные штрафы применяются в случае нарушений, допущенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, СубИСПОЛНИТЕЛЕМ(Ями), Третьими Лицами, привлеченными ИСПОЛНИТЕЛЕМ для выполнения принятых обязательств по договору.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нарушения | Размер штрафа/неустойки |
| 1 | Завышение Исполнителем в представленных документах объемов выполненных работ (оказанных услуг)  Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требования об оплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Акта сдачи-приемки оказанных услуг), так и после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Акта сдачи-приемки оказанных услуг). | 100% от суммы выявленного завышения |
| 2 | Нарушение Исполнителем сроков предоставления первичных документов, а также актов сверки, настоящего Договора. | 1 % от стоимости (с учетом НДС) соответствующего этапа (объема) работ (услуг) за каждый день просрочки |
| 3 | При допущении работниками (в т.ч. работниками привлеченных субисполнителем, противоправных деяний в отношении работников и имущества Заказчика, ответственность за которые предусмотрена УК РФ или КоАП РФ Исполнитель несет ответственность за действие своего работника независимо от того, выполнял работник в момент посягательства трудовые обязанности, либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Исполнитель обязуется оплатить штраф после истечения срока действия Договора в пределах срока исковой давности. Заказчик вправе также расторгнуть Договор в одностороннем порядке, оплатив Исполнителю только стоимость фактически выполненного/оказанного объема работ/услуг.  Факт совершения противоправного деяния подтверждается вступившим в силу приговором суда или постановлением об административном правонарушении. | 100 000 рублей за каждый факт |
| 4 | Уступка/передача в залог права требования /применение факторинга по Договору Исполнителем без наличия письменного согласия Заказчика | 20% от суммы уступки, но не менее 200 000 рублей за каждый факт. |
| 5 | Привлечение Исполнителем субисполнителей, без предварительного письменного согласования с Заказчиком | 300 000 рублей за каждый факт |
| 6 | Непредставление или предоставление не в полном объеме Исполнителем информации Заказчику о субисполнителях, предоставление которой предусмотрено договором, а также копий договоров с субисполнителями Исполнитель оплачивает штраф. Помимо оплаты штрафа Исполнитель обязан возместить причиненные Заказчику убытки, в том числе суммы уплаченных Заказчиком штрафов в связи с не предоставлением Заказчиком информации о договорах с субисполнителями | 100 000 рублей за каждый факт |
| 7 | Односторонний отказ от исполнения Договора Исполнителем | Неустойка рассчитывается в зависимости от суммы Договора:  до 10 млн.руб. – 10% от суммы договора;  от 10 000 001руб. - 100 000 000 руб.- 7% от суммы договора;  от 100 000 001 руб. – 1 млрд. руб. – 5 % от суммы договора;  от 1 000 000 001 руб. и выше – 3 % от суммы договора. |
| 8 | В случае если при заключении Договора либо до или после его заключения Исполнитель предоставил Заказчику недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, соответствию Договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, корпоративному одобрению, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), Исполнитель обязан оплатить Заказчику по его требованию неустойку | Неустойка рассчитывается в зависимости от суммы Договора:  до 10 миллионов рублей – 10% от суммы договора;  от 10 000 001 рублей - 100 000 000 рублей - 7% от суммы договора;  от 100 000 001 рублей – 1 миллиарда рублей – 5 % от суммы договора;  от 1 000 000 001 рублей и выше – 3 % от суммы договора. |
| 9 | Не предоставление информации Исполнителем, предоставление которой предусмотрено Договором | 100 000 рублей за каждый факт, если Договором, приложениями к нему не установлен иной размер неустойки |
| 10 | Невыполнение работ/неоказание услуг согласно утвержденной производственной программе, проектной документации или иному документу, в котором содержится информация об объеме работ/услуг, по обстоятельствам, за которые отвечает Исполнитель. | 10 % от фактической стоимости работ/услуг |
| 11 | Нарушение требований Правил охраны электрических сетей при работах в охранной зоне ЛЭП.  Факт нарушения указанных требований должен быть подтвержден двухсторонним актом, подписанным представителем Заказчика/третьего лица, привлеченного Заказчиком, и Исполнителя. В случае отказа Исполнителя от подписания акта, в нем делается соответствующая отметка, и он имеет силу двустороннего акта. В случае неявки представителя Исполнителя при условии его извещения одним из следующих способов: телефонограмма, электронная почта, о времени и месте составления акта, акт подписывается представителем Заказчика и двумя свидетелями, и считается надлежащим доказательством допущенных Исполнителем нарушений. | 200 000 рублей за каждый факт |
| 12 | Отсутствие у Исполнителя заключенных договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников  Исполнителя со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей.  Непредставление Исполнителем информации или предоставления информации о заключенных договорах страхования, в нарушение установленного договором срока. | 100 000 рублей за каждый факт  50 000 рублей за каждый факт |
| 13 | В случае установления факта въезда и парковки личного транспорта персонала Исполнителя на производственную территорию Заказчика при выполнении работ (оказании услуг) (за каждый выявленный случай).  Факт нарушения вышеуказанного требования должен быть подтвержден двухсторонним актом, подписанным представителем Заказчика/третьего лица, привлеченного Заказчиком, и Исполнителя. В случае отказа Исполнителя от подписания акта, в нем делается соответствующая отметка, и он имеет силу двустороннего акта. В случае неявки представителя Исполнителя при условии его извещения одним из следующих способов: телефонограмма, электронная почта, о времени и месте составления акта, акт подписывается представителем Заказчика и двумя свидетелями, и считается надлежащим доказательством допущенных Исполнителем нарушений. | 100 000 рублей за каждый факт |
| 14 | Несоблюдение Исполнителем (субподрдчиком) графиков проведения учебных тревог, не проведение инструктажей. | 100 000 рублей за каждый факт |
| 15 | Передвижение транспортных средств Исполнителя по самовольно созданным зимним и иным проездам в обход установленных блокпостов охраны, нарушающих существующую систему охраны объектов и месторождений, а также организации несанкционированного проезда по ним, независимо от создателя незаконного проезда и наличия пропуска.  Факт нарушения вышеуказанного требования должен быть подтвержден двухсторонним актом, подписанным представителем Заказчика/третьего лица, привлеченного Заказчиком, и Исполнителя. В случае отказа Исполнителя от подписания акта, в нем делается соответствующая отметка, и он имеет силу двустороннего акта. В случае неявки представителя Исполнителя при условии его извещения одним из следующих способов: телефонограмма, электронная почта, о времени и месте составления акта, акт подписывается представителем Заказчика и двумя свидетелями, и считается надлежащим доказательством допущенных Исполнителем нарушений. | 100 000 рублей за каждый факт |
| 16 | А) Не оснащение транспортных средств, используемых Исполнителем (субИсполнителем) при производстве работ по договору аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также тахографом.  Б) Не обеспечение постоянного спутникового мониторинга транспортных средств при выполнении работ/оказании услуг по договору путем заключения договора с третьим лицом (оператором) на оказание услуг по мониторингу автотранспортных средств с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.  В) Не предоставление по запросу Заказчика информации по мониторингу транспортных средств Исполнителя (субИсполнителя), получаемой по системам спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.  г) Не предоставление Заказчику права доступа к программному обеспечению и базе данных системы мониторинга (спутникового контроля) транспортных средств, в том числе путем выдачи доверенности на получение информации у оператора, осуществляющего деятельность в части абонентского обслуживания программного обеспечения системы мониторинга. | 50 000 рублей за каждый вид нарушения и за каждый факт |
| 17 | Несоблюдение Стандарта «Порядок эксплуатации информационных ресурсов, предоставления и контроля доступа». | 50 000 рублей за каждый факт |
| 18 | В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий настоящего Договора, влекущих нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации, если такие нарушения возникли по вине Исполнителя и (или) банка- Исполнителя, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате штрафа, а также о возмещении Заказчику в полном объеме всех убытков, понесенных Заказчиком, в том числе в связи с применением административных наказаний, наложенных уполномоченными органами, включая, но, не ограничиваясь, суммы уплаченных или подлежащих уплате штрафов, наложенных на Заказчика за нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации*.* | 0,1% от суммы несвоевременно уплаченных денежных средств (если стоимость *работ* установлена в валюте, отличной от рублей, то в размере эквивалента, определяемого по курсу ЦБ РФ на день выставления счета) |
| 19 | Возникший по вине Исполнителя простой.  Факт простоя должен быть подтвержден оформленным соответствующим образом актом. | 100 000 рублей за каждый факт |
| 20 | Некачественное выполнение работ/оказание услуг (с дефектами и (или) недостатками) либо ненадлежащее выполнение работ с нарушением требований, установленных настоящим Договором  Факт некачественного или ненадлежащего выполнения работ/оказание услуг должен быть подтвержден двухсторонним актом, подписанным представителем Заказчика/третьего лица, привлеченного Заказчиком, и Исполнителя. В случае отказа Исполнителя от подписания акта, в нем делается соответствующая отметка, и он имеет силу двустороннего акта. В случае неявки представителя Исполнителя при условии его извещения одним из следующих способов: телефонограмма, электронная почта, о времени и месте составления акта, акт подписывается представителем Заказчика и двумя свидетелями, и считается надлежащим доказательством допущенных Исполнителем нарушений. | 100 000 рублей за каждый факт |
| 21 | Несоблюдение работниками Исполнителя и работниками своих субисполнителей требований обеспечения рационального и экономного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), а также необеспечение необходимых мер по минимизации их потерь, в случае получения ТЭР через энергетические сети Заказчика.  Факт нарушения указанных требований должен быть подтвержден двухсторонним актом, подписанным представителем Заказчика/третьего лица, привлеченного Заказчиком, и Исполнителя. В случае отказа Исполнителя от подписания акта, в нем делается соответствующая отметка, и он имеет силу двустороннего акта. | 50 000 рублей за каждый факт |
| 22 | В случае непредоставления Исполнителем бухгалтерской (финансовой) отчётности по запросу Заказчика, Исполнитель обязан оплатить Заказчику штраф. | 10 000 рублей за каждый факт |
| 23 | За дачу заведомо ложного Заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, здания и сооружения (116-ФЗ от 21.07.1997; 63-ФЗ от 13.06 1996). *(данная неустойка применяется в случае если условиями договора предусмотрено условие о проведении экспертизы промышленной безопасности.).* | 100 000 рублей за каждый факт |
| 24 | Нарушение обязательства начального и/или конечного сроков выполнения работ в сроки, установленные Договором и/или Заявкой. | 0,03 (ноль целых три сотых) % от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки в случае просрочки 5 дней и менее. |
| 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки в случае просрочки более 5 дней. |
| 25 | Несвоевременное предоставление Заказчику заключения(ий), а также иных отчетных материалов и информации, предусмотренных Техническим заданием. | 100 000 (сто тысяч) руб. за каждый случай |
| 26 | Выполнение Работ/оказание услуг с применением нового Оборудование, методики и технологии проведения промыслово-геофизических / гидродинамических исследований и других работ без официального письменного одобрения со стороны Заказчика и/или без разрешений и сертификатов от соответствующих организаций | 200 000 (двести тысяч) руб. за каждый случай |
| 27 | Невыполнение в полном объеме исследований, предусмотренных проектами, планами работ по обстоятельствам, за которые отвечает Исполнитель или без согласования с Заказчиком, брак в работе/услугах. | 50 000 (Пятьдесят тысяч) за каждый отбракованный/невыполненный метод (работу). |
| 28 | Непроизводительное время (НПВ) из-за отсутствия на объекте работ второго исправного комплекта оборудования, аварийного оборудования. | 100 000 (сто тысяч) рублей  за каждый случай, подтверждается актом об НПВ |
| 29 | Несвоевременный завоз перфорационных систем и взрывчатого материала, а также аппаратуры и оборудования, исключая причины метеоусловий при завозе авиатранспортом. | 100 000 (сто тысяч) рублей  За каждый случай.  При условии своевременной подачи заявки на проведение ПВР Заказчиком. Подтверждается актом об НПВ. |
| 30 | Использование несертифицированного, непаспортизированного оборудования или оборудования с истекшим сроком поверки (калибровки) | 50 000 (Пятьдесят тысяч) за каждый выявленный факт использования такого оборудования |
| 31 | Не предоставление, по требованию ИТР Заказчика, паспортов, сертификатов на оборудование и аппаратуру, технической документации | 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. |
| 32 | Предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ на закупку недостоверных сведений, существенных для допуска ИСПОЛНИТЕЛЯ и/или установления его места в итогах ранжирования | 100 000 (сто тысяч) руб. |
| 33 | Невыполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ требований, установленных Приложениями № 1, 2 к Приложению. | За каждый выявленный факт штраф 1 000 000 (Один миллион) рублей. |

**2. ПЕРЕЧЕНЬ ШТРАФов за НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО пботос И ПЛЧС**

Нижеуказанные штрафы применяются в случае нарушения Исполнителем Требований по ПБОТОС и ПЛЧС.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Нарушение** | | **Сумма штрафа (тыс. руб.)** |
| 1. | | Нарушения Требований по ПБОТОС и ПЛЧС, указанные в \*Перечне нарушений | | 100 |
| 2. | | Нарушения Требований по ПБОТОС и ПЛЧС (как указанные, так и не указанные в \*Перечне нарушений), которые привели к:   * несчастному случаю на производстве со смертельным исходом: гибель 1 и более человек (за каждого погибшего); * групповому несчастному случаю на производстве: 2 и более пострадавших (за каждого пострадавшего); * тяжелому несчастному случаю на производстве: 1 пострадавший | | 1000  250  250 |
| **\*Перечень нарушений** | | | |
| Работы повышенной опасности (огневые, газоопасные, работы на высоте, работы в действующих электроустановках, работы вблизи линий электропередач, земляные работы, грузоподъемные операции с использованием подъемных сооружений) | | 1. Проведение работ/услуг на высоте без использования средств индивидуальной защиты от падения с высоты, предусмотренных разрешительной документацией (наряд-допуск, план производства работ на высоте, технологическая карта, бланк оценки риска). 2. Проведение газоопасных работ/услуг I группы без использования изолирующих средств индивидуальной защиты органов дыхания, предусмотренных разрешительной документацией (наряд-допуск; бланк оценки риска). 3. Проведение работ/услуг в действующих электроустановках без использования средств индивидуальной защиты от поражения электрическим током, предусмотренных разрешительной документацией и (или) без изоляции источников энергии в соответствии с разрешительной документацией (наряд-допуск; распоряжение, перечень работ, бланк оценки риска). 4. Проведение земляных работ/услуг с нахождением работников внутри траншей, котлованов и т.п. мест без оборудования откосов или крепления стенок траншей, котлованов в соответствии с требованиями разрешительной документации (наряд-допуск, проект производства работ, бланк оценки риска). 5. Проведение работ/услуг повышенной опасности без оформления разрешительной документации, предусмотренной ЛНД Заказчика и действующими нормативными правовыми актами РФ (наряд-допуск, распоряжение, разрешение, проект производства работ, технологическая карта). 6. Выполнение работ/услуг повышенной опасности вне и/или расширение места их выполнения, определённого разрешительной документацией (задание на производство работ, наряд-допуск, распоряжение, перечень работ и др. положения договора, бланк оценки риска) без согласования/указания Заказчика. 7. Выполнение работ/услуг повышенной опасности на объектах строительства/реконструкции, капитального ремонта без письменного уведомления Заказчика о начале выполнения работ/услуг. 8. Проведение работ/услуг с использованием механизмов (включая транспортные средства), подъемных сооружений в рабочем и транспортном положении от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов ближе допустимого расстояния до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением (таблица 1 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»). | |
| Эксплуатация подъемных сооружений | | 1. Работа подъемных сооружений при отключенных или неработоспособных ограничителях, регистраторах, указателях, тормозах. 2. Нахождение людей, в том числе обслуживающего подъемные сооружения персонала, в местах, где возможно зажатие их между частями подъемного сооружения и другими сооружениями, предметами, оборудованием. 3. Нахождение людей под стрелой подъемного сооружения при ее подъеме, опускании и телескопировании с грузом и без груза. | |
| Алкоголь/ наркотики | | 1. Пронос, провоз, хранение алкогольных, наркотических и токсических веществ, а также появление представителей/персонала Исполнителя на территории/объекте Заказчика/месте проведения работ/услуг, лицензионных участках в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, выявленные Заказчиком и (или) охранными и иными контролирующими структурами (организациями), работающими в интересах Заказчика. | |
| Использование транспортных средств | | 1. Неиспользование во время движения водителем и пассажирами ремней безопасности, зафиксированное техническими средствами фото или видеофиксации, при выполнении работ/услуг в интересах Заказчика на объектах Заказчика и/или путях следования ТС, используемых при выполнении работ/услуг в интересах Заказчика. 2. Повреждение, отключение, удаление записей видеорегистраторов и/или БСМТС при выполнении работ/услуг в интересах Заказчика на объектах Заказчика и/или путях следования ТС, используемых при выполнении работ/ услуг в интересах Заказчика. | |
| Оперативное информирование/ расследование/ приостановка работ | | 1. Сокрытие и/или несообщение информации о происшествиях (в том числе ДТП) на объекте проведения работ/услуг (включая пути следования ТС, используемых при выполнении работ/услуг в интересах Заказчика). 2. Воспрепятствование осуществлению расследования происшествий (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность комиссии по расследованию происшествия), в том числе не предоставление/уничтожение материалов, относящихся к происшествию, либо предоставление недостоверной информации/материалов/документов, в том числе целенаправленное выведение из строя, порча или удаление записи видеорегистратора ТС. | |

|  |
| --- |
| ***Примечания:*** |
| *1. По тексту настоящего Перечня штрафов понятием «Исполнитель» охватывается персонал/работники подрядной организации, персонал/работники контрагента подрядной организации, включая лиц, с которыми Исполнитель, контрагент Исполнителя заключили трудовой договор, гражданско-правовой договор, договор фрахта транспортного средства с экипажем, иные лица, которые выполняют для Исполнителя/контрагента Исполнителя работы/услуги на объектах и в интересах Заказчика, включая пути следования ТС, используемых при выполнении работ/услуг в интересах Заказчика.* |
| *2. Штрафы взыскиваются за каждый факт нарушения, установленного настоящим Приложением (далее - нарушение).*  *Наложение штрафа за ранее выявленное нарушение, обнаруженное в ходе последующей проверки, не допускается, если не подошел срок его устранения (если таковой был установлен).* |
| *3. В случае совершения нарушения конкретными работниками Исполнителя, штрафы взыскиваются за каждый факт нарушения, допущенного каждым работником (например, неприменение СИЗ, нахождение в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения и т.п.).* |
| *4. Исполнитель отвечает за нарушения субИсполнительов/субисполнителей, иных третьих лиц, привлеченных для выполнения работ/услуг по Договору, как за свои собственные.* |
| *5. Факт нарушения устанавливается актом, подписанным куратором Договора, специалистом службы ПБОТОС и/или работником Заказчика, осуществляющим производственный контроль, супервайзером (при наличии такой службы у Заказчика), либо третьим лицом, привлеченным Заказчиком для осуществления контроля (супервайзеры, лица, осуществляющие технический надзор), и/или работниками предприятия, привлеченными для оказания охранных услуг, а также работником (представителем) Исполнителя. Общее количество лиц, подписывающих акт, должно быть не менее двух человек.*  *В случае отказа работника Исполнителя от подписания акта, такой факт фиксируется в акте об отказе подписания и выявленных нарушениях и заверяется подписью свидетеля(ей). Отказ работника Исполнителя от подписания акта не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, оформленный в соответствии с настоящим пунктом, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа.* |
| *6. Факт нарушения может быть также подтвержден иным документом, в том числе, но не ограничиваясь:*   * *актом-предписанием (предписанием), выданным куратором Договора, специалистом ПБОТОС, специалистом Заказчика, осуществляющим производственный контроль (при составлении акта (предписания) необходимо руководствоваться следующим принципом: одна проверка – один акт, что означает, что все нарушения, выявленные в процессе одной проверки, должны быть включены в один акт);* * *постановлением о приостановке работ/услуг, выданным куратором Договора, специалистом ПБОТОС, специалистом Заказчика, осуществляющим производственный контроль;* * *актом расследования причин происшествия, составленным комиссией по расследованию происшествия;* * *актом или предписанием контролирующих и надзорных органов.* |
| *7. Штрафы взыскиваются сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.* |
| *8. В случае совершения нарушений, повлекших смерть работника Исполнителя, Заказчика, Заказчик вправе снизить штраф в отношении Исполнителя на сумму в размере компенсации, фактически выплаченной Исполнителем близким родственникам погибшего, но не более чем до 0,5 тыс. рублей.* |
| *9. Заказчик вправе снизить штрафы, предусмотренные настоящим Перечнем, на сумму в размере документально подтвержденных затрат Исполнителя на обеспечение дополнительных согласованных с Заказчиком мер безопасности, сверх предусмотренных Договором и нормативными правовыми актами РФ,* (кроме штрафов, установленных за несчастный случай на производстве со смертельным исходом, групповой несчастный случай на производстве и тяжелый несчастный случай на производстве) *но не более чем до 0,5 тыс. рублей.* |
| *10. Стороны договорились о возможности прекращения обязательств Исполнителя по оплате Заказчику штрафов, предусмотренных настоящим Приложением, путем уменьшения подлежащих оплате Исполнителю Заказчиком стоимости работ/услуг по Договору (включая суммы гарантийных удержаний), сумм неустойки (штрафов, пени), убытков. Извещение Исполнителя о произведенном уменьшении осуществляется путем направления ему уведомления о сальдировании или заявления о зачете, соответствующее уведомление (заявление) может быть включено в текст выставленной Заказчиком претензии.* |

**Приложение № 1**

**Соглашение о контроле применения материалов/химических реагентов, содержащих ХОС и ЧАС**

1. Сокращения:
   1. ГЖХ – газожидкостная хроматография;
   2. ИЛ – испытательная лаборатория;
   3. КНИПИ – корпоративный научно-исследовательский и проектный институт;
   4. КРД – комплект разрешительной документации;
   5. ПБ – паспорт безопасности;
   6. ПВК – превентивный входной контроль;
   7. ХОС – хлорорганические соединения;
   8. ЧАС – хлориды четвертичных аммониевых соединений(оснований), способных разлагаться с образованием ХОС во фракции нефти или модели нефти, выкипающей до 204 °C;
2. Термин МАТЕРИАЛЫ относится к химическим реагентам, веществам и смесям веществ, используемым индивидуально или для приготовления буровых и тампонажных растворов, буферных и технологических жидкостей и т.д., в процессах бурения скважин, зарезки боковых стволов и крепления обсадных колонн.
3. Термин ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (ПРИМЕНЕНИЕ) относится к МАТЕРИАЛАМ, которые фактически применяются/используются на МЕСТЕ/ОБЪЕКТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
4. Все МАТЕРИАЛЫ, поставляемые и применяемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ при ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ должны иметь следующий КРД, на МЕСТЕ/ОБЪЕКТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ в печатном виде и в офисе ЗАКАЗЧИКА в электронном формате:
   1. Для МАТЕРИАЛОВ, произведённых на территории Таможенного союза ЕАЭС:
      1. свидетельство государственной регистрации товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного Союза ЕАЭС, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В зависимости от номенклатуры производимой продукции производитель/поставщик самостоятельно присваивает коды ТН ВЭД и декларирует их в разрешительной документации. В зависимости от кода ТН ВЭД определяется необходимость регистрации. Коды ТН ВЭД, а также перечень товаров, подлежащих государственной регистрации, размещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В случае отсутствия необходимости регистрации товара производителю/поставщику МАТЕРИАЛА (для последующего предъявления ЗАКАЗЧИКУ) необходимо получить письмо (справку) из центральных или региональных представительств Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
      2. ТУ (согласно ГОСТ Р 1.3 в актуальной редакции) или стандарт на МАТЕРИАЛ;
      3. ПБ (согласно ГОСТ 30333-2007) в актуальной редакции;
      4. инструкцию по применению, содержащую информацию о физических и химических характеристиках, нормы расхода и т.д. (кроме кислот и солей для приготовления рассолов);
   2. Для МАТЕРИАЛОВ, произведённых за пределами Таможенного союза ЕАЭС:
      1. свидетельство государственной регистрации товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного Союза ЕАЭС, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В зависимости от номенклатуры производимой продукции производитель/поставщик самостоятельно присваивает коды ТН ВЭД и декларирует их в разрешительной документации. В зависимости от кода ТН ВЭД определяется необходимость регистрации. Коды ТН ВЭД, а также перечень товаров, подлежащих государственной регистрации, размещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В случае отсутствия необходимости регистрации товара производителю/поставщику МАТЕРИАЛА (для последующего предъявления ЗАКАЗЧИКУ) необходимо получить письмо (справку) из центральных или региональных представительств Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
      2. Material Safety Data Sheet – МSDS(Safety Data Sheet – SDS) на МАТЕРИАЛ на русском языке (опционально, на усмотрение ЗАКАЗЧИКА);
      3. ПБ (согласно ГОСТ 30333-2007) в актуальной редакции;
      4. инструкцию по применению, содержащую информацию о физических и химических характеристиках, нормы расхода и т.д. на русском языке (кроме кислот и солей для приготовления рассолов);
   3. Для МАТЕРИАЛОВ, произведённых за пределами Таможенного союза ЕАЭС, производителем МАТЕРИАЛА допускается указывать ИСПОЛНИТЕЛЯ по ДОГОВОРУ.
   4. Техническая документация на МАТЕРИАЛ (ГОСТ, ТУ, и т.д.) предоставляется в актуальном виде (с учетом последних изменений) и должна содержать информацию:
      1. наличии/отсутствии ХОС и методиках их определения;
      2. наличии/отсутствии ЧАС;
      3. наличии/отсутствии веществ, способных приводить к превышению установленной в стандартах на нефть нормы содержания ХОС во фракции, выкипающей до температуры 204 °C;
      4. при отказе производителя МАТЕРИАЛА, занимающего монопольное положение на рынке, включать информацию об отсутствии ХОС, методиках их определения и ЧАС в техническую документацию, предоставляется официальное письмо производителя с отказом.
   5. На каждую поставляемую партию МАТЕРИАЛА, произведённого на территории Таможенного союза ЕАЭС, ИСПОЛНИТЕЛЕМ предоставляется:
      1. паспорт(сертификат) качества производителя, включающий номер партии, дату изготовления, массу нетто или объем партии, основные физико-химические свойства, в том числе, результаты и методики испытания на содержание ХОС и отсутствии ЧАС;
      2. при отказе производителя МАТЕРИАЛА, занимающего монопольное положение на рынке, включать информацию об отсутствии ХОС, методиках их определения и ЧАС в паспорт(сертификат) качества, предоставляется официальное письмо производителя с отказом;
      3. протокол/заключение по результатам испытаний на определение содержания ХОС в аккредитованной на соответствующий вид исследований (ГОСТ Р 52247-2004(2021), методы определения ХОС по ГЖХ, МИ № 2/7-3-2022, МИ 43, МИ № 1/01.07.05-2022) ИЛ по методике идентификации, разработанной ЗАКАЗЧИКОМ МИ № 2/7-3-2022, МИ 43, МИ № 1/01.07.05-2022.
   6. На каждую поставляемую партию МАТЕРИАЛА, произведённого за пределами Таможенного союза ЕАЭС, ИСПОЛНИТЕЛЕМ предоставляется:
      1. протокол/заключение по результатам испытаний на определение содержания ХОС в аккредитованной на соответствующий вид исследований (ГОСТ Р 52247-2004(2021), методы определения ХОС по ГЖХ, МИ № 2/7-3-2022, МИ 43, МИ № 1/01.07.05-2022) ИЛ по методике идентификации, разработанной ЗАКАЗЧИКОМ МИ № 2/7-3-2022, МИ 43, МИ № 1/01.07.05-2022.
5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется не поставлять на МЕСТО/ОБЪЕКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ и не применять МАТЕРИАЛЫ, содержащие ХОС и ЧАС.
6. ПВК ЗАКАЗЧИКА включает документальную проверку КРД и лабораторные испытания МАТЕРИАЛОВ, в том числе на содержание ХОС, в соответствии с методикой идентификации, разработанной ЗАКАЗЧИКОМ МИ № 2/7-3-2022, МИ 43, МИ № 1/01.07.05-2022.
7. ЗАКАЗЧИК перед началом и/или во время ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ имеет право на комиссионный отбор и проведение ПВК на содержание ХОС, самостоятельно или с привлечением третьих лиц (КНИПИ, сторонняя ИЛ).
8. ИСПОЛНИТЕЛЬ по запросу ЗАКАЗЧИКА при инициации ПВК обязан предоставить полный КРД, а также доступ ЗАКАЗЧИКУ или его представителю к образцам МАТЕРИАЛОВ для отбора не менее двух проб: контрольной и арбитражной.
9. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право присутствовать при комиссионном отборе проб и ПВК ЗАКАЧИКА или иметь возможность доступа к видеонаблюдению при ПВК ЗАКАЗЧИКА. ЗАКАЗЧИК уведомляет ИСПОЛНИТЕЛЯ о дате проведения отбора проб и ПВК ЗАКАЗЧИКА.
10. По результатам отбора проб СТОРОНЫ оформляют Акт отбора проб по согласованной СТОРОНАМИ форме. Контрольная проба тестируется ЗАКАЗЧИКОМ.
11. Место хранения арбитражной пробы определяет ЗАКАЗЧИК. Срок хранения арбитражной пробы ограничивается сроком годности МАТЕРИАЛА, указанного в паспорте (сертификате) качества(соответствия) или производственной необходимостью ЗАКАЗЧИКА.
12. СТОРОНЫ договорились что выявленным содержанием ХОС в МАТЕРИАЛЕ считается обнаружение ХОС более 2 ppm в соответствии с методикой идентификации, разработанной ЗАКАЗЧИКОМ МИ № 2/7-3-2022, МИ 43, МИ № 1/01.07.05-2022.
13. При выявлении содержания ХОС в МАТЕРИАЛЕ по результатам лабораторных испытаний ПВК ЗАКАЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе инициировать тестирование арбитражной пробы в независимой аккредитованной на ГОСТ Р 52247-2004 и/или методы определения ХОС по ГЖХ ИЛ, согласованной СТОРОНАМИ.
14. ☐В случае хранения арбитражной пробы у ЗАКАЗЧИКА и проведении тестирования арбитражной пробы в сторонней ИЛ, СТОРОНЫ согласуют порядок, сроки доставки, место и дату тестирования арбитражной пробы. Любая из СТОРОН имеет право присутствовать или возможность доступа к видеонаблюдению при тестировании. При проведении тестирования арбитражной пробы в ИЛ КНИПИ ЗАКАЗЧИКА, ЗАКАЗЧИК уведомляет ИСПОЛНИТЕЛЯ о дате проведения испытаний в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения запроса для тестирования арбитражной пробы.
15. ☐В случае хранения арбитражной пробы у ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 10 (десяти) календарных дней обязан известить ЗАКАЗЧИКА о начале процедуры тестирования арбитражной пробы. После чего ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней провести тестирование арбитражной пробы в аккредитованной на соответствующий вид исследований (ГОСТ Р 52247-2004(2021), методы определения ХОС по ГЖХ, МИ № 2/7-3-2022, МИ 43, МИ № 1/01.07.05-2022) ИЛ, согласованной СТОРОНАМИ, и, в соответствии с методикой идентификации, разработанной ЗАКАЗЧИКОМ МИ № 2/7-3-2022, МИ 43, МИ № 1/01.07.05-2022. Срок получения результатов испытания арбитражной пробы должен быть в пределах гарантийного срока хранения МАТЕРИАЛА, указанного в паспорте (сертификате) качества(соответствия). ЗАКАЗЧИК или его представитель имеет право присутствовать или возможность доступа к видеонаблюдению при тестировании арбитражной пробы.
16. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан не применять МАТЕРИАЛЫ с выявленным по результатам проведения ПВК ЗАКАЗЧИКА ХОС, а также без документов КРД, подтверждающих отсутствие ХОС и ЧАС. Для ОБЪЕКТОВ/МЕСТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ с сезонным доступом срок предоставления КРД на уже завезенные МАТЕРИАЛЫ установлен до 01.03.2023. Указанный срок не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания настоящих требований/дополнительного соглашения СТОРОНАМИ.
17. В случае неисполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязанности, предусмотренной пунктом 16 настоящих требований/ДОГОВОРА, ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ИСПОЛНИТЕЛЯ неустойку в соответствии с Приложением № 23 к ДОГОВОРУ за каждый случай:
    1. завоза на МЕСТО/ОБЪЕКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ МАТЕРИАЛОВ, запрещенных к использованию по результатам ПВК ЗАКАЗЧИКА;
    2. ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ПРИМЕНЕНИЯ) МАТЕРИАЛОВ на МЕСТЕ/ОБЪЕКТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
    3. СТОРОНЫ пришли к соглашению, что взыскание неустойки в соответствии с настоящим пунктом возможно в том случае, если результаты лабораторного ПВК ЗАКАЗЧИКА были получены в пределах срока хранения арбитражной пробы и подтверждены результатами тестирования арбитражной пробы.
18. В случае выявления содержания ХОС по результатам лабораторного ПВК ЗАКАЗЧИКА, подтвержденного результатами испытания арбитражной пробы, в МАТЕРИАЛЕ, завезенном и/или находящихся на хранении на БАЗЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ/СКЛАДЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется заменить партию данного МАТЕРИАЛА. Неустойки/штрафные санкции при этом не применяются.
19. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть ДОГОВОР в одностороннем внесудебном порядке с выставлением штрафных санкций в случае применения ИСПОЛНИТЕЛЕМ МАТЕРИАЛОВ с выявленным ХОС.
20. ☐Все МАТЕРИАЛЫ, завезенные на МЕСТО/ОБЪЕКТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, в том числе с сезонным доступом, до момента вступления в действие настоящих требований, для которых отсутствует КРД и/или не проведен ПВК ЗАКАЗЧИКА, должны быть изолированы до момента получения КРД, проведения ПВК и оформления допуска в применение ЗАКАЗЧИКОМ.

**Номенклатура химреагентов и материалов с допуском к промышленному применению без дополнительных мероприятий по определению ХОС в их составе.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Классы химреагентов** | **Наименование химреагентов и материалов** |
| Направление: Бурение, в том числе, цементирование и жидкости заканчивания | |
| Утяжелители, неорганические (минеральные) соли, в т.ч. содержащие хлор, утяжеляющие добавки: | BaSO4, NH4Cl, KCl, NaCl, MgCl2, KBr, CaCl2, NaBr, K2CO3, CaBr2, ZnBr2, кварцевый песок (SiO2), вермикулит ((Mg+2, Fe+2, Fe+3)3⋅(OH)2⋅4H2O), оксид железа/ гематит (Fe3O4, Fe2O3, FeO), оксид цинка (ZnO), титанистый железняк (ильменит) – FeTiO3, оксид алюминия(Al2O3), Al2(SO4)3, нитрат кальция (Ca(NO3)2), хлорное железо (FeCl3), хромокалиевые квасцы (KCr(SO4)2), песок кварцевый (кварцевая пыль) – SiO2  Мраморная крошка (СаСО3) – в любом товарном/торговом наименовании, в том числе: карбонат кальция, микрокальцит, микромрамор, мрамор молотый, песок мраморный и тп. |
| Регуляторы рН, жесткости, щелочности, ускорители схватывания: | натр едкий (NaOH), поташ KOH, сода пишевая NaHCO3, сода кальцинированная (Na₂CO₃), стекло натриевое/калиевое жидкое (Na2O(SiO2)n, K2O(SiO2)n), а также силикат натрия/калия сухой в любом товарном/торговом наименовании, известь гашеная (Ca(OH)2), известь негашеная (CaO), оксид магния (MgO), добавки на основе гипса (двуводный гипс CaSO4 H2O, полуводный гипс CaSO4 - V2H2O, гипс безводный CaSO4 – ангидрид) |
| Твердая смазка, облегчающие добавки, микросферы | Графит, микросферы стеклянные, алюмосиликатные микросферы, в том числе с напылением металлами (силикатные, алюмосиликатные, металлосиликтные): SiO2, с добавлением Na2О, MgO, CaO, TiO2, Na2O, MgO, Fe2O3, CaO, A12O3, K2O, силикат натрия (метасиликат натрия) - Na2SiO3, пуццоланы |
| Структурообразователи неорганические и органические | Глинопорошок бентонитовый (Al2[Si4O10](ОH)2·*n*H2О), ксантановая смола в любом товарном/торговом наименовании, в том числе: ксантан, ксантановая камедь, ксантановый биополимер, полисахарид(ы) и тп., ПАЦ ВВ - полианионная целлюлоза высокой вязкости, соли карбоксиметилцеллюлозы в любом товарном/торговом наименовании. |
| Понизители фильтрации | Крахмал ((C6H10O5)n), в том числе: модифицированный в любом товарном/торговом наименовании. ПАЦ НВ - полианионная целлюлоза низкой вязкости, соли карбоксиметилцеллюлозы, в любом товарном/торговом наименовании. |
| Кольматанты, наполнители | Шелуха гранулированная в любом товарном/торговом наименовании, в том числе: скорлупа ореха, скорлупа ореха молотая/дробленая и тп., ракушка морская, кошма войлочная (C6H10O5)n, древесная мука, в любом товарном/торговом наименовании, в том числе: древесное волокно, древесная щепа, древесный опил, измельченная древесина и тп, слюда, резиновая крошка, кордное волокно, целлофан, нейлоновое волокно ([—HN(CH2)6NHOC(CH2)4CO—]n), латекс, каучук, нейлон. |
| Цемент тампонажный всех марок ПЦТ, Высокотемпературные цементы, микронизированный цемент – ультрацемент, цемент расширяющийся | Содержащий в своем составе:  - трехкальциевый силикат C3S - 3CaO·SiO2;  - двухкальциевый силикат C2S - 2CaO·SiО2;  -трехкальциевый алюминат С3А - ЗСаО·А12О3;  -четырехкальциевый алюминоферрит C4AF - 4СаО·А12О3·Fе2О3 |
| Замедлители | Лигносульфонаты  Сахароза |

**Приложение №2**

**Требования по партионному учету к исполнителям и поставщикам материалов**

1. Сокращения:
   1. ПУ – партионный учет;
   2. РДПМ – реестр движения партий МАТЕРИАЛОВ;
   3. ПСП - профильное структурное подразделение;
2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан организовать ПУ хранения, расхода и движения МАТЕРИАЛОВ.
3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан назначить ответственных лиц за организацию и ведение ПУ МАТЕРИАЛОВ.
4. Ответственные лица ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляют:
   1. ☐Формирование и предоставление представителю КОМПАНИИ на ОБЪЕКТЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ суточного рапорта, включающего информацию по наличию, расходу и движению партий МАТЕРИАЛОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ;
   2. ☐При отсутствии базы снабжения(склада) в логистике МАТЕРИАЛОВ на ОБЪЕКТ КОМПАНИИ формирование, актуализацию и предоставление ПСП КОМПАНИИ РДПМ ИСПОЛНИТЕЛЯ находящихся в пути следования с производственных/транспортных площадок на ОБЪЕКТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ на ежесуточной основе;
   3. ☐При наличии базы снабжения(склада) в логистике МАТЕРИАЛОВ на ОБЪЕКТ КОМПАНИИ формирование, актуализацию и предоставление ПСП КОМПАНИИ РДПМ ИСПОЛНИТЕЛЯ с базы снабжения(склада) на ОБЪЕКТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ на ежесуточной основе;
   4. ☐Формирование и предоставление КОМПАНИИ РДПМ, включающего информацию в соответствии с п.5 данной Оговорки на еженедельной основе, при смене партии МАТЕРИАЛОВ и/или по запросу КОМПАНИИ в течение 24 часов;
   5. Включение в итоговый отчет/акт ОКАЗАННЫХ УСЛУГ информации расходе каждой партии МАТЕРИАЛОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5. РДПМ должен включать информацию, не ограничиваясь:
   1. Наименование ИСПОЛНИТЕЛЯ;
   2. Наименование производителя МАТЕРИАЛА;
   3. Наименование МАТЕРИАЛА;
   4. Назначение МАТЕРИАЛА;
   5. Дата изготовления МАТЕРИАЛА;
   6. Номер партии МАТЕРИАЛА;
   7. Наличие КРД;
   8. Точки местонахождения МАТЕРИАЛА;
   9. Маршрут движения МАТЕРИАЛА;
6. Формы суточного рапорта и РДПМ являются приложением к ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ и разрабатываются КОМПАНИЕЙ.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** |  | **ЗАКАЗЧИК:**  **ООО «БНГРЭ»**  **Генеральный директор** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Н.Ф. Ганиев** |