Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

«Демонтаж буровой установки БУ 2500ДГУ  на буровой площадке  №272 Куюмбинского  лицензионного участка в 2017г»

- Общие положения

  - Предметом закупки является один лот:

«Демонтаж буровой установки БУ 2500ДГУ  на буровой площадке  №272 Куюмбинского  лицензионного участка в 2017 г» .

1.2.Лот  является неделимым. Оферта предоставляется на весь перечень услуг по Лоту, согласно требований к предмету оферты (форма 2). В случае нарушения данного условия участником тендера, оферта данного участника к рассмотрению не принимается.

1.3.Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью      «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

1.4.Плановые сроки проведения работ: с  19.06.17 г по 06.07.17 г.

Детальные сроки выполнения работ определены:

- в Приложении № 2  к Договору (График работ по демонтажу буровой установки БУ2500ДГУ зав.№229-И на буровой площадке № 272  Куюмбинского ЛУ);

1.5.Место проведения работ: Буровая площадка № 272 Куюмбинского ЛУ (северная широта  60º45´53´´,восточная долгота 97º24´21´´), расположенная в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края.

1.6.Планируемый объем услуг: в Требованиях к предмету закупки.

1.7.Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема услуг, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию.

1.8.Цель оказываемых услуг:

- демонтированная буровая установка БУ2500ДГУ на буровой площадке №272 Куюмбинского ЛУ;

- оборудование демонтированной буровой установки скомплектовано по весу и ассортименту для перевозки автомобильным транспортом, увязано и выложено на деревянные подкладки на площадке временного хранения на буровой площадке №272 Куюмбинского ЛУ.

1.9.Работы будут проводиться на условиях субподряда. Подрядчик выполняет работы собственными силами и средствами, обеспечивает проведение работ расходными материалами, необходимой техникой и оборудованием согласно Разделительной ведомости Требований к предмету оферты (Раздел № 4).

1.10. Заказчик имеет возможность предоставить Подрядчику на объекте проведения работ:

1.10.1.  на условиях договоров      аренды с экипажем (горюче-смазочными материалами обеспечивает Арендатор):

Размер арендной платы с НДС 18% составляет:

*бульдозер Т-20 – 24 616 (двадцать четыре тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 29  копеек в сутки;

*автокран КС-45717-1   -  14 054 (четырнадцать тысяч пятьдесят четыре) рубля   30 копейки в сутки;

*кран монтажный ПМ-32 на базе трактора Б 10  - 11 673 (одиннадцать тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 45 копеек в сутки;

* дизельная электростанция ДЭС-100 -8 617 (восемь тысяч шестьсот семнадцать) рублей 16 копеек в сутки;

1.10.2. На условиях договоров  купли – продажи дизельное топливо по стоимости  60 180 (шестьдесят тысяч сто восемьдесят) рублей с НДС за тонну.

1.11.Технология проведения  работ изложена в Техническом задании, являющимся   приложением к Договору.

1.12.Гарантийные обязательства: Подрядчик гарантирует сохранение качества результата работ в течение 12 месяцев, начиная с даты подписания сторонами Акта об окончании вышкомонтажных работ по демонтажу БУ2500ДГУ зав.№229-и на буровой площадке №272 Куюмбинского ЛУ.

1.13.     Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес:660135 Россия, г.Красноярск, ул.Весны.дом 3 «а». Почтовый адрес:660135, г. Красноярск. Ул.Весны 3 «а». Адрес для корреспонденции: 660077 г.Красноярск, ул.Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,  ИНН 8801011908     КПП 246 501 001,     р/с 40702810500000005949  Банк «ВбРР» (АО), г. Москва, к/с 3010181090000000880  БИК 044525880.

- Требования к предмету закупки:  «Ведомость объёмов работ:  Демонтаж буровой установки БУ2500ДГУ на буровой площадке №272 Куюмбинского Л У».

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж БУ 2500ДГУ |  |  |
| 1.1 | приём буровой установки и привышечного оборудования в демонтаж | комплект | 1 |
| 1.2 | демонтаж эвакуатора "Спас"-1 | комплект | 1 |
| 1.3 | снятие бурового укрытия с каркаса укрытия и демонтаж каркаса укрытия буровой установки | комплект | 1 |
| 1.4 | демонтаж обвязки и внутренних коммуникаций по буровой | комплект | 1 |
| 1.5 | демонтаж блока очистки бурового раствора | комплект | 1 |
| 1.6 | демонтаж блока приёмных емкостей | комплект | 1 |
| 1.7 | демонтаж блока доливной и дегазационных емкостей | комплект | 1 |
| 1.8 | демонтаж блока принудительного долива скважины | комплект | 1 |
| 1.9 | демонтаж блока приготовления и обработки раствора | комплект | 1 |
| 1.10 | демонтаж крана КПБ-3М | комплект | 1 |
| 1.11 | демонтаж приёмных мостков и стеллажей | комплект | 1 |
| 1.12 | опускание вышки и демонтаж секций вышки | комплект | 1 |
| 1.13 | демонтаж электрооборудования | комплект | 1 |
| 1.14 | демонтаж насосного блока | комплект | 1 |
| 1.15 | демонтаж приводного блока | комплект | 1 |
| 1.16 | демонтаж вышечно-лебёдочного блока | комплект | 1 |
| 1.17 | демонтаж фундаментов | комплект | 1 |
| 1.18 | наведение порядка на территории буровой площадки и утилизация строительного мусора | шт | 1 |
| 1.19 | подготовка демонтированного оборудования к перевозке автомобильным транспортом, комплектация грузов, увязка и размещение на площадке временного хранения на деревянных выкладках | шт | 1 |
| 1.20 | сдача выполненных работ комиссии Заказчика | комплект | 1 |

| 3.Требования к контрагенту на выполнение работ: «Демонтаж буровой установки БУ 2500ДГУ на буровой площадке №272 Куюмбинского лицензионного участка в 2017г» |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Требования (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общие требования Заказчика |  |
| 1.1. | Наличие свидетельства о членстве в саморегулируемой организации строителей | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии СРО, заверенной руководителем |
| 1.2. | Отсутствие в течение 2-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ОАО «НГК-Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ОАО «НГК «Славнефть» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 1.3. | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии уведомления об аккредитации/либо пакет документов на аккредитацию в ООО «БНГРЭ» |
| 1.4. | Согласие Потенциального Претендента с условиями Договора Заказчика на вышкомонтажные работы | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 1.5. | Готовность Подрядчика начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 1.6. | Согласие Подрядчика открыть расчётный счёт в АО «Всероссийский Банк Развития регионов» для проведения всех расчётов по Договору и прислать его реквизиты в письменном виде Заказчику | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 2. | Требования к ОТ, ТБ и ООС |  |
| 2.1. | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 2.2. | Проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ООС перед началом работ | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 2.3. | Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических) | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 2.4. | Согласие на Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на каждого работника | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица |
| 2.5. | Проверка знаний руководителей и персонала по охране труда и пожарной безопасности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов по проверке знаний персонала, планируемого для выполнения работ по Договору |
| 2.6. | Аттестация руководителей по промышленной безопасности | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением копии протоколов (документов) аттестации руководителей по промышленной безопасности |
| 3. | Требования к опыту работ |  |
| 3.1. | Общее количество оказания услуг по вышкомонтажным работам (включая субподряд) аналогичных предмету закупки – не менее 2-х | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки – перечня с указанием объектов, Заказчиков и стоимости работ, заверенная подписью руководителя предприятия |
| 3.2. | Опыт в работы в условиях Крайнего Севера – не менее 1 года |  |
| 4. | Требования к персоналу |  |
| 4.1. | Наличие рабочих специальностей для проведения вышкомонтажных работ на буровых площадках (состав ВМБ без прораба) - 13 чел. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением: 1) справки-перечня с указанием штатного расписания и организационная структура предприятия, 2)состава вышкомонтажной бригады для выполнения работ с указанием Ф.И.О., специальностей, сведений по обученности, за подписью руководителя предприятия |
| 4.2. | Наличие инженерно-технических работников соответствующей квалификации (прораб по ВМР)-1чел. |  |
| 4.3. | Наличие вышкомонтажников: 4 разряда, 5 разряда, 6 разряда – 8 чел. |  |
| 4.4. | Наличие электросварщиков: 4 разряда, 5 разряда - 2 чел. |  |
| 4.5. | Наличие электросварщиков с удостоверениями НАКС – 1 чел. |  |
| 4.6. | Наличие электромонтёров: 4 разряда.5 разряда - 2 чел |  |
| 4.7. | Наличие стропальщиков с удостоверениями( из состава п.4.1.) -10 чел |  |
| 5. | Требования к производственным мощностям |  |
| 5.1. | Наличие собственных или арендованных производственных баз и их местонахождение | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки о наличии оборудования и инструмента |
| 5.2. | Наличие круглосуточной диспетчерской службы на базе (либо лица для круглосуточного контакта) |  |
| 5.3. | Другое оборудование и инструмент |  |

4.  Разделительная ведомость на выполнение работ

«Демонтаж буровой установки БУ 2500ДГУ  на буровой площадке  №272 Куюмбинского  лицензионного участка в 2017г»

| №п/п | Мероприятие | Обязанность сторон |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчик | Подрядчик |
| 1 | Мобилизация/демобилизация персонала, техники, оборудования, МТС Подрядчика |  | х |
| 2 | Обеспечение работ |  | х |
| 2.1 | Крановая техника |  | х |
| 2.2 | Автотранспортная техника |  | х |
| 2.3 | Сварочная техника |  | х |
| 2.4 | Бульдозера |  | х |
| 2.5 | Инструмент |  | х |
| 2.6 | Защитные средства и специальную одежду |  | х |
| 3 | Обеспечение строительными материалами |  | х |
| 4 | Обеспечение ГСМ |  | х |
| 5 | Обеспечение услугами |  | х |
| 5.1 | Телефонная связь |  | х |
| 5.2 | Хозяйственно-бытовое обеспечение |  | х |

Руководитель Ответственного подразделения:

| Начальник службы по вышкостроению, обустройству месторождений |  |  |  | Д.А. Сытник |  | « 10» 05 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |