На бланке участника закупки

Адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «а»

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ООО «БНГРЭ» с целью заключения договора по тендеру «Оказание сервисных услуг по геофизическим работам и исследованиям в скважинах и прострелочно-взрывным работам на Юрубчено-Тохомском месторождении в 2018-2019 годах» по ПДО № 77-БНГРЭ-2017на следующих условиях:

| Предмет оферты | «Оказание сервисных услуг по геофизическим работам и исследованиям в скважинах и прострелочно-взрывным работам на Юрубчено-Тохомском месторождении в 2018-2019 годах» |
| --- | --- |
| Сроки оказания услуг: Мобилизация материалов и оборудования: с 15.03.2018 г по 15.04.2018 г ГИС при бурении ННС скважины с 16.04.2018 г по 21.07.2018 г ГИС при испытании ННС скважины с 22.07.2018 г по 19.11.2018 г. ГИС при бурении БГС скважины с 20.11.2018 г по 30.01.2019 г. ГИС при испытании БГС скважины с 31.01.2019 г по 11.03.2019 г Демобилизация материалов и оборудования: с 12.03.2019 г по 31.03.2019 г | Согласны / не согласны |
| Стоимость услуг в руб. (без НДС) |  |
| Стоимость услуг в руб. (с НДС) |  |
| Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Согласие с условиями оплаты: Расчет за оказанные по настоящему Договору услуги осуществляется Заказчиком на основании оригинала Акта об оказании услуг, подписанного полномочными представителями Сторон по факту оказания услуг, и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового Кодекса РФ, в течение 60 календарных дней после их предоставления Заказчику, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный вДоговоре | Согласны / не согласны |
| Опцион +/-30% от объема оказываемых услуг | Согласны / не согласны |
| Согласие с условиями договора на оказание услуг | Согласны / не согласны |

- Настоящее предложение может быть акцептовано до «15» марта 2018 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части товаров / работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.