Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

Оказание сервисных услуг на освоение скважины струйным насосом на Тагульском месторождении

1 Предмет закупки. Сервисные услуги на освоение скважин струйным насосом наТагульскомместорождении в 2017 году

1.2 Лот является неделимым

1.3Инициатор закупки: Геологический отдел

ООО «БНГРЭ»

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, 3, корпус А

ИНН/КПП: 7736153344/775001001

р/с: 40702810500000005949 в

Банк «ВбРР» (АО) г.Москва

к/с: 30101810900000000880

БИК: 044525880

Код ОКПО: 42881635

1.4 Плановые сроки оказания услуг;

1.4.1 Мобилизация материалов и оборудования: 1-15.04.2017 г

1.4.2 Начало работ по освоению струйным насосом:15.04.2017г.

1.4.3 Окончание работ по освоению струйным насосом10.12.2017г.

1.4.4 Демобилизация оборудования – с 10.12.2017 г.

1.5 Место оказания услугпоисково-оценочная скважина№27 Тагульского месторождения, расположенные в Туруханском районе Красноярского края. Данные о расположении скважины в Приложении 1 к Требованиям к предмету оферты.

1.6 . Планируемый объем услуг:  в Требованиях к предмету закупки

1.7 Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема работ, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию

1.8 Наименование, назначение и цели выполняемых работ/оказываемых услуг: Оказание услуг Сервисные услуги на освоение скважин струйным насосом на Тагульскомместорождении в 2017 году

1.9. Сведения по скважине, условия выполненияработизложены в Приложении №1 «Техническое задание на оказание сервисных услуг по освоению скважин струйным насосом скважин на Тагульском месторождении» к настоящему ЛОТу№БНГРЭ/6.2-2016

2. Требования к предмету закупки: Оказание сервисных услуг по освоению скважин струйным насосом скважин на Тагульском месторождении

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общие требования |  |  |  |  |
| 1 | Наличие разработанной документации по данному виду работ. | Копии документации, отчеты, презентации по итогам работы за последние 3 года | Да/Нет | Да |
| 2 | Наличие положительных отзывов от предыдущих Заказчиков. | Копии отзывов | Да/Нет | Да |
| Требования к опыту работы |  |  |  |  |
| 1 | Опыт работы в нефтегазодобывающей промышленности по данному типу сделки. | Справка за подписью руководителя | года | более 3 лет |
| 2 | Положительные отзывы других Заказчиков (ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, ТНК-ВР, Роснефть и др.) | Копия отзывов | Да/Нет | Да |
| 3 | Отсутствие претензий со стороны ООО «Роснефть» и ОАО « Газпром» к Подрядчику к качеству проведения работ по освоению струйным насосом. | Справка за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| Требования к персоналу |  |  |  |  |
| 1 | Наличие постоянного обученного производственного персонала ИТР, необходимых для выполнения данного вида работ. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | % от численности | 100% |
| 2 | Опыт работы инженеров по освоению струйным насосом до 1 года | Справка - предоставляемая и заверенная отделом кадров претендента | % от общего числа инженеров по освоению скважин | менее 30% |
| 3 | Опыт работы инженеров по освоению струйным насосом от 1 до 3 лет. | Справка - предоставляемая и заверенная отделом кадров претендента | % от общего числа инженеров по освоению скважин | 40% и более |
| 4 | Опыт работы инженеров по освоению струйным насосом свыше 3 лет. | Справка - предоставляемая и заверенная отделом кадров претендента | % от общего числа инженеров по освоению скважин | 30% и более |
| Требования к технике и технологии |  |  |  |  |
| 1 | Наличие собственных производственных баз | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2 | Наличие необходимого комплекта собственного оборудования (струйного насоса, глубинных манометров) в соответствии с техническим заданием в количестве не менее 2-ух комплектов. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3 | Разработка подробных планов работ по освоению скважины (объекта испытания) включающих в себя подбор режимов отработки (давления нагнетания, время и пр) в соответствии с Техническим заданием. | Разработать и предоставить программу буровых растворов, согласно техническому заданию | Да/Нет | Да |
| 4 | Наличие у Претендента специализированного программного обеспечения для расчета гидродинамических параметров пласта по результатам полученным в процессе освоения скважины струйным насосом. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| Требования к промышленной и пожарной безопасности, экологии и охране труда |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ,ТБ и ООС. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2 | Обученность и наличие у персонала работающего на полевых объектах сертификатов по программе "Контроль скважины. Управление скважиной" | Копия протокола аттестации | Да/Нет | Да |
| Гарантии и обязательства |  |  |  |  |
| 1 | Согласие с условиями типового договора ООО "БНГРЭ" | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2 | Согласие с подписанием договора в валюте Российский Рубль (РР) | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3 | Согласие с условиями технического задания в составе ПДО | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 4 | Предоставление гарантий, что все оборудование сертифицировано и имеет паспорта | Гарантийное письмо за подписью руководителя. Предоставить копии разрешительных документов (сертификаты соответствия, паспорта) на применяемое оборудование по дополнительному запросу. | Да/Нет | Да |
| 5 | Наличие у Подрядчика аккредитации в ООО "БНГРЭ" | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица Копия уведомления об аккредитации/либо пакет документов на аккредитацию в БНГРЭ | Да/Нет | Да |
| 6 | В случае необходимости субподряда, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ООО "БНГРЭ" по согласованию с Заказчиком. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |

Руководитель Ответственного подразделения

| Начальник ГО |  |  |  | А.В. Шадричев |  | «07 » февраля 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |