Договор № _________

на выполнение работ по рекультивации нарушенных и загрязненных земельных участков

г. Красноярск                                                                                          «____»                     201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Плешакова Александра Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице, _____________________________________________________, действующей на основании _____________________ с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1.По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить техническую рекультивацию, направленную на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенного земельного участка, а также на улучшение условий окружающей среды (далее – рекультивацию) земельного участка (далее по тексту - Участок) скважины № 34 Сузунского Лицензионного участка площадью 6,64 га. расположенного в Красноярском крае, Таймырском  районе, северо-западная часть. Географические координаты местоположения скважины 68̊ 31̍ 05̎ с.ш., 83̊ 43̍ 23 ̎.

1.2. Работы по рекультивации выполняются Подрядчиком в соответствии со сроками выполнения работ по рекультивации (приложение № 5).

1.3. Объемы работ по настоящему Договору определятся Сметами расходов (приложение № 4).

1.3. Рекультивация осуществляется в объемах и сроках установленных настоящим Договором, в соответствии с действующими экологическими, санитарно-гигиеническими, строительными, водохозяйственными, лесохозяйственными и другими нормативами и стандартами с учетом региональных природно-климатических условий и месторасположения нарушенного земельного участка.

Работы по технической рекультивации загрязненных земельных участков выполняются в соответствии с проектом рекультивации нарушенных земель (приложении № 1).

2. Права и обязанности Сторон

2.1.Подрядчик обязуется:

2.1.1.Обеспечить своевременное, полное и качественное выполнение работ на участках, принятых Подрядчиком по Акту передачи земельного участка в работу (приложение № 2).

2.1.2. Сообщать Заказчику по его требованию сведения о ходе выполнения работ.

2.1.3. Согласовать с Заказчиком места базирования своего персонала на время проведения работ.

2.1.4.Назначить одного из своих работников полномочным представителем Подрядчика, ответственным за остальной персонал Подрядчика и обладающим всеми полномочиями для решения оперативных вопросов, возникающих между Заказчиком и Подрядчиком в ходе выполнения Работ. Полномочия указанного представителя должны подтверждаться соответствующей доверенностью Подрядчика.

2.1.5. Не допускать к работе иностранных граждан, не имеющих регистрации выданной в установленном порядке и  разрешения на работу.

2.1.7.За свой счет обеспечить сбор, утилизацию, вывоз и сдачу в установленном порядке отходов производства и потребления, образовавшихся до или в ходе выполнения Работ.

2.1.8.За свой счет произвести полную ликвидацию всех экологических последствий инцидентов и аварий, которые произошли по вине Подрядчика в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

2.1.9.Устранять замечания Заказчика по объемам и качеству выполнения Работ в сроки, указанные Заказчиком.

2.1.10.Выполнять Работы таким образом, чтобы площадь Загрязненного земельного участка не увеличивалась.

2.1.11. За свой счет выполнить работы по рекультивации вновь загрязненных земель, если в ходе выполнения Работ по вине Подрядчика произошло увеличение площади Загрязненных земельных участков.

2.1.12. Иметь и предъявлять Заказчику по его требованию все сертификаты, лицензии, разрешения и прочие документы, удостоверяющие готовность Подрядчика выполнять Работы в соответствии с законодательством РФ и договором.

2.1.13. Самостоятельно обеспечить:

- доставку на Участок, перемещение с одного Участка на другой техники, оборудования, материалов и персонала Подрядчика.

- устройство временных заездов для техники Подрядчика на Участки, а также переходов через трубопроводы (при необходимости).

- монтаж трапов, настилов в пределах Участка и на прилегающей территории (при необходимости).

- эксплуатацию, очистку, техническое обслуживание, ремонт техники, сооружений и оборудования, применяемого для производства Работ, а также законсервированного или находящегося на Участке в период между мобилизацией и демобилизацией.

- демонтаж трапов, настилов в пределах Участка и на прилегающей территории после окончания Работ (при необходимости).

- демонтаж заездов для техники Подрядчика на Участки, а также переездов этой техники через трубопроводы (при необходимости) после окончания Работ.

- вывоз техники, оборудования, материалов, отходов и персонала Подрядчика после окончания Работ (при демобилизации).

- завоз необходимого объема ГСМ для работы.

2.1.14.Обеспечить немедленную передачу информации представителю Заказчика об обнаруженных фактах отказов, аварий, инцидентов, разливах нефти, пластовой и подтоварной воды, газового конденсата и других происшествий.

2.1.15.Присутствовать при проведении Заказчиком  обследования Участка перед и после проведения на них Работ.

2.1.16. Выполнить работы по рекультивации в соответствии с проектами по рекультивации нарушенных земель.

2.1.17 Подрядчик обязуется на период выполнения Работ по настоящему договору, заключить договор добровольного страхования от несчастных случаев в отношении своих работников, задействованных непосредственно на объектах производства работ АО «Ванкорнефть» (АО «Сузун»), со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому страховому случаю, включая следующие риски:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I. II. III групп инвалидности.

Копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, представить Заказчику в течение 20 дней со дня заключения настоящего договора, а также в течение 10 календарных дней со дня предъявления Заказчиком требования о предоставлении таких документов.

2.1.18 Руководствоваться и выполнять требования Стандарта АО «Ванкорнефть» «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах общества» (приложение № 12).

2.1.19 Руководствоваться и выполнять требования Стандарта Общества «Антиалкогольная и антинаркотическая политика и управление в области алкоголя, наркотических и токсических веществ в производственной сфере» (приложение № 11).

2.2.Подрядчик имеет право:

2.2.1.Привлекать к исполнению отдельных производственных операций субподрядчиков.

2.2.2.В порядке, предусмотренном п. 3.1.1 Договора, приостановить выполнение Работ на Участке в случае, если на Участке или вблизи него возникла аварийная или иная чрезвычайная ситуация, которая препятствует безопасному проведению Работ или стала причиной повторного загрязнения Участка до степени, требующей повторного проведения работ.

2.3.Заказчик обязуется:

2.3.1.Передать Подрядчику Участки для производства Работ по Актам передачи Участков в работу (Приложение № 2) в количестве, определенном настоящим договором.

2.3.2.Обеспечить за свой счет своевременное проведение обследования Участка до и после проведения на них Работ.

2.3.3.Направлять своего полномочного представителя для согласования с Подрядчиком мест заезда техники на Участок, мест устройства переездов для техники через подземные и наземные коммуникации, проходящие в зоне производства Работ.

2.3.4.Принять и оплатить  Подрядчику выполненные работы.

2.4.Заказчик имеет право:

2.4.1.Осуществлять контроль хода и качества проведения Работ, а также состояния Участка, как в ходе проведения Работ, так и по их завершении.

2.4.2.Осуществлять контроль выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, приложений к нему, а также установленных требований законодательства РФ. Приостановить выполнение Работ в случае нарушения Подрядчиком или привлеченными им субподрядчиками указанных условий и требований.

2.4.3.Требовать от Подрядчика устранения замечаний по выполнению Работ.

2.4.4.Требовать от Подрядчика предоставления ему информации о ходе выполнения Работ и соблюдении установленных требований в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды.

2.4.5. В одностороннем порядке уменьшить объемы Работ, в письменной форме предупредив об этом Подрядчика за 20 календарных дней.

2.4.6. При наличии возможности продать Подрядчику по его заявке ГСМ, хим. реагенты и другие материально – технические ресурсы по его письменной заявке, необходимые для проведения работ на основе заключённых между Сторонами Договоров поставки.

2.4.7. Стороны обязуются применять меры противодействия коррупции, взяточничеству и легализации денежных средств, полученных преступным путем, согласно Приложения № 3 «Антикоррупционная оговорка», являющаяся неотъемлемой частью настоящего Договора

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки Работ

3.1.До начала выполнения Работ на Участке полномочными представителями Сторон составляется и подписывается двусторонний Акт приема-передачи Участка в Работу (Приложение № 2), в котором указывается местоположение Участка ииные необходимые сведения.

3.1.1.Если в ходе выполнения Работ выяснится, что Подрядчик  не может выполнить Работы по причинам технического или природного характера или вследствие невозможности обеспечения безопасного проведения Работ, он обязан немедленно в письменной форме уведомить об этом Заказчика и до получения от него соответствующего указания приостановить Работы.

Заказчик обязан в течение 48 часов после получения уведомления Подрядчика дать письменные указания Подрядчику о дальнейших действиях в отношении указанного Участка.

Если Заказчик принимает решение о прекращении Работ на данном Участке, то частично выполненные на данном Участке Работы Заказчик оплачивает в части полностью завершенных технологических и (или) производственных операций согласно смете, согласованной Сторонами с учётом затрат Подрядчика на мобилизацию и демобилизацию персонала, оборудования, техники и других материально – технических ресурсов, доставленных Подрядчиком до места проведения работ.

Если Заказчик принимает решение о приостановлении Работ на Участке и перебазировании техники и персонала Подрядчика для выполнения Работ на другом участке в связи с возникновением аварийной или иной чрезвычайной ситуации, препятствующей безопасному выполнению Работ на данном Участке, убытки Подрядчика по перебазированию техники и персонала Подрядчика, возникшие в результате этого решения Заказчика, последний компенсирует в случае, если указанная аварийная ситуация произошла вследствие, возникшей форс – мажорной ситуации и  по вине Заказчика.

Размер подлежащих возмещению убытков согласовывается Сторонами, при этом упущенная выгода Подрядчика Заказчиком не возмещается.

3.2.Работа на Участке проводится за один этап, включающий мобилизацию персонала, техники, материально – технических ресурсов, техническую рекультивацию, обезвреживание остатков нефтепродуктов и замазученного грунта, сдачу участка Комиссии Заказчика, демобилизацию.

3.3. Окончательная приемка  Работ производится  при безусловном выполнении каждого из следующих условий:

3.3.1.Работа по объему и качеству выполняется в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и приложений к нему.

3.3.2.Нарушения  требований Проектной документации и их последствия, выявленные Заказчиком,  устраняются Подрядчиком.

3.3.3. После завершения Подрядчиком  Работ на соответствующем Участке, Подрядчик направляет Заказчику Уведомление о готовности к сдаче выполненных работ по рекультивации загрязнённых земель на этом Участке, составленного по форме, представленной в Приложении № 7 к настоящему Договору.

3.4. Приемка  Работ Заказчиком начинается не позднее 15 календарных дней после получения Заказчиком указанного письменного уведомления Подрядчика.

3.5. Выполненные работы будут считаться принятыми после принятия совместной комиссией с участием представителей Заказчика, Подрядчика, путем проведения обследования. Выявленные в ходе обследования недостатки должны быть устранены Исполнителем в течение 20 календарных дней с момента обнаружения, после чего приемка  производится в том же порядке

3.6. При  обследовании Участка в ходе Итогового контроля приёмка работ осуществляется за счет Заказчика. При этом повторная приемка (после устранения замечаний) производится  за счет Подрядчика.

3.7. При отсутствии у Заказчика и (или) Комиссии замечаний по объемам и качеству выполненных работ, Сторонами подписывается по данному Участку Акт о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ унифицированной формы КС-3 с приложенным к ней журналов выполненных работ унифицированной формы КС-6а (далее по тексту комплект документов по формам КС-2, КС-3, КС-6а именуется Акт приемки).

4. Цена Работ и порядок расчетов по Договору

4.1.Общая стоимость работ определяется «Протоколом соглашения о договорной цене» (Приложение № 6 к настоящему Договору) и составляет _______________________________ рублей, 00 копеек, в том числе НДС-18 % в размере ______________________________________________ рубль, 00 копеек и включает в себя все растраты Подрядчика, которые он должен/может понести в связи с выполнением работ по договору. Расчет стоимости работ по настоящему Договору, содержится в приложении № 4 к настоящему договору.

или

4.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему договору, не может превышать _______________________________ рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании ст. 346.11 гл.26.2 ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации и включает в себя все растраты Подрядчика, которые он должен/может понести в связи с выполнением работ по договору.

Данная максимально возможная общая стоимость работ согласована сторонами путем подписания «Протокола соглашения о договорной цене» (Приложение № 6) к настоящему Договору. Расчет стоимости работ по настоящему Договору, содержится в приложении № 4 к настоящему договору.

4.2. Работа считается принятой Заказчиком и подлежит оплате после подписания им акта о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ унифицированной формы КС-3 с приложением журнала выполненных работ унифицированной формы КС-6а (далее по тексту - комплект документов по формам КС-2, КС-3, КС-6а – Акт приемки) (с даты, указанной Заказчиком при подписании Акта приемки, а в случае отсутствия таковой – с даты составления Акта приемки), составленного Подрядчиком. Акт приемки оформляется и подписывается Подрядчиком после выполнения всего объема работ, предусмотренного Договором. Подрядчик направляет Акт приемки Заказчику не позднее последнего рабочего дня месяца окончания выполнения работ. Заказчик не позднее пяти рабочих дней после получения от подрядчика Акта приемки согласовывает (подписывает его и направляет его обратно подрядчику в оригинале или копии (по факсу или электронной почте) с последующим предоставлением оригинала до десятого числа месяца, следующего за месяцем подписания Акта приемки Заказчиком. В случае не принятия результата выполненных Подрядчиком работ, Заказчик в этот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ с перечнем замечаний, так же в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика Акта приемки (в оригинале или копии).

Заказчик вправе задерживать оплату работ по настоящему Договору в случае нарушения Подрядчиком требований настоящего пункта договора до их устранения. В случае, если по истечении 10 рабочих дней Заказчик не направит Подрядчику мотивированный отказ (любым способом, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору), то работы считаются принятыми без замечаний в объёме, указанном в Акте приёмки.

4.3.Стороны договорились производить сверку взаимных расчетов с оформлением акта сверки, по требованию любой из Сторон, не чаще одного раза в календарный месяц и не реже одного раза в календарный квартал. Сверка производится на последнее число календарного месяца или календарного квартала в течение 15 рабочих дней с даты получения акта сверки (на адрес для направления корреспонденции, указанный в п.17 договора, в оригинале или копии – смотря, что получено ранее). Сторона, получившая акт для сверки расчетов обязана в течение указанного срока направить стороне-инициатору сверки расчетов подписанный акт сверки (с указанием причин расхождений в суммах задолженности – при наличии) в оригинале или копии (посредством электронной почты, факсимильной связи), если оригинал документа в указанный срок предоставить не возможно, с обязательным предоставлением оригинала в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты предоставления копии соответствующего документа. При не предоставлении Подрядчиком копии и (или) оригинала подписанного акта сверки расчетов, Заказчик имеет право удержать оплату за работы, принятые и подлежащие оплате до момента предоставления Подрядчиком акта сверки расчетов, подписанного им.

4.4.Заказчик производит оплату за фактически выполненные Подрядчиком работы в течение 90 календарных дней  с момента подписания Заказчиком оригинала Акта приёмки (даты, указанной Заказчиком при подписании Акта приёмки, а в случае отсутствия таковой даты составления этого Акта, указанной Подрядчиком), при условии соблюдения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором сроков предоставления информации о выставлении оплачиваемого Акта приёмки в виде его копии и предоставления оригинала счета-фактуры, выставленного в соответствии с требованиями НК РФ (в том числе по срокам).

4.5.Датой оплаты Стороны договорились считать дату списания денежных средств со счетов Заказчика на счета Подрядчика.

4.6. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму долга по статье 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

5. Требования в области ОТ, ПБ и ООС

5.1.В ходе выполнения Работ по Договору Подрядчик обязуется:

5.1.1.Соблюдать нормы действующего законодательства РФ, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения Работ.

5.1.2.Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются Работы.

5.1.3.Соблюдать требование стандарта АО «Ванкорнефть» «Пропускной и внутриобъектовый режим на территории производственных и иных объектов» (Приложение № 8).

5.1.4.Соблюдать «Основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию» (Приложение №9).

5.1.5.Соблюдать требования к оборудованию, используемому в ходе выполнения Работ по настоящему Договору и его эксплуатации, установленные действующим законодательством РФ в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

5.1.6.Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными документами Заказчика.

5.1.7.В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика, в порядке, установленном настоящим Договором, третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.

5.2.Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха  и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

5.3.При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе Работы, он обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

5.4.Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника        Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда и промышленной безопасности.

5.5.Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящего раздела Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика, третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика, третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

5.6. В случае не соблюдений Подрядчиком п. 5.1.3 и п. 5.1.4 настоящего договора Заказчик в праве применить штрафные санкции в соответствии с перечнем штрафных санкций (приложение № 10).

6. Возможность уступки прав по Договору

6.1.Ни одна из Сторон не имеет права передавать (уступать) формально или фактически свои права по Договору третьей Стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в  соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

7.2.Подрядчик несет ответственность за допущенные им нарушения природоохранного, земельного, водного и лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, за несанкционированное обращение с отходами, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей среде, природным ресурсам и (или) третьей стороне.

7.3. Сторона Договора, права которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или должна будет произвести для восстановления своих нарушенных прав и интересов; утрата, порча или повреждение имущества (реальный ущерб).

7.4.Уплата неустойки, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.5.Подрядчик несет ответственность за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы согласно п.2.1.5. и уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушений. Факт нарушения подтверждается документом, выданным компетентным органом.

7.6.При наложении на Заказчика уполномоченными государственными органами контроля любых штрафных санкций за нарушение требований действующего законодательства, регулирующего порядок выполнения Работ, экологических, санитарных норм, норм и правил безопасности и охраны труда, правил пожарной безопасности, а также иных применимых норм и правил в связи с выполнением Подрядчиком Работ по настоящему Договору, Заказчик вправе в регрессном порядке предъявить Подрядчику суммы уплаченных штрафных санкций.

7.7.Вред окружающей среде, причиненный Подрядчиком (Субподрядчиком) в результате его деятельности по настоящему Договору подлежит возмещению Подрядчиком в полном объеме (ст.77 ФЗ РФ №7 ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»).

7.8.Стороны договорились, что претензия считается предъявленной для целей ее бухгалтерского учета и подлежит оплате в случае письменного признания ее виновной стороной или в случае вступления в законную силу решения суда, удовлетворившего предъявленную претензию. Признанные штрафные санкции (претензии) подлежат оплате виновной стороной в течение 30 календарных дней со дня их признания (вступления в законную силу решения суда). При не оплате признанных Подрядчиком штрафных санкций (претензий), Заказчик вправе зачесть их сумму в счет оплаты текущих объемов работ, выполненных Подрядчиком, принятых и подлежащих оплате Заказчиком.

7.9. Подрядчик гарантирует Заказчику что является добросовестным налогоплательщиком и самостоятельно несет полную ответственность за ведение своего налогового учета и уплату налогов на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, а также других налогов и связанных с ними штрафов и пени, подлежащих уплате Подрядчиком или взыскиваемых с Подрядчика федеральными, региональными или местными  компетентными органами в Российской Федерации в связи с платежами, осуществляемыми по настоящему Договору.

7.10. В случае  нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ установленных Договором (приложениями к нему), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об оплате неустойки в размере 0,1 % от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки исполнения.

7.11 Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 100 000 руб.  каждый раз при выявлении факта невыполнения им обязанности, предусмотренной п. 2.1.17 настоящего договора, в течении всего срока его действия и  в отношении каждого незастрахованного лица, а Исполнитель обязан его оплатить в течение 10 дней с момента предъявления такого требования.

Факт неисполнения Исполнителем (ненадлежащего исполнения) обязанности, предусмотренной п.2.1.17 настоящего договора, считается выявленным, если Исполнитель не представил Заказчику, подтверждающие заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, документы в течение 10 календарных дней со дня предъявления Заказчиком требования об их предоставлении.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, природные катаклизмы, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), забастовки, мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

8.2.Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

8.3.В случае если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы превышает 30 (тридцать) дней настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из Сторон.

8.4.Несмотря на наступление обстоятельств непреодолимой силы, перед прекращением настоящего Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

8.5.Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 10 (десяти) дней предоставить другой Стороне подтверждение наступления обстоятельств непреодолимой силы. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный Торгово-промышленной палатой или иной организацией (органом), выполняющей аналогичные функции, расположенными по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

9. Срок действия Договора

9.1.Настоящий Договор вступает в силу  с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.Порядок и основания изменения и расторжения Договора

10.1.Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по письменному соглашению Сторон, а также по основаниям предусмотренным действующим законодательством РФ.

10.2. Заказчик в любое время до сдачи ему результата работы вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных работ до получения извещения об отказе от исполнения Договора.

10.3.После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

10.4.Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему Договору. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы.

10.5.При внесении изменений в законодательные и иные нормативные акты, регламентирующие данный Договор, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию путем заключения дополнительного соглашения.

10.6.В случае неоднократного официального фиксирования органами власти нарушений Подрядчиком установленных правил привлечения иностранной рабочей силы Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

11.Разрешение споров

11.1.При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.

11.2.Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, которые не удалось  урегулировать путём  переговоров, разрешаются Арбитражным судом Красноярского края с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) календарных дней со дня её получения.

12. Требования к оформлению Договора

12.1.Настоящий договор составлен в письменной форме.

12.2.Уведомления и возможность обмена документами по факсу и электронной почте, за исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем Договоре, все уведомления или сообщения (далее - Уведомления) в связи с настоящим Договором между Сторонами производятся в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в статье настоящего Договора или в приложениях/дополнениях к нему.

12.3.1.Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь.

12.3.2.В случае направления Стороной уведомлений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое уведомление будет считаться полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.

12.2.3.Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

12.3.Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.4.Требования к подписи:

12.4.1.Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон.

12.5.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

12.6.Стороны договорились, что при оформлении дополнительных соглашений, изменений и приложений к Договору не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи.

13. Приложения к Договору.

13.1.Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон:

- Приложение № 1 – Проект рекультивации нарушенных земель;

- Приложение № 2 – Акт приема передачи участка;

-  Приложение № 3 – Антикоррупционная оговорка;

- Приложение № 4 – Расчет стоимости  на участок ведения работ;

- Приложение № 5 – Сроки выполнения работ по рекультивации в соответствии с планом – графиком работ по рекультивации в 2015г.

- Приложение № 6 – Протокол соглашения о договорной цене;

- Приложение № 7 – Уведомление о готовности к сдаче выполненных работ по рекультивации загрязненных земель;

- Приложение № 8 – Стандарт АО «Ванкорнефть» «Пропускной и внутриобъектовый режим на территории производственных и иных объектов»;

- Приложение № 9 - Основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию;

- Приложение № 10 - Шкала штрафных санкций;

- Приложение № 11 - Стандарта Общества «Антиалкогольная и антинаркотическая политика и управление в области алкоголя, наркотических и токсических веществ в производственной сфере»;

- Приложение № 12 - Стандарт АО «Ванкорнефть» Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах общества;

14. Заключительные положения

14.1.Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, номеров телефонов и телефаксов, платежных реквизитов в течение 5-ти календарных дней с даты их изменения.

14.2.В день подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.

15. Почтовые, юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ООО «БНГРЭ» Юридический адрес: 660077, г.Красноярск, ул. Весны д. 3 «а» E-mail: priemnaya@bngre.ru Тел. (391)274-86-81,факс.(391)274-86-82 ИНН 8801011908 КПП 246501001 р/с 407 028 109 000 055 091 90 БИК 044525204 к/с 301 018 109 000 000 002 04 «ЕврофинансМоснарбанк» АКБ ОАО г. Москва | Подрядчик: |
| --- | --- |

| Генеральный директор ООО «БНГРЭ» | _________________________ |
| --- | --- |
| ___________________ А.Ф. Плешаков | ___________________ /___________________/ |
| «___» __________201__год. | «___» __________201__год. |

м.п.                                                                                  м.п.