**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом ПАО «Востсибнефтегаз»**

**от «15» января 2016 г. № 16**

**Введены в действие «15» января 2016 г.**

|  |
| --- |
| **МЕТОДИЧЕСКИЕ указания**  **АО «Востсибнефтегаз»** |

**управлениЕ подрядными организациями в области ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**№П3-05 М-0085 ЮЛ-107**

**ВЕРСИЯ 1.00**

(с изменениями, внесенными приказом АО «Востсибнефтегаз» от 30.03.2017 г. №290)

**г. красноярск**

**2016**

**СодерЖАНИЕ**

[вводные положения 3](#_Toc441681913)

[ЦЕЛИ 3](#_Toc441681914)

[ЗАДАЧИ 3](#_Toc441681915)

[ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 4](#_Toc441681916)

[Период действия и порядок внесения изменений 4](#_Toc441681917)

[1. термины и определения 6](#_Toc441681918)

[2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 7](#_Toc441681919)

[3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8](#_Toc441681920)

[4. ОТБОРОЧНая СТАДИя И ЗАКЛЮЧЕНИе ДОГОВОРА 9](#_Toc441681921)

[5. ЗАКЛЮЧЕНИе ДОГОВОРА, ПРОИЗВОДСТВо РАБОТ 11](#_Toc441681922)

[5.1. Проведение установочного совещания 11](#_Toc441681925)

[5.2. Проверка знаний работников Подрядной (Субподрядной) организации 12](#_Toc441681928)

[5.3. Пусковой аудит, проверка на соответствие требованиям ПБОТОС 13](#_Toc441681931)

[5.4. Выдача акта-допуска 14](#_Toc441681934)

[5.5. Проверка и допуск транспортных средств 14](#_Toc441681937)

[6. ВЫПОЛНЕНИе РАБОТ ПО ДОГОВОРУ на объектах общества 16](#_Toc441681938)

[6.1. Проверки (Аудиты) при выполнении работ 16](#_Toc441681941)

[6.2. Взаимодействие ОБЩЕСТВА и ПодрядНОЙ (Субподрядной) ОРГАНИЗАЦИИ по безопасному выполнению работ 17](#_Toc441681944)

[6.3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ Подрядной (Субподрядной) организации В ОБЛАСТИ ПБОТОС 17](#_Toc441681947)

[7. ССЫЛКИ 18](#_Toc441681948)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 19](#_Toc441681949)

**вводные положения**

**Введение**

Методические указания АО «Востсибнефтегаз» «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» (далее – Методические указания) устанавливают механизмы контроля исполнения комплексных мер направленных на снижение уровня травматизма при выполнении работ на территории АО «Востсибнефтегаз» и взаимодействия управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз» и Подрядных организаций.

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии и с учетом требований:

* [Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ](consultantplus://offline/ref=908CAC86148C61BE47CAD44116E745201CFB7D6ECD6DA456672F3159053D43AB603A46A8FF83307A2E2C09BCn9NDE);
* [Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов](consultantplus://offline/ref=D674646389130D6D4D1672721F6C9E44BE15798A7A21CB9387914E2D936BF16A1304B38568F8F14E00BA60E2M8M6E)»;
* [Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности](consultantplus://offline/ref=2186581402ED11272195C3CD94914E88DAF0E3A63AA44B7BD3B2D3A56F3B72C1CB56E8E5C43B61F463M2E)»;

* [Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»](consultantplus://offline/ref=18D13302BDAA2A8F6C1280B2CAF05C8AE61C0E038D19A697695D27FE7B14C87F630072C0925241E147R5E" \o "Ссылка на КонсультантПлюс);

* [Положения АО «Востсибнефтегаз» «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества и арендующим имущество Общества» № П3-05 Р-0016 ЮЛ-107](http://app461510/DocLib4/Forms/view6.aspx).

**ЦЕЛИ**

Реализация комплекса мероприятий направленных на повышение эффективности управления и взаимодействия АО «Востсибнефтегаз» с Подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Снижение уровня и исключение травматизма, происшествий в Подрядных организациях.

**ЗАДАЧИ**

Задачами настоящих Методических указаний являются:

* определение ответственных лиц в процессе выполнения работ и оказания услуг на объектах АО «Востсибнефтегаз» в части соблюдения требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды Подрядными организациями;
* определение порядка взаимодействия и разграничения зон ответственности работников АО «Востсибнефтегаз» и Подрядных организаций при выполнении работ и оказания услуг на объектах АО «Востсибнефтегаз»;
* определение основных требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды при заключении договоров на выполнение работ и оказание услуг, на стадии отбора и заключения договора для производства работ.

**ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ**

Настоящие Методические указания являются обязательными для исполнения работниками структурных подразделений АО «Востсибнефтегаз, являющихся кураторами договоров, задействованными в процессах привлечения подрядных организаций для выполнения работ и оказания услуг на объектах АО «Востсибнефтегаз».

Структурные подразделения АО «Востсибнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями, которые допускаются на объекты АО «Востсибнефтегаз», выполняющие работы и оказывающие услуги на объектах АО «Востсибнефтегаз», в том числе, строительно-монтажные (демонтажные), пуско-наладочные работы, работы по бурению (включая работы по обеспечению бурения скважин) и ремонту скважин, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении Подрядной организацией настоящих Методических указаний.

Методические указания доводятся до Подрядных организаций по месту производства работ на совещаниях со стороны АО «Востсибнефтегаз».

Проверки состояния промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды на выделенных участках, объектах работ и мест проживания в рамках проверки исполнения требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, представители АО «Востсибнефтегаз» имеют право проводить независимые проверки (аудиты) без предварительного оповещения или предупреждения Подрядчика.

Проведения независимых проверок (аудитов) производится на основании требований заключенных договорных отношений и настоящих Методических указаний. Результаты проверок (аудитов) оформляются в виде акта, предписания, постановления и представляются руководству Подрядной организации через ответственных представителей на производственных площадках или кураторов договоров со стороны АО «Востсибнефтегаз».

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящим Методическим указаниям.

**Период действия и порядок внесения изменений**

Настоящие Методические указания являются локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящие Методические указания утверждаются и вводятся в действие в АО «Востсибнефтегаз» приказом АО «Востсибнефтегаз».

Методические указания признаются утратившими силу в АО «Востсибнефтегаз» на основании приказа АО «Востсибнефтегаз».

Изменения в Методические указания вносятся в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры, полномочий руководителей и т.п.

Изменения в Методические указания вносятся приказом АО «Востсибнефтегаз».

Инициаторами внесения изменений в Методические указания являются: управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз», а также иные структурные подразделения АО «Востсибнефтегаз» по согласованию с вышеуказанным управлением промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз».

Ответственность за поддержание Методических указаний в АО «Востсибнефтегаз» в актуальном состоянии возлагается на начальника управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз».

Контроль за исполнением требований настоящих Методических указаний возлагается на главного инженера АО «Востсибнефтегаз».

1. **термины и определения**

***ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП)*** – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб.

***ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ в области ПБОТОС*** (далее Процесс управления) – это комплекс постоянно действующих и взаимосвязанных мероприятий от выбора подрядной организации до принятия решения о целесообразности продолжения либо прекращения договорных отношений.

***ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ*** – физические или юридические лица, которые выполняют работы по договору подряда, заключенному с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

[***СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ***](javascript:term_view(17107)) – [организация, привлекаемая Подрядной организацией для выполнения работ на объектах Заказчика](javascript:term_view(11962)).

1. **ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

***ГПМ*** – грузо - подъемные машины.

***ДТП*** – дорожно - транспортное происшествие.

***ИТР*** – инженерно - технический работник.

***КОМПАНИЯ*** – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

***Общество –*** Акционерное общество «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (АО «Востсибнефтегаз»).

***ОЗ*** – охрана здоровья.

***ОЛИМПОКС –*** ОЛИМП обучающе - контролирующая система.

***ООС*** – охрана окружающей среды.

***ОРД*** – оборудование работающее под давлением.

***ОТ*** – охрана труда.

***ПБОТОС*** – промышленная, пожарная безопасность, охрана труда и окружающей среды.

***ПжБ*** – пожарная безопасность.

***РОР*** – реестр операционных рисков.

***СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП)*** – структурное подразделение АО «Востсибнефтегаз» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении.

***ТКРС*** – текущий капитальный ремонт скважин.

***ТрБ*** – требования безопасности.

***ТС*** – транспортное средство.

***УПБОТОС*** – управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз».

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
2. Правильно выстроенный Процесс контроля и управления Подрядными (Субподрядными) организациями в области ПБОТОС обеспечивает качественное выполнение услуг. Качество услуг можно повысить, работая над совершенствованием и улучшением Процесса управления подрядными организациями в области ПБОТОС.
3. Процесс управления Подрядными (Субподрядными) организациями в области ПБОТОС включает в себя следующие этапы:
   * + этап от отборочной стадии закупочной деятельности до заключения договора;
     + этап от заключения договора до начала производства работ по заключенному договору;
     + контроль выполнения мероприятий при выполнении работ по договору;
     + оценка и анализ результатов работы Подрядной (Субподрядной) организации в области ПБОТОС при низких показателях в области ПБОТОС вынесение вопроса о целесообразности продолжения отношений с Подрядной (Субподрядной) организацией.
     + требования Методических указаний по управлению Подрядными (Субподрядной) организациями в области ПБОТОС распространяются на Подрядные (Субподрядной) организации не входящие в периметр Компании.
4. **ОТБОРОЧНая СТАДИя И ЗАКЛЮЧЕНИе ДОГОВОРА**
   1. Процесс проведения отборочной стадии, выбор Подрядной (Субподрядной) организации и заключение договора осуществляется в соответствии с ЛНД, действующими в Обществе.
   2. При проведении отборочной стадии Подрядная (Субподрядная) организация (претендент) подтверждает соответствие утвержденным требованиям в области ПБОТОС и согласие на их выполнение на период действия договорных отношений с Обществом.
   3. Претендентам, ранее не состоявших в договорных отношениях с Обществом, может быть проведена проверка (аудит) на соответствие требованиям в области ПБОТОС, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   4. Проверка (аудит) инициируется, как УПБОТОС, так и руководителем СП, курирующего договор в Обществе.
   5. Комиссия по проверке (аудиту) назначаемая приказом по Обществу, состоит из представителей УПБОТОС с участием уполномоченного представителя Претендента, куратора договора или другого представителя Общества. Комиссия осуществляет проверку (аудит) Подрядных организаций на соответствие требованиям в области ПБОТОС в соответствии с законодательством Российской Федерации.
   6. Проверка (аудит) проводится непосредственно на месте основного базирования Подрядной (Субподрядной) организации (претендента), включая административно-бытовые здания, производственные площадки и сооружения. В случае невозможности проведения проверки (аудита) непосредственно на месте основного базирования Подрядной (Субподрядной) организации (претендента), в связи с удаленностью объектов, аудит может проводиться без выезда к месту базировки, но с обязательной дополнительной проверкой (аудитом) после мобилизации на месте производства работ.

При проверке рекомендуется следующая система оценки уровня ПБОТОС в Подрядных (Субподрядной) организациях на соответствие требованиям законодательства РФ (необходимая разрешительная документация) и Общества (локальные нормативные документы):

* + - 0 – 50 % – красная зона:

1. отсутствие основных разрешительных документов необходимых для оказания услуг в данной отрасли более чем - 50%, важность разрешительной документации устанавливается Комиссией по проверке (аудиту);

2. недостаточная материальная оснащенность Подрядной (Субподрядной) организации необходимым оборудованием, ТС и иными необходимыми силами и средствами для оказания услуг в определенной области – менее 50 %;

Заключение договора с Подрядной (Субподрядной) организацией, попавшей в красную зону, не может быть произведено до момента устранения выдвинутых предписаний и направления официальной информации в адрес Общества об их устранении.

* + - 51 – 75 % – жёлтая зона:

1. по итогу проверки (аудита) разрешительная документация имеется в пределах 51-75 %, определяется составом проверяющей Комиссии по проверке (аудиту);

2. оснащенность соответствует пределам допустимого в пределах 51-75 %, определяется составом проверяющей Комиссии по проверке (аудиту);

* + - 76 – 100 % – зелёная зона:

1. в зелёной зоне находятся Подрядные организации получившие оценку в ходе проверки (аудита) в пределах 76-100 %.

* 1. Подрядной организации запрещается привлечение более чем на 30 % объёма профильных услуг по договору (если иное не предусмотрено Договором), Субподрядчиков без предварительного письменного согласования с АО «Востсибнефтегаз».
  2. Подрядная организация несет полную ответственность за безопасное и качественное выполнение работ, а также соблюдение Субподрядной организацией Федеральных требований, а так же требований АО «Востсибнефтегаз» в области ПБОТОС.

1. **ЗАКЛЮЧЕНИе ДОГОВОРА, ПРОИЗВОДСТВо РАБОТ**

На этапе заключения договора и до начала производства работ проводятся следующие мероприятия:

* + - проведение установочного совещания ([п. 5.1](#п5_1));
    - проверку знаний ИТР Подрядной (Субподрядной) организации (п. 5.2);
    - пусковой аудит и получение акта-допуска ([п. 5.3](#п5_3) и [п. 5.4](#п5_4));
    - проверку и допуск ТС ([п. 5.5](#п5_5)).
  1. **Проведение установочного совещания**
     1. После принятия решения закупочного органа о выборе Подрядной (Субподрядной) организации, в течение 5 рабочих дней перед мобилизацией работников и техники на производственные объекты Общества, параллельно с процессом заключения договора, с Подрядными (Субподрядными) организациями проводится установочное совещание. К мобилизации не допускается Подрядная (Субподрядная) организация, не прошедшая в установленном порядке установочное совещание.
     2. Целью установочного совещания является:
     + выявление всех возможных рисков от момента начала работ до их завершения;
     + разработка плана корректирующих мероприятий по предотвращению рисков;
     + доведение до руководителей Подрядных (Субподрядных) организаций требований в области ПБОТОС, предъявляемых Обществом, о допуске работников и ТС к выполнению работ и получению акта-допуска и предоставление другой информации для обеспечения безопасного выполнения работ на объектах Общества.
     1. Установочное совещание проводится для всех Подрядных (Субподрядных) организаций.
     2. Подрядная (Субподрядная) организация обязана заблаговременно направить в УПБОТОС оптические копии документов об обученности работников, а так же копии распорядительных документов о назначении ответственных по всем видам работ и вопросам обеспечения безопасности при выполнении работ, список работников Подрядной организации с отметкой о наличии медицинских справок с подписью руководителя Подрядной (Субподрядной) организации для согласования заявок на въезд работников и ТС на объекты Общества, Реестр опасных рисков на всех этапах производства работ. В РОР отражаются также корректирующие меры, направленные на снижение рисков при производстве работ.
     3. При необходимости осуществления авиаперевозок Подрядная (Субподрядная) организация заключает агентский договор с Обществом на представление авиатранспорта. В ходе осуществления перевозки авиатранспортом работники Подрядной (Субподрядной) организации соблюдают требования безопасности [Инструкции АО «Востсибнефтегаз» «Перевозка работников и грузов арендованным авиатранспортом» № П3-05 И-6015 ЮЛ-107](#И6015).
     4. Подрядная (Субподрядная) организация разрабатывает и представляет в УБОТОС обязательства в области ПБОТОС (например: увеличение индивидуальной ответственности руководителей за соблюдение требований ПБОТОС, снижение количества нарушений, отсутствие приостановок работ и другие) на период действия договора.
     5. Установочное совещания инициируется куратором договора.
     6. Куратор договора должен обеспечить участие в установочном совещании первого руководителя Подрядной (Субподрядной) организации или его заместителя, а также руководителя службы ПБОТОС Подрядной (Субподрядной) организации.
     7. Установочное совещание проводится куратором договора совместно с УПБОТОС. Так же к участию в установочном совещании привлекаются работники Общества.
     8. На установочном совещании, при правильно представленных заявках и достоверных документов, Подрядной (Субподрядной) организации доводится информация о согласовании заявки на въезд работников и ТС.
     9. Информация о проведении установочного совещания оформляется протоколом в произвольной форме.
  2. **Проверка знаний работников Подрядной (Субподрядной) организации**
     1. Проверка знаний на соответствие занимаемой должности проводится у ИТР Подрядной (Субподрядной) организации, назначенных приказом на выполнение работ повышенной опасности на объектах Общества.
     2. Проверка знаний (аттестация) проводится с целью определения соответствия занимаемой должности ИТР Подрядной (Субподрядной) организации и недопущения к управлению, выполнению и организации работ работников с низкой квалификацией.
     3. Перечень дисциплин, по которым будет проводиться проверка знаний, определяется на установочном совещании УПБОТОС в соответствии с видами выполняемых работ, и доводится до руководителя Подрядной (Субподрядной) организации.
     4. Проверка знаний проводится с применение обучающе-контролирующей системы «ОЛИМПОКС» в виде тестирования по соответствующим дисциплинам.
     5. Впервые прибывающие на лицензионные участки Общества ИТР Подрядной (Субподрядной) организации, обязаны до начала работ пройти проверку знаний у Общества.
     6. По итогу проведения проверки знаний, подтверждения соответствия квалификационным требованиям, ИТР Подрядной (Субподрядной) организации допускаются к выполнению видов работ, в соответствии с которым проводилась проверка знаний. ИТР Подрядной (Субподрядной) организации выдается удостоверение-допуск, удостоверяющее проверку знаний и допуск ИТР к производству работ на территории Общества с указанием видов работ на которые он допущен ([Приложение 1](#прил1)).
     7. Не прошедшие проверку знаний ИТР Подрядных (Субподрядной) организаций к работе не допускаются.
     8. Информация о проверке знаний ИТР Подрядных (Субподрядной) организаций и выдаче удостоверения-допуска хранится в УПБОТОС, руководители СП имеют возможность запросить данные по работникам из числа ИТР Подрядной (Субподрядной) организации получивших допуск на производство работ.
     9. Вследствие выявления, на объекте производства работ, грубых нарушений в области ПБОТОС удостоверение - допуск у ИТР Подрядной (Субподрядной) организации – руководителя работ на объекте - может быть изъято представителем Общества с выдачей Постановления об отстранении работника согласно [Положению АО «Востсибнефтегаз» «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества и арендующим имущество Общества» №П3-05 Р-0016 ЮЛ-107](http://app461510/DocLib4/Forms/view6.aspx) с указанием причин.
     10. Уполномоченными работниками Общества, имеющими право на изъятие удостоверения-допуска у ИТР Подрядной (Субподрядной) организации, являются:
* куратор договора с Подрядной (Субподрядной) организацией по согласованию с работниками УПБОТОС;
* работники УПБОТОС;
* руководители и линейные ИТР СП Общества, по согласованию с УПБОТОС;
* члены Комиссии производственного контроля III и IV этапов.
  + 1. При изъятии удостоверения-допуска, представителем Общества составляется Акт об изъятии удостоверения-допуска ([Приложение 3](#прил3)). Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается в Подрядную (Субподрядную) организацию, второй передается в УПБОТОС, для исключения работника из списка допущенных и проведения претензионной работы по выявленным нарушениям.
  1. **Пусковой аудит, проверка на соответствие требованиям ПБОТОС** 
     1. Пусковой аудит проводится с целью подтверждения готовности Подрядной (Субподрядной) организации к началу выполнения работ по договору и соответствия требованиям ПБОТОС.
     2. Пусковой аудит проводится для Подрядной (Субподрядной) организации, выполняющих следующие виды работ:
* поисково-разведочное бурение – перед бурением новой скважины;
* эксплуатационное бурение – перед бурением первой скважины на кустовой площадке;
* текущий и капитальный ремонт скважин, освоение скважин - перед началом работ по договору для Подрядных организаций, впервые заезжающих на месторождения Общества;
* строительно-монтажные работы - перед началом работ по договору для Подрядных организации, впервые осуществляющих мобилизацию на объектах Общества;
* перевозка опасных грузов - перед началом работ по договору для Подрядных организаций, впервые заезжающих на месторождения Общества;
* сейсморазведка – перед началом сезонных работ;
* другие виды работ по согласованию с УПБОТОС.
  + 1. При пусковой проверке (аудите) проверяется соответствие документации, работников, оборудования, механизмов, ТС требованиям ПБОТОС для безопасного производства работ.
    2. По результатам пусковой проверки (аудита) начальником УПБОТОС принимается решение о согласовании, либо несогласовании Акта-допуска к производству работ ([Приложение 4](#прил4)).
    3. Вся информация о пусковых проверках (аудитах) хранится в УПБОТОС.
  1. **Выдача акта-допуска**

Перед началом выполнения работ на территории Общества Подрядная (Субподрядная) организация и Общество оформляют Акт – допуск ([Приложение 4](#прил4)) на производство работ.

* 1. **Проверка и допуск транспортных средств**
     1. Проверка и допуск ТС Подрядной (Субподрядной) организации включает:
* согласование заявок для заезда ТС на лицензионные участки Общества;
* непосредственная проверка ТС, при проведении пускового аудита;
* определение Обществом перечня требований к техническому состоянию ТС.
  + 1. Информация о согласованных заявках находится в УПБОТОС.
    2. Проверка технического состояния и осмотр ТС на лицензионных участках Общества производится при проведении пусковой проверки (аудита), проверок (аудитов) при выполнении работ на объектах Общества и целевых проверок.
    3. Проверка технического состояния и осмотр осуществляется в отношении всех ТС (собственных, ТС арендуемых Подрядной (Субподрядной) организацией и ТС, работающих по договору субподряда).
    4. По результатам проверки ТС, водителю (машинисту) выдается Талон-допуск транспортного средства ([Приложение 2](#прил2)). В случае несоответствия ТС требованиям безопасности, Общество вправе не допустить ТС к началу работ.
    5. Талон-допуск транспортного средства выдается УПБОТОС на весь период действия договора с Обществом, в случаях выявления критических нарушений технического состояния ТС представителями Общества возможно изъятия талона-допуска до устранения выявленных нарушений. Изъятие талон-допуска осуществляется с выдачей Постановления о «Запрете эксплуатации транспортного средства» согласно [Положению АО «Востсибнефтегаз» «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества и арендующим имущество Общества» №П3-05 Р-0016 ЮЛ-107.](http://app461510/DocLib4/Forms/view6.aspx)
    6. Общество вправе инициировать проведение проверок ТС в любое время в течение всего периода договорных отношений между Обществом и Подрядной (Субподрядной) организацией.
    7. При отсутствии у водителя (машиниста) талона-допуска эксплуатация ТС запрещается. Информация о проверке ТС, выдаче и изъятии талонов-допусков хранится в УПБОТОС.

1. **ВЫПОЛНЕНИе РАБОТ ПО ДОГОВОРУ на объектах общества**

На этапе выполнения работ по договору проводятся следующие мероприятия:

* проверки (аудиты) по соблюдению требований и мер безопасности в области ПБОТОС при выполнении работ ([п.6.1](#п6_1));
* взаимодействие Общества и Подрядной (Субподрядной) организации по выполнению мероприятий направленных на безопасное выполнение работ ([п.6.2](#п6_2));
* анализ эффективности работы Подрядной (Субподрядной) организации в области ПБОТОС ([п.6.3](#п6_3)).
  1. **Проверки (Аудиты) при выполнении работ**
     1. Проверки (аудиты) в ходе выполнения работ осуществляются с целью оценки эффективности деятельности Подрядной (Субподрядной) организации по предотвращению и снижению рисков, контроля за соблюдением законодательства РФ, требований Общества в области ПБОТОС.
     2. Проверки (аудиты) проводятся на основании графиков ежемесячных формируемых УПБОТОС. Внеплановые Проверки (аудиты) проводятся в отношении Подрядных организаций, допустивших происшествия и нарушения в области ПБОТОС, с целью проверки устранения ранее выявленных нарушений и в иных по решению УПБОТОС случаях.
     3. Проверки (аудиты) проводятся по разработанным Чек-листам ([Приложение 5](#прил5)) (протоколам).
     4. Формы Чек-листов (протоколов) с включенными в них критериями оценки предоставляются Подрядным (Субподрядной) организациям на установочном совещании.
     5. Уровень соответствия Подрядной (Субподрядной) организации требованиям ПБОТОС определяется в Чек-листе по бальной системе.
     6. По результатам аудита составляется итоговый отчет с указанием уровня соответствия Подрядной (Субподрядной) организации в каждой области и общей оценки в баллах. Уровень в баллах определяет соответствие Подрядной (Субподрядной) организации одной из трех зон ([п. 4.7](#п4_7) настоящих Методических указаний) – красной, желтой или зеленой.
     7. Утвержденный Обществом итоговый отчет направляется УПБОТОС первому руководителю Подрядной (Субподрядной) организации с сопроводительным письмом. Подрядная (Субподрядной) организация разрабатывает План корректирующих мероприятий по устранению выявленных нарушений в области ПБОТОС, и согласовывает с УПБОТОС. Проверка выполнения Плана корректирующих мероприятий осуществляется при проведении следующей проверки (аудита).
     8. Результаты проверок (аудитов) заносятся в базу данных по Подрядным организациям УПБОТОС и используются при анализе эффективности работы Подрядной (Субподрядной) организации в области ПБОТОС.
  2. **Взаимодействие ОБЩЕСТВА и ПодрядНОЙ (Субподрядной) ОРГАНИЗАЦИИ по безопасному выполнению работ**
     1. Взаимодействие Общества и Подрядной (Субподрядной) организации направлено на предотвращение случаев возможного травматизма и аварий в Подрядной (Субподрядной) организации на объектах Общества при выполнении работ по договору.
     2. В случае выявления грубых нарушений в области ПБОТОС работы приостанавливаются с выдачей Постановления ([Положение АО «Востсибнефтегаз» «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества и арендующим имущество Общества» №П3-05 Р-0016 ЮЛ-107](http://app461510/DocLib4/Forms/view6.aspx)) до устранения выявленных нарушений на основании действующих ЛНД.
     3. Взаимодействие Общества и Подрядной (Субподрядной) организации включает в себя:
     + совместное расследование происшествий произошедших в Подрядной (Субподрядной) организации на территории Общества;
     + проведение форумов, совещаний;
     + реализация других мероприятий с целью выявления проблем Подрядной (Субподрядной) организации в области ПБОТОС и путей их решения;
     + определения текущего уровня Подрядной (Субподрядной) организации в области ПБОТОС; обучения работников Подрядной (Субподрядной) организации безопасному ведению работ;
     + подведения итогов работы по договору и др.
     1. Результатом взаимодействия является непрерывное повышение уровня соответствия Подрядной (Субподрядной) организации требованиям в области ПБОТОС.
     2. Информация о результатах взаимодействия вносится в электронную базу данных по Подрядной (Субподрядной) организации УПБОТОС и используется при анализе эффективности работы Подрядной (Субподрядной) организации в области ПБОТОС.
  3. **АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ Подрядной (Субподрядной) организации В ОБЛАСТИ ПБОТОС**
  4. Деятельность Подрядной (Субподрядной) организации в области ПБОТОС анализируется в течение всего периода договорных отношений. Информация включается в электронную базу данных. Анализ и наполнение базы данных осуществляет УПБОТОС.
  5. Сравнительная оценка деятельности Подрядной (Субподрядной) организации в области ПБОТОС, оценка выполнения взятых на себя обязательств в области ПБОТОС, с составлением рейтинга, учитывается при принятии решения о возможности дальнейшего проведения работ в рамках существующего договора и его продления, а также о целесообразности заключения договора в последующий период.

1. **ССЫЛКИ**
2. [Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».](consultantplus://offline/ref=52D22694EDF119B82F3F662D8B7D7F2FA220CBFFA74F850B141D15B68D08B0E82E7A757F4E90A8AA13F9B022c2IBL)
3. [Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».](consultantplus://offline/ref=A9E8D05F09AB39C483C187BFD176D4ADBBDC9F287DD6A5A77A78194860D6047DBFB63E69F55D667DTAJ7L)
4. [Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».](consultantplus://offline/ref=D9F9E70D954B214AB4C3FBC447D19ED212F4A92AE2539BEF9872D62EC1F5CD9648E965E3E3E73E96MFK3L)
5. [Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ.](consultantplus://offline/ref=D3E79070E9E2C89F99F75325BF72C43B1E172BF643F65CDC8284373A95E0C5D8B78130177F14EEEBd5MEL)

5. [Положение АО «Востсибнефтегаз» «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества и арендующим имущество Общества» №П3-05 Р-0016 ЮЛ-107 версия 3.00](http://app461510/DocLib4/Forms/view6.aspx), утвержденное и введенное в действие [приказом ОАО «Востсибнефтегаз» от 30.06.2015 №464](http://app461510/DocLib2/Forms/DispForm.aspx?ID=1839&RootFolder=*).

6. Инструкция АО «Востсибнефтегаз» «Перевозка работников и грузов арендованным авиатранспортом №П3-05 И-6015 ЮЛ-107 версия 3.00, утвержденная и введенная в действие приказом ПАО «Востсибнефтегаз» от 20.11.2015 №852.

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Таблица 1**

**Перечень Приложений к Методическим указаниям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | [Шаблон «Удостоверение допуск»](#прил1) | Включено в настоящий файл |
| 2 | [Шаблон «Талон-допуск на транспортное средство»](#прил2) | Включено в настоящий файл |
| 3 | [Шаблон «Акт изъятия удостоверения-допуска»](#прил3) | Включено в настоящий файл |
| 4 | [Шаблон «Акт-допуск на производство работ на территории](#прил4)  [действующего производственного объекта»](#прил4) | Включено в настоящий файл |
| 5 | [Шаблон «Чек-лист»](#прил5) | Включено в настоящий файл |

**Приложение 1. Шаблон «Удостоверение допуск»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **УДОСТОВЕРЕНИЕ - ДОПУСК**  **К ПРОВЕДЕНИЮ (КОНТРОЛЮ) РАБОТ**  **на Объектах АО «Востсибнефтегаз».** | | | | | | | | |
| № \_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_201\_\_ г. | | | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (Ф.И.О.)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (Должность)  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (Предприятие) | | | | | | | | |
| Огневые работы | Работы повышенной опасности | | | Газоопасные работы | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |
| СРД | ГПМ | | | Лесорубочные работы | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |
| Работы на льду | ТКРС | | | Бурение | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
| НЕ ДОПУСК | | | ДОПУСК | | | | | |
| **Действительно до** |  | | | | | | | |
|
| **Проверку знаний провел** | (число, месяц, год) | | | | | | | |
|
| (должность, Ф.И.О.) | | | | | | | |
| М.П. |  | | | | | | |
|  |  |  | |  | | (подпись) | | |

**Приложение 2. Шаблон «Талон-допуск на транспортное средство»**

**Талон-допуск на ТС на объекты АО «Востсибнефтегаз»**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Действителен до:**

**«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г.**

**Марка, модель ТС:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Регистрационный номер:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Собственник:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Эксплуатирующая организация:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Выдал:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Дата

Подпись

Ф.И.О.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение 3. Шаблон «аКТ ИЗЪЯТИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ-ДОПУСКА»**

**Акт**

**изъятия удостоверения-допуска**

1. Уведомление предъявлено работнику/представителю

|  |
| --- |
|  |
| *(отметить Ф.И.О работника и указать название объекта, контрагента)* |
|  |
|  |

1. Изъято работником

|  |
| --- |
|  |
| *(указать должность, Ф.И.О. работника изъятия удостоверения - допуск)* |

в присутствии

|  |
| --- |
|  |
| *(указать должность, Ф.И.О. сопровождающих лиц или других работников, если возможно)* |
|  |
|  |

1. При проверке

|  |
| --- |
|  |
| *(указать виды работ, иные обстоятельства, при которых предъявлено уведомление по изъятию удостоверения-допуска)* |
|  |
|  |

1. Уведомление предъявлено *(число, месяц, год)* в (*час., мин.)* в связи с угрозой возникновения: несчастного случая, ДТП, аварии, инцидента, пожара, загрязнения ОС, другое.
2. Отмечены нарушения норм/стандартов: ОТ/ОЗ, ПБ, Пож. Безоп, Трансп. Безоп, ООС, другое:

|  |
| --- |
|  |
| *(отметить и указать, какие именно нормы нарушены, желательно со ссылкой на нормативные документы)* |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. Условия возвращения удостоверения-допуска (описать, включая меры контроля):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Выявленное нарушение** | **Комплекс мер выполненных по устранению нарушений** | **Подпись (ответственного за выполнение мероприятий)** | **Подпись (проверяющего исполнение мероприятий)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | *ОТ (не использовал СИЗ)* | *Проведена внеочередная проверка знаний в части ПБОТОС* |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| **Дополнительные мероприятия** | | | | |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. Удостоверениеизъято в \_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин |
| Подпись лица, изъявшего удостоверение и приостановившего работы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.) |
| Подпись лица, у которого изъято удостоверение - допуск/ответственного за производство работ (отказ от подписи)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.) |

**Все условия п.6 выполнены, удостоверение - допуск получено**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. \_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин**

|  |
| --- |
| Подпись лица, изъявшего удостоверение и приостановившего работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.) |
| Подпись лица, у которого изъято удостоверение - допуск/ответственного за производство работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, Ф.И.О.) |

**Приложение 4. Шаблон «аКТ-ДОПУСК на производство работ на территории действующего производственного объекта»**

**Акт-допуск**

**на производство работ на территории**

**действующего производственного объекта**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(место составления)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование действующего производственного объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Общества, эксплуатирующего действующий производственный объект,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность)

и представитель Подрядной организации (субподрядчика) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Общество предоставляет производственный объект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование производственного объекта, участка, территории)

ограниченный координатами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством

ИТР, осуществляющего строительство, на следующий срок:

начало «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ окончание «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

До начала строительного производства необходимо выполнить следующие

мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель

Представитель Общества, эксплуатирующего

производственный объект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Представитель Подрядной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

Согласовано:

Начальник УПБОТОС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

**П****РИЛОЖЕНИЕ 5. Шаблон «ЧЕК-ЛИСТ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ аудита** |  |
| **Дата аудита** |  |
| **ПО** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вопросы** | **Критерии оценки** | **Факт** | **Комментарии к оценке** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Проверяющий (аудитор) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_