\На бланке участника закупки

Адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «а»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

направляет настоящую оферту ООО «БНГРЭ» с целью заключения договора «Экспертиза промышленной безопасности резервуаров на буровой площадке № 93 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка» **по ПДО №63-БНГРЭ-2018** на следующих условиях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет оферты | Экспертиза промышленной безопасности резервуаров на буровой площадке № 93 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка |
| 2 | Срок оказания услуг:   * 1-ый этап: обследование, сбор информации по объектам, являющиеся предметом экспертизы промышленной безопасности на буровой площадке №93 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка с 15.01.2019 г. по 22.01.2019г; * 2-ой этап: обработка и анализ результатов обследования резервуаров. Составление заключения о техническом состоянии резервуаров, разработка мероприятий по дальнейшей эксплуатации, ремонту или исключению из эксплуатации на буровой площадке №93 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка с 22.01.2019г. по 28.01.2019г.; * 3-ый этап: регистрация заключения экспертизы промышленной безопасности в федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору с предварительным согласованием у заказчика с 28.01.2019г. по 28.02.2019г. | Согласны / не согласны |
| 3 | **Стоимость услуги**, руб. без НДС (форма 6к) | 00,0 |
| 4 | **Стоимость услуги**, руб. c НДС (форма 6к) | 00,0 |
| 5 | Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении |  |
| 6 | Наличие скидок или условия их получения |  |
| 7 | Расчет за оказанные по настоящему Договору услуги осуществляется Заказчиком на основании оригинала Акта об оказании услуг, подписанного полномочными представителями Сторон по факту оказания услуг, и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового Кодекса РФ, в течение 60 календарных дней после их предоставления Заказчику, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре | Согласен / не согласен |
| 8 | Опцион: +/-40% от объема оказываемых услуг. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты окончания срока выполнения работ, предусмотренных Договором | Согласен/не согласен |
| 9 | Согласие с условиями проекта договора | Согласен/не согласен |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано **до «31» декабря 2018 г.**
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части товаров / работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
5. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.