Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

вертикальная планировка площадки скважины №53 Тагульского лицензионного участка гидронамывным грунтом

Общие положения

  - Предмет закупки:

Лот №1.«Вертикальная планировкаплощадки скважины №53 Тагульского лицензионного участка гидронамывным грунтом» ПДО №87-БНГРЭ-2017

1.2 	Лот является неделимым.

1.3.	Плановые сроки выполнения работ:с 25.12.2017 г. по 13.01.2018 г.

1.4.	Место выполнения работ:

- площадка скважины № 53 (северная широта 67°19´17,87´´,восточная долгота 83°14´42,45´´), расположенная в Тагульском лицензионном участке, Туруханского муниципального района Красноярского края;

1.5.	Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

1.6.	Реквизиты ООО «БНГРЭ»: Юридический адрес:660135 Россия, г.Красноярск, ул.Весны. дом 3 «а». Почтовый адрес:660135, г. Красноярск,ул.Весны 3 «а». Адрес для корреспонденции: 660077, г.Красноярск, ул.Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82, ИНН 8801011908 КПП 246 501 001

Банк «ВбРР» (АО) г.МоскваБИК: 044525880к/с: 30101810900000000880

р/с: 40702810500000005949, ИНН/КПП: 7736153344/775001001, ОГРН: 1027739186914

Код ОКПО: 42881635

- Требования к предмету закупки

  - «Вертикальная планировка площадки скважины №53 Тагульского лицензионного участка гидронамывным грунтом»

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованиям | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к технике |  |  |  |
| 1.1. | Техническая возможность выполнения требуемого объема работ предлагаемыми транспортными средствами (ТС), а также их соответствие требованиям Заказчика по времени нахождения в эксплуатации, комплектации и нормативным требованиям (согласно техническому заданию Приложение №1) | 1) Гарантийное письмо за подписью руководителя организации с заполненной формой Заказчика (форма 6.1т), включающей в себя сведения по транспортным средствам (предлагаемый тип транспорта/спецтехники; марка/модель транспорта, изготовитель; количество единиц; грузоподъемность; год выпуска, гос. рег. знак, право владения, наименование собственника, местонахождение). 2)Подтверждающие документы (Копии ПТС/СТС, ПСМ). 3)Письмо-согласие собственников транспортных средств (спецтехники) передать в арендное пользование ТС (спецтехнику) участнику закупки с указанием основания для передачи в аренду (заполняется только для ТС планируемых к аренде). | да/нет | да |
| 1.2. | Наличие самосвалов, грузоподъёмностью не менее 19,5 тонн с наличием заднего борта (с односкатной ошиновкой, колесной формулой 6*6) |  | ед. | ≥10 |
| 1.3. | Наличие бульдозера (средний), с наличием отвала и рыхлителя, тяговым классом не ниже - 10 |  | ед. | ≥1 |
| 1.4. | Наличие экскаватора - одноковшового на гусеничном ходу, с объемом ковша не менее 1,4 м3 |  | ед. | ≥1 |
| 1.5. | Максимальный возраст автомобильной техники заявленной к выполнению работ – не более 10 лет. | Необходимо указать срок службы автомобиля в форме 6.1-т "Техническое предложение" и предоставить гарантийное письмо за подписью руководителя организации | лет | ≤10 |
| 1.6. | Максимальный возраст эксплуатируемой дорожно-строительной техники заявленной к выполнению работ - не более 10 лет. | Необходимо указать срок службы автомобиля в форме 6.1-т "Техническое предложение" и предоставить гарантийное письмо за подписью руководителя организации | лет | ≤10 |
| 1.7. | Экологический класс ТС не ниже Евро 2 | Необходимо указать экологический класс в форме 6.1-т "Техническое предложение", и предоставить гарантийное письмо за подписью руководителя организации | да/нет | да |
| 1.8. | Наличие у участника закупки резервной техники в территориальных границах деятельности Заказчика в рамках закупки. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации с указанием наличия резервной техники (не менее одной единицы по каждому виду спецтехники) для организации замены в течение 48 часов, в случае схода с линии. | да/нет | да |
| 2 | Оснащение техники |  |  |  |
| 2.1. | Автотранспорт должен быть оборудован: | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | да/нет | да |
|  | бортовыми системами мониторинга ТС «ГЛОНАСС/GPS» с предоставлением Заказчику доступа к системе мониторинга работы ТС на 3-х рабочих местах; |  |  |  |
|  | двухсторонними видеорегистраторами (с тыловой и фронтальной записью), имеющими качество записи и угол обзорадостаточные для возможности выявления нарушений ПДД[1]; |  |  |  |
|  | тахографом (ТС попадающие под действие приказа Министерства транспорта РФ от 13.02.2013 № 36[2]); |  |  |  |
|  | исправными ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров (ремни безопасности должны иметь «трехточечную» конструкцию); |  |  |  |
|  | сертифицированными искрогасителям; |  |  |  |
|  | ABS - антиблокировочная система тормозов; |  |  |  |
|  | устройством, обеспечивающие автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом; |  |  |  |
|  | оснащение салона наклейками, напоминающими о соблюдении требований ПДД «Пристегните ремни» - в салоне автомобиля, на передней панели; |  |  |  |
|  | устройствами снятия статического электричества (при перевозке опасных грузов); |  |  |  |
|  | устройствами защитного заземления. |  |  |  |

- Требования к контрагенту:

  - Вертикальная планировка площадки скважины №53 Тагульского лицензионного участка гидронамывным грунтом»

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованиям | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Общие требования |  |  |  |
| 3.1. | Согласие на выполнение работ в соответствии с техническим заданием в составе ПДО (Приложение№1). | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации (уполномоченного лица) и подписанное руководителем организации (участника тендера) на каждом листе Техническое задание | да/нет | да |
| 3.2. | Согласие с условиями: | Подписанный руководителем организации проект договора со всеми приложениями без указания информации о стоимости | да/нет | да |
|  | - Проекта договора; |  |  |  |
|  | - Стандарта «Безопасность дорожного движения»; |  |  |  |
|  | - требованиям к подрядчику в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (Приложение №2 к Стандарту Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями». |  |  |  |
| 3.3. | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | да/нет | да |
| 3.4. | Подтверждение, что имущество участника закупки (в части, необходимой для выполнения договора) не находится под арестом. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | да/нет | да |
| 3.5. | Согласие на проведения службами Заказчика технических аудиторских проверок заявленных Исполнителем компетенций на этапе проведения тендерных процедур и исполнения договора. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | да/нет | да |
| 3.6. | Обязательство, в случае признания победителем закупки, на период выполнения работ заключить договор (-ы) добровольного страхования работников от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, с включением в договор рисков смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | да/нет | да |
| 3.7. | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | да/нет | да |
| 3.8. | Проведение специальной оценки условий труда | Копия сводной ведомости специальной оценки условий труда | да/нет | да |
| 4 | Основные требования Заказчика к трудовым ресурсам |  |  |  |
| 4.1. | Наличие: | Организационная структура предприятия или Положения о: | да/нет | да |
|  | - службы безопасности дорожного движения; | Службе БДД; |  |  |
|  | - диспетчерской службы; | Диспетчерской службе; |  |  |
|  | - медицинской службы или договора с медицинским учреждением, осуществляющим предрейсовый и послерейсовый осмотр водительского состава; - производственно-технической службы; | ДИ медицинского работника/ договор оказания услуг. Службы ПТО |  |  |
|  | - службы механика по выпуску транспортных средств на линию. - маркшейдерской/геодезической службы или договора на выполнение данных работ | Службы механика Маркшейдерской/геодезической службе/ или договор на выполнение работ |  |  |
| 4.2. | Постоянное повышение квалификации водителей. | План/график обучения на текущий год (2017г.) | да/нет | да |
| 5 | Производственные мощности |  |  |  |
| 5.1. | Наличие производственного помещения для проведения тех. обслуживания и ремонта ТС (либо наличие договора на данные услуги) | Свидетельство о собственности /договор аренды либо договор проведения тех. обслуживания и ремонта ТС | Наличие/отсутствие | наличие |
| 5.2. | Порядок выпуска транспортных средств на линию. | Внутренний нормативный документ, регламентирующий порядок выпуска на линию подписанный руководителем организации | Наличие/отсутствие | наличие |
| 6. | Требования Заказчика к опыту работ |  |  |  |
| 6.1. | Наличие опыта выполнения работ в условиях Крайнего Севера аналогичных предмету закупки не менее 3трех лет | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации (по форме 6.2т) с предоставлением подтверждающих документов. | лет | ≥3 |

Приложения:

- Приложение №1 к Требованиям к предмету оферты –техническое задание на вертикальную  планировку площадки скважины №53 Тагульского лицензионного участка гидронамывным грунтом.

| Зам. начальникаотдела автотранспорта и перевозок |  |  |  | А.А. Бакшаев |  | « ___» ________ 2017г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |