На бланке участника закупки

Адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, зд. 3 «а»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ООО «БНГРЭ» с целью заключения договора на «Оказание сервисных услуг по геофизическим работам и исследованиям, прострелочно-взрывным работам в поисково-оценочной скважине №9 Пайяхского ЛУ» по **ПДО № 11-БНГРЭ-2026** на следующих условиях:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет оферты | **Лот №1:** Оказание сервисных услуг по геофизическим работам и исследованиям, прострелочно-взрывным работам в поисково-оценочной скважине №9 Пайяхского ЛУ в 2026-2027 годах. |
| 2 | **Срок оказания услуг:**  **ГИС**  Мобилизация материалов и оборудования: с 01.03.2026 г по 31.03.2026 г.  Оказание сервисных услуг по ГИРС при бурении: с 01.07.2026 г по 24.10.2026 г.  Оказание сервисных услуг по ГИРС при испытании 1-го объекта: с 25.10.2026 г по 28.11.2026 г.  Демонтаж БУ: с 29.11.2026 г по 17.01.2027 г.  Строительство зимней автодороги: с 18.01.2027 г по 24.01.2027 г.  Монтаж УПА: с 25.01.2027 г по 30.01.2027 г.  Оказание сервисных услуг по ГИРС при испытании 2-3 объектов: с 31.01.2027 г по 29.03.2027 г.  Демобилизация оборудования – с 30.03.2027 г. | Согласны / не согласны (прописать свои условия) |
| 3 | **ВСЕГО, руб. без учета НДС**, с учетом всех затрат Исполнителя | 0,00 |
| 4 | **ВСЕГО, руб. с учетом НДС (22 %)**, с учетом всех затрат Исполнителя | 0,00 |
| 5 | Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении | |
| 6 | Наличие скидок или условия их получения |  |
| 7 | ЗАКАЗЧИК оплачивает оказанные УСЛУГИ на 70 (семидесятый) календарный день со дня предъявления ЗАКАЗЧИКУ оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ, выставленного на основании подписанного СТОРОНАМИ оригиналов акта сдачи приемки отобранного керна в скважине, и подписанной шкалы оценки качества (подготавливаемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ и утверждаемой ЗАКАЗЧИКОМ).). | Согласны / не согласны (прописать свои условия)  Общество оставляет за собой право не принимать условия оплаты отличные от основных |
| 8 | Опцион: +/-100% от объема оказываемых услуг. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты окончания срока выполнения работ, предусмотренных Договором | Согласны / не согласны (прописать свои условия) |
| 9 | Согласие с условиями проекта договора | Согласны / не согласны |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано **до «31» марта 2026 г.**
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части товаров / работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
5. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.