УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом ПАО «НК «Роснефть»

от «25» ноября 2020 г. № 680

Введены в действие «25» ноября 2020 г.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

с «15» декабря 2020 г.

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от «15» декабря 2020 г. № 1496

Редакция ЛНД вступила в силу с 23.03.2025.

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПАНИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗВРАТА ЗЕМЕЛЬНЫХ, ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ, ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

№ П2-01 ТТР-0007

ВЕРСИЯ 2 ИЗМ. 2

МОСКВА

2020

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	3

2.	ГЛОССАРИЙ	4

2.1.	ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.2.	РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.3.	ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ	4

2.4.	ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	4

2.5.	СОКРАЩЕНИЯ	5

3.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

4.	ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗЕМЕЛЬНЫХ, ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ	10

5.	ССЫЛКИ	18

6.	ПРИЛОЖЕНИЯ	19

СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ	20

СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД	23

  - ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящие Типовые требования устанавливают порядок реализации бизнес-процессов:

- осуществление возврата земельных, лесных участков или их частей, предоставленных в аренду, субаренду, на правах сервитута или используемых без предоставления, после окончания строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства и земельных, лесных участков после завершения геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка).

Типовые требования разработаны в соответствии с требованиями:

- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ,

- Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ,

- Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Типовые требования обязательны для исполнения работниками подконтрольных ПАО «НК «Роснефть» Обществ Групп, зарегистрированных на территории Российской Федерации, в соответствии с Периметром внедрения настоящих Типовых требований.

Периметр внедрения настоящих Типовых требований утверждается распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с порядком, установленным Стандартом Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства Компании и (или) после завершения геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка), обязаны включить в договоры соответствующие условия, требуемые для соблюдения указанными подрядными (сервисными) организациями, требований, установленных настоящими Типовыми требованиями.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящие Типовые требования являются локальным нормативным документом постоянного действия.

  - ГЛОССАРИЙ

  - ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются термины Корпоративного глоссария: Геологоразведочные работы, Общество Группы (ОГ), Поисково-разведочное бурение, Сейсморазведка, Строительство, Структурное подразделение.

  - РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются роли Корпоративного глоссария: Куратор договора, Подрядная организация (Подрядчик), Профильное структурное подразделение (ПСП).

  - ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящих Типовых требованиях используются термины из внешних документов: Деградация земель [п. 2 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»], Единый государственный реестр недвижимости [п. 2 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»], Земельный участок [п. 3 ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ], Консервация земель [п. 2 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»], Лесной участок [ст. 7 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ], Нарушенные земли [п. 2 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»], Объект капитального строительства [п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ], Проект рекультивации земель [п. 2 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»], Рекультивация земель [п. 2 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»].

  - ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО, ЛЕСНОГО УЧАСТКА | – | документ, удостоверяющий факт возврата правообладателю земельного, лесного участка. |
| --- | --- | --- |
| вОЗВРАТ ЗЕМЕЛЬНЫХ, ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ | – | комплекс мероприятий по передаче земельного, лесного участка, предоставленного на период строительства объекта после завершения строительства объектов капитального строительства или прекращения необходимости в его использовании. |
| ЗАКАЗЧИК | – | Общество Группы, или другое юридическое лицо, уполномоченное ПАО «НК «Роснефть» или Обществом Группы осуществлять реализацию инвестиционных проектов на всех этапах в соответствии с условиями договора, в том числе на выполнение строительных, изыскательских, проектных и прочих работ. |
| НЕНАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ | – | земельные, лесные участки, на которых не осуществлялись строительно-монтажные и иные работы, и на которых отсутствуют нарушенные земли, возникшие в процессе эксплуатации объектов. |
| Правообладатель ЗЕМЕЛЬНОГО, лесного УЧАСТКА (ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ) | – | собственник земельного, лесного участка, землепользователь, землевладелец и арендатор участка, предоставивший участок во временное владение и пользование (аренду) или во временное пользование (сервитут, разрешение на использование). |
| СЛУЖБА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ | – | структурное подразделение или работник, наделенные в Обществе Группы полномочиями в сфере охраны окружаю щей среды, управления рекультивацией загрязненных земель. |
| Часть земельного участка | – | территория, описанная одним или несколькими контурами в пределах земельного участка, выделенная по каким-либо ограничительным признакам (ограничениям). |

  - СОКРАЩЕНИЯ

| ЕГРН | – | Единый государственный реестр недвижимости. |
| --- | --- | --- |
| МО | – | муниципальное образование. |
| ООС | – | охрана окружающей среды. |
| СП | – | структурное подразделение. |

  - ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Земельные, лесные участки подлежат возврату правообладателю земельного и (или) лесного участка (далее – правообладателю) в следующих случаях:

- прекращения необходимости в их дальнейшем использовании при изменении проектных или иных технических решений;

- после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (всего земельного, лесного участка или части земельного, лесного участка, если земельные, лесные участки фактически не используются после завершения строительства объектов);

- после ликвидации (списания) объекта капитального строительства;

- после завершения геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка);

- истечение срока, на который они были предоставлены;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

- Условиями возврата нарушенных земельных, лесных участков, на которых выполнялись строительно-монтажные или геологоразведочные работы (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка) является:

- выполнение работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с требованиями «Правил проведения рекультивации и консервации земель», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 и проектом рекультивации, подготовленным в соответствии с требованиями земельного законодательства;

- выполнение работ по лесовосстановлению или лесоразведению в соответствии с проектом лесовосстановления или проектом лесоразведения (допустимо завершение мероприятий по лесовосстановлению или лесоразведению после завершения возврата нарушенных лесных участков, в том числе на других  лесных участках, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти);

- отсутствие на передаваемом участке нарушенных земель, загрязнений и захламлений в связи с проведением ОГ строительно-монтажных или геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка);

- ввод и регистрация или ликвидация (списание) объектов капитального строительства в порядке, установленном градостроительным законодательством.

Ненарушенные земли подлежат возврату без выполнения работ по их рекультивации.

- Возврат земельных, лесных участков, предоставленных ОГ в аренду, субаренду, на правах сервитута или используемых без предоставления, после окончания строительства и реконструкции объектов капитального строительства или после завершения геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка) осуществляют в следующей последовательности:

- Формирование, согласование и утверждение графика возврата земельных, лесных участков – порядок взаимодействия СП ОГ приведен в Таблице 1 настоящих Типовых требований.

- Проведение мероприятий по рекультивации нарушенных земель.

- Проведение мероприятий по лесовосстановлению или лесоразведению.

- Возврат земельных, лесных участков правообладателю, изменение или прекращение договора аренды, субаренды, соглашения об установлении сервитута (если применимо) – порядок взаимодействия СП ОГ приведен в Таблицах 2, 3 настоящих Типовых требований.

- Лицо, получившее земельный, лесной участок во временное владение и (или) пользование (аренда, сервитут, разрешение на использование), обязано возвратить земельный, лесной участок правообладателю в состоянии и качестве, пригодном для исходного целевого назначения участка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями договора, проекта рекультивации, проекта лесовосстановления или проекта лесоразведения (допустимо завершение мероприятий по лесовосстановлению или лесоразведению после завершения возврата нарушенных лесных участков, в том числе на других  лесных участках, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти).

- Планирование расходов на подготовку организации возврата земельных, лесных участков после окончания строительства и реконструкции объектов капитального строительства или после завершения геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка) осуществляется в составе лимитов финансирования капитальных вложений ОГ.

- Затраты на рекультивационные работы по существующим объектам отражаются за счет признанного оценочного обязательства. Работы по организации возврата земельных, лесных участков после окончания строительства или геологоразведочных работ, включая расходы на рекультивацию, осуществляются за счет средств ОГ. Приемка-передача земельных, лесных участков, предоставленных на период строительства или проведения геологоразведочных работ, в том числе ненарушенных земельных участков, осуществляется в соответствии с графиком возврата земельных, лесных участков (Приложение 1).

- Организацию работ по формированию графиков возврата земельных, лесных участков, документальному оформлению возврата земель, внесению необходимых изменений в правоустанавливающие документы на использование земельных и лесных участков осуществляет СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные, лесные участки.

- Формирование графика возврата земельных, лесных участков осуществляется в следующей последовательности:

- Составление перечня земельных, лесных участков, сроки возврата которых истекли до планируемого года, но которые не возвращены правообладателю (задолженность прежних лет).

- Составление перечня земельных, лесных участков, сроки возврата которых наступают в планируемом году:

- составление перечня земельных, лесных участков, объекты на которых введены в эксплуатацию и получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию или будут введены в эксплуатацию и будет получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию в планируемом году;

- составление перечня земельных, лесных участков, на которые в проекте рекультивации земель указана необходимость проведения рекультивации в течение 1 года после завершения строительно-монтажных работ;

- составление перечня земельных, лесных участков, объекты на которых демонтированы (списаны) или будут демонтированы (списаны) в планируемом году.

- Согласование перечней земельных, лесных участков, подлежащих возврату, с СП ОГ, ответственным за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства или СП ОГ, ответственным за организацию геологоразведочных работ, на предмет готовности земельных, лесных участков для передачи их правообладателю.

- Формирование СП ОГ, ответственным за оформление прав на земельные, лесные участки проекта графика возврата земельных, лесных участков с учетом готовности возврата земельных, лесных участков, на основании Графиков рекультивации и сдачи рекультивированных земель правообладателю. Графики рекультивации в адрес СП ОГ, ответственного за оформление прав на земельные, лесные участки предоставляет СП ОГ, ответственное за организацию строительства, и реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства или СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ.

- В графике возврата земельных, лесных участков возвращаемые участки группируется по своему расположению в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.

- График возврата земельных, лесных участков формируется с учетом сроков установленных договорами, на основании которых участки были приняты в пользование и (или) в соответствии с графиком ввода объектов в эксплуатацию.

- График возврата земельных, лесных участков должен быть направлен СП ОГ, ответственным за оформление прав на земельные, лесные участки на согласование в ПСП (ответственное за землеустроительные работы). Согласованный график и утверждает руководитель ОГ. Копии утвержденных графиков должны быть направлены СП ОГ, ответственным за оформление прав на земельные, лесные участки в ПСП.

- Оценку объемов выемки образовавшихся загрязнённых грунтов (нефтесодержащих отходов) выполняют в соответствии со Стандартом Компании № П3-05 С-0084 «Управление отходами».

- Завершение работ по рекультивации земель подтверждается Актом о рекультивации земель (произвольной форме) и (или) Актом проверки рекультивированных земель (в произвольной форме или форме установленной правообладателем) – при необходимости, если правообладатель требует оформление такого акта, составленным по результатам осмотра земельного, лесного участка и подписанным представителем СП ОГ, ответственного за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства или СП ОГ, ответственного за организацию геологоразведочных работ и Подрядчиком, выполнившей работы по рекультивации земель, утверждаемым руководителем ОГ (уполномоченным им лицом).

Акт должен содержать информацию о составе участников осмотра объекта, характеристики объекта (наименование, адрес, площадь, кадастровый номер), описание (со ссылкой на заключенные договоры) видов выполненной рекультивации (технической и биологической), в том числе данные о физических, химических и биологических показателях состояния почвы, определенных по итогам проведения измерений, исследований, сведения о соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием земельного, лесного участка.

Обязательным приложением к акту являются:

- копии договоров с подрядными и проектными организациями в случае, если работы по рекультивации земель выполнены такими организациями полностью или частично, а также акты приемки выполненных работ;

- копии финансовых документов, подтверждающих закупку материалов, оборудования и материально-технических средств.

- Акт о рекультивации земель и (или) акт проверки рекультивированных земель подписывается представителем Подрядчика, выполнившей работы по рекультивации нарушенных земель, Куратором договора с Подрядчиком по направлению деятельности, представителем  службы главного маркшейдера ОГ (СП ОГ, ответственное за маркшейдерское обеспечение недропользования ОГ). После подписания акта, СП ОГ, ответственное за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства или СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ направляет уведомление о завершении работ по рекультивации земель с приложением копии указанного акта лицам, с которыми проект рекультивации земель подлежит согласованию в соответствии с пунктом 15 «Правил проведения рекультивации и консервации земель», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800, а также в федеральные органы исполнительной власти, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 24 «Правил проведения рекультивации и консервации земель», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800.

В случае если проектом рекультивации земель предусмотрено поэтапное проведение работ по рекультивации земель, составляется акт о завершении работ по рекультивации земель каждого этапа.

- Возврат земельного, лесного участка правообладателю оформляется актом приема-передачи. Форма акта приема-передачи земельного, лесного участка может быть установлена договором аренды участка.

В случаях использования земель без предоставления в аренду, на основании разрешения уполномоченного органа либо на основании соглашения о сервитуте, возврат участка не оформляется актом приема-передачи,  при этом выполнение обязанности лица получившего земельный участок во временное пользование (сервитут, разрешение на использование) по рекультивации нарушенных земель и направлению уведомления правообладателю и уполномоченным органам сведений о завершении рекультивации (в соответствии с п. 3.13. и 3.14 настоящих Типовых требований) является обязательным.

- Информацию о возврате земельных, лесных участков вносят в ежегодную форму управленческой отчетности УЗР-4 «Отчет по возврату земельных, лесных участков» Форма отчета установлена в Приложении 2.

- Ответственность за предоставление указанной информации возлагается на СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные, лесные участки.

- В отчет по возврату земельных, лесных участков по ОГ отдельным разделом (справочно) вносят информацию о возврате земельных, лесных участков, не включенных в график возврата земельных, лесных участков, если их возврат осуществлен досрочно, в связи с нецелесообразностью их использования после ввода объектов в эксплуатацию или отсутствием необходимости в строительстве на них объектов.

Для определения показателя выполнения графика возврата земельных, лесных участков указанные объемы возвращенных земель не учитываются.

  - ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗЕМЕЛЬНЫХ, ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ

- Порядок подготовки и утверждения графика возврата земельных, лесных участков указан в Таблице 1 настоящих Типовых требований.

Таблица 1

Мероприятия по подготовке и утверждению графиков возврата земельных участков

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Составление перечней земельных, лесных участков, подлежащих возврату в планируемом году | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные, лесные участки | 30 рабочих дней с даты утверждения бизнес-плана текущего года | - Перечень объектов, введенных в эксплуатацию. - Уточненные границы земельного, лесного участка, необходимого для эксплуатации объекта. - Договоры аренды (сервитута, разрешения) земельных, лесных участков для строительства и реконструкции объектов капитального строительства. - График выполнения работ по рекультивации | Перечни земельных, лесных участков, сроки возврата которых наступают в планируемом или наступили в предыдущие годы. Требования: Соблюдение сроков использования земельного, лесного участка |
| 2 | Согласование перечней возврата земельных, лесных участков, подлежащих возврату в планируемом году, на предмет их готовности для передачи правообладате-лю | СП ОГ, ответственное за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства или СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ | 10 рабочих дней с даты получения перечней | Перечни земельных, лесных участков, сроки возврата которых наступают в планируемом или наступили в предыдущие годы | Перечни земельных, лесных участков, подлежащих возврату, согласованные СП ОГ, ответственным за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства или СП ОГ, ответственным за организацию геологоразведочных работ |
| 3 | Формирование графика возврата земельных, лесных участков | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные, лесные участки | 10 рабочих дней с даты получения согласованных перечней | Перечни земельных, лесных участков, согласованные СП ОГ, ответственным за организацию строительства, и реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства или СП ОГ, ответственным за организацию геологоразведочных работ | Проект графика возврата земельных, лесных участков |
| 4 | Направление графика возврата земельных, лесных участков на согласование в СП ответственное за землеустроительные работы | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные, лесные участки | 5 рабочих дней с даты формирования проекта графика | Проект графика возврата земельных, лесных участков | Согласованный ПСП график возврата земельных, лесных участков |
| 5 | Утверждение графика возврата земельных, лесных участков руководителем ОГ | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные, лесные участки | 5 рабочих дней с даты согласования графика ПСП | Согласованный ПСП ответственным за землеустроительные работы график возврата земельных, лесных участков | Утвержденный руководителем ОГ график возврата земельных, лесных участков |

- Порядок осуществления возврата рекультивированных земельных, лесных участков после окончания строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства и земельных, лесных участков, после завершения геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка) указан в Таблице 2 настоящих Типовых требований.

Таблица 2

Мероприятия по возврату земельных, лесных участков при выполнении рекультивации лицом, получившим земельный, лесной участок во временное владение и пользование (аренду) или во временное пользование (сервитут, разрешение на использование)

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация проведения рекультивации земельного, лесного участка, работ по лесовосстановлению, лесоразведению | СП ОГ, ответственное за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства, или СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ (кроме работ по лесовосстановлению или лесоразведению). Служба ООС ОГ (в части работ по лесовосстановлению, лесоразведению) | Срок устанавливается Календарным графиком строительства объекта или договором с Подрядчиком, в случае если работы по рекультивации земель выполняются после ввода объекта в эксплуатацию. Срок устанавливается договором с Подрядчиком на выполнение работ по лесовосстановлению (лесоразведению) | - Проект рекультивации земель. - Договор на выполнение строительно-монтажных работ, включая рекультивацию земель или договор на проведение работ по рекультивации земель. - Проект лесовосстановления или лесоразведения. - Договор на выполнение работ по лесовосстановлению (лесоразведению) | - Акт о рекультивации земель (проект). - Акт проверки рекультивированных земель (проект) (при необходимости, если оформление акта требует правообладатель). - Акт выполненных работ (приемка работ по лесовосстановлению и (или) лесоразведению представителями уполномоченного органа лесного хозяйства) |
| 2 | Осмотр земельного, лесного участка на предмет готовности его к возврату правообладателю | СП ОГ, ответственное за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства, и (или) СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ (кроме работ по лесовосстановлению или лесоразведению). СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки. Подрядная организация, выполнившая работы по рекультивации земель. Служба ООС ОГ. | В бесснежный период года. Не менее 45 календарных дней до планируемого срока возврата земель в соответствии с графиком возврата. | - Акт о рекультивации земель (проект). - Акт проверки рекультивированных земель (проект) (при необходимости, если оформление акта требует правообладатель) | - Акт о рекультивации земель, оформленный в соответствии с п.п. 3.13 и 3.14 настоящих Типовых требований. - Акт проверки рекультивированных земель (при необходимости) |
| 3. | Подготовка уведомления о завершении работ по рекультивации земель лицам, с которыми проект рекультивации земель подлежит согласованию (п. 3.14 настоящих Типовых требований), а также в случаях, указанных п. 3.15 настоящих Типовых требований | СП ОГ, ответственное за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства или СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ. | 10 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ по рекультивации земель. | - Акт о рекультивации земель, подписанный заказчиком | Уведомление о завершении работ по рекультивации земель |
| 4 | Выполнение кадастровых работ (при необходимости, если возвращается часть земельного участка) Примечание: этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки | В соответствии со сроками установленными договором на выполнение кадастровых работ | Договор на выполнение кадастровых работ | - Межевой план земельного, лесного участка. - Выписка из ЕГРН с уточненными границами земельного участка |
| 5 | Оформление и подписание Акта приема-передачи земельного, лесного участка или получение письма правообладателя, подтверждающего выполнение работ по рекультивации в соответствии с проектом. Примечание: этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды | СП ОГ, ответственное за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства или СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ (оформление и подписание акта). СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки (подписание акта). | В соответствии с условиями договора аренды, но не более 15 рабочих дней с даты передачи уведомления о завершении работ по рекультивации. | - Акт о рекультивации земель. - Акт проверки рекультивированных земель (при необходимости). - Письменное уведомление о завершении работ по рекультивации земель | - Акт приема-передачи земельного, лесного участка подписанный ОГ (СП ОГ, ответственное за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства или СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ) - и правообладателем - или письмо правообладателя, подтверждающее выполнение работ по рекультивации в соответствии с проектом. |
| 6 | Изменение ил прекращение договора аренды земельного, лесного участка Примечание: этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки. | В соответствии с графиком возврата земельных, лесных участков. | - Акт о рекультивации земель. - Акт проверки рекультивированных земель (при необходимости). - Акт приема-передачи земельного, лесного участка или письмо правообладателя, подтверждающее выполнение работ по рекультивации в соответствии с проектом. - Договор аренды земельного, лесного участка | Дополнительное соглашение об изменении или прекращении договора аренды земельного, лесного участка. |
| 7. | Внесение сведений об изменении или прекращении договора аренды земельного, лесного участка в ЕГРН Примечание: этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды | СП ОГ, ответственное за проведение государственной регистрации, или СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки | В соответствии с графиком возврата земельных, лесных участков | - Договор аренды земельного, лесного участка. - Дополнительное соглашение об изменении или прекращении договора аренды земельного, лесного участка. - Выписка из ЕГРН с уточненными границами земельного, лесного участка | - Выписка из ЕГРН |
| 8. | Отражение информации о возврате земель в ежеквартальном отчете | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки | Ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - График возврата земельных, лесных участков. - Акты приема-передачи земельного, лесного участка. - Выписка из ЕГРН | - Отчет по возврату земельных, лесных участков по форме УЗР-4 |

- Порядок возврата ненарушенных земель указан в Таблице 3 настоящих Типовых требований.

Таблица 3

Мероприятия по возврату ненарушенных земель

| № п/п | Этап/ Операция | ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель | Срок исполнения | ВХОД | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осмотр земельного, лесного участка на предмет готовности его к возврату правообладателю | СП ОГ, ответственное за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства или СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ. СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки. Служба ООС ОГ | В бесснежный период года. Не менее 45 календарных дней до планируемого срока возврата земель в соответствии с графиком возврата | Информация о земельных, лесных участках, на которых не осуществлялись строительно-монтажные и иные работы и на которых отсутствуют нарушенные земли | - Заключение о готовности ненарушенных земель к возврату (в произвольной форме). - Акт приема-передачи земельного, лесного участка (проект). - Акт проверки рекультивированных (неиспользованных) земель (проект) |
| 2 | Выполнение кадастровых работ (при необходимости, если возвращается часть земельного участка) Примечание: этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки | В соответствии со сроками установленными договором на выполнение кадастровых работ | Договор на выполнение кадастровых работ | - Межевой план земельного, лесного участка. - Выписка из ЕГРН с уточненными границами земельного участка |
| 3 | - Оформление и подписание Акта приема-передачи земельного, лесного участка и Акта проверки рекультивированных (неиспользованных) земель. - Примечание: этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды | СП ОГ, ответственное за организацию строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства или СП ОГ, ответственное за организацию геологоразведочных работ (оформление и подписание акта). СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки (подписание акта) | В соответствии с условиями договора аренды | - Заключение о готовности ненарушенных земель к возврату. - Акт приема-передачи земельного, лесного участка (проект). - Акт проверки рекультивированных (неиспользованных) земель (проект) | - Акт приема-передачи земельного, лесного участка подписанный ОГ и правообладателем (в случае если правообладатель или представитель правообладателя участвует в приеме-передаче). - Акт проверки рекультивированных (неиспользованных) земель |
| 4 | Изменение или прекращение договора аренды земельного, лесного участка. Примечание: этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки | В соответствии с графиком возврата земельных, лесных участков | - Акт приема-передачи земельного, лесного участка. - Договор аренды земельного, лесного участка. - Акт проверки рекультивированных (неиспользованных) земель | Дополнительное соглашение об изменении прекращении договора аренды земельного, лесного участка |
| 5 | Внесение сведений об изменении или прекращении договора аренды земельного, лесного участка в ЕГРН. Примечание: этап/операция выполняется в случае использования участка на праве аренды | СП ОГ, ответственное за проведение государственной регистрации, или СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки | В соответствии с графиком возврата земельных, лесных участков | - Договор аренды земельного, лесного участка. - Дополнительное соглашение об изменении или прекращении договора аренды земельного, лесного участка | - Выписка из ЕГРН |
| 6 | Отражение информации о возврате земель в ежеквартальном отчете | СП ОГ, ответственное за оформление прав на земельные и лесные участки | Ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом | - График возврата земельных, лесных участков. - Акты приема-передачи земельного, лесного участка. - Акт проверки рекультивированных (неиспользованных) земель. - Выписка из ЕГРН | - Отчет по возврату земельных, лесных участков по форме УЗР-4 |

  - ССЫЛКИ

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель».

- Стандарт Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

- Стандарт Компании № П3-05 С-0084 «Управление отходами».

  - ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 4

Перечень Приложений к Типовым требованиям Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | График возврата земельных, лесных участков | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 2 | Отчет по возврату земельных, лесных участков, форма УЗР-4 | Приложено отдельным файлом в формате Excel |

- СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ

ВЫПИСКА ИЗ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ | – | комплекс производственных и научно-исследовательских работ по геологическому изучению недр, направленных на выявление перспективных зон нефтегазонакопления, открытие месторождений углеводородного сырья, их оценку и подготовку к промышленной разработке. |
| --- | --- | --- |
| ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) | – | хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более. |
| ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ | – | бурение скважин на площадях, подготовленных к поисковым работам, с целью поиска новых или разведки ранее открытых месторождений/залежей углеводородного сырья, оценки их промышленной значимости, уточнения запасов, и сбора исходных данных для проектирования разработки и эксплуатации месторождений/залежей углеводородного сырья. |
| СЕЙСМОРАЗВЕДКА | – | геофизический метод исследования земной коры. |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | – | создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства). |
| СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | – | организационно-структурная единица, объединяющая несколько должностей (профессий), с определенными функциями, задачами и ответственностью. |
| куратор ДОГОВОРА | – | работник, назначенный руководителем структурного подразделения (или работник другого юридического лица, оказывающего услуги по сопровождению договорной работы на основании заключенного договора), ответственный за подготовку к согласованию, организацию согласования и подписания, передачу для регистрации и хранения, контроль исполнения и прекращения действия договора, оформление первичной учётной документации и инициирование платежей по договору, обладающий информацией о содержании договора и статусе его исполнения, предоставляющий разъяснения согласующим договор лицам и иным работникам по запросам. |
| ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| ПРОФИЛЬНОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ПСП) | – | структурное подразделение, отвечающее в рамках своей компетенции за профильное направление деятельности общества в соответствии с организационной структурой и Положением о структурном подразделении. |

ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

| ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ | – | ухудшение качества земель в результате негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности, природных и (или) антропогенных факторов [п. 2 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»]. |
| --- | --- | --- |
| ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ | – | является сводом достоверных систематизированных сведений об учтенном в соответствии с настоящим Федеральным законом недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их возникновения, правообладателях, а также иных установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом сведений [п. 2 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»]. |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК | – | недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи [п. 3 ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ]. |
| КОНСЕРВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ | – | мероприятия по уменьшению степени деградации земель, предотвращению их дальнейшей деградации и (или) негативного воздействия нарушенных земель на окружающую среду, осуществляемые при прекращении использования нарушенных земель [п. 2 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»]. |
| ЛЕСНОЙ УЧАСТОК | – | земельный участок, который расположен в границах лесничеств и образован в соответствии с требованиями земельного законодательства и Лесного кодекса [ст. 7 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ]. |
| НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ | – | земли, деградация которых привела к невозможности их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием [п. 2 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»]. |
| ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | – | здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие) [п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ]. |
| ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ | – | документ, на основании которого проводится рекультивация земель [п. 2 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»]. |
| РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ | – | мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений [п. 2 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»]. |

- СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД

| версия/ изменения | ДАТА И РЕКВИЗИТЫ РД ПАО «НК «Роснефть» |  |  | краткАЯ аннотациЯ | ДАТА И РЕКВИЗИТЫ РД ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНИЯ | ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ (вступления в силу) | утраты силы |  | ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ (вступления в силу) | утраты силы |
| 1.00 | 06.11.2013 приказ от 06.11.2013 № 522 | 06.11.2013 приказ от 06.11.2013 № 522 | 23.09.2019 | - |  |  |
| Изм. 1 | 23.09.2019 приказ от 23.09.2019 № 470 | 23.09.2019 приказ от 23.09.2019 № 470 | 25.11.2020 приказ от 25.11.2020 № 680 | - |  |  |
| 2.00 | 25.11.2020 приказ от 25.11.2020 № 680 | 25.11.2020 приказ от 25.11.2020 № 680 | 16.06.2021 | Устанавливают порядок реализации бизнес-процесса по осуществлению возврата земельных, лесных участков или их частей, предоставленных в аренду, субаренду, на правах сервитута или используемых без предоставления, после окончания строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства и земельных, лесных участков после завершения геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка). | 15.12.2020 приказ от 15.12.2020 №1496 |  |
| Изм. 1 | 16.06.2021 приказ от 16.06.2021 № 290 | 16.06.2021 приказ от 16.06.2021 № 290 | 23.03.2025 | Устанавливают порядок реализации бизнес-процесса по осуществлению возврата земельных, лесных участков или их частей, предоставленных в аренду, субаренду, на правах сервитута или используемых без предоставления, после окончания строительства, реконструкции, ликвидации объектов капитального строительства и земельных, лесных участков после завершения геологоразведочных работ (поисково-разведочное бурение, сейсморазведка). | 28.06.2021 приказ от 28.06.2021 №782 | 01.04.2025 |
| Изм. 2 | 23.03.2025 приказ от 23.03.2025 № 90 | 23.03.2025 приказ от 23.03.2025 № 90 |  | Внесение изменений в ЛНД в части работ, связанных с компенсационным лесовосстановлением лесных участков, предоставленных ПАО «НК «Роснефть» или Обществам Группы для строительства, реконструкции, объектов капитального строительства и проведения геологоразведочных работ. Определено СП, ответственное за лесовосстановление и лесоразведение | 01.04.2025 приказ от 01.04.2025 №409 |  |

Технологии проведения сейсморазведочных работ не приводят к деградации и нарушению земель. Земельные, лесные участки после сейсморазведки пригодны для использования в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием и соответственно проекты рекультивации включают ограниченный перечень видов работ (очистка от лесорубочных остатков, захламлений).

В случае прекращения сервитута Акт приемки-передачи не требуется.

Под внешними документами понимаются нормативные правовые акты, технические регламенты (Таможенного союза и Евразийского экономического союза), национальные стандарты и правила стандартизации, международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды правил, межгосударственные стандарты, стандарты иностранных государств, иные внешние документы аналогичного статуса.