Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

Услуги по инженерно-технологическому сопровождению отработки буровых долот и гидравлических забойных двигателей

на скважине №29 Тагульского лицензионного участка в 2017году

1.Общие положения

1.1 Предмет закупки. Услуги по инженерно-технологическому сопровождению отработки буровых долот и гидравлических забойных двигателей на скважине №29 Тагульского лицензионного участка в 2017 году.

1.2 Лот является неделимым

1.3Инициатор закупкиПроизводственно-технологический отдел

ООО «БНГРЭ»

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, 3, корпус А

ИНН / КПП: 8801011908/246501001

Р/с: 40702810900005509190 в

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» г. Москва

К/с: 30101810900000000204

БИК: 044525204

ОКПО: 478933210

ОКОНХ: 11220, 11210, 96190, 84300, 7110, 71200, 84100

1.4 Плановые сроки оказания услуг;

1.4.1 Мобилизация материалов и оборудования: 01.02.2017г.

1.4.2 Начало бурения: 01.04.2017г.

1.4.3 Окончание бурения 09.09.2017г.

1.4.4 Демобилизация оборудования – с 25.12.2017г.

1.5 Место оказания услугпоисково-оценочная  скважина №29 Тагульского лицензионного участка, расположенная в Туруханском районе Красноярского края. Данные о расположении скважины в Приложении

1.6 Планируемый объем услуг:  в Требованиях к предмету закупки

1.7 Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема работ, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию

1.8 Наименование, назначение и цели выполняемых работ/оказываемых услуг: Оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению отработки буровых долот и гидравлических забойных двигателей, актуальный подбор и обеспечение гаммы долот и ВЗД. Формирование и выполнение программы отработки долот/Долотной программы (показателей: мех.скорость, стойкость/проходка и т.д.), направленное на минимизацию временных и финансовых затрат, при бурении скважины №29 Тагульского ЛУ.

1.9. Сведения по скважине, условия выполненияработизложены в Приложении №1 «Техническое задание на строительство поисково-оценочной скважины №29Тагульского лицензионного участка» к настоящему ЛОТу№БНГРЭ/3.2-2016

2. Требования к предмету закупки:

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основные показатели бурения |  |  |  |
| 1.1 | Средняя механическая скорость бурения под «направление» (в интервале 0 – 100 м., диаметром долота 490 мм.) | Форма 6.1т/Форма 6.2т | м/час. | ≤10 |
| 1.2 | Средняя механическая скорость бурения под «кондуктор» (в интервале 100 - 950 м., диаметром долота 393,7 мм.) | Форма 6.1т/Форма 6.2т | м/час. | ≤30 |
| 1.3 | Средняя механическая скорость бурения под «промежуточную колонну» (в интервале 950 - 1850 м., диаметром долота 295,3 мм.) | Форма 6.1т/Форма 6.2т | м/час. | ≤35 |
| 1.4 | Средняя механическая скорость бурения под «эксплуатационную колонну» (в интервале 1850 - 3700 м., диаметром долота 215,9 мм.) | Форма 6.1т/Форма 6.2т | м/час. | ≤25 |
| 1.5 | Средняя механическая скорость бурения под «потайную колонну» (в интервале 3700 - 3950 м., диаметром долота 155,6 мм.) | Форма 6.1т/Форма 6.2т | м/час. | ≤20 |
| 1.6 | Смена оборудования Контрагента при бурении под «направление» (в интервале 0 – 100 м., диаметром долота 490 мм.) | Форма 6.2т | количество раз | ≥0 |
| 1.7 | Смена оборудования Контрагента при бурении под «кондуктор» (в интервале 100 - 950 м., диаметром долота 393,7 мм.) | Форма 6.2т | количество раз | ≥0 |
| 1.8 | Смена долота или ВЗД при бурении под «промежуточную колонну» (в интервале 950 - 1850 м., диаметром долота 295,3 мм.) | Форма 6.2т | количество раз | ≥1 |
| 1.9 | Смена оборудования Контрагента при бурении под «эксплуатационную колонну» (в интервале 1850 - 3700 м., диаметром долота 215,9 мм.) | Форма 6.2т | количество раз | ≥2 |
| 1.10 | Смена оборудования Контрагента при бурении под «потайную колонну» (в интервале 3700 - 3950 м., диаметром долота 155,6 мм.) | Форма 6.2т | количество раз | ≥0 |
| 2 | Оборудование |  |  |  |
| 2.1 | Количество трехшарошечных долот и долот типа PDC для бурения под «направление» (в интервале 0 – 100 м., диаметром долота 490 мм.) | Форма 6к | штук | ≤1 |
| 2.2 | Количество трехшарошечных долот и долот типа PDC для бурения под «кондуктор» (в интервале 100 - 950 м., диаметром долота 393,7 мм.) | Форма 6к | штук | ≤2 |
| 2.3 | Количество трехшарошечных долот и долот типа PDC для бурения под «промежуточную колонну» (в интервале 950 - 1850 м., диаметром долота 295,3 мм.) | Форма 6к | штук | ≤3 |
| 2.4 | Количество трехшарошечных долот и долот типа PDC для бурения под «эксплуатационную колонну» (в интервале 1850 - 3700 м., диаметром долота 215,9 мм.) | Форма 6к | штук | ≤3 |
| 2.5 | Количество трехшарошечных долот и долот типа PDC для бурения под «потайную колонну» (в интервале 3700 - 3950 м., диаметром долота 155,6 мм.) | Форма 6к | штук | ≤2 |
| 2.6 | Количество ВЗД для бурения под «направление» (в интервале 0 – 100 м., диаметром долота 490 мм.) | Форма 6к | штук | ≤0,5 |
| 2.7 | Количество ВЗД для бурения под «кондуктор» (в интервале 100 - 950 м., диаметром долота 393,7 мм.) | Форма 6к | штук | ≤0,5 |
| 2.8 | Количество ВЗД для бурения под «промежуточную колонну» (в интервале 950 - 1850 м., диаметром долота 295,3 мм.) | Форма 6к | штук | ≤1 |
| 2.10 | Количество ВЗД для бурения под «эксплуатационную колонну» (в интервале 1850 - 3700 м., диаметром долота 215,9 мм.) | Форма 6к | штук | ≤2 |
| 2.11 | Количество ВЗД для бурения под «потайную колонну» (в интервале 3700 - 3950 м., диаметром долота 155,6 мм.) | Форма 6к | штук | ≤1 |

3. Требования к контрагенту:

| № п/п | Требования | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условие соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основные требования |  |  |  |
| 1.1 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» | Копия уведомления об аккредитации или/либо Уведомление о подаче документов на прохождение аккредитации за подписью руководителя/либо пакет документов на аккредитацию. | Да/Нет | Да |
| 1.2 | Согласие с условиями проекта Договора Заказчика | Подписанный проект договора, без указания информации о стоимости | Да/Нет | Да |
| 1.3 | Готовность Подрядчика начать работы без предварительной оплаты, используя собственные оборотные средства | Письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 1.4 | Отсутствие в течение 2-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ОАО «НГК- Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ОАО «НГК-Славнефть» или обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий | Письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 2. | Требования к Оборудованию (Долота, ГЗД, оборудование и сопутствующие материалы) |  |  |  |
| 2.1 | Наличие полной гаммы шарошечных и PDC долот, необходимые ГЗД, ЗИП согласно условий технического задания, а так же необходимый запас при прогнозируемых отклонениях (исходя из опыта в конкретных условиях). | Предоставить копии паспортов на планируемые к применению долот и ГЗД | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Способность Участника обеспечить наличие на буровой полного комплекта вспомогательных инструментов для работы с гидромониторными насадками, доски отворота долот, калибровочные кольца, страховочные хомуты для соответствующего типоразмера применяемого ВЗД, комплект переводников для сборки КНБК и перехода на БИ Заказчика. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Гарантированный межремонтный ресурс используемых ГЗД не менее 100 часов. | Техническая документация планируемого к применению Оборудования | Да/Нет | Да |
| 2.4 | Наличие подробных инструкций/паспортов на весь перечень применяемого оборудования (долота, ГЗД), изложенные на русском языке. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 3 | Требование к опыту Участника и его персонала |  |  |  |
| 3.1 | Наличие отчетной документации по данному виду работ | Презентации по итогам работ за последние 3 года | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Наличие постоянно обученного производственного персонала, включая ИТР и рабочих, необходимых для выполнения данного вида работ (согласно условиям типового Договора). | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Опыт работы всех непосредственных руководителей (региональных координаторов и т.д.) более 3-х лет в схожих геолого-технических условиях. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | ≤3/ >3 | ≤3 |
| 3.4 | В случае не предвиденных обстоятельств на конкретной скважине сможет ли Претендент организовать на объекте компетентного инженера-эксперта для целевой помощи на срок вплоть до разрешения проблемы? | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Перед заключением договора, Участник предоставляет резюме всего задействованного персонала для согласования. | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Удовлетворение требованиям Заказчика в части выполнения нормативных показателей бурения изложенных в Форме 6.2. т (Соответствие ДП нормативным показателям бурения). | Заполненная Форма 6.2 т. За подписью уполномоченного представителя Участника. | Удовлетворяет /Не удовлетворяет | Удовлетворяет |  |
| 4 | Требования к разработке инженерно технической документации |  |  |  |
| 4.1 | Может ли Участник предоставить программу по выбору и оптимизации отработки долот, программу по инженерному сопровождению отработки ГЗД? | Предоставление долотной программы, программы отработки ГЗД с указанием: количества спуско-подъемных операций для смены оборудования, скорость механического бурения, требуемые режимы бурения. | Да/Нет | Да |
| 4.2 | Имеются ли компьютерные программы, выполняющие гидравлические и механические расчеты, для определения прогнозируемых параметров и оптимизации режимов бурения в оперативном режиме? | Предоставить типовые расчеты согласно условиям технического задания | Да/Нет | Да |
| 5 | Требования в области ОТ, ТБ и ООС |  |  |  |
| 5.1 | Оснащенность 100% персонала СИЗ (средства инд. защиты), спецодеждой согласно установленных норм и их использование для выполнения данного вида работ | Письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 5.2 | Организация медицинских осмотров (предварительных и периодических) всего персонала Контрагента заезжающего на объекты Заказчика | Письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 5.3 | Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ,Тб и ООС, в том числе принятых в АО «РН-Ванкор» | Письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 5.4 | Обученность персонала и наличие удостоверений по промышленной безопасности | Справка - подтверждение за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 5.5 | Коэффициент частоты травматизма на производстве в 2014-2016 гг. (по вине Участника). Количество несчастных случаев на 100 работающих. | Указать в анкете и в Справке отдела ТБ и ПБ предприятия, заверенной руководителем. | ≤3/ >3 | >3 |
| 5.6 | Согласие на Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на каждого работника | Письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 6 | Показатели гарантий и обязательств участника |  |  |  |
| 6.1 | Гарантия обеспечения мобилизации полного комплекта оборудования в 30-дневный срок после подписания Договора. | Письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 6.2 | Гарантия не использовать субподрядчика на основной вид работ | Письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 6.3 | Согласие с подписанием договора в валюте Российский Рубль (РР) | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 6.4 | Согласие с условиями Требований к предмету закупки (Технического задания) | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 6.5 | Гарантия возможности проведения аудита предприятия, с доступом к заявленному оборудованию и возможностью проведения интервью с персоналом на соответствие заявленным компетенциям. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 6.6 | В случае необходимости субподряда, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ООО "БНГРЭ" по согласованию с Заказчиком. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |

Руководитель Ответственного подразделения

| Начальник ПТО |  |  |  | И.Е. Ганич |  | «29» ноября 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |