Приложение №1

к Договору №___/201_

от «___» _____ 201_г.

- Наряд - Заказ

  - Настоящим Заказчик уполномочивает Подрядчика на оказание услуг по инженерно-технологическому сопровождению отработки долот и гидравлических забойных на скважине №29 Тагульского лицензионного участка, а Подрядчик соглашается выполнять вышеупомянутые услуги на условиях Договора и в объеме, указанном в настоящем Наряд -Заказе.

  - Подрядчик обязуется оказать услуги согласно Договора, условий настоящего Наряд - Заказа, а так же заявок формируемых в соответствии с ним.

  - Общий (плановый) период оказания услуг с 0__.0__.1__ г. по  1__.0__.1__ г. (включительно)

  - Этапы оказания услуг и их объемы

| № п/п | Наименование услуги | ед. изм. | Объемы услуг | Период оказания услуг | Количество суток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП №1 (интервал 0 - 100 м. секция 490 мм «направление») |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мобилизация |  |  |  |  |
| 1.2. | Долотный сервис | м. | 100 |  |  |
| 1.3. | Сервис ГЗД | м. | 100 |  |  |
| ЭТАП №2 (интервал 100 - 950 м. секция 393,7 мм «кондуктор») |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Долотный сервис | м. | 850 |  |  |
| 2.2. | Сервис ГЗД | м. | 850 |  |  |
| ЭТАП №3 (интервал 950 – 1850 м. секция 295,3 мм. «техническая») |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Долотный сервис | м. | 900 |  |  |
| 3.2. | Сервис ГЗД | м. | 900 |  |  |
| ЭТАП №4 (интервал 1850-3700 м. секция 215,9 мм. «эксплуатационная») |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Долотный сервис | м. | 1850 |  |  |
| 4.2. | Сервис ГЗД | м. | 1850 |  |  |
| ЭТАП №5 (интервал 3700-3950 м. секция 155,6 мм. «хвостовик») |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Долотный сервис | м. | 160 |  |  |
| 5.2. | Сервис ГЗД | м. | 160 |  |  |
| 5.3. | Демобилизация | т/км |  |  |  |
| Итого за Объект (за четыре этапа) |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Долотный сервис | м. | 3860 |  |  |
| 6.2. | Сервис ГЗД | м. | 3860 |  |  |
| 6.3. | Мобилизация | т/км |  |  |  |
| 6.4. | Демобилизация | т/км |  |  |  |

Периоды этапов работ могут корректироваться Заказчиком с письменным уведомлением Подрядчика за 5 (пять) рабочих дней до начала работ.

Наряд-Заказ становится неотъемлемой частью Договора №___ от «___» _________ 2016 г. с момента подписания его обеими Сторонами.

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор ________________ |  |  | Генеральный директор ООО «БНГРЭ» |  |  |
| ________________ __________ |  | _________________ А.Ф. Плешаков |  |  |