Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

Оказание сервисных услуг по отбору изолированного керна на скважине №29 Тагульского лицензионного участка в 2017 году.

1.Общие положения

1.1 Предмет закупки. Сервисные услуги отбору изолированного керна на скважине №29 Тагульского лицензионного участка в 2017 году

1.2 Лот является неделимым

1.3 Инициатор закупки: Геологический отдел

ООО «БНГРЭ»

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Весны, 3, корпус А

ИНН / КПП: 8801011908/246501001

Р/с: 40702810900005509190 в

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» г. Москва

К/с: 30101810900000000204

БИК: 044525204

ОКПО: 478933210

ОКОНХ: 11220, 11210, 96190, 84300, 7110, 71200, 84100

1.4 Плановые сроки  оказания услуг;

1.4.1 Мобилизация материалов и оборудования: 01.04.2017 г

1.4.2 Начало бурения: 01.04.2017 г.

1.4.3 Окончание бурения 09.09.2017 г.

1.4.4 Демобилизация оборудования – с 15.12.2017

1.5 Место оказания услуг поисково-оценочная  скважина №29 Тагульского лицензионного участка, расположенная в Туруханском районе Красноярского края. Данные о расположении скважины в Приложении

1.6 . Планируемый объем услуг:  в Требованиях к предмету закупки

1.7 Заявленная стоимость услуг должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения планируемого объема работ, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию

1.8 Наименование, назначение и цели выполняемых работ/оказываемых услуг: Оказание услуг по отбору и инженерному сопровождению отбора изолированного керна при бурении скважины №29 Тагульского ЛУ

1.9. Сведения по скважине, условия выполнения работ изложены в Приложении №1 «Техническое задание на оказание сервисных услуг по отбору изолированного керна на скважине №29 Тагульского лицензионного участка» к настоящему ЛОТу №БНГРЭ/6.1-2016

2. Требования к предмету закупки: Оказание услуг по отбору и инженерному сопровождению отбора изолированного керна при бурении скважины №29 Тагульского ЛУ

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |  |  |
| 1 | Наличие разработанной документации по данному виду работ. | Копии документации, отчеты, презентации по итогам работы за последние 3 года | Да/Нет | Да |
| 2 | Наличие положительных отзывов от предыдущих Заказчиков. | Копии отзывов | Да/Нет | Да |
| Требования к опыту работы |  |  |  |  |
| 1 | Опыт работы в нефтегазодобывающей промышленности по данному типу сделки. | Справка за подписью руководителя | года | более 3 лет |
| 2 | Накопленный производственный опыт и успешность выполняемой операции (средний % выноса керна по различным горизонтам бурения). | Справка за подписью руководителя | % | не менее 90% |
| 3 | Положительные отзывы других Заказчиков (ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, ТНК-ВР, Роснефть и др.) | Копия отзывов | Да/Нет | Да |
| 4 | Наличие претензий со стороны ООО «Роснефть» и ОАО « Газпром» к Подрядчику к качеству проведения работ по отбору керна. | Копия претензий | Да/Нет | Нет |
| Требования к персоналу |  |  |  |  |
| 1 | Наличие постоянного обученного производственного персонала ИТР, необходимых для выполнения данного вида работ. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | % от численности | 100% |
| 2 | Опыт работы инженеров по отбору керна до 1-го года. | Справка - предоставляемая и заверенная отделом кадров претендента | % от общего числа инженеров по отбору керна | менее 20% |
| 3 | Опыт работы инженеров по отбору керна от 1 до 3 лет. | Справка - предоставляемая и заверенная отделом кадров претендента | % от общего числа инженеров по отбору керна | 40% и более |
| 4 | Опыт работы инженеров по отбору керна свыше 3 лет. | Справка - предоставляемая и заверенная отделом кадров претендента | % от общего числа инженеров по отбору керна | 40% и более |
| Требования к технике и технологии |  |  |  |  |
| 1 | Наличие собственных производственных баз. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2 | Наличие необходимого собственного керноотборочного снаряда (позволяющего отбирать не менее 24 метров керна диаметром 80 и 100 мм за 1 рейс) для отбора изолированного керна в соответствии с техническим заданием. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3 | Предоставление КНБК для отбора керна (необходимая гамма долот и переводников) в соответствии с Программой отбора керна | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 4 | Готовность предоставить собственные керновые ящики. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 5 | Готовность Претендента обеспечивать плановые скорости проходки согласно требований Заказчика. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 6 | Разработка подробных программ по бурению с отбором керна, включающих в себя подбор бур головок, выбор режимов бурения (нагрузки, расход промывочной жидкости, давления) на каждый интервал бурения с отбором керна в соответствии с Техническим заданием, а также превентивные действия по недопущению аварийных ситуаций. | Разработать и предоставить программу буровых растворов, согласно техническому заданию | Да/Нет | Да |
| 7 | Наличие у Претендента изолирующей жидкости (либо хим реагентов и технологии приготовления ее (жидкости) в условиях буровой) на полимерной основе для отбора керна. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 8 | Наличие у Претендента опыта работ и необходимого оборудовании и материалов для фиксации керна (после подъема его на поверхность) в керноприемной трубе с помощью полимерной пены. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 9 | Проведение аудита керноприемного оборудования и материалов для отбора изолированного керна Заказчиком, по завершению мобилизации. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 10 | Перевозка оборудовании и материалов на скважину силами Претендента. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 11 | Возможность Претендента выдавать рекомендации по подбору режимов бурения и подрыва инструмента от забоя при отборе керна. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 12 | Обеспечение всеми требуемыми материалами и хим. реагентами, согласно программы бурения с отбором керна. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 13 | Амортизация оборудования для отбора керна не более 50% | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | % | менее 50% |
| Требования к промышленной и пожарной безопасности, экологии и охране труда |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ,ТБ и ООС. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2 | Обученность персонала и наличие сертификатов по программе "Контроль скважины. Управление скважиной" | Копия протокола аттестации | Да/Нет | Да |
| 3 | Все 100% легковых транспортных средств и автобусов для перевозки персонала должны быть оснащены ремнями безопасности. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| Гарантии и обязательства |  |  |  |  |
| 1 | Согласие с условиями типового договора ООО "БНГРЭ" | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 2 | Согласие с подписанием договора в валюте Российский Рубль (РР) | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 3 | Согласие с условиями технического задания в составе ПДО | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 5 | Предоставление гарантий, что все оборудование сертифицировано и имеет паспорта | Гарантийное письмо за подписью руководителя. Предоставить копии разрешительных документов (сертификаты соответствия, паспорта) на применяемое оборудование по дополнительному запросу. | Да/Нет | Да |
| 6 | Гарантия возможности проведения аудита предприятия, с доступом к заявленному оборудованию и возможностью проведения интервью с персоналом на соответствие заявленным компетенциям. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 7 | В случае необходимости субподряда, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ООО "БНГРЭ" по согласованию с Заказчиком. | Письмо подтверждение в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |

Руководитель Ответственного подразделения

| Начальник ГО |  |  |  | А.В. Шадричев |  | « 20 »октября 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |