Приложение №10

К Договору №

От «   » _______ 2016 г

Коэффициенты снижения стоимости оказанных услуг, выполненных некачественно.

| №, п/п | Перечень отклонений | Коэффициент | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление Заказчику недостоверной или несвоевременно информации по отбору керна. | 0,99 от стоимости договора | За каждый случай |
| 2 | Нарушение представителями Подрядчика требований ТБ на объекте работ | 0,97 от стоимости договора | За каждый случай |
| 3 | При выносе керна менее 90% за каждый последующий процент | 0,99 | 1% за каждый процент снижения выноса керна за долбление. |
| 4 | Отсутствие персонала Подрядчика на месте исполнения работ во время сборки КНБК, постановки долота на забой, отрыве керна. | 10 000 руб | За каждый случай |
| 5 | При выносе керна менее 80% оплата за долбление не производиться |  |  |
| 6 | Отсутствие керновых ящиков | 200 000 руб | За каждый случай |
| 7 | Уменьшение средней скорости бурения за рейс от заявленной в Программе отбора керна более 10% за каждый последующий. |  | 1% за каждые процент снижения средней рейсовой скорости проходки от запланированной в Программе отбора керна |

Понижающий коэффициент распространяется на стоимость соответствующих работ.

Расчет суммы с учетом корректировки:

Ш=С x (1-К) + Шк, где

Ш – сумма с учетом корректировки;

С – объем выполненных работ;

К – коэффициент качества. Действующий на весь этап работ;

Шк – коэффициент применяемый за отдельные нарушения.

Окончательная сумма штрафных санкций должна быть не более 20% от договорной стоимости выполненных объемов работ без НДС.

Все отклонения и нарушения оформляются двухсторонним первичным актом и подписываются представителем Подрядчика и Заказчика. Отказ от подписи не допускается, не согласие с положениями указанными в акте оформляются приложением «об особом мнении» и прикладываются к акту.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «БНГРЭ» _________________ Плешаков А.Ф. «___»______________2016 года | __________________ «___»______________2016 года |