ДОГОВОР № ____

на выполнение работ

г. Красноярск 		              		                        «___»____________2014 год

ООО «Славнефть-Красноярснефтегаз», в лице генерального директора ________________________________,  действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________________________ в лице __________________________, действующего на основании  ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ТЕКСТЕ ДОГОВОРА:

«Авария» – опасное происшествие, создающее на территории Заказчика угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению объектов (сооружений, технических устройств и т.п.), имущества Заказчика и/или третьих лиц, а так же объектов и имущества, находящихся во временном пользовании (владении) Заказчика и/или третьих лиц, нарушению производственного, технологического или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

«Акт о приемке этапа выполненных работ» - документ, ежемесячно подписываемый Сторонами, удостоверяющий сдачу-приемку выполненного объема работ и являющийся основанием для оплаты соответствующего объема работ. Подписание указанного акта (за исключением акта выполненных работ, подписываемого сторонами по завершении работ в целом по договору) не является приемкой результата работ, ни отдельных этапов работ.

«Акт сверки» - документ о сверке состояния исполнения обязательств Сторон на определённую дату и произведенных взаиморасчетах за выполненные работы в конкретном отчётном периоде (или по договоренности в месяце), подписанный сторонами.

«Акт о готовности Оборудования к бурению скважины» - документ, подписываемый Сторонами, подтверждающий готовность Оборудования к бурению скважины.

«Акты о демонтаже» - документы, подписываемые Сторонами подтверждающие выполнение Подрядчиком демонтажа Оборудования.

«Акт о демобилизации» - документ, подписываемый Сторонами, подтверждающий завершение Подрядчиком Демобилизации.

«Бурение и крепление скважины» – работы в рамках этапа бурения, в процессе которых производятся углубление ствола скважины под направление и кондуктор. Заканчивается подписанием сторонами Акта об окончании этапа бурения скважины под кондуктор.

«Буровая Бригада» – подразделение Персонала Подрядчика, выполняющее Работы по бурению скважин с применением Бурового Станка.

«Буровая Площадка» – любая обозначенная Заказчиком территория в пределах Лицензионного участка, на которой будут производиться Работы по строительству скважин и на которой могут быть размещены жилищно-бытовые, подсобные и складские помещения Подрядчика и вспомогательных служб.

«Буровой Станок» – установка для бурения с установленной производительностью, включающая привышечные сооружения, необходимые для производства Работ.

«Вспомогательные объекты» - означает все здания, строения и сооружения, за исключением скважин, строительство которых предусмотрено Проектной документацией для обеспечения надлежащего выполнения Работ, подъездные дороги, площадки, водозаборные площадки и прочее.

«Вышкомонтажные работы» - комплекс работ, включающий демонтаж, перевозку буровой установки (мобилизацию), монтаж буровой установки. В свою очередь монтаж буровой установки включает в себя монтаж вышки, устройство фундаментов, привышечных сооружений и прочий монтаж бурового и электрического оборудования, центровку буровой вышки.

«Вынужденное технологическое дежурство» - выполняемые Подрядчиком работы, необходимые для поддержания ствола скважины в безопасном состоянии, в случаях, когда выполнение работ Подрядчиком приостанавливается по следующим причинам:

- приостановление работ по указанию Заказчика (кроме случаев, когда остановка вызвана нарушениями со стороны Подрядчика), в том числе вследствие проведения работ иными подрядными организациями, привлечёнными Заказчиком;

- по метеоусловиям;

- по иным обстоятельствам, за которые отвечает Заказчик.

«Входной контроль» - означает входной контроль качества технологического оборудования и трубной продукции для скважин, контроль качества обсадных труб, фонтанной и запорной арматуры (опрессовка, шаблонировка, дефектоскопия методами неразрушающего контроля, толщинометрия, калибровка и ремонт резьбы).

«Геологические осложнения» - осложнения ствола скважины по геологическим причинам, оформленные соответствующим актом, подписанный полномочными представителями сторон, не позволяющее дальнейшее углубление при соблюдении проектных решений.

«График выполнения работ» - обязательное приложение к Договору, подписанное обеими сторонами и содержащее перечень видов работ, начальные, промежуточные (этапы работ) и конечные сроки их выполнения, физические объемы и перечень объектов работ (месторождение, скважина). Составляется на период действия Договора (Приложение №1).

«Документация разрешительная» - исходно-разрешительная документация на все виды Работ, лицензии, согласования и утверждения, а также иные документы, которые необходимо получить от компетентных государственных органах, органов местного управления или других организаций для выполнения работ на Объекте.

«Дополнительные работы» - работы, не предусмотренные договором.

«Дата начала буровых Работ» - дата, указанная в графике выполнения Работ (Приложение № 1 к Договору) в качестве даты начала бурения или дата подписания сторонами Акт о готовности Оборудования к бурению скважины.

«Дело скважины» - предусмотренный в Приложении № 9 перечень документов, подлежащих составлению Подрядчиком и передаче Заказчику в процессе производства работ.

«Демобилизация» - Этап Работ, включающий вывоз Персонала Подрядчика, Оборудования Подрядчика, материалов, не потребленных при производстве Работ и не передаваемых/возвращаемых Заказчику в составе результата Работ, с Лицензионного участка    место, указанное Подрядчиком) после окончания всех Работ по Договору.

«Договор» - настоящий документ, включая все приложения к нему, подписанный обеими Сторонами, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами.

«Исполнительная документация» - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объекта работ и его элементов в процессе выполнения работ по настоящему Договору по мере завершения, определенных в Проектной документации работ.

«Компания» - ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз».

«Качество работ» - исполнение работ в соответствии с Проектом скважины, техническим заданием, требованиями проектно-сметной документации (ПСД) и Правилами Безопасности в Нефтяной и Газовой Промышленности (ПБ в НГП).

«Календарный график выполнения Работ» - график выполнения Работ с указанием сроков начала и окончания Работ и отдельных Этапов Работ (Приложение №1 к настоящему Договору).

«Лицензионный  участок» - означает территорию, предоставленную Заказчику для нижеследующих видов недропользования: геологическое изучение, поиск и оценка месторождений углеводородного сырья в пределах ______ участка недр, осуществляемых Заказчиком в соответствии с лицензиями на право пользования недрами ___________ соответственно.

«Мобилизация персонала» – работы/услуги, включающие подготовку и транспортировку Персонала Подрядчика на Буровую Площадку, для выполнения работ по настоящему договору.

«Мобилизация оборудования» - работы/услуги, включающие подготовку и транспортировку Оборудования Подрядчика на Лицензионный участок, предоставляемого Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору.

«Материалы и оборудование поставки Заказчика» - материально-технические средства и ресурсы, необходимые для выполнения работ, передаваемые Заказчиком как по договору купли -  продажи (поставки) Подрядчику так и по схеме давальческого сырья.

«Объект работ» - скважина.

«Объект Заказчика» - производственные площадки Заказчика, лицензионный участок, включающие в себя здания, сооружения, оборудование, установки, территорию и другие инженерные сооружения.

«Объект испытания» - продуктивный пласт, в котором будет проводиться комплекс работ.

«Оборудование Подрядчика» – это Буровая установка, а также прочее оборудование, хотя и не указанное в настоящем Договоре, но необходимое для выполнения Работ Подрядчиком, за исключением Оборудования Заказчика и/или третьих лиц.

Опцион – условие договора, дающее право Заказчику увеличить или уменьшить объем поставки выполнения работ в заранее оговоренных сторонами пределах в течение определенного периода времени, где Подрядчик принимает на себя обязательство поставить выполнить работы в заявленном Заказчиком объеме без изменения номенклатуры, поставляемых состава выполняемых работ.

«Ответственное лицо со стороны Заказчика» - лицо, назначенное письменным распоряжением руководителя Заказчика, обладающее полномочиями действовать от имени Заказчика для решения договорных и оперативных вопросов, несет ответственность за передачу и получение от Заказчика любых уведомлений, информации, распоряжений и решений. Контролирует выполнение организационных, технических и природоохранных мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ на объектах Заказчика.

«Ответственное лицо со стороны Подрядчика» - лицо, назначенное приказом Подрядчика, ответственным за безопасное производство работ на объектах Заказчика. обладающее полномочиями действовать от имени Подрядчика для решения договорных и оперативных вопросов, возникающих между Заказчиком и Подрядчиком, Ответственное лицо Подрядчика несет ответственность за передачу и получение от Заказчика любых уведомлений, информации, распоряжений и решений.

Ответственным лицом Подрядчика является – руководитель работ (начальник контракта). Исполнитель предоставляет Заказчику доверенность на ответственное лицо в течение одного рабочего дня с момента заключения настоящего договора

«Персонал Подрядчика» – работники Подрядчика или субподрядчиков, иные физические лица, привлеченные Подрядчиком к выполнению Работ.

«Представитель Заказчика» – лицо, назначенное Заказчиком, которое будет находиться на месте проведения Работ, представлять Заказчика, от имени Заказчика контролировать качество выполнения Работ, давать письменные указания, принимать решения по оперативным вопросам ведения Работ, подписывать отчеты и акты (за исключением актов о приемке работ), получать уведомления и запросы Подрядчика.

Представителем Заказчика является супервайзер Заказчика.

«Представитель Подрядчика» – лицо, назначенное Подрядчиком, которое будет находиться на месте проведения Работ, представлять Подрядчика, от имени Подрядчика принимать решения по оперативным вопросам ведения Работ, подписывать отчеты и акты (за исключением актов о приемке работ), получать уведомления и запросы Заказчика.

Представителем Подрядчика является Буровой мастер Подрядчика.

«Программа Бурения» – разрабатываемая Заказчиком и предоставляемая Заказчиком Подрядчику на согласование и согласованная Подрядчиком подробная инструкция по ведению Работ на каждой скважине, составленная на основе Проектной документации и содержащая сроки и последовательность выполнения Работ, размеры скважины, требования к креплению скважины, и иные указания по выполнению Работ в рамках настоящего договора.

«Потеря скважины» - событие или действие, в результате которого дальнейшая эксплуатация скважины становится ограниченной или невозможной.

«ПБ, ОТ и ОС» - промышленная и пожарная безопасность, охрана труда и окружающей среды, предупреждение и реагирование на чрезвычайные ситуации.

«Проектно-сметная документация (ПСД)» - основной документ, регламентирующий процесс строительства скважины. ПСД состоит из: 1) Рабочего проекта, 2) тома «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», 3) тома «Охрана окружающей среды и оценка воздействия на окружающую среду».

«Подготовительные работы» - земляные, лесорубные и др. работы по строительству площадки под буровую, вертолетной площадки, амбаров (шламовый, факельный), временных/зимних дорог и содержание временных/зимних дорог.

«Техническая рекультивация» - это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности земель, a так же на улучшение условий окружающей среды, в соответствии с условиями проекта.

«Рабочий проект» и/или «Индивидуальный рабочий проект» и/или «Проект» означает документ, содержащий общее описание деятельности по бурению скважины под направление и кондуктор, включая геологическую и техническую документацию. Рабочий проект является базовым первичным документом, необходимым для проведения работ на скважине.

«Работы» – все работы, выполняемые Подрядчиком соответствии с настоящим Договором, в том числе подготовительные, строительно-монтажные, пуско-наладочные.

«Строительно-монтажные работы» – все инженерные, строительно-монтажные и иные подобные вспомогательные Работы, производство которых необходимо для выполнения Подрядчиком настоящего Договора, включая строительство вспомогательных объектов, фундамента под Буровой Станок и прочего, выполнение которых Подрядчиком предусмотрено настоящим Договором.

«Субподрядчик» - юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком с согласия Заказчика для выполнения работ по Договору.

«Супервайзерская служба», «Супервайзер» - специализированная бригада (специалист), привлеченная Заказчиком для осуществления контроля за выполнением Работ, имеющая полномочия действовать от имени Заказчика в отношении контроля и обеспечения исполнения условий настоящего Договора.

«Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - форма первичной учетной документации, отражающая стоимость выполненных работ или их этапов, подписанная обеими сторонами.

«Этап работ» - промежуточный срок, установленный для выполнения определенного вида и объема Работ Генподрядчиком на конкретной скважине, указанный в Графике выполнения работ (Приложение № 1)

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по строительству секций под направление ø426мм и кондуктор ø324мм на скважинах кустовой площадки №5 Куюмбинского месторождения в соответствии с проектно-сметной документацией, Техническим заданием (Приложение №4 к настоящему договору) и Графиком выполнения работ (Приложение №1 к настоящему договору), и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

3.1. Сроки выполнения работ (этапов работ) по настоящему договору установлены в Приложении №1 к настоящему договору (График строительства скважин). Подрядчик вправе выполнить работы (этап работ) по настоящему договору досрочно.

3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»_________20__года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору на дату его заключения ориентировочно составляет __________ рублей (_______) в том числе НДС 18% - _________ рублей (________), согласно Приложения №2 к настоящему договору (Протокол согласования договорной стоимости). Расчет стоимости указан в приложении №3 к настоящему соглашению.

Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя компенсацию любых издержек (затрат) Подрядчика, связанных с исполнением Договора (включая без ограничений стоимость использованных при выполнении Работ Материалов, предоставляемых Подрядчиком и передаваемых в составе Объектов Оборудования, с учетом стоимости ТЗР, складирования, хранения, доставки и т.д.), а также налоги уплата которых входит в обязанность Подрядчика.

4.1.1.  Валютой договора является Российский Рубль (РР).

4.2.   Затраты, связанные с выполнением непредвиденных работ возникающие при строительстве скважин не по вине Подрядчика и не предусмотренные проектом на строительство скважин, оплачиваются Заказчиком на основании исполнительных сметных расчётов (ИСР).

4.3. Основанием для составления ИСР является Протокол технического совещания, подписанный обеими  сторонами.

4.4. На дополнительные работы, стоимость которых превышает Стоимость работ по договору, оформляется дополнительное соглашение.

4.5. В случае изменения стоимости оборудования и материалов, предоставляемых Заказчиком по договору купли-продажи подрядчику относительно стоимости, учтенной при расчете стоимости работ, производится перерасчет стоимости компенсации материалов в сторону уменьшения или увеличения.

Основанием для перерасчета стоимости материалов и оборудования являются следующие документы:

- бухгалтерские документы о стоимости материалов и оборудования (счета-фактуры от поставщиков);

- исполнительный сметный расчет, подписанный обеими Сторонами.

Подрядчик ежемесячно до 25-го числа отчетного месяца, предоставляет Заказчику расчеты компенсации по материалам по скважинам законченным бурением.

4.6.  Оплата производится за выполненные объемы в течении 60 календарных дней с момента подписания Заказчиком оригиналов документов указанных в п.4.6.

4.7. Оплата работ осуществляется Заказчиком на основании составляемого Сторонами ежемесячно «Акта о приёмке выполненных работ» путем  перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика  указанный в п. 19 следующем порядке:

Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее 25 числа отчетного месяца, следующие документы:

- акт о приемке выполненных работ, составленный по форме КС-2;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме КС-3;

- счет-фактуру;

- акт о выполнении этапа, подписанного Представителем Заказчика на месте проведения работ;

- Ведомость переработки давальческих материалов.

Заказчик не позднее 01 (первого) числа месяца следующего за месяцем выполнения работ рассматривает представленную документацию и при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных работ утверждает и подписывает соответствующий акт, либо по истечении 05 (пяти) дней с момента получения возвращает акт Подрядчику с указанием претензий и сроков их исправления.

В случае, несвоевременного предоставления документов указанных в п.4.6 Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 (десять тысяч) руб.

4.8. Заказчик имеет право при подписании Акта выполненных работ (форма № КС-2), применить «Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно» (Приложение №7), если в процессе выполнения работ, Подрядчик допускал нарушения и/или отклонения от условий настоящего договора. Указанные нарушения и отклонения подтверждаются соответствующими актами, подписанными обеими сторонами. Случаи нарушения рассматриваются на техническом совещании под председательством представителя Заказчика.

Основанием для применения Коэффициента снижения стоимости работ является Протокол совместного технического совещания сторон. В случае, разногласий в вопросе применения Коэффициента снижения стоимости решение принимается представителем Заказчика.

В протоколе, должны быть указаны нарушения, коэффициент снижения стоимости и расчёт стоимости выполненных работ с учётом коэффициента снижения стоимости.

В протокол так же отображается снижение стоимости работ в случае доставки материалов приобретаемых у  Заказчика собственными силами Заказчика, в случае не предоставления Подрядчиком мест для проживания персонала Заказчика, а так же в случае не полного перечня спецтехники подрядчика на кустовой площадке и не полного состава персонала Подрядчика.

В случае принятия решения о применении Коэффициента снижения стоимости, на основании указанного протокола документы указанные в п.4.6, оформляются  с учетом снижения стоимости работ на величину примененного Коэффициента снижения стоимости.

4.9. К оплате принимается скважина, глубина которой определенна по диаграмме каротажа в открытом стволе, Заказчик вправе требовать углубления забоя за счет Подрядчика.

4.10. Скважина считается законченной строительством после спуска и успешного цементирования 324 мм колонны.

4.11. Заказчик обязуется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента принятия Заказчиком документов, произвести оплату выполненных Подрядчиком работ после подписания полученных от Подрядчика следующих документов:

- акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах;

- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в двух экземплярах;

- счет фактуры;

- акта о фактическом использовании материалов заверенного Представителем Заказчика на месте проведения работ;

- Ведомость переработки давальческих материалов.

Окончательная оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком Подрядчику при условии подписания полученных от Подрядчика вышеуказанных документов и только после достижения скважины статуса законченной строительством в соответствии с п. 4.8. настоящего Договора.

4.12. Заказчик резервирует у себя денежную сумму в размере 15% от стоимости бурения скважины до выполнения Подрядчиком следующих обязательств:

- при отсутствии документов или неисполнении работ и требований;

- при неисполнении Подрядчиком требований Заказчика о приостановлении Работ;

- предоставления документов дела скважины в  перечне  документов указанных в  статье 1 настоящего Договора

- подписания представителями Заказчика, акта об уборке территории (рекультивации), в случае невозможности зачистки территории в связи с форс-мажорными обстоятельствами со стороны Подрядчика предоставляется гарантийное письмо с указанием конкретных сроков и видов работ, которые будут выполнены в дальнейшем при этом резервации подлежат 50% от стоимости демонтажа и демобилизации буровой установки;

- при выполнении Подрядчиком работ с опозданием более на 10 (десять) календарных дней.

4.13. Не подлежат оплате следующие работы, выполнение которых потребовалось по вине Подрядчика:

- ликвидация аварий, инцидентов и их последствий, брака в работе;

- ликвидация последствий нарушения Правил охраны окружающей среды;

- ликвидация последствий нарушения Правил промышленной, пожарной безопасности и безопасного выполнения работ;

- простои в результате остановки работ контролирующими органами, а также уполномоченными представителями Заказчика в случае выявления нарушений требований действующего законодательства, которые явились причиной или создали предпосылку возникновения аварийной ситуации, инцидента причинения вреда жизни и (или) здоровью персонала;

- простои из-за оборудования, выход из строя основного средства производства работ.

4.14. При возникновении встречных требований возможен расчет путем оформления актов о зачете взаимных требований.

4.15. Датой исполнения обязательства по оплате Заказчиком услуг Подрядчика является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.16. Стороны ежеквартально оформляют акт сверки взаимных расчетов.

4.17. При наличии инцидентов, аварий, осложнений, других условий, влекущих к отклонению от нормального хода работ и требующих оперативного принятия решений, работы (дополнительные работы), предпринятые в результате указанных условий, могут быть начаты ТОЛЬКО после письменного согласования с представителем Заказчика (супервайзер) или ответственным представителем Заказчика (директор департамента бурения Заказчика).

Тем не менее, если по какой-либо причине считается необходимым для Заказчика дать Подрядчику в первую очередь устные распоряжения, Подрядчик должен выполнять такие распоряжения. Любое такое устное распоряжение должно быть подтверждено Заказчиком письменно как можно скорее в сложившихся обстоятельствах, при условии, что, если Подрядчик письменно подтверждает получение такого устного распоряжения, и Заказчик не опровергает такое распоряжение в письменной форме без необоснованной задержки, оно должно рассматриваться как письменное распоряжение Заказчика.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ.

5.1. Обеспечение всем необходимым Персоналом, Оборудованием и Материалами осуществляется Подрядчиком, кроме Оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком в соответствии с «Перечнем распределения обязанностей между Заказчиком и Подрядчиком» (Приложение №6 к настоящему Договору). Обязанность Сторон по доставке оборудования и материалов считается выполненной с момента их доставки на Рабочую площадку. Расходы по доставке оборудования и материалов на рабочую площадку распределяются между Сторонами в соответствии с «Перечнем распределения обязанностей между Заказчиком и Подрядчиком» (Приложение №6 к Договору).

5.2. Оборудование Подрядчика должно иметь надлежащие технические характеристики и соответствовать стандартам качества, необходимым для выполнения Работ и требованиям Законодательства Российской Федерации, предъявляемым к промышленной безопасности и охране окружающей среды.

5.3. Подрядчик обязан обеспечивать своевременную доставку на рабочую площадку необходимых запасных частей и расходных материалов, которые могут потребоваться для содержания Оборудования Подрядчика в технически исправном состоянии. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить техническую документацию и акты проверок доставленного им Оборудования.

5.4. Подрядчик несёт ответственность за сохранность Оборудования, материалов, переданных Заказчиком, в том числе обеспечивает его складирование, хранение, позволяющее исключить отрицательное воздействие окружающей среды, обязуется поддерживать в исправном состоянии оборудование Подрядчика и Заказчика, производить ремонтные работы в согласованный Сторонами срок после возникновения неполадок в работе оборудования, информировать Заказчика о несоответствии оборудования техническим характеристикам или требованиям безопасности.

5.5. Заказчик вправе за свой счет заменить Оборудование Подрядчика или предоставить дополнительное оборудование с учетом обеспечения соблюдения требований к качеству оборудования, предусмотренных Законодательством Российской Федерации. Затраты на эксплуатацию оборудования, подлежащего замене, подлежат исключению из стоимости работ.

5.6. Оборудование, предоставляемое Заказчиком, передается Подрядчику, а по завершении работ - возвращается Подрядчиком Заказчику по Акту приемки передачи. Материалы, предоставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15). По завершении работ неиспользованные материалы возвращаются Подрядчиком по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15). Подрядчик обязуется использовать Оборудование и материалы Заказчика исключительно для выполнения Работ по настоящему Договору. Ежемесячно Подрядчик предоставляет Заказчику отчёт по использованию Оборудования и материалов по форме, установленной Заказчиком (Приложение №19 к Договору). Подрядчик обязуется возвратить Оборудование, неиспользованные материалы Заказчика на Рабочей площадке в состоянии, пригодном для эксплуатации, не позднее даты завершения работ или не позднее 5 (пяти) дней после получения уведомления об отказе от исполнения Договора (при одностороннем отказе Заказчика от исполнения Договора).

5.7. Заказчик несет ответственность за обеспечение запасными частями оборудования Заказчика и осуществляет технический надзор за Оборудованием Заказчика.

5.8. Буровые установки Подрядчика должны соответствовать перечню и требованиям, содержащимся в Приложении №4 к настоящему договору. Подрядчик гарантирует, что буровые установки можно перемещать во всех направлениях в пределах Лицензионной территории при наличии дорог/зимников   и эксплуатировать в соответствии с условиями, изложенными в Договоре. Подрядчик обязуется обеспечить соответствие всем нормативным требованиям законодательства Российской Федерации в отношении безопасной и эффективной эксплуатации буровых установок на Рабочей площадке в течение срока действия Договора. По письменному согласованию Сторон Договора буровая установка или ее часть после Завершения работ может быть оставлена на Рабочей площадке для проведения испытания и тестирования скважины. Подрядчик гарантирует:

что буровые установки имеют сертификат о пригодности к эксплуатации (или его эквивалент), выданный компетентными государственными органами, уполномоченными выдавать такие документы,

что сертификат о пригодности к эксплуатации (или его эквивалент) действителен в течение всего срока действия настоящего Договора. Любые расходы по продлению срока действия сертификата несет Подрядчик.

5.9.	Заказчик вправе за свой счет привлекать иные специализированные компании, имеющие соответствующую лицензию (свидетельства, допуски и т.п.), для совместных с представителями Заказчика проверок состояния буровых установок и любого связанного с ними оборудования. Данные, полученные в результате такой проверки, являются основанием для предъявления к Подрядчику требования об устранении неисправностей или ремонта любого изделия, оборудования или системы, техническое состояние которых Заказчик рассматривает как неприемлемое, данные затраты Заказчика подлежат оплате Подрядчиком в случае обнаружения дефектов в изделии, оборудовании или системы.

5.10. По требованию Заказчика Подрядчик обязан до даты начала работ представить свидетельство о надлежащем рабочем состоянии всех бурильных труб, утяжеленных бурильных труб, всех грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений для перемещения всех грузов, доставляемых Подрядчиком на Рабочую площадку.

5.10.1.Указанное свидетельство выдается Подрядчику независимой специализированной компанией, имеющей соответствующую лицензию (свидетельства, допуски и т.п). По результатам проверки Подрядчик обязан заменить все бурильные трубы, утяжеленные бурильные трубы, а также грузоподъемные краны и грузозахватные приспособления, не отвечающие критериям данной проверки, на надлежащее оборудование.

5.10.2. Все бурильные трубы и компоновка низа бурильной колонны, которые предполагается использовать в дальнейшем в составе бурильной колонны Подрядчика, должны сопровождаться копией оригиналов документации и паспортом с обязательным представлением оригиналов и соответствовать требованиям, изложенным в Договоре. Новые бурильные трубы должны сопровождаться комплектом документации, соответствующей требованиям, изложенным в Договоре.

5.11. Подрядчик по требованию уполномоченного представителя Заказчика представляет в его распоряжение для выполнения работ, которые могут быть не связанны непосредственно со строительством скважины, оборудование и технику, поставляемые Подрядчиком на условиях настоящего Договора, и не используемые в момент предъявления уполномоченным представителем Заказчика данного требования. Стоимость работы техники оплачивается Заказчиком дополнительно по согласованной сторонами цене.

5.12. Бурильная колонна

5.12.1.	Подрядчик поставит новую, либо бывшую в эксплуатации бурильную колонну, отвечающую требованиям соответствующих ГОСТов. Подрядчик обязан предоставить паспорт бурильной колонны с копией акта экспертизы, проведенной до даты начала работ.

5.12.2.	Бурильная колонна Подрядчика подлежит полной проверке и освидетельствованию засчет Подрядчика после наступления одного из наиболее ранних обстоятельств: через каждые 10 000 п.м. буровых работ или по истечении 6-ти (шесть) месяцев эксплуатации колонны. Детали бурильной колонны, которые не будут отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, будут немедленно заменяться Подрядчиком. Заказчик вправе в любое время проводить проверку бурильной колонны, и детали, не отвечающие требованиям соответствующих ГОСТов, будут немедленно заменяться или ремонтироваться способом, приемлемым для Заказчика, за счет Подрядчика.

5.12.3. Подрядчик за свой счет с периодичностью не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев обязуется проводить полную проверку утяжеленных бурильных труб и производить за свой счет замену указанных труб в случае их ненадлежащего качества.

Все другие забойные инструменты должны проверяться в соответствии с установленными требованиями, либо по запросу Заказчика, согласованными с Заказчиком В случае обнаружения трещин, износа или других дефектов Подрядчик обязан заменить такие инструменты и компенсировать Заказчику затраты на организацию проверки инструментов и осуществление проверки инструментов.

5.13. Питание персонала Подрядчика осуществляется по предварительно заключенным договорам между Подрядчиком и организацией, оказывающей услуги по обеспечению питанием.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять работы качественно в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему, и сдать результат Работ Заказчику в объеме и срок, определенный Договором.

6.2. Подрядчик обязан обеспечить наличие всего необходимого квалифицированного персонала и оборудования для круглосуточного выполнения работ. Подрядчик обязан по письменному запросу Заказчика предоставить информацию (документы) об обученности и квалификации по основному персоналу.

6.3 Подрядчик по требованию Заказчика использует в ходе работ передовые в техническом отношении материалы, оборудование, технические средства, инструменты и технологии в пределах согласованной сторонами стоимости работ.

6.4. Подрядчик при проведении работ обязан руководствоваться Требованиями к Подрядчику при заключении договора на строительстве скважин (Приложение № 7).

6.5. Подрядчик самостоятельно заботится о получении согласований и разрешений по персоналу, необходимых для выполнения работ.

6.6. Подрядчик обязуется выполнять требования технических проектов строительства скважин.

6.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнения работ при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполненных работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

6.8. Подрядчик и Заказчик несут полную ответственность за действия своих Субподрядчиков.

6.9. Обеспечить доступ представителей Заказчика и предоставление всей необходимой документации при выполнении работ по Договору, информации технологического характера, для осуществления контроля соблюдения Подрядчиком технологического проекта, требований норм, правил охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности c правом приостановки производства работ в случаях создания аварийных ситуаций, угрозы здоровью работающих, окружающей среде.

6.10. По окончанию выполнения Работ по каждой скважине передавать Заказчику все документы, установленные Приложением №9 к настоящему Договору.

6.11. На месте проведения работ Подрядчик должен хранить копии следующих документов:

6.11.1. Документация разрешительная на все виды Работ, лицензии, согласования и утверждения, а также иные документы, которые необходимо получить от компетентных государственных органов, органов местного управления или других организаций для выполнения Работ на Объекте.

6.11.2. Технические условия и паспорта на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, предоставляемые Подрядчиком, документация, получаемая от заводов-изготовителей, и другая документация, необходимая для выполнения Работ, выполненная на русском языке;

6.11.3. Вся разрешительная и исполнительная документация на грузоподъемное оборудование, включая схемы электрооборудования, предоставляемые Подрядчиком;

6.11.4. Сертификаты безопасности на все хим.реагенты и сертификаты Госстандарта на применяемое оборудование и инструмент, предоставляемые Подрядчиком в соответствии с Перечнем распределения обязанностей между Заказчиком и Подрядчиком (Приложение № 6).

6.12. Подрядчик обязан по требованию Заказчика обеспечить каждого своего работника или работника субподрядной организации всеми необходимыми документами в соответствии с требованиями Заказчика.

6.13. Подрядчик обязуется использовать на объектах Заказчика работников только при наличии у них регистрации в стране пребывания Подрядчика, а для иностранных работников и работников без гражданства, также соответствующего разрешения на работу. Под работниками для целей настоящего пункта понимаются российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, привлекаемые Подрядчиком Исполнителем на основании заключенных с ними трудовых и гражданско-правовых договоров.

6.14. Подрядчик обеспечивает учёт, надлежащее складирование, временное хранение и утилизацию отходов производства и потребления на территории скважины согласно установленным проектным решениям.

6.15. Подрядчик ежемесячно до 28 числа отчетного месяца, предоставляет информацию о работах, выполненных на скважине, предусмотренных настоящим договором. Порядок и перечень передаваемой информации установлен в Приложениях №№ 9, 12.

6.16. Подрядчик обеспечивает в ходе выполнения работ на Площадке заполнение вахтового журнала (приложение №8) и общего журнала.

6.17. Письменные указания Супервайзера Заказчика по организации производственного процесса, технологии ведения работ, промышленной и экологической безопасности являются для Подрядчика обязательными для исполнения.

6.18. Согласовывать с Заказчиком или его Представителем планы работ по договору, в том числе:

- по креплению ствола скважины колоннами;

- по ликвидации аварий при строительстве скважин;

6.19. Устранять своими силами и за свой счет любые отклонения от рабочего проекта и последствия аварий, если они произошли по вине Подрядчика, установленной на основании двухстороннего акта расследования.

6.20. Представлять Заказчику документы по аварии в срок согласно Стандарту Компании СтСН-04-2008 «Порядок расследования происшествий» (Приложение №15).

6.21. Подрядчик будет нести ответственность и возмещать ущерб, вытекающий из личного вреда, болезни, смерти, утраты собственности, или ущерба, понесенного третьими лицами или лицами, входящими в группу лиц Заказчика, произошедший по вине Подрядчика.

6.22. Обеспечить в ходе выполнения работ на Площадке соблюдение необходимых мероприятий по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, лесного и земельного законодательства, а также «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности 2013г.», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101.

В случае нарушения Подрядчиком законодательства по охране недр, окружающей среды и природных ресурсов, а также «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности 2013г.», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 № 101, Подрядчик обязан компенсировать штрафные санкции, уплата которых Заказчиком подтверждена документально.

6.23. Подрядчик обязуется соблюдать требования всех Стандартов, регламентов, инструкций и иных документов, являющихся приложениями к настоящему Договору, и несет ответственность за их несоблюдение в размере и порядке, установленными настоящим Договором и приложениями к нему.

6.24. Подрядчик обязан предоставить Заказчику разрешения Ростехнадзора России на применение имеющегося оборудования (Буровая установка и т.д.), которое будет использовано при производстве работ.

6.25. Подрядчик обязан предоставлять на рассмотрение Заказчику утвержденный план ликвидации аварий (ПЛА)

6.26. До начала проведения работ Подрядчик должен предоставить:

- Перечень и количество бурового оборудования и спецтехники, задействованных при работах, выполняемых в рамках настоящего Договора;

- Копии паспортов с записями технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением; копии приказов о назначении ответственных за безопасную эксплуатацию и исправное состояние.

- Копии паспортов на грузоподъемные механизмы, подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора с записями проведения ЧТО и ПТО, а также в случае привлечения или прибытия грузоподъемной техники из других регионов – запись инспектора Ростехнадзора о постановке на временны учет в данном регионе; кроме того, копии приказов о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ и техническое состояние подъемных сооружений

6.26. Подрядчик за свой счет осуществляет обезвреживание, утилизацию (размещение) отходов производства и потребления образованные в процессе своей деятельности.

6.28. Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком всех Субподрядчиков, привлекаемых к выполнению работ по настоящему договору.

6.29. Подрядчик обязан самостоятельно осуществлять все действия, связанные с регистрацией опасных производственных объектов, на которых, или с использованием которых Подрядчиком проводятся работы по настоящему договору, включая подготовку и подачу всех необходимых документов в органы Ростехнадзора, а также получать в органах Ростехнадзора утвержденную карту учета опасных производственных объектов и свидетельства о регистрации опасных производственных объектов. Указанные в настоящем пункте действия осуществляются Подрядчиком на основании договора поручения, заключенного с Заказчиком.

6.30. Подрядчик обязан застраховать всех работников Подрядчика, задействованных непосредственно для выполнения работ на объектах Заказчика, на условиях договора добровольного страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому страховому случаю, с включением в договор следующих рисков:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

Копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, представить Заказчику в течение ___ дней со дня заключения настоящего договора, а также в течение 10 календарных дней со дня предъявления Заказчиком требования о предоставлении таких документов.

В случае невыполнения обязанности, предусмотренной в настоящем подпункте (страхование работников от несчастных случаев), Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 руб.  каждый раз при выявлении факта невыполнения им обязанности, предусмотренной настоящим подпунктом, в течении всего срока действия Договора и в отношении каждого незастрахованного лица, а Подрядчик обязан его оплатить в течение 10 дней с момента предъявления такого требования.

Факт неисполнения Подрядчиком (ненадлежащего исполнения) обязанности по страхованию работников от несчастных случаев, считается выявленным, если Подрядчик не представил Заказчику, документы, подтверждающие заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, в течение 10 календарных дней со дня предъявления Заказчиком требования об их предоставлении.

6.31. Подрядчик обязан обеспечить мобилизацию/демобилизацию собственного оборудования до Объекта Работ.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

7.1. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить согласно подписанным сторонами Актам о приемке выполненных работ (форма Приложения №13.1), Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма Приложения №13.2) и счетам-фактурам, выполненные Подрядчиком работы в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 5 настоящего Договора.

7.2. Заказчик обязуется передать Подрядчику:

- необходимые для выполнения работ сведения и информацию, согласно подписанным Сторонами Приложениям к настоящему Договору;

- сертификаты, паспорта, разрешения на эксплуатацию на ТМЦ и Оборудование, передаваемое Подрядчику по давальческой схеме по Актам приема-передачи.

7.3. Заказчик обязан предоставить Подрядчику до начала работ следующие условия для выполнения работ:

    - рабочий проект на строительство скважин с положительным заключением Государственной экспертизы, разрешение на строительство за 3 месяца до подписания Акта о готовности Оборудования к бурению скважины;

7.4. Заказчик вправе проверять соблюдение Подрядчиком при проведении работ на объектах Заказчика «Основные Требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию» (Приложение № 5).

7.5. При выявлении нарушений Подрядчиком «Основных Требований в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию» (Приложение № 5), а также при выявлении других существенных нарушений условий договора при проведении работ по настоящему Договору, Заказчик имеет право приостанавливать работы до устранения Подрядчиком нарушений.

7.6. Заказчик вправе привлечь для устранения выявленных в работе недостатков, допущенных Подрядчиком, третьих лиц, с последующим предъявлением претензии Подрядчику в размере понесенных, документально подтвержденных затрат, либо потребовать от Подрядчика привлечь для устранения нарушений другую организацию за счет Подрядчика.

7.7. Если гибель или повреждение скважины до её приемки Заказчиком произошли вследствие: исполнения ошибочных указаний Заказчика, а равно ненадлежащего качества представленных Заказчиком материалов, то Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы в пределах договорной цены и стоимость утраченного оборудования в случае вины Заказчика.

7.8. Заказчик обеспечивает информирование Подрядчика об экологических аспектах, опасностях и рисках, связанных с деятельностью Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, в соответствии с Политикой ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» (Приложение № 15), Стандартом Общества СтСН-17-2011 «Порядок обеспечения выполнения требований в области охраны окружающей среды и экологической безопасности» (Приложение№ 11), а также Положением о производственном экологическом контроле ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Приложение № 14).

7.9. Заказчик осуществляет платежи за негативное воздействие при размещении бурового шлама в шламовом амбаре, отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно бытовые стоки. Буровой шлам, отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно бытовые стоки образованные в результате деятельности Подрядчика и подлежащие размещению в шламовых амбарах и выгребных ямах, построенных на землях, арендованных Заказчиком, являются собственностью Заказчика.

7.10. При приемке последнего этапа работ по строительству секций скважины, Заказчик имеет право зарезервировать 10% от принятой суммы. Резерв будет выплачен после подписания «Акта о передаче площадки».

7.11. Заказчик имеет право изменять объем работ, определенный настоящим Договором, в пределах согласованного опциона. Заявление Заказчика об использовании опциона осуществляется в следующем порядке:

- при использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Исполнителю, направив ему письменное уведомление за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня изменения объемов;

- с момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения объема работ - обязательства Исполнителя по оказанию работ, превышающие указанные в уведомлении, прекращаются;

- с момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения объема работ на объем, указанный в уведомлении Заказчика – увеличенный объем работ считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению;

- использование опциона в сторону увеличения/уменьшения оформляются    дополнительным соглашением к настоящему Договору.

8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА, ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР И СУПЕРВАЙЗИНГ

8.1. Заказчик обязан назначить своего представителя (в дальнейшем — Супервайзер), который от его имени и на основании соответствующего организационно-распорядительного документа осуществляет контроль производственного процесса, качества выполняемых работ, соблюдения сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и приемку выполненных работ. Представителем Заказчика может являться работник Заказчика либо лицо, работающее по договору с Заказчиком.

8.2. Подтверждением полномочий Представителя Заказчика является доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Заверенную копию доверенности заказчик передает Подрядчику не позднее дня направления на Объект представителя.

8.3. Представитель Заказчика (супервайзер) имеет право доступа на любую производственную и складскую территорию объекта, к любой информации Подрядчика и Субподрядчиков.

8.4. Представители Заказчика: супервайзер, работники служб охраны окружающей среды и охраны труда при выявлении нарушений технологии проведения строительства скважин, требований по охране окружающей среды, технике безопасности, пожарной безопасности имеют право приостановить выполнение работ Подрядчиком на основании двухстороннего акта о приостановке (запрещении) работ до устранения нарушений, о чём делается запись представителем Заказчика в журнале выполнения работ. О приостановлении выполнения работ немедленно сообщается Подрядчику.

9.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Все расходы по соблюдению всех действующих законов, правил и нормативных актов, и приобретению допусков, утверждений, лицензий и разрешений для производства Работ относятся на счет Подрядчика, если иное не предусмотрено Договором.

9.2. Подрядчик, до заключения Договора обязан обеспечить себя информацией об объеме и характере Работ, включая, помимо прочего, информацию об операциях и услугах, персонале, материалах и оборудовании, установках, расходных материалах и приспособлениях, необходимых для выполнения Работ, общих и местных условиях, включая наземные, климатические и метеорологические условия на территории ведения работ в соответствии с настоящим Договором, и по всем другим вопросам, способным повлиять на ход производства Работ.

9.3. При условии выполнения Работ по Договору, любая неспособность Подрядчика принять во внимание какие-либо вопросы, способные отрицательно повлиять на Работы, не освобождает Подрядчика от его обязательств по настоящему Договору.

9.4. Подрядчик формирует и передает Заказчику отчет по происшествиям и отчет о травматизме, связанным с производством Работ, ежемесячно до 30 (31) числа месяца, следующего за отчетным.  Отчет о травматизме, связанном с производством Работ, предоставляется на основе оказанной помощи, то есть если медицинская помощь была оказана или должна была быть оказана, то происшествие включается в отчет. Если потребовалось оказание только первой помощи, то происшествие в отчет не включается. Однако, независимо от оказанной помощи, если происшествие было связано с потерей сознания, ограничением в работе или перемещением на другую работу, то такое происшествие включается в отчет.

9.5. Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика о любых предполагаемых или состоявшихся остановках в работе, производственных конфликтах или других вопросах, отрицательно сказывающихся или способных отрицательно сказаться на производстве или завершении Работ.

9.6. Подрядчик несет ответственность и дает гарантии в отношении того, что он действует в соответствии с местными и региональными требованиями к производственным отношениям, включая помимо прочего минимальные ставки оплаты труда, надбавки, бытовые условия, рабочие часы, и сверхурочную работу.

9.7. Датой начисления сумм пени (штрафа, процентов), а также сумм в виде возмещения убытков (ущерба), предусмотренные данным договором, стороны договорились считать дату признания должником своего обязательства по уплате пени/штрафа/процентов, возмещению убытков (ущерба) или дату вступления в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по уплате пени/штрафа/процентов, возмещению убытков (ущерба).

9.8. Подрядчик несет ответственность при выполнении условий договора за нарушение природоохранного законодательства. Подрядчик несет ответственность за нарушение и повреждение коммуникаций Заказчика (ВЛ, трубопроводы, БГ, АГЗУ и другого технологического оборудования). В случае повреждения высоковольтных линий, трубопроводов, БГ, АГЗУ, других коммуникаций или объектов Заказчика по вине Подрядчика, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов и за нарушение природоохранного законодательства Подрядчиком, Подрядчик возмещает Заказчику убытки на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. Кроме того, при установлении факта перечисленных повреждений, незаконной утилизации либо захоронений, за нарушение природоохранного законодательства, пожара, аварии, несчастного случая, допущенных по вине Подрядчика, Заказчик имеет право взыскать с него штраф в размере 200 000 рублей. При этом убытки взыскиваются в полном объеме сверх неустойки. Письменное признание Подрядчиком претензии является основанием для проведения зачета на сумму штрафных санкций. В случае допущения названных нарушений работниками субподрядных организаций штраф Заказчику уплачивает Подрядчик. Факт нарушения коммуникаций или установление факта незаконной утилизации, или захоронения отходов подрядчиком может быть подтвержден соответствующим актом или предписанием (протокол) контролирующих надзорных органов и комиссией производственного контроля Заказчика.

9.9. В случае нарушения Подрядчиком сроков и порядка оформления оригиналов первичных документов, указанных в п. 5.5. настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 10 % от стоимости, указанной в несвоевременно предоставленных и/или оформленных с нарушениями требований действующего законодательства первичных документов при условии, что данное нарушение произошло по вине Подрядчика.

9.10. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязанности по исправлению недостатков (дефектов) в определенные Заказчиком сроки, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки начиная со дня составления Акта, указанного в пунктах 10.3, 10.4. Договора, до фактического исполнения обязательств по устранению недостатков.

9.11.	В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

9.12.	Подрядчик возмещает вред, причиненный окружающей среде, в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) своих обязанностей. В случае, если Заказчик возмещает вред, причиненный окружающей среде в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязанностей Подрядчиком, Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) дней с момента получения от Заказчика письменного требования возместить уплаченные Заказчиком суммы.

9.13.	В случае причинения вреда третьим лицам в связи с исполнением Договора, вред возмещается стороной, причинившей вред. В случае совместного причинения сторонами вреда в связи с исполнением Договора, стороны возмещают вред солидарно.

9.14.   В случае, если источником вреда, причиненного третьим лицам, окружающей среде в связи с исполнением Договора, является Оборудование и (или) объект, отвечающие признакам источника повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ), которым владеет Подрядчик, Подрядчик обязан во всех случаях возместить вред, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

9.15.  Подрядчик несет все расходы по глушению скважины или получению контроля над скважиной иным способом в случае НГВП (нефтегазоводопроявлений), произошедших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по договору.

9.16.	Подрядчик возмещает Заказчику суммы уплаченных Заказчиком штрафов, вызванные нарушением Подрядчиком требований законодательства об охране окружающей среды, земельного, лесного законодательства в течение 30 (тридцати) дней с момента получения от Заказчика письменного требования.

9.17.	В случае уничтожения или повреждения Подрядчиком Оборудования, запасных частей и материалов, предоставленных Заказчиком, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, в том числе стоимость нового оборудования или стоимость ремонта поврежденного оборудования.

9.18. В случае некачественного выполнения работ Подрядчиком (выполнение работы с нарушениями требований законодательства Российской Федерации, проектной документации, планов работ, условий договора) Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

-безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок;

-соразмерного уменьшения стоимости Работ;

-возмещения своих расходов на устранение недостатков.

При этом за совершение нарушений, предусмотренных Приложением №7 к Договору, снижение стоимости работ осуществляется в размере, предусмотренном Приложением №7.

Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком с учетом суммы снижения стоимости работ. Если недостатки не устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

9.19.	Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки в связи с предъявлением иска третьей стороной в отношении патентных, авторских или иных исключительных прав на устройства, приборы, системы или методы использования, поставленные или применяемые Подрядчиком при выполнении Работ.

9.20. В случае нарушения Подрядчиком Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2013 г. N 101), требований охраны труда, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, ответственность за которые специально не предусмотрена в настоящем Договоре, после двукратного предупреждения с записью в вахтовом журнале, на него налагается штраф в размере 50 000 руб. за каждый день, в течение которого недостаток не был устранен.

9.21. Взыскание штрафов, неустоек, процентов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом если в случае нарушения обязательства одной из сторон, другой стороне причинены убытки, последняя имеет право взыскать со стороны, нарушившей обязательство, убытки в полном объеме.

9.22. В случае нарушения Заказчиком предусмотренных настоящим Договором сроков оплаты за выполненные Подрядчиком работы, Подрядчик вправе требовать от Заказчика пени в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки оплаты.

9.23. Сторона в результате действия (бездействий) которой другая сторона понесла убытки, вызванные уплатой штрафов за проведение работ без разрешительной документации, обязана возместить данные убытки.

9.24	В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (этапов работ), предусмотренных настоящим Договором и/или приложениями к нему, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости работ (этапа работ) по Договору за каждый календарный день просрочки исполнения, начиная с первого

10 СТРАХОВАНИЕ

10.1 Обязательства Подрядчика по страхованию:

10.1.1 Подрядчик должен заключить в срок не позднее 30 дней с даты заключения Договора, в страховой компании, согласованной Заказчиком, и поддерживать в силе Договоры страхования по указанным ниже в п.11.1.2. видам страхования на весь срок действия настоящего Договора.  Договоры страхования должен быть комплексными (включать все требуемые в п.11.1.2. виды страхования) и распространять свое действие на все скважины, на которых производятся Работы.

10.1.2.Подрядчик обеспечит следующие виды страхования:

- страхование на случай потери контроля над скважиной (аварийного фонтанирования) по любой причине геологического или техногенного характера, включая покрытие расходов по последующему восстановлению или перебуриванию скважины, в отношении каждой скважины на сумму не менее контрактной стоимости скважины в бурении; Договор страхования от потери контроля над скважиной дополнительно должен предусматривать страхование имущества Заказчика (включая любые материалы и оборудование поставки Заказчика, а именно бурового, ремонтного, производственного/технологического или иного оборудования), предназначенного для выполнения Работ по настоящему Договору, которым Подрядчик владеет, пользуется, распоряжается по договору с Заказчиком (допускается исключение из страхового покрытия в отношении внутрискважинного оборудования в стволе скважины, при этом на поверхности на площадке скважины имущество Заказчика должно быть застраховано на базе «от всех рисков» на полную восстановительную или действительную стоимость). (Примечание: страхование собственного имущества Подрядчика, а также страхование любого имущества субподрядчиков осуществляется Подрядчиком по собственному усмотрению и за собственный счет).

- страхование общей гражданской ответственности перед третьими лицами в отношении любого убытка, вреда, несчастного случая, связанных с деятельностью Подрядчика при выполнении настоящего Договора, в частности, Подрядчик застрахует свою ответственность за очистку и локализацию любого загрязнения или заражения, которое возникает на поверхности и непосредственно связано с потерей контроля (аварийным фонтанированием) скважины на сумму не менее 50 млн. руб. по каждой застрахованной скважины для наземных скважин; (Примечание: страхование ответственности подрядчика за любой ущерб третьим лицам, окружающей природной среде, связанный  непосредственно с оборудованием и материалами подрядчика (и не связанное с аварийным фонтанированием скважины или материалами или оборудованием поставки Заказчика), осуществляется подрядчиком по собственному усмотрению и за собственный счет);

10.1.3. В Договорах страхования, заключаемых Подрядчиком, должно быть   предусмотрено:

- что страховая организация отказывается от своих прав регресса в отношении Заказчика;

- что в отношении случаев полной гибели скважины или другого принадлежащего Заказчику застрахованного имущества или их повреждения, которое не может быть устранено силами Подрядчика, Заказчик должен быть назначен Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения). В отношении частичных повреждений, устраняемых силами самого генподрядчика, выплаты могут быть осуществлены Генподрядчику.

Все Договоры страхования гражданской ответственности должны включать Заказчика в качестве лица, риск ответственности которого дополнительно застрахован.

10.1.4. Все Договоры страхования, обеспечиваемые Подрядчиком в соответствии с п.11.2., должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

10.2 Обязательства и права Заказчика по страхованию.

10.2.1. Заказчик обязуется возместить Подрядчику затраты по договорам страхования, обеспеченным Подрядчиком в соответствии с пунктами 11.1.1.-11.1.4. Договора, в размере 0,8% от общей стоимости настоящего Договора.

Возмещение затрат Подрядчика по предварительно согласованным с Заказчиком Договорам страхования производится Заказчиком по факту на основании подтверждающих документов, представленных Заказчику:

- копии Договоров страхования, заключенные со страховыми организациями, приемлемыми для Заказчика (или страховых полисов или сертификатов к таким договорам, с указанием принятых на страхование скважин);

- копии платежных поручений на оплату страховых премий с отметкой банка о принятии к оплате.

10.2.2. Заказчик оставляет за собой право приостановить все платежи, причитающиеся Подрядчику по настоящему Договору, до тех пор, пока он не заключит требуемые Договоры страхования или не обеспечит их сохранение в силе.

10.2.3.  В исключительных случаях допускается внесение изменений, не ухудшающих права и положение Заказчика, в вышеизложенный порядок страхования, такие изменения должны быть в обязательном порядке согласованы с ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны и/или использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.

11.2. Конфиденциальными признаются все результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Договору подряда работ, а также все документы и материалы, включая переданные на электронном носителе, а также любая иная информация, переданная Заказчиком Подрядчику для целей выполнения работ по настоящему Договору.

11.3. Положения данного раздела не применяются:

11.3.1. если какие-либо документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая информация, упомянутая выше являются частью общеизвестной информации или литературных источников на дату получения их Подрядчиком или не содержат гриф «конфеденциально»;

11.3.2. если таковые документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая информация становятся частью общеизвестной информации или литературных источников после даты получения их Подрядчиком, начиная с даты их публикации, или не содержат гриф «конфеденциально»;

11.3.3. если таковые документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая аналогичная информация уже находятся в распоряжении Группы Подрядчика на дату получения их Подрядчиком, начиная с этой даты, или не содержат гриф «конфеденциально»;

11.3.4. если таковые документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая аналогичная информация после даты получения их Подрядчику становятся доступными Группе Подрядчика через третью сторону, которая обладает данной информацией на законном основании и которая не несет на себе обязательство не разглашать ее, начиная с последующей даты, или не содержат гриф «конфеденциально»;

11.3.5. если таковые документы, чертежи, данные и другая аналогичная информация разработаны Группой Подрядчика отдельно от Договора;

11.4. Подрядчик гарантирует, насколько это практически возможно, что если какие-либо документы, чертежи, данные, компьютерные программы и другая информация (или факты в ней содержащиеся), упомянутые выше, становятся известными и/или попадают во владение какой-либо третьей стороны через действия или по вине Подрядчика, то таковая третья сторона также связывается условиями, содержащимися в данной Статье.

11.5. Подрядчик гарантирует, что данные положения включаются в любой Договор субподряда.

11.6. Вся информация, предоставляемая Подрядчиком, и в отношении которой Подрядчик намерен сохранить конфиденциальность, четко обозначается как конфиденциальная. Заказчик имеет право использовать и разглашать любую такую конфиденциальную информацию третьим сторонам в той мере, которая необходима для реализации или обслуживания проекта и/или объекта, по которому производятся Работы, а также в связи с любыми требованиями нормативных актов и законов. С учетом всех вышеуказанных исключений Заказчик будет принимать все разумно необходимые меры для защиты конфиденциальности такой информации и добиваться от третьих сторон действий в том же направлении.

11.7. Подрядчик прилагает разумно необходимые усилия для поддержания доброжелательного отношения со стороны широкой общественности.

11.8. Подрядчик не производит фотосъемку и не дает разрешения на производство фотосъемки какой-либо части или частей Лицензионного участка без предварительного уведомления Заказчика.

11.9. Подрядчик не делает публичных заявлений или сообщений, касающихся деятельности Подрядчика или его участия относительно Договора, без предварительного согласования с Заказчиком. Подрядчик требует от всех Субподрядчиков и поставщиков выполнения этого требования.

12.	АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. 	При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

12.2.	При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3.	В   случае   возникновения   у Стороны   подозрений, что   произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Приложения, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.   После письменного уведомления, соответствующая    Сторона    имеет    право    приостановить    исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.   Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.4.	В   письменном   уведомлении   Сторона   обязана   сослаться   на   факты   или
предоставить    материалы,    достоверно    подтверждающие    или    дающие    основание
предполагать,  что  произошло или может  произойти  нарушение  каких-либо положений
настоящего Приложения контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками,       выражающееся      в       действиях,       квалифицируемых       применимым
законодательством   как  дача   или   получение   взятки,   коммерческий   подкуп,   а   также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.5.	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем Приложении действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Приложением срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего Приложения, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

13.1. Любые договоренности Сторон, прямо, не предусмотренные Договором, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме (в том числе в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору).

13.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафных санкций за просрочку сдачи результата работ. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

13.3. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают дополнительное соглашение о сроках и форме их включения в стоимость работ.

13.4. При изменении банковских реквизитов одной из Сторон, сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в течение 7 (семи) дней с даты изменения и оформить изменения дополнительным соглашением.

13.5. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменений условий или расторжения договора.  В этом случае договор сохраняет силу для правопреемников Стороны.

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:

14.1.1. Допущение Подрядчиком более 2-х раз подряд нарушения сроков окончания выполнения работ по этапам более чем на 15 календарных дней;

14.1.2. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку сдачи Результата работ более чем на 30 (тридцати) дней;

14.1.3. Аннулирования лицензий, допусков, свидетельств и т.п. на выполнение работ, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение работ.

14.2. Заказчик или Подрядчик вправе в любое время в течение срока действия Договора расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив об этом другую сторону за 60 дней до момента расторжения. Заказчик при этом должен оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ до даты расторжения Договора, а также стоимость демобилизации, связанную с прекращением Договора.

14.3. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным договором, по истечении 60 (шестидесяти) дней с момента получения письменного уведомления о расторжении другой Стороной.

14.4. Действие договора может быть прекращено по соглашению Сторон, в котором указывается дата прекращения выполнения работ, сумма и срок оплаты выполненных работ, а также отсутствие у Сторон после завершения платежей каких-либо взаимных претензий друг к другу.

15. Разрешение споров

15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать путём переговоров.

15.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, при не достижении согласия – в Арбитражном суде Красноярского края

15.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента их получения.

16.  ФОРС-МАЖОР

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий или явлений чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям и явлениям чрезвычайного характера, включая, но, не ограничиваясь, относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия, иные природные явления, война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, забастовка, различные акции неповиновения и/или протеста, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении Сторон силами и средствами не представлялось возможным.

16.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п.17.1. Договора, должен быть подтвержден соответствующим актом компетентного органа.

16.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору ввиду наступления вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, однако не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления или с момента, когда соответствующей Стороне стало или должно было стать известно об их наступлении, в письменной форме известить другие Стороны о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

16.4. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше трех месяцев подряд, любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без обязанности по возмещению возникших вследствие этого убытков, предварительно уведомив в письменной форме другие Стороны о расторжении Договора.

17. Заключительные положения

17.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются действительными, только если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и удостоверены печатями Сторон.

17.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

17.3. После вступления договора в силу вся предыдущая переписка между Сторонами теряет силу.

17.4. Подрядчик не вправе уступать свои права и обязанности по договору без получения письменного согласия Заказчика.

17.5. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, применению подлежат нормы действующего законодательства РФ.

17.6. Все оформляемые в процессе исполнения договора документы сразу по подписанию направляются другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по фактическому адресу получателя подлинных экземпляров.

17.7. При выполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

17.8. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ:

| № п/п | Наименование документа | Номер приложения |
| --- | --- | --- |
| 1 | График выполнения Работ. | № 1 |
| 2 | Протокол согласования договорной цены. | № 2 |
| 3 | Расшифровка стоимости договорной цены. | № 3 |
| 4 | Техническое задание | № 4 |
| 5 | Основные Требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию | № 5 |
| 6 | Перечень распределения обязанностей между Заказчиком и Подрядчиком. | № 6 |
| 7 | Перечень снижения стоимости услуг | № 7 |
| 8 | Вахтовый журнал | № 8 |
| 9 | Перечень документации в Деле скважины, передаваемой Подрядчиком Заказчику | № 9 |
| 10 | Суточный рапорт по бурению | № 10 |
| 11 | Стандарт Общества СтСН-17-2011 «Порядок обеспечения выполнения требований в области охраны окружающей среды и экологической безопасности» версия 1, введен приказом № 7 от 30.01.2012г; | № 11 |
| 12 | Порядок и перечень информации, предоставляемой Подрядчиком в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | № 12 |
| 13 | Форма акта о приемке выполненных работ. | № 13.1 |
| 14 | Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат. | № 13.2 |
| 15 | Положение о производственном экологическом контроле ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» версия 1, введено приказом № 51 от 12.05.2011г. | №14 |
| 16 | Стандарт Компании СтСН-04-2008 «Порядок расследования происшествий», приказ ОАО «НГК «Славнефть» № 49 от 29.09.2008г; | №15 |
| 17 | Регламент приемки выполненных работ | № 16 |
| 18 | Пропускной режим на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | №17 |
| 19 | Стандарт Компании СтСН-02-2011 «Транспортная безопасность» версия 2, приказ ОАО «НГК «Славнефть» № 17 от 17.05.2011г; | № 18 |
| 20 | Ведомость переработки давальческих материалов поставки Заказчика | №19 |

19.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ИНН КПП ОГРН Юридический адрес: Адрес для отправки корреспонденции: р/с к/с БИК ОКПО ОКВЭД Тел:, факс: |  |

| Заказчик ООО «Славнефть-Краснояркнефтегаз» __________________ | Подрядчик |
| --- | --- |