ДОГОВОР №____________

на оказание Услуг по технологическому сопровождению наклонно-направленного бурения

г. Красноярск								                                 «__»____________

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по бурению Сидорова Юлия Львовича, действующего на основании Доверенности № 89 от 29.08.2014 г., с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

- ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

  - Буровой Исполнитель – юридическое лицо, привлеченное Заказчиком по договору подряда и выполняющее работы по строительству скважин.

  - График глубина-день (для бурения) - графическое изображение зависимости глубины скважины и продолжительности бурения.  График глубина-день составляется Заказчиком для каждой скважины индивидуально; является обязательным для исполнения всеми Исполнителями, участвующих в процессе бурения.

  - Демобилизация - окончательное перемещение материалов, оборудования и персонала Исполнителя, а также вспомогательного оборудования, необходимого для оказания Услуг, с места оказания Услуг в регион нахождения Исполнителя (отличного от региона оказания Услуг).

  - Интерпретация - анализ результатов ННБ, подготовка рекомендаций и аналитических данных, включая консультации, предоставленные Исполнителем в ходе оказания Услуг по настоящему договору. Интерпретация является умозаключением, выведенным на основании замеров и иных фактических данных с учетом отраслевой практики.

  - Мобилизация - первичное перемещение материалов, оборудования и персонала Исполнителя, а также вспомогательного оборудования, необходимого для начала оказания Услуг из региона нахождения (отличного от региона оказания Услуг) на место оказания Услуг.

  - Исполнитель - организация, являющаяся стороной договора, которая обязуется выполнить Услуги по заданию другой стороны (Заказчика) определенные в п.п.2.1 и 2.2. настоящего Договора и сдать их результат Заказчику.

  - Раздельный сервис – привлечение Заказчиком нескольких независимых Исполнителей для осуществления процесса строительства скважин с разделением по видам Услуг.

  - Ожидание - означает период времени, когда полностью укомплектованное оборудование и персонал Исполнителя находятся в готовности для оказания Услуг на месте оказания Услуг и находятся в режиме ожидания не по вине Исполнителя.

  - Оборудование исполнителя - означает оборудование, принадлежащее (на праве собственности или аренды) исполнителю, с использованием которого исполнитель оказывает Услуги по настоящему договору.

  - ОТ, ПБ и ООС - означает охрану труда, промышленную безопасность и охрану окружающей среды.

  - Наряд-заказ - означает документ об оказании любой части Услуг, подписываемый сторонами. В наряд-заказе определяется объем, содержание Услуг, срок их оказания, максимальная стоимость, а также требования, которым должны соответствовать Услуги.

  - Недостатки или дефекты - означает несоответствия оказываемых Услуг, материалов и/или оборудования Исполнителя условиям договора, в том числе:

- несоответствие Услуг в части сроков, объемов, качества, способов и методов оказания Услуг;

- несоответствие оборудования и/или материалов Исполнителя требованиям настоящего договора.

  - Персонал Исполнителя – штатные сотрудники Исполнителя или физические лица, привлеченные Исполнителем на договорной основе для выполнения Услуг или их части.

  - Простой по вине Исполнителя - время, потраченное на ликвидацию аварии, осложнения, простоя или ожидания продолжения оказания Услуг,  допущенного по вине Исполнителя.

  - Перевалочный пункт -  означает производственную площадку, где группируются материалы и/или оборудование исполнителя для дальнейшей транспортировки на место оказания Услуг или площадку хранения на нефтепромысле.

  - Программа на бурение - документ, описывающий последовательность технологических операций, режимов и параметров их выполнения, используемые оборудование и материалы, обязательный для исполнения всеми Исполнителями, участвующими в процессе бурения.

  - План-программа - документ, содержащий информацию о технологических параметрах и техническом оснащении Исполнителя, необходимых для оказания Услуг.

  - Супервайзер - полномочный представитель Заказчика на кустовой площадке, являющийся координатором Услуг всех Исполнителей в процессе строительства скважины.

  - Сервисная компания - или "сервисные компании" означает любое юридическое лицо(а), кроме Исполнителя, которое (-ые) заключило(-и) контракт(ы) с Заказчиком и привлечен(ы) Заказчиком для оказания Услуг или выполнения работ на месте оказания Услуг или привлечены Заказчиком для оказания Услуг или выполнения работ в связи с Услугами.

  - Скважина означает:

- ствол, который пробурен или должен быть пробурен на заранее определённую проектную глубину;

- или скважину любого назначения (эксплуатационная, нагнетательная и т.д.), ранее построенную и принятую в эксплуатацию компанией, которая может относиться к действующему либо бездействующему фонду скважин.

  - Сторона -  означает Заказчика или Исполнителя, и термин "стороны" толкуется соответственно.

  - Суточный рапорт - документ, содержащий информацию об оказанных Исполнителем Услугах за истекшие сутки с 0:00 до 24:00 часов. Предоставляется ежедневно супервайзеру до 06:00 часов дня, следующего за отчетным днем и в офис Заказчика по электронной почте.

  - Субисполнитель -  означает любое третье лицо, которое привлекается Исполнителем для оказания Услуг по настоящему Договору.

  - Техническая информация - означает информацию, предоставленную Заказчиком или по распоряжению Заказчика.

  - Третье лицо - означает любое лицо, кроме Заказчика или Исполнителя.

  - Услуги - означает все оказываемые исполнителем по настоящему договору Услуги, описанные в договоре.

  - Умышленное нарушение - означает, что Исполнитель осознавал, что его действия/бездействие нарушают условия договора, предвидел возможность наступления негативных последствий своих действий/бездействия и сознательно допускал эти последствия.

  - Аббревиатуры:

ВЗД	- винтовой забойный двигатель;

ГНВП	- газонефтеводопроявления;

ГНО	- глубинно-насосное оборудование;

ГИС	- геофизические исследования скважин;

КНБК	- компоновка низа буровой колонны;

ННБ	- наклонно-направленное бурение;

НПВ	- непроизводительное время;

РУС	- роторная управляемая система;

ТМЦ	- товарно-материальные ценности;

ТТН	- товарно-транспортная накладная;

УБТ	- утяжелённая бурильная труба.

  - Опцион – условие договора, дающее право Заказчику увеличить или уменьшить объем поставки выполнения работ в заранее оговоренных сторонами пределах в течение определенного периода времени, где Исполнитель принимает на себя обязательство поставить выполнить работы в заявленном Заказчиком объеме без изменения номенклатуры, поставляемых состава выполняемых работ.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По заданию Заказчика Исполнитель обязуется оказать Услуги по технологическому и техническому сопровождению наклонно-направленного бурения в соответствии с условиями настоящего договора, в объеме и в сроки, определенные в наряд-заказах (далее «Услуги»), а Заказчик обязуется принять качественно оказанные Услуги и оплатить их.

  - Услуги оказываются Исполнителем на основании наряд-заказов, составляемых Заказчиком и подписываемых Исполнителем по форме, приведенной в Приложении №1, где указывается объем Услуг, подлежащий оказанию Исполнителем.

  - Услуги включают в себя:

    - Телеметрическое сопровождение наклонно-направленного бурения, которое включает в себя инженерное сопровождение процесса бурения, то есть обеспечение безопасного и эффективного процесса бурения скважин включая, планирование в процессе бурения, координация работ сервисных компаний, участвующих в процессе бурения, выдача рекомендаций по соблюдению технологии бурения, обеспечение соответствия реального профиля скважины запланированному.

    - Расчет траектории бокового ствола скважины в соответствии с данными предоставленными Заказчиком по геофизическим материалам и результатам испытания скважины.

    - Предоставление рекомендаций по оптимизации программы на бурение.

    - Детальный анализ каждой проведенной операции и составление рекомендаций по улучшению технологии их проведения.

    - Применение специализированного программного обеспечения для проводки траектории ствола скважины.

    - Выдача рекомендаций по: режимам бурения, времени бурения интервалов скважин, интервалов шаблонировок и промывок, количеству замеров поинтервально.

    - Ориентирование клина-отклонителя в случае бурение второго ствола.

  - Исполнитель принимает на себя выполнение обязанностей и обязательств, которые указаны в настоящем Договоре, Разграничительном перечне, Регламенте распределения обязанностей (Приложение: №2; №3).

  - Перечень оборудования для оказания Услуг указан в Приложении №7.

  - Заказчик имеет право при длительных ожидаемых простоях во время оказания Услуг временно демобилизовать персонал и оборудование Исполнителя, письменно уведомив последнего.

  - Исполнитель несёт ответственность за непроизводительное время Заказчика, возникшее по вине Исполнителя, которое включает, но не ограничивается следующими случаями:

- время затраченное на подъем и спуск КНБК вследствие отказа оборудования Исполнителя, невозможности поддержания траектории скважины;

- время затраченное на ограничение скорости проходки для набора интенсивности (за исключением геологических условий);

- отказ оборудования при тестировании, забитии кольматантом, льдом и т.д., при отсутствии трубного фильтра (время затраченное на замену оборудования);

- время на повторные взятия замеров, подачи команд РУС, указанных в план-программе;

- увеличение времени бурения скважины, без учёта отбора керна по вине Исполнителя, более чем на 10 % указанных в план-программе, при соблюдении всех параметров бурения.

  - Случаи непроизводительного времени должны быть подтверждены Актом, подписанным представителями обеих сторон, указанием причин возникновения и продолжительности непроизводительного времени.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость Услуг:

Ориентировочная стоимость Услуг по настоящему договору составит__________________, в том числе НДС 18%____________________ (сумма прописью) рублей. Данная сумма подлежит выплате Исполнителю в случае выполнения всех Услуг предусмотренных Договором. Заказчик на свое усмотрение может сократить или увеличить объем Услуг, предусмотренных настоящим договором письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 5 дней. Увеличение объема Услуг по договору и соответственно стоимости Услуг требует заключения Дополнительного соглашения Сторон.

    - Ставки в настоящем разделе 3, включая приложения к договору, включают вознаграждение и все затраты и накладные расходы Исполнителя, возникающие в связи с Услугами, за исключением тех, которые поименованы в настоящем разделе.

    - Все ставки в договоре указаны без учёта НДС.

    - Исполнитель оказывает Услуги в пределах общей стоимости договора, указанной в пункте 3.1.  настоящего договора.

    - Ставки в настоящем договоре являются фиксированными и неизменными на протяжении срока действия договора.

    - Все ставки применимы к работе 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю.

    - Ставки по договору установлены с учетом Матрицы распределения обязанностей согласно Приложения №3 настоящему договору.

    - Стоимость Услуг складывается из:

- рабочих ставок (согласно 3.1.8.);

- ставок ожидания (согласно п.3.1.9.);

- ставок за дополнительные Услуги (согласно п. 3.1.10.);

Итоговая стоимость Услуг за отчетный период рассчитывается с учётом коэффициентов качества согласно формуле, приведенной в приложении №4 настоящего договора, а также с учётом ставок указанных в приложении №5 настоящего договора (применяемых в последовательности, приведенной выше).

Отчетный период – время от начала до окончания работ на скважине определяется актом, подписанным супервайзером заказчика непосредственно на месте производства работ для каждой ставки работы оборудования и персонала Исполнителя.

    - Рабочие ставки.

      - Ставка полевого персонала - означает ставку, выплачиваемую за оказание Услуг полевым персоналом Исполнителя. Ставка полевого персонала подлежит применению с момента спуска КНБК с телесистемой ниже стола ротора и подлежит оплате вплоть до момента подъема КНБК выше стола ротора. Заказчик оплачивает Исполнителю ставки полевого персонала исключительно в отношении персонала Исполнителя, который был оговорен в заявке/наряд-заказе. Ставки полевого персонала Исполнителя указаны в таблице 1 приложения №5 к договору. Ставки полевого персонала не применяются в случае приостановки оказания Услуг по вине Исполнителя.

      - Ставка основного оборудования - означает ставки, выплачиваемые за использование Исполнителем при оказании Услуг своего основного оборудования в соответствии с заявкой/наряд-заказом. Заказчик оплачивает Исполнителю ставки основного оборудования исключительно в отношении основного оборудования Исполнителя, которое было оговорено в заявке/наряд-заказе. Ставки основного оборудования указаны в таблице 2.1 приложения №5 к договору. Ставка основного оборудования подлежит применению с момента спуска КНБК с телесистемой ниже стола ротора и подлежит оплате вплоть до момента подъема КНБК выше стола ротора. Несмотря на вышеизложенное, ставка основного оборудования не выплачивается, если оказание Услуг было приостановлено по причине ненадлежащего оказания Услуг по вине Исполнителя и/или по причине поломки основного оборудования Исполнителя.

      - Ставка дополнительного оборудования - означает ставки, выплачиваемые за использование Исполнителем при оказании Услуг своего дополнительного оборудования в соответствии с заявкой/наряд-заказом. Заказчик оплачивает Исполнителю ставки дополнительного оборудования исключительно в отношении дополнительного оборудования Исполнителя, которое было оговорено в заявке/наряд-заказе. Ставки дополнительного оборудования указаны в таблице 2.2 приложения №5 к договору. Ставка дополнительного оборудования подлежит применению с момента спуска КНБК с телесистемой ниже стола ротора и подлежит оплате вплоть до момента подъема КНБК выше стола ротора. Несмотря на вышеизложенное, ставка дополнительного оборудования не выплачивается, если оказание Услуг было приостановлено по причине ненадлежащего оказания Услуг по вине Исполнителя и/или по причине поломки дополнительного оборудования Исполнителя.

    - Ставки ожидания.

      - Ставка ожидания полевого персонала - означает ставку, выплачиваемую за ожидание оказания Услуг полевым персоналом Исполнителя на месте оказания Услуг. Ставка ожидания полевого персонала подлежит применению с момента завершения переезда/мобилизации на месте оказания Услуг, но не ранее времени, указанного в заявке, до начала оказания Услуг. Заказчик оплачивает Исполнителю ставки ожидания полевого персонала исключительно в отношении полевого персонала Исполнителя, который был оговорен в заявке/наряд-заказе. Ставки ожидания полевого персонала указаны в таблице 1 приложения №5 к договору. Ставки ожидания полевого персонала не применяются:

- когда КНБК с телесистемой находится ниже стола ротора и в этом случае применяется ставка полевого персонала, указанная в п. 3.1.9.1 к договору.

- с момента начала переезда с места оказания Услуг;

- на время приостановки оказания Услуг по вине Исполнителя;

- с момента завершения оказания Услуг на месте оказания Услуг. Исключение составляют случаи, когда исполнитель не может покинуть место оказания Услуг по причине отсутствия дорог наземного сообщения, а Заказчик не предоставляет транспорт.

      - Ставка ожидания основного оборудования выплачивается в следующих случаях:

- с момента завершения переезда/мобилизации на месте оказания Услуг, но не ранее времени, указанного в заявке, до начала оказания Услуг;

- на время приостановки оказания Услуг не по вине Исполнителя, когда КНБК с телесистемой находится выше стола ротора.

Ставки ожидания основного оборудования не применяются:

- когда КНБК с телесистемой находится ниже стола ротора и в этом случае применяется ставка основного оборудования, указанная в п. 3.1.9.2. договора;

- с момента начала переезда с места оказания Услуг;

- на время приостановки оказания Услуг по вине Исполнителя;

- с момента завершения оказания Услуг на месте оказания Услуг.  Исключение составляют случаи, когда Исполнитель не может покинуть место оказания Услуг по причине отсутствия дорог наземного сообщения, а Заказчик не предоставляет транспорт.

Ставки ожидания основного оборудования для единиц оборудования Исполнителя, которые не требуются для дальнейшего оказания Услуг, не подлежат оплате. Вывоз такого оборудования Исполнителя с места оказания Услуг подлежит согласованию с Заказчиком, что отражается в двустороннем акте, подписываемом сторонами. Ставки ожидания основного оборудования указаны в таблице 2.1. приложения №5 к договору.

      - Ставка ожидания дополнительного оборудования выплачивается в следующих случаях:

- с момента завершения переезда/мобилизации на месте оказания Услуг, но не ранее времени, указанного в заявке, до начала оказания Услуг;

- на время приостановки оказания Услуг не по вине Исполнителя, когда КНБК с телесистемой находится выше стола ротора.

ставки ожидания дополнительного оборудования не применяются:

- когда КНБК с телесистемой находится ниже стола ротора и в этом случае применяется ставка дополнительного оборудования, указанная в п. 10.1.9.3. договора.

- с момента начала переезда с места оказания Услуг;

- на время приостановки оказания Услуг по вине Исполнителя;

- с момента завершения оказания Услуг на месте оказания Услуг. Исключение составляют случаи, когда Исполнитель не может покинуть место оказания Услуг по причине отсутствия дорог наземного сообщения, а Заказчик не предоставляет транспорт.

Ставки ожидания дополнительного оборудования для единиц оборудования Исполнителя, которые не требуются для дальнейшего оказания Услуг, не подлежат оплате. Вывоз такого оборудования Исполнителя с места оказания Услуг подлежит согласованию с Заказчиком, что отражается в двустороннем акте, подписываемом сторонами. Ставки ожидания дополнительного оборудования указаны в таблице 2.2 приложения №5 к договору.

    - Ставки за дополнительные Услуги.

      - Ставка за дополнительные Услуги - означает ставки, выплачиваемые за оказание Исполнителем дополнительных Услуг в соответствии с заявкой/наряд-заказом. Заказчик оплачивает Исполнителю ставки за дополнительные Услуги исключительно в отношении дополнительных Услуг Исполнителя, которые были оговорены в заявке/наряд-заказе. Ставки за дополнительные Услуги указаны в таблице 3 приложения №5 к договору. Ставка за дополнительные Услуги подлежит применению согласно таблице 3 приложения №5 к договору.

    - За исключением форс-мажорных обстоятельств, всё время, на которое приостановлено, или невозможно оказание Услуг Исполнителем не по вине Заказчика или сервисных компаний, считается непроизводительным временем («НПВ»). На весь период НПВ никакие ставки не выплачиваются Исполнителю.

  - Порядок расчетов.

    - Оплата оказанных Исполнителем Услуг будет производиться Заказчиком ежемесячно, после приемки выполненных работ и подписания, полученных от Исполнителя в течении 5-ти дней с момента оказания Услуг на каждой конкретной скважине, но не позднее 25-го числа отчётного месяца следующих документов:

- акта о приемке выполненных Услуг по форме КС-2 в двух экземплярах;

- справки о стоимости выполненных Услуг по форме КС-3 в двух экземплярах;

- счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ с приложением надлежащим образом заверенных Исполнителем копий документов, подтверждающих полномочия лиц на подписание счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были предоставлены ранее;

- полевой акт о выполнении месячного объёма Услуг, подписанный представителем Заказчика на месте оказания Услуг, к которому должны быть приложены оригиналы суточных рапортов, подписанных Исполнителем и представителем Заказчика на месте оказания Услуг.

Заказчик производит оплату оказанных Исполнителем Услуг в течение 60 календарных дней с даты получения Заказчиком оригинала счет-фактуры.

3.2.2.  Заказчик  вправе зарезервировать 15%  (пятнадцать) от стоимости принятого объема Услуг до момента до предоставления полного комплекта документов, в следующих случаях:

- при неисполнении Исполнителем письменных требований Заказчика о приостановлении Услуг;

- при обнаружении ошибки в оформлении первичных документов и счете фактуры.

- при непредставлении отчета по оказанию Услуг при строительстве скважины.

3.2.3. Не подлежат оплате следующие Услуги, выполнение которых потребовалось по вине Исполнителя:

- ликвидация аварий и их последствий, брака в работе;

- ликвидация последствий нарушения  Исполнителем Правил охраны окружающей среды;

- ликвидация последствий нарушения Исполнителем Правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

- простои в связи с остановкой выполнения работ контролирующими органами.

3.2.4.Все выплаты по настоящему Договору будут производиться Заказчиком в российских рублях на счет Исполнителя безналичным расчетом. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика указанного в разделе «Адреса и реквизиты сторон».

3.2.5.Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

3.2.6. При приемке оказанных Исполнителем услуг Стороны руководствуются Регламентом приемки выполненных работ (Приложение №9 к Договору).

- СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

  - Договор вступает в силу с момента подписания Сторон (датой подписания договора считается дата, указанная в верхнем правом углу первого листа договора) и действует по «____»_________ г.  включительно, а в отношении условий об ответственности и расчетах – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по договору.

  - Услуги оказываются Исполнителем на основании наряд-заказов, составляемых Заказчиком и подписываемых Исполнителем по форме, приведенной в Приложении №1, где указывается объем Услуг, подлежащий оказанию Исполнителем.

  - Сроки работ, установленные настоящим Договором, продлеваются в случае выполнения Исполнителем по заявке Заказчика дополнительных работ, не предусмотренных Графиком строительства скважин, а также в случае ликвидации последствий аварии, произошедшей не по вине Исполнителя, простоях не по вине Исполнителя и в иных случаях, по согласованию сторон, на основании дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.

  - В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых обязательств по настоящему Договору, Заказчик имеет право поручить часть работ другому Исполнителю при этом Исполнитель производит демобилизацию своего оборудования за свой счет, а также компенсирует Заказчику мобилизацию оборудования и персонала другого Исполнителя.

  - Отношения Сторон, не оговоренные в данном Договоре, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена уполномоченными представителями Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения, которая с момента подписания является неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Любая из сторон в случае изменения своих банковских реквизитов, юридического, почтового адресов обязана в течение 3 (Трех) календарных дней сообщить об этом другой стороне для заключения дополнительного соглашения к договору.

  - Стороны обязаны своевременно информировать друг друга обо всех событиях, имеющих отношение к настоящему договору и влияющие на изменение его условий.

  - Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями с последующим предоставлением оригиналов, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или дата получения стороной письма, направленного по почте.

  - Сторона, направившая факсимильное сообщение, обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней направить почтой (экспресс-почтой) оригинал документа, ранее направленного факсимильной связью. Переписка по настоящему договору, осуществляемая посредством факсимильной связи, считается имеющей юридическую силу при условии последующего направления оригиналов документов.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Общие права и обязанности Исполнителя:

    - Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с требованиями договора и как это определено в наряд-заказе, выданном в соответствии с договором, и оказывает все Услуги по договору с привлечением для оказания Услуг персонала Исполнителя, с использованием оборудования Исполнителя и его материалов, или арендованного им оборудования, а также прочего имущества (производственных сооружений, расходных материалов и всех прочих объектов как временного, так и постоянного характера), а также с привлечением Субисполнителей.

    - Исполнитель получает все лицензии, разрешения и допуски, в частности, лицензии на осуществление деятельности, сертификаты соответствия, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество и безопасность, разрешения на использование оборудования и материалов, которые должны быть получены Исполнителем на своё имя в соответствии с применимым правом. По требованию Заказчика исполнитель предоставляет ей копии таких лицензий, разрешений и допусков.

    - Исполнитель выполняет все свои обязательства по договору и оказывает Услуги с той должной мерой заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от пользующегося хорошей репутацией Исполнителя, имеющего опыт оказания Услуг, предусмотренных в договоре.

    - За исключением случаев, когда это является незаконным или физически невозможным, либо может представлять собой риск в области ОТ, ПБ и ООС, Исполнитель выполняет распоряжения Заказчика по всем вопросам, относящимся к Услугам.

    - Заказчик не вправе давать распоряжения, противоречащие Основным требованиям в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию (Приложение№6), относящиеся к безопасности персонала и оборудования Исполнителя (в совокупности далее называемыми «правила безопасности»), а также требовать от Исполнителя превышения предусмотренных производителем эксплуатационных характеристик оборудования. Исполнитель имеет право, применяя правила безопасности, организовывать оказание Услуг с использованием оборудования наиболее безопасным образом.

    - Заказчик сохраняет за собой право заключать с любой сервисной компанией (сервисными компаниями) договоры на выполнение работ или оказание Услуг одновременно с Услугами на месте оказания Услуг. Исполнитель предоставляет Заказчику и сервисной компании (сервисным компаниям) доступ и возможность выполнять их работу и сотрудничает с сервисными компаниями.

    - По завершению оказания Услуг или любой части таковых, а также с учетом любых изменений, изложенных в данном разделе, Исполнитель в течение 24 (двадцати четырёх) часов удаляет и убирает все оборудование и материалы, принадлежащие Исполнителю или находящиеся на хранении или под контролем у Исполнителя. В случае отсутствия дорог наземного сообщения с местом оказания Услуг, вышеуказанный срок исчисляется с момента предоставления Заказчиком транспортного средства.

    - Исполнитель согласовывает с сервисной компанией по бурению схему расстановки своего оборудования (офис, станция контроля, расположение КИП, мастерская, жилые вагоны и т.д.) на кустовой площадке.

    - В период наличия зимних автодорог Исполнитель осуществляет доставку своего оборудования и персонала за свой счет с последующим перевыставлением фактических затрат Заказчику. В период отсутствия проезда на месторождение, Заказчик осуществляет доставку оборудования и персонала Исполнителя с базовой точки в а/п Богучаны/Байкит до места проведения работ и обратно за свой счет. Вертолетные перевозки – позиция Заказчика не более 2-х рейсов вертолета в месяц в период отсутствия дорог.

5.1.10. Исполнитель обязуется на период выполнения Работ по настоящему договору, заключить договор добровольного страхования от несчастных случаев в отношении своих работников, задействованных непосредственно на объектах производства работ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей по каждому страховому случаю, включая следующие риски:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I. II. III групп инвалидности.

Копии документов, подтверждающих заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, представить Заказчику в течение 20 дней со дня заключения настоящего договора, а также в течение 10 календарных дней со дня предъявления Заказчиком требования о предоставлении таких документов.

    - Питание персонала Исполнителя осуществляется в пунктах горячего питания на объектах производства работ по предварительно заключенным договорам между Исполнителем и организацией, оказывающей Услуги по обеспечению питанием Бурового Исполнителя.

    - Исполнитель выполняет иные обязанности, прямо предусмотренные настоящим договором.

  - Обязанность Исполнителя по ознакомлению с информацией по договору:

    - Исполнитель гарантирует, что он ознакомился с объемом и характером Услуг, и подтверждает применение ставок, установленных в приложении №5, как соответствующих оказываемым Услугам, общим и местным условиям, инфляционным ожиданиям и всем прочим вопросам, которые могут повлиять на ход или эффективность оказания Услуг.

    - Тот факт, что Исполнителем не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на оказание Услуг, не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по настоящему договору.

    - Исполнитель не имеет права ссылаться на существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего договора, как на основание для внесения изменений в договор или как на основание для расторжения договора, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим договором.

  - Обязанности Исполнителя по информированию Заказчика:

    - Исполнитель камерально (т.е. на основании документов) проверяет техническую информацию в соответствии с надлежащими стандартами нефтепромысловой деятельности и сообщает Заказчику о любых обнаруженных ошибках и несоответствиях. Заказчик устраняет эти ошибки и несоответствия в согласованные сторонами сроки, и Исполнитель вправе впоследствии полагаться на всю техническую информацию, предоставленную Заказчиком (скорректированную Заказчиком по необходимости).

    - Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков, осложнения, иные недостатки при производстве Услуг, допущенные исключительно в результате предоставления Заказчиком неверной, искаженной информации, которую Исполнитель не имел возможности предварительно камерально проверить без привлечения дополнительных специалистов или проведения исследований и/или экспертиз.

    - При выявлении ошибок или несоответствий в технической информации, которые должны были быть обнаружены Исполнителем в рамках своих обязанностей по договору, и которые повлияли на результат Услуг, ответственность Исполнителя за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору с Исполнителя не снимается

    - Исполнитель немедленно уведомляет Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке оказания Услуг, трудовых спорах или других факторах, которые влияют или могут негативно повлиять на оказание Услуг.

    - По требованию Заказчика Исполнитель также предоставляет информацию, связанную с оказанием Услуг по договору за исключением информации, которая является коммерческой тайной Исполнителя.

  - Обязанности Исполнителя по предоставлению информации и документации:

    - На основании информации, предоставляемой Заказчиком Исполнителю в соответствии с п. 5.7. настоящего договора, Исполнитель до начала оказания Услуг предоставляет Заказчику следующую документацию:

      - план-программу, включающую следующую информацию:

- исходные данные по скважине;

- планируемую траекторию ствола скважины (табличный вид с указанием глубины спуска обсадных колонн, продуктивных пластов, участков изменения кривизны, возможных зон осложнений);

- графическое изображение траектории (горизонтальная и вертикальная проекции, 3д);

- рекомендации по предупреждению аварий и осложнений;

- плановое время оказания Услуг.

      - утвержденный график глубина-день (для бурения) не позже, чем за 5 (пять) дней до начала оказания Услуг;

    - Исполнитель во время оказания Услуг предоставляет Заказчику следующую документацию:

      - ежедневно суточный рапорт о проводке скважины;

      - ежедневно рапорт по замерам параметрам траектории скважины.

    - В течение 5 (пяти) дней после завершения оказания Услуг на скважине Исполнитель предоставляет Заказчику финальный отчет об оказанных Услугах в согласованном сторонами формате, который включает:

- информацию о фактической траектории ствола скважины с привязкой продуктивных пластов и точке входа в круг допуска;

- поинтервальный анализ проводки ствола скважины (с указанием отклонений более 2-х градусов от проектного профиля);

- баланс времени, анализ непроизводительного времени;

- анализ причин отказов оборудования и аварий;

- извлеченные уроки, рекомендации;

- фактическое время оказания Услуг и причины отклонения от планового показателя.

  - Обязанности Исполнителя по предоставляемому оборудованию:

    - Все оборудование Исполнителя должно быть предназначено для решения поставленных задач и соответствовать следующим требованиям:

- в комплектацию телеметрического оборудования должен входить запасной комплект (без дополнительной оплаты).

- обеспечивать бесперебойную работу в соответствии с программой на бурение.

    - Все оборудование Исполнителя должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя и быть сертифицированным на территории РФ. По запросу Заказчика Исполнитель обязан предоставить следующую документацию:

- технические условия изготовителя;

- условия ремонта оборудования;

- требования к проведению техобслуживания, программы планово- предупредительных ремонтов;

- руководство по эксплуатации, технический паспорт или заменяющий его документ с указанием технических характеристик указанного оборудования;

    - Исполнитель выполняет техническое обслуживание и ремонт своего оборудования в целях обеспечения его исправности и полного соответствия эксплуатационным характеристикам и техническим условиям. При этом Исполнитель использует только фирменные запасные части компании-изготовителя комплектного оборудования, или запасные части аналогичного или более высокого качества.

    - Исполнитель обязан немедленно известить представителя компании о повреждениях какого-либо элемента оборудования или о его работе ниже расчетных параметров. В случае частичной неработоспособности какого-либо элемента оборудования первоочередной задачей становится ремонт или замена данного элемента (в зависимости от того, что занимает меньше времени) в целях предупреждения простоев.

    - В случае, когда параметры бурового раствора или режим эксплуатации оборудования Исполнителя не соответствует программе на бурение и грозит выходом оборудования из строя или его преждевременным износом, Исполнитель вправе приостановить процесс бурения, что не является нарушением Исполнителем своих обязательств по настоящему договору. Исполнитель и Заказчик без промедления предпримут возможные меры для безопасной работы оборудования. Если эти меры не приведут к положительному результату и/или если представитель Заказчика настаивает на продолжении оказания Услуг в данном режиме, стороны составляют акт за подписью представителей обеих сторон, при этом Заказчик принимает на себя всю ответственность за последующие события, возможное повреждение приборов и их преждевременный износ. При этом Исполнитель освобождается от ответственности за аварийные ситуации или выход забойного оборудования исполнителя из строя.

    - Исполнитель обязан вывезти с места оказания Услуг элементы оборудования, которые не используются в последующих этапах оказания Услуг на основании письменного распоряжения Заказчика. Исполнитель имеет право ставить вышеуказанные элементы оборудования Исполнителя на месте оказания Услуг, но эти элементы оборудования оплате не подлежат. Если Заказчик не предоставил письменное распоряжение - время пребывания вышеуказанных элементов оборудования на месте оказания Услуг подлежит оплате в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

  - Обязанности Исполнителя по логистики и МТО:

    - В случае необходимости Исполнитель обеспечивает мобилизацию/демобилизацию в соответствии со сроками, согласованными сторонами.

    - Исполнитель несет ответственность и осуществляет перевозку оборудования и материалов Исполнителя с базы на место оказания Услуг и обратно. Несмотря на вышеуказанное, исключение составляет перемещение персонала и оборудования Исполнителя во время отсутствия путей наземного сообщения. В этом случае обязанность Исполнителя по перевозке ограничивается доставкой материалов или оборудования Исполнителя до пункта сбора а/пБогучаны/Байкит и обратно.

    - Исполнитель обязан не допускать случаев въезда и парковки личного транспорта персонала Исполнителя на производственные территории Заказчика, а также согласовать с Заказчиком доставку персонала Исполнителя к месту оказания Услуг путем направления Заказчику письменного уведомления с указанием:

- времени осуществления перевозки;

- маршрута перевозки;

- транспортных средств (включая марку, государственный регистрационный номер автомобиля);

- перечня персонала исполнителя.

    - Заказчик вправе запретить въезд и парковку личного транспорта персонала Исполнителя на производственные территории Заказчика.

    - При завозе материалов, оборудования и персонала Исполнителя, Исполнитель обязан иметь надлежащим образом оформленные товарно- транспортные накладные при перевозке ТМЦ (с указанием даты и номера товарно- транспортной накладной, объема перевозимого груза). ТТН должна быть заполнена согласно типовой межотраслевой форме №1-т, утвержденной постановлением Госкомстата России от 28.11.97 №78.

    - Исполнитель обязан согласовать с энергоснабжающими и эксплуатирующими энергетическое оборудование организациями провоз негабаритного груза, а также оказание Услуг в охранной зоне воздушной линии электропередачи. Услуги в охранных зонах оказываются по нарядам-допускам и разрешениям согласно «правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001).

  - Заказчик при выполнении работ по строительству скважины обязан:

    - За 5 (пять) дней до начала оказания Услуг на скважине Заказчик обязан обеспечивать Исполнителя следующими данными:

- условные координаты устья скважины в системе;

- данные по конструкции скважины;

- необходимые геологические данные (пластовые давления и температура, градиенты давлений);

- свойства бурового раствора (посекционно);

    - Для оказания Услуг Заказчик своевременно обеспечивает Исполнителя необходимой информацией включающей, но не ограничивающейся, следующее:

- техническими характеристиками бурового оборудования;

- техническими характеристиками бурового инструмента;

- параметрами бурового раствора;

- техническими характеристиками породоразрушающего инструмента.

    - Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых Услуг, соблюдением сроков их выполнения и других обязательств Исполнителя по настоящему договору, через собственные службы организовывает приёмку оказанных Услуг (выполненных работ).

    - При обнаружении отступлений от условий Договора по вине Исполнителя, которые могут привести к ухудшению качества работ или увеличению сроков, Заказчик вправе приостановить оказываемые Исполнителем Услуги до устранения обнаруженных недостатков. Оплата простоя Исполнителя в данном случае не производится.

    - Заказчик не несёт никакой ответственности за несоблюдение правил техники безопасности персоналом Исполнителя при организации Услуг на объекте Заказчика и не возмещает Исполнителю затраты, связанные с трудовыми увечьями персонала Исполнителя, полученными в результате собственного несоблюдения правил техники безопасности персоналом Исполнителя.

    - Заказчик при необходимости обеспечивает доставку персонала Исполнителя с буровой до пункта оказания первой медицинской помощи.

    - Заказчик обязан ознакомить Исполнителя с действующими правилами, и регламентами, принятыми у Заказчика, до начала оказания Услуг Исполнителем.

    - Осуществить доставку оборудования и персонала Исполнителя от ближайшей вертолетной площадки до места производства работ в период отсутствия проезда не более 2-х рейсов вертолета МИ-8 (Ми-8Т0 в месяц в том силе с грузом на внешней подвеске.

  - Заказчик имеет право:

    - Изменять объем работ, определенный настоящим Договором, в пределах согласованного   опциона. Заявление Заказчика об использовании опциона осуществляется в следующем порядке:

- при использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Исполнителю, направив ему письменное уведомление за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня изменения объемов; Использование опциона в сторону увеличения/уменьшения оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

- с момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения объема работ - обязательства Исполнителя по оказанию работ, превышающие указанные в уведомлении, прекращаются;

- с момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения объема работ на объем, указанный в уведомлении Заказчика – увеличенный объем работ считается Сторонами, согласованным и подлежащим исполнению;

- использование опциона в сторону увеличения/уменьшения оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.

- КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА

  - Заказчик вправе в любое время проверять и контролировать ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, сроки оказания Услуг, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, правильность использования материалов и/или оборудования исполнителя и т.п. при этом необнаружение в процессе проверки отступлений от условий договора или иных недостатков не освобождают Исполнителя от каких-либо обязательств по договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества оказанных Услуг. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество Услуг или стать причиной иных недостатков, Заказчик обязан заявить о выявленных недостатках исполнителю не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выявления.

  - Исполнитель обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика ко всем объектам, на которых оказываются Услуги, а также к местам хранения материалов и оборудования, используемых для оказания Услуг.

  - Исполнитель обязуется не позднее 2 (двух) дней с момента получения соответствующего запроса информировать Заказчика о ходе оказания Услуг, а также предоставлять необходимую документацию, подтверждающую объем и качество оказанных Услуг, а также объем и качество использованных материалов.

  - Настоящий порядок применяется в течение срока действия договора, а также в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев после подписания акта о приёмке оказанных Услуг. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего договора, ненадлежащего оказания Услуг, а также в случаях обнаружения Заказчиком факта завышения Исполнителем в предоставленных документах объемов оказанных Услуг и/или стоимости материалов (если такая стоимость подлежит возмещению Заказчиком) Заказчик может принять решение о проведении служебной проверки, о начале которой Заказчик должен уведомить Исполнителя в письменном виде. Срок проведения служебной проверки не может превышать 10 (десять) рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных организаций. Служебная проверка проводится комиссией, сформированной Заказчиком. Исполнитель имеет право представить своего представителя для участия в работе комиссии. При этом непредставление Исполнителем своего представителя для участия в работе комиссии не влияет на достоверность выводов, сделанных комиссией. Сроки выполнения обязательств Заказчика по подписанию актов о приемке оказанных Услуг и/или оплаты оказанных Услуг в отношении Услуг, ставших предметом служебной проверки, продлеваются на срок до окончания проведения служебной проверки и устранения исполнителем обнаруженных нарушений.

  - В случае выявления комиссией и отражения в акте комиссии указанных выше фактов Заказчик имеет право осуществить следующие действия:

    - по непринятым Услугам:

- представить мотивированный отказ от подписания акта о приемке оказанных Услуг в порядке, предусмотренном настоящим договором;

- потребовать устранения выявленных недостатков;

- потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов оказанных Услуг и стоимости материалов, соответствующих выводам, сделанным в акте комиссии;

    - по принятым Услугам:

- потребовать устранения недостатков в оказанных Услугах;

- потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов оказанных Услуг и стоимости материалов, соответствующих выводам, сделанным в акте комиссии (включая подписанный со стороны Исполнителя акт о приемке оказанных Услуг, счет-фактуру и т.д.);

- потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных в акте комиссии.

  - В случае получения от Заказчика указанных выше требований, Исполнитель обязуется выполнить их в сроки, установленные Заказчиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ИСПОЛНИТЕЛЯ

  - За исключением тех случаев, когда в настоящем Договоре установлено иное, отбор, замена, рабочее время и вознаграждение персоналу Исполнителя производятся и определяются самим Исполнителем. Такой персонал является исключительно сотрудниками Исполнителя. Исполнитель предоставляет заверения и гарантии того, что его персонал обладает надлежащей квалификацией и навыками. Исполнитель обеспечит присутствие своего персонала на отведенной буровой, готового к выполнению работ в соответствии с настоящим Договором.

  - Исполнитель назначает одного из своих сотрудников полномочным представителем Исполнителя, ответственным за остальной персонал Исполнителя и обладающим всеми полномочиями для решения оперативных вопросов, возникающих между Заказчиком и Исполнителем. Представитель назначается приказом по предприятию Исполнителя, копия которого направляется Заказчику до начала выполнения Договора.

  - Заказчик вправе потребовать от Исполнителя замены его персонала и любых сотрудников Исполнителя, при условии, что Заказчик потребует этого в письменной форме, где изложит обоснование такого своего требования. Исполнитель обязан в течение 24 часов с момента получения письменного уведомления заменить персонал или сотрудника, несмотря на возможную субъективность требования. В случае невыполнения Исполнителем данного требования Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

  - Исполнитель предоставляет штатное расписание с указанием количества и квалификации требуемого персонала для оценки должного выполнения работ.

  - Исполнитель обеспечивает доступность получения и понимания указаний и инструкций представителей Заказчика сервисным инженером и полевым персоналом, а также всех вовлеченных служб.

  - Исполнитель обязан предоставить квалифицированный персонал, в т.ч.  сервисного инженера с опытом работы по данному профилю не менее 5 лет.

  - Исполнитель обязан предоставить квалифицированный персонал, в т.ч.  полевой персонал с опытом работы по данному профилю не менее 5 лет. Допускаются исключения с обязательным прохождением обучения только после предварительной консультации с представителями Заказчика.

  - Весь персонал Исполнителя должен быть ознакомлен и соблюдать Требования Заказчика в области охраны труда, промышленной, экономической и экологической безопасности, изложенные по тексту Договора.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Заказчик имеет право при подписании Акта выполненных работ (форма № КС-2), применить «Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно» (Приложение №4), если в процессе выполнения работ, Исполнитель допускал нарушения и/или отклонения от условий настоящего договора. Указанные нарушения и отклонения подтверждаются соответствующими актами, подписанными обеими сторонами, данными станций ГТИ, АКЦ, СКЦ. Случаи нарушения рассматриваются на техническом совещании под председательством представителя Заказчика

    - Основанием для применения Коэффициента снижения стоимости работ является Протокол совместного технического совещания сторон. В случае разногласий в вопросе применения Коэффициента снижения стоимости решение принимается представителем Заказчика.

    - В протоколе должны быть указаны нарушения, коэффициент снижения стоимости и расчёт стоимости выполненных работ с учётом коэффициента снижения стоимости.

    - В протокол так же отображается снижение стоимости работ в случае доставки материалов, приобретаемых у Заказчика собственными силами Заказчика, в случае не полного перечня спецтехники Исполнителя на кустовой площадке и не полного состава персонала Исполнителя.

    - В случае принятия решения о применении Коэффициента снижения стоимости, на основании указанного протокола документы, указанные в п.3.2.1. оформляются с учетом снижения стоимости работ на величину примененного Коэффициента снижения стоимости.

  - Исполнитель производит денежную компенсацию Заказчику за оплаченные штрафы или иные денежные выплаты, предъявленные Заказчику государственными административными органами за любые нарушения допущенные Исполнителем по собственной вине, за которые наступает административная и гражданско-правовая ответственность.

  - Убытки, причиненные третьим лицам, а также Заказчику в процессе выполнения работ Исполнителем по его вине, компенсируется за счет Исполнителя.

  - Исполнитель отвечает за состояние своего оборудования для обеспечения его эффективной работы в течение срока действия договора.

  - При необоснованном одностороннем расторжении настоящего договора по инициативе Исполнителя, последний выплачивает штраф в размере 10 % от общей суммы настоящего договора. При расторжении договора по инициативе Исполнителя, демобилизация персонала и оборудования последнему не оплачивается, при этом Исполнитель оплачивает Заказчику стоимость мобилизации другого Исполнителя или производит ее собственными силами для выполнения оставшегося объема работ.

  - В случае, если имел место факт перечисления Заказчиком аванса на расчётный счёт Исполнителя, Исполнитель обязуется возвратить сумму аванса в течение 5 дней со дня расторжения договора по инициативе Исполнителя на расчётный счёт Заказчика, а также уплатить 0,5% от суммы аванса за каждый день пользования средствами Заказчика с момента получения аванса. Заказчик вправе затребовать от Исполнителя информацию о целевом использовании аванса, в случае если в отчете Исполнителя об использовании аванса будет представлена информация о его нецелевом использовании, погашение аванса производится в размере 100% (сто процентов) при приемке выполненных работ. Заказчик вправе потребовать возвращения аванса полном размере при его нецелевом использовании, обязанность Исполнителя при наступлении таких обстоятельств вернуть аванс в полном размере в течение 5 дней, а также уплатить 0,5% от суммы аванса за каждый день пользования средствами Заказчика

  - В случае повреждения скважин по вине Исполнителя или привлеченных им лиц, работы по устранению повреждений и их последствий выполняет (а при невозможности выполнения оплачивает их) Исполнитель за свой счет.

  - Простой по вине Заказчика, а также по метеоусловиям оплачивается из расчета 50% суточной ставки ожидания на основании актов простоя подписанных полномочными представителями сторон.

  - Исполнитель предоставляет Заказчику право контроля за выполнением обязательств по договору с учетом предоставления всех документов, имеющих отношение к его исполнению, если это не нарушает права интеллектуальной собственности Исполнителя.

  - Заказчик имеет право требовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости указанной в наряд заказе, по которому нарушено обязательство, за каждый день просрочки, но не более 20 % от стоимости, указанной в наряд-заказе, в случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг или окончательной сдачи Услуг.

  - Исполнитель имеет право требовать от Заказчика уплаты пени за просрочку сроков оплаты оказанных Исполнителем Услуг в размере 0,01 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Договора.

  - Заказчик имеет право требовать от Исполнителя уплаты штрафа за допущенные отклонения, нарушение требований по экологической безопасности, охране труда и технике безопасности в виде штрафа, на основании Приложения №6 и оформленного в соответствии с приложением №6.1. акта.

  - Исполнитель возмещает Заказчику убытки, в размере суточной ставки бурового Исполнителя – ________ руб. без учета НДС за каждый день Простоя по вине Исполнителя (в случае если простой повлек задержку сроков строительства скважины). если простой не повлек отставания от сроков строительства скважины ставка Заказчика применяется в размере 10% от указанной в настоящем пункте.

  - Стороны договорились, что определение виновной Стороны в произошедшем инциденте (аварии, браке, осложнении) расследуется комиссией с участием представителей обеих Сторон. Акт о техническом расследовании инцидента в бурении (по форме установленной Заказчиком) должен быть оформлен в течение 10 (Десяти) дней с момента ликвидации аварии, инцидента или осложнения, либо принятия решения о прекращении аварийных работ и подписан уполномоченными представителями обеих Сторон. В акте о техническом расследовании инцидента в бурении указывается виновная Сторона. Стороны не имеют права отказаться от подписания данного акта, при наличии особого мнения у одной из Сторон оно излагается в акте и подписывается. Окончательное решение принимается на совместном совещании под председательством Заказчиком.

  - В случае повреждения линии электропередачи Заказчика, Исполнитель восстанавливает поврежденные объекты за свой счет в течение 12 часов и выплачивает Заказчику сумму штрафа предусмотренную Приложением №6 к настоящему договору.

- ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Исполнитель, его работники, обязуются принимать все необходимые и возможные меры по недопущению на всей территории производственной и хозяйственной деятельности Заказчика следующих нарушений:

    - Провоза, хранения, распространения, торговли, изготовления и употребления спиртосодержащих алкогольных напитков, в том числе пива, кустарного или заводского изготовления, наркотических, токсических, психотропных и отравляющих веществ;

    - Провоза, хранения, распространения и использования взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, в том числе и пневматического оружия;

    - Провоза, хранения и использования промысловых орудий лова рыбы и зверей, авто-мото техники, фото и видео камер, находящихся в личном пользовании;

    - Провоза и использования мобильных, сотовых телефонов на территории опасных производственных объектов;

    - Курения вне специально отведенных на территории производственных объектов, жилых, административных и вспомогательных помещениях мест;

    - Использования и применения открытого огня на территории опасных производственных объектов, без процедуры оформления наряда-допуска на проведение работ повышенной опасности (огневых).

  - Исполнитель обязуется, что ни один из его работников, находящихся под действием алкоголя, наркотиков или каких либо веществ, распространение которых контролируется законом, или неспособный выполнять работы по причине использования или злоупотребления алкоголем, наркотиками или другими какими- либо веществами, распространение которых контролируется законом, не будет допущен на территорию производственной и хозяйственной деятельности Заказчика, а в случае нахождения на территории производственной и хозяйственной деятельности Заказчика незамедлительно с нее удален.

  - Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 100 000 руб.  каждый раз при выявлении факта невыполнения им обязанности, предусмотренной п. 5.1.10 настоящего договора, в течении всего срока его действия и  в отношении каждого незастрахованного лица, а Исполнитель обязан его оплатить в течение 10 дней с момента предъявления такого требования.

Факт неисполнения Исполнителем (ненадлежащего исполнения) обязанности, предусмотренной п. 5.1.10 настоящего договора, считается выявленным, если Исполнитель не представил Заказчику, подтверждающие заключение договора добровольного страхования от несчастных случаев, документы в течение 10 календарных дней со дня предъявления Заказчиком требования об их предоставлении.

  - Исполнитель обязуется возместить Заказчику суммы штрафов, выставленных Заказчиком, в срок, установленный в претензии.

  - Территорией производственной и хозяйственной деятельности по настоящему договору являются территории Куюмбинского, Терско-Камовского лицензионного участка.

  - Исполнитель обязан ознакомить весь персонал Исполнителя, задействованный для оказания Услуг, с положением о пропускном и внутриобъектовом режимах в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (Приложение №8) и обеспечить его выполнение.

  - Заказчик имеет право остановить работу Исполнителя в случае отсутствия персонала необходимого для данного вида работ, отображенного в Приложении №5 к настоящему Договору. В этом случае Заказчик имеет право предъявить Исполнителю штраф в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей за каждый день нарушения численного состава.

- ГАРАНТИИ

  - Исполнитель заявляет и гарантирует, что:

- он будет применять все необходимые навыки, проявлять осторожность и усердие во время оказания Услуг в соответствии с требованиями настоящего договора и принятыми в международном масштабе надлежащими стандартами нефтепромысловой деятельности  методами оказания Услуг;

- он будет прилагать усилия к обеспечению полноты и безопасной передачи всей полученной информации, включая информацию по испытаниям и прочую информацию (далее - «данные»), появившуюся в результате оказания Услуг;

- любое оборудование, и/или соответственные его комплектующие части, используя которые Исполнитель или его субисполнитель оказывают Услуги по договору должны соответствовать спецификации. В любом случае оборудование и материалы должны быть пригодны для эксплуатации с использованием всех их возможностей согласно техническим/паспортным характеристикам;

- Исполнитель гарантирует, что непрерывный срок работы телеметрии составляет 12 суток;

- расходные материалы и/или продукты, используя которые Исполнитель или его субисполнитель оказывают Услуги по договору согласно условиям настоящего договора, должны соответствовать подробной спецификации. В любом случае расходные материалы должны быть пригодны для эксплуатации с использованием всех их возможностей согласно техническим/паспортным характеристикам;

- никакие другие Услуги Исполнителя не являются приоритетными в ущерб Услугам по настоящему договору.

  - Исполнитель должен убедиться в том, что аналогичные гарантийные обязательства включены в его договоры поставки с поставщиками и договоры, заключенные с субисполнителями и/или поставщиками, которые поставляют расходные материалы/продукты и/или оборудование и запасные части для оказания Услуг.

  - Если какое-либо оборудование и/или запасные части к нему или расходные материалы, не соответствуют гарантиям, Заказчик обязан своевременно уведомить Исполнителя о нарушении такой гарантии. По получении такого уведомления Исполнитель в разумные сроки указанные Заказчиком, производит за свой счет ремонт или замену оборудования и/или запасных частей к нему или расходных материалов.

- ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИНЦИДЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ

  - Исполнитель обязан ознакомить весь персонал Исполнителя, задействованный для оказания Услуг, с регламентом по предупреждению аварий и брака при строительстве скважин (Приложение №10) и обеспечить его выполнение.

  - В случае возникновения инцидента, брака, осложнения (далее инцидент), Исполнитель обязан незамедлительно известить Заказчика (и сервисные компании) и предпринять незамедлительные меры по недопущению ухудшения ситуации в соответствии с мероприятиями по безаварийному ведению буровых работ на месторождениях.

  - В случае возникновения инцидента, создаётся комиссия с привлечением заинтересованных сторон (как минимум представителей Заказчика, Исполнителя и сервисных компаний).

  - По результатам работы комиссии в срок не более 3 (трех) дней с даты возникновения инцидента создаётся предварительный акт расследования инцидента.

  - По результатам работы комиссии в срок не более 10 (десяти) дней с даты окончания инцидента создаётся акт расследования инцидента, в котором указываются:

- причины;

- корректирующие действия;

- сумма ущерба;

- виновная сторона (стороны).

При необходимости проведения дополнительных исследований и получения экспертного заключения сроки составления акта расследования могут быть продлены.

  - Отказ от подписания акта расследования инцидента не допускается.

  - В случае необходимости стороны привлекают третью сторону для дополнительных исследований, получения экспертного заключения и т.д. стоимость таких Услуг третьей стороны возмещается за счет виновной в инциденте стороны.

  - Подписанный сторонами акт расследования инцидента является основанием для проведения расчетов между сторонами.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения или войны, действия компетентных административных органов, делающих невозможным выполнение принятых обязательств, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора.

  - Сторона, которая не может выполнить обязательств по договору, должна незамедлительно, но не позднее 7 (семи) дней после наступления случая форс-мажора, письменно известить об этом другую сторону; факт наступления таких обстоятельств должен быть подтвержден справками, выданными Торгово–Промышленной палатой или иным компетентным органом. То же самое относится к моменту окончания действия случая форс-мажора. Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора лишает соответствующую сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.

  - После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны договариваются о необходимости продолжения правоотношений по Договору и о сроках исполнения обязательств по Договору путём заключения дополнительного соглашений к Договору.

  - Если же указанные выше обстоятельства или их последствия будут продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, делая невозможным исполнение договора, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора. В случае не достижения приемлемого друг для друга способа исполнения договорных обязательств каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, направив другой Стороне письменное уведомление. Договор считается прекращенным по истечению 10 календарных дней со дня получения уведомления. В данном случае Стороны обязаны закончить все расчеты между собой, сложившиеся на момент прекращения договора, в связи с отказом от дальнейшего исполнения обязательств по нему.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законом или условиями настоящего Договора.

  - Настоящий Договор может быть расторгнут:

    - По требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения условий Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ);

    - В одностороннем порядке по инициативе Заказчика:

- в случае отказа от дальнейшего исполнения договора в любое время до сдачи ему результата работы, либо какого-либо этапа (оказания работ, либо какого-либо этапа работ) (ст. 717 ГК РФ);

- если «Исполнитель» в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ);

- если «Исполнитель» выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок Исполнитель не выполнит требования по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ);

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были устранены Исполнителем в установленный Заказчиком разумный срок (ст. 723 ГК РФ);

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки результата работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ);

- в случае аннулирования либо истечения срока лицензий, разрешений Исполнителя на выполнение Работ, принятия других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на производство Работ;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

- Стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в настоящей статье.

  - Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по требованию любой Стороны с письменным уведомлением Заказчиком Исполнителя за 10 (десять) календарных дней, а Исполнителем Заказчика за 90 (девяносто) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, в следующих случаях:

- во всех случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Исполнителем более 2 (двух) раз;

- в случае ненадлежащего и/или несвоевременного устранения Исполнителем нарушений, послуживших основанием для приостановления оказания работ Исполнителем;

- в случае нарушения Исполнителем требований Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии;

- в случае возникновения признаков банкротства Исполнителя и/или подачи заявления о признании Исполнителя банкротом. При этом Исполнитель обязан уведомить Заказчика о наступлении указанных фактов в течение 1 (одного) календарного дня с даты наступления соответствующего события;

- в случае невозможности, прекращения и/или приостановления оказания Работ и/или части Работ Исполнителем в связи с судебным разбирательством и/или требованием, в том числе, но не ограничиваясь, административным приостановлением деятельности, в отношении одной из Сторон;

- при допущении Исполнителем несчастного случая с летальным исходом при оказании Работ в рамках настоящего Договора.

  - В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными или прекращенными, соответственно:

- в случае изменения договора по соглашению Сторон – с момента, определенного соглашением Сторон об изменении Договора;

- в случае изменения или расторжения договора по решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда;

- в случае расторжения в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой из Сторон с момента истечения сроков уведомления о расторжении Договора, указанных в настоящем разделе.

- в случае одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе любой из Сторон с момента истечения сроков уведомления о расторжении Договора, указанных в настоящем разделе.

  - Если настоящий Договор расторгается по вине Исполнителя, Заказчик оплачивает Исполнителю только сумму фактически выполненных работ, стоимость имеющихся на объекте материалов и оборудования, поставленных Исполнителем по состоянию на дату расторжения настоящего договора, за вычетом понесенных в связи с расторжением убытков Заказчика, связанных со срывом Исполнителем графика работ и  необходимостью привлечения другого Исполнителя, штрафных санкций и других затрат, в соответствии с условиями настоящего Договора. Упущенная выгода Заказчиком возмещению не подлежит.

  - Если настоящий договор расторгается по инициативе Заказчика, Исполнителю выплачивается стоимость фактически выполненных работ, полученных от Исполнителя материалов и оборудования, обоснованных затрат на вывоз техники и персонала Исполнителя, занятого выполнения работ (оказания Услуг), а также стоимость заказанных оборудования и материалов необходимых для исполнения настоящего договора, при условии предоставления оригиналов подписанных договоров на их поставку в соответствии с условиями  настоящего договора.

  - Если Исполнитель нарушает сроки выполнения работ и такое нарушение длится боле 20 дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения той части Договора, к исполнению которой Исполнитель ещё не приступил, потребовать возмещения убытков и передать этот объем работ другому Исполнителю.

  - В случае расторжения либо прекращения срока действия Договора Исполнитель обязан незамедлительно возвратить предоставленные Заказчиком материалы, оборудование и иное имущество по незавершенным этапам работ, либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным – возместить их стоимость в течение 15 дней, с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Стороны согласились считать конфиденциальной информацией, составляющей коммерческую тайну (далее конфиденциальная информация) условия настоящего Договора, и информацию, переданную друг другу или ставшую известной в связи с исполнением обязательств по Договору, вне зависимости от носителя, на котором такие сведения и информация, а также вне зависимости от источника получения таких сведений и информации. В связи с этим Стороны обязуются   предпринять необходимые меры   для защиты конфиденциальной информации и не разглашать её третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, а также принять меры к защите от несанкционированного доступа третьих лиц к информации.

  - С переданной конфиденциальной информацией, будут ознакомлены только те лица из персонала Исполнителя, которые непосредственно связаны с исполнением обязательств по настоящему Договору, и в том объеме, который необходим для его выполнения. При этом данные лица обязаны не разглашать коммерческую тайну, не передавать ее третьим лицам, не использовать ее в корыстных или личных целях как в период срока действия договора, так и после его прекращения в течение 3 лет.

  - В течение 3-х лет с даты окончания работ по настоящему Договору Исполнитель не будет разглашать полученную им от Заказчика Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации. Исполнитель обязан немедленно извещать Заказчика о фактах разглашения или угрозе разглашения информации, относящейся к коммерческой тайне.

  - Предусмотренные Договором обязательства Сторон относительно конфиденциальности и неразглашения информации не будут распространяться на общедоступную информацию и информацию, в отношении которой Исполнитель может доказать, что он получил ее от независимой третьей стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед Заказчиком или любой ее аффилированной организацией. При этом доказывание факта общеизвестности и/или общедоступности информации и получение ее от независимой третьей стороны в полной мере возлагается на Исполнителя.

  - Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать конфиденциальную информацию, которую он, в соответствии с требованиями настоящего Договора, должен хранить на условиях конфиденциальности, для своей собственной выгоды, кроме целей исполнения обязательств по настоящему Договору

  - Обязательства по настоящему Договору распространяются также на Конфиденциальную информацию, полученную Исполнителем до заключения настоящего Договора.

  - Заказчик вправе осуществлять передачу дополнительной Конфиденциальной информации необходимой для исполнения договора, по письменному запросу Исполнителя. В каждом случае передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Заказчика и Исполнителя.

  - Передача Конфиденциальной информации между Заказчиком и Исполнителем осуществляется ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Заказчика и Исполнителя.

  - Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих Заказчика и Исполнителя, запрещена.

  - Исполнитель обязуется не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным способом любой полученной Конфиденциальной информации любым из существующих способов, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или использования электронных носителей, без предварительного письменного согласия Заказчика, предоставившей такую Конфиденциальную информацию.

  - Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти не считается разглашением Конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с действующим законодательством требовать предоставления Конфиденциальной информации. При этом передача органу государственной власти Конфиденциальной информации должна осуществляться по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством, с предварительным и незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны и установлением грифа «Конфиденциально» на передаваемые документы и информацию с уведомлением уполномоченного органа государственной власти об этом.

  - Конфиденциальная информация остается собственностью Заказчика. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя, который получил Конфиденциальную информацию, вернуть ему любую Конфиденциальную информацию в любое время, направив Исполнителю уведомление в письменной форме в течение 15 дней после получения такого уведомления Исполнитель» должен вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении.

  - «Заказчик» вправе проводить проверки у «Исполнителя» на предмет соблюдения порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, переданной «Исполнителю». При этом «Заказчик» должен предварительно письменно уведомить «Исполнителя» о намеченной проверке, а также сообщить сведения о своих представителях, осуществляющих проверку, их полномочия и причинах необходимости проведения проверки.

  - Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она возместит другой Стороне причиненные убытки, включая любой причиненный реальный ущерб и упущенную выгоду.

  - Исполнитель обязуется соблюдать режим секретности работы со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, и действовать на основании выданной лицензии для осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

  - При реорганизации одной из Сторон договора обязательства по соблюдению конфиденциальности информации, относящейся к коммерческой тайне, и ответственность за ее несоблюдение несет правопреемник (или правопреемники).

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - При возникновении спорных ситуаций, разногласий или требований, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения, нарушения, прекращения или недействительности условий договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

  - Срок ответа Стороны, получившей претензию (предарбитражное письмо) – 15 рабочих дней от даты получения претензии. В случае отсутствия ответа на претензию в установленный срок, Сторона, направившая ее вправе передать спор в Арбитражный суд Красноярского края.

- ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

  - Стороны гарантируют друг другу, что используемое и передаваемое в целях исполнения настоящего Договора оборудование, материалы, инструменты, технические и технологические решения, свободны от прав и притязаний третьих лиц, и имеют все необходимые разрешительные документы на их использование. Сторона, нарушившая указанное условие, возмещает другой Стороне связанные с таким нарушением расходы и убытки в полном объеме.

  - Заказчик заявляет и гарантирует, что все объекты строительства, предоставленные Исполнителю для проведения работ, находятся на предоставленных Заказчику в установленном порядке лицензионных участках, при этом Заказчик имеет и сохраняет в силе в течение всего срока действия Договора действительные права на разведку и добычу нефти и газа, в пределах соответствующих лицензионных участков. Все скважины, переданные Исполнителем и принятые Заказчиком на свой баланс в соответствии с условиями настоящего Договора являются собственностью Заказчика.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, используемого для исполнения Договора, несет Сторона, ответственная за их хранение или использование.

  - Риск случайной гибели и случайной порчи любых результатов выполненных работ/оказанных услуг, лежит полностью на Исполнителе до момента подписания акта о приемке выполненных работ.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - По вопросам, неурегулированным настоящим договором, подлежат применению действующие законы и иные федеральные нормативные акты РФ, а также действующие правовые акты Красноярского края, не противоречащие федеральному законодательству РФ.

  - Для заключения настоящего договора Исполнитель обязан представить лицензию, либо иное предусмотренное действующим законодательством РФ разрешение на право осуществления работ (оказания услуг), выполняемых в рамках настоящего договора.

  - Исполнитель гарантирует действие лицензии либо иного предусмотренного действующим законодательством РФ разрешения на право осуществления работ (оказание услуг), выполняемых в рамках настоящего договора, в течение всего срока выполнения работ по настоящему договору.

  - Исполнитель несет ответственность за действие в течение всего срока выполнения работ по настоящему договору выданной привлеченной субподрядной организации (третьему лицу) лицензии либо иного предусмотренного действующим законодательством РФ разрешения на право осуществления работ (оказание услуг), выполняемых в рамках настоящего договора.

  - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за работы. Исполнитель должен обеспечить, чтобы все его договоры с третьими лицами содержали положения, которые соответствовали бы требованиям, условиям и положения настоящего договора. По запросу Заказчика Исполнитель должен в любое время представить список всех своих третьих лиц, если таковые имеются, вместе с доказательствами производства полной оплаты всем своим работникам и третьими лицами за выполненные работы (оказанные Услуги).

  - Исполнитель, в рамках настоящего Договора, несет ответственность за нарушение привлеченными им третьими лицами требований законодательства по охране недр, окружающей среды и природных ресурсов. В случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушение привлеченными им третьими лицами требований законодательства по охране недр, окружающей среды и природных ресурсов, Исполнитель обязан возместить Заказчику все штрафы и/или иные платежи, уплаченные Заказчиком в связи с таким нарушением, а также возместить причиненные убытки.

  - Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, судебных исков и иных требований со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения привлеченными им третьими лицами своих обязательств по настоящему Договору, а в случае возникновения таковых, примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

  - В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем и привлеченными им третьими лицами принятых на себя обязательств по данному Договору, Заказчик имеет право, письменно уведомив Исполнителя за 5 дней до даты изменения условий настоящего Договора, привлечь другого Исполнителя для выполнения, не начатого Исполнителем объема работ (оказанных Услуг), либо устранения некачественно выполненных работ (оказанных Услуг) определенного Заказчиком.

  - При этом все затраты, понесенные Заказчиком на привлечение другого Исполнителя для устранения некачественно выполненных работ Исполнителем и привлеченными им третьими лицами, должны быть оплачены Исполнителем.

  - Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Исполнителя от исполнения такого обязательства в натуре и возмещения причиненных убытков в полном объеме.

  - Права Исполнителя по Договору не могут быть переданы третьим лицам, отданы в залог, внесены в качестве вклада в уставный капитал юридического лица без письменного согласия «Заказчика». В случае нарушения Исполнителем указанного запрета, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 25% от суммы договора, при этом взыскание и уплата неустойки согласно настоящему пункту договора не ограничивают в части или полностью иные права Заказчика, закреплённые за ним законом или договором, в том числе право Заказчика всеми средствами правовой защиты восстанавливать свои нарушенные права.

  - Заказчик не несет ответственности за срыв выполнения своих обязательств по настоящему договору, причиной которого стали факторы, возникшие в силу неблагоприятного изменения экономической ситуации и не поддающиеся контролю со стороны «Заказчика».

  - Любая перемена стороны (уступка права требования долга, перевод долга и т.п.) основанное на обязательствах, прямо предусмотренных настоящим Договором либо связанных с настоящим Договором, допускается только по предварительному письменному согласию Заказчиком.

  - Исполнитель гарантирует Заказчику, что переданные ему результаты работ (оказанных Услуг) по договору не нарушают исключительных прав третьих лиц.  В случае предъявления третьими лицами к Заказчику претензий, связанных с нарушением исключительных прав при использовании результатов работ (оказанных Услуг), Исполнитель принимает на себя обязанности по урегулированию таких претензий и компенсации Заказчику ущерба, понесенного им вследствие предъявления таких претензий.

  - Ущерб, нанесенный третьему лицу при выполнении работ (оказании работ) по настоящему договору, компенсируется Исполнителем в полном объеме за счет собственных средств.

  - Ущерб, причиненный имуществу Заказчика при выполнении работ (оказании работ) по настоящему договору, компенсируется Исполнителем в полном объеме за счет собственных средств по рыночной стоимости в соответствии с оценкой стоимости имущества, выданным в установленном законодательством порядке.

  - Стороны несут и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, не оговоренную в настоящем договоре.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить размер оплаты по настоящему Договору, в том числе, на сумму неустоек, компенсаций, штрафов и иных штрафных санкций, подлежащих уплате «Исполнителем» в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором, на сумму любых расходов, понесенных «Заказчиком» в связи с ненадлежащим исполнением  Исполнителем настоящего договора, в том числе, расходы по ликвидации аварий, сумму убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Исполнителем условий настоящего Договора и требований действующего законодательства РФ.

  - Для уменьшения размера оплаты в соответствии с абзацем первым настоящего пункта достаточно обоснованного уведомления Заказчика в адрес Исполнителя о соответствующем уменьшении. Обязательство Заказчика по оплате работ (оказанных Услуг) по настоящему Договору считается уменьшенным с момента получения Исполнителем соответствующего уведомления (в т.ч. посредством факсимильной, электронной или иной связи).

Стороны пришли к соглашению, что к положениям настоящего договора применяются правила ст. 410 Гражданского кодекса РФ, а уведомление Заказчика об уменьшении размера оплаты Работ по Договору будет признаваться Сторонами как уведомление о прекращении (частичном прекращении) обязательства Заказчика по оплате Работ зачетом встречных однородных требований.

  - Все приложения к настоящему договору являются существенными и обязательными условиями договора и в случае недостижении сторонами согласия по их подписанию, договор считается незаключенным.

- ИННЫЕ УСЛОВИЯ

  - Приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

  - После подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности, связанные с Договором, утрачивают юридическую силу.

  - Для ускорения документооборота Стороны вправе передавать друг другу платежные и иные документы, вытекающие из исполнения настоящего договора посредством факсимильных сообщений или электронной почте при условии обязательного предоставления документов в оригинальном виде в 3-х дневный срок.

  - Вся информация, полученная в процессе оказания Услуг, является собственностью Заказчика.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

  - При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В   случае   возникновения   у Стороны   подозрений, что   произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Приложения, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.   После письменного уведомления, соответствующая    Сторона    имеет    право    приостановить    исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.   Это подтверждение должно быть направлено в  течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

  - В   письменном   уведомлении   Сторона   обязана   сослаться   на   факты   или
предоставить    материалы,    достоверно    подтверждающие    или    дающие    основание
предполагать,  что  произошло или может  произойти  нарушение  каких-либо положений
настоящего Приложения контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками,       выражающееся      в       действиях,       квалифицируемых       применимым
законодательством   как  дача   или   получение   взятки,   коммерческий   подкуп,   а   также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

  - В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем Приложении действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Приложением срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего Приложения, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение№1 - Форма наряд-заказа на оказание Услуг.

Приложение №2 – Разграничительный перечень оборудования, средств и материалов, поставляемых сторонами для оказания услуг при инженерном сопровождении наклонно-направленного бурение.

Приложение №3 - Регламент распределения обязанностей.

Приложение №4 - Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно.

Приложение №5 - Ставки.

Приложение №6 - Основные требования в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Приложение №6.1 – Акт временной приостановки работ на основании выявленных нарушений требований промышленной, пожарной, экологической безопасности, безопасной организации и выполнения работ.

Приложение №7 –Минимальный перечень оборудования.

Приложение №8 - Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Приложение №9 – Регламент приемки выполненных работ.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Юридический адрес: 660012. г. Красноярск, ул. Гладкова. 2 «а». ИНН 2464036561. Р/с 40702810200005474190. ОАО АКБ «ЕВРО-ФИНАНС МОСНАРБАНК». г. Москва. К/с 30101810900000000204. БИК 044525204, КПП 246401001 | Исполнитель: |
| --- | --- |

ЗАКАЗЧИК

ООО«Славнефть-Красноярскнефтегаз

____________________ Ю.Л. Сидоров

М.П.