Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

по лоту № КНГ/3.34-2016 «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОМПЛЕКСНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»

1.Общие положения:

Предмет закупки: Технический контроль за проведением инженерных изысканий

Лот является неделимым. Оферта предоставляется на весь комплекс услуг

Инициатор закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Плановые сроки оказания услуг: январь 2015 – май 2015

2. Требования к предмету закупки:

| 1.Основание для оказания услуг контроля | План капитальных вложений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на 2015-2016г. |
| --- | --- |
| 2.Заказчик Почтовый адрес Телефон Факс e-mail: Генеральный директор | ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз»; г.Красноярск, ул. Гладкова, 2А; (391) 231-92-03 (391) 231-92-01 office@slavneft-kng.ru Гнатченко Сергей Викторович |
| 3.Месторасположение объектов | Эвенкийский муниципальный район Красноярского края. Куюмбинское месторождение. |
| 4.Генеральный проектировщик поднадзорных объектов | ОАО «Гипровостокнефть», г. Самара |
| 6.Вид услуг | Технический надзор за инженерными изысканиями: - инженерно-геодезические; - инженерно-геологические; - инженерно-гидрометеорологические; - инженерно-экологические. |
| 7.Перечень проектов/объектов | Перечень объектов технического контроля за инженерными изысканиями соответствует графику выполнения инженерных изысканий (Форма 6т) |
| 8.Особые условия строительства | Район Крайнего Севера, многолетнемерзлые грунты, гористая местность, заболоченность низин в районе строительства. |
| 9.Исходные данные предоставляемые заказчиком | - перечень заданий на проектирование объектов контроля за инженерными изысканиями; - перечень объектов проектирования с техническими характеристиками; - схема расположения объектов; - график выполнения изыскательских работ. |
| 10. Требования к организации, осуществляющей оказание услуг | 1. Наличие материальных и технических ресурсов для выполнения работ. 2. Наличие квалифицированного инженерно-технического персонала. 3. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ перед Заказчиком и надзорными органами. |
| 11. Состав оказываемых услуг | Технический надзор за инженерными изысканиями для строительства проводится на всех стадиях производства изысканий и подразделяется на три этапа: - организационно-подготовительный; - экспедиционный (полевой); - камеральный. 1. Организационно-подготовительный этап технического надзора за инженерными изысканиями включает следующие виды работ: 1.1. Проверка организационно-технической готовности Подрядчиков (изыскательских организаций), включая: 1.1.2. проверка наличия у Подрядчика лицензий, в том числе соответствующих разделов, на осуществление изыскательской деятельности, а именно: - Свидетельство о допуске определенному виду и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО); - лицензии Федерального агентства геодезии и картографии на осуществление геодезической и картографической деятельности; - лицензии территориального управления Федеральной службы безопасности на осуществление работ, связанных с использованием сведений, содержащих государственную тайну; - лицензия Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. 1.1.3. проверка наличия у Подрядчика аттестации и/или регистрации (разрешения) в территориальных органах: - Государственного геодезического надзора на производство изыскательских работ; - Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в области промышленной безопасности (аттестация Подрядчика и регистрация производства инженерных изысканий); - исполнительной власти или местного самоуправления (лесопорубочный билет, разрешение на выезд транспорта в тундровую и лесотундровую зону и т.п.). 1.1.4. проверка оснащенности Подрядчика техникой, снаряжением, геодезическими приборами, буровыми установками, инструментом и оборудованием, лабораториями, программным обеспечением; 1.1.5. проверка наличия у Подрядчика документов, удостоверяющих качество используемых приборов и оборудования, включая: - поверочные свидетельства на приборы; - аттестаты аккредитации лабораторий, в том числе, проверка соответствия выполняемых определений области аккредитации. 1.1.6. проверка квалификационного и профессионального уровня персонал подрядчика. 1.1.7. проверка наличия у Подрядчика нормативно-методической базы, регламентирующей производство инженерных изысканий для строительства объектов нефтегазовой отрасли. 1.2. Подготовительные работы технического надзора на организационно-подготовительном этапе включают: 1.2.1. участие в разработке и утверждении Технического задания на выполнение инженерных изысканий для строительства; 1.2.2. участие в разработке и утверждении Программ различных видов инженерных изысканий; 1.2.3. проверку наличия у Подрядчика фондовых материалов, литературных источников, картографических материалов, аэрокосмоснимков на территорию строительства и анализ полноты их использования. 1.2.4. ознакомление с исходными данными по объекту (акты выбора, согласования, технические решения, предполевого дешифрирования аэрокосмоснимков и т.п.). 1.2.5. изучение планов-графиков выполнения работ Подрядчиком, включая: - информацию о составе полевых партий (бригад) и камеральных групп и используемых ими технике, приборах и оборудовании; - информацию о участках работ полевых партий (бригад); - информацию о предусмотренных объёмах и видах изыскательских работ, порядке и последовательности их выполнения; - информацию об ответственных за выполнение изыскательских работ на каждом участке и объекте в целом; - информацию о сроках сдачи законченных этапов полевых работ и промежуточных результатов камеральной обработки материалов полевых исследований; - информацию о сроках сдачи итоговых отчётных материалов. 1.2.6. разработка совместно с Заказчиком, Проектантом и Подрядчиком схем взаимодействия, порядка обмена информацией, документооборота, графиков присутствия специалистов Органа технического надзора в полевых бригадах и камеральных группах. Результат организационно-подготовительного этапа технического надзора за инженерными изысканиями: - Заключение о готовности подрядной организации к производству работ 1.3. Экспедиционный (полевой) этап технического надзора за инженерными изысканиями для строительства включает следующие виды работ: 1.3.1. контроль соответствия выполняемых персоналом Подрядчика полевых работ (виды, объемы и методы) требованиям программы изысканий и нормативных документов; 1.3.2. проверку наличия и оценку правильности ведения полевой документации и первичной обработки полученных данных; 1.3.3. проведение контроля выполненных работ на соответствие критериям качества и точности, предусмотренным нормативными документами; 1.3.4. приемку законченных этапов (участков) работ и видов изыскательских работ; 1.3.5. контроль качества изыскательских работ с оформлением предписаний на устранение выявленных в процессе технического надзора несоответствий требованиям программы инженерных изысканий и нормативных документов; 1.3.6. контроль устранения выявленных специалистами технического надзора несоответствий; 1.3.7. извещение Заказчика о ходе выполнения инженерных изысканий на объекте, выявленных несоответствиях, рекомендации Заказчику и Подрядчику, позволяющие повысить качество изыскательских работ и оптимизировать процесс в целом. 1.4. Камеральный этап технического надзора за инженерными изысканиями для строительства включает следующие виды работ: 1.4.1. итоговую оценку объемов и видов, выполненных Подрядчиком полевых изыскательских работ с подтверждением их соответствия предусмотренным программой инженерных изыска ний; 1.4.2. контроль за проведением лабораторных определений и испытаний, камеральной обработкой данных измерений с подтверждением соответствия используемых методик и критериев оценки качества и точности требованиям нормативных документов; 1.4.3. контроль качества промежуточной и окончательной отчетной документации, сдаваемой Подрядчиком Заказчику и/или Проектанту, на соответствие её состава, комплектности и содержания требованиям технического задания, программы инженерных изысканий и нормативных документов; |
| 12.Потребность в специалистах | Наличие специалистов для выполнения работ по предмету закупки услуг, 8 чел.: - 3 человека в вахту на КЛУ и 1 человек с присутствием в ОАО «ГПВН» в соответствии с утвержденным графиком осуществления технического контроля за проведением инженерных изысканий для строительства (Приложение 1); кроме того, на период проведения инженерно-экологических изысканий требуется 1 человек в вахту на КЛУ и 1 человек с присутствием в ОАО «ГПВН». При разработке Программы технического контроля за проведением инженерных изысканий по форме необходимо учитывать утвержденный График выполнения изыскательских работ (Форма 6т) |
| 13. Доставка персонала на объект | Условия доставки персонала: - доставка персонала, осуществляющего технический контроль за полевыми изыскательскими работами, непосредственно на объект изысканий, осуществляется самостоятельно с использованием спецтехники согласно п. 16.2 настоящего Задания; - доставка персонала, осуществляющего технический контроль за выполнением лабораторных и камеральных работ непосредственно в ОАО «ГПВН», в г. Самара осуществляется организацией самостоятельно. |
| - Требования к режиму работы на объекте | Продолжительность рабочей недели: - В полевых условиях на КЛУ - 7 дней; Длительность вахты ориентировочно 30 календарных дней. - Требование к режиму работы на объекте в офисе г. Самара (камеральные работы) -5 дней; |
| - Техническое оснащение | - Специалисты технического контроля на местах должны быть оснащены современными высокоэффективными и поверенными средствами контроля, приборами, средствами измерений, позволяющими проводить контроль качества видов изыскательских работ, ПК, оргтехникой, спутниковой связью, навигацией. - Организации оказывающей услуги по техническому контролю за инженерными изысканиями необходимо иметь специальную технику «Снегоболотоход» ГАЗ 34039 или его аналог (собственный или арендованный). |
| - Требование к персоналу | Для оказания услуг по техническому контролю должен быть привлечен квалифицированный персонал, имеющий опыт работы по профилю более 3 лет, практическую и теоретическую подготовку в области проведения комплексных инженерных изысканий, в том числе специалисты со знанием геодезии и картографии, экологии, геологии, геофизики с опытом работы в регионах с многолетнемерзлыми грунтами. Специалисты технического контроля должны иметь высшее техническое (профильное) образование или пройти профессиональную переподготовку в области инженерных изысканий, документы, подтверждающие квалификацию и регулярное прохождение курсов повышения квалификации в области инженерных изысканий |
| - Отчетность органа технического контроля | 17.1.Предоставлять отчетный материал по формам, в объеме (уточняется для каждого проекта в отдельности), в сроки установлены договором на оказания услуг. - Заключение о готовности специализированной организации к выполнению изыскательских работ; - Предписание; - Акт об устранении выявленных нарушений (несоответствий, отклонений); - База выданных замечаний и предписаний; - Форма ежемесячного отчета по техническому контролю за инженерными изысканиями; - Акт полевого контроля качества выполнения изыскательских работ; - Акт приемки полевых и лабораторных материалов; - Заключение о полноте, достоверности и пригодности материалов изысканий для проектирования; - Программа технического контроля за проведением инженерных изысканий. - Согласование ежедневных, еженедельных отчетов организаций, осуществляющих полевые работы 17.2.Требование к порядку передачи материалов на электронных носителях: 17.3.Текстовые документы предоставить в оригинальных форматах (MS Office 2010) и в нередактируемом формате PDF (Acrobat Reader). Текстовые документы и чертежи выполнять с использованием шрифта Times New Roman (ГОСТ 21.1101-2009, п 5.1.3); 17.4 Графические материалы предоставляются в оригинальном формате dwg (c возможностью открытия программой AutoCAD версия не выше 2010), и в не редактируемом формате PDF. 17.5.Запись электронной версии осуществить на оптические носители (CD, DVD). На диске необходимо наличие реестра документации с гиперссылками на каждый указанный в нем документ, дистрибутивов программ Acrobat Reader и DWG TrueView Порядок сдачи работ: 17.6.Отчетную документацию предоставить Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе по формам утвержденным Заказчиком, в 2-х экземплярах на оптическом носителе (CD, DVD) из них 1 экземпляр документации в редактируемом формате, 1 экземпляр в не редактируемом формате с подписями исполнителей. |
| - Требования по промышленной безопасности, охране и гигиене труда | - Обеспечить контроль за наличием аттестации и/или проверки знаний работников подрядных организаций осуществляющим ИИ в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, перед допуском на объекты производства работ (при прохождении вводного инструктажа). При отсутствии аттестации и/или проверки знаний не допускать на объекты производства работ. - Обеспечить приемку мест мобилизации подрядных организаций, осуществляющих ИИ (после проведения обследования мест мобилизации представителями Заказчика) с составлением 2-х стороннего акта с указанием выявленных несоответствий и сроками по их устранению до начала работ |
| 19.Требования к передаче материалов на электронных носителях | 1. Запись электронной версии осуществить на оптические носители (CD, DVD). Нa диске необходимо наличие реестра документации с гиперссылками на каждый указанный в нем документ, дистрибутивов программ Acrobat Reader и DWG TrueView (бесплатно распространяемое ПО). |
| 20. Перечень нормативных документов. | 1. ГОСТ Р 25100-2011 «Грунты. Классификация». М. 2. ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик» М., 1993 3. ГОСТ 12071-2000 «Грунты. Отбор, упаковка, хранение и транспортировка проб грунта». М., 2000 5. ГОСТ 20522-2012 «Методы статистической обработки результатов испытаний». М. 6. ГОСТ 25358-2012 «Грунты. Методы полевого определения температуры» 7. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия, Москва, 1996 г 8. СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». М., 2012 9. СП 11-105-97 «Инженерно–геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие правила производства работ». М., 1997 10.СП 11–105–97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть IV. Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов». М., 1997 11. СП 11–105–97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований» М., 2004 12. СП 22.13330.2011 Актуализированная редакция «Основания зданий и сооружений». М. 13. СП 25.13330.2012«Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах». М. 14. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», Москва 15. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические для строительства» 16. СП 14.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) 17. ВСН-30-81 «Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных знаков и реперов при изыскании объектов нефтяной промышленности» 18. СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве 19. ГКИНП (ОНТА)- 02 -262 -02 «Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОН АСС и GPS» 20. ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке масштаба 1:5000 – 1:500, 1985г. 21. ПТБ-88 Правила техники безопасности на топографо-геодезических работах ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. Роскартография, 1999г. 22. Условные знаки для топографических планов масштабов: 1:5000 – 1:500, 1989г. 23. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 24. Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 25. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»; 26. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и другие. |

3.Требования к контрагенту

| № | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствие требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Общая информация |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО 9001 | Копии сертификатов, копии документированных процедур по системе качества | Да/Нет | ДА |
| 1.2. | Согласие на проведение аудита производственных мощностей Вашего предприятия | Письмо- согласие на проведение аудита за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | ДА |
| 1.3. | Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по предмету закупки. Виды работ по предмету закупки, на которые необходимо наличие свидетельство СРО (согласно Приказа Минрегионразвития №624 от 30.12.09 г.): раздел I. Виды работ по инженерным изысканиям: п.1-4, п5. пп. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. | Копия свидетельства СРО | Да/Нет | ДА |
| 1.4. | Наличие действующей лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. | Копия лицензии | Да/Нет | ДА |
| 2. Опыт проведения работ |  |  |  |  |
| 2.1. | Опыт работы по оказанию услуг по данному типу сделки за последние 3 года (2012-2014) | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с указанием перечня договоров с организациями-заказчиками, сумм по договорам, региона деятельности, набора выполненных работ и периода выполнения работ | кол-во контрактов | 3 контракта и более |
| 2.2. | Опыт работы в нефтедобывающей промышленности по данному типу сделки за прошедшие 3 календарных года (2012-2014) | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с указанием перечня договоров с организациями-заказчиками, сумм по договорам, региона деятельности, набора выполненных работ и периода выполнения работ | кол-во контрактов | 3 контракта и более |
| 3. Техническая оснащенность, персонал, технологии работ по данному типу сделки |  |  |  |  |
| 3.1. | Опыт непосредственных руководителей, планируемых для выполнения данного вида работ | Справка-перечень штатных сотрудников предприятия с указанием специальности, должности, стажа за последние 3 года, за подписью руководителя предприятия | лет | 3 и более лет |
| 3.2. | Наличие информационной базы, по нормативно-техническим документам, действующих на территории РФ | Документ, подтверждающий наличие информационной базы | наличие/отсутствие | Наличие |
| 3.3. | Наличие документированных процедур доведения до персонала, действующих нормативных требований, вновь вводимых нормативных требований, изменений нормативных требований, ознакомления с такими требованиями и проверки знаний положений нормативных требований. | Утвержденный в обществе внутренний нормативный документ | наличие/отсутствие | Наличие |
| 3.4. | Наличие документированных процедур по обеспечению качества предоставляемых услуг, при выполнении контроля за инженерными изысканиями, по контролируемым видам работ | Утвержденный в обществе внутренний нормативный документ | наличие/отсутствие | Наличие |
| 3.5. | Наличие службы контроля выявления, актуализации, анализа, оценки, устранения выявленных несоответствий требований по Качеству предоставляемых услуг, коррекции причин и профилактики выявленных несоответствий, ведению процедур Системы Менеджмента качества | Утвержденный в обществе внутренний нормативный документ | наличие/отсутствие | Наличие |
| 3.6. | Наличие процедур по фото-, видеодокументированнию выявленных несоответствий, а также этапов, объемов и качества скрытых работ | Утвержденный в обществе внутренний нормативный документ | наличие/отсутствие | Наличие |
| 3.7. | Наличие документированных процедур проведения внешнего и внутреннего аудита предприятия с доступом к заявленным структурам, технике, оборудованию, приборам, рабочим местам, нормативным и информационным базам и возможностью проведения интервью с персоналом на соответствие заявленным данным | Утвержденный в обществе внутренний нормативный документ | наличие/отсутствие | Наличие |
| 3.8. | Наличие аттестованной геодезической (маркшейдерской) службы | Копии документов об аттестации службы | наличие/отсутствие | Наличие |
| 3.9. | Наличие оснащенных, аттестованных и аккредитованных, с установленным лицензионным программным обеспечением лабораторий по исследованию грунтов | При наличии лаборатории в собственности: копия Свидетельства об аккредитации лаборатории; При отсутствии лаборатории в собственности: копия Свидетельства об аккредитации лаборатории и копия договора аренды, либо копия договора оказания услуг | наличие/отсутствие | Наличие |
| 3.10. | Наличие внедорожных транспортных средств | Справка о наличии техники с указанием права собственности, марки техники, года выпуска, года последнего капитального ремонта, срока эксплуатации в данном предприятии, за подписью руководителя предприятия | наличие/отсутствие | Наличие, 3х и более транспортных средств, 3х и более мобильных помещений |
| 3.11. | Наличие мобильных бытовых и офисных помещений |  | ед. |  |
| 3.18. | Наличие в соответствии со структурой, штатным расписанием и с учетом привлекаемого персонала, неснижаемой численности специалистов по контролю за инженерными изысканиями на объектах, с учетом вахты, командирования, сменности, отпусков, болезни, обучения | Справка-перечень с указанием штатного расписания и организационная структура предприятия за подписью руководителя предприятия | ед. | 12 и более сотрудников |
| 3.19. | Максимальная неснижаемая численность специалистов по надзору за инженерными изысканиями на объектах, привлекаемых дополнительно (зачисление в штат, найм, временный договор и т.п.) | Справка-перечень с указанием штатного расписания и организационная структура предприятия за подписью руководителя предприятия | ед. | 15 и более сотрудников |
| 3.20. | Наличие в соответствии со структурой и штатным расписанием аттестованных в установленном порядке специалистов по контролю за изысканиями со стажем работы по данному типу сделки более 2-х лет | Справка-перечень с указанием штатного расписания и организационная структура предприятия за подписью руководителя предприятия | ед. | 5 и более сотрудников |
| 3.21. | Наличие в соответствии со структурой и штатным расписанием, аттестованных в установленном порядке специалистов по контролю за изысканиями со стажем работы по данному типу сделки более 4-х лет | Справка-перечень с указанием штатного расписания и организационная структура предприятия за подписью руководителя предприятия | ед. | 3 и более сотрудников |
| 3.22. | Наличие в соответствии со структурой и штатным расписанием аттестованных в установленном порядке специалистов по контролю за инженерными изысканиями с высшим техническим образованием по специальностям. | Справка-перечень с указанием штатного расписания и организационная структура предприятия за подписью руководителя предприятия | ед. ко каждой специальности | 3 и более сотрудников по каждой специальности |
| 4. Производственные мощности |  |  |  |  |
| 4.1. | Среднегодовой объем выполненных работ за последние 3 года (2012-2014 г.) | Справка-перечень сделок с указанием объектов, заказчиков, физических объемов и стоимости, заверенная подписью руководителя предприятия | млн.рублей | 50 млн.руб . без НДС и более, 50% и более собственными силами (без учета стоимости проживания и транспорта персонала) |
|  | собственными силами |  | млн.рублей |  |
|  | с привлечением субподрядных организаций |  |  |  |
| 4.2. | Возможность выполнить 50% и более объемов работ без привлечения субподрядных организаций |  | % | 50 % и более собственными силами |
| 4.3. | Среднегодовое количество объектов, на которых был осуществлен надзор за инженерными изысканиями за последние 3 года | Справка-перечень сделок с указанием объектов, заказчиков, физических объемов и стоимости, заверенная подписью руководителя предприятия | ед. | 3 объекта и более |
| 5. Прочие критерии |  |  |  |  |
| 5.1. | Согласие с утвержденной формой договора по данному типу сделки | Гарантийной письмо за подписью генерального директора | Да/Нет | ДА |
| 5.2. | Наличие действующих или планируемых к заключению договоров с ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» или иными организациями на выполнение претендентом проектных и(или) изыскательских работы на Куюмбинском месторождении в течение 2016 г. | Перечень договоров, в случае отсутствия гарантийное письмо за подписью руководителя | наличие/отсутствие | Отсутствие договоров у претендентов, по проектированию и (или) инженерным изысканиям по Куюмбинскому месторождению. |
| 7. Охрана труда, промышленная безопасность, охрана окружающей среды и транспортная безопасность |  |  |  |  |
| 7.1. Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Наличие сертификатов соответствия на применяемые оборудование и материалы, химические реагенты (в том числе паспорта безопасности химических веществ, санитарно-эпидемиологические заключения, разрешения на применение). | Заверенный первым руководителем контрагента перечень основного оборудования/устройств/ химических реагентов с указанием № сертификатов соответствия на основное оборудование/устройств при отсутствии которых, невозможен заявленный вид деятельности | ДА / НЕТ | ДА |
| 7.1.2 | Проверка знаний руководителей по охране труда и пожарной безопасности | Копии протоколов проверки знаний по охране труда и пожарной безопасности руководителей и специалистов | Аттестованы / Неаттестованы | Наличие аттестации |
| 7.1.3 | Аттестация руководителей и специалистов по промышленной безопасности | Копии протоколов аттестации по промышленной безопасности руководителей и специалистов | Аттестованы / Неаттестованы | Наличие аттестации |
| 7.1.4 | Наличие Положения о производственном контроле за состоянием промышленной безопасности на опасных производственных объектах | Заверенная первым руководителем контрагента копия положения о производственном контроле, зарегистрированного Ростехнадзоре | наличие/отсутствие | Наличие |
| 7.1.5 | Наличие инструкций по профессиям и каждому виду выполняемых работ | Копия утверждённого перечня инструкций по ОТ,ПиПБ | наличие/отсутствие | Наличие |
| 7.1.6 | Вы гарантируете возможность проведения аудита предприятия (проверок), а также интервьюирования персонала на местах на соответствие компетенции. | Приложить гарантийное письмо | наличие/отсутствие | Наличие |
| 7.1.7 | Вы гарантируете устранение выявленных при проведении аудитов и проверок нарушений в согласованные сроки | Приложить гарантийное письмо | наличие/отсутствие | Наличие |
| 7.1.8 | Количество работников ОТ, ПБ, ООС и БД (при численности менее 50 человек допускается совмещение должностей) | Справка, заверенная подписью и печатью отдела кадров предприятия. Структура предприятия или копии договоров на оказание услуг по организации работ в области ОТ, ПБ и ООС. | чел. | не менее одного специалиста |
| 7.1.9 | Гарантии обеспечения СИЗ персонала согласно требованиям Законодательства РФ | Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя | наличие/отсутствие | Наличие |
| 7.1.10 | Гарантируете ли вы предоставление данных об отработанных человеко-часах и пробеге транспортных средств? | Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя | наличие/отсутствие | Наличие |
| 7.1.11 | Гарантируете ли вы немедленное предоставление информации о произошедших происшествиях (авариях, инцидентах, несчастных случаях, пожарах и т.д.) | Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя | наличие/отсутствие | Наличие |
| 7.1.12 | Имеется ли у вас внутренняя процедура оперативного доклада о происшествиях и регламент их расследования? | Если есть, пожалуйста, приложите копию. | наличие/отсутствие | Наличие |
| 7.1.13 | Проводятся ли в Вашей компании вводные инструктажи для вновь принятых сотрудников? | Заверенная копия программы вводного инструктажа. | ДА / НЕТ | ДА |
| 7.1.14 | Проводятся ли медицинские осмотры сотрудников при приеме на работу и периодические? | Предоставить справку, заверенную первым руководителем. | ДА / НЕТ | ДА |
| 7.1.15 | Наличие политики/регламента в области запрета алкоголя и наркотиков | Если вы отвечаете "Да" на этот вопрос, пожалуйста, приложите к анкете скан-копию указанного документа | наличие/отсутствие | Наличие |
| 7.1.16 | Проведение контрольно-профилактических проверок соблюдения требований по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и транспортной безопасности | Справка за подписью первого руководителя | Кол-во проверок | ДА |
| 7.1.17 | Количество несчастных случаев за предыдущий год | Справка за подписью первого руководителя | ед. | 1 и менее |
| 7.1.18 | Общее количество пострадавших в несчастных случаях |  | чел. | 3 и менее |
| 7.1.19 | Общее количество пострадавших при н/с на производстве / 1000 работающих чел |  | коэф. | 3 и менее |
| 7.1.20 | Кол-во ДТП |  | шт. | 3 и менее |
| 7.1.21 | Пострадавших при ДТП |  | чел. | 3 и менее |
| 7.1.22 | Кол-во пожаров |  | шт. | 1 и менее |
| 7.2.Организация и обеспечение транспортной безопасности |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Обеспечение прохождения пред рейсовых медицинских осмотров | Гарантийное письмо о заключении договора на прохождение медицинских осмотров. | ДА / НЕТ | ДА |
| 7.2.2 | Оборудование транспортных средств ремнями безопасности | Предоставляется справка за подписью первого руководителя | ДА / НЕТ | ДА |
| 7.2.3 | Гарантия отсутствия работников, привлекаемых подрядчиком для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров | Гарантийное письмо за подписью руководителя | ДА / НЕТ | НЕТ |

Директор департамента закупки услуг ____________ И.Е. Левагин