Приложение 9

к ДОГОВОРУ № ___ от «___» _________20__ г.

ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ______, действующего на основании ______, с одной стороны и

______, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ______, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем соответственно «СТОРОНЫ» и «СТОРОНА», заключили настоящее Приложение № 9 к ДОГОВОРУ №       от       о нижеследующем:

Шкала оценки качества

| № п.п. | Описание нарушений | Понижающий коэффициент | Фиксированные вычеты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ утвержденной программы по промывке СКВАЖИНЫ, не повлекшее нарушения технологического процесса строительства СКВАЖИНЫ (осложнения/аварии) | 0.97 |  |
| 2 | Нарушения ПБОТОС при строительстве СКВАЖИНЫ | 0.9 |  |
| 3 | Нарушение по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ утвержденной программы по промывке СКВАЖИНЫ, повлекшее нарушение технологического процесса строительства СКВАЖИНЫ (осложнения/аварии) и требующее проведения дополнительных технологических операций для нормализации процесса строительства СКВАЖИНЫ |  | 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый час задержки |
| 4 | Не своевременное предоставление полевому СУПЕРВАЙЗЕРУ суточного отчета (в соответствии с п. 30.7 РАЗДЕЛА 3 ДОГОВОРА) |  | 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай |
| 5 | Ненадлежащее хранение материалов согласно Статье 32 РАЗДЕЛА 3 ДОГОВОРА | 0.97 |  |
| 6 | Завоз химреагентов с нарушенной целостностью упаковочной тары | 0.98 |  |
| 7 | Не своевременное предоставление сеток вибросит, нарушение утвержденной гаммы типоразмера сеток | 0.94 |  |
| 8 | Не предоставление в 10-ти дневной срок итогового отчета по буровым растворам |  | 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай |
| 9 | Предоставление недостоверной информации ЗАКАЗЧИКУ либо СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ | 0.92 |  |
| 10 | Наличие неукомплектованной полевой лаборатории, применение просроченных химреактивов. | 0.92 |  |
| 11 | Применение химреагентов, не соответствующих программе промывки скважины | 0.95 |  |
| 12 | Отставание от графика «Глубина-день» по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ | 0.95 |  |

Материальная ответственность  за отклонения:

Ш= С х (1-К) + Фв  где:

Ш – сумма  корректировки,

С – стоимость оказанных УСЛУГ и стоимость израсходованных МАТЕРИАЛОВ до корректировки*

К – коэффициент  качества.

Фв – фиксированная сумма вычета.

*В случае подписания Акта о приемке оказанных услуг, в качестве С указывается стоимость оказанных УСЛУГ, а в случае подписания Акта сдачи-приемки материалов – стоимость использованных МАТЕРИАЛОВ.

Окончательный коэффициент качества (К) рассчитывается путем перемножения каждого понижающего коэффициента:

К = К1 х К2 х К3 х …. где:

К – коэффициент качества по каждой отдельной позиции.

Окончательный коэффициент качества не может быть ниже 0.8 от суммарной стоимости оказанных УСЛУГ и израсходованных МАТЕРИАЛОВ.

При отклонении по нескольким позициям фиксированная сумма вычета определяется по следующей формуле:

Фв = Фв1+Фв2...Фвn,  где:

Фвn – фиксированная сумма вычета по отдельной позиции.

От ЗАКАЗЧИКА; От ИСПОЛНИТЕЛЯ. Ф.И.О: _______________; Ф.И.О: ________________. Должность: _______________ Подпись: _______________; Должность: _______________ Подпись: _______________. Дата: _________________; Дата: ________________.