Приложение № 1 к техническому заданию

Общая информация о предмете закупок

- Цель задания – сформировать требования к оказанию услуг технологического и специального транспорта на Куюмбинском месторождении для ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» в 2015 году.

- Источник задания – план закупок услуг на 2015 год, производственная программа ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на 2015 год:

- Срок оказания услуг – с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

- Сведения о районе работ: Россия, Красноярский край, юг Эвенкии, район п.Куюмба. Рельеф местности: грядовый, холмисто-увалистый, склоны крутизной до 10-15 градусов. Глубоко врезанные долины рек имеют абсолютные отметки от 160 м. до 240 м., водоразделы от 300 м. до 700 м. Местность преимущественно тайга, пересеченная узкими долинами рек и ручьев.

На основных объектах проведения работ действует пропускной режим, производится досмотр техники и проверка документов, охрану осуществляет Частное охранное предприятие.

Мобилизацию техники, оборудования и материалов необходимо произвести в период действия зимних дорог с 25.12.14 по 31.03.15 в связи автономностью месторождения с отсутствием круглогодичных дорог.

- Режим работы: Круглосуточно включая выходные дни, согласно поданных заявок Заказчиком.

- Стоимость (тарифы) услуг: Тарифы на услуги транспорта включают в себя все затраты по организации работы, мобилизации техники и персонала, проживание, питание персонала, заправку и ремонт техники, стоимость аренды техники, страхование и пр.

- Требования к подрядчику:

  - Организация ремонтной базы в районе производства работ: надувной или быстровозводимый отапливаемый ангар не менее чем на 4 единицы грузовой техники, с необходимым оборудованием для ремонта спецтехники.

  - Наличие собственной диспетчерской службы или собственного диспетчера на предприятии, с предоставлением ежедневных сводок по движению транспорта на месте производства работ.

  - Наличие контрольного механика, осуществляющего выпуск транспорта на линию: Наличие собственного механика на предприятии либо договор на оказание услуг на месте производства работ.

  - Проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей: Наличие собственного медицинского работника на предприятии либо договор на оказание услуг.

  - Готовность представить технику к осмотру до принятия решения о выборе победителя на производственных базах.

  - Согласие с условиями проекта договора Заказчика.

  - Согласие на выполнение части объема услуг.

  - Согласие на уменьшение и увеличение объема работ, согласно заявок Заказчика.

  - Согласие арендовать всю заявленную технику Заказчика.

  - Транспортные средства претендента отвечают требованиям ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям БДД».

  - Вся техника должна быть обеспечена цепями противоскольжения на все колеса.

  - Своевременное предоставление первичных документов Заказчику надлежаще оформленных и в полном комплекте.

  - Неизменность стоимости услуг в течение всего периода действия заключенного договора.

  - Готовность Подрядчика нести юридически оформленную договором на выполнение работ материальную ответственность по убыткам Заказчика (включая штрафы).

  - На момент подписания договора все работники подрядчика, задействованные непосредственно на объектах производства работ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», должны быть застрахованы на условиях добровольного страхования от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей, с включением в договор следующих рисков:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I. II. III групп инвалидности.

- Общие требования к персоналу и транспорту:

  - Персонал должен: иметь опыт работы в аналогичных условиях, быть проинструктирован и обучен надлежащим образом согласно требований законодательства РФ, обеспечен СИЗ.

  - Техника должна быть полноприводной.

- Требования к автоцистернам:

  - Организация операций по подключению автомобиля к установке для слива топлива на месторождении силами и за счет Подрядчика.

  - Все автоцистерны должны быть оборудованы рукавами под слив, быстрозахватными хомутами для подключения к системам слива.

  - Все автоцистерны должны быть оборудованы исправным насосным оборудованием для обеспечения самостоятельного слива/налива через верхнюю горловину в РГС 50-75 м3.

  - Все бензовозы должны быть оборудованы армированными шлангами с внутренним диаметром 75 мм.

  - Наличие свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасного груза.

  - Наличие свидетельств о подготовке водителей транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов.

  - Наличие паспорта на автоцистерны, выданные Государственным комитетом РФ по стандартам.

  - Наличие выносных заземлений, снабженных клиньями, штырями или цепью (цепь автоцистерны должна касаться земли по длине 200 мм.).

  - Исправность указателей уровня жидкости в цистернах.

  - Наличие искрогасителя на выхлопной трубе, выведенной под радиатор, и пожарного инвентаря (кошмы, огнетушителя).