Согласовано

Председатель Технической комиссии

____________________ А.Н. Данько

«____» __________________ 2014 года

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии

____________________ В.В. Дронов

«____» __________________ 2014 года

Предложение делать оферты

на выполнение работ:

«Инженерно-геологическое обоснование необходимости создания геодинамического полигона»

и разработки, в случае необходимости,

«Проекта геодинамического полигона»

для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"

ОБЪЕКТ: участок Куюмбинский

ЛОТ №КНГ/16-ИГО.Кую.2014

г. Красноярск

2014 год.

ЛОТ №КНГ/16-ИГО.Кую.2014                                                     Руководителю предприятия

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» приглашает вас  сделать предложение (оферту) на выполнение работ: «Инженерно-геологическое обоснование необходимости создания геодинамического полигона» и разработки, в случае необходимости, «Проекта геодинамического полигона» на Куюмбинском ЛУ.

По результатам рассмотрения предложений ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» определит контрагента, с которым будет заключен договор на выполнение работ по этапу I: «Инженерно-геологическое обоснование необходимости создания геодинамического полигона» на Куюмбинском ЛУ для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", в случае необходимости с победителем будет заключен договор на выполнение работ по этапу II: «Разработка проекта геодинамического полигона» .

- этап I – обоснование необходимости создания геодинамического полигона;

- этап II –разработка проекта геодинамического полигона.

Рассматриваться будут оферты участников согласных со всеми условиями лота, имеющих лицензии и опыт работ. Предпочтение при отборе будет отдано контрагентам, предоставившим предложения с наименьшей стоимостью работ.

Существенные условия (цена, сроки и пр.) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению договоре (Приложения №4).

Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

В случае Вашей заинтересованности в участии, в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложение должно оформляться безотзывной офертой со сроком акцепта до «31» июля 2014 года включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться заполненный нижеуказанный комплект документов:

- заполненное извещение о согласии сделать оферту (приложение №1);

- предложения о заключении договора (приложение №2);

- лот (приложение №3);

- подписанный график выполнения работ (Приложение к договору №2);

- копии лицензий;

- справка о выполненных аналогичных договорах (Приложение 5);

- сметы;

Обязательно должны быть предоставлены ВСЕ документы согласно списку!

Начало сбора оферт – «21» мая 2014 года.

Окончание сбора оферт – 15:00 местного времени «29» мая 2014 года.

Срок для определения оферты для акцепта – до «31» июля 2014 года.

Предложения, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» имеет право продлить срок подачи оферт.

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» может внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты не позднее, чем за 3 рабочих дня до завершения срока окончания сбора оферт. С целью обеспечения своевременного информирования, организации, желающие принять участие в отборе на выполнение работ, должны оперативно уведомить о своем участии тендерный комитет по электронному адресу: KozinetsLO@slavneft-kng.ru.

Внимание!

Участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  сайте Компании: http://slavneft.ru/supplier/accreditation/.

Документы на аккредитацию, оформленные в соответствии с требованиями,  представляются одновременно с офертой представителем претендента, почтой, экспресс почтой в запечатанном виде по адресу: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, 2а, Тендерный комитет, на конверте требуется обязательно указать: «Документация для прохождения аккредитации» «Приложение № 6».

Оферта  должна быть доставлена к назначенному сроку окончания сбора оферт в запечатанном конверте, скрепленном печатью контрагента. Надпись на конверте должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: «Приложение № 7».

ДОКУМЕНТЫ НА АККРЕДИТАЦИЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОТДЕЛЬНОМ КОНВЕРТЕ!!!

Конверты доставляются представителем Претендента, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 660012, г.Красноярск, ул.Гладкова, 2а, в Тендерный комитет.

Предложения, представленные позже указанного срока,

к рассмотрению не принимаются.

Заказчик имеет право продлить срок подачи оферт.

По вопросам технического характера можно обращаться к  главному специалисту маркшейдерско-геодезического отдела Бабенко Евгению Алексеевичу, тел. (391) 266-87-20, доб. 2083, BabenkoEA@slavneft-kng.ru

По вопросам организационного характера можно обращаться к ведущему специалисту тендерного комитета Литвиновой Анастасии Александровне, тел. (391) 266-87-20, доб. 2106, LitvinovaAA@slavneft-kng.ru

ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» ответит на ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений ПДО, полученные не позднее, «23» мая 2014 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения  без указания источника поступления.

Внимание: настоящее предложение не является публичной офертой, следовательно, не влечет обязанности Заказчика на заключение договора с лицами, от которых поступили предложения заключить договор.

При рассмотрении настоящего предложения участник должен ознакомиться с предлагаемым текстом договора, который будет заключен по результатам рассмотрения предложений с лицом, предложившим наиболее выгодные условия.

<Условия договора являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения.>

Приложение №1  к предложению делать оферты

ЛОТ №КНГ/16-ИГО.Кую.2014

Извещение

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты по Лоту:  ЛОТ №КНГ/16-ИГО.Кую.2014 от 21.05.2014 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту по лоту ЛОТ №КНГ/16-ИГО.Кую.2014 и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" договор на выполнение работ: «Инженерно-геологическое обоснование необходимости создания геодинамического полигона» и разработки, в случае необходимости, «Проекта геодинамического полигона»  на Куюмбинском ЛУ для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"  не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора подряда на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаём, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _________________________________________________________________________

Местонахождение: _________________________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: _________________________________________________________________________

Организационно - правовая форма: _________________________________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Мы признаем право ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз»

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель		________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Приложение №2  к предложению делать оферты

ЛОТ №КНГ/16-ИГО.Кую.2014

ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз»

НА БЛАНКЕ

Исх. номер

Дата

Адрес: 660012, г.Красноярск, ул.Гладкова, 2а,

от ____________________________

_____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ 2014 г.

_________________________________________ направляет настоящую оферту ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» с целью заключения договора на выполнение работ  «Инженерно-геологическое обоснование необходимости создания геодинамического полигона» и разработки, в случае необходимости, «Проекта геодинамического полигона»  на Куюмбинском ЛУ для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | «Инженерно-геологическое обоснование необходимости создания геодинамического полигона» и разработки, в случае необходимости, «Проекта геодинамического полигона» |
| --- | --- |
| ЛОТ №КНГ/16-ИГО.Кую.2014 стоимость работ в руб. без НДС |  |
| <Детализированное предложение представлено в исходных данных и договоре > |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Согласие с условиями оплаты – по факту выполненных работ | Согласны / не согласны |
| Согласие с условиями договора | Согласны / не согласны |
| Согласие с Техническим заданием | Согласны / не согласны |
| Работы будут выполняться собственными силами или с привлечением субподрядных организаций | Собственными / с привлечением субподрядчиков (%) |
| <Дополнительные условия> |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Настоящее предложение действует до ««31» июля 2014 года.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты

Подпись:

МП							________________________________

________________________________

Приложение №3   к предложению делать оферты

ЛОТ № КНГ/16-ИГО.Кую.2014

| I.НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ОФЕРТЫ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ: |  |  | Маркшейдерские |  |  |  |
| Тип сделки №1807 |  |  | «Наблюдение за геодинамическими процессами при недропользовании» |  |  |  |
| II.ОБЪЕМ И НОМЕНКЛАТУРА РАБОТ ПО ЛОТАМ НА 2014 ГОД |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | №№ ЛОТОВ | Объект и Виды работ по типу сделки |  | Планируемые сроки выполнения работ по лоту | Всего стоимость работ, тыс. руб. |  |
| 1 | ЛОТ № КНГ/16-ИГО.Кую.2014 | этап I - Разработка инженерно-геологического обоснования необходимости создания геодинамического полигона на Куюмбинском лицензионном участке |  |  |  |  |
|  |  | этап II - Разработка, в случае необходимости, «Проекта геодинамического полигона» на Куюмбинском лицензионном участке |  |  |  |  |
| ИТОГО по ООО "СН-КНГ" |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по ООО "СН-КНГ", с НДС |  |  |  |  |  |  |

III. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ:

- Стоимость лота включает в себя все работы и материалы, условия поставки и оплаты, предусмотренные стандартной формой договора ООО "Славнефть - Красноярскнефтегаз".

- В случае поступления коммерческих предложений, содержащих технические условия, отличные от условий лота (стандартного договора), такие коммерческие предложения не рассматриваются.

- Мобилизация/демобилизация оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком до места работы.

- По результатам работ по I этапу Подрядчику может быть предложено приступить к выполнению работ по II этапу путем  письменного указания Заказчика о начале выполнения работ по II этапу с последующим  заключением договора.

- Заказчик после приемки работ по I этапу и до начала работ по II этапу может отказаться от выполнения работ по II этапу и не заключать новый договор, при этом Заказчик не обязан компенсировать возможные убытки понесенные Подрядчиком по причине расторжения договора.

Подпись:

МП							________________________________

________________________________

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ И ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ:

1.Месторасположение: Куюмбинский лицензионный участок в административном отношении находятся на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Населенные пункты близ площади работ - п. Куюмба, п. Усть-Камо, п. Ошарово. Поселки электрифицированы. Расстояние от поселка Куюмба до поселка Байкит - 86 км. ЖД станция Карабула находится на левобережье реки Ангары. Станция Карабула с поселком Богучаны связана автомобильной дорогой. Ближайшим (около 400 км) речным портом является г.Лесосибирск, расположенный на реке Енисей. Круглогодичное сообщение с районом работ осуществляется авиатранспортом. Взлетно-посадочная полоса расположена, в поселке Байкит. Зимняя автодорога п. Байкит - подбаза «Славянка – 130 км, шириной 6 м; зимняя автодорога поселок Богучаны - подбаза «Славянка» - 400 км, шириной 6 м. Действующая асфальтовая автодорога - ст.Карабула - поселок Богучаны.

V. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ:

5.1. по I этапу:

5.1.1.	Отчет об обработке материалов предоставленных Заказчиком;

5.1.2.	Обоснование необходимости создания геодинамического полигона (Технический проект (программа) системы геодинамических наблюдений (геодинамического полигона))

5.1.3.	Уточненное Техническое задание на проектирование геодинамического полигона

5.2.	по II этапу:

5.2.1.	Разработанная техническая документация для стадий проект/рабочий проект/ рабочая документация (Проект геодинамического полигона );

VI. ПРОВЕДЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ:

6.1 По I этапу:

6.1.1 После согласования Отчета и Обоснования в уполномоченных органах Ростехнадзора.

6.1.2 После утверждения уточненного Технического задания на проектирование Заказчиком.

6.2 По II этапу:

6.2.1. После получения положительного заключения экспертизы проектной документации в Главгосэкспертизе.

Подпись:

МП							________________________________

________________________________

Приложение №4  к предложению делать оферты

ЛОТ №КНГ/16-ИГО.Кую.2014

### Проект	                                         ДОГОВОР № __________

возмездного выполнения работ

г. Красноярск					     		          «___» ___________ 20_____г.

Общество с ограниченной ответственности «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Дронова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором «Исполнитель» принимает на себя обязательства оказать Заказчику следующие работы:

1.1.1. Подготовить инженерно-геологическое обоснование необходимости создания геодинамического полигона на Куюмбинском лицензионном участке, расположенном в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края – I первый этап работ;

1.1.2. В зависимости от результатов выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, подготовить проект геодинамического полигона на Куюмбинском лицензионном участке, расположенном в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края – II этап работ.

1.2.  «Заказчик» обязуется принять и оплатить стоимость работ, оказанных «Исполнителем» в соответствии с условиями договора.

1.3. Содержание и сроки выполнения работ по Договору определяются Техническим заданием (Приложение № 1) и Графиком выполнения работ (Приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Для целей настоящего договора слова и выражения, приведённые ниже, имеют следующие значения:

  - «Договор» - означает настоящий документ, с являющимися его неотъемлемой частью Приложениями, а также всеми изменениями и дополнениями к нему, которые могут быть подписаны в период его действия, составленные на основе соглашения, достигнутого сторонами, подписавшими его, и наделяющий каждую из сторон правами и обязанностями по отношению друг к другу на срок его действия.

  - «Заказчик» - означает ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, поручающее оказание работ по Договору.

  - «Исполнитель» - означает ________________________________________________, действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязующееся оказать работы, предусмотренные  в п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с условиями договора, имеющее необходимые лицензии и разрешения на оказание работ, и несущее ответственность за своевременное и качественное оказание работ по договору, в соответствии с нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.

  - «Стороны» - означает юридические лица, подписавшие Договор, выступающие в качестве «Заказчика» и «Исполнитель».

  - «Техническое задание» - означает задание на оказание работ по инженерно-геологическому обоснованию необходимости создания и подготовку проекта геодинамического полигона на Куюмбинском лицензионном участке, расположенном в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края.

  - «Геодинамический полигон» - геодезическая сеть, предназначенная для регулярных исследований вертикальных и горизонтальных смещений, отслеживания тектонических, техногенных, физико-химических и иных деформационных процессов, обуславливающих изменение характеристик и состояния пород, приводящих к возникновению опасных деформаций как земной поверхности, так и лежащих на ней различного рода сооружений.

  - «Договорная цена» означает сумму, согласованную «Заказчиком» и «Исполнителем» и приведённую в протоколе соглашения о договорной цене (Приложение № 3).

  - «Этап работ» - означает самостоятельный раздел, являющийся составной частью Технического задания и отраженный в Графике выполнения работ.

- СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

  - Стоимость работ по настоящему Договору в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3) составляет ________________ (_________________________) рублей, кроме того НДС _______________ (__________________)  рублей. Общая стоимость работ составляет _______________________ (____________________________________)  рублей.

  - Оплата работ производится в течение 60 банковских дней после предоставления Исполнителем оригинала счета-фактуры, оформленный в соответствии со ст.169 НК РФ, на основании  подписанного сторонами акта сдачи-приемки этапа работ.

  - Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилии и инициалов. Счета – фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). Вместе с оригиналами счетов – фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывать счета – фактуры. При подписании счетов – фактур использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи не допускается.

  - Исполнитель предоставляет Заказчику по каждому этапу (согласно графику выполнения работ), счет-фактуру и акт об оказанных работах до 25 числа отчетного месяца.

  - Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в настоящем Договоре в разделе «Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон». Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении Договора оформляются дополнительным соглашением сторон.

  - Моментом исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - По согласованию сторон расчеты по настоящему Договору могут осуществляться путем зачета взаимных требований или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

  - В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

  - Исполнитель имеет право:

    - Получать у ответственных работников Заказчика устные и письменные разъяснения по возникшим вопросам.

  - Исполнитель обязан:

    - Оказать работы по инженерно-геологическому обоснованию необходимости создания и по подготовке проекта геодинамического полигона на Куюмбинском лицензионном участке, расположенном в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, в соответствии с условиями Договора и утверждённого технического задания на оказание работ;

    - Соблюдать при оказании работ по настоящему договору требования законодательных и других нормативных правовых актов Российской Федерации.

    - Обеспечить соблюдение конфиденциальности полученной информации и коммерческой тайны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

    - В минимально возможный срок и за собственный счёт устранять недостатки, допущенные по вине Исполнителя и дополнять документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации или несоответствия ее условиям настоящего Договора;

    - После завершения выполнения работ представить Заказчику на бумажном носителе в 3 экземплярах и в электронном редактируемом виде (на CD-диске) инженерно-геологическое обоснование необходимости создания и проект геодинамического полигона на Куюмбинском лицензионном участке, расположенном в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик имеет право проверять ход и качество работ, оказываемых по настоящему договору, вносить документально подтвержденные коррективы в исходные данные.

  - Заказчик обязан:

    - Подготовить Техническое Задание на оказание работ;

    - Утвердить Техническое Задание на оказание работ и передать его Исполнителю для оформления договора в сроки, обеспечивающие его подписание Сторонами, до начала выполнения работ;

    - Выдать Исполнителю материалы исходных данных, предусмотренные Техническим Заданием на оказание работ. Передача документов, материалов и информации осуществляется по акту приема-передачи. Переданная Исполнителю документация составляет конфиденциальную информацию  и является собственностью Заказчика. Исполнитель не вправе передавать полученную им документацию и информацию третьим лицам. Исполнитель  в течение 10 календарных дней с момента окончания выполнения работ по Договору обязан возвратить по акту приема-передачи переданные ему Заказчиком документы, материалы и информацию.

    - Своевременно оплатить Исполнителю стоимость оказанных работ на условиях и в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.

- СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

  - Исполнитель  по окончании отчетного месяца, в котором оказывались работы, в соответствии с Приложениями к Договору  не позднее 01  (первого) числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ,  передает Заказчику оформленный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных работ, счёт-фактуру и всю документацию на соответствующий результат работ.

  - Заказчик, при отсутствии замечаний, в течение 10 календарных дней со дня получения акта об оказанных работах обязан принять работы и подписать акт. В случае наличия замечаний к результату оказанных работ, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приёмки работ. Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате только при условии отсутствия у Заказчика замечаний и подписания Заказчиком акта об оказанных работах.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок (устранения замечаний) и сроков их выполнения (устранения).

- УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, для своевременного принятия мер.

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им в связи с исполнением договора расходов.

  - При необходимости выполнения дополнительных работ сверх перечня (объема), предусмотренного в Техническом задании (проведение экспертизы и т.д.), оплата таких дополнительных работ производится на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения с указанием срока выполнения дополнительных работ.

  - Все споры, разногласия и требования, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе касающиеся его исполнения, ненадлежащего исполнения либо иного нарушения, прекращения действия договора или его недействительности разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Претензия подлежит направлению в течение 20 дней с момента возникновения между Сторонами спора или разногласия. Сторона, получившая претензию, обязана  предоставить ответ на претензию Стороне ее направившей в 20-дневный срок с момента получения претензии. При не рассмотрении претензии в 20-тидневный срок Стороны вправе передать спор на рассмотрение Арбитражного суда Красноярского края.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, Стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

  - В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (этапа работ) Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о выплате неустойки (пени) из расчёта 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не оказанных работ (этапа работ) за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных работ (этапа работ), предусмотренных разделом 3 настоящего договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование о выплате неустойки (пени) из расчёта 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не оплаченных работ (этапа работ) за каждый день просрочки.

  - Заказчик вправе не производить оплату последующих этапов работ, если Исполнитель не отчитался за исполнение предыдущего этапа работ.

  - Обязательство Сторон по уплате штрафов, пеней и других финансовых санкций, связанных с нарушением Договора, возникает либо с момента письменного признания должником в добровольном порядке, либо по решению суда.

  - Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Условия Договора, Дополнительных соглашений и Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Конфиденциальными являются также все сведения, получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения Договора, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали/станут известны без участия Сторон от третьих лиц.

  - Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение всего срока действия Договора и после его прекращения в течение последующих 3 (трёх) лет.

  - Исполнитель не вправе использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме выполнения обязательств по Договору

  - Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях исполнения своих обязательств по Договору и предпринять все необходимые действия, предотвращающие разглашение или противоправное использование конфиденциальной информации

  - Ни одна из Сторон не несёт ответственности за действия, связанные с предоставлением в суд или иной компетентный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Поэтапные сроки выполнения работ и поэтапная стоимость работ определены Сторонами в календарном плане (Приложение № 2), который является неотъемлемой частью Договора.

  - Изменение сроков выполнения работ, указанных в Приложении №2 возможно только по соглашению сторон на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - При досрочном оказании Исполнителем работ по настоящему договору, Заказчик имеет право принять их и оплатить на условиях настоящего Договора.

  - Срок действия настоящего договора устанавливается с «___» _________________ г.  по «_____» _____________________г.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

  - При наступлении указанных обстоятельств каждая Сторона должна известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и осуществления обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка Торгово-промышленной палаты РФ.

  - Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трёх последовательных месяцев, то Исполнитель и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения работ по Договору.

  - Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке потребовать расторжения Договора

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Споры, возникшие при исполнении Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде Красноярского края.

  - Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены в течение 20 (Двадцать) календарных дней с момента получения.

- Заключительные положения

  - Если в процессе выполнения работ выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ, каждая из сторон обязана внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке выполнения работ Заказчик и Исполнитель в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней должны принять совместное решение о дальнейшем сотрудничестве, изменении условий или расторжении Договора.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу и являются идентичными. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все приложения составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.

  - Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством почтовой, электронной, факсимильной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору с последующим предоставлением оригиналов документов в течение 10 календарных дней.

  - Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Техническое задание (Приложение № 1);

- График выполнения работ (Приложение № 2);

- Протокол соглашения о договорной цене (Приложение № 3);

- Смета затрат (Приложение № 4).

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «ЗАКАЗЧИК»: | «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: |
| --- | --- |
| ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Почтовый и юридический адрес: 660012, г. Красноярск, РФ ул. Гладкова, 2а Тел.: (3912) 666-949; 666-993; 360-453 Факс:(3912)666-946 Банковские реквизиты: р/с 407 028 102 000 054 741 90 в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», г. Москва БИК 044 525 204 к/с 301 018 109 000 000 002 04 ИНН 246 403 656 1 КПП 246 401 001 ОКАТО 04401000000 ОКОГУ 490 14 ОГРН № 102 240 229 64 65 от 26.03.01г. Генеральный директор _________________ В.В. Дронов. |  |

Приложение №1

к договору № __________                               от   «___» __________ 20_____г.

|  | - УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | - Главный инженер ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» _______________________ В.А. Козлов «____» _____________________ 2014 г. |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по «Инженерно-геологическому обоснованию необходимости создания геодинамического полигона и  разработку, в случае необходимости, «Проекта геодинамического полигона»  на Куюмбинском лицензионном участке.

| 1. Основание для выполнения работ, проектирования | 1.1. Бизнес-план ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» на 2014-2015 гг. |
| --- | --- |
| 2. Местоположение объекта проектирования | РФ, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок. |
| 3. Цель выполнения работ, задачи | 3.1. Разработка инженерно-геологического обоснования необходимости создания геодинамического полигона на Куюмбинском лицензионном участке: 3.1.1. Оценка влияния геомеханических и геодинамических процессов при разработке нефтегазового месторождения на Куюмбинском лицензионном участке на изменение геологической среды, как для месторождение в целом, так и для объектов поверхности; 3.1.2. Оценка влияния мерзлотных грунтов и закачки газа в газовую шапку на изменение геодинамической обстановки на месторождении; 3.1.3. Комплексный анализ геолого-геофизической, дистанционной и промысловой информации по месторождению для оценки уровня возможных геодинамических последствий разработки Куюмбинского месторождения; 3.1.4. Определение целесообразности и основных принципов создания геодинамического полигона на лицензионном участке Куюмбинского нефтегазового месторождения; 3.1.5. Согласование окончательных выводов и рекомендаций, с предоставлением демонстрационных материалов в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»; 3.1.6. Согласование территориальных надзорных органах РФ (Ростехнадзор). 3.2. Разработка, в случае необходимости, «Проекта геодинамического полигона» на Куюмбинском лицензионном участке: 3.2.1. Мониторинг влияния разработки первоочередного участка Куюмбинского нефтегазового месторождения на изменение геодинамического состояния горных пород месторождения; 3.2.2. Обеспечение промышленной безопасности и охраны недр на геодинамической основе и оптимизация затрат при создании системы наблюдений на первоочередном участке Куюмбинского нефтегазового месторождения; 3.2.3. Определение основных параметров геодинамического полигона на первоочередном участке и их распространение на лицензионный участок Куюмбинского нефтегазового месторождения. 3.2.4. Разработка программы геодезического (деформационного) мониторинга за современными деформационными процессами на территории месторождения. 3.3. Основной Проект геодинамического мониторинга следует разработать для первоочередного участка отработки месторождения. На данном участке будет отработаны основные принципы, методика мониторинга и технические решения геодинамического полигона. В случае возникновения опасных природно-техногенных явлений при отработке первоочередного участка наработанные технические и методические решения будут распространены на все месторождение. |
| 4. Заказчик | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |
| 5. Ген. проектировщик |  |
| 6. Стадийность проектирования | 6.1. Разработка инженерно-геологического обоснования необходимости создания геодинамического полигона на Куюмбинском лицензионном участке. 6.2. Разработка, в случае необходимости, «Проекта геодинамического полигона» на Куюмбинском лицензионном участке. |
| 7. Характеристика объекта проектирования | 7.1. Площадь Куюмбинского лицензионного участка – 6400 кв.км. 7.2. Площадь участка горного отвода – 2159,4943 кв.км. 7.3. Пласты – рифей. 7.4. Тип коллектора – кавернозно-трещинный, карбонатный 7.5. Средняя глубина залегания коллектора 2160 – 3640 м. 7.6. Нефтенасыщенная мощность – 14,5-124 м. 7.7. Газонасыщенная мощность – 3,7-104 м. 7.8. Геологические запасы нефти (АВС1+С2) –366 247 тыс.т (рифей) 7.9. Геологические запасы газа 145,457 млрд.м3 |
| 8. Нормативные требования | 8.1. Работа должна выполняться в соответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации: - Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (в редакции с изменениями); - «Правил охраны недр», утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.03 № 71 (зарегистрированы Минюстом России 18.06.03, peг. № 4718); - «Инструкции по производству маркшейдерских работ», утвержденной постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.03 № 73 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Минюста России от 23.06.03 № 07/6397-10Д); - «Положения о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых», утвержденного постановлением Госгортехнадзора России от 30.08.99 № 64 (зарегистрировано Минюстом России 02.09.99, peг. № 1886); - «Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр», утвержденного постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.01 № 18 (зарегистрировано Минюстом России 05.06.01, peг. № 2738); - «Инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов» (ГКИНП (ГНТА)-ОЗ-ОЮ-ОЗ), утвержденной приказом Федеральной службы геодезии и картографии России от 25.12.2003 № 181-пр; - «Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» (ГКИНП-02-033-82); утвержденной Главным управлением геодезии и картографии при Совете министров СССР 05.10.79; - «Правил закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей», утвержденных ГУГК СССР приказом от 14.01.91 № 6п; - СНиП И-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; - СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. - Концепции геодинамической безопасности освоения углеводородного потенциала недр России. - М.: изд. МГГРИ.- 1998г. |
| 9. Исходные данные | 9.1. Схема Куюмбинского лицензионного участка; 9.2. Лицензия на пользование недрами на Куюмбинское нефтегазоконденсатное месторождение ТУР № 11086 HP от 30.01.2002 г.; 9.3. Материалы геологической разведки. Структурные планы по кровле. Геологические разрезы; 9.4. Материалы подсчета запасов нефти и газа; 9.5. Перечень наименований линейных и площадных объектов, построенных на Куюмбинском лицензионном участке; 9.6. Горноотводной акт; 9.7. Другие материалы (по требованию). |
| 10. Сведения о наличии материалов ранее выполненных работ | Работы не выполнялись. |
| 11. Срок выполнения | 2014-2015 гг. - в соответствии с графиком выполнения работ по договору. |
| 12. Основные технико-экономические показатели | 12.1. Выполнить расчеты по определению затрат: - на выполнение работ по закладке пунктов геодинамических наблюдений; - на транспортные расходы; - на выполнение ежегодных наблюдений; - на приобретение необходимых материалов и геодезического оборудования. |
| 13. Требования по вариантной разработке | 13.1. Методику мониторинга и технические решения при проектировании геодинамического полигона следует разработать для первоочередного участка отработки месторождения не менее чем в двух вариантах. |
| 14. Перечень материалов, передаваемых Заказчику и требования к ним | 14.1. Технический отчёт (проект) составляют на бумажных носителях в трёх экземплярах с грифом ДСП со следующей рассылкой: - 1-й экземпляр без электронного носителя - территориальный Ростехнадзор. - 2, 3-й экземпляр с электронными носителями - Заказчику. 14.2. Требования к передаче материалов в электронном виде: - Материалы предоставляются на CD, DVD или жестких дисках. - Диск должен быть защищен от записи; иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта. В корневом каталоге диска должен находиться текстовой файл содержания. - Состав и содержание информации на диске должно соответствовать комплекту бумажной документации. 14.3. Все конфиденциальные материалы, имеющие гриф «ДСП» и «Секретно», передают в установленном порядке. 14.4. Текстовую часть технического отчета (проекта) выполнить в форматах MS Word и PDF (Acrobat Reader), схемы и чертежи в AutoCad 2007 - 2010 (dwg) и Mapinfo. 14.5. Систему координат для графических файлов согласовать с Заказчиком. |
| 15. Состав демонстрационных материалов | 15.1. Предусмотреть выполнение демонстрационных материалов для проведения технического совещания и согласования с Заказчиком инженерно-геологического обоснования необходимости создания геодинамического полигона на Куюмбинском лицензионном участке. 15.2. Демонстрационные материалы представить в текстовой форме, а так же в виде карт, схем, макетов, трехмерных моделей, фотографий и т.д. |

СОГЛАСОВАНО:

| Главный маркшейдер |  |  |  | А.Н. Данько |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор департамента по разработке нефтяных и газовых месторождений |  |  |  | А.А. Козлов |
| Директор департамента по охране труда, промышленной и экологической безопасности |  |  |  | Е.В. Некипелов |
| Директор департамента капитального строительства |  |  |  | С.И. Маргарит |
| Заместитель главного инженера по перспективному развитию |  |  |  | Р.Ю. Лихицкий |
| Главный специалист по автоматизации и метрологии |  |  |  | А.Х. Валитов |
| Главный специалист по ООС и экологической безопасности |  |  |  | Ю.В. Коноплев |

Приложение №2

к договору № ________________ от

«___» __________ 20______г.

График выполнения работ

Наименование работ

- Разработка инженерно-геологического обоснования необходимости создания геодинамического полигона на Куюмбинском лицензионном участке, расположенном в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края;

- Подготовка проекта геодинамического полигона на Куюмбинском лицензионном участке, расположенном в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края.

| № этапа |  | Наименование |  | Срок выполнения |  | Стоимость, тыс. руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 1. |  | 1.Сбор, обобщение и анализ исходных данных, предоставляемых Заказчиком. Сбор геологических, геофизических, геоморфологических и геодезических материалов для составления геомеханической модели продуктивных объектов для прогноза сдвижений горных пород и разломно-блоковой модели исследуемой площади для выявления динамически напряженных зон и проявлений тектоники. |  |  |  |  |
|  |  | - 2.Разработка горно-геологического обоснования необходимости создания геодинамического полигона на Куюмбинском лицензионном участке, расположенном в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края Испытания физико-механических и компрессионных свойств образцов керна продуктивных объектов месторождения. - Расчеты оседаний горного массива и земной поверхности при различных параметрах отработки месторождения. - Оценка влияния прогнозных параметров сдвижения горных пород на состояние промышленной застройки, состояние скважин и сохранность объектов нефтедобычи. - Определение возможности возникновения суперинтенсивных деформаций и их параметров на контактах блоково-разломных структур. - Оценка необходимости и параметров сейсмологического и гравиметрического мониторинга территории месторождения. - Исследование возможности использования метода спутниковой радарной интерферометрии для мониторинга оседаний поверхности в районе основных объектов инфраструктуры нефтепромысла. - Определение объектов обустройства месторождений, подлежащих мониторингу, разработка схем мониторинга деформаций конкретных объектов, определение периодичности и точности инструментальных наблюдений на данных объектах. |  |  |  |  |
| 2. |  | Подготовка проекта геодинамического полигона на Куюмбинском лицензионном участке, расположенном в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края |  |  |  |  |
|  |  | Итого по договору: |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. НДС 18% |  |  |  |  |
|  |  | Итого по договору с НДС: |  |  |  |  |
|  | Заказчик: Генеральный директор ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» _________________ / В.В. Дронов / |  | Исполнитель: ___________________________________ ___________________ / __________________ |  |  |  |

Приложение №3

к договору № ______________       от   «___» __________ 2014г.

П Р О Т О К О Л

СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика генеральный директор ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Дронов Владимир Викторович, и от лица Исполнителя ________________________________________________________________________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по договору №___________ от «___»____________________ 20___г. ________________(_______________________)  рублей, кроме того НДС _____________ (___________________)  рублей. Общая стоимость работ с учетом НДС составляет _______________ (_______________________________)  рублей, в том числе:

- стоимость 1 этапа работ составляет ______________ рублей;

- стоимость 2 этапа работ составляет ______________ рублей.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

| Заказчик: Генеральный директор ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» _______________ / В.В. Дронов | Исполнитель: _____________________________ _______________ / _____________________ |
| --- | --- |

Приложение №4

к договору №______________

от   «___» __________ 2014г.

Смета затрат на выполнение (форма участника)

Приложение №5  к предложению делать оферты

ЛОТ №КНГ/16-ИГО.Кую.2014

Справка о выполненных аналогичных договорах

на «Инженерно-геологическому обоснованию необходимости создания геодинамического полигона и разработку, в случае необходимости, «Проекта геодинамического полигона» на Куюмбинском ЛУ».

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения контракта — год и месяц окончания выполнения договора) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и наименование, описание основных условий контракта) | Сумма договора, тыс. рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО за 2011 год |  |  |  |  | х |
| ИТОГО за 2012 год |  |  |  |  | х |
| ИТОГО за 2013 год |  |  |  |  | х |
| ИТОГО за 2014 год |  |  |  |  | х |

(подпись, M.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение №6  к предложению делать оферты

ЛОТ №КНГ/16-ИГО.Кую.2014

Кому: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Печать организации участника

«Документация для прохождения аккредитации»

От кого: Наименование участника, его адрес

печать участника

Приложение №7  к предложению делать оферты

ЛОТ №КНГ/16-ИГО.Кую.2014

Кому: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Оригинал

Не вскрывать до:

Печать организации участника

Оферта участника ________________: Лот № __________

для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"

на выполнение работ: «Инженерно-геологическое обоснование необходимости создания геодинамического полигона» и разработки, в случае необходимости, «Проекта геодинамического полигона»  на Куюмбинском ЛУ для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"

От кого: Наименование участника, его адрес

печать участника