Согласовано

Председатель Технической комиссии

____________________ Н.А.Зощенко

«____» __________________ 2014 года

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Конкурсной комиссии

__________________ В.В. Дронов

«____» __________________ 2014 года

Предложение делать оферты

на выполнение работ:

«Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных и разведочных (с горизонтальным стволом) скважин с проведением инженерно-изыскательских работ»

ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014

г. Красноярск

2014 год

ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014

Руководителю предприятия

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» приглашает Вас сделать предложение (оферту) на выполнение работ: «Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных и разведочных (с горизонтальным стволом) скважин с проведением инженерно-изыскательских работ» (ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014).

По результатам рассмотрения предложений ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» определит контрагента, с которым будет заключен договор на выполнение работ: «Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных и разведочных (с горизонтальным стволом) скважин с проведением инженерно-изыскательских работ».

Рассматриваться будут оферты участников согласных со всеми условиями лота. Предпочтение при отборе будет отдано контрагентам, предоставившим предложения с наименьшей стоимостью работ.

Существенные условия (цена, сроки и пр.) последующей сделки оговариваются в проекте договора на выполнение работ (Приложения №4).

Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

В случае Вашей заинтересованности в участии, в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложение должно оформляться безотзывной офертой со сроком акцепта до «11» августа 2014 года включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться заполненный нижеуказанный комплект документов:

- заполненное извещение о согласии сделать оферту (приложение №1);

- предложения о заключении договора (приложение №2);

- лот (приложение №3);

- подписанный календарный план (Приложение №1 к договору);

Обязательно должны быть предоставлены ВСЕ документы согласно списку!

Начало сбора оферт – «22» мая 2014 года.

Окончание сбора оферт – 15:00 местного времени «03» июня 2014 года.

Срок для определения оферты для акцепта – до «11» августа 2014 года.

Предложения, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» имеет право продлить срок подачи оферт.

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» может внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты не позднее, чем за 3 рабочих дня до завершения срока окончания сбора оферт. С целью обеспечения своевременного информирования, организации, желающие принять участие в отборе на выполнение работ, должны оперативно уведомить о своем участии тендерный комитет по электронному адресу: KozinetsLO@slavneft-kng.ru.

Внимание!

Участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации, которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на сайте Компании ОАО «НГК «Славнефть»: http://slavneft.ru/supplier/accreditation/.

Документы на аккредитацию, оформленные в соответствии с требованиями, представляются одновременно или до подачи оферты представителем претендента, почтой, экспресс почтой в запечатанном виде по адресу: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, 2а, Тендерный комитет, на конверте требуется обязательно указать: «Документация для прохождения аккредитации» «Приложение № 6».

Оферта должна быть доставлена к назначенному сроку окончания сбора оферт в запечатанном конверте, скрепленном печатью контрагента. Надпись на конверте должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: «Приложение № 7».

ДОКУМЕНТЫ НА АККРЕДИТАЦИЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОТДЕЛЬНОМ КОНВЕРТЕ!!!

Конверты доставляются представителем Претендента, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 660012, г.Красноярск, ул.Гладкова, 2а, в Тендерный комитет.

Предложения, представленные позже указанного срока,

к рассмотрению не принимаются.

Заказчик имеет право продлить срок подачи оферт.

По вопросам технического характера можно обращаться к начальнику проектно-сметного отдела Романченко Галине Николаевне, тел. (391) 266-87-20, доб. 2052, RomanchenkoGN@slavneft-kng.ru

По вопросам организационного характера можно обращаться к ведущему специалисту тендерного комитета Литвиновой Анастасии Александровне, тел. (391) 266-87-20, доб. 2106, LitvinovaAA@slavneft-kng.ru

ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» ответит на ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений ПДО, полученные не позднее, «29» мая 2014 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

Внимание: настоящее предложение не является публичной офертой, следовательно, не влечет обязанности Заказчика на заключение договора с лицами, от которых поступили предложения заключить договор.

При рассмотрении настоящего предложения участник должен ознакомиться с предлагаемым текстом договора, который будет заключен по результатам рассмотрения предложений с лицом, предложившим наиболее выгодные условия.

<Условия договора являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения.>

Приложение №1 к предложению делать оферты

ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014

Извещение

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты по Лоту:  ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014 от «21» мая 2014г. г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту по лоту: ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014 и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" договор на выполнение работ: «Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных и разведочных (с горизонтальным стволом) скважин с проведением инженерно-изыскательских работ» не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора подряда на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаём, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: _______________________________________________________________________

Местонахождение: _______________________________________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: _______________________________________________________________________

Организационно - правовая форма: _______________________________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _______________________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Мы признаем право ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз»

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель		________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Приложение №2 к предложению делать оферты

ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014

ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз»

НА БЛАНКЕ

Исх. номер

Дата

Адрес: 660012, г.Красноярск, ул.Гладкова, 2а,

от ____________________________

_____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ 2014 г.

_________________________________________ направляет настоящую оферту ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» с целью заключения договора на выполнение работ «Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных и разведочных (с горизонтальным стволом) скважин с проведением инженерно-изыскательских работ» на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | «Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных и разведочных (с горизонтальным стволом) скважин с проведением инженерно-изыскательских работ» |
| --- | --- |
| ЛОТ №КНГ/17-РПД 2014, стоимость работ в руб. без НДС |  |
| <Детализированное предложение представлено в исходных данных и договоре> |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Согласие с условиями оплаты – по факту выполненных работ | Согласны / не согласны |
| Согласие с условиями договора | Согласны / не согласны |
| Согласие с Техническим заданием | Согласны / не согласны |
| Согласие с Геологическим заданием | Согласны / не согласны |
| Согласие с условиями ПОЛОЖЕНИЯ о пропускном режиме на объектах ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" (приложение №6 к договору) | Согласны / не согласны |
| Работы будут выполняться собственными силами или с привлечением субподрядных организаций | Собственными / с привлечением субподрядчиков (%) |
| <Дополнительные условия> |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Настоящее предложение действует до «11» августа 2014 года.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3.Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты

Подпись:

МП	______________________________

______________________________

Приложение №3 к предложению делать оферты

ЛОТ № КНГ/17-РПД 2014

| I.НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ОФЕРТЫ: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ: |  |  | Проектно-изыскательские работы. |  |  |  |  |
| Тип сделки: |  |  | Поисково-разведочное бурение. |  |  |  |  |
| II.ОБЪЕМ И НОМЕНКЛАТУРА РАБОТ ПО ЛОТУ НА 2014 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | №№ ЛОТОВ | Виды работ по типу сделки |  | Планируемые сроки выполнения работ по лоту | Глубина скважины, м. | Всего стоимость работ, тыс. руб. (без НДС) |  |
| 1 | ЛОТ № КНГ/17-РПД 2014 | Разработка Зонального проекта на строительство поисково-оценочных скважин на Куюмбинском и Терско-Камовском ЛУ (К-404ПО, К-407ПО, ТК-525ПО, ТК-516ПО) |  | 06.14г – 02.15г | 2700 |  |  |
| ИТОГО по ООО "СН-КНГ" |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по ООО "СН-КНГ", с НДС |  |  |  |  |  |  |  |

III. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ:

- Стоимость лота включает в себя все услуги и материалы, условия поставки и оплаты, предусмотренные стандартной формой договора ООО "Славнефть – Красноярскнефтегаз".

- В случае поступления коммерческих предложений, содержащих технические условия, отличные от условий лота (стандартного договора), такие коммерческие предложения не рассматриваются.

- Мобилизация/демобилизация оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком до места работы.

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ И ПРЕДМЕТЕ ТОРГОВ:

Месторасположение: Куюмбинский и Терско-Камовский лицензионные участки ООО

«Славнефть – Красноярскнефтегаз» в административном отношении находятся на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Населенные пункты близ площади работ - п. Куюмба, п. Усть-Камо, п. Ошарово. Поселки электрифицированы. Расстояние от п. Куюмба до п. Байкит - 86 км. ЖД станция Карабула находится на левобережье реки Ангары. Станция Карабула с поселком Богучаны связана автомобильной дорогой. Ближайшим (около 400 км) речным портом является г. Лесосибирск, расположенный на реке Енисей. Круглогодичное сообщение с районом работ осуществляется авиатранспортом. Взлетно-посадочная полоса расположена, в п. Байкит. Зимняя автодорога п. Байкит - подбаза «Славянка – 130 км, шириной 6 м; зимняя автодорога поселок Богучаны - подбаза «Славянка» - 400 км, шириной 6 м. Действующая асфальтовая автодорога - ст.Карабула – п. Богучаны. Площадь работ расположена в 80 км к юго-востоку от п. Куюмба, в 40 км к югу от п. Усть-Камо, в 50 км к северо-западу от п. Ошарово (расстояние по зимним автодорогам).

Подпись:

МП	__________________________________						__________________________________

Приложение №4 к предложению делать оферты

ЛОТ № КНГ/17-РПД 2014

ПРОЕКТ

ДОГОВОР   №________

на выполнение работ

| г. Красноярск |  | «__» _______________201_ г. |
| --- | --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Дронова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице директора _______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В рамках настоящего договора Подрядчик по заданию Заказчика обязуется разработать, согласовать и пройти государственную экспертизу проектно-сметной документации (далее по тексту – ПСД) на строительство ___________________________________________________________________ скважин, а также выполнить комплекс инженерных изысканий (далее Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить обусловленный настоящим Договором результат выполненных работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются в Календарном плане выполнения работ (Приложение №1), в Техническом задании на разработку проектно-сметной документации на строительство ___________________________________________________ скважин (Приложение №3) и в Техническом задании на выполнение инженерных изысканий по объекту____________________________________________________ (Приложение №4).

1.3. Результатом выполненных по настоящему договору работ является

переданная Подрядчиком и принятая Заказчиком проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий имеющие положительное заключение, содержание и оформление которых должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в том числе, Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ТУ, ГОСТ, всем иным стандартам и обязательным требованиям, требованиям нормативных правовых и ведомственных актов РФ, согласованная с органами федерального надзора и контроля.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора в сроки указанные в Календарном плане (Приложение №1).

2.2. Изменение сроков выполнения работ возможно только по соглашению сторон и подлежит оформлению путем подписания сторонами дополнительного соглашения, являющегося с момента подписания сторонами неотъемлемой частью настоящего договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в Протоколе о договорной цене (Приложение №2) и составляет __________________________________________________________ рублей __ копеек, в том числе НДС 18% в сумме ______________________________ рублей __ копеек. Цена каждого этапа работ установлена в Календарном плане выполнения работ (Приложение №1).

3.2. Цена настоящего договора является твердой и может быть изменена только по решению Заказчика в соответствии с откорректированной сметной документацией на выполнение работ. Изменение договорной цены оформляется дополнительным соглашением Сторон к данному договору.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1. Приемка выполненных работ по договору осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, настоящего договора и приложений к нему, в том числе, Задания на проектирование (Приложение №3).

4.2. По окончании каждого этапа работ, Подрядчик, в соответствии с Календарным планом (Приложение №1), предоставляет Заказчику на согласование разработанную проектно-сметную (отчетную) документацию, акт сдачи-приемки выполненного этапа работ и  счет-фактуру.

4.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 4.2. настоящего договора, обязан рассмотреть результат работ (этапа работ) и при отсутствии замечаний направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.4. При наличии замечаний касательно выполненных Подрядчиком работ (этапа работ) Заказчик направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (этапа работ) сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет выявленные недостатки (замечания).

4.5. Подрядчик по письменному требованию Заказчика осуществляет корректировку ПСД в процессе проведения согласования.

4.6. Согласование ПСД и результатов инженерных изысканий с органами федерального надзора и контроля, органами местного самоуправления осуществляет Подрядчик в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.7. По окончании выполнения работ по настоящему договору в целом Подрядчик предоставляет Заказчику акт окончательной сдачи-приёмки выполненных работ в 2 экземплярах, с приложенной к нему разработанной и согласованной отчетной документацией (ПСД, результаты инженерных изысканий, положительное заключение государственной экспертизы) в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электроном виде.

4.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

5. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Оплата за выполненные по настоящему договору работы (этап работ) производится Заказчиком поэтапно на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры в течение 60 календарных дней с даты подписания акта и получения счета-фактуры, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 10 настоящего договора.

5.2. Подрядчик обязуется в случае изменения своих банковских реквизитов, юридического, почтового адресов в течение 3 (трех) календарных дней с даты такого изменения в письменном виде уведомить Заказчика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.  Права и обязанности Заказчика:

6.1.1.  Заказчик имеет право на каждом этапе выполнения работ контролировать все аспекты работ и привлекать для осуществления контроля за проведением работ любых специалистов или экспертов по своему усмотрению.

6.1.2.  Перед началом работ, Заказчик обязуется передать Подрядчику имеющиеся у него исходные данные и другие сведения, необходимые для выполнения работ по настоящему договору. Перечень исходных данных, необходимых для работ по договору, предусмотрен в Задании на проектирование (Приложение №3). Исходные данные, не предусмотренные в Задании на проектирование (Приложение №3), при их наличии у Заказчика передаются по письменным запросам Подрядчика.

6.1.3. Заказчик имеет право оказать содействие Подрядчику при согласовании проектно-сметной документации с соответствующими государственными органами и экспертными органами.

6.1.4. Заказчик обязуется принять результаты работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

6.1.5. Заказчик обязуется произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в объемах и в порядке, предусмотренном настоящим договором.

    - Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.

6.2.  Права и обязанности Подрядчика:

6.2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативными правовыми и ведомственными актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также муниципальными нормативными правовыми актами, действующими на территории места проведения работ, ТУ, ГОСТ, СанПиН, а также всеми иными стандартами и обязательными требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ к работам, выполняемым Подрядчиком в рамках настоящего договора,  в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №3) и  в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение №1).

    - В случае выявления при сдаче-приемке выполненных работ (этапа работ) недостатков, Подрядчик обязуется за свой счет в указанные Заказчиком сроки устранить выявленные недостатки.

    - Подрядчик имеет право производить в процессе проведения согласований ПСД и инженерных изысканий, оперативную корректировку разработанной документации в тех случаях, когда принятые им проектные решения, не соответствуют действующим нормам и положениям, применяемым при строительстве скважин.

    - Подрядчик обязуется в сроки, установленные настоящим договором и приложениями к нему передать Заказчику результаты выполненных работ (этапов работ).

    - Подрядчик обязуется соблюдать Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «Славнефть-Красноярскненфтегаз» (Приложение № 5)

6.2.4. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Споры и разногласия, возникшие по настоящему Договору и в связи с ним, по которым Стороны не пришли к соглашению, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края в соответствии с действующим законодательством РФ, с соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии 20 календарных дней со дня ее получения стороной.

7.2. В случае просрочки оплаты выполненных работ (этапа работ) Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости подлежащих оплате работ (этапа работ) за каждый день просрочки, начиная с 30 (тридцатого) дня после истечения срока оплаты, предусмотренного п. 5.1. настоящего договора, но не более 8 % от цены договора.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (этапов работ), предусмотренных настоящим договором, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 8 % от цены договора.

7.4. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает, (форс-мажор), стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Подрядчик хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, представленную ему прямым или косвенным образом Заказчиком, либо разработанную или приобретенную им в связи с выполнением работ по настоящему договору, за исключением:

- информации, которая является или становится общедоступной не по вине Подрядчика;

- информации, в отношении которой Подрядчик может доказать, что он получил ее от независимой третьей стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед Заказчиком;

- информации, в отношении которой Подрядчик может показать, что он уже владел ею в тот момент, когда она была получена им прямым или косвенным образом от Заказчика или ее «родственной» организации;

8.2. Заказчик не несет никаких обязательств в отношении конфиденциальности информации Подрядчика.

8.3. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать конфиденциальную информацию, которую он, в соответствии с требованиями настоящего договора, должен хранить на условиях конфиденциальности, ни для каких других целей, кроме целей исполнения обязательств по договору.

9. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ДОКУМЕНТАЦИЮ

9.1. Подрядчик соглашается с тем, что вся геолого-техническая документация в любой форме, все другие документы или записи, разработанные Подрядчиком в процессе выполнения работ, являются исключительной собственностью Заказчика.

9.2. Подрядчик предоставляет Заказчику все оригиналы и все копии разработанных им во исполнении настоящего договора документов по окончании выполнения работ или ранее по письменному запросу Заказчика. Подрядчик может сохранить одну архивную копию документов. Подрядчик хранит любую разрешенную архивную копию на условиях конфиденциальности и не использует ее, прямо или косвенно, при предоставлении услуг любому другому лицу или организации, либо для каких-либо других целей без предварительного письменного разрешения Заказчика.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В случае увеличения (уменьшения) объема работ по настоящему договору, Сторонами составляется и подписывается соответствующее дополнительное соглашение. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства Российской Федерации.

- СРОК ИСПОЛНЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1.Сроки начала и окончания работ (этапов работ) по договору, содержатся в Календарном плане (Приложение №1).

11.2.Настоящий договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.

- Календарный план.

- Протокол соглашения о договорной цене.

- Техническое задание на разработку проектно-сметной документации.

- Техническое задание на выполнение инженерных изысканий.

- Антикоррупционная оговорка.

- Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Россия, 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2а ИНН 2464036561 КПП 246401001 Р/счет 40702810200005474190 в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» г. Москва К/счет 30101810900000000204 БИК 044525204 Генеральный директор ___________________В.В. Дронов | ПОДРЯДЧИК: ____________________________ ____________________________ ____________________________ ИНН _________ КПП _________ Р/счет ______________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ К/счет ______________________ БИК ________________________ Директор ____________________ _._. ___________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору № _______________ от «___» __________2014 г.

| УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ___________________ В.В. Дронов «______» _______________ 2014 г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «______________________________» ___________________ _____________ «______» _______________ 2014 г. |
| --- | --- |

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| Номер этапа | Наименование этапа | Сроки выполнения работ |  | Отчетная документация | Стоимость, руб. с НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство поисково-оценочной (разведочной) скважины № на _________________ лицензионном участке |  |  | РАЗДЕЛ 1 Пояснительная записка; РАЗДЕЛ 2 Схема планировочной организации земельного участка; РАЗДЕЛ 4 Конструктивные и объемно-планировочные решения; РАЗДЕЛ 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (включая решения по консервации, расконсервации и ликвидации скважины); РАЗДЕЛ 6 Проект организации строительства РАЗДЕЛ 10(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; РАЗДЕЛ 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды; РАЗДЕЛ 9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; РАЗДЕЛ 11 Смета на строительство объекта; РАЗДЕЛ 12.1 ИТМ ГОЧС. Анализ риска; РАЗДЕЛ 12.2 Рекультивация нарушенных земель; Проект консервации и ликвидации скважины |  |  |
| 2 | Выполнение комплекса инженерных изысканий - инженерно-геологические - инженерно- гидрометеорологические - инженерно-геодезические - инженерно-экологические |  |  | Отчеты об инженерных изысканиях (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические) |  |  |
| 3 | Согласование проектно-сметной документации в Территориальном Агентстве по рыболовству |  |  | Заключение Территориального Агентства по рыболовству по Красноярскому краю |  |  |
| 5 | Сопровождение на государственной экспертизе проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий |  |  | Заключение Государственной экспертизы |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к договору №__________ от «__» ________ 201_ г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ЗАКАЗЧИКА – Генеральный директор ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Дронов Владимир Викторович и от лица ПОДРЯДЧИКА – директор _____________________________________________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о стоимости работ по договору в сумме составляет _____________________________________________________ рублей __ копеек, в т.ч. налог на добавленную стоимость (НДС) 18% - ____________________________ рублей __ копеек.

Настоящий протокол является основанием для взаимных расчетов и платежей между ЗАКАЗЧИКОМ и ПОДРЯДЧИКОМ.

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» ________________ В.В. Дронов |  | ___________________________ ___________________________ ________________ _._. _______ |

Приложение № 3

к договору №__________ от «__» ________ 201_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПОИСКОВО-ОЦЕНОЧНЫХ (либо РАЗВЕДОЧНЫХ) СКВАЖИН

№ ___ ___________________________________ПЛОЩАДИ

Основные данные для проектирования

Таблица 1

Общие данные

| №№ п/п | Наименование | - Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - 3 |
|  | Стадия проектирования | - Проектная документация. |
|  | Вид проекта |  |
|  | Вид строительства | - Новое |
|  | Месторождение (площадь) |  |
|  | Номера скважин, вид профиля |  |
|  | Проектная глубина, по вертикали / по стволу, м | см.приложение №3а к договору №__________ от «__» ________ 201_ г. |
|  | Местоположение месторождения (площади) (область, округ, район) | Красноярский край, Байкитский район. |
|  | Расположение (суша, море) | Суша. |
|  | Назначение скважин (поисковые, разведочные, эксплуатационные и т.д.) | см.приложение №3а к договору №__________ от «__» ________ 201_ г. |
|  | Проектный горизонт | Рифей |
|  | Индекс пласта, глубина кровли продуктивного (базисного) пласта по вертикали, м | R2 |
|  | Географические координаты устья, № скв – широта/долгота | _______________________северной широты, ______________________восточной долготы. |
|  | Альтитуда земли, м |  |
|  | Геологическая характеристика (стратиграфия, литология, характеристика флюидонасыщенности пластов и т.д.) | По материалам ранее пробуренных поисковых (разведочных) скважин. |
|  | Номер нефтерайона строительства | 10В |
|  | Категория скважин | Вторая |
|  | Верхний привод |  |
|  | Вид привода буровой установки |  |
|  | Вид монтажа (первичный, повторный) |  |
|  | Тип установки для бурения |  |
|  | Нормы на механическое бурение | Временные местные |
|  | Нормы расхода материалов и химических реагентов для приготовления бурового раствора | Временные местные |
|  | Способ бурения, тип применяемых двигателей |  |
|  | Бурильный инструмент |  |
|  | Конструкция скважин: направление 323,9 мм кондуктор  244,5 мм эксплуатационная 178 мм хвостовик 127 мм | см.приложение №3а к договору №__________ от «__» ________ 201_ г. |
|  | Отбор керна, м |  |
|  | Испытание пластов в открытом стволе, м |  |
|  | Тип цемента (облегченный, нормальный), высота подъема тампонажного раствора за колонной (по вертикали) и технология цементирования (одно- или 2-х ступенчатое): |  |
|  | Направление |  |
|  | Кондуктор |  |
|  | Эксплуатационная |  |
|  | Хвостовик |  |
|  | Способы контроля процессов и качества цементирования | СКЦ-2М, АКЦ с записью ФКД, гамма-цементометрия с записью круговой диаграммы, ОЦК. |
|  | Конструкция забоя скважины (открытый забой, фильтр, перфорированная колонна или хвостовик и др.): | Перфорированная колонна |
|  | Тип бурового раствора (естественный, глинистый, полимерный, биополимерный и т.д.): - Направление - Кондуктор - Эксплуатационная колонна - Хвостовик | Глинистый раствор Глинистый раствор Эксрузионный раствор на углеводородной основе Эксрузионный раствор на углеводородной основе |
|  | Система очистки бурового раствора: | 4-х ступенчатая система очистки |
|  | Станция ГТИ | - «Геотест-2», глубина начала контроля 0 м. |
|  | Тип и диаметр НКТ: |  |
|  | Способы вызова притока и освоения скважины (замена раствора на воду, воды на нефть, свабирование, струйный насос и т.д.): | Перевод скважины на воду При отсутствии притока – снижение уровня свабированием. |
|  | Способы интенсификации притока (кислотная обработка, обработка ПАВ, ГРП и т.д.): | Кислотная обработка, ГРП |
|  | Виды гидродинамических исследований объекта на стадии испытания (освоения), количество режимов испытания: | В соответствии с «Методическими указаниями по комплексированию и этапности выполнения геофизических, гидродинамических и геохимических исследований нефтяных и нефтегазовых месторождений» (РД 153-39.0-109-01). |
|  | Максимально возможное снижение уровня жидкости в скважине в процессе испытания (освоения) или эксплуатации, м: | 1200 |
|  | Оборудование устья скважины: | Обвязка колонная: ОКК1- Кондуктор: ОП - Эксплуатационная: ОП - Хвостовик: ОП - Испытание: ОП-180/80 35 Фонтанная арматура: АФ |
|  | - Источник энергообеспечения буровых работ: | - ДВС - АСДА - 200 – 2шт.; АСДА-100 – 2 шт; АСДА-60 – 1 шт. |
|  | Источник водоснабжения: | - Водозаборная скважина, привозная вода |
|  | Источник теплоснабжения: | Индивидуальная котельная установка ПКН-2М - при бурении -2 котла (топливо-д/т); ПКН-2М 1 котел, ППУ 1600/100М - при подготовительных и вышкомонтажных работах, испытании (освоении). |
|  | Связь: | Телефонная связь и передача данных на базе малых наземных станций спутниковой связи. |
|  | Схема транспортировки грузов и вахт: | Предоставляется Заказчиком. |
|  | Исходные положения для разработки мероприятий по охране окружающей среды: | РД 39-133-94; Рекомендации по разработке проектно-сметной документации на строительство скважин, М.1999г. |
|  | Бухгалтерские справки (мощность труборемонтной базы, наличие или отсутствие тампонажного цеха, среднегодовое количество станков и т.д.) | Предоставляются Заказчиком и Подрядчиком дополнительно. |
|  | Показатели качества строительства скважин, которые являются наиболее важными для Заказчика | Качество крепления, выполнение проектных требований, природоохранные мероприятия. |
|  | Требования по разработке ИТМ ГО И ЧС | - В соответствии с МДС 11-16.2002. Согласно приказу № 105 МЧС России от 28.02.2003 г, СП 11-107-98. |
|  | Требования по выполнению опытно-конструкторских и исследовательских работ. | - Не требуется. |
|  | Требования к автоматизации и механизации технологических процессов: | Станция контроля и управления процессами бурения (услуги по тендеру). Станция контроля цементирования СКЦ-2М. |
|  | Заказчик проекта: | - ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз». |
|  | Генеральный проектировщик: |  |
|  | Генеральная подрядная строительная организация: | - Определяется заказчиком. |
|  | Источник финансирования | Собственные (инвестиционные) средства предприятия. |
|  | Состав проекта | Книга 1 - Рабочий проект Книга 2 - ООС, проект рекультивации Книга 3 – МОПБ Книга 4 - ИТМ ГО и ЧС Книга 5 – Рекультивация нарушенных земель |
|  | Согласования: | Государственная экспертиза в Красноярском филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России». |

Таблица 2

- Продолжительность строительства скважины

| №№ п/п | Наименование работ | Предполагаемая продолжительность, сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подготовительные работы к строительству | 20,00 |
| 2. | Строительно-монтажные работы | 53,00 |
| 3. | Подготовительные работы к бурению скважины | 4,00 |
| 4. | Бурение и крепление скважины | В соответствии с нарядом на производство буровых работ на стадии разработки Рабочего проекта |
| 5. | Испытание скважины | Расчет продолжительности проводится в процессе разработки Рабочего проекта в соответствии: «Сборника сметных норм времени на испытание нефтяных, газовых, газоконденсатных, гидрогеологических объектов в разведочных, опорных, параметрических, поисковых скважинах и освоение объектов в эксплуатационных скважинах». Москва, ВНИИОЭНГ, 1985 г. Производственно - отраслевые нормы на геофизические услуги в скважинах на нефть и газ. ПОСН 81-2-49 Москва, 2000 г. |
| 6. | Демонтаж буровой установки | 12,0 |
| 7. | Рекультивация | 15,0 |

Примечания.

1. Поправочный коэффициент для перевода нормативной продолжительности бурения в проектную – 1,06;

2. Время ненормируемых вспомогательных работ для расчета нормативной карты 10 %.

Таблица 3

- Основные сведения о районе строительства

| №№ п/п | Сведения | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Административное расположение: - страна | Россия |
|  | - край (область) | Красноярский |
|  | - округ | Эвенкийский |
|  | - район | Байкитский |
| 2 | Номер карты: М 1: 200 000 |  |
| 3 | Площадь (месторождение) |  |
| 4 | Год ввода площади в бурении |  |
| 5 | Номер нефтерайона | 10В |
| 6 | Метеорологический пояс: |  |
|  | - в условиях Крайнего Севера | Резко-континентальный |
| 7 | Температура воздуха, С: - среднегодовая | -3,7 |
|  | - средняя января | - 33 |
|  | - средняя июля | + 19 |
| 8 | Средне годовое количество осадков, мм | 400 |
| 9 | Азимут преобладающего направления ветра, град | ЮЗ |
| 10 | Наибольшая скорость ветра, м/с. | 20,0 |
| 11 | Средняя годовая скорость ветра, м/с | 1,5 – 2,2 |
| 19 | Мощность многолетнемерзлых пород, м | Островная |
| 20 | Сезоннооттаивающий слой грунта, м | 1 – 2 |
| 21 | Температурная зона | VI |
| 22 | Срок действия зимников | Середина ноября – начало мая |
| 23 | Продолжительность отопительного периода, сут | 266 |
| 24 | Является ли район сейсмическим | Нет |

- Таблица 4

- Сведения о площадке строительства скважин

| Рельеф местности | Состояние местности | Толщина, см |  | Растительный покров | Категория грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cнежного покрова | почвенного слоя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рельеф местности холмисто-грядовый; вершины гряд и холмов округлые, плоские, гребни широкие, склоны пологие | Заболоченная в долинах рек и ручьев | 40-60 (в низинах до 180) | 20-40 | Тайга - ель, кедр, пихта, лиственница, осина и береза. В поймах рек - заросли кустарников и трав | Вторая |

Главный геолог

(Заказчик)

Главный инженер

(Проектировщик)

Приложение № 3

к договору №__________ от ____________ 201_ г.

| «Согласовано» Главный геолог ООО «СН-Красноярскнефтегаз» ____________________________ ____________________________ «Согласовано» Начальник департамента ООО «Славнефть-НПЦ» ____________________________ ____________________________ | «Утверждаю» Начальник Департамента ГРР, ЛиАЗ ОАО «НГК «Славнефть» ____________________________ ____________________________ |
| --- | --- |

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство поисково-оценочной (либо разведочной) скважины

№ ___ ___________________________________ площади

- Площадь:  ---------

- Скважина:  ---------

- Назначение – поисково-оценочная

- Альтитуда земля--- м

- Проектная глубина по вертикали – 2900 м

- Проектный горизонт - рифей

- Цель бурения – поиски и оценка залежей углеводородов в вендских и рифейских отложениях.

- Литолого-стратиграфическая характеристика скважины:

| Стратиграфическое подразделение | Глубина залегания | Мощность, м | Литологическая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Триас | 0-168 | 168 | Туфы, туфопесчаники |
| В т.ч. долерит | 0-20 108-168 | 20 60 | Долериты |
| Ордовик Пролетарская св. | 168-288 | 120 | Известняки, доломиты с прослоями песчаников и алевролитов |
| Эвенкийская св. | 283-738 | 450 | Переслаивание алевролитов, глинистых алевролитов, аргиллитов с редкими прослоями известняков и прослойками гипсов, цвет пород преимущественно красноцветная с прослоями зеленоцветных |
| Ангарская св. | 738-1328 | 590 | Переслаивание доломитов, ангидрито-доломитов, солей с редкими прослоями известняков. |
| в т.ч. интрузия долеритов | 1108- 1183 | 75 | Долериты |
| Булайская св. | 1328-1404 | 76 | Доломиты, известняки серые, мелкозернистые |
| Верх. бельская п/св. | 1404-1784 | 380 | Чередование пластов доломитов, доломито-ангидритов и солей |
| в т.ч. интрузия долеритов | 1475-1595 | 120 | Долериты |
| Ниж. бельская п/св. | 1784-2043 | 259 | Переслаивание известняков, доломитов, участками ангидритизированных |
| Усольская св. | 2043-2523 | 480 | Переслаивание доломитов, известняков с пачками и прослоями солей |
| В т.ч. осинский горизонт | 2386-2471 | 85 | Серые мелкозернистые доломиты и известняки |
| Тэтэрская св. | 2523-2575 | 52 | Доломиты серые, неравномерно ангидритистые, в подошве пачка глинистых доломитов. |
| Собинская св. | 2575-2625 | 50 | Доломиты серые, неравномерно ангидритистые, иногда глинистые |
| Катангская св. | 2625-2680 | 55 | Переслаивание аргиллитов и глинистых доломитов, красно-коричневого цвета в нижней части и серого, зеленовато-серого в верхней. |
| Оскобинская св. | 2680-2695 | 15 | Карбонатно-сульфатно-терригенные породы серого, зеленовато-серого, иногда розоватого и красно-коричневого цветов. |
| Рифей Н а.о.=-2270м | 2695-2900 | Вск. 205 | Доломиты темно-серые до черных, мелко- тонкозернистые, кавернозные и трещиноватые, окремненные с прослоями строматолитовых доломитов |

- Нефтегазоносность:

| Свита | Глубина, м | Тип залежи | Расчетный дебит жидкости, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Венд. Оскобинская свита. | 2680-2695 | нефтяная | 30 |
| Рифей | 2695-2738 | нефтяная | 50 |

Предполагаемый ВНК на глубине 2738 м (а.о. -2313 м). Предполагаемая высота залежи 58 м. Прогнозные эффективные нефтенасыщенные толщины составляют 45 м.

- Конструкция скважины:

Направление 324 мм – 90 м, цемент до устья.

Кондуктор 245 мм – 700 м, цемент до устья.

Промежуточно-эксплуатационная колонна 178 мм – 2550 м, цемент до устья.

Хвостовик ЭК Ø 127 мм -  2390-2900 м, цемент в инт. 2390-2900 м.

- Типы промывочных жидкостей:

При бурении под направление в интервале 0-90м – глинистый высоковязкий раствор плотностью 1,12 г/см3;

Бурение под кондуктор в интервале 90-700 м – глинистый раствор плотностью 1,14 г/см3;

Бурение под промежуточно-эксплуатационную колонну в интервале 700-2550м – раствор ЭРУО плотностью 1,05 г/см3;

Бурение под хвостовик эксплуатационной колонны в интервале 2550-2900 м раствор FLO-PRO на водной основе плотностью 1,03-1,05 г/см3

- Промыслово-геофизические исследования проводятся в соответствии с Приложением №1. Газовый каротаж, исследования станцией ГТИ выполнить от устья до забоя скважины.

- Выполнить ВСП.

- Отбор керна:

Инт. 2680-2695 м. Оскобинская свита. Проходка с отбором керна 15 м.

инт. 2695-2780 м – Рифей. Проходка с отбором керна составит 85 м.

инт. 2820 – 2828м – Рифей. Проходка с отбором керна составит 35м.

инт. 2895-2900 м. Рифей. Проходка с отбором керна 5 м

Всего по скважине проходка с отбором керна составит 140 метров. При наличии признаков продуктивности в керне, прекращение отбора керна запрещается. Интервалы отбора керна корректируются в процессе бурения по данным промежуточных ГИС.

- Объекты испытания:

-в открытом стволе

2650-2695м венд, оскобинская свита.

2740-2790 м рифей.

-  в эксплуатационной колонне:

2680-2690м –венд, оскобинская свита. Получение притока нефти.

2695-2705м –рифей. Получение промышленного притока нефти

2715-2725 м –рифей. Получение притока нефти.

2732-2740 м – рифей. Определение характера насыщения, уточнение положения ВНК.

2800-2810 м –рифей. Определение характера насыщения и ФЕС пласта

Объекты испытания в эксплуатационной колонне корректируются по интерпретации материалов ГИС, отбора керна и результатам опробования ИП.

- Вторичное вскрытие продуктивного пласта производить в условиях, предотвращающих загрязнение призабойной зоны продуктивного пласта:

Перфорационная среда: раствора раствор хлористого кальция, в условиях депрессии.

Тип зарядов: ЗПКО 89, ЗПКО73СП плотность: 20 отв./п.м. (тип зарядов может быть изменен на аналогичные по пробивной способности)

- Освоение скважины: поэтапное снижением уровня свабированием.

- Гидродинамические исследования в зависимости от режима работы скважины – методом установившихся или неустановившихся отборов. Выполнить КВД, ИК, ВНР, отобрать устьевые и глубинные пробы.

- Интенсификация притока – СКО, ГКО, ПАВ.

- В случае получения притока, не соответствующего характеру насыщения пласта по материалам ГИС и отбора керна выполнить геофизические исследования по определению источника обводнения.

- Дополнительные сведения:

- Отвод земли и оформление разрешительной документации производится                      Заказчиком.

- Работы по рекультивации площадки и шламового амбара, и их сдача производятся Подрядчиком.

- Отобранный керн, обработанный согласно Регламенту, передается Заказчику.

- Работы по консервации скважины осуществляются Подрядчиком.

Начальник геологического отдела

- ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 		    		А.В. Подойницын

Приложение № 4

к договору №______ от «__» ___________

| СОГЛАСОВАНО Директор «____________________________» | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Тагульское» |
| --- | --- | --- |
| ________________________ «____»___________________2014г. | ________________________ «____»___________________2014г. | ____________________Бирюков С.Д. «____»___________________2011г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ по объекту:

Поисково-оценочные (либо разведочные) СКВАЖИНЫ

№___ ____________________________________________ПЛОЩАДИ

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Наименование объекта инженерных изысканий |  |
|  | Основание для выполнения инженерных изысканий | Договор с ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» №_______ от |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Стадия проектирования | Проектная документация (П) |
|  | Проектная организация, выдающая задание | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |
|  | Наименование и местонахождение организации заказчика | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2а, Тел./факс: (391) 266-69-49, 266-69-46 |
|  | Исполнитель | ООО _________________________ |
|  | Район производства работ | Красноярский край, Эвенкийский МР Координаты _________________________________ |
|  | Сведения о ранее выполненных изысканиях и исследованиях | НЕТ |
|  | Характеристика проектируемого объекта | Состав зданий и сооружений – в приложении 1 к Техническому заданию Генеральный план площадок кустов – в приложении 2 к Техническому заданию |
|  | Цель | Получение необходимых и достаточных материалов и данных о природных и техногенных условиях и прогноз их изменения в составе и с детальностью, достаточной для разработки проектных решений по территории выбранной площадки объекта строительства |
|  | Характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду | Определить по результатам изысканий |
|  | Состав выполняемой работы | 13.1. Инженерно-геодезические работы 13.1.1. Произвести привязку на местности площадки кустов скважин №1 и №3. 13.1.2. Выполнить топографическую съемку площадки строительства в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м., согласно границам, указанным в приложении к заданию. 13.1.3. Изыскания выполнить в местной системе координат №169 и Балтийской системе высот, 1977 г. 13.1.4. Изыскания выполнить в соответствии с: - «Инструкция по топографической съемке в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», М.: Недра, 1985 г.; - «Условные знаки для топографических планов», утвержденные ГУГК при Совете Министров СССР 25 ноября 1986 г. 13.2. Инженерно-геологические работы 13.2.1. Выполнить инженерно-геологические работы в соответствии с СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и другими действующими нормативными документами. Категория сложности инженерно-геологических условий II и III. Уровень ответственности сооружений II. 13.2.2. Выполнить бурение для изучения литологического состава грунтов, определения уровня грунтовых вод, отбора проб грунтов на площадке строительства согласно п. 8.3, 8.4 т.8.1, 8.2 СП 11-105-97. 13.2.3. Определить коррозионную активность грунтов в соответствии с ГОСТ 9602-2005. 13.2.4. Определить удельное электрическое сопротивление грунтов в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2005. 13.2.5. Указать типы торфов и типы местности по увлажнению в соответствии с требованиями нормативных документов (ВСН 26-90, СНиП 2.05.02-85). 13.2.6. Уровень ответственности зданий и сооружений I-II, нагрузка на сваю от 1 до 10 т. 13.3. Инженерно-гидрометеорологические работы 13.3.1. Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания: сбор, анализ и обобщение данных о гидрологических и метеорологических условиях района строительства в соответствии с требованиями СП 11-103-97 «Инженерно-гидрологические изыскания для строительства» и со СНиП 11.02.96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», а также нормативных документов Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета). 13.4. Инженерно-экологические работы 13.4.1. Выполнить инженерно-экологические изыскания: сбор, анализ и обобщение данных об экологических условиях района строительства, сведения о существующих и проектируемых источниках загрязнения, в соответствии с требованиями СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и со СНиП 11.02.96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 13.4.2. Состав и объем инженерно-экологических изыскательских работ определить в программе инженерно-экологических изысканий, в соответствии с требованиями СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и со СНиП 11.02.96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». |
|  | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строительства | Выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ в соответствии со СНиП 11-02-96, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97, ВСН 30-81 |
|  | Перечень материалов предоставляемых в результате работ | 15.1. Технический отчет об инженерных изысканиях должен отвечать требованиям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». 15.2. В результате работ должен быть представлен отчет, состоящий из основных разделов, включающий следующие материалы: Инженерно-гидрометеорологические работы: - данные о метеорологических условиях района; - гидрологические исследования водных объектов, являющихся предполагаемыми источниками производственного водоснабжения. Инженерно-экологические работы: - почвенные исследования; - гидрохимические исследования; - изучение растительности и животного мира; - радиационные исследования. Инженерно-геодезические работы: - ситуационный план; - топографический план площадки строительства в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0,5 м; - схема съемочного обоснования; - каталог координат временных реперов и створных точек. Инженерно-геологические работы: - инженерно-геологические разрезы по проектируемым объектам; - на инженерно-геологических разрезах указать номера инженерно-геологических групп грунтов по разработке. 15.3. Материалы изысканий представить в виде отчета (или отчетов при большом объеме) в количестве 4 (четырех) экземпляров и в электронном виде на CD-дисках. При представлении в электронном виде: текстовый материал в 2-х форматах (Adobe Reader/ *PDF; MSWord / *DOC), фотографии и иные графические иллюстрации - в формате *JPG / *ВМР; картографический материал представить в формате AutoCad / Mapinfo. Картографический материал инженерно-экологических изысканий привести в Приложениях к основному отчету. |
|  | Особые или дополнительные требования к производству изысканий или отчетным материалам | 16.1. Разработать программу инженерных изысканий и согласовать с заказчиком. 16.2. Выполненные работы сдать по акту ответственному представителю ЗАКАЗЧИКА. 16.3. В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных, техногенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории объекта строительства) или других форс-мажорных ситуаций, которые могут препятствовать выполнению работ, исполнители полевых изысканий должны поставить в известность руководителя проектных работ. |

Приложение №1

к Техническому заданию

Идентификационные признаки зданий и сооружений проектируемого объекта

| Объекта | Признаки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения | Принадлежность к опасным производственным объектам | Пожарная и взрывопожарная опасность | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Уровень ответственности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Скважина | Производственное (разведка запасов УВС) | Здесь и далее Код по ОК 013-94 12 4521162 | По землетрясениям – неопасная (MSK-64 5 баллов) По морозной пучинистости – неопасная По возможности подтопления - неопасная | Да п/п.4. п. 11) г) части 1 ст. 48_1 ГК РФ | Пожаровзрыво-опасная | Отсутствие | Повышенный |
| Буровая установка | Производственное (обеспечение бурения скважины) | 14 2928101 |  | Да п/п.1,2,3. п. 11) г) части 1 ст. 48_1 ГК РФ | Пожаровзрыво-опасная | Наличие | Повышенный |
| Шламовый амбар | Производственное (размещение отходов бурения) | 12 4527335 |  | Нет | Пожаро- безопасная | Отсутствие | Пониженный |

Приложение № 5

к договору №_____ от «__» _______ 201_ г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

г. Красноярск

___________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице директора _______________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз», юридическое лицо, зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемое	в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Дронова Владимира Викторовича действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны»,  заключили  настоящее  приложение (далее Приложение)   к   Договору   №__________ от «__» ________ 201_ г. (далее   Договор) о нижеследующем:

1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3. В случае   возникновения   у Стороны   подозрений,  что   произошло  или  может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Приложения, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.   После письменного уведомления,  соответствующая    Сторона    имеет    право    приостановить    исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения,   что нарушения не произошло или не  произойдет.   Это подтверждение должно быть направлено  в  течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

4. В   письменном   уведомлении   Сторона   обязана   сослаться   на   факты   или предоставить    материалы,    достоверно    подтверждающие    или    дающие    основание предполагать,  что  произошло или может  произойти  нарушение  каких-либо положений настоящего Приложения контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся      в       действиях,       квалифицируемых       применимым законодательством   как  дача   или   получение   взятки,   коммерческий   подкуп,   а   также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем Приложении действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Приложением срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего Приложения, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

6. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

7.    Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.

8. Во всем остальном, что не согласовано настоящим Приложением. Стороны руководствуются условиями Договора.

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» _______________________ В.В. Дронов | ПОДРЯДЧИК: Директор _________________ __________________________ ________________ _._. ______ |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Договору № __________

от «     » _________ 2014г.

|  | - Общество ограниченной ответственности «______________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора _____________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Дронова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Приложение 4 к договору (именуемый в дальнейшем «Договор») о нижеследующем: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Антикоррупционная оговорка |  |  |
| 1.1. | Стороны проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий со стороны Контрагента и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. |  |  |
| 1.2. | Стороны признают, что заключили Договор полагаясь на различные факторы, включая репутацию обеих Сторон, признают, что ими были получены копии принятых Сторонами Кодекса деловой практики и Корпоративного стандарта «Нормы деловой этики». Стороны подтверждают, что могут полагаться на систему внутреннего контроля Контрагента и на то, что раскрываемая информация является полной и верной, включая финансовую и прочую информацию, касающуюся выполнения каждой из Сторон своих обязательств по Договору. |  |  |
| 1.3. | Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции, включая применимые нормативные акты иностранных государств и международные акты (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие акты) («Антикоррупционное законодательство»). |  |  |
| 1.4. | Антикоррупционное обязательство: Стороны обязуются соблюдать Антикоррупционное законодательство и, в любом случае, должен обеспечить со своей стороны и со стороны своих работников, а также контрагентов или посредников (включая субподрядчиков, агентов и других посредников) запрет предложения или предоставления каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) и запрет давать согласие на предоставление коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц) («Лицо»), а также запрет добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо Лица какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки), прямо или косвенно, а также обеспечить информирование своих контрагентов и/или посредников (включая субподрядчиков, агентов и других посредников) о необходимости соблюдения вышеуказанных запретов, в связи с Договором. Никакие платежи, производимые по Договору, не будут производиться наличными деньгами или какими-либо чеками на предъявителя. |  |  |
| 1.5. | Стороны обязаны незамедлительно уведомлять Контрагента в письменной форме о любых случаях нарушения Антикоррупционного обязательства; (b) по требованию делать все необходимое для оказания помощи Контрагенту в обеспечении соблюдения и в контроле за соблюдением Антикоррупционного обязательства; и (с) ясно давать понять другим лицам при совершении каких-либо сделок, связанных с Контрагентом, что он обязан соблюдать и соблюдает Антикоррупционное обязательство. |  |  |
| 1.6. | Стороны соглашаются и подтверждают, что Контрагент вправе запрашивать и получать учетные и другие документы, связанные с исполнением Договора, для проверки на предмет соблюдения Контрагентом Антикоррупционного обязательства, а также вправе снимать копии с таких документов за свой счет. |  |  |
| 1.7. | Настоящим Стороны согласовали, что условия, содержащиеся в настоящем Приложении, являются существенными условиями Договора. При возникновении у одной из Сторон объективных (разумных и добросовестных) свидетельств того, что другая Сторона нарушила Антикоррупционные обязательства, она вправе направить в адрес Контрагента соответствующее уведомление с требованием предоставить разъяснения и раскрыть информацию об исполнении Контрагентом своих обязательств по Договору, включая финансовые и иные данные об исполнении Договора. Стороны обязуются предоставить соответствующие данные и информацию согласно требованию, а также, если нарушение Антикоррупционного обязательства имело место, доказательства того, что оно устранено, обязуются сотрудничать с Контрагентом в связи с указанными обстоятельствами в целях устранения/недопущения нарушений Антикоррупционных обязательств, а также обстоятельств которые могут указывать на нарушения в ходе деятельности Сторон в связи с Договором. Не исполнение Сторонами требований настоящего пункта, а равно непредставление достаточных доказательств, определенно подтверждающих отсутствие нарушения Антикоррупционного обязательства, является нарушением существенных условий Договора (существенным нарушением) и дает право одной из Сторон расторгнуть Договор либо приостановить дальнейшее исполнение или осуществление дальнейших платежей в одностороннем порядке полностью или в какой-то его части, путем направления в адрес Контрагента соответствующего письменного уведомления. |  |  |
| Подписи Сторон |  |  |  |
| Исполнитель: _____________________________/ / |  | Заказчик: __________________________/ Дронов В.В. / |  |

____     _______________2014г.                             _____     ______________2014г.

Приложение № 6

к договору №_____ от «__» _______ 201_ г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 121 от 07.11.2011г.

П О Л О Ж Е Н И Е

о пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах

ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз»

КРАСНОЯРСК

2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  (ВВЕДЕНИЕ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ)…………………………………. …………………………………………......………………3

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ………………..…………….………………….………….4

3. СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА  …………………………………………………….……………………. …….5

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО

РЕЖИМОВ  ………….………………………………….………………………………………………………5

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА НА ОБЪЕКТАХ ООО «СН-Красноярскнефтегаз»..6

5.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ………… ……………………………………………………………………………………. 6

5.2. ПОРЯДОК ДОСТУПА НА ОБЪЕКТЫ  ……………………………………………………………………………………. 7

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА ПО ЗАЯВКАМ (СПИСКАМ) ..………………………….………….... 7

5.4. ДОПУСК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ РФ НА ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ПО

СЛУЖЕБНЫМ   УДОСТОВЕРЕНИЯМ  ……………………………………………………………………………………8

5.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПО ПРОПУСКАМ  ………………………………………………………………………. . 8

5.5.1. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРОПУСКОВ  ………….………………………………………………………….  9

5.5. 2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ИЗЪЯТИЯ ПРОПУСКОВ  ……………………………………………………….  10

5.6. ПОРЯДОК ВЫВОЗА (ВВОЗА), ВЫНОСА (ВНОСА) ТМЦ……………………………………………………………. . 10

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА ………………………………………………....11

6.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ………… ……………………………………………………………………………………. 11

6.2. РЕЖИМ В ОФИСНОМ ЗДАНИИ ОБЩЕСТВА …………………………………………………………………………. 12

6.2. РЕЖИМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА ..………………………………………………………. 13

7.  ОБЯЗАНОСТИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА, ПОДРЯДНЫХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ …… 14

7.1. ОБЯЗАНОСТИ ………………………………………………………………………………………………………………... 14

7.2. ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТМЦ ..………………………………………………… 15

7.3. ТРЕБОВАНИЯ НА КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТАХ ОБЩЕСТВА …………………………………… 15

7.4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ………………………………………………………………………………………………………. 16

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОХРАННОЙ СТРУКТУРЫ ………16

9. ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  СПИСОК ДОЛЖНОСТЫХ ЛИЦ, КОТОРЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО ПРОХОДА НА ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВА ПО СЛУЖЕБНОМУ

УДОСТОВЕРЕНИЮ …………………………………………………………………………………………  19

ПРИЛОЖЕНИЕ 2   ЗАЯВКА НА ВРЕМЕННЫЙ ПРОПУСК ПО СПИСКУ……………………………………………………23

ПРИЛОЖЕНИЕ 3   АКТ ИЗЪЯТИЯ ПРОПУСКА……………………………................................................................................ 24         ПРИЛОЖЕНИЕ 4  ОБРАЗЕЦ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПРОПУСКА  …………………………………………….25

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  ОБРАЗЕЦ И ОПИСАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРОПУСКА ДЛЯ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ

«СЛАВНЕФТЬ - РАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»………………………………………………………………….26

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ ПРИ НЕСЧАСТНОМ

СЛУЧАЕ ИЛИ ТРАВМАТИЗМЕ ………………………….. ………………………………………………    27

ПРИЛОЖЕНИЕ 7    ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ…………………………………..............................................................................    29

ПРИЛОЖЕНИЕ 8  СПИСОК ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ОРГАНОВ………………………………………………………     31

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Положение представляет собой описание пропускного и внутриобъектового режимов, исключающих возможность бесконтрольного (несанкционированного) входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (далее по тексту Общество),  обеспечивающих выполнение мероприятий лицами, находящимися на территории объектов Общества требований мер безопасности и предотвращения террористических угроз, правил внутреннего трудового распорядка (далее ПОЛОЖЕНИЕ).

ПОЛОЖЕНИЕ разработано на основании требований федерального законодательства к опасным производственным объектам, политики ОАО «НГК «Славнефть» в области безопасности и является открытым  документом, предназначенным для использования в Обществе и предоставления по запросам заинтересованных лиц.

ЦЕЛИ

ПОЛОЖЕНИЕ призвано обеспечить:

- режим БЕЗОПАСНОСТИ на объектах Общества;

- сохранность ТМЦ на базах и других объектах, принадлежащих Обществу;

- соблюдение правил поведения работников Общества, организаций – контрагентов Общества, командированных и других лиц, прибывших для выполнения работ на объекты ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз»;

ЗАДАЧИ

ПОЛОЖЕНИЕ устанавливает:

- порядок организации режимных мер в местах производства работ, а  также подготовки разрешительных документов для работы на объектах Общества.

-  права Департамента собственной безопасности и работников охранных структур по защите объектов, а также обязанности и ответственность работников Общества, подрядных (субподрядных) и других организаций.

- меры предотвращения хищения материальных ценностей, нарушения правил промышленной, экологической и пожарной безопасности на производстве и в местах  проведения работ.

- организацию проведения проверок на наличие запрещенных предметов (веществ) на объектах и дорогах Общества;

- порядок предоставления информации о подрядных  организациях, выполняющих работы на объектах Общества;

- взаимодействие с государственными, правоохранительными органами и подрядными организациями по созданию условий, обеспечивающих надежную сохранность материальных ценностей, предотвращение возможных террористических актов, пресечение ввоза, хранения и сбыта оружия, взрывчатых, наркотических, психотропных веществ, алкогольных напитков и недопущение несчастных случаев на производстве.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ обязаны руководствоваться лица, ответственные за организацию  проведения работ, перевозку грузов и людей, хранение материальных ценностей на объектах Общества.

ПОЛОЖЕНИЕ и приложения, раскрывающие особенности его применения, обязательны для выполнения всеми работниками Общества,  организаций – контрагентов Общества.

Лица, нарушившие требования данного ПОЛОЖЕНИЯ, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в зависимости от состава совершенного правонарушения.

ПЕРИОД   ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ вводится в действие с даты, указанной в распорядительном документе о его введении и действует до отмены следующим распорядительным документом по Обществу.

Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ вносятся Приказом Генерального директора Общества.

Инициатором внесения изменений является Директор департамента собственной безопасности Общества, ответственный за своевременную актуализацию ПОЛОЖЕНИЯ.

Ответственность за контроль исполнения настоящего ПОЛОЖЕНИЯ возлагается на Директора департамента собственной безопасности Общества.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО – ООО «Славнефть – Красноярскнефтегаз».

ОХРАНА –  охранная структура (предприятие), привлеченное для решения задач по охране объектов Общества на договорной основе.

ОХРАНЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ – отдельное здание или комплекс зданий, объединенных общей территорией, а также промышленная или буровая площадка, где содержатся материальные и другие ценности, оборудованное техническими средствами охраны или без таковых, и охраняемая сотрудниками охраны.

ДСБ – департамент собственной безопасности Общества

УИС – участок исследования скважин.

ОВД – отдел внутренних дел.

КПП – контрольно – пропускной пункт.

ТМЦ – товарно-материальные ценности.

ОМТС – отдел материально-технического снабжения.

ОЛРР – отдел лицензионно-разрешительной работы

БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности объекта на основе комплекса мероприятий по своевременному выявлению, предупреждению и пресечению действий юридических и физических лиц направленных на нанесение ущерба Обществу.

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ – организационно-правовые ограничения и правила, устанавливающие порядок пропуска через контрольно – пропускные пункты (посты охраны) на отдельные объекты сотрудников Общества, работников подрядных организаций, посетителей, транспорта и материальных ценностей.

ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ – совокупность организационных и технических мероприятий и правил, направленных на обеспечение безопасности объекта и сохранения коммерческой тайны.

3. СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА

Структура документа представлена на рис. 1.

Структура данного документа

Вводные положения

Приложения к Положению

Обязанности работников Общества  и других организаций

Требования по организации пропускного и внутриобъектового режимов

Основные понятия и определения

Организация пропускного режима

Права работников охранных структур

Организация внутриобъектового режима

Рис. 1 Структура Положения

1. Раздел «Вводные положения» включает: введение, цели, задачи, область действия, период действия документа и порядок внесения в него изменений. Содержит основную вводную информацию о документе.

2. Раздел «Основные понятия и определения» - приводится основной понятийный аппарат, используемый в документе.

3. Раздел «Требования по организации пропускного и внутриобъектового режимов»  - приводится организация пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз».

4. Раздел  «Организация пропускного режима» - разъясняет порядок доступа на объекты Общества и его особенности.

5. Раздел «Организация внутриобъектового режима» - определяет совокупность организационных и технических мероприятий и правил, направленных на обеспечение безопасности объекта и сохранения коммерческой тайны.

6. Раздел «Обязанности работников Общества, подрядных и других организаций»  содержит ответственность сотрудников Общества, работников подрядных организаций по соблюдению требований пропускного и внутриобъектового режимов на объектах ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз».

7. Раздел «Права и обязанности работников охранных структур» определяет порядок действий работников Охраны при выполнении обязанностей по охране объектов ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз».

8. Раздел «Приложения» являются неотъемлемой частью данного Положения.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО И ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМОВ

Требования по организации пропускного и внутриобъектового режимов определяются настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ, исключения допускаются  распоряжением генерального директора ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз», а также Директором департамента собственной безопасности (ДСБ) Общества.

4.1. Другим должностным лицам Общества давать указания, связанные с осуществлением пропускного режима и охраной объектов, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

4.2.  Контроль исполнения требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах возлагается на Директора департамента собственной безопасности Общества (ДСБ Общества).

4.3. Осуществление мероприятий по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов возлагается на работников охранных структур (далее по тексту Охрана), которые осуществляют свою деятельность на основе принципов законности, уважения и соблюдения конституционных прав и свобод гражданина, прав и законных интересов юридических лиц.

4.4. Работники Общества и посетители обязаны выполнять установленные требования пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Общества. Требования работников Охраны, находящихся при исполнении служебных обязанностей, подлежат обязательному выполнению всем персоналом Общества и работниками подрядных организаций.

4.5. Ответственность за выполнение работниками Общества правил пропускного и внутриобъектового режима возлагается на руководителей структурных подразделений Общества, а также представителей организаций и учреждений, находящихся на его территории, которые обязаны:

- знать и выполнять (в части их касающейся) требования настоящего ПОЛОЖЕНИЯ;

- организовывать изучение и контроль соблюдения соответствующих требований ПОЛОЖЕНИЯ подчиненными работниками.

4.6. Работники Общества и организаций – контрагентов Общества обязаны знать и выполнять требования пропускного и внутриобъектового режима установленные данным Положением.

4.7. Запрещается проносить (провозить) на территорию и объекты Общества:

- огнестрельное, холодное, газовое, травматическое оружие и боеприпасы;

- орудия промысла животных и рыбы;

- взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые и излучающие материалы;

- спиртосодержащие напитки в любой упаковке;

- наркотические, токсичные, психотропные вещества;

- кино-, фото-, видео-, аудио (радио) записывающую и передающую аппаратуру, за   исключением случаев, необходимых для выполнения служебных обязанностей по согласованию с ДСБ.

4.8. На территории и объектах Общества запрещается:

-  использовать транспортные средства и емкости, из которых происходит утечка ГСМ;

-  осуществлять розлив ГСМ и других технических жидкостей и химических соединений;

-  вести самовольную порубку леса;

-  производить движение вне отведенных дорог;

-  засорять территорию в местах проживания и ведения работ;

- проход (проезд) на территорию объектов в состоянии наркотического, алкогольного и токсического опьянения;

- проезд на территорию объектов автотранспорта, не оборудованного искрогасителями.

4.9. Допуск лиц и автотранспорта на охраняемую территорию Общества осуществляется на основании пропусков установленного образца (Приложение № 4, 5)

4.10. Запрещается привлечение к работе иностранных граждан без регистрации и разрешения на производство работ на территории РФ.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

5.1. Основные положения

Установление пропускного режима на объектах Общества предусматривает:

- организацию контрольно-пропускных пунктов (КПП) или постов с функциями КПП на входах (выходах), въездах (выездах) на охраняемые объекты (с охраняемых объектов), а также на зимних дорогах Общества;

- определение категорий должностных лиц и работников, имеющих право входа на охраняемые объекты;

- введение системы постоянных и временных пропусков, определение порядка их учета, выдачи, замены, перерегистрации, возврата, изъятия и уничтожения;

- определение перечня должностных лиц, имеющих право подачи заявки на выдачу пропусков;

- определение перечня предметов и веществ, запрещенных к перемещению на объектах Общества;

- организацию охраны объектов Общества.

Перемещение людей, транспортных средств на объектах Общества, а также ввоз (вывоз) ТМЦ осуществляется через КПП, за исключением тех мест, где КПП отсутствует.

Пропускной режим на КПП (постах охраны) позволяет предотвратить незаконный проход (проезд) посторонних лиц и транспорта, а также пронос (провоз) материальных ценностей запрещенных к проносу (провозу) на охраняемый объект (с объекта).

Для всего персонала работающего на объекте, документами, дающими право на вход (выход), въезд (выезд) являются пропуска установленной в Обществе формы.

При посещении командированными лицами объектов Общества, организация получения пропуска для работника подрядной организации или командированного лица, возлагается на работника (департамента, службы, управления, отдела), в ведение которого прибыло данное лицо.

5.2. Порядок доступа на объекты Общества.

5.2.1. В соответствии с действующим законодательством РФ, производственные объекты ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» относятся к категории опасных производственных объектов, на которых установлен пропускной режим.

5.2.2. Доступ на территорию месторождений и охраняемые объекты Общества осуществляется:

- по заявкам (спискам);

- по пропускам;

- по служебным удостоверениям должностных лиц;

5.2.3. Передача пропуска другому лицу категорически ЗАПРЕЩЕНА, а сам факт передачи пропуска другому лицу рассматривается как грубое нарушение настоящего ПОЛОЖЕНИЯ.

5.2.4. Возникающие в связи с охраной объекта текущие вопросы, должностными лицами Общества должны решаться через ДСБ.

Представители ДСБ вправе предъявлять претензии к работникам Охраны, выполняющим обязанности по охране объекта, и вносить предложения по повышению качества охраны путем записи в журнале приема/сдачи дежурства или проверки несения службы.

5.2.5. Сотрудники правоохранительных органов (за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ) проходят на территорию Общества на общих основаниях.

5.2.6. При стихийных бедствиях, пожарах и других чрезвычайных ситуациях специальный транспорт с персоналом, а также аварийные бригады пропускаются на территорию Общества беспрепятственно. Контроль при выезде указанного транспорта и выходе персонала и аварийных бригад осуществляется в установленном порядке.

5.3. Организация пропускного режима по заявкам (спискам).

5.3.1. Доступ на охраняемые объекты рабочих и служащих, а также транспорта подрядных организаций для выполнения конкретных работ на определенный период времени, а также при групповом посещении объектов Общества, осуществляется по письменной заявке установленного образца (Приложение № 2), подписанной руководителем организации-контрагента, согласованной руководителем структурного подразделения Общества, курирующего исполнение конкретного договора и утвержденной Директором департамента собственной безопасности Общества (ДСБ Общества).

5.3.2. При экстренном проведении совещания, массового мероприятия, ответственные лица организуют встречу приглашенных лиц и совместно с сотрудниками ДСБ и  сотрудниками Охраны осуществляют пропуск на охраняемый объект.

5.3.3. По письменной заявке установленного образца, подписанной руководителем структурного подразделения и утвержденной Директором департамента собственной безопасности или лица его замещающего, допускаются на охраняемые объекты:

- представители промышленных и деловых кругов, торговых фирм (отдельные лица), прибывающие на прием либо на переговоры;

-  корреспонденты либо иные специалисты средств массовой  информации;

- представители иностранных делегаций, прибывающие на прием либо на переговоры.

5.3.4. Сотрудниками Охраны допуск указанных в списках граждан осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Документами, удостоверяющими личность работников, посетителей и иных лиц для их допуска (прохода и проезда) на объекты Общества по временным пропускам для граждан Российской Федерации являются:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации;

- временное удостоверение гражданина Российской Федерации;

- водительское удостоверение.

Для иностранных граждан такими документами являются:

- национальный паспорт иностранного гражданина с обязательным вкладышем к нему о регистрации на территории РФ;

- заграничный паспорт иностранного гражданина;

- свидетельство о разрешении на работу иностранного гражданина на территории РФ.

5.4. Допуск представителей уполномоченных органов РФ на охраняемые объекты по служебным удостоверениям.

5.4.1. На территорию Общества без пропуска, в сопровождении ответственных работников Общества, при предъявлении служебного удостоверения, пропускаются лица, которым такое право предоставлено действующим законодательством (Приложение № 1).

5.4.2. В этих случаях пропуск должностных лиц регистрируется в журнале учета посетителей на посту Охраны с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности, наименования подразделения органа, к кому направляется, а также времени входа и выхода.

О фактах таких посещений информируется ДСБ.

5.4.3. Право прохода на территорию Общества по служебным удостоверениям без сопровождения имеют:

- члены Правительства и сотрудники аппарата Правительства Российской Федерации, сотрудники администрации Президента Российской Федерации;

- руководители управлений, департаментов Минэнерго и Министерства природных ресурсов России;

- сотрудники центрального аппарата ОАО «НГК «Славнефть»;

- генеральные директора акционерных обществ, входящих в состав ОАО «НГК «Славнефть» и их заместители;

- представители администрации Красноярского края, Эвенкийского муниципального района, пгт. Тура и пгт. Байкит;

5.5. Организация доступа по пропускам.

Пропуска для прохода (проезда) на территорию Общества действительны в строго определенные временные интервалы. Работники структурных подразделений Общества, подрядных организаций и посетители пропускаются в офисное здание и на объекты Общества в рабочие дни и часы, установленные внутренним трудовым распорядком и графиком работы смен.

Круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни, право доступа в офисное здание и на объекты Общества предоставляется:

- генеральному директору Общества и его заместителям;

- начальникам отделов и служб Общества;

- работникам ДСБ.

При входе (въезде) посетителя на объект по временному пропуску сотрудник охраны на КПП сверяет данные, указанные в пропуске, с документами, удостоверяющими личность, записывает эти данные в соответствующем журнале и разрешает вход (въезд) при соответствии всех документов.

В целях недопущения вноса (ввоза) запрещенных предметов и веществ, а также несанкционированного выноса (вывоза) ТМЦ через КПП, с согласия работников и посетителей может проводиться осмотр сумок, портфелей и иной ручной клади. Такой осмотр проводится сотрудниками охраны при наличии достаточных оснований полагать, что в ней находятся предметы и вещества, запрещенные к перемещению.

При несогласии работников и посетителей предъявить ручную кладь для осмотра, данные лица на территорию объектов Общества не допускаются.

5.5.1. Порядок выдачи пропусков.

Пропуск на право посещения объектов Общества является документом строгой отчетности. Их выдача, учет и списание производится в установленном порядке. Пропуска по срокам действия подразделяются на постоянные и временные. Постоянные и временные пропуска выдаются департаментом собственной безопасности (ДСБ) Общества. Временные пропуска, кроме того, с разрешения департамента собственной безопасности (ДСБ) Общества, могут выдаваться генеральным подрядчиком работникам своей и подрядных организаций или подрядной организацией своим работникам, с обязательным информированием ДСБ Общества.

5.5.1.1. Постоянный электронный пропуск (Приложение № 4, рис. 1, 2), установленного образца (до введения постоянного электронного пропуска действует постоянный пропуск на бумажном носителе), выдается всем работникам Общества, после приема на работу, ознакомления с ПОЛОЖЕНИЕМ о пропускном режиме и личной подписи в журнале установленного образца. Также постоянный электронный пропуск, либо электронный ключ (Приложение № 4, рис. 3, 4), выдается работникам других организаций, чьи рабочие места организованы непосредственно в офисном здании Общества. При этом производится фотографирование работника с целью его фотоидентификации при проходе в офисное здание. На поверхность постоянного электронного пропуска методом сублимационной печати наносится информация о его пользователе (фотография, фамилия, имя, отчество и т.п.).

5.5.1.2. При утрате или порче постоянного электронного пропуска (электронного ключа)  проводится служебная проверка, по результатам которой принимается соответствующее решение о наказании работника и возмещении нанесенного им ущерба.

Процедура замены аналогична процедуре получения нового пропуска.

5.5.1.3. Постоянный электронный пропуск ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» дает право работникам Общества находиться на территории всех производственных объектов Общества.

5.5.1.4. Постоянные пропуска и электронные ключи учитываются в «Журнале учета выдачи пропусков».

5.5.1.5. Для работников Общества, прибывших на месторождение, производственные объекты (место проведения работ) без постоянного пропуска, по согласованию с ДСБ, начальником УИС (мастером УИС) выписывается временный пропуск (Приложение № 5).

5.5.1.6. Временный пропуск на бумажном носителе выдается работникам подрядных (субподрядных) организаций по установленному ПОЛОЖЕНИЕМ образцу (Приложение № 5). Временный пропуск дает право находиться на территории производственных объектов Общества и выдаётся на период проведения работ, но не более 1 года и не более чем до 31 декабря текущего года. Также временный пропуск выдаётся организации, не являющейся подрядчиком Общества, но работники которой следуют на работу через КПП Общества.

5.5.1.7.Необходимость выдачи временного пропуска предварительно согласовывается с ДСБ Общества, после чего заявка (служебное письмо) подписанное руководителем организации – контрагента или его заместителем, согласованное с руководителем курирующего подразделения Общества, направляется в ДСБ для подписания. В заявке (служебном письме) подрядной организации обосновывается необходимость посещения объектов, указываются номер, дата и срок действия договора, по которому производятся работы, на какие объекты необходим допуск работников. Список работников составляется в алфавитном порядке, имена и отчества пишутся полностью.

5.5.1.8. Временный пропуск изготавливается на бумажном носителе, с фотографией 3х4 см. Повторное использование или использование фотографии с нечеткими графическими данными не допускается. На пропуске ставится печать Общества, захватывающая часть фотографии. Допускается ламинирование пропуска. Без указанных атрибутов или с признаками значительных повреждений или подделки пропуск считается недействительным и подлежит изъятию сотрудниками Охраны.

5.5.1.9. Временный пропуск действителен только при наличии паспорта или другого документа удостоверяющего личность его владельца.

5.5.1.10. Временные пропуска учитываются в «Журнале учета выдачи временных пропусков».

5.5.2. Порядок сдачи и изъятия  пропусков.

5.5.2.1. При увольнении сотрудника Общества или сотрудника другой организации, чье рабочее место организовано непосредственно в офисном здании Общества, его постоянный электронный пропуск (электронный ключ) подлежит возврату в  департамент собственной безопасности Общества с отметкой о сдаче в обходном листе.

5.5.2.2. При утрате (порче) постоянного электронного пропуска (электронного ключа) владелец обязан незамедлительно проинформировать об этом ДСБ с целью блокировки утерянной карты. По факту утраты (порчи) постоянного электронного пропуска (электронного ключа) проводится служебная проверка. Новый пропуск (электронный ключ) выдается работнику после его  письменного объяснения на имя Директора департамента собственной безопасности и копии документа, подтверждающего факт возмещения стоимости утраченной (испорченной) электронной карты. На время изготовления нового пропуска проход работника в офисное здание и на производственные объекты производится по временному пропуску на общих основаниях.

5.5.2.3. Изъятие временного пропуска производится  сотрудниками охраны с последующей передачей в ДСБ в следующих случаях:

- окончания срока его действия;

- передачи другому лицу;

- не соответствия учетных данных в документе фактическим данным;

- выявления признаков подделки или порчи;

- физического износа;

- грубого нарушения пропускного и внутриобъектового режима.

При изъятии временного пропуска  составляется акт изъятия (Приложение № 3), при необходимости с участием сотрудника ДСБ.

5.5.2.4. На охраняемые объекты ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» лица, не имеющие пропуска  установленного образца, не допускаются.

5.6. Порядок вывоза (ввоза), выноса (вноса) ТМЦ.

5.6.1. Товарно-материальные ценности, находящиеся на объектах Общества по своей принадлежности делятся на 2 категории:

- собственность общества;

- собственность подрядных, субподрядных организаций.

5.6.2. Провоз (пронос) ТМЦ осуществляется по товарно-транспортной накладной (типовая межотраслевая форма №  1-Т, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997г. № 78).

5.6.3. Сотрудники охраны обязаны контролировать законность любого перемещения ТМЦ. Перемещение автотранспорта и людей с ТМЦ по устным распоряжениям, запискам и иным документам неустановленного образца запрещено.

5.6.4. По ТТН материальные ценности могут быть вывезены (вынесены) с территории объекта только один раз. Один экземпляр правильно оформленной ТТН в оригинале является пропуском для проезда через КПП и передается сотруднику охраны на КПП. При этом в ТТН разборчиво указываются: полное наименование мест погрузки и разгрузки, перевозимых ТМЦ, количество последних, их вес, метраж, род упаковки, заводской и инвентарный номера по бухгалтерскому учету, государственный регистрационный номер автомашины и прицепа.

5.6.5. Вывоз ТМЦ с территории объектов осуществляется за подписями материально-ответственных лиц структурных подразделений и штампами или печатями этих подразделений в ТТН. При вывозе ТМЦ подрядными организациями, ТТН также должна содержать оттиск штампа или печати и подпись должностного лица. При этом руководитель структурного подразделения или подрядной организации несет личную ответственность за вывоз ТМЦ..

5.6.6. Документами на право прохода (проезда) на территорию объекта лиц, прибывших для получения ТМЦ, являются пропуск, накладная или доверенность на получение ТМЦ, которые действительны при предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя.

5.6.7. Материальные ценности, вывозимые (выносимые) с территории объекта незаконно, изымаются сотрудниками охраны на КПП, о чем немедленно докладывается своему руководству и в ДСБ Общества, а при необходимости и в ОВД. На лиц, пытавшихся незаконным путем вывезти (вынести) материальные ценности, составляется акт для решения вопроса о привлечении к ответственности. Изъятые у задержанных лиц материальные ценности передаются руководству объекта или сдаются на склад по акту.

5.6.8. Проезд топливозаправщиков и других транспортных средств, перевозящих жидкое топливо, осуществляется в соответствии с установленными требованиями на его перевозку, по ТТН и путевому листу (в путевом листе обязательна отметка грузоотправителя о перевозке ГСМ). При проезде через КПП топливозаправщиков сотруднику охраны представляется ТТН с отметками о количестве завозимого и вывозимого топлива.

5.6.9. Вся документация, полученная с КПП, сдается установленным порядком в ДСБ Общества.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА

6.1. Основные положения

6.1.1. Внутриобъектовый режим определяет:

- время начала и окончания работы, порядок и продолжительность входа на объекты и выхода с объектов работающих каждой смены, а также очередность, время и продолжительность обеденных перерывов в подразделениях;

-  порядок допуска и учета лиц на объектах Общества;

- маршруты и правила пешеходного и транспортного движения;

- порядок определения лиц, ответственных (дежурных) за соблюдение внутриобъектового режима на производственных объектах из числа работников подразделений работающих на данных объектах;

- специальные места для курения, складирования горючего материала, свободной тары, производственных отходов;

- ограждение, освещение, обозначение мест на территории объектов опасных для жизни;

- оснащение подразделений и других помещений первичными, стационарными, автоматическими средствами пожаротушения и сигнализационными установками;

- назначение из числа работающих по каждому служебному и производственному помещению или участку, ответственных за пожарную безопасность;

- ежедневный осмотр помещений перед их закрытием;

- меры по устранению недостатков, затрудняющих или усложняющих охрану объектов;

6.1.2. В целях обеспечения внутриобъектового режима на объектах:

- составляется перечень режимных подразделений, устанавливается порядок их охраны, а также порядок прохода в них работников структурных подразделений Общества и посетителей;

- в каждом подразделении, по каждому служебному и производственному помещению или участку назначается лицо, ответственное за пожарную безопасность, для ежедневного осмотра помещений перед их закрытием;

6.1.3. Исполнители обеспечиваются нормативными документами (выписками) регламентирующими режим на порученном участке работ.

6.1.4. В каждом подразделении:

а) запрещается курение и использование бытовых нагревательных приборов без специального разрешения, курение разрешается только в специально отведенных местах;

б) разрабатываются схемы эвакуации людей, документации, имущества и оборудования при пожаре, взрыве, аварии и других чрезвычайных происшествиях;

в) делаются ограждения, освещение и обозначение мест опасных для жизни людей;

г) помещения оснащаются первичными, стационарными и автоматическими средствами пожаротушения, а также автоматической пожарной сигнализацией.

6.1.5. Перемещения работников и техники по территории объектов Общества ограничивается пределами, необходимыми для выполнения производственных работ.

6.1.6. На объектах Общества запрещается пользоваться фото и видеоаппаратурой без специального разрешения ДСБ Общества.

6.1.7. При поступлении на работу в Общество, все лица проходят инструктажи о соблюдении правил пропускного и внутриобъектового режима в ДСБ Общества.

6.1.8. Территория объектов Общества должна содержаться в чистоте, очищаться от отходов производства, неиспользуемого оборудования, материалов и других предметов. Проезды, подъезды к пожарным водоисточникам, подступы к зданиям, сооружениям и складам должны быть свободны.

6.1.9. Запрещается складирование строительных материалов, оборудования, тары и других предметов в местах затрудняющих проведение мероприятий, обеспечивающих охрану объекта.

6.1.10. Производство работ с применением легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и других пожароопасных веществ, электро и газосварка в подразделениях допускается только с письменного разрешения руководителя подразделения, согласованного с пожарной охраной.

6.1.11. Легковоспламеняющиеся жидкости, кислоты, другие химикаты хранятся в небьющейся посуде с плотно закрывающимися крышками. По окончании работы остатки таких веществ из рабочих помещений убираются и сдаются в кладовые.

6.1.12. Хранение и эксплуатация взрывчатых и изотопных веществ организуется в соответствии с действующими нормативными документами РФ с уведомлением ДСБ о количестве данных веществ и организации охраны.

6.1.13. Обо всех чрезвычайных происшествиях и несчастных случаях руководители структурных подразделений Общества и подрядных организаций обязаны в рабочее время сообщать Генеральному директору, ДСБ, работникам охраны и в Департамент по охране труда, промышленной и экологической безопасности. В нерабочее время – ответственному дежурному или диспетчеру.

6.2. Режим в офисном здании Общества.

6.2.1. Вход в офисное здание Общества осуществляется через пост охраны (КПП), установленный на главном (парадном) входе.

6.2.2. Допуск в режимные помещения (служебные помещения руководства Общества, помещение с хранением секретных документов, документов ограниченного пользования и др.) при необходимости ограничивается. Список лиц, которым разрешен допуск в режимные помещения, определяется руководителями структурных подразделений, согласовывается с ДСБ, утверждается генеральным директором Общества и передается руководству охранного предприятия. В списке указываются домашний адрес и телефон этих лиц для их вызова в экстренных случаях в нерабочее время, выходные и праздничные дни.

6.2.3. От всех комнат, кабинетов, в том числе от основного и запасного входов офисного здания и других служебных помещений, должно быть не менее двух комплектов ключей – рабочий и запасной, с маркировкой или биркой, указывающих номера комнат, кабинетов и наименования помещений.

6.2.4. Основной комплект ключей от помещений хранится на посту охраны (КПП) в специальном ящике и выдается работникам в строгом соответствии со списком работников, ответственных за данное помещение (в список могут быть включены все работники, у которых рабочее место закреплено в данном помещении). Указанные списки работников с учетом кадровых изменений своевременно направляются в ДСБ.

6.2.5. По окончании рабочего дня ответственный работник должен тщательно осмотреть помещение (проверить пожарную безопасность, закрытие окон, выключение света, бытовой и оргтехники) закрыть его, запереть на дверной замок (при необходимости опечатать), и ключ сдать на пост охраны (КПП).

6.2.6. Предоставление на пост охраны (КПП) запасных комплектов ключей от всех помещений и входов в здание возлагается на ответственных лиц структурных подразделений Общества. Запасные ключи хранятся, как правило, на посту охраны в запирающихся шкафах, ящиках или пеналах, опечатанных или опломбированных печатью структурного подразделения с росписью ответственного лица.

6.2.7. Вскрытие шкафов (ящиков, пеналов) с запасным комплектом ключей и их выдача производится в случае крайней необходимости (при пожаре, затоплении помещения, других стихийных бедствиях) по указанию ответственного за хранение ключей с отметкой в журнале.

6.2.8. Входные двери (люки) подвальных помещений и чердаков содержатся закрытыми на замки и опечатанными печатью установленным порядком. При производстве работ в подвальных и чердачных помещениях ключи от входных дверей (люков) выдаются исполнителям работ под расписку в журнале выдачи и приема ключей после согласования с административно-хозяйственным отделом.

6.2.9. В предпраздничные дни все служебные помещения, чердаки, подвалы, лестничные клетки осматриваются работниками, ответственными за их противопожарное состояние на предмет соблюдения противопожарной безопасности и работоспособности охранно-пожарной сигнализации. Здания и помещения, в которых пребывание персонала не будет необходимым, закрываются на замок и опечатываются.

6.2.10. При нарушении целостности печати на входных дверях, повреждении замков и других признаках, указывающих на возможное проникновение в помещение, немедленно ставятся в известность руководители соответствующих структурных подразделений Общества. Организуется служебная проверка с привлечением работников ДСБ и по её результатам составляется акт. При установлении факта хищения ТМЦ из помещения материально-отвественные лица и руководители структурных подразделений обязаны руководствоваться требованиями действующего законодательства и соответствующих нормативных актов Общества.

6.2.11. Режимные помещения оборудуются в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. Порядок их сдачи под охрану определяется соответствующей инструкцией.

6.2.12. В случае обнаружения в здании взрывного устройства или иного подозрительного предмета сотрудники Охраны немедленно информируют руководство Общества, органы внутренних дел, ФСБ, организуют эвакуацию персонала, прекращают допуск всех категорий лиц до прибытия работников правоохранительных органов, специалистов по обезвреживанию взрывных устройств, аварийно-спасательных служб.

6.3. Режим на территории производственных объектов Общества.

6.3.1. Вход (въезд) на территорию производственных объектов Общества осуществляется через КПП, за исключением мест где КПП отсутствует.

6.3.2. КПП производственных объектов Общества оборудуется раздвижными или распашными воротами, шлагбаумами, а также устройствами контроля над проходом людей. КПП на зимних дорогах Общества оборудуются шлагбаумами.

6.3.3. Материальные ценности должны храниться в специально отведенных помещениях, предназначенных для этих целей. Открытые площадки для хранения материальных ценностей на территории объекта должны соответствовать требованиям нормативных актов. Запрещается бесконтрольное накапливание и хранение материальных ценностей на территории производственных объектов. Места сбора металлолома должны оборудоваться указателями.

6.3.4. На буровых площадках не разрешается содержание незадействованного оборудования. Материальные средства, оставшиеся после проведения работ и не задействованное оборудование подлежат вывозу на места хранения. Не допускается необоснованный заблаговременный завоз оборудования и материалов для проведения работ, если не обеспечена их сохранность.

6.3.5. С целью противодействия несанкционированному проникновению на охраняемые объекты, защите объектов общества от преступных посягательств должны проводиться мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности и оборудованию объектов инженерно-техническими средствами охраны.

6.3.6. Вскрытие и сдача под охрану складов, хранилищ осуществляется материально-ответственными лицами с записью в журнале. Список ответственных лиц за вскрытие и сдачу объектов под охрану с образцами подписей утверждается руководителем объекта и своевременно, с учетом кадровых изменений передается в ДСБ Общества и охранную организацию.

6.3.7. Движение автотранспорта по территории лицензионных участков должно осуществляться только по внутрипромысловым дорогам. Запрещается отклонение автотранспорта от заданных маршрутов и съезд с внутрипромысловых дорог.

6.3.8. Запрещается въезд автотранспорта на производственные объекты без искрогасителей, огнетушителей, заземляющих устройств и другого оборудования, предусмотренного законодательством РФ и другими нормативными актами.

7. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА, ПОДРЯДНЫХ И ДРУГИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ:

7.1. Руководитель подразделения Общества (сторонней организации, организации - контрагента) обязан:

- ознакомить работников своих и организации - контрагента с требованиями настоящего ПОЛОЖЕНИЯ в объеме соответствующем занимаемой должности и требовать его выполнения;

- контролировать нахождение работников и согласовывать маршруты их передвижения в местах проведения работ;

- подавать заявки для оформления пропуска на своих работников, а также работников организаций - контрагентов (Приложения № 4, 5);

- доводить работникам и командированным лицам, прибывшим на объект, значение установленных предупредительных знаков, надписей, плакатов, сигнализации с целью предупреждения их неправильных и самостоятельных действий;

- принимать меры по недопущению:

1. провоза, изготовления, хранения, распространения и употребления алкогольных напитков, наркотических, токсичных, психотропных веществ;

2. провоза, хранения и использования огнестрельного, холодного, газового оружия и боеприпасов, орудий промысла животных и рыбы;

3. нанесения ущерба окружающей среде;

4. хищений ТМЦ с территории производственных объектов;

5. нарушений правил  промышленной и пожарной безопасности;

- представлять сотрудникам ДСБ необходимую информацию и объяснения в объеме проводимого ими расследования, по фактам хищения, происшествия, несчастного случая или травме (Приложение № 6).

7.1.1. Работники Общества, исполнители договоров по направлениям своей деятельности обязаны:

- доводить требования данного ПОЛОЖЕНИЯ до организаций - контрагентов и своевременно информировать их о внесении изменений;

- представлять в ДСБ списки сторонних организаций (организаций – контрагентов) работающих на объектах Общества.

7.1.2. Работники, посетители и иные лица, находящиеся на объектах обязаны:

- соблюдать установленные данным Положением требования пропускного и внутриобъектового режимов, и правила внутреннего трудового распорядка;

- выполнять требования сотрудников охраны по вопросам обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов;

- иметь при себе и по требованию сотрудников охраны предъявлять пропуска и документы, удостоверяющие личность. Передавать их в руки сотрудника охраны для идентификации;

- имея постоянный электронный пропуск, использовать его при входе (выходе) в офисное здание Общества;

- обеспечить целостность и сохранность выданных пропусков;

- по окончании рабочего дня ключи от помещения сдавать сотруднику охраны на пост охраны (КПП), кроме случаев согласования о не сдаче ключей с ДСБ;

- соблюдать требования по охране труда, обеспечению безопасности труда, промышленной и пожарной безопасности;

- поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных ценностей;

- соблюдать трудовую дисциплину, в том числе режим рабочего времени;

- курить на территории объектов Общества только в специально оборудованных для этого местах;

- бережно относиться к имуществу, обеспечивать правильную эксплуатацию и сохранность технических средств, оборудования, инструментов и материалов;

- независимо от должностного положения и выполняемой работы проявлять взаимную вежливость, уважение и терпение к другим лицам, спорные вопросы решать путем переговоров без применения физической силы;

- по требованию сотрудника охраны предоставлять для осмотра автотранспорт, перемещаемые ТМЦ и ручную кладь.

7.1.3. По каждому выявленному нарушению пропускного и внутриобъектового режимов сотрудниками Охраны составляются акты, с последующим выставлением штрафных санкций подрядной организации, в которой работает нарушитель.

7.2. Обязанности водителей при транспортировке материальных ценностей.

7.2.1.  При движении по дорогам на объектах и лицензионных участках ООО «СН - Красноярскнефтегаз» водители автотранспортных средств обязаны:

- осуществлять передвижение с включенными фарами, соблюдая правила дорожного движения согласно дорожным и указательным знакам, не отклоняться от установленного маршрута (съезд и движение автотранспорта вне отведенных дорог, - ЗАПРЕЩЕН);

- не перевозить запрещенные к перевозке (п.4.7. настоящего Положения) предметы и вещества;

- соблюдать места парковки техники на всех производственных участках и в местах проживания, не загораживать проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, подступы к зданиям, сооружениям и складам, съезд и движение автотранспорта вне отведенных дорог, - ЗАПРЕЩЕН;

- осуществлять перевозку грузов и людей только на соответственно оборудованном для этих целей транспорте с удостоверяющими личность  документами и Пропуском, установленным настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ;

- въезд (выезд) автотранспорта на территорию (выезд с территории) охраняемого объекта регистрируется постом охраны (КПП) с записью в «Журнале учета въезда (выезда) автотранспорта»;

- в полном объеме выполнять требования данного ПОЛОЖЕНИЯ;

7.2.2. В отношении работников, нарушивших требования данного ПОЛОЖЕНИЯ сотрудниками Охраны составляется акт о нарушении пропускного или внутриобъектового режима, с последующим выставлением штрафных санкций организации, в которой работает нарушитель.

7.3. Требования на контрольно-пропускных пунктах Общества

Пропуск транспорта через контрольно-пропускной пункт осуществляется по спискам, согласованным с ДСБ.

Транспорт, следующий через контрольно-пропускной пункт (далее КПП), подлежит обязательному осмотру сотрудником Охраны. Водитель транспортного средства, при прибытии на КПП,- обязан:

- остановить транспортное средство  и поставить его на ручной тормоз;

- предъявить документы, удостоверяющие личность водителя (паспорт, водительское удостоверение, пропуск);

- заявить личные вещи, предметы и оборудование;

- предъявить документы на транспорт и перевозимый груз, - (путевой лист, материальный пропуск, товарно-транспортная накладная на перевозимый груз, разрешение на перевозку - при перевозке опасных грузов);

- подготовить транспортное средство к осмотру (кабину транспортного средства, место расположения двигателя, инструментальные ящики, личные вещи, кузов транспортного средства,  перевозимый груз);

- выполнять требования охранника КПП, согласно его правам по  должности.

Примечание:   водитель лично открывает  двери кабины, поднимает капот, открывает инструментальные ящики, добровольно предъявляет личные вещи к осмотру.

Отказ от выполнения настоящих требований является основанием для задержания транспортного средства на КПП, составления соответствующего акта о нарушении Положения и последующего выставления штрафных санкций предприятию, к которому относится данное транспортное средство.

7.4. Ответственность

7.4.1. Ответственность за выполнение настоящего ПОЛОЖЕНИЯ несет руководитель того подразделения, на территории которого работает персонал, работники сторонних организаций (организаций – контрагентов) и командированные лица.

7.4.2. Должностные лица, виновные в нарушении требований ПОЛОЖЕНИЯ, а так же в не выполнении требований сопровождающего лица или руководителя объекта, несут личную ответственность независимо от того, привело это нарушение к созданию аварийной ситуации или несчастному случаю или нет.

7.4.3. Нарушение требований ПОЛОЖЕНИЯ персоналом Общества, работниками сторонних  организаций (организаций – контрагентов) и командированными лицами является основанием для применения дисциплинарных взысканий и штрафных санкций в соответствии с законодательством РФ, правилами, установленными в Обществе и настоящим Положением.

7.4.4. За невыполнение либо ненадлежащее исполнение требований ПОЛОЖЕНИЯ юридические лица несут ответственность в соответствии с договорными обязательствами и настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ.

7.4.5. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение настоящего ПОЛОЖЕНИЯ если эти нарушения были вызваны форс-мажорными обстоятельствами, признаваемыми законодательством Российской Федерации.

7.4.6. В случае нарушения настоящего ПОЛОЖЕНИЯ работником подрядной (субподрядной) организации, организации-подрядчику выставляются штрафные санкции (Приложение № 7). При неоднократном нарушении ПОЛОЖЕНИЯ, к нарушителю (в случае если это сторонние организации), руководство Общества, вправе потребовать расторжение договора в одностороннем порядке, без возмещения убытков, причиненных прекращением действия Договора.

При отказе организации- контрагента от оплаты штрафов в соответствии с составленными сотрудниками Охраны актами, ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» вправе приостанавливать оплату данному контрагенту за выполненные работы, до решения с ним вопроса об оплате.

7.4.7. При выявлении нарушения настоящего Положения работниками охранной организации составляется акт о нарушении пропускного или внутриобъектового режима. Форма акта разрабатывается охранной организацией и согласовывается с ДСБ.

В акте о нарушении отражаются следующие сведения:

- каким постом охраны (КПП) составлен акт, его номер, дата и время;

- Ф.И.О. нарушителя, его паспортные данные, место жительства;

- должность, место работы (организация – её адрес и телефон), организация-заказчик работ;

- маршрут следования (место проведения работ);

- марка, гос. номер транспортного средства, кому принадлежит;

- краткое описание нарушения и обстоятельств его совершения;

- меры, принятые к нарушителю;

- объяснение нарушителя;

- данные свидетелей нарушения;

- роспись об ознакомлении нарушителя с актом;

- подписи работников охраны.

По каждому нарушению настоящего Положения составляется отдельный акт.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 	РАБОТНИКОВ ОХРАННОЙ СТРУКТУРЫ

8.1.Работники привлеченных охранных организаций (далее Охрана) в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». Закон РФ  № 2487-1 от 11.03. 1992 г «в редакции Федеральных законов № 31-фз от 21.03. 2002 г.,  № 15-фз от 10.01. 2003 г.». Приказом Министра внутренних дел  № 288  от 12.04. 99 г. зарегистрированного в Минюсте Р.Ф. 24.06. 99 г. № 1814, Федеральным законом от 21.07. 1997 г. № 116 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», настоящим ПОЛОЖЕНИЕМ и другими правовыми документами, регламентирующими их деятельность.

8.2. Работник Охраны имеет право:

- требовать от граждан, находящихся на территории охраняемых объектов, выполнения законных требований в связи с исполнением своих должностных обязанностей, соблюдения требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах и режима безопасности;

- проверять документы, удостоверяющие личность граждан, находящихся на объектах  и на зимних дорогах Общества;

- проверять документы на транспорт и перевозимый груз;

- производить осмотр груза на предмет его соответствия сведениям, указанным в сопроводительных документах, при добровольном согласии водителя транспортного средства - на предмет наличия и соответствия заявленным водителем личных вещей;

- производить досмотр вещей лиц, находящихся в помещениях или на территории объектов Общества, а в исключительных случаях личный досмотр в соответствии с Правилами производства досмотра на предприятиях и в организациях, утвержденными Постановлением Совмина СССР от 19 марта 1984 г. № 241;

- составлять акты о нарушениях и невыполнении требований ПОЛОЖЕНИЯ;

- делать запись в путевом листе водителя о совершенном нарушении, с указанием № акта и характера нарушения;

- удалять, а при необходимости задерживать с применением физической силы лиц, пытающихся проникнуть (проникших) на охраняемый объект (с объекта) с нарушением установленных правил, совершивших правонарушения на территории охраняемого объекта. Сопровождать физических лиц, совершивших правонарушение на территории охраняемого объекта, в помещения охраны или в орган внутренних дел для выяснения обстоятельств правонарушений;

-  пресекать противоправные действия граждан;

- пресекать попытки ввоза на объекты Общества оружия, боеприпасов, взрывчатых, наркотических, токсичных, психотропных, веществ и алкогольных напитков, орудий промысла животных и рыбы, информировать об этом органы МВД и прокуратуру (Приложение № 8);

- содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка;

- обеспечивать охрану мест выявленных нарушений, незаконных вскрытий складов (помещений), и других мест происшествий, преступлений;

- применять в случаях и порядке, установленных Федеральным законом (при посягательстве на охраняемых лиц, объекты, территории, материальные и другие ценности, а также в случае необходимой обороны или крайней необходимости), физическую силу, специальные средства и служебное оружие;

.

8.3. Работник Охраны обязан:

- выполнять задачи по обеспечению охраны объектов и сохранности товарно-материальных ценностей, общественной безопасности, защиты жизни и здоровья работающего персонала Общества и подрядных организаций;

- осуществлять контроль соблюдения работниками Общества и его подрядных организаций пропускного режима, общественного порядка, правил внутреннего трудового распорядка, правил промышленной и пожарной безопасности;

- в установленные сроки производить доклад о несении службы, а при «ЧС» и происшествиях докладывать немедленно;

- производить проверку сопроводительных и правоустанавливающих документов у всего въезжающего на охраняемый объект (выезжающего с объекта) автотранспорта и вести его регистрацию. Пропуск посторонних лиц осуществлять только по согласованию с ССБ Общества, кроме лиц, имеющих право беспрепятственного проезда на охраняемую территорию;

- при проведении осмотра транспорта, досмотра личных вещей и в исключительных случаях личного досмотра работников не превышать полномочий, предоставленных в соответствии с лицензией;

- вести регистрацию, соответствие наименования, количества груза согласно товарно-транспортной накладной и пропуска ввозимого и вывозимого оборудования и других товарно-материальных ценностей;

- на постах охраны вести учет актов о нарушении пропускного и внутриобъектового режима;

- контролировать работу приборов охранно-пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения (при наличии на охраняемом объекте). При срабатывании сигнализации выяснять причины срабатывания и принимать меры к задержанию нарушителя или ликвидации очага возгорания. При возникновении пожара действовать в соответствии с инструкцией;

- принимать под охрану от материально ответственных лиц обособленные помещения, склады и площадки открытого хранения;

- при возникновении чрезвычайной ситуации на охраняемом объекте действовать в соответствии с утвержденной выпиской из плана действий в особых условиях;

- владеть оперативной обстановкой на охраняемом объекте, выявлять, пресекать, предупреждать правонарушения, нарушения пропускного режима, препятствовать проникновению посторонних лиц на охраняемые объекты, задерживать лиц, пытающихся незаконно вынести (вывезти) материальные ценности с охраняемых объектов или подозреваемых в совершении правонарушений;

- при несении службы на постах охраны строго соблюдать правила обращения с оружием, боеприпасами и спец. средствами;

Приложение № 1

к Положению об организации пропускного и внутриобъектового режимов ООО Славнефть - Красноярскнефтегаз»

Список

должностных лиц, которым действующим законодательством предоставлено право прохода на территорию Общества по служебному удостоверению.

| № п/п | Должностное лицо | Права, установленные законодательными актами | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Судебный пристав-исполнитель | Входить в помещения и хранилища, занимаемые должниками или принадлежащие им, производить осмотры указанных помещений и хранилищ, при необходимости вскрывать их, а также на основании определения соответствующего суда совершать указанные действия в отношении помещений и хранилищ, занимаемых другими лицами или принадлежащих им. | О судебных приставах (с изменениями на 07 ноября 2000 г.) / Закон РФ от 21.07.97 № 118-ФЗ, ст.12., п.2. |
| 2. | Государственные правовые инспекторы труда и государственные инспекторы по охране труда | Беспрепятственно, при предъявлении удостоверения установленного образца, посещать в любое время суток предприятия в целях осуществления надзора и контроля соблюдения законодательства Российской Федерации о труде и охране труда. | Об утверждении Положения о Федеральной инспекции труда при Министерстве труда Российской Федерации (Рос-трудинспекции) / Указ Президента Российской Федерации от 20.07.94 № 1504, п.8. |
| 3. | Государственные инспекторы Федерального горного и промышленного надзора России | Осуществлять государственный надзор и контроль по вопросам, отнесенным к его ведению. В этих целях должностные лица Федерального горного и промышленного надзора России имеют право беспрепятственно посещать поднадзорные организации и объекты (в том числе в установленном порядке режимы) независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. | Об утверждении Положения о Федеральном горном и промышленном надзоре России. Постановление Правительства Российской Федерации от 3.12.2001г. № 841, п.6. |
| 4. | Главные государственные санитарные врачи и их заместители, руководители структурных подразделений и их заместители, специалисты органов и учреждений указанной службы | При исполнении своих служебных обязанностей и по предъявлении служебного удостоверения имеют право: Беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому надзору, в целях проверки соблюдения индивидуальными предпринимателями, лицами, осуществляющими управленческие функции в коммерческих или иных организациях, и должностными лицами санитарного законодательства и выполнения на указанных объектах санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. | О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 30 декабря 2001 г.) / Закон РФ от 30.03.99 № 52-ФЗ, ст. 49, 50, п.1. |
| 5. | Сотрудники, уполномоченные федеральным антимонопольным органом (территориальным органом) | Имеют право беспрепятственного доступа в коммерческие и некоммерческие организации и их объединения, в другие организации и учреждения на основании письменного запроса с необходимыми документами. | О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках (с изменениями на 9.10.02 г) / Закон РФ от 22.03.91 № 948-1, ст.13. |
| 6. | Сотрудники органов управления и подразделений Государственной противопожарной службы | Проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, помещений предприятий и других объектов, в том числе в нерабочее время, в целях контроля соблюдения требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. | О пожарной безопасности (с изменениями на 25.07.02 г.) / Закон РФ от 21.12.94 № 69-ФЗ, ст.6. |
| 7. | Оперативные подразделения: - Органы внутренних дел Российской Федерации. - Органов Феде-ральной службы безопасности. - Федеральных органов государственной охраны. - Органов погра-ничной службы Российской Федерации. - Таможенных органов Российской Федерации. - Службы внешней разведки Российской Федерации. - Министерства юстиции Российской Федерации. | Осуществлять оперативно-розыскную деятельность: обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. | Об оперативно-розыскной деятельности (с изменениями на 20.03.01г) / Закон РФ от 12.08.95 № 144-ФЗ, ст. 6., п.8. |
| 8. | Сотрудники налоговых органов | С соблюдением соответствующих правил при осуществлении своих полномочий обследовать помещения предприятий, учреждений и организаций. | О налоговых органах Российской Федерации (с изменениями на 29.05.02г) / Закон РФ от 21.03.91 № 943-1, ст.7., п.4. |
| 9. | Сотрудники органов Федеральной службы безопасности | Беспрепятственно входить в жилые и иные, принадлежащие гражданам помещения, на принадлежащие им земельные участки, на территории в помещении предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности в случае, если имеются достаточные данные полагать, что там совершается или совершено преступление, дознание и предварительное следствие по которому отнесены законодательством Российской Федерации к ведению органов Федеральной службы безопасности, а также в случае преследования лиц, подозреваемых в совершении указанных преступлений, если промедление может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан. | Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации (с изменениями на 25.07.02г) / Закон РФ от 03.04.95 №40-ФЗ ст.13 п.3 |
| 10. | Сотрудники полиции | - Проникновение сотрудников полиции в жилые помещения, в иные помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные участки и территории, занимаемые организациями (за исключением помещений, земельных участков и территорий дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций), допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также: - 1) для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях; - 2) для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления; - 3) для пресечения преступления; 4) для установления обстоятельств несчастного случая. | О полиции (с изменениями на 01.07.11) Закон РФ от 07.02.11г. № 3-ФЗ ст. 15, п. 3 |
| 11. | Федеральных органов государственной охраны | Беспрепятственно входить на территории и в помещения организаций независимо от форм собственности при пресечении преступлений, создающих угрозу безопасности объектов государственной охраны, а также при преследовании лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений, если промедление может создать реальную угрозу безопасности объектов государственной охраны. | О государственной охране (с изменениями на 07.05.02 г.) / Закон РФ от 27.05.96 № 57-ФЗ, ст.15., п.9. |
| 12. | Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы Помощники члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы | Удостоверения члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы являются документами, дающими право беспрепятственно посещать организации независимо от форм собственности, полностью или частично финансируемые за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, либо имеющие льготы по уплате налогов и обязательных платежей, либо имеющие в качестве учредителей органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления. По поручению члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы беспрепятственно проходить в здания органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций. | О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации (в редакции введенной в действие с 08.07.99 Федеральным законом от 05.07.99 № 133-ФЗ / Закон РФ от 08.05.94 № 3-ФЗ, ст.5., п.2. Ст. 37., ст.39 (д). (с изменениями на 25 июля 2002 года) |
| 13. | Сотрудники органов прокуратуры | По предъявлению служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения органов, указанных в п.1 ст.21 настоящего Федерального закона, иметь доступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона. Предмет надзора: Соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов действующих на территории Российской Федерации, федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. | О прокуратуре Рос-сийской Федерации (с изменениями на 5 октября 2002 года) / Закон РФ от 17.11.95 № 168-ФЗ, ст. 21., п. 1. ст.21., п.1. |

Приложение № 2

к Положению об организации пропускного и внутриобъектового режимов ООО Славнефть - Красноярскнефтегаз»

Директору ДСБ

ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

____________________________________________

( фамилия, инициалы )

- ЗАЯВКА НА ВРЕМЕННЫЙ ПРОПУСК ПО СПИСКУ

На представителей_______________________________________________________

( наименование фирмы, организации, страны прибытия)

для пропуска____________________________________________________________

( наименование охраняемого объекта )

цель нахождения на объекте _______________________________________________

( вид выполняемых работ, встреч, совещаний )

сроком на _______дней с «___»__________20____г. по «____»___________20____г.

время проведения мероприятий_____________________________________________

| № п/п | - Фамилия, имя, отчество | Должность, место работы и страна прибытия | Примечание2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |

«Согласовано»

Начальник (заместитель) отдела (службы, департамента)

_______________________________________

ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз»                                                                         _____________

- Руководитель организации                                                                _____________

М.П.

Приложение № 3

к Положению организации пропускного и внутриобъектового режимов ООО Славнефть - Красноярскнефтегаз»

А   К   Т

ИЗЪЯТИЯ ПРОПУСКА №-____

« ___ » _______ 200__ г.                                                                          г. Красноярск

____________________________________________________________________________________

(должность,  фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________

в присутствии:

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

Составил настоящий акт в том, что на объекте________________________________

Изъял постоянный/временный пропуск, принадлежащий___________________________

по причине:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(место проводимого изъятия, Ф.И.О., адрес, что изымается, пункт нарушения требований Положения)

____________________________________________________________________________________

О чем составлен настоящий акт изъятия.

- Объяснения владельца пропуска:              ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявления и замечания, сделанные присутствующими:_________________________

______________________________________________________________________

«_____»___________________200___г.

Акт составили:

______________________________________________________________________

Подпись нарушителя:_________________________________________________________

Приложение № 4

к Положению об организации пропускного и внутриобъектового режимов ООО Славнефть - Красноярскнефтегаз»

Образец и описание постоянного электронного пропуска и

электронного ключа для прохода на объекты

ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз»

Рис. 1  Лицевая сторона пропуска                      Рис. 2 Оборотная сторона пропуска

00000  000

Петров

Петр

Петрович

ООО «Славнефть-

Красноярскнефтегаз

Фотография

Рис. 3  Лицевая сторона ключа                      Рис. 4 Оборотная сторона ключа

00000  000

Приложение № 5

к Положению об организации пропускного и внутриобъектового режимов ООО Славнефть - Красноярскнефтегаз»

Образец и описание временного пропуска на объекты

ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз»

к Положению организации пропускного и вутриобъектового режимов ООО Славнефть - Красноярскнефтегаз»

ВРЕМЕННЫЙ ПРОПУСК №________

Организация: ______________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________

Ф.__________________________________________________

И.__________________________________________________

О.__________________________________________________

Предприятие – заказчик

ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз»

Генеральный подрядчик________________________

_______________________________________________

Производство работ осуществляется по договору №__        от «   » _______ 200  г.    между ____________________

_______________________________________________

Место работы (маршрут следования): ______________

_______________________________________________

Настоящий документ выдан данному лицу на период проведения работ ипроживания в вахтовом поселке

на территории производственных объектов

ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз»

Действителен:                                              с        «     »                                  200  г.                             по     «     »                                  200  г.

___________________________________________ (подпись, ФИО ответственного лица)

______________________________________________________________________________________

Действующего на основании приказа № ___                         от «__» _______200  г.

М.П.

Временные пропуска на работников подрядных и субподрядных организаций выписывается в ДСБ ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». А также, с разрешения департамента собственной безопасности (ДСБ) Общества, могут выписываться генеральным подрядчиком работникам своей и подрядных организаций или подрядной организацией своим работникам, с обязательным информированием ДСБ Общества.

Пропуск изготавливается на бумаге (цвет пропуска на каждый календарный год определяет ООО  «Славнефть - Красноярскнефтегаз»).

Размер пропуска 18,5 х 7 см. в левом нижнем углу место для фотографии размером 3 х 4 см. и печати организации выписывающей пропуск.

Порядок заполнения пропуска по графам:

- Организация - указывается предприятие, в котором работает данный работник.

- Адрес - указывается адрес предприятия, в котором работает данный работник.

- Генеральный подрядчик - указывается подрядная организация, которая работает по договору с ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз».

- Производство работ осуществляется по договору - указывается № договора с указанием даты подписания, и между какими организациями заключен договор (подрядчик и субподрядчик).

- Место работы (маршрут следования) - указывается участок (объект) на котором работает данный работник.

- Действителен - указываются даты действия пропуска

- Подпись, ФИО ответственного лица - ставится подпись и указывается ФИО лица подписавшего пропуск.

- Действующего на основании приказа - указывается № и дата приказа об определении лица имеющего право подписывать пропуска.

Приложение № 6

к Положению об организации пропускного и

внутриобъектового режимов ООО Славнефть -

Красноярскнефтегаз»

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ ИЛИ ТРАВМАТИЗМЕ

При несчастном случае на производстве работодатель (его представитель) обязан:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в учреждение здравоохранения;

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- сохранить до начала расследования несчастного случая на производстве обстановку, какой она была на момент происшествия,  если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, сделать фотографии и произвести другие мероприятия);

- обеспечить своевременное расследование несчастного случая на производстве и его учет в соответствии с настоящей главой;

- немедленно проинформировать о несчастном случае на производстве родственников пострадавшего, а также направить сообщение в органы и организации, определенные нормативными правовыми актами.

При групповом несчастном случае на производстве (два человека и более), тяжелом несчастном случае на производстве, несчастном случае на производстве со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан сообщить соответственно:

- в соответствующую государственную инспекцию труда;

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;

- в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной принадлежности;

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

- в организацию, направившую работника, с которым произошел несчастный случай;

- в территориальные объединения организаций профсоюзов;

- в территориальный орган государственного надзора, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу;

- страховщику по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Для расследования несчастного случая на производстве в организации работодатель незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительного органа, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель или уполномоченный им представитель. Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включается.

В целях расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со смертельным исходом подготавливаются следующие документы:

- приказ (распоряжение) работодателя о создании комиссии по расследованию несчастного случая;

- планы, эскизы, схемы, а при необходимости – фото- и видеоматериалы места происшествия;

- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных производственных факторов;

- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки знаний пострадавших, по охране труда;

- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения пострадавших;

- экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и экспериментов;

- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, о нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами;

- выписки из ранее выданных на данном производстве (объекте) предписаний государственных инспекторов по охране труда и должностных лиц территориального органа государственного надзора (если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений нормативных требований по охране труда;

- другие документы по усмотрению комиссии.

В акте о несчастном случае на производстве подробно излагаются обстоятельства и причины несчастного случая на производстве, а также указываются лица, допустившие нарушения требований безопасности и охраны труда.

Акт о несчастном случае на производстве подписывается членами комиссии, утверждается работодателем (уполномоченным им представителем) и заверяется печатью, а также регулируется в журнале регистрации несчастных случаев на производстве.

Приложение № 7

к Положению об организации пропускного и

внутриобъектового режимов ООО Славнефть -

Красноярскнефтегаз»

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

- пребывание на работе (на территории Общества, объекта работ или на своем рабочем месте, где по поручению работодателя работник должен выполнять должностные обязанности) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, - 100 000 руб.

- провоз, изготовление, хранение и распространение работниками спиртных напитков и наркосодержащих веществ – 100 000 руб.

- провоз, хранение, распространение и использование работниками оружия (в том числе травматического), боеприпасов, взрывчатых веществ, отравляющих, ядовитых и излучающих материалов, а также орудий промысла животных и рыбы – 100 000 руб.

- нанесение ущерба окружающей среде (в том числе при использовании транспортных средств и емкостей, из которых происходит утечка ГСМ, осуществлении розлива ГСМ и других технических жидкостей и химических соединений) - 100 000 руб.

- отсутствие установленных ПОЛОЖЕНИЕМ пропусков  у работников в местах проведения работ на производственных объектах и при следовании по зимним дорогам Общества, - 20 000 руб.

- хищение ТМЦ с территории производственных объектов, зимних дорог, принадлежащих Обществу, - по стоимости похищенного и расходов на восстановление.

- нарушение правил  промышленной и пожарной безопасности, - 50 000 руб.

- не выполнение водителем транспортного средства п.п. 7.2., 7.3. Положения, в том числе: отклонение от маршрута движения, перевозка пассажира, не имеющего пропуска, документов удостоверяющих личность, не остановка на посту охраны (КПП), отказ водителя предоставить транспортное средство для осмотра, отсутствие или неправильное оформление путевого листа, отсутствие или неправильное оформление документов на перевозимый груз – 20 000 руб.;

- не предоставление в 2-х недельный срок со дня подписания договора в ДСБ подрядчиком (субподрядчиком) списков работников и техники, привлекаемых для работы на объектах Общества, а равно отсутствие работников и техники в представленных списках – 50 000 руб.;

- отказ работника от предоставления по требованию охраны пропуска и документов, удостоверяющих личность – 50 000 руб;

- провоз кино-, фото-, видео-, аудио (радио) записывающей и передающей аппаратуры, за   исключением случаев, необходимых для выполнения служебных обязанностей, без согласования с ССБ Общества, а также проведение соответствующей  записи информации на указанные виды аппаратуры - 50 000 руб.;

-  проведение самовольной порубки леса – 100 000 рублей и компенсация штрафных санкций от контролирующих гос. органов;

-  движение вне отведенных дорог и в объезд КПП Охраны – 100 000 руб.;

-  засорение территорию в местах проживания и ведения работ – 100 000руб.;

- проезд на территорию объектов автотранспорта, не оборудованного искрогасителями – 100 000 руб.

Для  охранных структур, кроме выше указанного:

- не доклад в установленные сроки при «ЧС» и происшествиях, или сокрытие информации о нарушении требований настоящего ПОЛОЖЕНИЯ - 50 000 руб.

- нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами и спец. средствами - 50 000 руб.

- не выполнение должностных обязанностей при несении службы на постах охраны (в том числе не качественное или неполное заполнение акта о нарушении) - 20 000 руб.

- отсутствие учета транспорта и ТМЦ  на постах охраны - 50 000 руб.

При установлении факта нарушений  настоящего ПОЛОЖЕНИЯ, руководство ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз», согласно вышеизложенному, применяет штрафные санкции в установленных размерах в одностороннем порядке.

В случае неоднократного нарушения вышеуказанных пунктов Общество вправе требовать расторжение Договора в одностороннем порядке, без возмещения «Подрядчику» убытков причиненных прекращением  подрядного Договора.

При отказе организации- контрагента от оплаты штрафов в соответствии с составленными сотрудниками Охраны актами, ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» вправе приостанавливать оплату данному контрагенту за выполненные работы, до решения с ним вопроса об оплате.

Приложение № 8

к Положению об организации пропускного и

внутриобъектового режимов ООО Славнефть -

Красноярскнефтегаз»

СПИСОК ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ОРГАНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

| № п/п | Службы взаимодействия | № телефонов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) | 01 |
| 2 | Милиция | 02 |
| 3 | Скорая медицинская помощь | 03 |
| 4 | Региональное Управление ФСБ РФ по Красноярскому краю | 2268-320, 2223-601. |
| 5 | Региональный отдел специального назначения РУ ФСБ РФ | 2652-020 |
| 6 | Оперативный дежурный управления ГО и ЧС Красноярского края | 2222-781, 2232-539. |
| 7 | Оперативный дежурный управления ГО и ЧС Красноярска | 2279-548 |
| 8 | Оперативный дежурный УВД Красноярского края | 2234-455 |
| 9 | Оперативный дежурный УВД Красноярска | 2271-995, 02. |
| 10 | Дежурная часть ПОМ ЭМР п. Байкит | (8-391-78)-3-10-51; |
| 11 | Дежурная часть УВД ЭМР пгт. Тура | (8-391-13)-2-20-92; |
| 14 | Телефон доверия УВД г. Красноярск | 2227-509 |
| 15 | Прокуратура Красноярского края | 2273-685 |
| 16 | Прокуратура г. Красноярск | 2660-303 |
| 17 | Отдел экстренного реагирования службы спасения | 2560-490 |
| 18 | Оперативный дежурный службы спасения | 2445-587 |

Приложение №6 к предложению делать оферты

ЛОТ № КНГ/17-РПД 2014

Кому: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Печать организации участника

«Документация для прохождения аккредитации»

От кого: Наименование участника, его адрес

печать участника

Приложение №7 к предложению делать оферты

ЛОТ № КНГ/17-РПД 2014

Кому: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Оригинал

не вскрывать до:

Оферта участника ________________: Лот № __________

для ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз"

на выполнение работ: «Разработка проектной документации на строительство поисково-оценочных и разведочных (с горизонтальным стволом) скважин с проведением инженерно-изыскательских работ»

Печать организации участника

От кого: Наименование участника, его адрес

печать участника