Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

по лоту №КНГ/2.20-2016 «Выполнение работ по разработке проекта горного отвода по Терско-Камовскому (северо-восточному) лицензионному участку»

- Общие положения:

Предмет закупки: Выполнение работ по составлению проекта горного отвода в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», Постановлением Правительства РФ №770 от 29.07.2015 г. «Об утверждении правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода», «Инструкцией о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений» РД 07-122-96. Утверждение проекта горного отвода и получение горноотводного акта для добычи нефти и газа в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзоре).

Лот № КНГ/2.20 – 2016 является неделимым. Оферта должна быть представлена на весь перечень услуг, указанных в данных требованиях к предмету оферты.

Место выполнения работ: Офис исполнителя работ.

Инициатор закупки: ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Плановый срок оказания услуг: с 01.11.2016 по 30.04.2017.

- Требования к предмету закупки (Техническое задание):

на выполнение работ по разработке проекта горного отвода по Терско-Камовскому (северо-восточному) лицензионному участку

|  | Основание для проектирования | Закон РФ «О недрах» Инструкция по оформлению горных отводов РД 07-122-96, утверждённая приказом Ростехнадзора от 21.10.2013 № 485 Несоответствие контуров запасов по продуктивным пластам оформленному ранее горноотводному акту по Терской группе залежей Юрубчено-Тохомского месторождения. Настоящее техническое задание. |
| --- | --- | --- |
|  | Цель выполнения работ | Выполнение работ по составлению проекта горного отвода в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», Постановлением Правительства РФ №770 от 29.07.2015 г. «Об утверждении правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода», «Инструкцией о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений» РД 07-122-96. Утверждение проекта горного отвода и получение горноотводного акта для добычи нефти и газа в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзоре). |
|  | Исходные данные | Копия лицензии ТУР 11087 НР с приложениями. Утвержденная действующая технологическая схема разработки Куюмбинского месторождения (в рамках Терско-Камовского (северо-восточного) лицензионного участка). Утвержденная действующая технологическая схема разработки Терской группы залежей Юрубчено-Тохомского месторождения (в рамках Терско-Камовского (северо-восточного) лицензионного участка). Утвержденные пересчеты запасов нефти по месторождениям. Протоколы заседаний ЦКР по рассмотрению проектной документации, протоколы заседании ГКЗ (ЦКЗ) по рассмотрению пересчетов запасов. Информация о состоянии фонда скважин. Графические материалы: Маркшейдерские планы поверхности в проектных границах горного отвода в масштабе 1:50 000. Схемы совмещенных контуров нефтегазоносности. Структурные карты по кровле и подошве продуктивных пластов (по каждому продуктивному пласту). Геологические профили продуктивных отложений. |
|  | Район строительства | Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район |
|  | Заказчик, адрес | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова д. 2А |
|  | Подрядная организация | Определяется по результатам проведения закупки на 2016 год |
|  | Субподрядные проектные организации | Определяются Исполнителем по согласованию с заказчиком. |
|  | Особые условия строительства | Район проведения работ согласно СНиП 2.01.07-85* и материалам изысканий относится: к 4 району по скоростному напору ветра (наибольшая скорость ветра 36м/с, ветровое давление 800Па); ко 2 району по толщине стенки гололеда (с=15мм); Расчетные температуры воздуха для данного района составляют: абсолютный минимум – минус 56,5ºС; абсолютный максимум – плюс 38ºС; среднегодовая температура – минус 6,3ºС; расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 49ºС; в районе отсутствуют загрязнения атмосферы; - к районам не сплошного распространения многолетнемёрзлых грунтов. |
|  | Особые требования к проектированию | При определении границ горного отвода учесть пространственные контуры месторождения нефти, газа, границы безопасного ведения горных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр. В границы горного отвода включить законтурные нагнетательные скважины, а также наблюдательные или иные скважины, предусмотренные проектом разработки для контроля за рациональным использованием недр и влиянием работ на окружающую среду. В контур уточнённых границ горного отвода включить все запасы нефти и газа, предоставленные при лицензировании. При проектировании использовать координаты угловых точек утвержденных границ запасов. Проект горного отвода и прилагаемые к нему документы должны быть подписаны руководителем, главным геологом и главным маркшейдером Исполнителя. Разработанный проект горного отвода согласовать с Заказчиком. |
|  | Срок выполнения работы | Начало работ (получение исходных данных) – 01.11.2016 г. Окончание работ (исполнение договора) – 30.04.2017 г. Работы выполняются поэтапно, в соответствии с календарным планом. |
|  | Срок действия настоящего задания | В течение срока проектирования. |
|  | Порядок сдачи работы | Исполнитель представляет Заказчику материалы проектной (и рабочей) документации, а также документы, удостоверяющие уточнённые границы горного отвода – в 3 (трёх) экземплярах на бумажных носителях и 2-х экземплярах на электронных носителях. |
|  | Требования к передаче материалов на электронных носителях. | Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проектной (и рабочей) документации, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 2000/XP/Vista. |
|  | Перечень результатов работ, передаваемых Заказчику и требования к ним | - Проект горного отвода для разработки запасов углеводородного сырья в пределах Терско-Камовского (северо-восточного) лицензионного участка (пояснительная записка и графическая часть). - Горноотводный акт (с графическими приложениями) для добычи нефти и газа на Терско-Камовском (северо-восточном) лицен-зионном участке. |
|  | Нормативные требования | Закон Российской Федерации «О недрах» №2395-1 от 21.02.92 г. (в редакции с изменениями). «Инструкция о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений» (РД 07-122-96), утвержденной приказом Госгортехнадзора России от 21.10.2013 № 485. «Правила охраны недр» (ПБ 07-601-03), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.03 № 71. «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПБ 08-624-03), утверждённые постановлением Ростехнадзора от 05.06.2003 г. №56. «Инструкция по производству маркшейдерских работ» (РД 07-603-03), утвержденной постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.06.03 № 73. |

Календарный план работ

| № этапа | Наименование этапов работ и работ, выполняемых по этапам | Срок начала-окончания работ | Объем работ (ЛУ) | Форма и вид отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор исходных данных | 01.11.2016 31.12.2016 | 1 |  |
| 2 | Разработка проекта горного отвода | 01.01.2017 – 28.02.2017 | 1 | Проектная документация |
| 3 | Согласование проекта горного отвода с Заказчиком | 01.03.2017 – 15.03.2017 | 1 | Согласование |
| 4 | Оформление проекта горного отвода, согласование, утверждение, получение в контролирующем органе (Ростехнадзоре). | 16.03.2017 – 30.04.2017 | 1 | Утверждённая проектная документация. Горноотводный акт (с графическими приложениями) для добычи нефти и газа в пределах Терско-Камовского (северо-восточного) лицензионного участка; |

- Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед.изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Опыт работы в данной области |  |  |  |
| 1.1 | Опыт работы предприятия в нефтегазодобывающей отрасли по данному предмету закупки | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Количество лет | 5 и более |
| 1.2 | Наличие опыта работы в Красноярском крае и получение горноотводных актов в Енисейском управлении Ростехнадзора | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 2. | Требование о наличии трудовых ресурсов |  |  |  |
| 2.1 | Наличие постоянного обученного производственного персонала, необходимого для выполнения работ по данному типу закупки | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | Да |
| 2.2 | Количество работников с опытом работы по данному направлению более 3 лет | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия | % от численности | 50 и более |
| 3. | Оснащенность, обеспеченность, готовность |  |  |  |
| 3.1 | Наличие сертифицированных специальных программ для выполнения работ по данному типу сделки | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия с указанием ПО | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Наличие допуска СРО | Копия подтверждающего документа | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие лицензии на маркшейдерские работы с включением в себя следующих работ и услуг: | Копия лицензии | Да/Нет | Да |
| 3.3.1 | пространственно-геометрических измерений горных разработок и подземных сооружений, определение их параметров, местоположения и соответствия проектной документации |  | Да/Нет | Да |
| 3.3.2 | наблюдение за состоянием горных отводов и обоснование их границ |  | Да/Нет | Да |
| 3.3.3 | ведение горной графической документации |  | Да/Нет | Да |
| 3.3.4 | учет и обоснование объемов горных разработок |  | Да/Нет | Да |
| 3.3.5 | определение опасных зон горных разработок, а также мер по охране горных разработок, зданий, сооружений и природных объектов от воздействия работ, связанных с пользованием недрами, проектирование маркшейдерских работ |  | Да/Нет | Да |
| 4. | Гарантии и обязательства |  |  |  |
| 4.1 | Согласие с условиями типового договора ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 4.2 | Согласие с условиями технического задания | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 4.3 | Гарантия возможности проведения аудита предприятия, с доступом к заявленному оборудованию и возможностью проведения интервью с персоналом на соответствие заявленным компетенциям. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 4.4 | В случае необходимости субподряда, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" по согласованию с Заказчиком. | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 4.5 | Гарантия устранения некачественно выполненных работ по договору собственными силами и за свой счет | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 4.6 | Соблюдение конфиденциальности, сохранности и неразглашение информации, полученной в результате работ | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 4.7 | Гарантия защиты проектного документа в контролирующем органе (территориальном Ростехнадзоре) с получением горноотводных актов | Гарантийное письмо за подписью руководителя | Да/Нет | Да |

Директор департамента закупки услуг ____________ И.Е. Левагин «___»_________20___г.