Форма 3 «Проект договора»

Договор №_______

на выполнение работ по разработке проекта горного отвода по Терско-Камовскому (северо-восточному) лицензионному участку

г. Красноярск			 					                   «__» _________ 2016 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  временно исполняющего обязанности генерального директора Телышева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава и Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 17.03.2016г., с одной стороны,  и _____________,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании - «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Исполнитель по заданию Заказчика обязуется разработать, согласовать, пройти необходимую экспертизу Проектной документации горного отвода Терско-Камовского (северо-восточной части) лицензионного участка и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

  - Содержание, состав, технические и иные требования к Проектным работам определяются в Техническом задании (Приложение №1) являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Результатом выполненных по настоящему Договору работ является переданная Исполнителем и принятая Заказчиком Проектная документация, содержание и оформление которой должно соответствовать требованиям законодательства РФ, согласованная с органами федерального надзора и контроля, прошедшая с получением положительного заключения требуемую экспертизу.

2. Определения

Для целей настоящего Договора слова и выражения, приведенные ниже, имеют следующие значения:

  - «Договор» - означает настоящий документ с Приложениями,  являющимися его неотъемлемой часть, а также всеми изменениями и дополнениями к нему, которые могут быть подписаны в период его действия,  на основе соглашений, достигнутых сторонами, подписавшими его, и наделяющий каждую из сторон правами и обязанностями по отношению друг к другу  на срок его действия.

  - «Заказчик» - означает Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз», действующее  в соответствии с законодательством   Российской   Федерации,  поручающее выполнение работ по настоящему Договору.

  - «Исполнитель»  - _________________,   действующее   в   соответствии   с законодательством Российской Федерации, обязующееся выполнить работу в соответствии с обязательствами по данному Договору, имеющее необходимые свидетельства и разрешения на выполнение работ, и несущее ответственность за своевременное и качественное выполнение работ, указанных в Договоре в соответствии с нормами и правилами,  действующими в Российской Федерации.

  - «Стороны»  - означает физические   и/или   юридические    лица,    подписавшие Договор, и выступающие в качестве Заказчика и Исполнителя.

  - «Субподрядчик» - означает лицо,   которое Исполнитель привлекает для выполнения   работы (или отдельных видов работ) по настоящему Договору, имеющее необходимые свидетельства и  разрешения на выполнение работ.

  - «Проектные работы» - комплекс проектных работ, выполняемых Исполнителем на основании технического задания (приложение №1).

  - «Техническое задание» - означает техническое задание, задание на разработку ДОН, ОИ, ТЭО  – документы, утверждаемые Заказчиком,  в которых устанавливаются состав, содержание, технические, экономические и другие требования к Проектным работам, и которым должен следовать Исполнитель при выполнении работ.

  - «Проектная документация» - Проект горного отвода для разработки запасов углеводородного сырья в пределах Терско-Камовского (северо-восточного) лицензионного участка (пояснительная записка и графическая часть) и горноотводный акт (с графическими приложениями) для добычи нефти и газа на Терско-Камовском (северо-восточном) лицензионном участке, разрабатываемые Исполнителем в соответствии с Техническим заданием    (Приложение №1).

  - «Договорная цена» означает сумму, оговоренную в Разделе 3 Договора «Стоимость работ». Эта сумма подлежит выплате Исполнителю за фактически выполненные работы, в соответствии с условиями настоящего Договора, и может быть изменена на основании дополнительного соглашения к Договору.

3. Стоимость работ

3.1. Общая стоимость работ составляет ____________________ рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – ___________ рублей 00 копеек, в соответствии с  Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №2).

3.2. В случае если по каким-либо основаниям Исполнитель не выполнит какие-либо объемы работ, указанные в Договоре, Стоимость работ, предусмотренная Договором, уменьшается на стоимость объемов невыполненных Исполнителем работ.

3.3.  Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему Договору, проценты на сумму долга согласно ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

4. Сроки выполнения работ

  - Сроки выполнения работ согласованы Сторонами в Календарном плане (Приложение №3), который является неотъемлемой частью Договора. В Календарном плане согласованы поэтапные сроки выполнения работ и закреплена поэтапная стоимость работ. Указанные сроки являются исходными для определения имущественных санкций.

  - Изменение сроков выполнения работ возможно только после  оформления Дополнительного соглашения к настоящему Договору по  внесению изменений в  Календарный план (Приложение №3).

4.3. Исполнитель приступает к выполнению работ после подписания обеими Сторонами настоящего Договора при условии получения от Заказчика необходимых исходных данных.

4.4.      При досрочном выполнении Исполнителем работ Заказчик имеет право принять их и оплатить на условиях настоящего Договора.

5. Обязательства Сторон

5.1.	В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязан:

-   совместно с Заказчиком уточнить подготовленный Заказчиком проект  Технического задания и утвердить его у Заказчика;

-	выполнить Проектные работы согласно утвержденному Техническому заданию, нормативным документам на проведение Проектных работ, подготовить и передать Заказчику Проектную документацию в соответствии с Техническим заданием, Договором,  требованиями действующего законодательства.

-	ежемесячно до 30-го (31) числа отчетного месяца по отдельным запросам Заказчика предоставлять  ему  информацию о ходе выполнения работ;

-	при выполнении работ неукоснительно соблюдать условия и положения Технического задания и требования Действующего Законодательства, в случае возникновения противоречий между ними  незамедлительно письменно известить об этом Заказчика; Исполнитель вправе отступить от Технического задания только с письменного согласия Заказчика;

-	действуя от имени Заказчика (на основании оформленной доверенности), заключает договор на проведение предусмотренных действующим законодательством экспертиз Проектной документации,  организует их сопровождение и предоставляет Заказчику положительное заключение вышеназванных экспертиз и всех необходимых заключений, разрешений, согласований или одобрений экспертными и разрешительными организациями и органами местного самоуправления;

-	Обеспечит устранение  всех замечаний, полученных в период прохождения экспертиз до получения положительных заключений, за собственный счет. При отказе Исполнителя устранить дефекты в Проектной документации в согласованные Сторонами  сроки, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц с последующим выставления затрат (на основании подтверждающих документов) в адрес Исполнителя;

-	в минимально возможный срок  и за собственный счет устранять недостатки, допущенные по вине Исполнителя, и дополнять Проектную документацию при получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты Проектной документации или несоответствия ее условиям настоящего Договора;

-	Заказчик передает Исполнителю функции Заказчика в части проведения государственной экспертизы Проектной документации. Указанные функции не могут быть переданы третьим лицам (субподрядчикам), привлеченным к выполнению работ по Договору;

-	 Заказчик уполномочивает Исполнителя совершать все необходимые действия в организации государственной экспертизы для сопровождения Проектной документации, а так же от своего имени заключать, изменять, исполнять, расторгать договор о проведении государственной экспертизы.

5.1.1.Исполнитель вправе с письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков). При этом Исполнитель несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ, выполненных субподрядчиками.

5.1.2.	Исполнитель не вправе передавать Проектную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.2.	В соответствии с настоящим Договором Заказчик обязан:

-	предоставить исходные данные, имеющиеся у Заказчика, в сроки и в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение №1),;

-	утвердить Техническое задание (Приложение №1) и выдать Исполнителю иные исходные данные, необходимые для производства работ;

-	принять результаты работ в порядке, предусмотренном  настоящим Договором;

-	произвести оплату выполненных Исполнителем работ на условиях данного Договора.

5.2.1. Заказчик осуществляет текущий контроль за деятельностью Исполнителя по исполнению настоящего Договора, а также привлекаемых им третьих лиц к выполнению работ по Договору.

5.2.2. Заказчик назначит в течение 5 дней с момента подписания настоящего Договора представителей Заказчика для контроля за ходом работ по настоящему Договору, официально известив об этом Исполнителя.

5.2.3. Заказчик  имеет право использовать Проектную документацию по своему усмотрению, включая, но, не ограничивая передачу их третьим лицам, а также использование их в своей деятельности.

6.  Сдача и приемка работ

6. Приемка выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком  в соответствии с Календарным планом и требованиями Технического задания в следующем порядке:

6.1. Исполнитель в течение 1 (одного) дня по окончанию этапа работ, но не позднее 30 (31) числа месяца окончания этапа работ, обязан представлять оригиналы первичных документов, подтверждающие выполнение (этапов) работ:

акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4 к договору);

счет-фактуру.

Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями п.5, п.6 ст.169 Налогового кодекса РФ, требованиями Постановления Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г.

В случае если счет-фактура оформлена с нарушениями обязательных требований законодательства (применена не унифицированная форма, отсутствуют обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы, либо документы оформлены с ошибками), Заказчик не принимает такие документы к учету и возвращает их Подрядчику на переоформление. При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом РФ сроки, Сторона, осуществляющая оплату работ по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

Исполнитель обязан в течение 15 дней от даты заключения Договора представить Заказчику доверенности, распорядительные документы, подтверждающие право уполномоченных лиц подписывать счета-фактуры и акты от имени Исполнителя, если эти лица будут отличаться от лиц, указанных в преамбуле.

6.2. По завершении Проектных работ (этапов работ) Исполнитель направляет Заказчику  предварительный экземпляр Проектной документации на электронном носителе для предварительного рассмотрения и согласования. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную Проектную документацию и направляет Исполнителю по средствам передачи информации (электронная почта, факс) согласование.  При наличии замечаний - указывается перечень и описание доработок, выполняемых Исполнителем.

6.3. Исполнитель по замечаниям Заказчика (экспертных и разрешительных организаций и органов местного самоуправления) обязан за свой счет устранить недостатки,  происшедшие по его вине.

6.4. При изменении стоимости выполненных работ в результате изменения согласованной цены или объема работ, Исполнитель выставляет Заказчику корректировочный счет-фактуру. При этом Исполнитель направляет Заказчику соответствующее уведомление, соглашение, либо первичный документ на изменение стоимости выполненных работ, в том числе из-за цены и (или) изменения объема. При получении письменного или иным способом документально зафиксированного согласия на изменение стоимости, Исполнитель выставляет Заказчику корректировочный счет-фактуру в соответствии с налоговым законодательством. В случае если изменение стоимости является следствием какой-либо ошибки, в том числе при оформлении документов, Исполнителем вносятся в документы соответствующие исправления и составляется исправленный счет-фактура в соответствии с налоговым законодательством, подзаконными нормативными актами.

6.5. Заказчик в течение 10 (десяти) дней с даты получения Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Сторонами составляется двухсторонний Протокол с перечнем необходимых доработок, сроков их осуществления.

Если в течение 10 дней после направления Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик не представит подписанный им Акт или мотивированный отказ, работа считается оказанной в объеме настоящего Договора и принятой Заказчиком.

7. Платежи и расчеты

7.1. Заказчик производит оплату фактически выполненных по договору работ на основании двусторонне подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ и оригинала счета-фактуры, в течение 90 календарных дней после их предоставления Заказчику, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Все изменения банковских реквизитов оформляются Сторонами в письменном виде путем заключения дополнительного соглашения. При наличии встречных однородных требований Стороны вправе произвести взаимозачет путем оформления соответствующего соглашения.

7.2. По дополнительным объемам Работ, неуказанным в Договоре или непредусмотренным им, Заказчик и Исполнитель заключают Дополнительные соглашения к Договору с указанием объемов дополнительных работ, подлежащих выполнению и их цену. При этом Заказчик  не несет никаких обязательств по оплате каких-либо дополнительных работ, если Исполнитель приступает к их выполнению без предварительного письменного согласия Заказчика.

7.3. Стороны пришли к соглашению, что к положениям настоящего Договора применяются правила ст. 410 Гражданского Кодекса РФ, и обязательства Сторон могут быть прекращены полностью, или частично зачетом встречного однородного требования.

7.4. В период действия договора Стороны обязуются ежеквартально (либо по требованию одной из Сторон), по состоянию на последнее число отчетного периода, проводить сверку взаимных расчетов (требований и обязательств). Результаты сверки оформляются Актом сверки взаимных расчетов, содержащим сведения об оборотах и остатках на начало и конец отчетного периода. Акт сверки составляется и подписывается в двух экземплярах не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. При возникновении разногласий по Акту сверки стороны обязуются урегулировать их и подписать Акт не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

8.  Гарантии качества

8.1.	Исполнитель гарантирует, что  Проектные работы будут выполнены в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с утвержденным Техническим заданием на основе новейших достижений в области проектирования, известных и доступных Исполнителю в период работы по Договору.

8.2.	Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем Проектной документации.

8.3.	При обнаружении недостатков в Проектной документации, в том числе по результатам проведения экспертизы, Исполнитель гарантирует по требованию Заказчика безвозмездно переделать Проектную документацию в сроки, согласованные сторонами, выполнить необходимые дополнительные топографо-геодезические работы и возместить Заказчику причиненные убытки.

9. Ответственность сторон

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

9.2. Исполнитель не отвечает:

9.2.1. За выводы, сделанные на основании документов и информации Заказчика, содержащих недостоверные и/или неполные сведения;

9.2.2. В случае, изменения законодательства после выполнения работ, а также в случае, когда акты, вносящие изменения в законодательство, опубликованы после проведения работ, но вступают в силу на дату, предшествующую их завершению;

9.2.3. За иные обстоятельства и причины, находящиеся вне контроля Исполнителя.

9.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (этапов работ) по Договору подлежит уплате неустойка из расчета 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки исполнения.

9.4. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.

9.5. Датой начисления сумм пени (штрафа, процентов), а также возмещения убытков по настоящему Договору, считается дата признания должником своего обязательства по уплате пени, возвещению убытков или дату вступления в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по уплате пени, возмещению убытков.

9.6. В случае отказа Исполнителя от предоставления Информации, согласно п.16.7. настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

9.7. В случае предоставления Информации не в полном объеме Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п.16.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

9.8.	Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее  составление Проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Проектной документации, при условии, что строительство и эксплуатация осуществлялись без отступлений от данной документации.

Факт ненадлежащего составления Проектной документации подтверждается двусторонним актом, подписанным уполномоченным представителем сторон. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, основанный на заключении квалифицированной экспертизы, с обязательным приложением к акту копии такого заключения. В случае установления квалифицированной экспертизой вины Исполнителя в обнаруженных дефектах, Исполнитель возмещает Заказчику все расходы, связанные с проведением такой экспертизы. Немотивированный отказ от согласования экспертной организации для дачи заключения или непредставление ответа в течение 10 календарных дней рассматривается как согласование экспертной организации для дачи заключения.

Исполнитель  обязуется возместить  Заказчику  все  документально подтвержденные и экономически обоснованные расходы, связанные с устранением недостатков в Проектной документации, а также возникшие по причине ненадлежащей разработки Проектной документации (реальный ущерб)  в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета Покупателем.

9.9. Заказчик не производит финансирование последующих этапов работ, если Исполнитель не отчитался  за  исполнение предыдущего этапа работ.

10. Субподрядчики

10.1.	Исполнитель вправе с письменного  согласия Заказчика привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (Субподрядчиков).

10.2.	Заказчик    принимает    исполнение    обязательств    Исполнителя, осуществленных силами третьих лиц (Субподрядчиков),  как выполненные силами Исполнителя.

10.3.	Исполнитель несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ привлеченными им третьими лицами.

10.4.	Исполнитель   должен   обеспечить,   чтобы   все  его договоры с Субподрядчиками содержали положения, которые соответствовали и были бы не   менее   строгими,   чем   условия   и   положения   настоящего   Договора.   По   запросу «Заказчика» Исполнитель должен в любое время   предоставить ему список всех своих субподрядчиков, если таковые имеются, вместе с информацией об оплате субподрядчикам за выполненные работы.

11. Конфиденциальная информация и сведения, составляющие государственную тайну

11.1.	Стороны по настоящему договору обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся научных исследований, хода их проведения и полученных результатов. При этом Стороны устанавливают, что конфиденциальной является вся информация, которая стала известна Сторонам в результате исполнения настоящего договора.

12.  Использование результатов работ

12.1	 Исполнитель соглашается с тем, что вся геолого-техническая и иная документация в любой форме, все документы или записи, разработанные Исполнителем в процессе выполнения работ, являются исключительной собственностью Заказчика с момента полной оплаты выполненных и принятых работ.

12.2. Исполнитель предоставляет Заказчику все оригиналы и все копии документов по окончании выполнения работ или ранее по письменному запросу Заказчика. Исполнитель может сохранить одну архивную копию документов. Исполнитель хранит любую разрешенную архивную копию на условиях конфиденциальности и не использует ее, прямо или косвенно, при выполнении работ, предоставлении услуг любому другому лицу или организации, либо для каких-либо других целей без предварительного письменного разрешения Заказчика.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

13.2.	При наступлении указанных обстоятельств каждая Сторона в течение 5 дней должна известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка Торгово-промышленной палаты РФ.  Сторона, не выполнившая установленные настоящим пунктом требования, лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания освобождения от ответственности.

13.3.	Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

13.4.	Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех последовательных месяцев, то Исполнитель и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ по Договору.

13.5.	Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке потребовать расторжения Договора.

14. Порядок разрешения споров

14.1.	Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров,  а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Красноярского края в соответствии с действующим   АПК   РФ.

14.2.	Стороны   устанавливают,   что   все   возможные   претензии   по   настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 20 (Двадцать) календарных дней с момента получения  претензии.

15.  Расторжение договора

15.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором.

15.2.	Настоящий Договор может быть расторгнут:

15.2.1.	По требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения условий Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ);

15.2.2.	Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом в письменном виде Исполнителя за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения Договора в следующих случаях:

•	если Исполнитель в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ);

•	если Исполнитель выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (просрочка составляет более 60 календарных дней)  (ст. 715 ГК РФ);

•	если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Заказчиком  срок Исполнитель  не выполнит требования по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ);

•	если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были устранены Исполнитель  в установленный Заказчиком  разумный срок (ст. 723 ГК РФ);

•	если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки результата работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ);

•	в случае возбуждения процедуры банкротства в отношении Исполнителя  или заключения Исполнителем  мирового соглашения с кредиторами или принятии решения уполномоченным государственным органом о ликвидации Исполнителя  или принятия решения о добровольной ликвидации Исполнителя, или в случаях аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных применимым правом;

С даты расторжения Договора Исполнитель  незамедлительно:

•	прекращает работы и удаляет свое оборудование с места проведения работ, как указано в таком Уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, но не ранее момента, когда производственный объект может быть остановлен(а) в безопасном состоянии, позволяющим продолжить безаварийную работу;

•	предоставляет ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» или назначенному им лицу полное право доступа для        приемки работ или соответствующей их части;

•	по требованию ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» осуществляет в пользу ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» уступку прав и обязанностей по Договорам субподряда в связи с исполнением настоящего Договора, при наличии согласия субподрядчиков.

15.2.3.	В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

15.3.	В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются изменёнными или прекращенными, соответственно:

•	в случае изменения договора по соглашению Сторон – с момента, определенного соглашением Сторон об изменении Договора;

•	в случае изменения или расторжения договора по решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда;

•	в случае одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе любой из Сторон – с момента истечения срока, указанного в п. 15.2.2., уведомления о расторжении Договора.

15.4.	Если настоящий Договор расторгается по вине Исполнителя, Заказчик  оплачивает Исполнителю  только стоимость фактически выполненных работ за вычетом стоимости убытков, понесенных Заказчиком в связи с расторжением Договора.

16.  Прочие условия

16.1.	Настоящий Договор  вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Исполнителем. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, в том числе до завершения взаиморасчетов Сторон.

16.2. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразности дальнейшего проведения работы, каждая из сторон обязана внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Исполнитель  в течение  15 (Пятнадцать) рабочих  дней должны принять совместное решение о дальнейшем проведении работ, изменений условий или расторжении Договора.

16.3 Договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Подлинный экземпляр договора Стороны должны направить друг другу не позднее 30 рабочих дней с момента предоставления факсимильной копии договора

Стороны могут обмениваться  документами по факсимильной связи с последующим предоставлением подлинных документов. При этом они несут ответственность за достоверность подписи уполномоченных лиц.

16.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

16.5. Все положения договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.6. Каждая сторона обязана скрепить своей печатью передаваемые другой стороне, документы, связанные с исполнением договора.

16.7. Исполнитель обязан представить Заказчику документы, подтверждающие полномочия лиц, участвующих в процессе исполнения договора с правом подписи документов, связанных с исполнением договора.

16.8. Уступка права денежного требования по договору возможна при условии предварительного подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения. Стороны соглашаются, что только заключение дополнительного соглашения является надлежащим уведомлением Заказчика о произошедшей замене кредитора в денежном обязательстве по договору. За нарушение данного условия Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить штрафы в размере переуступленного в ином порядке права требования.

16.9. Нижеперечисленные приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями:

- Приложение №1 – Техническое задание;

- Приложение №2 – Протокол о соглашении договорной цены;

- Приложение №3 – Календарный план выполнения работ;

- Приложение №4 – Акт сдачи-приемки выполненных работ;

- Приложение № 5 – Антикоррупционная оговорка;

- Приложение № 6 – Соглашение о конфиденциальности.

18. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Почтовый и юридический адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, 2а Тел.: (391) 231-92-00; 231-92-03 Факс: (391) 231-92-01 e-mail: office@snkng.ru office2@snkng.ru Банковские реквизиты: Расчетный счет № 407 028 104 000 000 05683 В Банке «ВБРР» (АО) г. Москва БИК 044 525 880 К/с 301 018 109 000 000 008 80 ИНН 246 403 656 1 КПП 246 750 001 ОКПО 573 081 89 ОКВЭД 74.20.2; 45.12; 45.25.2 ОКТМО 04701000 ОКОГУ 490 14 ОГРН № 102 240 229 64 65 от 24.09.02 г. ВРИО генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» _________________ С.В. Телышев | Исполнитель Генеральный директор _________________ |
| --- | --- |

# Приложение №1

# к договору № ______

# от «__» ___________ 2016 г

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель генерального директора – главный геолог ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» _________________ Ю.П. Ткаченко «_____»____________2016 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проекта горного отвода по Терско-Камовскому (северо-восточному) лицензионному участку.

|  | Основание для проектирования | Закон РФ «О недрах» Инструкция по оформлению горных отводов РД 07-122-96, утверждённая приказом Ростехнадзора от 21.10.2013 № 485 Несоответствие контуров запасов по продуктивным пластам оформленному ранее горноотводному акту по Терской группе залежей Юрубчено-Тохомского месторождения. Настоящее техническое задание. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цель выполнения работ | Выполнение работ по составлению проекта горного отвода в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах», Постановлением Правительства РФ №770 от 29.07.2015 г. «Об утверждении правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода», «Инструкцией о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений» РД 07-122-96. Утверждение проекта горного отвода и получение горноотводного акта для добычи нефти и газа в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзоре). |  |
|  | Исходные данные | Копия лицензии ТУР 11087 НР с приложениями. Утвержденная действующая технологическая схема разработки Куюмбинского месторождения (в рамках Терско-Камовского (северо-восточного) лицензионного участка). Утвержденная действующая технологическая схема разработки Терской группы залежей Юрубчено-Тохомского месторождения (в рамках Терско-Камовского (северо-восточного) лицензионного участка). Утвержденные пересчеты запасов нефти по месторождениям. Протоколы заседаний ЦКР по рассмотрению проектной документации, протоколы заседании ГКЗ (ЦКЗ) по рассмотрению пересчетов запасов. Информация о состоянии фонда скважин. Графические материалы: Маркшейдерские планы поверхности в проектных границах горного отвода в масштабе 1:50 000. Схемы совмещенных контуров нефтегазоносности. Структурные карты по кровле и подошве продуктивных пластов (по каждому продуктивному пласту). Геологические профили продуктивных отложений. |  |
|  | Район строительства | Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район |  |
|  | Заказчик, адрес | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова д. 2А |  |
|  | Подрядная организация | Определяется по результатам проведения закупки на 2016 год |  |
|  | Субподрядные проектные организации | Определяются Исполнителем по согласованию с заказчиком. |  |
|  | Особые условия строительства | Район проведения работ согласно СНиП 2.01.07-85* и материалам изысканий относится: к 4 району по скоростному напору ветра (наибольшая скорость ветра 36м/с, ветровое давление 800Па); ко 2 району по толщине стенки гололеда (с=15мм); Расчетные температуры воздуха для данного района составляют: абсолютный минимум – минус 56,5ºС; абсолютный максимум – плюс 38ºС; среднегодовая температура – минус 6,3ºС; расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 49ºС; в районе отсутствуют загрязнения атмосферы; - к районам не сплошного распространения многолетнемёрзлых грунтов. |  |
|  | Особые требования к проектированию | При определении границ горного отвода учесть пространственные контуры месторождения нефти, газа, границы безопасного ведения горных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр. В границы горного отвода включить законтурные нагнетательные скважины, а также наблюдательные или иные скважины, предусмотренные проектом разработки для контроля за рациональным использованием недр и влиянием работ на окружающую среду. В контур уточнённых границ горного отвода включить все запасы нефти и газа, предоставленные при лицензировании. При проектировании использовать координаты угловых точек утвержденных границ запасов. Проект горного отвода и прилагаемые к нему документы должны быть подписаны руководителем, главным геологом и главным маркшейдером Исполнителя. Разработанный проект горного отвода согласовать с Заказчиком. |  |
|  | Срок выполнения работы | Начало работ (получение исходных данных) – 01.11.2016 г. Окончание работ (исполнение договора) – 30.04.2017 г. Работы выполняются поэтапно, в соответствии с календарным планом. |  |
|  | Срок действия настоящего задания | В течение срока проектирования. |  |
|  | Порядок сдачи работы | Исполнитель представляет Заказчику материалы проектной (и рабочей) документации, а также документы, удостоверяющие уточнённые границы горного отвода – в 3 (трёх) экземплярах на бумажных носителях и 2-х экземплярах на электронных носителях. |  |
|  | Требования к передаче материалов на электронных носителях. | Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименования проектной (и рабочей) документации, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows 2000/XP/Vista. |  |
|  | Перечень результатов работ, передаваемых Заказчику и требования к ним | - Проект горного отвода для разработки запасов углеводородного сырья в пределах Терско-Камовского (северо-восточного) лицензионного участка (пояснительная записка и графическая часть). - Горноотводный акт (с графическими приложениями) для добычи нефти и газа на Терско-Камовском (северо-восточном) лицензионном участке. |  |
|  | Нормативные требования | Закон Российской Федерации «О недрах» №2395-1 от 21.02.92 г. (в редакции с изменениями). «Инструкция о порядке предоставления горных отводов для разработки газовых и нефтяных месторождений» (РД 07-122-96), утвержденной приказом Госгортехнадзора России от 21.10.2013 № 485. «Правила охраны недр» (ПБ 07-601-03), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 06.06.03 № 71. «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (ПБ 08-624-03), утверждённые постановлением Ростехнадзора от 05.06.2003 г. №56. «Инструкция по производству маркшейдерских работ» (РД 07-603-03), утвержденной постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.06.03 № 73. |  |
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |
| ВРИО генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |  |  | Генеральный директор |  |
| ____________________С.В. Телышев |  |  |  | _______________ |  |

# Приложение №2

# к договору № ______

# от «__» ___________ 2016 г

##### ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на проведение работ по теме

«Выполнение работ по разработке проекта горного отвода по Терско-Камовскому (северо-восточному) лицензионному участку»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» – временно исполняющий обязанности генерального директора Телышев С.В., действующий на основании Устава и Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 17.03.2016г., и от лица «Исполнителя» –  генеральный директор ___________, действующий на основании Устава удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о том, что стоимость работ по настоящему Договору составляет  _____________ рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % - ______________ рублей __ копеек.

Настоящий ПРОТОКОЛ является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ВРИО генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | Генеральный директор |
| ____________________С.В. Телышев | _______________ |

Приложение №3

к  Договору №_____________

от «__» ___________ 2016 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на

«Выполнение работ по разработке проекта горного отвода по Терско-Камовскому (северо-восточному) лицензионному участку»

| № этапа | Наименование этапов работ и работ, выполняемых по этапам | Срок начала-окончания работ | Объем работ (ЛУ) |  | Форма и вид отчетности | Расчетная цена этапа, (руб. с НДС) | Расчетная цена этапа, % от стоимости работ по договору |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор исходных данных | 01.11.2016 31.12.2016 | 1 |  |  | 0,00 | 10 |  |
| 2 | Разработка проекта горного отвода | 01.01.2017 – 28.02.2017 | 1 |  | Проектная документация | 0,00 | 50 |  |
| 3 | Согласование проекта горного отвода с Заказчиком | 01.03.2017 – 15.03.2017 | 1 |  | Согласование | 0,00 | 5 |  |
| 4 | Оформление проекта горного отвода, согласование, утверждение, получение в контролирующем органе (Ростехнадзоре). | 16.03.2017 – 30.04.2017 | 1 |  | Утверждённая проектная документация. Горноотводный акт (с графическими приложениями) для добычи нефти и газа в пределах Терско-Камовского (северо-восточного) лицензионного участка; | 0,00 | 35 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |
| ВРИО генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |
| ____________________С.В. Телышев |  |  |  |  | _______________ |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к  Договору №_____________

от «__» ___________ 2016 г.

| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз " Юридический адрес: 660012, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. А. Гладкова д.2А ИНН 2464036561 КПП 246750001 |  |  |  |  |  |  |  | ______ «___________» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Юридический адрес: ________, РФ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Красноярский край, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | г.________________, ул. _________. Д.___ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ИНН _____________ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | КПП ______________ |  |
|  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приема - сдачи выполненных работ № |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от __.______2016 года |  |
| Основание: Договор № _____ от "____" __________2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Телышева С.В., действующего на основании Устава и Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 17.03.2016г., с одной стороны и _______ "________", именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, установленные Договором, выполнены Исполнителем в срок с __.____.2016 г. по __._____.2016 г. надлежащим образом и в полном объеме. Заказчик по качеству и объему оказанных работ претензий к Исполнителю не имеет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель оказал работы в следующем объеме: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость работ, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к оплате: (сумма прописью), в т. ч. НДС (сумма прописью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  |  |  |
| ВРИО генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |
| ____________________С.В. Телышев |  |  |  |  |  |  | _______________ |  |  |  |  |

Приложение № 5

к договору № _________

от «  » ________ 2016 г.

Антикоррупционная оговорка

Стороны проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий со стороны Контрагента и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов.

Стороны признают, что заключили Договор полагаясь на различные факторы, включая репутацию обеих Сторон. Стороны подтверждают, что могут полагаться на систему внутреннего контроля Контрагента и на то, что раскрываемая информация является полной и верной, включая финансовую и прочую информацию, касающуюся выполнения каждой из Сторон своих обязательств по Договору.

Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции, включая применимые международные акты (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие акты) («Антикоррупционное законодательство»).

Антикоррупционное обязательство: Стороны обязуются соблюдать Антикоррупционное законодательство и, в любом случае, должен обеспечить со своей стороны и со стороны своих работников, а также контрагентов или посредников (включая субподрядчиков, агентов и других посредников) запрет предложения или предоставления каких-либо коррупционных выплат(денежных средств или ценных подарков) и запрет давать согласие на предоставление коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц) («Лицо»), а также запрет добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо Лица какие-либо коррупционные выплаты(денежные средства или ценные подарки), прямо или косвенно, а также обеспечить информирование своих контрагентов и/или посредников (включая субподрядчиков, агентов и других посредников) о необходимости соблюдения вышеуказанных запретов в связи с Договором. Никакие платежи, производимые по Договору, не будут производиться наличными деньгами или какими-либо чеками на предъявителя.

Стороны обязаны незамедлительно уведомлять Контрагента в письменной форме о любых случаях нарушения Антикоррупционного обязательства; (b) по требованию делать все необходимое для оказания помощи Контрагенту в обеспечении соблюдения и в контроле за соблюдением Антикоррупционного обязательства; и (с) ясно давать понять другим лицам при совершении каких-либо сделок, связанных с Контрагентом, что он обязан соблюдать и соблюдает Антикоррупционное обязательство.

Стороны соглашаются и подтверждают, что Контрагент вправе запрашивать и получать учетные и другие документы, связанные с исполнением Договора, для проверки на предмет соблюдения Контрагентом Антикоррупционного обязательства, а также вправе снимать копии с таких документов за свой счет.

Настоящим Стороны согласовали, что условия, содержащиеся в настоящем Приложении, являются существенными условиями Договора. При возникновении у одной из Сторон объективных (разумных и добросовестных) свидетельств того, что другая Сторона нарушила Антикоррупционные обязательства, она вправе направить в адрес Контрагента соответствующее уведомление с требованием предоставить разъяснения и раскрыть информацию об исполнении Контрагентом своих обязательств по Договору, включая финансовые и иные данные об исполнении Договора. Стороны обязуются предоставить соответствующие данные и информацию согласно требованию, а также, если нарушение Антикоррупционного обязательства имело место, доказательства того, что оно устранено, обязуются сотрудничать в связи с указанными обстоятельствами в целях устранения/недопущения нарушений Антикоррупционных обязательств, а также обстоятельств, которые могут указывать на нарушения в ходе деятельности, обязательств по Договору. Неисполнение Сторонами требований настоящего пункта, а равно непредставление достаточных доказательств, определенно подтверждающих отсутствие нарушения Антикоррупционного обязательства, является нарушением существенных условий Договора (существенным нарушением) и дает право одной из Сторон расторгнуть Договор либо приостановить дальнейшее исполнение или осуществление дальнейших платежей в одностороннем порядке полностью или в какой-то его части, путем направления в адрес Контрагента соответствующего письменного уведомления. ЗАКАЗЧИК; ИСПОЛНИТЕЛЬ. ВРИО генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»; Генеральный директор. ____________________С.В. Телышев; _______________.

Приложение № 6

к договору № _________

от «  » ________ 2016 г.

Соглашение о конфиденциальности

Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз», в лице  временно исполняющего обязанности генерального директора Телышева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава и Протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 17.03.2016г., именуемое в дальнейшем Раскрывающая сторона, с одной стороны, и _______________,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Получающая сторона, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь принципами соблюдения условий гарантированной защиты конфиденциальной информации, не использования ее во вред друг другу, стремясь не допускать разглашения конфиденциальной информации третьим лицам, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1.

1.1. Настоящее соглашение регулирует отношения между Сторонами, по передаче, использованию и хранению информации, связанной с реализацией проекта «Лабораторные исследования керна каверно-трещиноватых пород рифея скважины №К-246  Куюмбинского ЛУ» (далее - Проект).

1.2. Условия настоящего Соглашения не распространяются на сведения, отнесенные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке к государственной тайне, в отношении которой применяются положения законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

1.3. Стороны договорились использовать в настоящем Соглашении следующие термины:

Аффилированные Компании - в отношении каждой из Сторон любое физическое или юридическое лицо, которое прямо или опосредованно через одного или нескольких посредников осуществляет Контроль над Стороной, в отношении которого Контроль осуществляет Сторона, или которое совместно со Стороной находится под Контролем иного лица;

Уполномоченные Лица - директора, должностные лица или сотрудники Стороны и/или ее Аффилированных Компаний, или профессиональных консультантов, или банкиров такой Стороны и/или ее Аффилированных Компаний, которым требуется доступ к Конфиденциальной информации в связи с Проектом;

Контроль - право собственности на долю участия в юридическом лице в размере более пятидесяти процентов (50%), дающую право голоса на общем собрании, или на любом ином собрании исполнительного или руководящего органа юридического лица;

Коммерческая тайна - конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду;

Конфиденциальная информация (Информация, составляющая коммерческую тайну) – научно- технологическая, производственная, финансово-экономическая и иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен Режим коммерческой тайны, а также любая информация, представленная Раскрывающей стороной Получающей стороне в письменном виде, на каком-либо материальном носителе (кассете, диске) иным способом (включая электронные способы передачи информации) и относящаяся к осуществлению Проекта, хозяйственно-коммерческой деятельности или техническим возможностям Раскрывающей стороны, изделиям, услугам, фактическим и аналитическим данным, заключениям и материалам, включая заметки, документацию и переписку, а также любая информация, полученная Получающей стороной о Раскрывающей Стороне в процессе делового сотрудничества.

Конфиденциальной информацией не являются:

- общеизвестные сведения;

- информация, которая уже находится или оказывается в публичном доступе не по вине Получающей Стороны и/или ее Аффилированных Компаний или Уполномоченных Лиц;

- информация, в отношении которой Получающая Сторона и/или ее Аффилированные Компании или Уполномоченные Лица могут доказать, что она была им известна до раскрытия Раскрывающей Стороной и/или ее Уполномоченными Лицами;

- информация, которая была раскрыта Получающей Стороне и/или ее Аффилированным Компаниям или Уполномоченным Лицам третьим лицом не в нарушение обязательства конфиденциальности, данного прямо или косвенно Раскрывающей Стороне;

Режим коммерческой тайны - правовые, организационные, технические и иные принимаемые обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, меры по охране ее конфиденциальности;

Материальные носители информации - материальные объекты, в которых Информация, составляющая Коммерческую тайну, находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов;

Доступ к Конфиденциальной информации - ознакомление определенных лиц с информацией, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации;

Передача Конфиденциальной информации - передача информации, зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности;

Предоставление Конфиденциальной информации - передача информации, зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в целях выполнения их функций;

Разглашение Конфиденциальной информации - действие или бездействие, в результате которых информация, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору;

Гриф конфиденциальности - реквизиты, свидетельствующие о степени конфиденциальности Информации, составляющей Коммерческую тайну, наносимые на Носитель информации и (или) содержащиеся сопроводительной документации.

Конфиденциальная информация, составляющая Коммерческую тайну, должна иметь гриф:

Коммерческая тайна наименование организации

Срок действия   до дд.мм.ггггг ;               Экземпляр кол-во

Статья 2.

2.1. Получающая сторона обязуется использовать предоставленную или ставшую известной в ходе взаимодействия Конфиденциальную информацию только и исключительно в целях реализации достигнутых договоренностей в рамках Проекта, при этом обязуется обеспечить хранение всей Конфиденциальной информации с соблюдением Режима коммерческой тайны и не раскрывать ее любым другим лицам, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями закона или вступившим в законную силу судебным решением.

Информация, запрашиваемая уполномоченными на то государственными либо иными органами в пределах их компетенции, может быть выдана только тогда, когда обязанность по ее раскрытию прямо установлена законом, и при условии, что Получающая сторона уведомит Раскрывающую сторону о поступившем запросе.

Для того чтобы удовлетворить требованиям настоящей статьи, запрос должен быть представлен Раскрывающей стороне в письменном виде и содержать указание на положение закона, в силу которого Получающая сторона обязана представить информацию, а также все необходимые характеристики требуемой информации.

2.2. Получающая Сторона имеет право раскрывать Конфиденциальную Информацию своим Аффилированным Компаниям и Уполномоченным лицам без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны, только если им необходимо знать Конфиденциальную Информацию в рамках реализации Проекта и при условии, что до соответствующего раскрытия Конфиденциальной Информации

- какому-либо профессиональному консультанту Получающей Стороны и/или ее Аффилированной Компании;

- какому-либо банку или иному финансовому институту, или учреждению, финансирующему или предлагающему финансирование участия Получающей Стороны в Сделке, включая любого консультанта, нанятого таким банком или финансовым институтом, или учреждением;

Получающая Сторона заключит с каждым из таких лиц соглашение о конфиденциальности на тех же условиях, что и настоящее Соглашение.

2.3. Для защиты Конфиденциальной информации Получающая сторона должна принимать меры предосторожности согласно своей корпоративной политики, обычно используемые для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте. Однако если в организации Получающей стороны используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для сложившихся условий делового оборота, то, соответственно, Получающая сторона обязана использовать в отношении защиты Конфиденциальной информации обычно ею используемые меры защиты.

2.4. При условии выполнения требований п. 2.3. настоящей статьи Соглашения Получающая сторона не должна нести ответственность за раскрытие Конфиденциальной информации в следующих случаях:

- если раскрытие Конфиденциальной информации произошло при наличии предварительного согласия Раскрывающей стороны, оформленного в письменном виде;

- если раскрытие Конфиденциальной информации произошло в соответствии с актом (решением) суда и/или государственного либо иного органа с учетом положений п.2.1 настоящего Соглашения.

2.5. Получающая сторона, безусловно, и окончательно гарантирует, что, действуя в качестве Получающей стороны, она, в соответствии с условиями Соглашения, будет:

- раскрывать любым лицам Конфиденциальную информацию только на условиях, определенных в п.п. 2.1. и 2.2. настоящей статьи;

- снимать с любых материальных носителей, на которых хранится представленная ей Конфиденциальная информация, только такое количество копий, которое обусловлено необходимостью надлежащего исполнения своих обязательств перед другой, Раскрывающей стороной.

2.6. Все материальные носители, на которых записана Конфиденциальная информация, представленные Получающей стороне в соответствии с настоящим Соглашением, а также любые снятые с них копии являются собственностью Раскрывающей стороны, и подлежат возврату и/или уничтожению Получающей стороной в соответствии с указаниями Раскрывающей стороны. Раскрывающая сторона сохраняет право дать Получающей стороне указание об удалении Конфиденциальной информации с принадлежащих Получающей стороне материальных носителей, или об уничтожении данных материальных носителей, если удаление с них Конфиденциальной информации невозможно. Указанное уничтожение должно быть оформлено соответствующим актом (свидетельством), подписанным уполномоченными представителями Получающей стороны.

2.7. В каждом случае передача Конфиденциальной информации должна оформляться Актом приема-передачи, который подписывается уполномоченными лицами Сторон: со стороны  _____________    – ____________________, со стороны ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – ________________________.

Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих Получающую сторону, запрещена.

Статья 3.

3.1. В случае разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам Получающей стороной в нарушение настоящего Соглашения Раскрывающая сторона имеет право обращаться с требованием о возмещении реального ущерба, причиненного таким разглашением.

3.2. Получающая сторона обязана незамедлительно сообщить обладателю Конфиденциальной информации, о допущенном либо ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной информации третьими лицами.

Статья 4.

4.1. Настоящий документ представляет собой полное Соглашение, заключенное между сторонами в отношении Конфиденциальной информации и защиты Конфиденциальной информации.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены только на основании письменного соглашения, подписанного должным образом назначенными представителями сторон.

Статья 5.

5.1. Стороны обязуются добросовестно путем переговоров разрешать все претензии, споры, противоречия или разногласия, которые могут возникнуть между ними в отношении или в связи с настоящим Соглашением, или исполнением, нарушением, прекращением или недействительностью данного Соглашения. Однако, если Стороны окажутся не в состоянии достичь согласия, то все претензии, споры, противоречия и разногласия подлежат урегулированию в  Арбитражном суде г. Красноярска.

5.2.Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 6.

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. Действие Соглашения прекращается по истечении 2 (двух) лет после реализации Проекта.

6.2. В случае прекращения переговоров по вопросам, связанным с осуществлением Проекта и/или прекращения участия любой из Сторон настоящего Соглашения в Проекте, настоящее Соглашение действует в течение 2 (двух) лет с даты его подписания, независимо от возврата, уничтожения конфиденциальной информации и каких-либо ее копий.

6.3. В случае реорганизации Получающей стороны обязанность по сохранению Режима коммерческой тайны в отношении Конфиденциальной информации, а также ответственность за его нарушение (включая обязанность по возмещению убытков) переходит к правопреемнику реорганизованной стороны.

Статья 7.

7.1. Настоящее Соглашение о неразглашении Конфиденциальной информации не предусматривает какое-либо предоставление прав интеллектуальной собственности, включая авторские права, товарные знаки, а также право на изготовление, заказа на изготовление, использование или продажу Конфиденциальной информации.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ВРИО генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | Генеральный директор |
| ____________________С.В. Телышев | _______________ |