Приложение № 11

к договору№ ______________

от «_____» _____________ 20___ г.

Перечень нарушений, для снижения стоимости при выполнении работ по капитальному ремонту скважин.

- Шкала оценки качества.

| № п\п | Наименование нарушения | Снижение стоимости | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Невыполнение операции, предусмотренной планом работ (без согласования с Заказчиком). | 15 бр/час |  |
| 2. | Отклонение, влияющее на качество проведения технологической операции | 10 бр/час |  |
| 3. | Проведение работ без эскиза, спущенной в скважину компоновки (с указанием номеров, наружных и внутренних диаметров элементов компоновки, их длин и типоразмера резьбовых соединений) | 10 бр/час | Применяется в случае выявления данного нарушения при подъеме компоновки после выполнения операции. При выявлении этого нарушения на спуске - спуск останавливается, компоновка поднимается и эскизируется, штраф при этом применяется по п.14. |
| 4. | Неисполнение регламента по ведению учета работы элементов компоновки, бурильных труб, технологических НКТ, забойных двигателей, ведущей трубы, грузоподъемного оборудования и талевой системы. | 10 бр/час |  |
| 5. | Неисполнение регламента по хранению химических реагентов (планируемых к использованию при выполнении технологической операции). | 10 бр/час | Использование материалов, хранящихся с нарушением и визуально испорченных - запрещается. Подрядчику необходимо провести независимый анализ их качества или заменить. |
| 6. | Нарушение требований, действующих в компании или Дочернем Обществе, технологических регламентов, других руководящих документов при выполнении конкретной технологической операции. | 10 бр/час | В случае, если иное не указано в плане- работ на выполнение ремонта. |
| 7. | Выявление факторов, способствующих попаданию мех. примесей (поверхностного песка, глины и др.) в скважину, таких как: грязные НКТ и БТ, отсутствие или неработоспособность желобной емкости для промывки, грязные автоцистерны, превышен КВЧ жидкости глушения или промывки и т.п. | 15 бр/час | Применяется в случае выявления данного нарушения после выполнения операции. При выявления этого нарушения во время выполнения операции – работа останавливается применяются меры по устранению факторов загрязнения, скважина промывается (при необходимости), штраф применяется по п.14. |
| 8. | Проведение любых работ, а также простой бригады (при поднятой вышке подъемника) без регистрации веса на талевой системе (на электронном носителе) | 10 бр/час | За каждый случай, но не чаще чем 1 раз за 12 часовую смену. |
| 9. | Проведение технологической операции без использования или с неисправными измерительными приборами (индикатор веса, индикатор крутящего момента ключа, ротора, ареометр, манометр, рулетка и т.п.) | 10 бр/час |  |
| 10. | Использование несертифицированных, не паспортизированных элементов в спущенных компоновках. | 10 бр/час | Применяется в случае выявления данного нарушения при подъеме компоновки после выполнения операции. При выявления этого нарушения на спуске – спуск останавливается, компоновка поднимается, элементы заменяются на сертифицированные, штраф при этом применяется по п. 14. |
| 11. | Использование химреагентов, тампонажных материалов без сертификатов соответствия качества. | 15 бр/час | Применяется в случае выявления данного нарушения после или во время закачки реагентов и материалов. При выявления этого нарушения перед выполнением операции – работа останавливается, принимаются меры по замене реагентов и материалов (при необходимости) или имеющиеся обеспечиваются сертификатами, штраф при этом применяется по п. 14. |
| 12. | Невыполнение регламента по учету и движению НКТ, штанг подвески подземного оборудования или предоставленных для работы Заказчиком. | 10 бр/час |  |
| 13. | Нарушение требований регламентирующих документов Компании по расследованию аварий при строительстве, восстановлении и ремонте скважин, а также расследования причин преждевременных отказов внутрискважинного оборудования. | 10 бр/час |  |
| 14. | Нарушение, требующее оперативной остановки Работ (по перечню остановочных нарушений, прилагается). | 20 бр/час |  |
| 15. | Самовольное возобновление работ бригадой, после ее остановки супервайзером без устранения нарушений - после устранения нарушений - | 20 бр/час 10 бр/час |  |
| 16. | Невыполнение в полном объеме исследований и испытаний, предусмотренных проектами и планами работ по вине Подрядчика или без согласования с Заказчиком. | 10 бр/час | Невыполненный объем исследований не оплачивается. |
| 17. | Искажение, фальсификация либо не своевременное предоставление информации (сводки) о проделанной работе (в вахтовом журнале, суточном рапорте, акте выполненных работ). | 20 бр/час | Подтверждается актом или суточной сводкой диспетчерской службы Заказчика. |
| 18. | Загрязнение территории кустовой (скважинной) площадки, а также за её пределами металлоломом, твердыми техническими и бытовыми отходами. | 5 бр/час | За каждый случай. |
| 19. | Превышение сроков Работ от нормативного по КРС (отклонение от графика) по вине Подрядчика на: - 48 – 72 часа - свыше 72 часов Превышение сроков ремонта от нормативного по ТРС (отклонение от графика) по вине Подрядчика на: - 24 – 36часа - свыше 36 часов | 5 бр/час 10 бр/час 5 бр/час 10 бр/час | Подтверждается актом или суточной сводкой диспетчерской службы Заказчика. В случае если договором не предусмотрено иное. |
| 20. | Не предоставление по требованию супервайзера гистограммы ИВЭ | 10 бр/час |  |
| 21. | Выполнение технологической операции без ИТР | 10 бр/час |  |
| 22. | Повреждение инструмента и оборудования, являющегося собственностью Заказчика (независимо от возмещения стоимости испорченного оборудования) | 10 бр/час | независимо от возмещения стоимости испорченного кабеля или затрат на его ремонт |
| 23. | Механическое повреждение погружного кабеля ЭЦН | 5 бр/час | независимо от возмещения стоимости испорченного кабеля или затрат на его ремонт |
| 24. | Простой бригады допущенный по причине отсутствия спецтехники и ожидания завоза оборудования | 100% от кол-ва часов простоя | не применимо при простое бригады по причине изменения технологии ремонта (плана работ) по инициативе Заказчика |

- Перечень нарушений, требующих остановки Работ.

  - Документация.

    - Отсутствует, не полный комплект или не должное оформление:

- План работ;

- пусковая документация на бригады в работу;

- документация ПВО, схема монтажа ПВО;

- наряд-допуск на проведение опасных работ;

- паспорта и акты дефектоскопии на применяемое грузоподъемное оборудование, элементы компоновки, бурильные трубы, ведущую трубу и  вертлюг;

- сертификаты соответствия качества на применяемые химреагенты;

- паспорт, мера длины труб перед спуском в скважину;

  - Оборудование.

    - Отсутствует, неисправно, некомплектно, не испытано, смонтировано с нарушением схемы монтажа:

- противовыбросовое оборудование;

- спускоподъемное оборудование и инструмент;

- ограничитель высоты подъема талевого блока;

- ограничитель допускаемой нагрузки на крюке;

- индикатор веса (электронный или гидравлический) талевой системы подъемника с регистрирующим устройством (на электронном носителе);

- индикатор крутящего момента ключа или ротора (предусмотренный конструкцией);

- ресивер пневмосистемы;

- градуированная (деления шкалы не более 0,2м3) мерная емкость для долива скважины, оснащенная уровнемером, а также (в период температуры воздуха ниже 0°С) подогревом жидкости и термоизолированной линией долива.

    - Талевый канат имеет дефект, требующий его отбраковки (согласно п.1.5.33. ПБ в НГП).

    - Отсутствие двусторонней телефонной или радиосвязи бригады с диспетчерскими службами Подрядчика или Заказчика.

    - Отсутствие или некомплект оборудования и инструмента по перечню оснащенности бригады согласно приложению к договору подряда.

  - Персонал.

    - Не полный состав вахты для работы на конкретной подъемной установке.

    - Отсутствие, неисправность средств индивидуальной защиты и спецодежды.

    - Отсутствие документов по обученности персонала бригады.

    - Истекшие сроки проверки знаний персонала.

  - Технология.

    - Несоответствие параметров промывочной жидкости, жидкости глушения или долива требованиям плана работ (без согласования с Заказчиком) по плотности более +/- 0,02 г/см3.

    - Подъём инструмента без долива скважины или контроля за доливом скважины.

    - Отсутствие контроля за уровнем жидкости в приемных емкостях при промывках скважины.

    - Не производится регистрация нагрузок талевой системы подъёмника на бумажном или электронном носителе.

    - Не производится контроль параметров закачиваемой и вымываемой промывочной жидкости.

    - Проведение СПО при наличии запрещающих положений п. 4. 6.13. ПБ 08-624-03.

    - Использование несертифицированных, не паспортизированных элементов в спускаемой компоновке.

    - Спуск компоновки без эскиза (с указанием номеров, наружных и внутренних диаметров элементов компоновки, их длин и типоразмера резьбовых соединений).

    - Выявление факторов, способствующих попаданию мех. примесей (поверхностного песка, глины и др.) в скважину, таких как: грязные НКТ и БТ, отсутствие или неработоспособность желобной емкости для промывки, грязные автоцистерны, превышен КВЧ жидкости глушения или промывки и т.п.

    - Использование химреагентов, тампонажных материалов без сертификатов соответствия качества.

  - Экология.

    - Загрязнение территории кустовой (скважинной) площадки, а также за её пределами техническими жидкостями, тампонажным раствором, сухими химреагентами, жидкими бытовыми стоками.

  - Прочие.

    - Не устранение в установленные сроки ранее выданных предписаний по другим нарушениям.

Примечание к перечню снижения стоимости и нарушений, требующих остановки Работ:

- При наличии нескольких нарушений снижение стоимости производится по сумме нарушений и если эта сумма превышает 30% от стоимости ремонта, то снижение производится:

а) не более 30% от общей стоимости Работ, при условии отстранения от работы на объектах ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» работников подрядчика (включая ИТР), ответственных в допущенных нарушениях;

б) без ограничения (вплоть до 100%) если работники подрядчика продолжают работу на объектах ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ».

- Не могут применяться несколько штрафных санкций за одно и то же нарушение, в течении одной Работы.

- Штрафные санкции должны применяться за каждое повторное нарушение. Повторным нарушение считается, если оно было допущено повторно после его устранения или если оно не устранено в предписанный для устранения срок.

- За остановку работ штраф не применяется, если предусмотрен штраф за нарушение.

- Если при проверке супервайзером, работа бригады остановлена для устранения нарушений самим подрядчиком (на согласованный с Заказчиком срок) и остановка зафиксирована в вахтовом журнале и передана по сводке, то штраф за остановку и нарушение не применяется.

- Дополнительные работы, не согласованные с Заказчиком не оплачиваются.

| ПОДРЯДЧИК Наименование подрядчика Генеральный директор _______________ | ЗАКАЗЧИК: ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ» Генеральный директор ________________ |
| --- | --- |