Форма 4

Лот №424

на выполнение работ по

авторскому надзору за реализацией проектных решений по геологическому изучению недр с целью использования апт-альб-сеноманских отложений для размещения излишков подтоварных вод на месторождениях ОАО «СН-МНГ»

| Этап | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Стоимость работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без НДС | НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Сбор и анализ геологической, геофизической и гидрогеологической информации по поглощающим скважинам исследуемых месторождений. Сбор материалов по условиям эксплуатации, анализ существующей закачки в апт-альб-сеноманский водоносный комплекс на месторождениях. | 01.01.16- 21.03.16 |  |  |  |
| 2 | Первый цикл исследований - обследование участков закачки, проведение пробных закачек, отбор проб подтоварных вод на анализ. | 21.03.16- 20.06.16 |  |  |  |
| 3 | Обработка и анализ полученных данных. Сопоставление фактических данных с проектными решениями. | 21.06.16- 22.08.16 |  |  |  |
| 4 | Второй цикл исследований - проведение пробных закачек, отбор проб подтоварных вод на анализ. | 22.08.16-22.10.16 |  |  |  |
| 5 | Обработка и анализ полученных данных. Сопоставление фактических данных с проектными решениями. Прогноз изменения уровней, устьевых давлений, поля репрессий и распространения промстоков в пласте-коллекторе. Составление модели возможных отклонений. Составление отчетов по авторскому надзору за реализацией проектных решений по ГИН использования апт-альб-сеноманских отложений для размещения излишков подтоварных вод на месторождениях ОАО «СН-МНГ» | 23.10.16- 31.01.17 |  |  |  |
|  | ИТОГО в 2016г. |  |  |  |  |
|  | ИТОГО в 2017г. |  |  |  |  |

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:

М.П.