**Договор**

**на выполнение комплекса работ**

**по утилизации буровых отходов (твердой фазы и жидкой фазы) и рекультивации нарушенных земельных участков, занятых под шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам**

**между**

**Открытым акционерным обществом**

**«Славнефть-Мегионнефтегаз»**

**(ОАО «СН-МНГ»)**

**и**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**(\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»)**

**г. Мегион**

**2016г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. Определения](#_Toc361236492)

[2. Предмет Договора](#_Toc361236493)

[3. Стоимость работ и порядок расчетов](#_Toc361236494)

[4. Условия выполнения работ по утилизации Буровых отходов](#_Toc361236495)

[5. Рекультивация нарушенных земельных участков, занятых под Шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам](#_Toc361236496)

[6. Особые условия](#_Toc361236497)

[7. Порядок сдачи – приемки комплекса работ](#_Toc361236498)

[8. Ответственность Сторон](#_Toc361236499)

[9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)](#_Toc361236500)

[10. СОХРАННОСТЬ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА](#_Toc361236501)

[11. Разрешение споров](#_Toc361236502)

[12. Прочие условия](#_Toc361236504)

[Адреса, реквизиты и подписи Сторон](#_Toc361236505)

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_**

**на выполнение комплекса работ по утилизации буровых отходов**

**(твердой фазы и жидкой фазы) и рекультивации нарушенных земельных участков, занятых под шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г. Мегион** |  | **«** |  | **»** |  |  |  | **г.** |

**Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**)** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если иное не определено в тексте, применяемые в Договореопределения, имеют следующие значения, с соответствующими оговорками по условиям их применения:

**«Стороны»** – Заказчик и Подрядчик.

**«Договор»** – настоящее соглашение сторон, согласованное и подписанное Заказчиком и Подрядчиком, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные Сторонами в период действия Договора.

**«Срок действия Договора»** – период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (либо до окончания срока, указанного в Договоре).

**«Буровое предприятие»** – третье лицо привлеченное Заказчиком для выполнения подрядных работ, в ходе которых образовался Буровой шлам.

**«Буровые отходы»** – твердая фаза и (или) жидкая фаза, образовавшиеся в процессе бурения скважин на лицензионном участке Заказчика. Применительно к настоящему Договору буровые сточные воды не являются Буровыми отходами.

**Комплекс работ по утилизации буровых отходов (жидкой фазы и твердой фазы) и Рекультивации нарушенных земельных участков, занятых под Шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам** включает в себя:

Первый этап – утилизация жидкой фазы, складированного в буровых шламовых амбарах, расположенных на лицензионных участках Заказчика (включая выемку жидкой фазы и транспортировку жидкой фазы на специальное место утилизации, в случае если это предусмотрено условием договора и приложений к нему);

Второй этап – переработка (обработка) твердой фазы, складированного в буровых шламовых амбарах, расположенных на лицензионных участках Заказчика;

Третий этап – биологическая рекультивация нарушенных земель, занятых под шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам.

Этапы по настоящему Договору могут чередоваться при выполнении работ на секционном Буровом шламовом амбаре.

**«Утилизация Буровых отходов» –** деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с твердой фазой с целью получения Вторичной продукции путем обеспечения физико-химического, термического и/или биологического преобразования твердой фазы, и осуществляемого Подрядчиком по утвержденной в установленном порядке технологии.

**«Вторичная продукция»** – используемые товарные продукты, которые получаются в результате Переработки твердой фазы.

**«Вторичные отходы»** – отходы, которые образуются в результате некачественной Переработки твердой фазы и являются менее опасными по сравнению с Буровыми отходами.

**«Утилизация отходов»** – деятельность, связанная с переработкой твердой фазы и утилизацией жидкой фазы, осуществляемая в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ с целью снижения или полного устранения их вредного воздействия на окружающую среду.

**«Объект выполнения работ по настоящему Договору»** – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Место осуществления работ по настоящему Договору расположено:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

«**Буровой шламовый амбар» –** объект временного складирования Буровых отходов из числа указанных в Приложении № 1, выполненный в виде котлована, и подлежащий засыпке (технический этап) и рекультивации (биологический этап), которые осуществляются в рамках выполнения обязательств по Договору.

**«Рекультивация нарушенных земель, занятых под Шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам» –** комплекс работ, выполняемых на территории Бурового шламового амбара в соответствии с Проектной документацией и (или) Планом проведения работ и направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности загрязненных и (или) нарушенных земель до состояния, соответствующего требованиям действующего законодательства РФ и Регламентов Заказчика. Рекультивация включает технологические операции, направленные на:

– создание плодородного или потенциально плодородного слоя почвы;

– снижение содержания нефти (нефтепродуктов) путем их микробиологического разрушения до установленных нормативов качества;

– создание условий, необходимых для существования растительного покрова;

– создание растительного покрова.

**«Проектная документация»** – проект рекультивации, согласованный с уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном действующим законодательством РФ, в которых содержатся сметы, необходимые технологические показатели, виды, кратность, продолжительность, последовательность, объемы технологических операций, способы и режимы их осуществления, наименование и типы применяемого оборудования и техники, наименования, марки и объемы использования материалов и другие данные, необходимые для качественного выполнения работ,

**«Технический стандарт»** - Проект технической документации на новые технику, технологию, использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, имеющий действующее положительное заключение ГЭЭ, полученное в установленном законодательством порядке РФ

**«План проведения работ по Рекультивации нарушенных земель, занятых под Шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам»** – рабочая документация, которую разрабатывает в обязательном порядке Подрядчик на основании соответствующего утвержденного проекта рекультивации, проекта технической документации на новые технику, технологию, использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, получивший положительное заключение ГЭЭ в установленном законодательстве порядке, и ТУ……….. подрядной организации. План проведения работ разрабатывается на каждый Объект.

«**Исполнительная документация»** – пакет документов, предназначенных для сдачи Участков Комиссии и подготавливаемых Подрядчиком.

«**Комиссия» –** комиссия, создаваемая уполномоченными органами государственной власти и органом местного самоуправления в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, для осуществления сдачи-приемки рекультивированных земель.

**«Лицензионный участок»** – участок недр, переданный Заказчику в пользование для добычи полезных ископаемых, на основании соответствующей лицензии, в установленном действующем законодательстве РФ порядке. В рамках настоящего Договора, под Лицензионным участком Стороны понимают, в том числе, участки недр на которых Заказчик выполняет работы/оказывает услуги на основании операторских договоров, заключенных с владельцами лицензий.

**«Месторождение Заказчика»** – границы лицензионного участка по добыче нефти и газа, на которых Заказчик осуществляет свою деятельность.

**«Кустовая площадка Заказчика»** – ограниченная территория месторождения, на которой подготовлена специальная площадка для размещения группы скважин, нефтегазодобывающего оборудования, служебных и бытовых помещений и т д.

**«Территория Заказчика»** – месторождения (лицензионные участки), производственные территории, производственные площадки, контрольно-пропускные пункты, административно – бытовые здания Заказчика, в том числе месторождения, обслуживаемые Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг.

**«Партия Буровых отходов»** – часть объема Буровых отходов, по которому осуществляется сдача-приемка выполненных Работ по Утилизации Буровых отходов и подписывается соответствующий Акт сдачи-приемки выполненных работ. Объем Партии Буровых отходов не может быть менее 1000 (тысяча) кубических метров, за исключением завершающей Партии буровых отходов, объем которой может быть меньше указанной величины.

**«Партия Вторичной продукции»** – объем Вторичной продукции, полученный в результате Утилизации Партии Буровых отходов за Отчетный период.

**«Подготовка Бурового шламового амбара»** – комплекс мероприятий и работ, который включает извлечение из Бурового шламового амбара Нефтешламов и вывоз их за пределы Объекта или утилизацию Нефтешламов в соответствии с действующими требованиями. Подготовка Бурового шламового амбара выполняется Заказчиком до передачи Объекта в Работу по настоящему Договору.

**«Нефтешламы»** – отходы, которые могут содержаться в Буровых шламовых амбарах и представляют собой тяжелые твердые или пастообразные отходы, не пригодные для использования в процессах подготовки нефти, состоящие из нефти (нефтепродуктов), продуктов их трансформации, минеральной фракции, твердых древесно-травянистых включений и воды.

**«Акт сдачи-приемки выполненных работ» –** двусторонний документ, подписанный уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика, фиксирующий качественное и полное выполнение работ в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ, составляемый Подрядчиком по форме Приложения № 6.

**«Отчетный период при выполнении работ по Утилизации Буровых отходов»** – период, в течение которого Подрядчик осуществил полную Утилизацию Партии Буровых отходов.

**«Итоговый контроль при выполнении работ по Утилизации Буровых отходов»** – контроль результатов Работ, осуществляемый Заказчиком с участием Супервайзеров и иных представителей Заказчика по завершении Работ по каждой Партии Буровых отходов на Объекте утилзации буровых отходов на предмет соответствия качества и объемов выполненных Работ условиям Договора, требованиям Регламентов Заказчика, а также требованиям действующего законодательства РФ. Факт выполнения Работ и качество выполненных Работ фиксируется при осуществлении Итогового контроля путем составления и подписания Акта итогового контроля.

**«Итоговый контроль при выполнении работ по Рекультивация нарушенных земель, занятых под Шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам»** – контроль результатов указанных работ, осуществляемый Заказчиком по завершении работ (этапа работ) на каждом объекте на предмет соответствия качества и объемов выполненных работ условиям Договора и Проектной документации, а также требованиям действующего законодательства РФ. Качество работ при осуществлении Итогового контроля устанавливается путем проведения Натурного обследования Участка.

**«Натурное обследование Бурового шламового амбара/нарушенного земельного участка»** – полевое обследование указанных объектов по установленным качественным и количественным показателям, осуществляемое Заказчиком перед проведением работ по Рекультивации нарушенных земельных участков, занятых под Шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам в целях установления их границ, площадных и объемных характеристик, определения степени и глубины проникновения загрязнения, объемов, видов и характера этих работ и других показателей, необходимых для разработки Плана проведения работ, а также после проведения работ (этапа работ) - в целях установления соответствия качества выполнения работ требованиям Договора, Регламентов Заказчика и действующего законодательства РФ.

«**Журнал производства работ»** – основной первичный производственный документ, отражающий все выполненные технологические операции, технологическую последовательность, сроки, объемы, качество выполнения и условия производства работ, примененные способы выполнения работ, использованные материалы, оборудование и химические реагенты с указанием их количества, марок, основных характеристик, глубины обработки почвы (грунта), результаты количественного химического анализа, информация по устранению замечаний Супервайзеров и Представителей Заказчика, а также данные по другим показателям, влияющим на качество работ. Журнал производства работ заполняется с первого дня работы на каждом Объекте и до дня завершения работ. Журнал производства работ ведет работник Подрядчика, ответственный за производство работ на Объектах, или лицо, замещающее этого работника.

**«Временные сооружения»** – все сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на объекте выполнения работ или вблизи его, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы территории Заказчика, кроме тех сооружений, которые Заказчик оставит для дальнейшего использования.

**«Гарантийный срок»** – период времени, устанавливаемый настоящим Договором, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех недостатков, выявленных Заказчиком, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

**«Оборудование, материалы, инструменты Подрядчика»** – все и всякое оборудование, приборы, машины, механизмы и материалы, а также имущество, находящееся во владении, заимствованное, полученное в аренду или контролируемое Подрядчиком и используемое/применяемое для исполнения настоящего Договора.

**«Представители Сторон»** – лица, уполномоченные Сторонами на совершение от их имени, действий, в соответствии с Договором, на основании надлежаще оформленных доверенностей.

**«Персонал Заказчика»** – штатные сотрудники Заказчика.

**«Персонал Подрядчика»** – штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения работ определенных настоящим Договором.

**«Субподрядчик»** – любое третье лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения работ определенных настоящим Договором.

**«Супервайзинг»** – система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства РФ в области промышленной, экологической безопасности, пользования недрами, требований Заказчика к оказанию услуг/выполнению работ, условий документации регламентирующей оказание услуг/выполнение работ, для получения Заказчиком ожидаемого результата. Система мер включает в себя, в том числе, технико – технологический контроль, наблюдение и координацию действий исполнителей/подрядчиков оказывающих услуги/выполняющих работы для Заказчика, а также комплекс экспертно-проверочных мероприятий.

Супервайзинг осуществляется с целью обеспечения соблюдения подрядной организацией при оказании услуг/выполнении работ:

* проектных решений;
* требований документации;
* требований нормативных документов;
* требований к осуществлению производственного контроля службами подрядной организации, в том числе в части обеспечения требуемого качества услуг/работ, выполнения технологических операций в соответствии с требованиями документации и своевременной корректировки технологических операций в случае выхода контролируемых параметров за допустимые пределы, применяемых материалов, деталей, конструкций и оборудования.

**«Супервайзер»** – уполномоченный представитель организации, оказывающей Заказчику услуги супервайзинга на основании договора заключенного с Заказчиком.

**«Инцидент»** – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

**«Авария»** – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

**«Недостатки (Недостатки работ)»** – любые отступления и невыполнения требований нормативных правовых актов РФ, настоящего Договора, документации регламентирующей оказание услуг/выполнение работ, локальных нормативных актов Заказчика, допущенные Подрядчиком при исполнении настоящего Договора.

**«Подземные и наземные/надземные/воздушные коммуникации»** **–** сети водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения (конструкций энергетического оборудования), связи (кабели, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи), линий радиофикации, трубопроводы, коллекторы.

**«Отходы производства и потребления»** **–** вещества или предметы, образовавшиеся при выполнении работ определенных настоящим Договором, и после их завершения, остатки сырья, материалов, отходы в виде жидких продуктов (водных или органических), масел, растворов, и др., которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению с места выполнения работ.

**"Локальные нормативные акты Заказчика»** - утвержденные и действующие у Заказчика внутренние нормативные документы, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре как неотъемлемая его часть, устанавливающие единые нормы, правила организации и производства работ/оказания услуг, а также обеспечения безопасности, общие принципы или характеристики выполнения работ/оказания услуг, качества этих работ/услуг, и прочие, обязательные для исполнения, требования Заказчика.   
Стороны согласовали, что локальные нормативные акты Заказчика, определенные настоящим Договором, передаются Подрядчику и принимаются последним по Акту приема-передачи локальных нормативных актов Заказчика (Приложение № 7), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

**«Объект»** - Объект переработки (обработки) Буровых отходов и Объект выполнения работ.

**«Объект выполнения работ»** – наименование объекта, отходы, образованные на котором, подлежат утилизации по настоящему Договору.

**«Объект утилизации Буровых отходов»** – наименование объекта, места осуществления работ по настоящему Договору.

1. Предмет Договора
   1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по утилизации Буровых отходов (твердая фаза, жидкая фаза) и Рекультивации нарушенных земельных участков, занятых под Шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам (далее – Работы), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.
   2. В комплекс Работ по Договору входит:

- Обезвреживание и/или обработка, утилизация Буровых отходов (твердая фаза);

- Утилизация Буровых отходов (жидкая фаза);

- Рекультивация нарушенных земельных участков, занятых под Шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам.

* 1. Объем Работ по утилизации Буровых отходов, Рекультивации нарушенных земельных участков, занятых под Шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам, а также перечень Буровых шламовых амбаров, и сроки выполнения комплекса Работ определены в Графике выполнения работ (Приложение № 1).

Подрядчик приступает к выполнению Работ в течение 3 календарных дней с момента подписания настоящего Договора. В противном случае, Заказчик в одностороннем порядке имеет право расторгнуть Договор.

* 1. Стороны согласовали, что объем Работ, определенный в Графике выполнения работ (Приложение № 1), является ориентировочным и может быть изменен путем оформления Сторонами дополнительного соглашения к Договору, или дополнения к Договору в рамках установленного настоящим Договором опциона.
  2. Право собственности на Вторичные отходы переходит Подрядчику с момента их образования. Право собственности на Вторичную продукцию с момента ее образования принадлежит Заказчику.
  3. Комплекс Работ считается выполненным после передачи Подрядчиком рекультивированного земельного участка Заказчику, соответствующего целям рекультивации, в порядке определенном «Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» (утв.Приказом Минприроды Россиии Роскомземаот 22 декабря 1995 г. № 525/67), для обеспечения приемки рекультивированных земельных участков приемочной комиссией арендодателя земельного участка или иными нормативными актами РФ.

2.7. Работы по настоящему Договору выполняются иждивением Подрядчика – с использованием его материалов и оборудования, его силами и средствами.

1. Стоимость Работ и порядок расчетов
   1. Ориентировочная стоимость Договора определяется в соответствии с Расчетом договорной стоимости (Приложение № 2), и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, кроме того НДС (18%) \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, всего с учетом НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей. Стоимость материалов, используемых Подрядчиком, является ориентировочной в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору.
   2. Стоимость Работ по утилизации буровых отходов (твердая фаза) определяется стоимостью 1 м3 переработки буровых отходов (твердой фазы), указанной в Приложении №2, и количеством фактически выполненных и принятых объемов работ.
   3. Стоимость Работ по утилизации буровых отходов (жидкая фаза) определяется стоимостью 1 м3 утилизации буровых отходов (жидкой фазы), указанной в Приложении № 2, и количеством фактически выполненных и принятых объемов работ.
   4. Стоимость Работ по рекультивации нарушенных земельных участков, занятых под шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам, определяется стоимостью 1 га рекультивированных земель, указанной в Приложении №2, и количеством фактически выполненных и принятых объемов работ.

3.5. Фактические затраты на материалы, по ценам, предварительно согласованным с Заказчиком, принимаются от Подрядчика на выполненный объем работ по Приложению к акту сдачи-приемки выполненных работ.

3.6. Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных Работ в течение 90 (девяноста) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней, с даты получения от Подрядчика оригиналов следующих документов:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3;

- акта о приемке выполненных работ формы № КС-2;

- акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложения № 6);

-акта итогового контроля (по форме Приложения № 4);

- счета-фактуры;

- иных документов, оформляемых в рамках выполнения Работ по настоящему Договору.

* 1. Счет – фактура выставляется Подрядчиком не позднее 1 (одного) дня с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ каждого этапа.
  2. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем Договоре.
  3. В случае если в результате корректировки Плана проведения работ или внесения изменений в Проектную документацию изменятся объемы или виды работ, подлежащих выполнению по Договору, Стороны обязуются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи Заказчиком Подрядчику уведомления об этих изменениях заключить соответствующее Дополнительное соглашение в соответствии с условиями Договора. При этом если изменение объемов и видов работ влечет за собой изменение их стоимости, то стоимость работ по Договору рассчитывается в соответствии с пунктом 3.3, 3.4 настоящего Договора.
  4. Подрядчик не вправе требовать оплату выполненных работ, не предусмотренных Проектной документацией или Планом проведения работ, а также работ по Рекультивации, выполненных за пределами Участка или на части территории Объекта, на которой до выполнения работ произошло самовосстановление растительности.
  5. По инициативе одной из Сторон в любой момент, в течение срока действия настоящего Договора, Стороны производят сверку расчетов с оформлением соответствующего Акта.
  6. По согласованию Сторон оплата может быть проведена зачетом встречных однородных требований, путем оформления Сторонами соглашения о взаимозачете или направления заявления о зачете встречных однородных требований, в порядке ст.410 ГК РФ. Стороны согласовали, что при заключении Подрядчиком договора финансирования под уступку денежного требования, или иного договора о перемене лиц в обязательстве в части денежного требования, за Заказчиком остается право проведения зачета встречных однородных требований, с сумм, подлежащих перечислению финансовому агенту (третьему лицу). При этом Подрядчик обязан собственными силами и средствами, без привлечения Заказчика, урегулировать с финансовым агентом (третьим лицом) взаимоотношения (включая споры) связанные с проведением взаимозачета.
  7. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (доверенности от организации и т.д.). В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым Кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату работ по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В случае получения счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) дней информирует Подрядчика об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

* 1. Заказчик оставляет за собой право изменить объем Работ определенный настоящим Договором в пределах следующего согласованного Сторонами опциона:

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону увеличения от объема Работ указанного в Договоре составляет 50% (пятьдесят процентов).

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону уменьшения от объема Работ указанного в Договоре составляет 50% (пятьдесят процентов).

Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (–) или увеличить (+) объем Работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цены Работ, сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами в Договоре.

Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения объема Работ.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику, направив ему письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до начала срока выполнения Работ. Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения определена Сторонами в Приложении № 8 к настоящему Договору.

С момента получения уведомления Заказчика об исполнении опциона в сторону уменьшения**,** обязательства Подрядчика по выполнению объема работ, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения, объем Работ, указанный в уведомлении Заказчика, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

3.15. Непредвиденные работы и затраты, предусмотренные в Расчете договорной стоимости (Приложение № 2), – резерв средств Заказчика, предназначенный для возмещения стоимости дополнительных работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе выполнения работ по договору. Стоимость непредвиденных дополнительных работ определяется в соответствии с пунктами 3.2, 3.3, 3.4 настоящего Договора.

3.16. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1. Гражданского кодекса РФ Сторонами Договора не начисляются и не уплачиваются.

1. Условия выполнения работ по утилизации Буровых отходов
   1. **Права и обязанности Сторон:**
      1. **Заказчик обязуется:**
         1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора представить Подрядчику копию утвержденного уполномоченным государственным органом паспорта опасных отходов на Буровые отходы.
         2. Обеспечить участие своих представителей в работе комиссии, составляющей Акт итогового контроля, по форме Приложения № 4.
         3. Осуществлять приемку и оплату выполненных Работ в порядке, установленном настоящим Договором.
         4. Направить Подрядчику уведомление о назначении/смене своих представителей, уполномоченных принимать оперативные решения, относящиеся к настоящему Договору, с указанием: Ф.И.О., должности уполномоченных лиц и их контактных телефонов.
         5. Обеспечить участие своих представителей в оформлении/подписании Актов итогового контроля.
         6. Обеспечить прием поступающих от Подрядчика данных, сведений, документов, и пр. которые Подрядчик обязан передавать в соответствии с настоящим Договором.
         7. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Договора передать Подрядчику копии следующих документов: протокол результатов биотестирования по буровому шламу, протокол компонентного состава отхода, протокол количественного химического анализа (КХА) бурового шлама.

4.1.1.8. Передать Подрядчику Буровые отходы в объемах и в сроки, определенные Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение № 1), для Переработки (Обработки) и утилизации Буровых отходов на Объекте переработки (обработки) Буровых отходов, завезенные Перевозчиком на место выполнения Работ. Прием–передача Буровых отходов осуществляется на основании Акта приема-передачи партии твердой фазы по форме Приложения № 9 и подписывается представителями Сторон и Перевозчиком.

* + 1. **Заказчик вправе:**
       1. В любое время проверять и контролировать:

– ход и качество Работ;

– сроки выполнения Работ;

– качество материалов и оборудования, используемых/применяемых для выполнения Работ, и правильности их использования;

- контроль наличия соответствующей разрешительной документации (лицензий, сертификатов качества на применяемые материалы и т.д.)

- качество и количество используемых материалов и режимов их использования

- фактическую мобилизацию Подрядных организаций;

– квалификацию персонала Подрядчика выполняющего Работы;

– качество, состав Вторичных отходов и Вторичной продукции;

– условия временного хранения Буровых отходов, Вторичных отходов, Вторичной продукции;

– условия утилизации Буровых отходов;

– сроки и объемы временного хранения Буровых отходов, Вторичных отходов, Вторичной продукции;

– факт и ход осуществления Переработки (Обработки) Буровых отходов;

– объемы выполнения Работ;

– технические, технологические и экологические аспекты Переработки (Обработки) Буровых отходов;

– факт использования и (или) вывоза Вторичных отходов и Твердой фракции за пределы территории лицензионного участка Заказчика;

– факт и условия размещения Вторичных отходов и некондиционной части Вторичной продукции;

– соблюдение требований охраны труда и техники безопасности;

– исполнение Подрядчиком иных требований настоящего Договора.

Для целей настоящего Договора Стороны решили, что осуществление контроля и (или) проведение проверок осуществляется службой супервайзинга за процессами рекультивации Заказчика, либо может осуществляться путем привлечения Заказчиком третьих лиц, оказывающих последнему услуги супервайзинга. Представители Заказчика и Супервайзеры имеют право беспрепятственного доступа в места проведения Работ в любое время в течение всего периода их проведения, а также имеют право запрашивать необходимую документацию, подтверждающую безопасность выполняемых Работ и соответствие Работ и их результатов условиям настоящего Договора.

В случае возникновения между Супервайзером и Подрядчиком разногласий по какому-либо вопросу, Заказчик изучает позиции, мнения сторон этих разногласий, и принимает оптимальное с точки зрения качества Работ и цели настоящего Договора решение, которое направляется Заказчиком Подрядчику и организации, оказывающей Заказчику услуги супервайзинга.

Стороны согласовали, что Супервайзер вправе подписывать документы, относящиеся к осуществлению контроля и (или) проведению проверок в соответствии с вышеуказанными целями. Перечень (вид) таких документов определяется Заказчиком.

* + - 1. Требовать от Подрядчика устранения выявленных недостатков в установленные Заказчиком сроки. Требовать от Подрядчика устранения замечаний по качеству и срокам выполнения Работ, а также по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Эти замечания могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам.
      2. Требовать от Подрядчика предоставления ему информации о ходе выполнения Работ и соблюдении установленных требований в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, а также требовать предоставления информации, сведений, данных, отчетов, в том числе не установленных настоящим Договором, но связанных с исполнением требований Договора.

Требовать от Подрядчика доработки предоставленной последним информации, сведений, данных, отчетов, если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению (содержанию).

* + - 1. В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ, путем уведомления Подрядчика, указав дату с которой Работы должны быть приостановлены, а также в любое время возобновить выполнение Работ.
      2. Отдавать распоряжения по всем вопросам, относящимся к Работам.
      3. Без объяснения причин отказать Подрядчику в привлечении последним Субподрядчиков для выполнения Работ или их части.
    1. **Подрядчик обязуется:**
       1. Обеспечить качественное выполнение Работ в установленные сроки в соответствии с положениями настоящего Договора и приложений к нему, условиями разрешительной документации, предусмотренной действующим законодательством РФ, а также иными требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Договора.
       2. Иметь выданные в соответствии с требованиями законодательства РФ, и предъявлять Заказчику, по его требованию, все сертификаты, лицензии, разрешения и прочие документы, удостоверяющие готовность Подрядчика выполнять Работы. Соответствовать установленным лицензионным требованиям и условиям иной разрешительной документации и соблюдать их в соответствии с законодательством РФ.
       3. Подготовить, и согласовать с Заказчиком и Супервайзером План проведения работ на каждый Объект.
       4. Не приступать к работам без согласованного Планы проведения работ.
       5. Осуществлять утилизацию Буровых отходов с применением только тех технологий, которые в установленном порядке согласованы с компетентными государственными органами и подтверждены действующими в период выполнения Работ положительными заключениями государственной экологической экспертизы и иной документации, предусмотренной действующим законодательством РФ.
       6. Не допускать таких способов обращения с Буровыми отходами, Вторичными отходами и/или Вторичной продукцией, химическими реагентами, материалами, которые могли бы в период действия настоящего Договора или в более поздние сроки быть признаны органами власти как неразрешенные (запрещенные), включая несанкционированное размещение, захоронение, хранение, а также не соответствующие требованиям законодательства РФ.
       7. Назначить одного из своих работников полномочным представителем Подрядчика, ответственным за остальной персонал Подрядчика и обладающим всеми полномочиями для решения оперативных вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ между Заказчиком, Подрядчиком, и Супервайзерами. Полномочия указанного представителя должны подтверждаться соответствующей доверенностью Подрядчика.
       8. За свой счет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика обеспечить:

– все операции по обращению с Буровыми отходами, Вторичными отходами;

– приобретение необходимых материалов и химических реагентов для выполнения технического и биологического этапа;

– оборудование территории, используемой для временного хранения и утилизации Буровых отходов, в соответствии с требованиями законодательства РФ;

– доставку на Объект утилизации буровых отходов, перемещение, передислокацию техники, оборудования, материалов и персонала Подрядчика. Обеспечить достаточную численность техники, оборудования, материалов и персонала на объекте выполнения Работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр., в том числе на период отсутствия подъездных дорог;

– ежедневное перемещение своего Персонала к месту производства Работ и обратно к месту проживания. В случае если персонал Подрядчика, во время выполнения Работ будет проживать в полевых условиях, на территории Заказчика, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком места базирования своего персонала. При этом Подрядчик обязан обеспечить сооружение, приобретение и/или аренду зданий, помещений, необходимых для размещения персонала Подрядчика, по нормам не ниже предусмотренных законодательством РФ;

– сооружение для техники Подрядчика временных заездов, подъездных путей к Объектам утилизации отходов, к объектам размещения (накопления) Буровых отходов, Вторичных отходов или Вторичной продукции, а также переездов через трубопроводы (при необходимости);

– монтаж оборудования, установки, техники, необходимых коммуникаций и других сооружений в пределах Объекта утилизации Буровых отходов и на прилегающей территории (при необходимости);

– осуществление входного контроля Буровых отходов, используемых материалов, химических реагентов, результаты которого необходимо оформлять документально и представлять Представителю Заказчика или Супервайзеру по их запросам;

– эксплуатацию, очистку, техническое обслуживание, ремонт, содержание техники, сооружений и оборудования, применяемого для производства Работ;

– отбор проб и выполнение химических анализов и иных лабораторных испытаний, необходимых для подтверждения соблюдения требований технологических регламентов, нормативных документов или с целью контроля и корректировки технологического процесса;

– очистку водной фракции, извлеченной из Буровых отходов, до достижения нормативов, установленных для применения этой воды для нужд Заказчика (в случае согласия Заказчика на приемку очищенной водной фракции для утилизации);

– демонтаж оборудования, установки, техники, временных коммуникаций и других сооружений в пределах Объекта утилизации Буровых отходов и на прилегающей территории после завершения Работ (в случае если Объект утилизации отходов расположен на земельном участке, принадлежащем Заказчику);

– демонтаж временных заездов, подъездных путей, применявшихся для проезда техники Подрядчика, а также переездов этой техники через трубопроводы после завершения Работ (в случае если Объект утилизации отходов расположен на земельном участке, принадлежащем Заказчику);

– вывоз установки, техники, оборудования, отходов, остатков материалов и химических реагентов, персонала Подрядчика после завершения Работ, а также наведение порядка на территории, использовавшейся для проведения Работ (в случае если Объект переработки (обработки) отходов расположен на земельном участке, принадлежащем Заказчику);

– передачу Заказчику Вторичной продукции.

* + - 1. Иметь надлежащим образом оформленные и в установленном порядке полученные (утвержденные) все необходимые документы на Вторичную продукцию (технические условия, зарегистрированные в Ростехрегулировании сертификаты соответствия, санитарно-гигиенические заключения и др.).
      2. Не утилизировать буровые сточные воды, лед, снег.
      3. Обеспечить такое качество Вторичной продукции, чтобы каждая Партия Вторичной продукции во всем своем объеме отвечала каждому из следующих условий:

1) имеет место соответствие по всем установленным показателям требованиям утвержденного нормативного документа (технических условий) на данный продукт;

2) имеет потребительскую стоимость и свойства товара;

3) имеет все предусмотренные законодательством документы, сертификаты и разрешения, оформленные и полученные в установленном законодательством порядке.

* + - 1. Самостоятельно и за свой счет вносить плату за выбросы, сбросы, размещение отходов производства и потребления, образовавшихся в результате хозяйственной деятельности Подрядчика, включая Вторичные отходы, полученные в результате некачественной утилизации Партии Буровых отходов.
      2. Обеспечить сохранность и не допускать несанкционированных способов обращения и потерь Буровых отходов при выполнении обязательств по настоящему Договору.

Все риски, связанные с Буровыми отходами, в том числе с их опасными свойствами, с момента получения их Подрядчиком возлагаются на Подрядчика.

* + - 1. Обеспечить раздельное временное хранение каждой Партии Вторичных отходов/Вторичной продукции до момента подписания Сторонами Акта итогового контроля по форме Приложения №4, а также обеспечить отдельное временное хранение Буровых отходов Заказчика от отходов, поступивших от других лиц.
      2. В случае, если какая либо Партия Вторичной продукции не может быть использована по прямому назначению вследствие неудовлетворительного качества, не признания ее в качестве товарного продукта или по другим причинам, Подрядчик обязан обеспечить размещение этой Партии Вторичной продукции как отходов в соответствии с требованиями законодательства за пределами территории лицензионного участка Заказчика, и в установленном порядке за свой счет в полном размере внести соответствующую плату за негативное воздействие на окружающую среду в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Заказчику уведомления о готовности сдачи выполненных Работ по соответствующей Партии Буровых отходов, но не позднее даты окончания Работ установленной настоящим Договором, и нести другие расходы, связанные с обращением с некондиционной Партией Вторичной продукции.
      3. Создать и постоянно поддерживать в рабочем состоянии систему внутреннего контроля Работ по документированным процедурам, включающую контроль:

– соответствия последовательности, состава и качества выполняемых технологических операций требованиям нормативных документов, действие которых распространяется на данные технологические операции;

– соблюдения технологических режимов, установленных внутренними регламентами Подрядчика;

– соответствия выполняемых Работ условиям Договора;

– состояния Объектаутилизации Буровых отходов по показателям охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды.

* + - 1. Постоянно вести и представлять Представителю Заказчика или Супервайзеру по их запросам журнал производства Работ, журнал проверки состояния условий труда, журнал инструктажей, план производства работ. Подрядчик не должен препятствовать внесению замечаний в журнал производства Работ Представителем Заказчика или Супервайзером.
      2. Постоянно хранить на Объекте утилизации Буровых отходов оригиналы или копии технологического регламента, технических условий, гигиенические сертификаты, паспорта на материалы, применяемые для выполнения работ, необходимых нормативно-технических документов и в любое время предъявлять их по запросам Представителей Заказчика или Супервайзера.
      3. Предоставлять Заказчику информацию, сведения, данные, отчеты, в том числе не установленные настоящим Договором, но связанные с исполнением требований Договора. Требования к оформлению/составлению, срокам предоставления информации, сведений, данных, отчетов, не определенные настоящим Договором, устанавливает Заказчик, а Подрядчик, в свою очередь, соблюдает их.

Обеспечивать достоверность и обоснованность всех информационных данных, предоставляемых Заказчику.

* + - 1. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика и Супервайзера ко всем объектам, на которых выполняются Работы, а также к местам хранения материалов, используемых для выполнения Работ.

Предоставлять Заказчику (Супервайзеру) возможность (не препятствовать и оказывать содействие) проводить проверки в рамках и на основании настоящего Договора. При этом положительные результаты осмотров, проверок и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору и не создают каких-либо новых обязательств Заказчика.

Без задержек устранять замечания Заказчика, его уполномоченных представителей и Супервайзеров, сделанные ими в ходе и по результатам проведенных проверок. А также своевременно представлять Заказчику в письменном виде информацию об устранении этих замечаний.

* + - 1. Выполнять распоряжения Заказчика по всем вопросам, относящимся к Работам, за исключением случаев, когда это является незаконным или не относится к настоящему Договору, а также решения Заказчика, принятые последним в результате изучения позиции и мнения Подрядчика и Супервайзера, в случае возникновения разногласий между Супервайзером и Подрядчиком.
      2. Качественно, в установленные сроки, устранять выявленные Заказчиком недостатки.
      3. Утилизировать Буровые отходы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
      4. Представлять лицам, осуществляющим Супервайзинг и Итоговый контроль, все запрашиваемые документы, материалы и данные, относящиеся к работам по утилизации Буровых отходов, отдельным технологическим операциям, Буровым отходам, Вторичной продукции, Вторичным отходам, Объекту утилизации Буровых отходов.
      5. Согласовывать с энергоснабжающими и эксплуатирующими энергетическое оборудование организациями провоз негабаритного груза, а также производство Работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи. Работы в охранных зонах должны производиться при наличии нарядов-допусков и разрешений.
      6. Проводить работы по подключению (отключению) собственных электроустановок к существующим источникам электроэнергии Заказчика согласно правилам, действующим у Заказчика, если Заказчиком будет предоставлена такая возможность, на основании отдельного соглашения, заключаемого Сторонами.
      7. Собственными силами и средствами (без возмещения Заказчиком) произвести полную ликвидацию всех экологических последствий инцидентов и аварий, которые произошли по вине Подрядчика. Нести все риски, связанные с выполнением Работ, в том числе связанные с опасными свойствами Буровых отходов.
      8. Немедленно уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ.

Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях в месте выполнения Работ и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

– аварии (немедленно);

– инциденты (в течение 12 (двенадцати) часов);

– несчастные случаи (в течение 12 (двенадцати) часов);

– хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

– обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

– забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся предмета настоящего Договора и обязательств Сторон по нему (в течение 24 (двадцати четырех) часов).

* + - 1. Немедленно уведомлять Заказчика в случае выявления противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в документации и информации, предоставленной Заказчиком, иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика и создающих невозможность выполнения Работ с надлежащим качеством, либо делающих невозможным выполнение Работ в установленные сроки.
      2. При получении уведомления от Заказчика полностью или частично приостановить выполнение Работ. При получении уведомления Заказчика возобновить выполнение Работ.
      3. В случае привлечения Субподрядчиков (с письменного согласия Заказчика) для целей настоящего Договора, представлять Заказчику (по его требованию) копии договоров, заключенных Подрядчиком с Субподрядчиками. При наличии у Заказчика замечаний к условиям договоров обеспечить внесение в договоры соответствующих изменений. Помимо копий заключенных договоров, Подрядчик (по требованию Заказчика) предоставляет Заказчику копии учредительных документов Субподрядчиков, лицензии на право производства Работ, и другую истребованную Заказчиком документацию и информацию о Субподрядчиках.

При привлечении Субподрядчиков для целей настоящего Договора, проводить технический аудит Субподрядчиков с использованием Анкеты по установленной Заказчиком форме, с предоставлением Заказчику полной информации о проведенном техническом аудите.

При привлечении Субподрядчиков обеспечивать контроль за ходом выполнения ими работ по Переработке (Обработке) Буровых отходов. Подрядчик несет ответственность за Субподрядчиков как за свои собственные, в том числе за недостатки работ, выполненных Субподрядчиками.

* + - 1. За свой счет обеспечить сбор, утилизацию, вывоз и сдачу в установленном порядке отходов производства и потребления, образовавшихся при выполнении Работ.
      2. Организовать и обеспечить выполнение своим персоналом требований законодательных и нормативных правовых актов РФ, документации, регламентирующей выполнение Работ по утилизации Буровых отходов, природоохранных и экологических норм, безопасности дорожного движения по территории Заказчика, эксплуатации/использования оборудования, устройств, инструментов и приспособлений, используемых в ходе выполнения работ. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением своим персоналом указанных требований и проводить в этих целях все необходимые инструктажи.
      3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства (в том числе, если необходимо, получать рабочие визы, разрешения на работу и т.д.).

В случае нарушения установленных настоящим пунктом обязательств Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, связанные с привлечением Заказчика к ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ.

* + - 1. Предпринимать все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим подземным и наземным/надземным/воздушным коммуникациям, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
      2. В случае, если примененные Подрядчиком способы обращения с Буровыми Отходами, Вторичными отходами и/или Вторичной продукцией будут квалифицированы органами власти как неразрешенные (запрещенные), в том числе как несанкционированное размещение, захоронение, хранение, а также в случае если технологии выполнения Подрядчиком Работ будут квалифицированы органами власти как несоответствующие требованиям законодательства РФ, Подрядчик обязан за свой счет исполнить все требования органов власти в отношении этих Буровых отходов, Вторичных отходов и/или Вторичной продукции, независимо от того, кому предъявлены эти требования – Заказчику или Подрядчику.
      3. Защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков.
      4. Направить Заказчику письменное уведомление о начале Работ на Объекте в срок не позднее, чем за 7 дней до даты начала Работ на Объекте.
      5. Направить Заказчику письменное уведомление о завершении Работ на Объекте в срок не позднее, чем за 7 дней до даты завершения Работ на Объекте
      6. Направить Заказчику уведомление о назначении/смене своих представителей, уполномоченных принимать оперативные решения, относящиеся к настоящему Договору, с указанием: Ф.И.О., должности уполномоченных лиц и их контактных телефонов.

Назначить одного из своих работников полномочным представителем Подрядчика, ответственным за оперативное руководство технико-технологическим процессом Работ, за персонал Подрядчика, выполняющий Работы. Полномочный представитель Подрядчика должен обладать полномочиями, необходимыми для решения оперативных вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ между Заказчиком, Подрядчиком, Перевозчиком, Буровым предприятием, (включая, но не ограничиваясь) полномочиями на: участие в составлении/на подписание Акта переработки партии бурового шлама, товарно-транспортных накладных, актов о недостатках Работ, актов, оформленных Заказчиком в ходе проведения контроля/проверок.

В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем подписания настоящего Договора, направить Заказчику надлежащим образом заверенные должным образом копии доверенностей, подтверждающих полномочия работников Подрядчика, назначенных последним ответственными за оперативное руководство технико-технологическим процессом Работ, за персонал Подрядчика, выполняющий Работы.

В случае изменения состава полномочных представителей Подрядчика, последний не позднее 3 (трех) календарных дней, следующих за днем назначения нового представителя, направить Заказчику заверенные должным образом копии доверенностей, подтверждающих их полномочия.

В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем подписания настоящего Договора, направить Заказчику список персонала, который будет непосредственно находиться на территории Заказчика, с указанием Ф.И.О., должности, квалификации, опыта работы, и их контактных телефонов.

4.1.3.41. Предоставить Заказчику заверенные должным образом образцы подписей представителей Подрядчика, уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры, иные документы, оформляемые Сторонами в рамках настоящего Договора и в связи с ним.

4.1.3.42. Обеспечить (организовать) участие своих представителей:

– в оформлении/подписании Актов итогового контроля, актов о недостатках Работ;

– в расследованиях Сторонами аварий, инцидентов, несчастных случаев, а также иных случаев фактической остановки выполняемых Работ, и произошедших внеплановых событий;

– в проводимых Заказчиком проверках в рамках осуществления последним контроля в соответствии с настоящим Договором;

– в проводимых Заказчиком служебных проверках, при обнаружении завышения Подрядчиком, в предоставленных документах, объемов выполненных Работ;

– в проводимых Заказчиком иных мероприятиях, расследованиях, проверках, в связи с настоящим Договором.

4.1.3.43. Для выполнения Работ привлекать компетентный, достаточно квалифицированный, профессиональный, обученный персонал, аттестованный (обученный) по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности, прошедший соответствующую подготовку.

4.1.3.44. При привлечении Субподрядчиков обеспечивать контроль за ходом выполнения ими работ по утилизации Буровых отходов. Подрядчик несет ответственность за Субподрядчиков как за свои собственные, в том числе за недостатки работ выполненных Субподрядчиками.

4.1.3.45. Согласовывать с Заказчиком стоимость используемых материалов в Реестре стоимости материалов, прилагаемом для согласования, с указанием: полного наименования материалов, марки, типоразмера, стандартных единиц измерения, количества, суммы. Реестр стоимости материалов должен быть завизирован инженером ПО ДКС и РО Заказчика, начальником ОКМОиМ, начальником ПО строительных ресурсов департамента по комплектации ОКС, начальником отдела маркетинга, утвержден Заместителем Генерального директора - Директором по экономике и финансам. К реестру должны быть приложены счета-фактуры на закупку материалов до их приобретения.

4.1.3.46. Обеспечить сдачу земельных участков Комиссии в порядке, определенном «Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» (утв.Приказом Минприроды Россиии Роскомземаот 22 декабря 1995 г. № 525/67) и/или иными нормативными актами РФ с оформлением актов сдачи приемки земельных участков.

4.1.3.47. Принимать Буровые отходы в объемах и в сроки, определенные Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение № 1), для утилизации Буровых отходов на Объекте переработки (обработки) Буровых отходов, завезенные Перевозчиком на место выполнения Работ. Прием–передача Буровых отходов осуществляется на основании Акта приема-передачи партии твердой фазы по форме Приложения № 9 и подписывается представителями Сторон и Перевозчиком.

* + 1. **Подрядчик вправе:**

4.1.4.1. Привлекать для выполнения Работ Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного субподрядчика для выполнения Работ.

* 1. **Учет и контроль объемов работ по Утилизации** **Буровых отходов**
     1. Независимо от возможного изменения состава Буровых отходов учет объема (массы) Буровых отходов производится в пересчете на содержание в них компонентов, соответствующее Нормативному составу этих Буровых отходов.
     2. Подрядчик обязан вести и ежедневно заполнять Журнал производства Работ, в котором указывается:

– объем Буровых отходов;

– дата осуществления утилизации Буровых отходов;

– наименование цеха, участка Объекта утилизации Буровых отходов;

– фамилия, инициалы лица, ответственного за утилизацию Буровых отходов;

– уровень или объем Буровых отходов в объекте временного хранения Буровых отходов на начало первой смены рабочего дня (суток);

– уровень или объем Буровых отходов в объекте временного хранения Буровых отходов на конец последней смены рабочего дня (суток);

– объем Буровых отходов, подвергшихся утилизации в течение рабочего дня (суток);

– объем и масса Вторичных отходов и (или) Вторичной продукции, произведенных из Буровых отходов в течение рабочего дня (суток);

– объем и масса материалов, реагентов и добавок, которые были использованы для утилизации Буровых отходов в течение рабочего дня (суток);

– объем и масса Вторичных отходов вывезенных с территории лицензионного участка Заказчика в течение рабочего дня (суток), с указанием номеров товарно-транспортных накладных (в случае необходимости).

– объем и масса переданной Заказчику Вторичной продукции.

* + 1. По завершении каждого Отчетного периодаПодрядчик готовит баланс Буровых отходов по форме, приведенной в Приложении № 12 к настоящему Договору. Баланс Буровых отходов составляется с учетом данных инвентаризации, проводимой Подрядчиком на последний календарный день Отчетного периода. Величина расхождения баланса Буровых отходов не должна превышать 1 % от объема соответствующей Партии Буровых отходов. Составление баланса Буровых отходов производится в присутствии представителя(лей) Заказчика (Супервайзера), которые в случае отсутствия возражений ставят подпись под Балансом буровых отходов, либо включают в него свое особое мнение.
  1. **Порядок выполнения Работ по Переработке (Обработке)**

**и Утилизации Буровых отходов**

* + 1. . До начала выполнения Работ по каждому Объекту Представителями Заказчика, Супервайзера и Представителями Подрядчика составляются и подписываются Акты приемки-передачи объектов в работу, местоположение Объектов и значения объемов Работ.
    2. Подрядчик приступает к выполнению Работ на Объекте только после подписания Сторонами Акта приемки-передачи объектов в работу.
    3. . В ходе производства РаботПодрядчиквыполняет все технологические и производственные операции, предусмотренные Проектной документацией, Планом проведения работ и замечаниями Супервайзинга.
    4. Подрядчик предъявляет Заказчику, Супервайзеру законченные технологические операции предшествующей технологической стадии и получает разрешение от Супервайзера на выполнение технологических операций последующей технологической стадии.
    5. Выполнение Работ включает осуществление Подрядчиком следующих операций:

– Утилизация Буровых отходов с получением Вторичной продукции, отвечающих условиям настоящего Договора;

– отбор проб и выполнение необходимых химических анализов и иных лабораторных испытаний;

– утилизация Буровых отходов, отвечающая условиям настоящего Договора.

* + 1. Временное накопление и хранение Буровых отходов Заказчика, Подрядчик осуществляет отдельно от отходов других видов и от буровых отходов, поступивших от других лиц.
    2. Утилизацию каждой Партии Буровых отходов Подрядчик осуществляет по технологии, утвержденной для данного вида отходов, например ТУ………..
    3. Контроль хода и результатов Работ, Заказчик (Супервайзеры) и Подрядчик могут осуществлять как совместно, так и независимо друг от друга.
    4. В случае, если произведенная Вторичная продукция по результатам лабораторных испытаний не соответствует установленным требованиям, Подрядчик выполняет повторно и за свой счет утилизацию некачественной Вторичной продукции.
    5. Аварии, инциденты, несчастные случаи, технические осложнения, а также иные случаи фактической остановки Работ, и произошедшие внеплановые события, расследуются Сторонами специально создаваемой комиссией.

Расследование осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Заказчика. В состав комиссии входят представители Заказчика (Супервайзеры), Подрядчика и при необходимости – Субподрядчиков, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссионном расследовании не допускается, каждая из Сторонпримет все необходимые меры для организации и проведения расследования в установленные сроки.

Результаты расследования оформляются актом, который составляется Заказчиком и подписывается членами комиссии. В акте должны быть указаны причины и обстоятельства произошедшего, а также виновная сторона. Отказ от подписания акта не допускается.

5. Рекультивация нарушенных земель, занятых под шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам

**5.1. Права и обязанности Сторон:**

5.1.1. **Заказчик обязуется:**

5.1.1.2. Передать Подрядчику Объекты для производства работ по Рекультивации нарушенных земель, занятых под Шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам (далее, по тексту настоящего Раздела Договора – Работы). Объекты производства Работ передаются по Актам передачи объектов в работу в количестве, определенном Договором. Подписание Сторонами Акта передачи объекта в работу подтверждает факт готовности Подрядчика выполнить Работы на данном Объекте, после этого претензии Подрядчика по состоянию Объекта Заказчиком не принимаются.

5.1.1.3. Обеспечить и организовать проведение Натурного обследования Объектов до и после проведения на них Работ, Итогового контроля, сдачу Комиссии Участков, на которых в соответствии с условиями Договора выполнены Работы, приемку выполненных Работ.

5.1.1.4. При передаче Объекта в Работу представить Подрядчику:

– Проектную документацию (за исключением смет);

– План проведения работ (в случае выполнения Работ по типовому проекту);

– топосъемку территории Объекта и маркшейдерскую съемку Объекта;

– масштабную схему коммуникаций, проходящих по территории Объекта, с указанием на ней действующих и бездействующих трубопроводов (нефтепроводов, водоводов, газопроводов), подземных линий связи, подземных линий электропередачи.

5.1.1.5. В присутствии представителя Подрядчика обозначить на местности все подземные коммуникации, проходящие по территории Объекта, путем установки соответствующих аншлагов на месте расположения этих коммуникаций.

5.1.1.6. По заявке Подрядчика в 3- дневный срок оформить допуск на проведение Работ на Объекте.

5.1.1.7. При необходимости рубки леса, подроста, молодняка или удаления сухостоя до подписания Договора оформить соответствующие разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5.1.1.8. В течение 3 рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить полномочного Представителя Заказчика на Объектах, а также уведомить Подрядчика о назначенных Представителях и об организациях, осуществляющих Супервайзинг.

5.1.1.9. Направлять своего полномочного Представителя для согласования с Подрядчиком мест заезда техники на Объект, мест устройства переездов для техники через подземные и наземные/надземные/воздушные коммуникации, проходящие в зоне производства Работ.

5.1.1.10. При необходимости, на основании предварительного, дополнительного согласования, обеспечить приемку от Подрядчика:

– металлолома, вывезенного Подрядчиком с Объекта;

– нефти, откачиваемой Подрядчиком из Бурового шламового амбара;

– очищенной от механических примесей воды, откачиваемой Подрядчиком из Бурового шламового амбара (при наличии технической возможности подачи этой воды в нефтесборный коллектор).

5.1.1.11. Обеспечить подготовку и представление Комиссии Исполнительной документации.

5.1.1.12. Обеспечить проведение в установленном у Заказчика порядке вводного и первичного инструктажей по месту производства Работ для Персонала Подрядчика с регистрацией в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» и «Журнале вводного инструктажа».

5.1.1.13. Обеспечить присутствие своего Представителя (Супервайзера) на Объекте при освидетельствовании скрытых работ.

5.1.1.14. Выдать доверенность Подрядчику на представление интересов Заказчика (ООО "Славнефть-Нижневартовск", ОАО "Соболь", ОАО "Обьнефтегазгеология", ЗАО "Обьнефтегеология", ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология", ОАО "Обьнефтегазгеология") для сдачи рекультивированных земель под шламовые амбары и прилегающие к кустовым площадкам в государственные органы.

5.1.1.15. Передать Подрядчику локальные нормативные акты, указанные в Акте приема-передачи Локальных нормативных актов Заказчика (Приложение № 9) в момент заключения Сторонами настоящего Договора.

**5.1.2. Заказчик вправе:**

5.1.2.1. В любое время проверять и контролировать:

– ход и качество Работ;

– сроки выполнения Работ;

– качество материалов и оборудования, используемых/применяемых для выполнения Работ, и правильности их использования;

- контроль наличия соответствующей разрешительной документации (лицензий, сертификатов качества на применяемые материалы и т.д.)

- качество и количество используемых материалов и режимов их использования

- фактическую мобилизацию Подрядных организаций;

– квалификацию персонала Подрядчика выполняющего Работы;

– качество, состав Вторичных отходов и Вторичной продукции;

– условия временного хранения Буровых отходов, Вторичных отходов, Вторичной продукции;

– условия утилизации Буровых отходов;

– сроки и объемы временного хранения Буровых отходов, Вторичных отходов, Вторичной продукции;

– факт и ход осуществления утилизации Буровых отходов;

– объемы выполнения Работ;

– технические, технологические и экологические аспекты утилизации Буровых отходов;

– факт использования и (или) вывоза Вторичных отходов и Твердой фракции за пределы территории лицензионного участка Заказчика;

– факт и условия размещения Вторичных отходов и некондиционной части Вторичной продукции;

– соблюдение требований охраны труда и техники безопасности;

– исполнение Подрядчиком иных требований настоящего Договора.

Для целей настоящего Договора Стороны решили, что осуществление контроля и (или) проведение проверок осуществляется службой супервайзинга за процессами рекультивации Заказчика, либо может осуществляться путем привлечения Заказчиком третьих лиц, оказывающих последнему услуги супервайзинга. Представители Заказчика и Супервайзеры имеют право беспрепятственного доступа в места проведения Работ в любое время в течение всего периода их проведения, а также имеют право запрашивать необходимую документацию, подтверждающую безопасность выполняемых Работ и соответствие Работ и их результатов условиям настоящего Договора.

В случае возникновения между Супервайзером и Подрядчиком разногласий по какому-либо вопросу Заказчик изучает позиции, мнения сторон этих разногласий, и принимает оптимальное, с точки зрения качества Работ и цели настоящего Договора решение, которое направляется Заказчиком Подрядчику и организации, оказывающей Заказчику услуги супервайзинга.

5.1.2.2. Стороны согласовали, что Супервайзер вправе подписывать документы, относящиеся к осуществлению контроля и (или) проведению проверок в соответствии с вышеуказанными целями. Перечень (вид) таких документов определяется Заказчиком.

5.1.2.3. Требовать от Подрядчика устранения выявленных недостатков, в установленные Заказчиком сроки. Требовать от Подрядчика устранения замечаний по качеству и срокам выполнения Работ, а также по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Эти замечания могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам.

5.1.2.4. Требовать от Подрядчика предоставления Заказчику информации о ходе выполнения Работ и соблюдении установленных требований в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, а также требовать предоставления информации, сведений, данных, отчетов, в том числе не установленных настоящим Договором, но связанных с исполнением требований Договора.

Требовать от Подрядчика доработки предоставленной последним информации, сведений, данных, отчетов, если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению (содержанию).

5.1.2.5. В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ, путем уведомления Подрядчика, указав дату, с которой работы должны быть приостановлены, а также в любое время возобновить выполнение Работ.

5.1.2.6. Отдавать распоряжения по всем вопросам, относящимся к Работам.

5.1.2.7. Без объяснения причин отказать Подрядчику в привлечении последним Субподрядчиков для выполнения Работ или их части.

**5.1.3. Подрядчик обязуется:**

5.1.3.1. Обеспечить качественное выполнение Работ на каждом из Объектов, принятых Подрядчиком по Акту передачи объектов в работу, в установленные сроки, в соответствии с положениями настоящего Договора и приложений к нему, условиями разрешительной документации, предусмотренной действующим законодательством РФ, а также иными требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Договора.

5.1.3.2. Иметь выданные в соответствии с требованиями законодательства РФ, и предъявлять Заказчику, по его требованию, все сертификаты, лицензии, разрешения и прочие документы, удостоверяющие готовность Подрядчика выполнять Работы. Соответствовать установленным лицензионным требованиям и условиям иной разрешительной документации и соблюдать их в соответствии с законодательством РФ.

5.1.3.3. Если законодательством РФ установлены более жесткие требования, качество Работ должно соответствовать требованиям законодательства РФ. В таком случае недостижение показателей, соответствующих требованиям действующего законодательства РФ, рассматривается как ненадлежащее исполнение обязательств по Договору (некачественное выполнение Работ).

5.1.3.4. Согласовать с Заказчиком любые предложения и намерения, связанные с отклонениями от Проектной документации или Плана проведения работ, в том числе не влияющими на технологию и качество Работ.

5.1.3.5. Не допускать выполнения последующих работ, производственных и технологических операций при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

5.1.3.6. Назначить одного из своих работников полномочным представителем Подрядчика, ответственным за выполнение Работ, за действия (бездействие) Персонала Подрядчика и обладающим всеми полномочиями для решения оперативных вопросов, возникающих между Заказчиком и Подрядчиком в ходе выполнения Работ. Полномочия указанного представителя должны подтверждаться соответствующей доверенностью Подрядчика.

5.1.3.7. За свой счет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика обеспечить:

– доставку на Объект, перемещение, передислокацию техники, оборудования, материалов и персонала Подрядчика. Обеспечить достаточную численность техники, оборудования, материалов и персонала на Объекте, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр., в том числе на период отсутствия подъездных дорог;

– ежедневное перемещение своего персонала к месту производства Работ и обратно к месту проживания. В случае если персонал Подрядчика, во время выполнения Работ будет проживать в полевых условиях, на территории Заказчика, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком места базирования своего персонала. При этом Подрядчик обязан обеспечить сооружение, приобретение и/или аренду зданий, помещений, необходимых для размещения персонала Подрядчика, по нормам не ниже предусмотренных законодательством РФ;

– сооружение для техники Подрядчика временных заездов, подъездных путей к Объектам, а также переездов через трубопроводы (при необходимости);

– монтаж трапов, настилов, оборудования, установки, техники, необходимых коммуникаций и других Временных Сооружений в пределах Объекта и на прилегающей территории (при необходимости);

– демонтаж трапов, настилов, оборудования, установок, техники, необходимых коммуникаций, Временных Сооружений, заездов для техники Подрядчика на Участки, а также переездов этой техники через трубопроводы (при необходимости) после завершения Работ;

– эксплуатацию, очистку, техническое обслуживание, ремонт, содержание техники, сооружений и оборудования, применяемого для производства Работ;

– вывоз установок, техники, оборудования, отходов, остатков материалов, персонала Подрядчика после завершения Работ.

5.1.3.8. Выполнять Работы таким образом, чтобы площади загрязненных и (или) нарушенных земель не увеличивались сверх границ Объектов (Участков).

5.1.3.9. Если в ходе выполнения Работ Подрядчиком будет нарушено это требование, то Подрядчик должен за свой счет выполнить работы по рекультивации вновь загрязненных или нарушенных земель. Заказчик вправе, уведомив Подрядчика, выполнить работы по рекультивации вновь загрязненных или нарушенных земель самостоятельно или с привлечением третьих лиц, в таком случае Подрядчик обязан компенсировать Заказчику в денежной форме стоимость данных работ.

5.1.3.10. В случае обнаружения на территории Объекта признаков самовосстановления растительного покрова не начинать или приостановить работы на соответствующей части территории Объекта до получения от Заказчика указаний о дальнейших действиях.

5.1.3.11. Соблюдать действующие требования при обращении с химическими реагентами. Подрядчик обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и иные опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ) в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.

5.1.3.12. Предоставлять Заказчику, информацию, сведения, данные, отчеты, в том числе не установленные настоящим Договором, но связанные с исполнением требований Договора. Требования к оформлению/составлению, срокам предоставления информации, сведений, данных, отчетов, не определенные настоящим Договором, устанавливает Заказчик, а Подрядчик, в свою очередь, соблюдает их.

Обеспечивать достоверность и обоснованность всех информационных данных предоставляемых Заказчику.

5.1.3.13. Своевременно информировать Заказчика о намечаемой дате и времени проведения освидетельствования скрытых работ на каждом Объекте.

5.1.3.14. Незамедлительно сообщить Заказчику о факте обнаружения на территории Объекта признаков самовосстановления растительного покрова.

5.1.3.15. Направить Заказчику письменное уведомление о завершении Работ на Объекте в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте в полном объеме и в соответствии с Проектной документацией.

5.1.3.16. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика и Супервайзера ко всем объектам, на которых выполняются Работы, а также к местам хранения материалов, используемых для выполнения Работ.

Предоставлять Заказчику (Супервайзеру) возможность (не препятствовать и оказывать содействие) проводить проверки в рамках и на основании настоящего Договора. При этом положительные результаты осмотров, проверок и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору и не создают каких-либо новых обязательств Заказчика.

Без задержек устранять замечания Заказчика, его уполномоченных представителей и Супервайзеров сделанные ими в ходе и по результатам проведенных проверок. А также своевременно представлять Заказчику в письменном виде информацию об устранении этих замечаний.

5.1.3.17. Выполнять распоряжения Заказчика по всем вопросам, относящимся к Работам, за исключением случаев, когда это является незаконным или не относится к настоящему Договору, а также решения Заказчика, принятые последним в результате изучения позиции и мнения Подрядчика и Супервайзера, в случае возникновения разногласий между Супервайзером и Подрядчиком.

5.1.3.18. Качественно, в установленные сроки, устранять выявленные Заказчиком недостатки.

5.1.3.19. По каждому Объекту вести и представлять Заказчику или Супервайзеру по их требованию журнал производства работ, журнал проверки состояния условий труда, журнал инструктажей Подрядчик не должен препятствовать внесению замечаний в журнал производства работ Представителем Заказчика или Супервайзером.

5.1.3.20. Предварительно согласовать с Заказчиком номенклатуру и марки применяемых им микробиологических препаратов и химических реагентов.

5.1.3.21. Постоянно хранить экземпляр или копии Проектной документации и (или) Плана проведения работ на Объекте и в любое время предъявлять их по запросу Представителей Заказчика или Супервайзера.

5.1.3.22. По всем Объектам организовать мероприятия по освидетельствованию скрытых работ с участием Представителя Заказчика, Представителя Подрядчика и Супервайзера.

5.1.3.23. Обеспечить проведение собственными силами по документированным процедурам постоянного контроля качества всех видов работ, выполняемых по Договору, в соответствии с нормами и правилами РФ.

5.1.3.24. Предметом оперативного контроля Подрядчика, прежде всего, является:

– соответствие последовательности, состава и качества выполняемых технологических операций Проектной документации, Плану проведения работ и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

– соблюдение технологических режимов, установленных Проектной документацией, Планом проведения работ, технологическими картами и внутренними регламентами Подрядчика;

– соответствие выполняемых Работ условиям Договора и требованиям Регламентов Заказчика;

– состояние Объекта по показателям, изменяющимся в ходе осуществления технологического процесса или влияющим на выбор режимов технологического процесса;

– состояние Объекта по показателям, характеризующим качество Рекультивации.

5.1.3.25. Осуществляет входной контроль используемых материалов, результаты которого необходимо оформлять документально и представлять Представителю Заказчика или Супервайзеру по их требованию.

5.1.3.26. Выполнять за свой счет химические анализы, необходимые для подтверждения соблюдения требований Проектной документации (Плана проведения работ) или корректировки технологического процесса.

5.1.3.27. Согласовывать с энергоснабжающими организациями и организациями, эксплуатирующими энергетическое оборудование, провоз негабаритного груза, а также производство Работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи. Работы в охранных зонах должны производиться при наличии нарядов-допусков и разрешений. В случае повреждения линии электропередачи Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет.

5.1.3.28. Проводить работы по подключению (отключению) собственных электроустановок к существующим источникам электроэнергии Заказчика согласно правилам, действующим у Заказчика, если Заказчиком будет предоставлена такая возможность, на основании отдельного соглашения, заключаемого Сторонами, и в соответствии с техническими условиями, выданными Подрядчику.

5.1.3.29. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях при выполнении Работ, и при необходимости получает в ГИБДД (ГАИ) и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов. В счет договорной цены, своими силами и средствами строит, при необходимости, дополнительные инженерные сооружения, обеспечивающие безопасность переездов.

5.1.3.30. До начала выполнения транспортных операций Подрядчик согласовывает с местными органами власти и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования с составлением акта о состоянии дорог. После завершения Работ сдает дороги владельцам с составлением акта сдачи-приемки. Вышеуказанные акты представляет Заказчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней после завершения Работ.

5.1.3.31. За свой счет произвести полную ликвидацию всех экологических последствий инцидентов и аварий, которые произошли по вине Подрядчика.

5.1.3.32. Немедленно уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ.

Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях в месте выполнения Работ и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

– при обнаружении ошибок, несоответствий, недостатков в Проектной документации и (или) Плане проведения Работ (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

– при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Супервайзеров и (или) Представителей Заказчика, касающихся различных аспектов выполнения Работ (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

– при обнаружении подземных трубопроводов, не отмеченных в натуре вешками (в течение 12 (двенадцати) часов);

– при обнаружении любых признаков разгерметизации трубопроводов или оборудования в границах Объекта или за его границами в пределах видимости (в течение 12 (двенадцати)) часов);

– при обнаружении факторов, исключающих возможность обеспечения Подрядчиком безопасности при проведении Работ; (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

– при обнаружении признаков самовосстановления растительного покрова на территории какого-либо Объекта (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

– о появлении в Буровом шламовом амбаре нефти или Нефтешламов в период между моментом передачи Объекта в работу и моментом завершения Рекультивации нарушенных земельных участков, занятых под Шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам (в течение 24 (двадцати четырех)часов);

– аварии (немедленно);

– инциденты (немедленно);

– несчастные случаи (в течение 2 (двух) часов);

– хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

– обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

– забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся предмета настоящего Договора и обязательств Сторон по нему (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

– при наступлении иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика и создающих невозможность выполнения Работ с надлежащим качеством, либо делающих невозможным выполнение работ в установленные сроки.

С указания Заказчика, Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ на соответствующем Объекте до получения от Заказчика иных указаний. Если Подрядчик не предупредит Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, или продолжит работу, не дожидаясь реализации Заказчиком соответствующих мер, или продолжит работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, то он несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

5.1.3.33. Собственными силами и средствами устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ, возникшие по вине Подрядчика.

5.1.3.34. При получении уведомления Заказчика полностью или частично приостановить выполнение Работ. При получении уведомления Заказчика возобновить выполнение Работ.

5.1.3.35. В случае привлечения Субподрядчиков (с письменного согласия Заказчика), для целей настоящего Договора, представлять Заказчику (по его требованию) копии договоров заключенных Подрядчиком с Субподрядчиками. При наличии у Заказчика замечаний к условиям договоров, обеспечить внесение в договоры соответствующих изменений. Помимо копий заключенных договоров, Подрядчик (по требованию Заказчика) предоставляет Заказчику копии учредительных документов Субподрядчиков, лицензии на право производства Работ, и другую истребованную Заказчиком документацию и информацию о Субподрядчиках.

При привлечении Субподрядчиков для целей настоящего Договора, проводить технический аудит Субподрядчиков с использованием Анкеты по установленной Заказчиком форме, с предоставлением Заказчику полной информации о проведенном техническом аудите.

5.1.3.36. За свой счет обеспечить сбор, утилизацию, вывоз и сдачу в установленном порядке отходов производства и потребления, образовавшихся при выполнении Работ.

5.1.3.37. Обеспечить безвозмездную сдачу Заказчику лома черных и цветных металлов, собранного на территории Объекта, доставив его на пункт приема металлолома, указанного Заказчиком.

5.1.3.38. После окончания Работ возвращает Заказчику полученные для проведения Работ в соответствии с настоящим Разделом Договора картографические и иные материалы. Подрядчик не вправе передавать указанные материалы и права на их использование каким-либо третьим лицам.

5.1.3.39. Организовать, обеспечить выполнение своим персоналом, требований законодательных и нормативных правовых актов РФ, документации регламентирующей выполнение Работ по утилизации Буровых отходов, природоохранных и экологических норм, безопасности дорожного движения по территории Заказчика, эксплуатации/использования оборудования, устройств, инструментов и приспособлений, используемым в ходе выполнения работ. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением своим персоналом указанных требований, и проводить в этих целях все необходимые инструктажи.

5.1.3.40. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства (в том числе, если необходимо, получать рабочие визы, разрешения на работу и т.д.).

В случае нарушения установленных настоящим пунктом обязательств Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности.

5.1.3.41. Предпринимать все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим подземным и наземным коммуникациям, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

5.1.3.42. Защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков.

5.1.3.43. Провести обучение водителей, машинистов и трактористов транспортных средств и иного персонала, ответственного за организацию и производство работ в охранных зонах ЛЭП на Объекте. Обучение персонала проводить с применением учебного фильма «Обеспечение безопасности при производстве работ в охранных зонах воздушных ЛЭП. Действия в аварийных ситуациях» не реже одного раза в полгода, для вновь прибывающего персонала – перед началом работ.

5.1.3.44. Согласовывать с Заказчиком стоимость используемых материалов в Реестре стоимости материалов и/или оборудования, прилагаемом для согласования, с указанием: полного наименования материалов, марки, типоразмера, стандартных единиц измерения, количества, суммы. Реестр стоимости материалов должен быть завизирован инженером ПО-1 ДКС и РО Заказчика, начальником ОКМОиМ, начальником ПО строительных ресурсов департамента по комплектации ОКС, начальником отдела маркетинга, утвержден Заместителем Генерального директора - Директором по экономике и финансам. К реестру должны быть приложены счета-фактуры на закупку материалов, до их приобретения.

5.1.3.45. Принять локальные нормативные акты Заказчика, перечень которых указан в «Акте приема-передачи Локальных нормативных актов Заказчика» (Приложение № 9) в момент заключения Сторонами настоящего Договора.

5.1.3.46. Подрядчик обязуется соблюдать требования медицинского обеспечения и охраны здоровья своего персонала на период выполнения ими работ на производственных объектах Заказчика согласно Приложения \_11\_ к настоящему договору «Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников Подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах ОАО «СН-МНГ».

**5.1.4. Подрядчик вправе:**

5.1.4.1. Привлекать для выполнения Работ Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного субподрядчика для выполнения Работ.

5.1.4.2. Присутствовать при проведении Заказчиком Натурного обследования Объектов перед и после проведения на них Работ, при проведении Итогового контроля, а также при сдаче Участков Комиссии.

**5.2. Порядок выполнения Работ по Рекультивации нарушенных земель, занятых под шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам**

5.2.1. До начала выполнения Работ по каждому Объекту Представителями Заказчика и Представителями Подрядчика составляются и подписываются двусторонние Акты приемки-передачи объектов в работу, в которых указываются индивидуальные номера, местоположение Объектов и значения объемов Работ. Указанным актом Заказчик передает Подрядчику также Проектную документацию по Объекту, топосъемки и маркшейдерские съемки Объекта, документы, указанные в настоящем Разделе Договора, а в случае выполнения Работ на Объекте по типовому проекту – также План проведения работ на данном Объекте.

5.2.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ на Объекте только после подписания Сторонами вышеуказанного Акта.

5.2.3. В ходе производства РаботПодрядчиквыполняет все технологические и производственные операции, предусмотренные Проектной документацией, Планом проведения работ и замечаниями Заказчика (Супервайзера).

5.2.4. Если Заказчик принимает решение о приостановлении Работ на Объекте и перебазировании техники и персонала Подрядчика для выполнения Работ на другом Объекте в связи с возникновением аварийной или иной чрезвычайной ситуации, препятствующей безопасному выполнению Работ на данном Объекте, убытки Подрядчика по перебазированию техники и персонала Подрядчика, возникшие в результате этого решения Заказчика, последний компенсирует в случае, если указанная аварийная ситуация произошла по вине Заказчика.

5.2.5. Размер подлежащих возмещению убытков согласовывается Сторонами, при этом упущенная выгода Подрядчика Заказчиком не возмещается.

5.2.6. В случае обнаружения на каком-либо Объекте признаков самовосстановления растительного покрова:

– Подрядчик обязан не начинать работы или прекратить производство уже начатых работ на соответствующей части территории этого Объекта и незамедлительно сообщить Заказчику о факте обнаружения признаков самовосстановления растительного покрова;

– Заказчик в двухдневный срок обследует данную часть территории Объекта;

– Стороны согласовывают внесение соответствующих изменений в Расчете договорной стоимости и объеме работ, подлежащих выполнению по объектам (Приложение № 2) при сохранении значений соответствующего удельного показателя стоимости работ, и подписывают Дополнительное соглашение об изменении объемов и стоимости работ по Договору.

5.2.7. Освидетельствование скрытых работ по каждому Объекту производится дважды: в первый раз - перед закрытием (засыпкой) Бурового шламового амбара и во второй раз - перед проведением операций планировки территории Участка и засыпки поверхности Участка слоем грунта, торфо-песчаной смеси, торфа, чернозема и т.д. При этом фотографирование Объекта (Участка) осуществляет Представитель Заказчика или Супервайзер. Акт освидетельствования скрытых работ составляется Подрядчиком, который является неотъемлемой частью исполнительной документации.

5.2.8. Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, осуществляется непосредственно перед производством последующих работ.

5.2.9. Контроль хода и результатов Работ, Заказчик, Подрядчик и Супервайзеры могут осуществлять как совместно, так и независимо друг от друга.

5.2.10. Аварии, инциденты, несчастные случаи, технические осложнения, а также иные случаи фактической остановки Работ, и произошедшие внеплановые события, расследуются Сторонами специально создаваемой комиссией.

5.2.11. Расследование осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Заказчика. В состав комиссии входят представители Заказчика (Супервайзеры), Подрядчика и при необходимости – Субподрядчиков, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссионном расследовании не допускается, каждая из Сторонпримет все необходимые меры для организации и проведения расследования в установленные сроки.

5.2.12. Результаты расследования оформляются актом, который составляется Заказчиком и подписывается членами комиссии. В акте должны быть указаны причины и обстоятельства произошедшего, а также виновная сторона. Отказ от подписания акта не допускается.

**5.3. Гарантийные обязательства Подрядчика при выполнении работ Рекультивация нарушенных земель, занятых под шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам**

5.3.1. Гарантийный срок составляет 2 (два) года со дня утверждения Акта сдачи-приемки выполненных работпо Рекультивация нарушенных земель, занятых под шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам.

5.3.2. Если после приемки Заказчиком выполненных Работ или после приемки-сдачи Участка Комиссии будут выявлены скрытые недостатки, дефекты, которые не были установлены во время приемки Работ (гибель растительного покрова на всей или части территории Участка, повышенное содержание загрязняющих веществ в почво-грунтах при отсутствии повторного загрязнения Участка вследствие аварийной ситуации, появление буровых отходов на поверхности Участка, предъявление претензий к качеству рекультивации со стороны государственных органов или собственника земель и т.д.), Заказчик обязан в письменной форме известить об этом Подрядчика в течение 10 календарных дней после их обнаружения.

Подрядчик обязан за свой счет устранить скрытые недостатки Работ, в согласованные Сторонами сроки.

5.3.3. Подрядчик несет ответственность за дефекты Объекта (Участка), обнаруженные в пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли по причинам, зависящим от Заказчика или третьих лиц.

5.3.4. При обнаружении дефектов в течение Гарантийного срока Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Участок для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. В акте о выявленных дефектах фиксируется дата обнаружения дефектов, характер (краткое описание) дефектов, ответственность Подрядчика за их устранение, предполагаемая дата их устранения.

Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

5.3.5. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в срок, согласованный Сторонами, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

5.3.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте о выявленных дефектах, не устранит недостатки (дефекты), указанные в этом акте, то Заказчик вправе устранить дефекты собственными силами или силами других организаций. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

5.3.7. После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в акте о выявленных дефектах, составляется акт устранения недостатков.

6. Особые условия

6.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора, потребовав возврата всего переданного и предоставленного Подрядчику для выполнения работ в связи с настоящим Договором, а также результата работ, полученного Подрядчиком на дату расторжения Договора.

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, Заказчик возмещает Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств Подрядчиком на основании подтверждающих документов. При этом стоимость исполненных на дату расторжения Договора обязательств определяется совместно представителями Сторон.

6.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков в случаях: если Подрядчик не приступил к выполнению работ определенных настоящим Договором в течение 15 (пятнадцати) дней с согласованного Сторонами начального срока выполнения работ, не по вине Заказчика, неоднократного или длящегося более 1 (одного) месяца нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, письменно предупредив Подрядчика за 2 (два) календарных дня до даты расторжения Договора.

6.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 3 (три) месяца до даты расторжения Договора, возвратив Заказчику все переданное и предоставленное Подрядчику для выполнения работ в связи с настоящим Договором, а также передав Заказчику результат работ полученный Подрядчиком на дату расторжения Договора.

При расторжении Подрядчиком Договора (отказа Подрядчика от исполнения договора) в случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, стоимость исполненных, на дату расторжения Договора, обязательств Подрядчика, определяется совместно представителями Сторон.

6.4. Подрядчик не вправе самостоятельно изменять номенклатуру объектов работ, их объем, площадь, границы и иные данные, установленные настоящим Договором, а также сроки выполнения работ определенные Договором.

6.5. Подрядчик **з**а свой счет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика обязуется организовать и обеспечить трудовую деятельность своего персонала в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ. А также:

– осуществлять доставку своего персонала в место производства Работ и обратно. В целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленные сроки, обеспечивать необходимую численность персонала в месте производства Работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр., в том числе на период отсутствия подъездных дорог;

– согласовать с Заказчиком места базирования своего персонала на время выполнения Работ в том случае, если персонал Подрядчика во время выполнения Работ будет проживать в полевых условиях, на территории Заказчика. При проживании персонала в полевых условиях, Подрядчик обязуется оборудовать жилые помещения в соответствии с требованиями санитарных ном, норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. На помещениях, предназначенных для проживания персонала Подрядчика, должны быть размещены логотипы Подрядчика;

– обязать свой персонал, по требованию Заказчика, предъявлять документы, удостоверяющие/подтверждающие их компетенцию и полномочия;

– осуществлять замену персонала по предварительному согласованию с Заказчиком, либо по первому требованию Заказчика в срок указанный Заказчиком;

– не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров, иностранных граждан, лиц без гражданства, привлеченных Подрядчиком с нарушением миграционного законодательства, а также Субподрядчиков не согласованных Заказчиком в соответствии с требованиями настоящего Договора.

6.6. Подрядчик обязуется за свой счет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика:

– для выполнения Работ применять/использовать оборудование, материалы, инструменты, качество которых соответствует государственным стандартам, техническим условиям, иным требованиям технических регламентов, действующих в РФ, требованиям настоящего Договора и подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами. По требованию Заказчика предъявлять последнему, документы, подтверждающие качество оборудования, материалов, инструментов.

– поддерживать применяемое/используемое в Работе оборудование, материалы, инструменты в состоянии,отвечающем требованиям настоящего Договора. Осуществлять замену оборудования, материалов, инструментов, в том числе, в отношении которых Заказчиком выявлены недостатки;

– доставлять (перемещать) оборудование, материалы, инструменты в место выполнения Работ, в объеме, обеспечивающем выполнение Работ надлежащего качества и в установленные сроки, в том числе на период отсутствия подъездных дорог.

– осуществлять его разгрузку-погрузку, складирование, выполнять своевременную поверку, ремонт и техническое обслуживание.

– обеспечить сохранность оборудования, материалов, инструментов, находящихся в месте выполнения Работ, используемых Подрядчиком при производстве Работ;

– в целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленном объеме, обеспечивать достаточное количество единиц оборудования, инструментов в месте выполнения Работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр., в том числе на период отсутствия подъездных дорог;

– транспортировать грузы по территории Заказчика только при наличии номерных товаротранспортных накладных заполненных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

6.7. Своевременно предоставить Заказчику документы, необходимые последнему для исполнения обязательств по оплате выполненных Работ, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Договора.

6.8. Обеспечить сбор и вывоз с территории Заказчика отходов производства и потребления, образовавшихся при выполнении Работ, не допускать загрязнения территории Заказчика отходами производства и потребления.

6.9. Не допускать передвижения гусеничной техники своим ходом по автодорогам с асфальто-бетонным щебеночно-гравийным покрытием на территории Заказчика, без письменного согласования с представителем организации осуществляющей обслуживание дорог.

6.10. Подрядчик обязансоблюдать/выполнять требования Локальных нормативных актов Заказчика:

- Положение о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»;

- Стандарт «Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Положение по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Положение о допуске подрядных организаций к выполнению работ/оказанию

услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Регламент взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с Подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций»;

- Процедура «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ;

- Стандарт «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Положение об организации и осуществлении производственного экологического контроля;

- Стандарт «Порядок технического расследования и учета инцидентов на опасных производственных объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Стандарт «Расследование и учет происшествий в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз».

1. Порядок сдачи – приемки комплекса работ
   1. Сдача-приемка выполненных Подрядчиком работ, определенных настоящим Договором, осуществляется поэтапно.
   2. **Сдача-приемка работ Первого этапа – утилизации Буровых отходов (твердой фазы) производится за Отчетный период по результатам Итогового контроля в следующем порядке:**
      1. Ежемесячно, не позднее 3 дней с момента составления Баланса Буровых отходов, Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности сдачи выполненных работ.
      2. Заказчик в течение 3 дней с момента получения уведомления обеспечивает присутствие своих представителей (Супервайзеров) в месте нахождения Объекта переработки (обработки) Буровых отходов.
      3. Уполномоченные представители Сторон формируют комиссию для проведения Итогового контроля и составления Акта итогового контроля.
      4. Подрядчик обязан за свой счет подтверждать достижение соответствия качества Вторичной продукции требованиям технических условий или иного нормативного документа на Вторичную продукцию по каждой партии Вторичной продукции. Подрядчик предоставляет Заказчику документы, подтверждающие соответствие качества Вторичной продукции.
      5. Документы, подтверждающие достижение соответствия качества Вторичной продукции, предъявляются Подрядчиком Заказчику при составлении Акта итогового конроля и являются приложениями к нему. При этом Заказчик вправе провести собственные лабораторные исследования качества, состава и свойств Вторичной продукции и Вторичных отходов с привлечением аккредитованной лаборатории (испытательного центра). В случае расхождения этих данных между собой решение вопроса о том, какие данные использовать при составлении Акта итогового контроля, принимает Заказчик.
      6. В ходе Итогового контроля должны быть выполнены натурное и по документам обследование:

– условий утилизации Буровых отходов;

– факта и результатов утилизации Буровых отходов;

– фактически примененного способа обращения с Партией Вторичных отходов.

При осуществлении Итогового контроля Уполномоченные представители Заказчика или Супервайзеры могут осуществить контрольный отбор проб для независимого определения класса опасности Вторичных отходов/качества Вторичной продукции и других лабораторных исследований. Указанный отбор проб документально оформляется в виде актов отбора проб. При этом Подрядчик обязан обеспечить под этим актом отбора проб подпись своего уполномоченного представителя;

* + 1. Комиссия, осуществляющая Итоговый контроль, проводит также следующие обязательные мероприятия:

– изучение документов, подтверждающих объем утилизации Буровых отходов, включая документы, указанные в разделе 4 настоящего Договора;

– сопоставление документальных данных с фактическими обстоятельствами, а именно:

* определение количества Буровых отходов, не прошедших утилизацию, определение количества полученных в результате Обработки Вторичных отходов (или в результате утилизации - Вторичной продукции), определение количества Буровых отходов, прошедших качественную утилизацию;
* определение объемов потерь Буровых отходов, если таковые имели место. При этом, объемы потерь Буровых отходов определяются путем прямого измерения, а если это невозможно, то методом экспертной оценки представителей Подрядчика и Заказчика с документальным (комиссионным) оформлением фактов и объемов потерь;

– изучение документов, подтверждающих класс опасности Вторичных отходов или подтверждающих соответствие качества Вторичной продукции требованиям технических условий или иного нормативного документа на Вторичную продукцию;

– изучение документов, подтверждающих факт внесения в бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении Партии Вторичных отходов или некондиционной части Партии Вторичной продукции.

По своему усмотрению Заказчик в ходе проведения Итогового контроля и подготовки Акта итогового контроля может принимать во внимание и иные документы и данные, относящиеся к предмету настоящего Договора, но прямо или косвенно не предусмотренные условиями настоящего Договора.

* + 1. По результатам вышеуказанных мероприятий, если указанная комиссия пришла к выводу о полной и качественной утилизации данной Партии Буровых отходов, комиссией составляется Акт итогового контроля по форме, приведенной в Приложении № 7 к настоящему Договору.
    2. Объем работ по утилизации Партии Буровых отходов, фактически выполненных Подрядчиком за Отчетный период, проверяется в ходе составления Акта итогового конроля на основании данных баланса Буровых отходов, составленного за этот же Отчетный период и подписанный Сторонами, по следующей формуле:

**V** фактических Буровых отходов, прошедших утилизацию = **V** Буровых отходов на начало Отчетного периода + **V** Буровых отходов, переданных Подрядчику в течение Отчетного периода – **V** остаток Буровых отходов на конец Отчетного периода - **V** потерь Буровых отходов за Отчетный период,

где V – объем.

* + 1. Объем Партии Буровых отходов, в отношении которой выполнена утилизация Буровых отходов, в Акте итогового контроля указывается в пересчете на Нормативный состав Буровых отходов.
    2. К Акту итогового контроля должны быть обязательно приложены:

– Акты отбора проб Буровых отходов, Вторичной продукции и Вторичных отходов;

– Протоколы лабораторных испытаний (анализов) проб Буровых отходов, Вторичной продукции и Вторичных отходов;

– Свидетельство о классе опасности отхода для Вторичных отходов;

– Копии документов, подтверждающих достижение соответствия качества Вторичной продукции требованиям технических условий или иного нормативного документа на эту Вторичную продукцию по каждой партии Буровых отходов;

– Реестр(ы) выполненных работ;

– Маркшейдерская съемка (при необходимости).

* + 1. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только при одновременном соблюдении следующих условий:

– Работы по утилизации Партии Буровых отходов фактически выполнены, надлежащим образом и в полном объеме;

–Акт итогового контроля, содержащий положительное заключение о качестве утилизации Партии Буровых отходов подписан Сторонами без замечаний, в порядке, установленном настоящим Договором;

– Подрядчик документально подтвердил, что в отношении Партии Буровых отходов Подрядчиком выполнены все условия настоящего Договора, что подтверждается результатами анализа проб и иными документами.

* + 1. После выполнения в отношении Партии Буровых отходов условий п. 7.2.12 настоящего Договора Подрядчик не позднее 2 дней с даты подписания Сторонами Акта итогового контроля направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный на основании данных, отраженных в указанном Акте итогового контроля.

К Акту сдачи-приемки выполненных работ должны быть приложены следующие документы за соответствующий Отчетный период:

– Реестр(ы) выполненных работ, подписанные Подрядчиком и согласованные Супервайзером;

– Акт сверки Буровых отходов, переданных в утилизацию (Приложение № 13);

– Акт итогового контроля (с приложениями), подписанный Сторонами без замечаний.

– Акты приема – передачи Заказчику Партии Вторичной продукции.

Заказчик обязан в течение 10 дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ рассмотреть его и при отсутствии замечаний подписать или направить мотивированный отказ от приемки.

В случае если у Заказчика имеются замечания, они оговариваются в Акте о выявленных недостатках. Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в срок, указанный в Акте о выявленных недостатках, после чего приемка работ производится в том же порядке.

* + 1. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора вследствие отказа Заказчика в приемке работ по причине несоответствия качества Вторичной продукции установленным требованиям, Подрядчик не может ссылаться на то, что соответствующую часть работы он выполнил в полном соответствии с требованиями настоящего Договора.
  1. **Сдача-приемка работ Второго этапа – утилизация буровых отходов (жидкой фазы) производится после сдачи-приемки работ Первого этапа, в следующем порядке:**
     1. Ежемесячно, не позднее 3 дней с момента выполнения работ, Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности сдачи выполненных работ.
     2. К Акту сдачи-приемки выполненных работ должны быть приложены следующие документы:

– Реестр(ы) выполненных работ по утилизации Буровых отходов (форма) (Приложение № 5), подписанные Подрядчиком и согласованные Супервайзером;

– Акты отбора проб Буровых отходов, Вторичной продукции и Вторичных отходов;

– Протоколы лабораторных испытаний (анализов) проб Буровых отходов, Вторичной продукции и Вторичных отходов;

– Свидетельство о классе опасности отхода для Вторичных отходов;

– Копии документов, подтверждающих достижение соответствия качества Вторичной продукции требованиям технических условий или иного нормативного документа на эту Вторичную продукцию по каждой партии Буровых отходов;

– Маркшейдерская съемка (при необходимости).

Заказчик обязан в течение 5 дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ рассмотреть его и при отсутствии замечаний подписать или направить мотивированный отказ от приемки.

В случае если у Заказчика имеются замечания, они оговариваются в Акте о выявленных недостатках. Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в срок, указанный в Акте о выявленных недостатках, после чего приемка работ производится в том же порядке.

7.4. **Сдача-приемка работ Третьего этапа – Рекультивации нарушенных земель, занятых под Шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам, производится после сдачи-приемки работ Первого и Второго этапа, по результатам Итогового контроля в следующем порядке**:

7.4.1. После завершения Подрядчиком работ по Рекультивации нарушенных земель, занятых под Шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результатов выполненных работ.

7.4.2. Приемка работ начинается не позднее 5 календарных дней после получения Заказчиком указанного в п. 7.4.1 настоящего Договора письменного уведомления Подрядчика, но не ранее 3 (трех) дней. Приемка работ не осуществляется после появления на объекте выполнения работ снежного покрова.

7.4.3. Приемка работ производится Заказчиком с участием представителей Подрядчика и Супервайзера путем проведения Итогового контроля, включая Натурное обследование Объекта, на котором выполнены работы.

При Натурном обследовании Участка (территория объекта работ в период после завершения Рекультивация нарушенных земель, занятых под Шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам, в которых Проектной документацией или Планом проведения работ предусмотрено выполнение Рекультивации) в ходе Итогового контроля отбор проб и количественный химический анализ осуществляется:

– при первой попытке Подрядчика сдать работы – за счет Заказчика;

– при второй и последующих попытках Подрядчика сдать работы – за счет Подрядчика.

7.4.4. При отсутствии у Заказчика и (или) Комиссии в соответствии с условиями Договора замечаний по объемам и качеству выполненных работ, Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ по Рекультивации нарушенных земельных участков, занятых под шламовые амбары и прилегающих к кустовым площадкам.

К Акту приемки-сдачи выполненных Работ (этапа Работ) прилагаются следующие документы:

1) Акт итогового контроля, подписанные всеми членами комиссии, осуществляющей Итоговый контроль, включая Супервайзера;

2) Акты освидетельствования скрытых работ;

3) Карта-схема территории Объекта, маркшейдерская съемка Объекта, топосъемка Участка (отражающие состояние Объекта до и после выполнения работ, подписанные маркшейдерской службой Заказчика);

4) Акты отбора проб;

5) Протоколы количественного химического анализа;

6) Фотографии участка до и после выполнения работ и при освидетельствовании скрытых работ;

7) Копии документов, подтверждающих сдачу Участка Комиссии;

8) Прочие приложения.

7.4.5. Приемка выполненных работ осуществляется с учетом результатов Итогового контроля и Супервайзинга при безусловном выполнении каждого из следующих условий:

1) Работы по объему, номенклатуре и качеству выполнены в полном соответствии с требованиями Договора, требованиями Проектной документации, Плана проведения работ, а также требованиями действующего законодательства РФ;

2) в результате выполнения работ обеспечено достижение значений нормативов качества Рекультивации по всей площади Участка. В случае если на момент выполнения (приемки) работ действующим законодательством РФ установлены иные, более строгие, значения нормативов качества, результаты работ должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ;

3) при проведении Супервайзинга не обнаружено нарушений требований Проектной документации, условий Договора, или Подрядчик до приемки работ устранил эти нарушения и их последствия;

4) все подписанные Акты освидетельствования скрытых работ содержат решение, разрешающее производство последующих работ.

7.4.6. В случае если по результатам приемки работ у Заказчика или Комиссии имеются замечания, эти замечания и сроки их устранения оговариваются в Акте о выявленных недостатках. Подрядчик обязан за свой счет в установленный срок устранить выявленные недостатки, после чего приемка работ производится в том же порядке. Работы, мероприятия, услуги, связанные с устранением недостатков, выявленных Комиссией, Заказчиком или организацией, осуществляющей Супервайзинг, не относятся к Дополнительным работам, они не учитываются в Планах проведения работ, в Ведомости объемов работ и не подлежат оплате.

7.4.7. В ходе выполнения работ Подрядчик участвует в подготовке Исполнительной документации. Объем и форму этого участия определяет Заказчик, о чем письменно уведомляет Подрядчика.

7.5. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего договора, ненадлежащего выполнения работ, а также в случаях обнаружения Заказчиком факта завышения Подрядчиком в предоставленных документах объемов выполненных работ и/или стоимости материалов, Заказчик может принять решение о проведении служебной проверки, о начале которой Заказчик должен уведомить Подрядчика в письменном виде. Срок проведения служебной проверки не может превышать 3 (трех) рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных организаций. Служебная проверка проводится Комиссией, сформированной Заказчиком. Подрядчик имеет право представить своего представителя для участия в работе Комиссии. Указанный в настоящем абзаце порядок применяется как в случае выявления Заказчиком вышеуказанных фактов до момента подписания Актов сдачи-приемки работ, так и после подписания Актов. При этом непредставление Подрядчиком своего представителя для участия в работе Комиссии не влияет на достоверность выводов, сделанных Комиссией.

Сроки выполнения обязательств Заказчика по подписанию Актов сдачи-приемки, оплате принятых работ (если к моменту обнаружения недостатков Акты сдачи-приемки работ подписаны, но работы по ним не оплачены), ставших предметом служебной проверки, продлеваются на срок до окончания проведения служебной проверки и устранения Подрядчиком выявленных нарушений.

При установлении вышеуказанных фактов Заказчик вправе: требовать устранения выявленных недостатков; требовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных работ и стоимости материалов, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии; требовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных в акте Комиссии.

7.6. Отступления от условий Договора или иные недостатки работ (включая результаты работ), не устраненные Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок, либо являющиеся существенными и неустранимыми, признаются Сторонами как существенное нарушение условий настоящего Договора. Заказчик не несет обязательств по оплате работ, в случае нарушения условий настоящего Договора возникшего по вине Подрядчика.

7.7. Подрядчик собственными силам и средствами обеспечивает: предоставление Заказчику и получение у Заказчика: документации, информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе: сведений актов, отчетов, счетов, реестров и т.д.

7.8. Заказчиком могут быть заявлены иные требования, предусмотренные действующим законодательством РФ, в случае ненадлежащего качества Работ.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения действующего законодательства РФ, включая оплату штрафов, пеней, установленных действующим законодательством РФ.

В случае если примененные Подрядчиком способы обращения с Буровыми Отходами, Вторичными отходами и/или Вторичной продукцией, квалифицированы органами власти как неразрешенные (запрещенные), включая несанкционированное размещение, захоронение, хранение, а также в случае применения Подрядчиком технологии выполнения работ квалифицированной органами власти как не соответствующей требованиям законодательства РФ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора в течение 30 (тридцати) тридцати дней с момента получения требования.

В случае предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные Заказчиком в связи с этим убытки и расходы, в течение 30 (тридцати) тридцати дней с момента получения требования.

8.3. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные настоящим Договором, на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере процентов определенных в соответствии со ст. 395 ГК РФ, но не более 5% (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

8.4. За нарушение Подрядчиком согласованных Сторонами сроков выполнения Работ, в том числе промежуточных, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Договора за каждый день просрочки в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ как установленных Договором и его приложениями и/или определяемых в соответствии с ними, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.

8.5. За несоответствие Подрядчика установленным лицензионным требованиям и условиям иной разрешительной документации и (или) несоблюдения их Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей *или* \_0,05 \_\_\_% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.6. В случае если Подрядчик не обеспечил сохранность и (или) допустил несанкционированный способ обращения и (или) потерю Буровых отходов при выполнении обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей *или 0,05* % (ноль целых пять сотых процента ) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.7. В случае если Подрядчик допустил несанкционированное размещение, (или) захоронение, (или) хранение Буровых отходов, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей *или* 0,1 % (ноль целых одна десятая процентов) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.8. В случае если Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Подрядчиком некачественно и (или) недостатки выполненных Работ не устранены Подрядчиком в сроки, установленные Заказчиком, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей *или* 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ по Договору, за каждый недостаток, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. Уплата штрафа не освобождает от ответственности по устранению недостатков.

8.9. В случае возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику причиненные в связи с этим убытки и затраты связанные с ликвидацией последствий, а также уплатить штраф в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Договора в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.10. В случае отказа Подрядчика от выполнения согласованных Сторонами объемов Работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные им в связи с отказом Подрядчика от выполнения согласованных объемов Работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей *или* 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.11. В случае если Подрядчик уступил (частично или полностью) свои права и (или) обязательства по настоящему Договору, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 500 000 (пятьсот) рублей *или 1* % (один процент) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.12. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 (один миллион) рублей *или* \_30\_% (один процент) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.13. В случае если Подрядчик не ведет Журнал учета выполненных работ по Переработке (Обработке) Буровых отходов, и (или) ведет его не в соответствии с требованиями настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей *или* \_\_0,05\_\_% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.14. В случае если Подрядчик не направил Заказчику уведомление о назначении/смене своих представителей, уполномоченных принимать оперативные решения, относящиеся к настоящему Договору, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей *или 0,05* % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.15. В случае если Подрядчик не направил, или несвоевременно направил Заказчику заверенные должным образом копии доверенностей, подтверждающих полномочия работников Подрядчика, назначенных последним ответственными за оперативное руководство технико-технологическим процессом Работ, за персонал Подрядчика выполняющий Работы, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей *или* \_0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.16. В случае если Подрядчик не предоставил Заказчику заверенные должным образом образцы подписей представителей Подрядчика уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры, иные документы оформляемые Сторонами в рамках настоящего Договора и в связи с ним, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей *или 0,05*% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.17. В случае если по вине Подрядчиком было повреждено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан восстановить его за свой счет, а также уплатить штраф в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Договора в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.18. В случае если по вине Подрядчика было утрачено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан возместить Заказчику рыночную стоимость имущества, а также уплатить штраф в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Договора в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления Заказчиком требования.

8.19. В случае если, на территории Заказчика произошло замыкание линии электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования, по вине Подрядчика, последний обязан устранить обстоятельства явившиеся причиной замыкания за свой счет, и уплатить Заказчику сумму штрафа в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.20. В случае если, на месте территории Заказчика произошло, повреждение линии электропередачи и других производственных конструкций энергетического оборудования по вине Подрядчика, последний обязан восстановить поврежденные объекты за свой счет в течение 3 (трех) дней, и уплатить Заказчику сумму штрафа в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.21. В случае допущения самовольного подключения электроустановок потребителей к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.22. В случае если, Подрядчик, на территории Заказчика:

– осуществит несанкционированную вырубку мелколесья в охранной зоне высоковольтных линий;

– выполнит работы вблизи линий (ближе, чем на 2 метров) электропередач без оформления наряда – допуска, и/или без присутствия представителя Подрядчика ответственного за производство работ при их проведении,

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.23. При нарушении Подрядчиком, на территории Заказчика, наземных, подземных коммуникаций, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, связанные с ликвидацией последствий нарушений и восстановить их собственными силами за свой счёт, или возместить Заказчику понесенные им, в связи с этим, затраты, а также уплатить Заказчику штраф в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Договора в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.24. В случае загрязнения Подрядчиком территории Заказчика отходами, производства и потребления Подрядчик обязан осуществить очистку загрязненной территории в сроки установленные Заказчиком, а также уплатить Заказчику штраф в размере Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей или 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.25. В случаях выявления Заказчиком фактов нарушения Подрядчиком локальных нормативных актов Заказчика:

- Положения о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»;

- Стандарта «Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Положения по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Положения о допуске подрядных организаций к выполнению работ/оказанию

услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Регламента взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с Подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций»;

- Процедуры «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ;

- Стандарта «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Положения об организации и осуществлении производственного экологического контроля;

- Стандарта «Порядок технического расследования и учета инцидентов на опасных производственных объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Стандарта «Расследование и учет происшествий в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»,

Заказчиком составляется акт о выявленных нарушениях, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. На основании акта о выявленных нарушениях Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 10% (Десять процентов) от стоимости работ (без учета стоимости затраченных материалов), выполненных за месяц, в котором были выявлены нарушения, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления требования, либо оставляет за Заказчиком право на снижение стоимости работ на сумму предъявленного штрафа.

8.26. В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в предоставляемых для согласования и/или оплаты Заказчику актах, счетах и иных документах, объемов выполненных работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) от суммы выявленного завышения. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до подписания Актов сдачи – приемки выполненных работ, так и после.

8.27. За непредставление, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также реестров, рапортов, справок, сведений, и иных информационных данных, определенных настоящим Договором, и/или предоставление Заказчику недостоверных, необоснованных информационных данных, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ по Договору в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.28. За невыполнение распоряжений и указаний Заказчика по вопросам, относящимся к Работам, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Договора в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.29. В случае если Подрядчик продолжил выполнение Работ, несмотря на требование Заказчика об их приостановке, Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение Работ. При этом Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ по Договору в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. За возобновление приостановленных Заказчиком Работ, без согласования (согласия) Заказчика, Подрядчик уплачивает указанный в настоящем пункте штраф, в двойном размере, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.30. В случае совершения персоналом Подрядчика хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала независимо от того, выполнял персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется уплатить указанный штраф в пределах срока исковой давности.

8.31. Подрядчик не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное выполнение Работ в случае поломки, порчи, утери своего имущества.

8.32. Подрядчик несет ответственность за действия/бездействия своего персонала и Субподрядчиков, а также за действия/бездействия любых третьих лиц, привлеченных Подрядчиком без согласия Заказчика, повлекшие нарушения/не исполнения условий настоящего Договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая оплату штрафов, предусмотренных настоящим Договором.

8.33. В случае привлечения Субподрядчика без согласования с Заказчиком Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.34. В случае привлечения Субподрядчика с нарушением установленной настоящим Договором процедуры, как то: проведение технического аудита с использованием Анкеты по установленной Заказчиком форме, с предоставлением Заказчику полной информации о проведенном техническом аудите; представление Заказчику, по его требованию копий заключенных с третьими лицами договоров, учредительных документов Субподрядчиков, лицензий на право производства работ, и другой истребованной Заказчиком документации и информации о третьих лицах, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.35. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленной Заказчиком документации необходимой Подрядчику для выполнения работ, предоставленной Заказчиком на период действия настоящего Договора, путем возмещения убытков и уплаты штрафа в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Договора в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.36. За несвоевременное предоставление Заказчику документов, необходимых последнему для исполнения обязательств по оплате выполненных Работ (Акт сдачи - приемки выполненных работ, счет-фактура), Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей или 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.37. В случае если для выполнения Работ Подрядчик применил/использовал оборудование, материалы, инструменты, качество которых не соответствует государственным стандартам, техническим условиям, иным требованиям технических регламентов, действующим в РФ, требованиям настоящего Договора и (или) применил/использовал оборудование, материалы, инструменты не подтвержденные соответствующими сертификатами, техническими паспортами, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей или 1 % (один процент) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.38. Если Подрядчик не уведомил Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ, или не уведомил Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика, в сроки установленные настоящим Договором, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей или 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.39. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое физическое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.40. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждого гражданина/каждое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.41. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждого Субподрядчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.42. В случае допущения Подрядчиком передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей или 10 % (десять процентов) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.43. При наличии вины Подрядчика в дорожно-транспортном происшествии, результатом которого явилась травма или смерть работника Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, за каждого пострадавшего/погибшего работника Заказчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.44. В случае возникновения аварии, инцидента, по вине Подрядчика, последний за счет собственных средств обеспечивает устранение причин и последствий их возникновения, возмещает Заказчику причиненные в связи с этим убытки, включая затраты связанные с ликвидацией последствий, а также уплачивает штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей или 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.45. В случае если Подрядчик не осуществил очистку места выполнения Работ от своей техники, оборудования, материалов, инструментов, в срок установленный настоящим Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере \_100 000 (сто тысяч) рублей или 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

8.46. В случае установления факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан уплатить штраф в размере 300 000 (Трехсот тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления требования.

Установление факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется по выбору Заказчика, одним из следующих способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием;

- составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Подрядчика(Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

- составлением и подписанием акта работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора, с использованием при необходимости технических средств индикации (АКПЭ—1МО3, и др.). Акт составляется при наличии следующих критериев: 1) запах алкоголя изо рта; 2) неустойчивость позы; 3) нарушение речи; 4) выраженное дрожание пальцев рук; 5) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 6) поведение, не соответствующее обстановке; 7) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации.

При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данного работника.

8.47. В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика (Субподрядчика) на месторождения Заказчика (лицензионный участок, производственную территорию, производственную площадку, контрольно-пропускной пункт и пр.), в том числе месторождения, обслуживаемые Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления требования.

Установление факта завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика(Субподрядчика)алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

- актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика)**.** В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика)от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика(Субподрядчика)от его подписания;

- актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

8.48. В случае установления факта нахождения на месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, работников Подрядчика имеющих незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы имеющие исправления по тексту, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в течение 30 дней, с момента предъявления требования.

Установление факта нахождения работников Подрядчика имеющих незаполненные путевые листы, осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

– актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика). В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

– актом, составленным работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

В случае обнаружения и установления факта нахождения на месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, работников Подрядчика (Субподрядчика), имеющих незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы, имеющие исправления по тексту, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данных работников.

8.49. Заказчик не несет ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, и не возмещает Подрядчику затраты, связанные с трудовыми увечьями персонала Подрядчика, возникшими в результате нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.

8.50. Заказчик не несет никакой ответственности за сохранность имущества Подрядчика.

8.51. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора, в том числе положений пунктов 4.1.3 и 5.1.3 настоящего Договора, а также условий разделов 4.2, 4.3 и 5.2 настоящего Договора, регламентирующих порядок выполнения Работ по настоящему Договору, ответственность за нарушение которых специально не предусмотрена разделом 8 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей или 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования, за каждый случай нарушения. Все случаи нарушений указанных пунктов и разделов Договора фиксируются в соответствующих двухсторонних (или трехсторонних – с участием Супервайзера) актах, отказ от подписания которых Сторонами не допускается. В случае отказа одной Стороны от подписания указанного акта, он подписывается другой Стороной с отметкой об отказе от подписания акта.

8.52. Подрядчик не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное выполнение работ в случае поломки, порчи, утери своего имущества.

8.53. Подрядчик несет ответственность за нарушения условий настоящего Договора, допущенные привлеченными им Субподрядчиками, включая возмещение убытков понесенных Заказчиком по вине Подрядчика, а также оплату штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

8.54. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг так и после подписания Акта.

8.55. За невыполнение Подрядчиком согласованного Сторонами объема работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 2% (два процента) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи невыполнения Подрядчиком объемов Работ как установленных Договором и его приложениями и/или определяемых в соответствии с ними, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.

8.56. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (полностью или в соответствующей части) с момента полного или частичного признания требования (претензии).

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от устранения нарушений по настоящему Договору.

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

8.57. За нарушение «Требований к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников Подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах ОАО «СН-МНГ» (приложение № \_11\_ к настоящему договору) Подрядчик оплачивает штраф в размере 100 000,00 (Ста тысяч рублей) за каждый выявленный случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению ими своих обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а именно: природные явления, военные действия, забастовки и другие независящие от Сторон обстоятельства непреодолимой силы.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение, невыполнение обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательства по оплате), если одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, когда Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства, при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.

9.3. Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (одного) календарного месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора.

10. СОХРАННОСТЬ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

10.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

10.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.

10.3. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

10.4. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

10.5. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

10.6 Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего Раздела, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем Разделе.

10.7. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

10.8. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

11. Разрешение споров

11.1. В случае возникновения разногласий и споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

11.2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров, путем предъявления претензии, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения.

12. Прочие условия

12.1. Договор вступает в силу с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года (либо с момента его подписания обеими Сторонами) и действует по «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, а в части расчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

12.3. Подрядчик признает, что любые данные, предоставленные Заказчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения работ подробностей. Ошибки и пропуски в предоставленной документации, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами, не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества.

12.4. Вся информация (включая отчеты, данные в электронном виде, расчеты, протоколы и т.д.), подготовленная или полученная в ходе выполнения работ по настоящему Договору, является собственностью Заказчика.

12.5. Подписав настоящий Договор Подрядчик подтверждает, что:

– Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения работ;

– Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки выполнения, стоимость и качество работ;

– Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на работы, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.

– Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Договору.

12.6. Уведомления или сообщения в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.

Уведомления, документы, а также любое сообщение (далее – сообщение) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

– при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

– при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

12.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

12.8. В случае если в результате не уведомления одной Стороной другой Стороны об изменении своих юридических адресов, или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю.

12.9. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в законодательные акты, регламентирующие взаимоотношения Сторон, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию путём заключения дополнительного соглашения.

12.10. В случае противоречия между положениями настоящего Договора, другими документами, являющимися неотъемлемой частью Договора, условия Договора будут иметь преимущественную силу.

12.11. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне, без письменного согласия на это другой Стороны.

12.12. Настоящий Договор или Дополнительные соглашения к нему, могут быть переданы с использованием факсимильной связи. Риск искажения информации при передаче документов с использованием факсимильной связи несет передающая Сторона. Оригиналы документов должны быть переданы в течение 5 (пяти) дней с момента их подписания Сторонами.

12.13. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

12.14. Стороны обязуются соблюдать требования Приложения № 10 -Антикоррупционная оговорка.

12.15. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение № | 1 |  | График выполнения работ; |
| Приложение №  Приложение № | 2  3 |  | Расчет договорной стоимости;  Ориентировочная стоимость материалов; |
| Приложение № | 4 |  | Форма Акта итогового контроля; |
| Приложение № | 5 |  | Форма Реестра выполненных работ по утилизации Буровых отходов; |
| Приложение № | 6 |  | Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ; |
| Приложение № | 7 |  | Акт приема – передачи Локальных нормативных актов Заказчика |
|  |  |
| Приложение № | 8 |  | Форма Уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения; |
| Приложение № | 9 |  | Акт приема-передачи партии твердой фазы |
| Приложение № | 10 |  | АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА |
| Приложение № | 11 |  | Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах ОАО «СН-МНГ» |
| Приложение № | 12 |  | Баланс Буровых отходов (форма) |
| Приложение № | 13 |  | Акт сверки Буровых отходов, переданных в утилизацию (форма) |

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК**  **\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  Юридический адрес:  Фактический (почтовый) адрес:  р/с  к/с  ИНН  ОКВЭД КПП  БИК ОКПО  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | ЗАКАЗЧИКОАО «СН-МНГ» Российская Федерация,628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, улица Кузьмина, дом 51  ИНН 8605003932  КПП 997150001  Р/сч 40702810400004262190  К/сч 30101810900000000204  БИК 044525204  Банк: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС  МОСНАРБАНК»  г. Москва  ОКПО 05679120  ОКВЭД 11.10.11  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |