| ПРИЛОЖЕНИЕ № |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к договору № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | г. |

Коэффициенты снижения стоимости услуг.

| № п.п. | Описание нарушений | Понижающий коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Невыполнение мероприятий по предупреждению аварийности. | 0,90 |
| 2. | Отсутствие контроля за параметрами бурового раствора. | 0,95 |
| 3. | Несвоевременное (недостоверное) предоставление информации об отклонениях от проектных программ цикла строительства скважины. | 0,90 |
| 4. | Несвоевременное предоставление суточного отчета (рапорта), суточного отчета о непроизводительном времени, отчетов по скважине, по супервайзингу, реестра выполненного объема услуг. | 0,90 |
| 5. | Ненадлежащее и несвоевременное оформление актов первичных расследований, инцидентов, отчётов и др. | 0,93 |
| 6. | Вскрытие продуктивного горизонта с неисправным ПВО. | 0,80 |
| 7. | Отсутствие контроля за качеством первичного и вторичного вскрытия продуктивного горизонта. | 0,92 |
| 8. | Непринятие мер по своевременной организации работ на скважинах, повлекшие к простою Подрядчиков. | 0,92 |
| 9. | Неисполнение распоряжений Заказчика. | 0,9 |
| 10. | В случае нарушения Исполнителем п.4.3.34. | 0,95 |
| 11. | Отсутствие геологического контроля со стороны Подрядчика до начала работ по вскрытию продуктивного горизонта (за 50 метров ) и во время бурения горизонтального участка. | 0,95 |

Понижающий коэффициент распространяется на весь выполненный объем работ по скважине.

Расчет суммы :

S = С х (1- К)      где: S – сумма  корректировки выполненных работ,

С – объем выполненных работ,

К – коэффициент  качества, действующий на всю скважину.

Окончательный коэффициент качества (К) рассчитывается путем перемножения каждого понижающего коэффициента:

К = К1 х К2 х К3 х ….

| Заказчик: ОАО «СН-МНГ» ________________ | Исполнитель: Директор ______________ |
| --- | --- |

Окончательная сумма выплат не может быть ниже 80% от стоимости выполненных объемов работ.