Форма 6

**Договор на выполнение работ по капитальному, текущему ремонту скважин и освоению эксплуатационных скважин после бурения**

**между**

**Открытым акционерным обществом**

**«Славнефть-Мегионнефтегаз»**

**(ОАО «СН-МНГ»)**

**и**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование контрагента)

**г. Мегион**

**2015г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **ОПРЕДЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………..…\_\_\_** | 3 |
| **2.** | **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА…………………………………………………………….\_\_\_** | 10 |
| **3.** | **ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ…………………\_\_\_** | 12 |
| **4.** | **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН………….…………………….…………..\_\_\_** | 13 |
| **5.** | **СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ……………………….......…\_\_\_** | 33 |
| **6.** | **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ ПО КРС……………....…\_\_\_** | 7 |
| **7.** | **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ ПО ТРС…………………\_\_\_** |  |
| **8.** | **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ ПО ОСВОЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН………………………………………..…\_\_\_** | 37 |
| **9.** | **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН…………………………………………………\_\_\_** | 40 |
| **10.** | **ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ ПО КРС И ТРС...…..\_\_\_** | 53 |
| **11.** | **ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД ПО СКВАЖИНАМ, СДАННЫМ ПОСЛЕ ОСВОЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА В ДАННЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД………..….……….\_\_\_** | 54 |
| **12.** | **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ……………………………………………………………….\_\_\_** | 55 |
| **13.** | **ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА…………………………………….……\_\_\_** | 57 |
| **14.** | **ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА………………………………….….\_\_\_** | 58 |
| **15.** | **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ………………………………………………………\_\_\_** |
| **16.** | **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ…………………………………………………………..\_\_\_** | 58 |
| **17.** | **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА……………………………………….. \_\_\_** | 59 |
| **18.** | **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ……………………………………………………...……….. \_\_\_** | 60 |
|  | **АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН………..…\_\_\_** | 65 |

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**

**на выполнение работ по капитальному, текущему ремонту скважин и**

**освоению эксплуатационных скважин после бурения**

**г. Мегион**   **«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице **Директора по добыче нефти и газа Василенко Петр Владимирович** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность полностью, Ф.И.О. полностью)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от\_\_\_ №\_\_\_/Доверенность от\_\_\_ № \_\_)* с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами*

именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность полностью)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О полностью)*

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от\_\_\_ №\_\_\_/Доверенность от\_\_\_ № \_\_)*

с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Если иное не определено в тексте, применяемые в **Договоре** определения, имеют следующие значения, с соответствующими оговорками по условиям их применения:

**«Стороны»** - Заказчик и Подрядчик.

**«Договор»** - настоящее соглашение сторон, согласованное и подписанное Заказчиком и Подрядчиком, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные Сторонами в период действия Договора.

**«Дополнительное Соглашение»** - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора.

**«Персонал Подрядчика» -** физические лица, состоящие с Подрядчиком в трудовых отношениях (работники Подрядчика), привлеченные Подрядчиком непосредственно к выполнению работ (части работ), а также сопровождающие/обеспечивающие выполнение работ (части работ), определенных настоящим Договором.

Стороны согласовали, что к персоналу Подрядчика не относятся физические лица, привлеченные Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ, сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ (части работ), определенных настоящим Договором, на основании гражданско-правовых договоров

**«Представители Сторон»** – лица, уполномоченные Сторонами на совершение от их имени, действий, в соответствии с Договором, на основании надлежаще оформленных доверенностей.

**«Работы» -** понимается комплекс работ по капитальному ремонту скважин (КРС), текущему ремонту скважин (ТРС) и освоению эксплуатационных скважин после бурения в рамках исполнения Договора.

**«Капитальный ремонт скважин» (КРС) -** комплекс работ, связанных с восстановлением работоспособности скважин (обсадных колонн, цементного кольца, призабойной зоны, ликвидацией аварий), продуктивного пласта различными технологическими операциями и повышению нефтеотдачи.

**«Текущий ремонт скважин» (ТРС) -** комплекс работ, направленных на восстановление работоспособности скважинного и устьевого оборудования, и работ по изменению режима эксплуатации скважины, а также по очистке подъемной колонны и забоя от парафино - смолистых отложений, солей и песчаных пробок бригадой ТРС.

**«Освоение эксплуатационной скважины»** – комплекс работ, проводимых в скважинах по окончании их бурения с целью получения нефти и газа или осуществления закачки рабочего агента (для нагнетательных скважин): герметизация устья скважины, спуск подземного оборудования, установка надземного оборудования, вызов притока жидкости (газа) из пласта, за которыми могут последовать мероприятия по интенсификации притока (обработка соляной кислотой, торпедирование).

Освоение является частью комплекса работ связанных со строительством эксплуатационных скважин Заказчика.

**«Эксплуатационная скважина (скважина)»** - означает скважину любого назначения (эксплуатационная, нагнетательная и т.д.), ранее построенную и принятую в эксплуатацию Заказчиком, которая может относиться к действующему либо бездействующему фонду скважин, а так же означает один ствол, пробуренный, или который должен быть пробурен, для добычи нефти, газа и газового конденсата, на заранее определенную обязательную проектную глубину и включает какое-либо корректирующее отклонения, пилотные стволы или вторые стволы, необходимые для достижения обязательной проектной глубины и выполнения геолого-технического задания. Стороны подразделяют скважины по следующим назначениям: добывающие – наклонно-направленные и горизонтальные.

**«Бурение» –** процесс строительства эксплуатационных скважин, выражающийся в выполнении комплекса работ производимых для углубления скважин связанных с разрушением горной породы.

**«Субподрядчик»** - любое третье лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения любой части Работ по настоящему Договору.

**«Срок действия Договора»** - период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (либо до окончания срока, указанного в Договоре).

«**Производительное время ремонта**» – это календарное время ремонта скважины за вычетом непроизводительного времени ремонта, а также времени, потраченного персоналом Подрядчика (Субподрядчика) на перерывы (обеденные и технологические), предусмотренные нормами трудового законодательства РФ.

«**Непроизводительное время ремонта**» – повторные работы в ходе ремонта, связанные с действиями Подрядчика, нарушающими условия настоящего Договора (в т.ч. нарушения технологии, неправильное применение оборудования и материалов, использование некачественных и несертифицированных материалов, оборудования и т.д.), а также работы, не связанные с ремонтом скважины, организационные простои, работы по ликвидации аварий, произошедших по вине Подрядчика (Субподрядчика);

**«Укрупненные нормы»** – это Нормы времени на капитальный (текущий) ремонт скважин (Приложение № 13), предназначенные для нормирования и планирования Работ бригад КРС и ТРС предприятий с целью выполнения производственных программ ОАО «СН-МНГ» по настоящему Договору.

**«Время технологического ожидания»** – это время, в период которого Работы на скважине не проводятся по технологическим причинам, либо выполняются третьим лицом или субподрядной организацией.

**«Технологический перерыв по метеоусловиям»** – это время, связанное с невозможностью выполнения Работ по метеоусловиям и подтвержденное актом по форме Приложения № 3 к настоящему Договору, с указанием часов простоя, подписанного представителями обеих Сторон по Договору.

**«Простой»** - период времени, в течение которого Подрядчик не может выполнять работы на скважине, временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера. Простой фиксируется Актом, который оформляется по форме (Приложения № 24) к настоящему Договору и подписывается представителями Сторон.

К простою, в том числе, относится время, потраченное на ликвидацию аварии, инцидента, которые возникли по вине Подрядчика.

Приостановка работ, совершенная Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором, при условии, что приостановка не связана с допущенными Подрядчиком недостатками, простоем не является. К простою также не относится время, затраченное на выполнение работ по поддержанию ствола скважины и выполнению работ по ликвидации аварий, инцидентов работ, возникших по вине Заказчика.

Время простоя, возникшего по вине Подрядчика, является непроизводительным временем работы Подрядчика.

**«Гарантийный период для работ по ТРС и КРС» -** означает период, в течение которого Подрядчик гарантирует, что результат работ соответствует Договору и несет ответственность за исправление недостатков в работах.

Продолжительность гарантийного периода составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания обеими сторонами документов, перечисленных в п. 6.9, п. 7.8 настоящего Договора.

**«План-Заказ на производство КРС»** - означает утвержденное Главным инженером Заказчика и согласованное Главным геологом Заказчика письменное распоряжение, направляемое Подрядчику, с указанием подлежащих выполнению Работ на конкретной скважине, в том числе основных геолого-технических данных по скважине, данных перфорации и цели проведения КРС.

**«Заказ-Наряд на производство ТРС»** - означает утвержденное Ведущим инженером НГП Заказчика письменное распоряжение, направляемое Подрядчику, с указанием подлежащих выполнению Работ на конкретной скважине, в том числе основных геолого-технических данных по скважине и плана работ по проведению ТРС.

**«Материалы»** - означают различные вещественные элементы, используемые для выполнения Работ по настоящему Договору.

**«Место проведения работ»** - означает земли, воды и прочие места, на которых, под которыми, в которых или через которые должны производиться работы, в том числе здания и территории, по отношению к которым Заказчик является собственником, арендатором или оператором, буровые и производственные площади, или места, где оборудование, материалы получаются, хранятся или используются в соответствии с целями договора.

**«Местоположение»** - означает местонахождение любой скважины.

**«Недостатки» или «Дефекты»** - означает несоответствия выполняемых работ, материалов и/или оборудования условиям договора.

**«Оборудование»** - означает оборудование, инструменты, запасные части, и т.д., не включая материалы, которые используются при выполнении работ.

**«Объекты Заказчика» или «Территория Заказчика» -** лицензионные участки, производственные территории, производственные площадки, контрольно-пропускные пункты и пр., в том числе месторождения, обслуживаемые **Заказчиком** в рамках договоров об оказании операторских Работ.

**«ОТ, ПБ и ООС»** - означает охрану труда, промышленную безопасность и охрану окружающей среды.

**«Сервисное общество»** или **«Сервисная компания»** - означает любое юридическое лицо, кроме Подрядчика, которое заключило контракт с Заказчиком и привлечен Заказчиком для предоставления Работ или выполнения работ на месте проведения работ или привлечены Заказчиком для оказания Работ или выполнения работ.

**«Третье лицо»** - означает любое лицо, кроме Заказчика или Подрядчика.

**«Подземные и наземные**/**надземные/воздушные коммуникации»** - сети водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения (конструкций энергетического оборудования), связи (кабели, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи), линий радиофикации, трубопроводы, коллекторы.

**«Отходы производства и потребления»** - вещества или предметы, образовавшиеся при выполнении работ, и после их завершения, остатки сырья и материалов, отходы в виде жидких продуктов (водных или органических), масел, растворов, и др.

**«Супервайзер»** – уполномоченный представитель организации, оказывающей Заказчику услуги супервайзинга на основании заключенного с Заказчиком договора.

**«Супервайзинг»** – система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства РФ в области промышленной, экологической безопасности, пользования недрами, требований Заказчика к выполнению работ, условий документации регламентирующей выполнение работ, для получения Заказчиком ожидаемого результата работ. Система мер включает в себя, в том числе, технико – технологический контроль, наблюдение и координацию действий подрядчиков выполняющих работы/оказывающих услуги для Заказчика, а также комплекс экспертно-проверочных мероприятий.

Супервайзинг осуществляется с целью обеспечения соблюдения подрядной организацией при выполнении работ:

* проектных решений;
* требований рабочей документации;
* требований нормативных документов;
* требований к осуществлению производственного контроля службами подрядной организации, в том числе в части обеспечения требуемого качества работ, выполнения технологических операций в соответствии с требованиями рабочей документации и своевременной корректировки технологических операций в случае выхода контролируемых параметров за допустимые пределы, применяемых строительных материалов, деталей, конструкций и оборудования.

**«Документация, регламентирующая выполнение работ»** – документация определяющая требования к выполнению работ, к которой Стороны относят в том числе: технологическую документацию, техническую документацию, рабочую документации, проектную документацию, технические регламенты, локальные нормативные акты Заказчика, документацию Заказчика.

**«Технологическая документация»** – проект производства работ, совокупность технологических карт, регламентов по технологическим процессам, охватывающих полностью процесс производства работ и осуществления контроля (при необходимости, включая входной, операционный и приемочный), от начала производства работ до ввода объекта работ в эксплуатацию, с указанием технологической последовательности и возможных совмещений видов работ.

**«Техническая документация»** – совокупность технико-экономических обоснований, инженерных изысканий, чертежей, эскизов, типовых альбомов, смет, проектных решений и других видов рабочей документации, разработанных для выполнения производственных работ.

**«Рабочая документация»** – рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения работ, утвержденная в установленном порядке.

**«Проектная документация»** – документация, состоящая из текстовой части, содержащей сведения в отношении объекта работ, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные или технические документы, используемые при подготовке проектной документации, результаты расчетов, обосновывающие принятые решения и графической части, отображающей принятые технические и иные решения и выполняемой в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

**«Технические регламенты» –** нормативные документы, устанавливающие характеристики работ, или связанные с определенным видом деятельности процессы и методы производства:

– законодательные акты и постановления Правительства РФ, содержащие требования, нормы и правила технического характера;

– государственные стандарты РФ, в части устанавливаемых в них обязательных требований к видам работ определенных в настоящем Договоре;

– нормы и правила Ростехнадзора России.

**«Локальные нормативные акты Заказчика»** – утвержденные и действующие у Заказчика внутренние нормативные документы, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре, как неотъемлемая его часть, устанавливающие единые нормы, правила организации и производства работ, а также обеспечения безопасности, общие принципы или характеристики выполнения работ, качества этих работ, и прочие, обязательные для исполнения требования Заказчика. Стороны согласовали, что локальные нормативные акты Заказчика, определенные настоящим Договором, передаются Подрядчику и принимаются последним по Акту приема-передачи (Приложение № 25), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

**«Программа выполнения работ по освоению скважин»** – документ, оформляемый Сторонами по форме Приложения № 18, определяющий сроки выполнения работ по освоению эксплуатационных скважин после бурения, а также порядок, последовательность осуществления Подрядчиком технико–технологических процессов, составляемый Подрядчиком на основании Наряд – заказов и в соответствии с настоящим Договором. Программы выполнения работ по освоению скважин подписываются Сторонами с согласованием Бурового подрядчика.

Стороны решили, что Программы выполнения работ по освоению скважин, подписанные Сторонами являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

**«Наряд–заказ»** – документ оформляемый Заказчиком по форме Приложения № 19, содержащий сведения необходимые для составления Подрядчиком «Программы выполнения работ по освоению скважин».

**«Акт выполненных работ»** – двусторонний документ, подписанный уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика, фиксирующий качественное и количественное выполнение Работ, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ. Форма Акта выполненных работ определена в Приложении № 5 к Договору.

**«Акт на выполненные работы по освоению скважины»** – первичный учетный документ, составляемый Подрядчиком, и подтверждающий выполнение Подрядчиком работ по освоению скважины, форма которого определена в Приложении № 21 к настоящему Договору.

**«Гарантийный период после освоения скважин»** – срок, исчисляемый со дня указанного в настоящем Договоре, в течение которого Подрядчик гарантирует качество результата работ, а также устраняет недостатки собственными силами и средствами, без дополнительной оплаты Заказчика.

**«Лицензионный участок»** – участок недр, переданный Заказчику в пользование для добычи полезных ископаемых, на основании соответствующей лицензии, в установленном действующем законодательством РФ порядке. В рамках настоящего Договора, под Лицензионным участком Стороны также понимают участок недр, на котором Заказчик выполняет работы/оказывает услуги на основании договора об оказании операторских услуг, заключенного с владельцем лицензии.

**«Автономное месторождение»** – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«Инцидент»** – отказ или повреждение технических устройств, применяемых при производстве работ, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений действующего законодательства в области промышленной безопасности.

**«Авария»** – опасное происшествие, создающее на территории Заказчика угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению объектов, имущества Заказчика, а так же объектов и имущества, находящихся во временном пользовании (владении) Заказчика, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

**«Техническое осложнение»** – явление осложняющее ход работ.

**Понятие «Текущий ремонт скважин»** тождественно понятию **«Подземный ремонт скважин»** в соответствии со «Сборником укрупненных норм времени на текущий ремонт скважин с использованием агрегатов АзИНМАШ-37, АПРС-40У», разработанным ДЗАО «Нижневартовск НИПИнефть».

**Аренда оборудования** – предоставление Подрядчиком оборудования бригад ТРС и КРС на осенне-весенний период на объекты Заказчика, к которым отсутствуют подъездные пути в соответствии с Табелями технического оснащения.

**Срок аренды оборудования** – временной период использования оборудования Подрядчика, за исключением времени выполнения работ по КРС и ТРС, определенный в Протоколе, утверждаемом Главным инженером ОАО «СН-МНГ».

**ШГН -** штанговый глубинный насос.

**ЭЦН -** электроцентробежный насос.

**ТШП –** трубно-штанговая продукция.

**КИП** – контрольно-измерительные приборы.

**ГИРС -** геофизические исследования работы скважин

**ГИС -** геофизические исследования скважин

**ПВР -** перфорационно-взрывные работы

**ГРП -** гидравлический разрыв пласта.

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить:

* **работы по** капитальному ремонту скважин на месторождениях Заказчика (далее – Объекты Заказчика) в объемах и сроках, предусмотренных в Производственной программе по капитальным ремонтам на 20\_\_\_ год на месторождениях ОАО «СН-МНГ» (Приложение № 1) (далее – Производственная программа по КРС), а Заказчик обязуется выполненные Работы по капитальному ремонту скважин (КРС) принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора;
* **работы по** текущему ремонту скважин на месторождениях Заказчика (далее – Объекты Заказчика) в объемах и сроках, предусмотренных в Производственной программе наименование подрядчика по текущему ремонту скважин на 20\_\_ год (Приложение № 1.1) (далее – Производственная программа по ТРС), а Заказчик обязуется выполненные работы по текущему ремонту скважин принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора;
* **работы по** освоению эксплуатационных скважин в объемах и сроках, предусмотренных в Производственной программе наименование подрядчика по освоению эксплуатационных скважин на 20\_\_ год (Приложение № 1.2) (далее – Производственная программа по Освоению), а Заказчик обязуется выполненные работы по освоению эксплуатационных скважин принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора (далее – Работы).
  1. Стороны определили следующие сроки выполнения Работ:
* дата начала выполнения работ – «04» августа 2015 года;
* дата окончания выполнения работ - «31» декабря 2015 года.

2.3. Взаимоотношения между Сторонамипри исполнении обязательств по настоящему Договору определяются требованиями:Гражданского Кодекса Российской Федерации, действующего законодательства в отношении минеральных ресурсов, недр, охраны окружающей среды и промышленной безопасности, Регламентом взаимоотношений между нефтегазодобывающими управлениями (НГДУ) ОАО «СН-МНГ» и подрядными организациями при проведении ремонтных работ на скважинах (КРС) (Приложение № 11), Регламентом взаимоотношений между нефтегазодобывающими управлениями (НГДУ) ОАО «СН-МНГ» и подрядными организациями при проведении ремонтных работ на скважинах (ТРС) (Приложение № 11.1), а также иными нормативными правовыми актами, действующими в РФ, и регулирующими отношения между Заказчиком и Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору.

1. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ**
   1. Все используемые Подрядчиком Материалы и Оборудование должны находиться в исправном состоянии, соответствовать ГОСТ, ТУ завода-изготовителя и требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России, а также должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
   2. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику указанные в настоящем разделе Договора удостоверяющие качество документы, до начала выполнения Работ с использованием этих Материалов и Оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие приобретаемых и используемых Материалов и Оборудования спецификациям, ГОСТ и ТУ.
   3. В любое время выполнения Работ Заказчик вправе проверить Материалы и Оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения Работ.
   4. В случае если Материалы и Оборудование не будут соответствовать предусмотренным настоящим разделом Договора требованиям, Заказчик вправе применить понижающий коэффициент в соответствии с Приложением № 8 и потребовать замены некачественных Материалов и Оборудования, а Подрядчик обязан заменить соответствующие Материалы и Оборудование, либо устранить их недостатки в установленные Заказчиком сроки.
   5. При отсутствии у Подрядчика собственных качественных Материалов и Оборудования для выполнения технологических операций на скважине, Подрядчик должен привлечь для данного вида работ субподрядчика по прокату оборудования и технологического сопровождения работ по согласованной с Заказчиком стоимости Оборудования, Материалов и Работ.
   6. Материалы и Оборудование, изготовленные силами Подрядчика и согласованные Заказчиком для выполнения работ должны иметь: эксплуатационный формуляр, оформленный Подрядчиком, акт ультразвукового контроля, (при эксплуатации изделия под нагрузками), необходимые сведения по безаварийной эксплуатации изделия, вкладыш к формуляру, отражающий наработку Оборудования.
   7. Материалы и Оборудование, приобретаемые у Заказчика для проведения Работ по Договору, оформляются путем заключения Договора купли-продажи.
2. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
   1. **Подрядчик обязуется:**
      1. Выполнить работы по Договору с надлежащим качеством, в объеме и в сроки в соответствии с условиями настоящего Договора, а также в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика и требованиями действующего законодательства РФ.
      2. Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие в Месте проведения Работ.
      3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.
      4. Соблюдать требования к оборудованию, устройству, инструменту и приспособлениям, используемым в ходе выполнения Работ, направленных на реализацию настоящего Договора и его эксплуатации, установленные действующим законодательством и нормативными актами РФ, локальными нормативными актами Заказчика.
      5. Организовать работу по безопасности дорожного движения на Объекте выполнения Работ в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов РФ, локальных нормативных актов Заказчика. Осуществлять контроль за соблюдением водителями и машинистами самоходной (специальной) техники Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения, правил, регламентирующих требования к безопасному производству работ этой техникой. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.
      6. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех технических инцидентах, авариях, несчастных случаях, пожарах, произошедших при выполнении Работ по настоящему Договору; организовать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин, аварий, инцидентов, несчастных случаев и пожаров осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и при необходимости – привлеченных Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.
      7. Направлять Заказчику по форме, согласованной Сторонами, отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика и принятии мер по снижению промышленных рисков при выполнении Работ на Объектах Заказчика.
      8. Обеспечить соответствие качества выполненных Работ требованиям норм, регламентов, инструкций, технических условий, действующих в РФ и ОАО «СН-МНГ», а также их соблюдение в процессе выполнения Работ на Объектах Заказчика.
      9. Руководствоваться и соблюдать при выполнении Работ на объектах Заказчикатребования действующего законодательства РФ, а также следующие документы, нормативные акты государственных органов РФ и локальные нормативные акты Заказчика:

* Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте (РД 08-435-02);
* Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013г. № 101);
* Правила ведения ремонтных работ в скважинах (РД 153-39-023-97);
* Сборник типовых блоков на производство Работ;
* Производственная программа наименование Подрядчика по капитальному ремонту скважин на 20\_\_\_ год (Приложение № 1);
* Производственная программа наименование Подрядчика по текущему ремонту скважин на 20\_\_ год (Приложение № 1.1);
* Производственная программа наименование Подрядчика по освоению скважин после бурения на 20\_\_ год (Приложение № 1.2);
* Ежемесячный план-график, утверждаемый Главным геологом Заказчика;
* План работ на производство КРС, оформляемый на каждую скважину в соответствии с требованиями РД 153-39-023-97 и РД 08-435-02, утверждаемый техническим руководителем Подрядчика и согласованный с Заказчиком;
* Заказ-Наряд на производство ТРС, утвержденный уполномоченным должностным лицом Заказчика;
* План-Заказ на производство КРС, утвержденный Главным инженером Заказчика и согласованный Главным геологом Заказчика;
* Положение о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»
* Положение по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ОАО «СН-МНГ»;
* Регламент взаимоотношений между нефтегазодобывающими управлениями (НГДУ) ОАО «СН-МНГ» и подрядными организациями при проведении ремонтных работ на скважинах (КРС) (Приложение № 11);
* Регламент взаимоотношений между нефтегазодобывающими управлениями (НГДУ) ОАО «СН-МНГ» и подрядными организациями при проведении ремонтных работ на скважинах (ТРС) (Приложение № 11.1);
* Регламент взаимодействия структурных подразделений ОАО «СН-МНГ» и Подрядных организаций по планированию, контролю и учету движения трубно-штанговой продукции (ТШП), оформлению первичных учетных документов в автоматизированной системе программного комплекса;
* Регламент взаимодействия между ОАО «СН-МНГ» и Подрядчиком по предоставлению материально-производственных запасов на давальческой основе и их документальное оформление при выполнении работ по капитальному и текущему ремонту скважин;
* Регламент взаимодействия ОАО «СН-МНГ» и наименование подрядчика и документального оформления операций по предоставлению технологической жидкости глушения скважин на давальческой основе;
* Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в ОАО «СН-МНГ» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»;
* Стандарт «Транспортная безопасность в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;
* Положение о порядке расследования технических инцидентов (аварий) в процессе эксплуатации, ремонта и освоения скважин между структурными подразделениями ОАО «СН-МНГ» и подрядными организациями;
* Регламент взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций;
* Положение о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах ОАО «СН-МНГ»;
* Процедура «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ»;
* Нормы времени на капитальный (текущий) ремонт скважин (Приложение № 13);
* Регламент распределения обязанностей в процессе строительства скважин между Заказчиком и Подрядчиками, которые привлекаются Заказчиком для проведения работ по эксплуатационному бурению;
* Регламент по безаварийному ведению буровых работ на месторождениях открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;
* Регламент взаимодействия ОАО «СН-МНГ» и Подрядчика по обеспечению материалами на давальческой основе при выполнении работ по строительству и освоению скважин;
* Регламент по учету нефти, отпущенной на производственно-технологические нужды подрядным организациям выполняющим освоение скважин после бурения на месторождениях ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;
* Регламент содействия Заказчика в авиаперевозках материалов, оборудования и персонала Подрядчика;
* Стандарт «Расследование и учет происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, подготовка, распространение, учёт извлечённых уроков и планов действий в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;
* Стандарт«Методические указания по установлению Жизненно важных правил безопасного ведения работ» СТО 021-2014»;
* Положение о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;
* другие нормативные акты органов государственной власти РФ и положения, регламенты и инструкции, действующие на Объекте Заказчика.
  + 1. Выполнять полученные в ходе выполнения Работ письменные или устные указания уполномоченных представителей Заказчика, назначенных приказом, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
    2. Немедленно информировать Заказчика телефонограммой об авариях и осложнениях, возникших в процессе выполнения Работ, которые не позволяют выполнить запланированный объем Работ, согласованный Сторонами.
    3. Обеспечить конфиденциальность геологической, технологической, геофизической и отчетной информации, полученной от Заказчика в рамках настоящего Договора.
    4. Иметь выданные в соответствии с требованиями законодательства РФ, и предъявлять Заказчику (по его требованию) все необходимые сертификаты, лицензии, разрешения государственных органов и прочие документы, которые требуются для выполнения Работ по настоящему Договору.
    5. Использовать при выполнении Работ по настоящему Договору исключительно сертифицированные Материалы и паспортизированное Оборудование, если в отношении предполагаемых к использованию материально-технических ресурсов предусмотрена обязательная сертификация.
    6. Ежесуточно передавать оперативную сводку в установленной Заказчиком форме по работе бригад в электронном виде. По требованию Заказчика предоставлять расшифрованные гистограммы электронных индикаторов веса (ИВЭ-50М); не менее шести раз в сутки передавать Заказчику оперативную информацию о работе бригад в полном объеме (каждые 4 часа, начиная с 00:00). В согласованные с Заказчиком сроки информировать Заказчика о ходе выполнения Работ.
    7. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика (специалистов отдела технического контроля, отдела текущего и капитального ремонта скважин, департамента производственного контроля, службы супервайзинга, нефтепромыслов, НГДУ) к Месту проведения работ и на все участки Подрядчика, используемые для выполнения Работ, с обязательным внесением записи в вахтовом журнале, а также предоставлять всю необходимую документацию согласно перечня, предусматривающего необходимость хранения в бригаде.
    8. Заблаговременно вызвать телефонограммой представителя Заказчика на срыв планшайбы, опресовку колонны, освоение Объекта и выполнение других аналогичных работ, определенных в технологических регламентах, а так же заявлять необходимое эксплуатационное оборудование за 12 (двенадцать) часов до начала выполнения Работ с подтверждением вызова (телефонограммой, факсом, электронной почтой) за 2 (два) часа до начала выполнения Работ.
    9. При возникновении инцидентов, аварий, пожара немедленно сообщить начальнику ОТКРС и/или начальнику департамента по внутрискважинным работам ОАО «СН-МНГ». При необходимости обеспечить вызов пожарных подразделений, медсанчасти, и до прибытия представителей Заказчика организовать координацию действий персонала по локализации и предупреждению развития аварии, пожара и загрязнения окружающей среды.
    10. Расследовать с участием представителей Заказчика причины аварии или отказа ГНО (глубинно-насосного оборудования), не отработавшего гарантийный срок эксплуатации.
    11. Корректно заполнять эксплуатационные паспорта на спускаемое в скважину и поднимаемое из скважины оборудование Заказчика (УЭЦН, УШГН, УШВН, НКТ).
    12. Принимать все меры по недопущению простоев в процессе выполнения Работ, как по своей вине, так и по вине привлеченных им субподрядных организаций.
    13. Принимать у Заказчика по акту приема-передачи, подписываемому обеими Сторонами, Материалы, Оборудование и другое имущество Заказчика, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору, обеспечивать их сохранность, не допускать порчу и использовать строго по назначению в соответствии с Регламентом взаимодействия между ОАО «СН-МНГ» и Подрядчиком по предоставлению материально-производственных запасов на давальческой основе и их документальное оформление при выполнении работ по капитальному и текущему ремонту скважин.
    14. При проведении ГИРС и/ или ПВР на скважинах, находящихся в текущем или капитальном ремонте, Подрядчик принимает на себя обязанности представителя Заказчика на весь период проведения ГИРС и/или ПВР, для чего Заказчик выдаёт соответствующие доверенности представителям Подрядчика.
    15. Обеспечивать качественную подготовку скважины для проведения ГИРС и/или ПВР согласно плана работ на основании заявки на проведение ГИРС и/или ПВР, оформленной и подписанной Заказчиком.
    16. При возникновении отклонений от запланированного хода работ при применении подрядчиком по выполнению ГИРС и/или ПВР материалов и оборудования, не соответствующих заявке Заказчика, Подрядчик останавливает проведение работ по ГИРС и/или ПВР до урегулирования Заказчиком и подрядчиком по выполнению ГИРС и/или ПВР хода дальнейших работ, с выдачей измененной и оформленной Заказчиком заявки на производство ГИРС и/или ПВР.
    17. При технологическом ожидании партии ГИС, флота ГРП по вине Подрядчика, Заказчик вправе применить понижающий коэффициент и снизить стоимость Работ по скважине, на которой произошло технологическое ожидание, на величину времени технологического ожидания партии ГИС, флота ГРП по стоимости бригада-часа КРС или по стоимости бригада-часа освоения эксплуатационных скважин.
    18. На правах собственника отходов самостоятельно и за свой счет осуществлять вывоз и утилизацию отходов, образующихся в процессе его производственной и хозяйственной деятельности на Объектах Заказчика.
    19. На правах собственника отходов в установленном порядке вносить платежи за размещение отходов, образовавшихся в процессе его производственной и хозяйственной деятельности, в том числе за размещение отходов, образовавшихся в процессе его производственной и хозяйственной деятельности, на предоставленных для размещения отходов Объектах Заказчика.
    20. На правах собственника отходов самостоятельно и за свой счет получать лимиты на размещение отходов, образовавшихся в процессе его производственной и хозяйственной деятельности.
    21. При осуществлении любого из видов деятельности по обращению с опасными отходами иметь лицензию на вид деятельности по обращению с опасными отходами. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения Работ на лицензионных участках Заказчика Субподрядной организации, Подрядчик несет ответственность за правомерность действий Субподрядной организации при осуществлении любого из видов деятельности по обращению с опасными отходами.
    22. Осуществлять платежи за негативное воздействие на окружающую среду в результате ведения своей производственной деятельности на лицензионных участках Заказчика.
    23. Осуществлять свою производственную деятельность в соответствии с действующим природоохранным законодательством на территории Российской федерации и территории ХМАО-Югры, действующими локальными нормативными актами Заказчика, технологическими стандартами и регламентами.
    24. Своевременно в установленные сроки устранять выявленные в рамках проведения производственного экологического контроля несоответствия и нарушения.
    25. Обеспечить все бригады опломбированными счетчиками электроэнергии, и по согласованию с ОГЭ (отделом Главного энергетика) Заказчика, утвердить нормы расхода электроэнергии для бригад, работающих на месторождениях, имеющих автономные источники энергоснабжения.
    26. Самостоятельно заключать договоры со сторонними организациями на размещение и утилизацию отходов, образующихся в процессе производственной и хозяйственно-бытовой деятельности Подрядчика. Вывоз и утилизацию отходов проппанта, получаемых при очистке забоя скважин после проведения ГРП, осуществлять силами Подрядчика в места, согласованные Заказчиком.
    27. Заключать договоры с энергосбытовой и сетевой компаниями на покупку и передачу электроэнергии.
    28. Ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять сведения об отработанных человеко-часах и мото-часах за месяц и накопительно за весь отработанный период с начала года (учету подлежат отработанные фактически человеко-часы всеми работниками и мото-часы всей специальной техники подрядной организации, которые выполняли работы согласно заключенному договору).
    29. При привлечении Субподрядчика, представлять Заказчику (по его требованию) копии заключенных с ним договоров, копии лицензий и иной разрешительной документации, предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения Работ, а также копии правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другую истребованную Заказчиком документацию и информацию о Субподрядчике.

Привлечение Субподрядчика осуществляется с обязательным проведением Подрядчиком технического аудита, с использованием Анкеты по установленной Заказчиком форме. Результаты технического аудита Подрядчик предоставляет Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком.

Подрядчик обязуется включать в заключаемые с Субподрядчиками договоры субподряда условия, предусмотренные настоящим Договором, и осуществлять контроль за их исполнением.

* + 1. Устранять замечания Заказчика, возникающие в процессе выполнения Работ, в течение 3 (Трех) дней после их предоставления Заказчиком в письменном виде. Подрядчик исправляет брак, вызванный некачественным выполнением части (вида) работ, за свой счет, без увеличения срока выполнения Работ. В противном случае, для устранения замечаний Заказчик вправе привлечь другого Подрядчика, а стоимость устранения брака будет соотноситься за счет Подрядчика, допустившего брак и удерживаться из суммы окончательного расчета по настоящему Договору.
    2. В случае получения при выполнении Работ результатов, не соответствующих заключению промыслово-геофизических исследований, по требованию Заказчика, выполнять работы, связанные с уточнением характера насыщения, обводненности, дебита по дополнительному плану работ, согласованному Сторонами. При этом объем и стоимость ранее выполненных Работ устанавливаются на основании протокола технического совещания.
    3. Вести журнал учета телефонограмм, листы которого должны быть пронумерованы.
    4. Собственными силами и средствами устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ, возникшие по вине Подрядчика.
    5. При получении уведомления Заказчика полностью или частично приостановить/возобновить выполнение Работ.
    6. Назначить своих ответственных представителей, имеющих право подписи документов, удостоверяющих выполнение объемов Работ по Договору Подрядчиком, акты о простое согласно настоящего Договора, и предоставить Заказчику в течение 5 (рабочих) дней после заключения Договора список назначенных лиц, а также уведомление о назначении представителей, с указанием их контактных телефонов.
    7. Для выполнения Работ привлекать компетентный, достаточно квалифицированный, профессиональный обученный персонал, аттестованный по технике безопасности и пожарной безопасности. Обеспечить персонал ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по Договору и обеспечения безопасных условий труда.
    8. Не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров, а также не допускать Субподрядчиков, не согласованных с Заказчиком.
    9. Не допускать к Работам персонал, имеющий заполненные (незаполненные) путевые листы с нарушением требований, предъявляемых к типовой форме.
    10. Немедленно уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ.
    11. Письменно немедленно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь авариями, инцидентами, несчастными случаями, ДТП, забастовками персонала Подрядчика, действиями третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся предмета настоящего Договора и обязательств Сторон по нему.
    12. Не допускать передвижение гусеничной техники своим ходом по автодорогам с асфальтобетонным и щебеночно-гравийным покрытием на территории Заказчика без письменного согласования с представителем организации, осуществляющей обслуживание дорог.
    13. Приостановить выполнение Работ в случае возникновении аварийной ситуации, угрожающей жизни или здоровью работников Подрядчика/Заказчика, с обязательным извещением Заказчика.
    14. Защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков.
    15. Выполнять все свои обязательства по Договору и работы с той должной мерой заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от подрядчика, имеющего опыт выполнения работ, предусмотренных в Договоре.
    16. Возвратить Заказчику по завершению Работ с использованием Материалов, Оборудования и иного имущества Заказчика все предоставленное Заказчиком для выполнения этих Работ, а также неиспользованные Подрядчиком Материалы Заказчика, а если это оказалось невозможным, - возместить Заказчику остаточную стоимость такого Оборудования, неиспользованных Материалов и иного имущества; либо Заказчик и Подрядчик осуществляют взаимозачет с учетом положений действующего законодательства РФ.
    17. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора.
    18. Производить любую транспортировку грузов только при наличии номерных товарно-транспортных накладных, выдача и учет которых должна производиться в соответствии с требованиями к документам строгой отчетности.
    19. Обеспечивать своих работников необходимой защитной одеждой и оборудованием, соответствующими рабочим условиям.
    20. Неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства, а также обеспечить их соблюдение лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.).
    21. Принимать у Заказчика до начала выполнения Работ и возвращать по окончании Работ скважину по акту приема-передачи, подписываемому уполномоченными представителями обеих Сторон. При этом Подрядчик несет ответственность за сохранность скважины за весь период выполнения Работ, до передачи скважины Заказчику по акту приема-передачи.
    22. Подрядчик обязан вести журнал выполнения Работ, в котором отражается процесс выполнения Работ, а также все иные факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
    23. До начала Работ разрабатывать мероприятия по безопасному проведению одновременных работ, с оформлением наряда-допуска на кустовой площадке. Обеспечивать контроль за исполнением указанных мероприятий.
    24. Принимать биополимерные растворы, технологическую жидкость (водные растворы солей) и обезвоженную нефть для технологических нужд Подрядчика.

Порядок принятия Подрядчиком указанных материалов, определен Регламентом взаимодействия ОАО «СН-МНГ» и Подрядчика по обеспечению материалами на давальческой основе при выполнении работ по строительству и освоению скважин.

* + 1. Принимать Наряд–заказы, данные и сведения необходимые Подрядчику для оформления Программ выполнения работ по освоению скважин (далее – Программа работ). Согласовать Программу работ с Заказчиком не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня постановки бригады освоения на скважину. При необходимости определенной Заказчиком, Подрядчик передает Программу работ на согласование третьим лицам, указанным Заказчиком.
    2. Не позднее дня подписания Сторонами Программы работ направить Заказчику список персонала, который будет непосредственно выполнять Работы по освоению скважин на объекте (находится на территории Заказчика), с указанием Ф.И.О., должности, квалификации, опыта работы, и их контактных телефонов.
    3. Направлять Заказчику уведомления о назначении/смене своих представителей, уполномоченных принимать оперативные решения, относящиеся к настоящему Договору, в целях качественного и своевременного выполнения Работ. В уведомлении должно быть указано: Ф.И.О., должность уполномоченных лиц и их контактные телефоны.
    4. При проведении Работ за свой счет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика:
       1. Организовать и обеспечить трудовую деятельность своего персонала находящегося на территории Заказчика, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.
       2. Обеспечить работу своего персонала в режиме, обеспечивающем бесперебойное выполнение Работ в соответствии с режимом выполнения работ по строительству скважины.
       3. Обеспечить персонал ресурсами, в объеме необходимом (достаточном) для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и обеспечения безопасных условий труда его персонала, в том числе, но не ограничиваясь: средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой; средствами связи; оборудованием, материалами, инструментами; расходными и комплектующими материалами.
       4. Осуществлять доставку своего персонала в места производства Работ и обратно. В целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленные сроки, обеспечивать необходимую численность персонала в месте производства Работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр., в том числе на период отсутствия подъездных дорог.

Согласовать с Заказчиком места базирования своего персонала на время выполнения Работ в том случае, если персонал Подрядчика во время выполнения Работ будет проживать в полевых условиях. При проживании персонала в полевых условиях, Подрядчик обязуется оборудовать жилые помещения в соответствии с требованиями санитарных ном, норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. На помещениях, предназначенных для проживания персонала Подрядчика, должны быть размещены логотипы Подрядчика.

* + - 1. Обеспечить постоянное присутствие своего представителя, уполномоченного осуществлять контроль за производством Работ, а также взаимодействовать с представителями Заказчика, в течение всего времени производства Работ, на производственной площадке Заказчика.
      2. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением своим персоналом требований Договора, документации регламентирующей выполнение Работ, действующего законодательства РФ, с регулярным проведением в этих целях необходимых обучений, инструктажей и проверок.
      3. Для выполнения Работ применять/использовать оборудование, материалы, инструменты, качество которых соответствует государственным стандартам, техническим условиям, иным требованиям технических регламентов, действующих в РФ, требованиям настоящего Договора и документации регламентирующей выполнение Работ, и подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами. По требованию Заказчика предъявлять последнему, документы, подтверждающие качество оборудования, материалов, инструментов.

В целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленном объеме, обеспечивать достаточное количество единиц оборудования, инструментов на объекте выполнения работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр., в том числе на период отсутствия подъездных дорог.

Транспортировать грузы по территории Заказчика только при наличии номерных товаротранспортных накладных заполненных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

* + - 1. Комплектовать оборудование в соответствии с техническими характеристикам изготовителя оборудования. Обеспечивать (гарантировать) соответствие комплектующих и запасных частей, конструкционным требованиям оборудования, обеспечивающее применение оборудования с использованием всех его технических возможностей.
      2. Доставлять (перемещать) оборудование, материалы, инструменты в места выполнения Работ, в объеме, обеспечивающем выполнение Работ надлежащего качества и в установленные сроки, в том числе на период отсутствия подъездных дорог. Осуществлять его разгрузку-погрузку, складирование, выполнять своевременную поверку, ремонт и техническое обслуживание.
    1. Обязать свой персонал, по требованию Заказчика, предъявлять документы, удостоверяющие/подтверждающие их компетенцию и полномочия.
    2. Осуществлять замену персонала по предварительному согласованию с Заказчиком, либо по первому требованию Заказчика в срок указанный Заказчиком.
    3. Ежемесячно предоставлять Заказчику копию надлежащим образом заверенного приказа о назначении материально-ответственных лиц (МОЛ), ответственных за организацию учёта и отчётности по использованию материально-производственных запасов на давальческой основе, на следующий месяц.
    4. Не позднее 01 (первого) числа месяца, следующего за отчётным предоставлять Заказчику отчёт об использовании материально-производственных запасов на давальческой основе в соответствии с Регламентом взаимодействия ОАО «СН-МНГ» по предоставлению материально-производственных запасов на давальческой основе и их документального оформления.
    5. Обеспечить принятие всего передаваемого (предоставляемого) Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, включая документацию, данные и сведения необходимые Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств.
    6. Принимать и не оспаривать результаты оценки, проведенной Заказчиком в соответствии с Положением об оценке бригад ТКРС и мотивации рабочего персонала лучших бригад подрядных организаций за эффективное безаварийное производство работ при выполнении ГТМ (далее – Положение об оценке) (Приложение № 15 к настоящему Договору) бригад, выполняющих работы на объектах Заказчика.
    7. Подрядчик обязан заключать договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 000 (четырехсот тысяч) рублей, с включением в договор следующих рисков:

- смерти в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III, групп инвалидности.

Договор добровольного страхования заключается Подрядчиком на период выполнения Работ по настоящему Договору, без увеличения их стоимости.

* 1. **Подрядчик вправе:**

4.2.1. Привлекать для выполнения Работ Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения Работ. При этом Подрядчик обязуется до заключения договора с Субподрядчиком представить Заказчику копии учредительных документов, всех лицензий, свидетельств и других разрешительных документов Субподрядчика, необходимых для выполнения Работ. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиком соответствующих изменений.

В период производства работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовывать с Заказчиком замену Субподрядчиков, а также изготовителей материалов и оборудования.

Подрядчик не имеет права передавать Субподрядчикам объем Работ по Договору стоимостью более 50% от Договорной стоимости. Передача Субподрядчикам объема Работ стоимостью более 50% от Договорной стоимости возможна в исключительных случаях и требует дополнительного согласования с Заказчиком.

4.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, документацию, необходимую Подрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору.

4.2.3. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Заказчика не менее чем за 3 (три) месяца до даты расторжения Договора.

4.2.4. Применять меры поощрения рабочего персонала Подрядчика денежной мотивацией в соответствии с Положением об оценке бригад ТКРС и мотивации рабочего персонала лучших бригад подрядных организаций за эффективное безаварийное производство работ при выполнении ГТМ (далее – Положение об оценке) (Приложение № 15).

4.3. **Заказчик обязуется:**

4.3.1. Обеспечить Подрядчика не менее чем за 2 (Двое) суток до начала выполнения Работ на скважине следующей необходимой информацией о параметрах скважины (согласно РД-153-39-023-97):

* категория скважины – по степени опасности возникновения нефтегазоводопроявления;
* газовый фактор;
* дебит жидкости;
* глубина залегания продуктивного пласта по вертикали;
* тип фонтанной арматуры, завод изготовитель;
* дата ввода скважины в эксплуатацию;
* диаметр канавки под уплотнительное кольцо верхнего фланца крестовины;
* максимально допустимое давление на эксплуатационную колонну;
* текущее пластовое давление;
* наличие в эксплуатационной колонне муфты ступенчатого цементирования с указанием диаметра использованного при её разбуривании инструмента.

4.3.2. Предоставлять Подрядчику имеющуюся у него достоверную техническую, геологическую и геофизическую информацию по каждой скважине, с целью определения технической возможности проведения Работ.

4.3.3. Своевременно осуществлять поставку эксплуатационного оборудования скважины и предоставлять схему действующих коммуникаций на территории куста по акту приема-передачи, подписываемому обеими Сторонами.

4.3.4. Ежемесячно, до 28 (Двадцать восьмого) числа месяца, предшествующего месяцу выполнения Работ по КРС и ТРС, согласовать с Подрядчиком месячный объем путем оформления ежемесячного плана-графика проведения КРС и ТРС.

4.3.5. В течение 3 (Трех) суток после официального запуска скважины утвердить пронумерованные акты на выполненные работы (Приложение № 2, № 2.1, № 2.2) по законченным ремонтом скважинам, подтверждающие выполненный Подрядчиком объем работ по КРС и ТРС по Договору, либо дать письменный мотивированный отказ от подписания представленных документов.

4.3.6. Подписать документы, указанные в п. 6.9, п. 7.8, п. 8.14 Договора, либо дать письменный мотивированный отказ от подписания представленных документов в течение 3 дней с момента их получения. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия Работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.3.7. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.8. Осуществлять контроль над качеством Работ Подрядчика с привлечением ответственных представителей Заказчика.

4.3.9. В течение 3 (трех) часов с момента получения от Подрядчика телефонограммы, направленной в соответствии с п. 4.1.11 настоящего Договора, дать указания о дальнейшем ходе проведения Работ на скважине.

4.3.10. Обеспечивать выделение Подрядчику технологической жидкости для глушения, промывки забоев скважин и проведения технологических операций (дегазированная нефть, подтоварная вода, водные растворы солей) в соответствии с Регламентом взаимодействия ОАО «СН-МНГ» и наименование подрядчика и документального оформления операций по предоставлению технологической жидкости глушения скважин на давальческой основе.

4.3.11. Производить завоз и вывоз эксплуатационных НКТ и штанг, насосного оборудования по заявке Подрядчика с необходимыми для спуска паспортизированными переводниками и патрубками.

4.3.12. Назначить своих ответственных представителей, имеющих право подписи документов, удостоверяющих выполнение объемов Работ по настоящему Договору Подрядчиком и предоставить Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора список назначенных лиц.

4.3.13. Содействовать в обеспечении Подрядчика пропусками для проезда через контрольно-пропускные пункты к Объектам Заказчика с предварительным предоставлением Заказчику со стороны Подрядчика необходимых данных по технике.

4.3.14. Передавать Подрядчику до начала выполнения Работ и принимать по окончании Работ скважину по акту приема-передачи, подписываемому уполномоченными представителями обеих Сторон.

4.3.15. До начала освоения скважин передать Подрядчику, по акту приема – передачи, документацию, регламентирующую выполнение освоения скважин Подрядчика (если таковая не является частью настоящего Договора, но необходима Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств).

* 1. **Заказчик вправе:**

4.4.1. В любое время проверять и контролировать:

– ход и качество Работ;

– сроки выполнения Работ;

– объем выполнения Работ;

– качество материалов и оборудования, используемых/применяемых Подрядчиком при выполнении Работ,

– соблюдение персоналом Подрядчика, привлеченным для выполнения Работ, требований охраны труда и техники безопасности, локальных нормативных актов Заказчика;

– квалификацию персонала Подрядчика, выполняющего Работы;

– выполнение Подрядчиком иных требований настоящего Договора.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков, Стороны оформляют двусторонний акт, отказ от подписания которого, не допускается. В случае отказа Подрядчика от подписания акта, Заказчиком проставляется соответствующая отметка, при этом отказ Подрядчика от подписания акта не является основанием для отказа от требований Заказчика, основанных на Акте.

Для целей настоящего Договора, Стороны решили, что осуществление контроля и (или) проведение проверок, может осуществляться путем привлечения Заказчиком третьих лиц, оказывающих последнему услуги супервайзинга. При этом в случае возникновения между Супервайзером и Подрядчиком разногласий по какому-либо вопросу, Заказчик изучает позиции, мнения сторон этих разногласий, и принимает оптимальное, с точки зрения результатов Работ, решение, которое направляется Заказчиком Подрядчику и организации, оказывающей Заказчику услуги супервайзинга.

4.4.2. Требовать от Подрядчика устранения замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам.

4.4.3. Требовать от Подрядчика представления сертификатов, лицензий, разрешений и прочих документов, удостоверяющих готовность Подрядчика выполнять Работы.

4.4.4. В любое время приостановить выполнение Работ, направив Подрядчику уведомление о приостановлении Работ путем факсимильной связи, почты, курьера. Работы должны быть приостановлены со дня, следующего за днем получения уведомления, либо с иной даты, указанной в уведомлении. В случае, если Подрядчик в нарушении полученного уведомления продолжит выполнение Работ, то данные Работы Заказчиком не оплачиваются. Выполнение работ возобновляется после получения Подрядчиком от Заказчика уведомления о необходимости возобновления Работ. В период приостановления Работ оплата за сметное содержание на автономных месторождениях не производится. Приостановление Работ простоем не является.

4.4.5. Требовать от Подрядчика предоставления информации, сведений, данных, отчетов, в том числе не установленных настоящим Договором, но связанных с исполнением требований Договора.

4.4.6. Требовать от Подрядчика доработки предоставленной им информации, сведений, данных, отчетов, если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению (содержанию).

4.4.7. Отдавать распоряжения, относящиеся к исполнению настоящего Договора и требовать от Подрядчика их исполнения.

4.4.8. Устанавливать сроки устранения Подрядчиком недостатков.

4.4.9. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, Заказчик возмещает Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств Подрядчика на основании подтверждающих документов. При этом стоимость исполненных, на дату расторжения Договора, обязательств определяется совместно представителями Сторон.

4.4.10. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков в случаях: если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в течение 5 (пяти) дней с согласованного Сторонами срока начала выполнения Работ не по вине Заказчика, неоднократного или длящегося более 1 (одного) месяца нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, письменно предупредив подрядчика не менее, чем за 2 (два) дня до даты расторжения Договора.

4.4.11. Запретить доступ на территорию Заказчика иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлеченным Подрядчиком (если Заказчиком будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство), а также физическим лицам, привлеченным Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров. При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения принятых им обязательств.

4.4.12. Без объяснения причин отказать Подрядчику в привлечении последним Субподрядчиков для целей настоящего Договора.

4.4.13. Требовать от Подрядчика выполнения Работ в соответствии с согласованными с Заказчиком ежемесячными планами-графиками КРС и ТРС, Производственными программами, условиями настоящего договора и действующего законодательства РФ.

* + 1. Представители Заказчика, при наличии подтверждающих документов, имеют право беспрепятственного доступа на Место проведения Работ в любое время в течение всего времени их выполнения, а также в места хранения Материалов, используемых для выполнения Работ.
    2. Представители Заказчика, работники служб охраны окружающей среды и охраны труда при выявлении нарушений технологии проведения Работ, требований по охране окружающей среды, технике безопасности, пожарной безопасности, имеют право приостановить выполнение Работ Подрядчиком до устранения нарушений, о чём делается запись представителем Заказчика в журнале выполнения Работ. О приостановлении выполнения Работ немедленно сообщается Подрядчику.
    3. Супервайзер, привлеченный Подрядчиком, вправе фиксировать обнаруженные нарушения с составлением двухстороннего акта о выявленном нарушении и предъявлением его Подрядчику.
    4. Изменения или дополнения к утвержденному плану работ на производство КРС Супервайзер, находясь на Месте проведения Работ, обязан вносить в письменной форме после согласования с соответствующими службами Заказчика, с обязательным уведомлением геолого-технических служб Подрядчика.
    5. Применять меры поощрения рабочего персонала Подрядчика денежной мотивацией в соответствии с Положением об оценке (Приложение № 15).

При этом Подрядчик подтверждает свое согласие на применение Заказчиком Положения об оценке, и не будет оспаривать результаты, полученные в ходе проведения оценки бригад, выполняющих работы на объектах Заказчика

* + 1. Оказывать Подрядчику содействие в доставке авиатранспортом оборудования, материалов, инструментов и персонала Подрядчика, к месту выполнения Работ, в период отсутствия подъездных дорог. Порядок взаимодействия Сторон при содействии Заказчика в авиаперевозках материалов, оборудования и персонала Подрядчика определен Сторонами в Регламенте содействия Заказчика в авиаперевозках материалов, оборудования и персонала Подрядчика. Доставка осуществляется на следующих условиях:

– от вертодрома Заказчика до вертодрома на месторождении – авиатранспортом Заказчика;

– от базы Подрядчика до вертодрома Заказчика, а также от вертодрома на месторождении до скважины – автотранспортом Подрядчика.

* + 1. Требовать от Подрядчика замены персонала, Субподрядчиков.
    2. Без объяснения причин, отказать Подрядчику в привлечении последним третьих лиц для целей настоящего Договора.

1. **СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

5.1. Стоимость работ по капитальному ремонту определяется стоимостью одного бригадо-часа и нормативной продолжительностью фактически выполненных производительных операций.

Стоимость работ по текущему ремонту определяется стоимостью одного бригадо-часа и нормативной продолжительностью выполненных производительных операций.

Стоимость освоения скважин определяется стоимостью одного бригадо-часа и нормативной продолжительность Работ (операций), выполненных бригадой Подрядчика.

Превышение нормативного времени ремонта, определенного в соответствии с п. 5.3 настоящего Договора, над календарным временем ремонта, Заказчиком не оплачивается, за исключением случаев применения повышающего коэффициента мотивации в соответствии с Приложением № 15 к настоящему Договору.

5.2. Стоимость аренды оборудования бригад ТРС и КРС определяется стоимостью 1 суток аренды и количеством суток аренды оборудования бригад ТРС и КРС.

5.3. Нормативное время ремонта - это время, затраченное на выполнение операций при ремонте скважин, но не превышающее времени, предусмотренного Нормами времени на капитальный (текущий) ремонт скважин (Приложение № 13), «Укрупненными нормами времени на КРС по видам работ, разработанных на основании Единых норм времени на капитальный ремонт скважин, Москва 1987 г., Межотраслевых норм времени на подземный (текущий) ремонт скважин, Москва 2001г., Межотраслевых норм времени на геофизические исследования в скважинах, пробуренных на нефть и газ, утв. Постановлением Минтруда РФ от 19.12.1996 г. № 20, и Укрупненных норм времени на текущий ремонт скважин с использованием подъемных агрегатов АзИНМАШ-37, АПРС-40У для ОАО «СН-МНГ» по видам работ, разработанным ДЗАО «НижневартовскНИПИнефть» 2004 г.

В случае выполнения бригадой КРС, бригадой ТРС операций, не предусмотренных в Нормах времени на капитальный (текущий) ремонт скважин (Приложение № 13), нормативным временем считается затраченное производительное время, подтвержденное двухсторонним актом (При выполнении работ третьими лицами – трехстороннего акта).

5.4. Стоимость 1 бригадо-часа капитального ремонта скважин устанавливается в размере - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), кроме того, НДС 18 % - \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Всего с учетом НДС - \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Стоимость 1 суток аренды оборудования бригады КРС, согласно табелю технического оснащения (Приложение № 7, № 7.1) на период осенне-весеннего бездорожья устанавливается в размере **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), кроме того, НДС 18 % - \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Всего с учетом НДС - \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

* 1. Стоимость 1 бригадо-часа текущего ремонта скважин устанавливается в размере - \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), кроме того, НДС 18 % - \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Всего с учетом НДС - \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Стоимость 1 суток аренды оборудования бригады ТРС, согласно табелю технического оснащения (Приложение № 7.2, № 7.3) на период осенне-весеннего бездорожья устанавливается в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), кроме того, НДС 18 % - \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Всего с учетом НДС - \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

* 1. Стоимость бригадо-часа по освоению эксплуатационных скважин установлена Сторонами в Протоколе соглашения о договорной цене на проведение работ по освоению скважин после бурения (Приложение № 16).
  2. Ориентировочная стоимость Работ на 20\_\_\_\_ год составляет - \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_), кроме того, НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Всего с учетом НДС - \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
  3. Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных Работ в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Подрядчика оригиналов документов в соответствии с п. 6.9, п. 7.8, п. 8.14 настоящего Договора.
  4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Подрядчика, указанных в настоящем Договоре.
  5. По инициативе одной из Сторон в любой момент срока действия настоящего Договора Стороны подписывают Акт сверки расчетов.
  6. По согласованию Сторон оплата может быть проведена зачётом встречных однородных требований, путем оформления Сторонами соглашения о взаимозачёте или направления заявления о зачете встречных однородных требований, в порядке ст. 410 ГК РФ. Стороны согласовали, что при заключении Подрядчиком договора финансирования под уступку денежного требования, или иного договора о перемене лиц в обязательстве в части денежного требования, за Заказчиком остаётся право проведения зачёта встречных однородных требований, с сумм, подлежащих перечислению финансовому агенту (третьему лицу). При этом Подрядчик обязан собственными силами и средствами, без привлечения Заказчика, урегулировать с финансовым агентом (третьим лицом) взаимоотношения (включая споры) связанные с проведением взаимозачёта.
  7. Работы, выполненные Подрядчиком в гарантийный период, необходимость в проведении которых возникла не по вине Заказчика, и/или третьих лиц привлеченных Заказчиком, оплате не подлежат.
  8. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику копии документов, подтверждающие полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (доверенности от организации и т.д.). В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, Работ) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В течение 10 (Десяти) дней Сторона, получившая счет-фактуру не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

* 1. Заказчик оставляет за собой право изменить объем Работ, определенных настоящим Договором, в пределах следующего согласованного опциона:

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону увеличения от объема Работ, указанного в Договоре составляет 50% (пятьдесят процентов).

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону уменьшения от объема Работ, указанного в Договоре составляет 50% (пятьдесят процентов).

Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (–) или увеличить (+) объем Работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цены Работ, сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами в Договоре.

Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения объема Работ.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику, направив ему письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до начала срока выполнения Работ. Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения обязательств по выполнению работ определена Сторонами в Приложении № 6 к настоящему Договору.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению Работ, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения объема Работ, указанное в уведомлении Заказчика считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

1. **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ ПО КРС**
   1. Подрядчик выполняет работы по КРС в соответствии с Производственной программой по капитальным ремонтам на 20\_\_\_ год (Приложение № 1).
   2. Перечень скважин по проведению КРС определяется Сторонами в ежемесячных план – графиках, которые утверждаются Главным геологом Заказчика. В план-график по письменной заявке Заказчика могут быть внесены изменения и дополнения по очередности и номенклатуре КРС.
   3. Подрядчик обязуется на основе полученной достоверной технической, геологической и геофизической информации по каждой скважине, включенной в месячный план-график КРС, составить план работ по скважине, утвердить техническим руководителем Подрядчика и согласовать с Заказчиком (РД 08-435-02). При этом Подрядчик должен предлагать Заказчику оптимальные технологические решения для успешного выполнения капитального ремонта скважин.
   4. Сроки выполнения Работ по каждой скважине определяются планом работ, оформляемым на каждую скважину в соответствии с требованиями РД 153-39-023-97, и подписываемым обеими Сторонами.
   5. Подрядчик приступает к выполнению Работ на скважине только после получения от Заказчика Плана-Заказа на производство КРС, утвержденного Главным инженером Заказчика и согласованного Главным геологом Заказчика, с указанием подлежащих выполнению Работ на конкретной скважине, в том числе основных геолого-технических данных по скважине, данных перфорации и цели проведения КРС.
   6. Подрядчик обязуется предоставлять оборудование бригады КРС, в соответствии с Табелем технического оснащения бригад капитального ремонта скважин (Приложение № 7) и Табелем технического оснащения цеха капитального ремонта скважин (Приложение № 7.1), в осенне-весенний период на объекты Заказчика к которым отсутствуют подъездные пути. Основанием является решение совместного совещания, отраженное в протоколе. Подрядчик осуществляет завоз и размещение оборудования собственными силами в период наличия дорожного сообщения. Количество комплектов оборудования, объекты и сроки размещения оборудования, ответственность за контроль сохранности оборудования, доставку рабочего персонала Подрядчика до объекта проведения работ, а так же обеспечение бригад питьевой водой на период бездорожья определяется в ходе совместного совещания и утверждается соответствующим Протоколом, утверждаемым Главным инженером ОАО «СН-МНГ».
   7. Подрядчик выполняет работы по Договору своими силами с использованием собственных Материалов и Оборудования, а также с использованием Материалов и Оборудования Заказчика согласно Разграничительной ведомости (при проведении капитального ремонта скважин) (Приложение № 9).
   8. Подрядчик обязуется обеспечивать и допускать бригады к КРС скважин, укомплектованные оборудованием, инструментами, приспособлениями и КИП по согласно Табелю технического оснащения бригад капитального ремонта скважин (Приложение № 7) и Табелю технического оснащения цеха капитального ремонта скважин (Приложение № 7.1), согласованному с Заказчиком и утвержденному техническим руководителем Подрядчика. Иметь 1 резервный комплект оборудования на 5 действующих бригад, в том числе для размещения в качестве резервного оборудования на период осенне-весеннего бездорожья в труднодоступные участки (режим автономии).
   9. Для организации учета и составления статистической отчетности Подрядчик предоставляет Заказчику информацию по установленной форме о выполненных работах, а именно:
      1. Для принятия Заказчиком объёмов выполненных работ по КРС предоставлять документацию по установленной форме о выполненных Работах в течение 3 (трех) дней с даты совершения хозяйственной операции, но не позднее 28 (двадцать восьмого) числа текущего месяца (за исключением декабря, за декабрь не позднее 1 (первого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным), а именно:

* План работ (основной и дополнительный) в приложении к акту на выполненный КРС;
* акт №\_\_\_ на выполненный капитальный ремонт скважины №\_\_ куст №\_\_\_ \_\_\_\_\_\_месторождения, подписанный уполномоченными представителями Заказчика (НГДУ) и Подрядчика и оформленный по форме Приложения № 2; акт должен быть пронумерован Подрядчиком;
* акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, ОС-3, предоставленные бухгалтерией Заказчика;
* реестр на оплату работ по капитальному ремонту скважин, (по форме согласно Приложению № 4);
* акт выполненных работ (по форме согласно Приложению № 5);
* отчет о расходе технологической жидкости, используемой при выполнении Работ по капитальному ремонту скважин, неунифицированная форма НФ № М-119, составленный в соответствии с Регламентом взаимодействия ОАО «СН-МНГ» наименование подрядчика и документального оформления операций по предоставлению технологической жидкости глушения скважин на давальческой основе;
* протоколы совместных геолого-технических совещаний, являющиеся обязательным приложением к акту №\_\_\_ на выполненный капитальный ремонт скважины №\_\_ куст №\_\_\_ месторождения, оформленному по форме Приложения № 2 или протоколы совместных геолого-технических совещаний, являющиеся обязательным приложением к акту №\_\_\_ на незаконченный капитальный ремонт скважины №\_\_ куст №\_\_\_ \_\_\_месторождения, оформленному по форме Приложения № 2.1;
* акт приема-сдачи территории (по форме согласно Приложению № 12);
* счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ;
* реестр сдачи документов в ОАО « СН-МНГ» (Приложение № 14).
  + 1. Геологический отчёт по законченным капитальным ремонтом скважинам в отчётном периоде - до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным.
    2. Ежемесячно до 5 (пятого) числа следующего за отчетным месяцем предоставлять оперативную информацию о капитальном ремонте скважин ДН-52.
    3. Ежемесячно до 10 (десятого) числа следующего за отчетным месяцем предоставлять ожидаемое выполнение в текущем месяце.

1. **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ ПО ТРС**
   1. Подрядчик выполняет работы по ТРС в соответствии с Производственной программой по текущим ремонтам на 20\_\_\_ год (Приложение № 1.1).
   2. Перечень скважин по проведению ТРС определяется Сторонами в ежемесячных план – графиках, которые согласовываются и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон. В план-график по письменной заявке Заказчика могут быть внесены изменения и дополнения по очередности и номенклатуре ТРС.
   3. Сроки выполнения Работ по каждой скважине определяются по Нормам времени на капитальный (текущий) ремонт скважин (Приложение № 13), Укрупненным нормам времени на ТКРС по видам работ, разработанным на основании Единых норм времени на подземный (текущий) ремонт скважин, утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 30.10.1984 г. № 317/21-7, Межотраслевых норм времени на подземный (текущий) ремонт скважин, Москва 2001г., Межотраслевых норм времени на геофизические исследования в скважинах, пробуренных на нефть и газ, утв. Постановлением Минтруда РФ от 19.12.1996 г. № 20, и Укрупненных норм времени на текущий ремонт скважин с использованием подъемных агрегатов АзИНМАШ-37, АПРС-40У для ОАО «СН-МНГ» по видам работ, разработанным ДЗАО «НижневартовскНИПИнефть» 2004г., при этом начало выполнения ТРС на конкретной скважине указывается в Заказ-Наряде на производство ТРС. Подрядчик подтверждает, что Работы будут им выполнены в пределах установленных норм времени.
   4. Подрядчик приступает к выполнению Работ на скважине только после получения от Заказчика Заказ-Наряда на производство ТРС, утвержденного Ведущим инженером НГП Заказчика, с указанием подлежащих выполнению Работ на конкретной скважине, в том числе основных геолого-технических данных по скважине и плана работ по проведению ТРС.
   5. Подрядчик обязуется предоставлять оборудование бригады ТРС, в соответствии с Табелем технического оснащения бригад текущего ремонта скважин (Приложение № 7.2) и Табелем технического оснащения цеха текущего ремонта скважин (Приложение № 7.3) в осенне-весенний период на объекты Заказчика к которым отсутствуют подъездные пути. Основанием является решение совместного совещания, отраженное в протоколе. Подрядчик осуществляет завоз и размещение оборудования собственными силами в период наличия дорожного сообщения. Количество комплектов оборудования, объекты и сроки размещения оборудования, ответственность за контроль сохранности оборудования, доставку рабочего персонала Подрядчика до объекта проведения работ, а так же обеспечение бригад питьевой водой на период бездорожья определяется в ходе совместного совещания и утверждается соответствующим Протоколом, утверждаемым Главным инженером ОАО «СН-МНГ».
   6. Подрядчик выполняет работы по Договору своими силами с использованием собственных Материалов и Оборудования, а также с использованием Материалов и Оборудования Заказчика согласно Разграничительной ведомости (при проведении текущего ремонта скважин) (Приложение № 10).
   7. Подрядчик обязуется обеспечивать и допускать бригады к ТРС скважин, укомплектованные оборудованием, инструментами, приспособлениями и КИП согласно Табелем технического оснащения бригад текущего ремонта скважин (Приложение № 7.2) и Табелем технического оснащения цеха текущего ремонта скважин (Приложение № 7.3), согласованному с Заказчиком и утвержденному техническим руководителем Подрядчика. Иметь 1 резервный комплект оборудования на 5 действующих бригад, в том числе для размещения в качестве резервного оборудования на период осенне-весеннего бездорожья в труднодоступные участки (режим автономии).
   8. Для организации учета и составления статистической отчетности Подрядчик предоставляет Заказчику информацию по установленной форме о выполненных работах, а именно:
      1. Для принятия Заказчиком объёмов выполненных работ по ТРС предоставлять документацию по установленной форме о выполненных Работах в течение 3 (трех) дней с даты совершения хозяйственной операции, но не позднее 28 (двадцать восьмого) числа текущего месяца (за исключением декабря, за декабрь не позднее 1 (первого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным), а именно:

* Заказ-наряд на выполненный ТРС, подписанный уполномоченными представителями Заказчика (НГДУ) и Подрядчика;
* акт №\_\_\_ на выполненный текущий ремонт скважины №\_\_ куст №\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месторождения, подписанный уполномоченными представителями Заказчика (НГДУ) и Подрядчика и оформленный по форме Приложения № 2.2; акт должен быть пронумерован Подрядчиком;
* акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, по унифицированной форме № ОС-3, предоставленные бухгалтерией Заказчика;
* Реестр на оплату работ по текущему ремонту скважин (по форме согласно Приложению № 4.1);
* акт выполненных работ (по форме согласно Приложению № 5);
* акт приема-сдачи территории (по форме согласно Приложению № 12);
* отчет о расходе технологической жидкости, используемой при выполнении Работ по текущему ремонту скважин, неунифицированная форма НФ № М-119, составленный в соответствии с Регламентом взаимодействия ОАО «СН-МНГ» и наименование подрядчика и документального оформления операций по предоставлению технологической жидкости глушения скважин на давальческой основе;
* протоколы совместных геолого-технических совещаний;
* счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ;
* реестр сдачи документов в ОАО « СН-МНГ» (Приложение № 14).
  + 1. Геологический отчёт по законченным капитальным ремонтом скважинам в отчётном периоде - до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным.
    2. Ежемесячно до 5 (пятого) числа следующего за отчетным месяцем предоставлять оперативную информацию о капитальном ремонте скважин ДН-52.
    3. Ежемесячно до 10 (десятого) числа следующего за отчетным месяцем предоставлять ожидаемое выполнение в текущем месяце.

1. **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ ПО ОСВОЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН**
   1. Подрядчик выполняет работы по освоению скважин в соответствии с Производственной программой по освоению скважин после бурения на 20\_\_\_ год (Приложение № 1.2).
   2. Перечень скважин по освоению эксплуатационных скважин определяется Сторонами в ежемесячных план – графиках, которые согласовываются и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон. В план-график по письменной заявке Заказчика могут быть внесены изменения и дополнения по очередности и номенклатуре освоению эксплуатационных скважин.
   3. Подрядчик обязуется Укомплектованность персонал Подрядчика в соответствии с «Табелем оснащения бригад по освоению скважин», который утверждается Подрядчиком в лице уполномоченного Руководителя, и согласовывается Заказчиком. «Табель оснащения бригад по освоению скважин» должен быть направлен Заказчику на согласование не позднее чем за 10 (десять) дней до начала выполнения Работ на скважине.
   4. Подрядчик приступает к выполнению освоения скважин в сроки, установленные Программами выполнения работ по освоению скважин (далее – Программы работ), до наступления которых обеспечивает выполнение всех необходимых подготовительных мероприятий обеспечивающих качественное и своевременное выполнение освоения скважин.
   5. Требования к выполнению освоения скважин определяются настоящим Договором, документацией регламентирующей выполнение работ по освоению скважин.
   6. Прием-передача Наряд – заказов (Приложение № 19) и информации необходимой Подрядчику для выполнения освоения скважин, осуществляется через диспетчерскую службу Подрядчика.

– Наряд - заказы Заказчика принимаются посредством факсимильной связи, в соответствии со следующими контактными данными диспетчерской службы Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

– Информация Заказчика принимается посредством телефонной связи, в соответствии со следующими контактными данными диспетчерской службы Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Подрядчик в обязательном порядке подтверждает готовность выполнения заявленных Работ путем составления и направления Заказчику Программ работ. Передача Заказчиком Наряд - заказов в диспетчерскую службу Подрядчика и подписание Сторонами Программ работ является согласованием Сторонами условий о сроках, объемах и месте выполнения Работ.

* 1. Подрядчик размещает свое оборудование и персонал, необходимые для выполнения работ по освоению скважин, на объекте выполнения работ, в соответствии с нормативными, техническими и иными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами Заказчика.
  2. Оперативное руководство технико-технологическим процессом освоения скважин, осуществляет представитель Подрядчика.
  3. По завершении освоения скважин, Подрядчик очищает место выполнения освоения скважин /объект выполнения освоения скважин от своей техники, оборудования, материалов, инструментов, отходов производства и потребления. Качество очистки места освоения скважин фиксируется представителями Сторон в двустороннем Техническом акте, подписываемом Сторонами.
  4. Аварии, инциденты, несчастные случаи, технические осложнения, а также иные случаи фактической остановки выполняемых работ по освоению скважин, и произошедшие внеплановые события, расследуются Сторонами специально создаваемой комиссией.

Расследование осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Заказчика. В состав комиссии входят представители Заказчика, Подрядчика и при необходимости – Субподрядчиков, а также представителей уполномоченных государственных органов (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ). Отказ от участия в комиссионном расследовании не допускается, каждая из Сторонпримет все необходимые меры для организации и проведения расследования в установленные сроки.

Результаты расследования оформляются актом, который составляется Заказчиком и подписывается членами комиссии. В акте должны быть указаны причины и обстоятельства произошедшего, а также виновная сторона. Отказ от подписания акта не допускается.

* 1. В случае если аварии, инциденты, технические осложнения, а также иные случаи, повлекшие причинение ущерба Заказчику или привлеченных им третьим лицам, произошли по вине Подрядчика, последний за счет собственных средств обеспечивает проведений всех необходимых работ по устранению причин и последствий их возникновения, включая применение необходимого аварийного оборудования, согласованного Заказчиком.
  2. Работы считаются выполненными после освоения скважины. Если скважина сдана в эксплуатацию без освоения, то работы считаются выполненные после сдачи бурения скважины. В случае, если работы на скважине приостановлены по причине последующей ликвидации или консервации скважины, а так же в случае длительной остановки всех работ на скважине, возобновление которых не требует дополнительного привлечения Подрядчика, датой окончания работ является дата фактической остановки работ.
  3. Приемка и оценка выполненных Подрядчиком работ по освоению скважин осуществляется Заказчиком, в соответствии с требованиями документации, регламентирующей выполнение Работ, действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
  4. Сдача-приемка выполненных работ по освоению скважин предусматривает оформление и предоставление Заказчику следующего пакета документов в течение 2-х дней после окончания освоения скважины:

– Суточный отчет по освоению;

– Расшифровка записи индикатора веса;

– Отчет о расходе технологической жидкости, используемой при выполнении работ по освоению скважин.

– Информация об ожидаемом объеме выполнения Работ;

– Реестр выполненных работ (по форме Приложения № 20);

– Заявка на оплату выполненного объема работ текущего месяца;

– Расчет стоимости выполненных работ с учетом коэффициентов снижения стоимости работ (по форме Приложения № 23);

–– Акт на выполненные работы по освоению скважины (по форме Приложения № 21);

– Счет – фактура.

* 1. Сдача-приемка выполненных работ по освоению скважин осуществляется в следующем порядке:

– Подрядчик, ежемесячно, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным, предоставляет Заказчику Информацию об ожидаемом объеме выполнения работ, оформленную по форме Приложения № 22.

– Подрядчик, ежемесячно, не позднее 28 (двадцать восьмого) числа текущего месяца (за исключением декабря, за декабрь не позднее 1 (первого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным) предоставляет Заказчику Реестр выполненных работ в отчетном, предшествующем месяце, оформленный по форме, оформленный по форме Приложения № 20.

– Подрядчик, ежемесячно, не позднее 28 (двадцать восьмого) числа текущего месяца (за исключением декабря, за декабрь не позднее 1 (первого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным) предоставляет Заказчику Расчет стоимости выполненных работ с учетом коэффициентов снижения стоимости работ, в отчетном, предшествующем месяце, оформленный по форме Приложения № 23.

– Подрядчик, не позднее 2 (двух) дней с момента выполнения Работ, предоставляет Заказчику:

– Акт на выполненные работы, оформленный на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ с учетом коэффициентов снижения стоимости работ (если таковые применялись), оформленный по форме Приложения № 21;

–счет-фактуру, принятие Заказчиком которой, будет являться основанием для оплаты Работ, выполненных Подрядчиком.

– При отсутствии у Заказчика замечаний к качеству Работ и содержанию представленных Подрядчиком документов, Заказчик со своей Стороны подписывает соответствующий Акт на выполненные работы.

– В случае если у Заказчика имеются замечания к качеству составленных подрядчиком документов, Заказчик письменно или путем факсимильной связи уведомляет об этом Подрядчика, который в свою очередь обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в срок установленный Заказчиком, после чего приемка Работ производится в том же порядке.

* 1. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

– наименование документа;

– дату составления документа;

– наименование организации, от имени которой составлен документ;

– содержание хозяйственной операции;

– измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

– лицо, ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;

– личные подписи указанных лиц.

В случае отсутствия в первичных учетных документах (акты, пр.), а также в счетах и счетах-фактурах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.
   2. В случае нарушения Подрядчиком технологии процесса, экологических норм и иных требований, предъявляемых к выполнению Работ действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами Заказчика и условиями настоящего Договора, Заказчик имеет право снизить оплату выполненных Подрядчиком с нарушениями Работ в соответствии с условиями снижения стоимости, предусмотренными в Перечне нарушений для снижения стоимости Работ на капитальный и текущий ремонт скважин (Приложение № 8).
   3. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения действующего законодательства РФ, включая оплату штрафов, пеней, установленных действующим законодательством РФ.
   4. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.
   5. Убытки, понесенные Стороной в пределах исполнения настоящего Договора, подлежат возмещению за счет виновной Стороны в установленном законодательством РФ и настоящим Договором порядке.
   6. Убытки, не связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, ни прямо, ни косвенно возмещению Сторонами не подлежат.
   7. В случае несоблюдения Подрядчиком действующего законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности», представители Заказчика вправе приостановить работу бригады Подрядчика. В случае самовольного возобновления работы бригадой Подрядчика, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 5% (Пять процентов) от стоимости Работ по Договору. По факту нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Сторонами составляется Акт, который должен быть подписан представителями Заказчика и Подрядчика
   8. За нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, а именно:

- Положения о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»;

- Стандарта «Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Положения по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Регламента взаимодействия структурных подразделений ОАО «СН-МНГ» и Подрядных организаций по планированию, контролю и учету движения трубно-штанговой продукции (ТШП), оформлению первичных учетных документов в автоматизированной системе программного комплекса;

- Регламента взаимодействия между ОАО «СН-МНГ» и Подрядчиком по предоставлению материально-производственных запасов на давальческой основе и их документальное оформление при выполнении работ по капитальному и текущему ремонту скважин;

- Положения о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Регламента взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с Подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций»;

- Процедуры «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ»;

- Регламента взаимодействия ОАО «СН-МНГ» и наименование подрядчика и документального оформления операций по предоставлению технологической жидкости глушения скважин на давальческой основе;

- Положения о порядке расследования технических инцидентов (аварий) в процессе эксплуатации, ремонта и освоения скважин между структурными подразделениями ОАО «СН-МНГ» и подрядными организациями;

- Регламента распределения обязанностей в процессе строительства скважин между Заказчиком и Подрядчиками, которые привлекаются Заказчиком для проведения работ по эксплуатационному бурению;

- Регламента по безаварийному ведению буровых работ на месторождениях открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Регламента взаимодействия ОАО «СН-МНГ» и Подрядчика по обеспечению материалами на давальческой основе при выполнении работ по строительству и освоению скважин;

- Регламента по учету нефти, отпущенной на производственно-технологические нужды подрядным организациям выполняющим освоение скважин после бурения на месторождениях ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Регламента содействия Заказчика в авиаперевозках материалов, оборудования и персонала Подрядчика;

- Стандарта «Расследование и учет происшествий в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Стандарт «Методические указания по установлению Жизненно важных правил безопасного ведения работ» СТО 021-2014»;

- Положение о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

и/или нарушений требований Заказчика, основанных на указанных локальных нормативных актах, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

* 1. За не предоставление статистической отчетности, в соответствии с п. 6.9, п. 7.8, п. 8.14 настоящего Договора, или предоставление недостоверной информации, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 % от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования
  2. За не предоставление статистической отчетности, в соответствии с п. 4.1.37 настоящего Договора, или предоставление недостоверной информации, Подрядчик уплачивает штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования
  3. В случае аварии, осложнений и браков в Работе по собственной вине, Подрядчик обязан исправлять недостатки своими силами за свой счет в сроки, согласованные Сторонами.
  4. За нарушение Подрядчиком согласованных Сторонами сроков выполнения Работ Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, за каждый день просрочки, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи нарушения Подрядчиком сроков Работ как установленных Договором и его приложениями, планами работ, ежемесячными планами-графиками, заказ-нарядами, программами работ, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.
  5. За невыполнение Подрядчиком согласованного Сторонами объема Работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи невыполнения Подрядчиком объемов Работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.
  6. За не предоставление/несвоевременное предоставление оперативных сводок, расшифрованных гистограмм, оперативной информации по работе бригад, предусмотренных п. 4.1.15 настоящего Договора, или предоставление недостоверной информации, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования
  7. За нарушение Подрядчиком условий п. 4.1.12 настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, с предварительным уведомлением Подрядчика не менее чем за 15 дней до даты расторжения Договора.
  8. В случае невыполнения Подрядчиком по зависящим от него причинам, квартального объема Работ, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Подрядчика не менее чем за 15 дней до даты расторжения Договора.
  9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за все нарушения, допущенные при производстве Работ, включая оплату штрафов, предъявленных Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Ханты-мансийскому автономному округу либо другими контролирующими и инспектирующими государственными органами РФ.
  10. За нарушения Подрядчиком технологии ведения Работ на скважине, согласованных планов работ, действующих регламентов и инструкций в ОАО «СН-МНГ», Заказчик вправе снизить стоимость Работ на величину штрафных санкций, начисленных за:
* нарушение технологии ведения работ по ЛГНВП - **25% от стоимости работ в день их выполнения;**
* использование при ремонте некачественных материалов и химреагентов (несоответствие ТЭК СЕРТ, или отсутствие сертификатов) - **технологическая операция не оплачивается**.

Нарушения фиксируются в акте, подписываемом уполномоченными представителями обеих Сторон. В случае немотивированного отказа Подрядчика от подписания, подтверждающего факт нарушения акта, данный акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика от его подписания.

* 1. В случае если, на территории Заказчика, по вине Подрядчика произошло, повреждение подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций (в том числе порывы трубопроводов, повреждения оборудования, сооружений, технических устройств на объектах Заказчика), Подрядчик обязан восстановить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки, ликвидировать последствия повреждения подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций за свой счет в установленные Заказчиком сроки, а также возместить убытки, причиненные Заказчику в этой связи, и уплатить штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. В случае если на месте проведения Работ произошло замыкание линии электропередач, повреждение линии электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования (ВЛ, КТПН) по вине Подрядчика, либо привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков, Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет в течение 3 (Трех) дней и выплачивает Заказчику сумму штрафа в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей за каждый такой случай. В этом случае Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику только стоимость фактически выполненных Работ.
  3. В случае допущения самовольного подключения электроустановок Подрядчика (персонала Подрядчика) к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. В случае если, Подрядчик на территории Заказчика:

– осуществит несанкционированную вырубку мелколесья в охранной зоне высоковольтных линий;

- совершит наезд собственным либо привлеченным транспортом (специальной техникой) на действующие линии электропередач, трансформаторные подстанции, другое действующее электрооборудование и сооружения;

– выполнит Работы на расстоянии ближе, чем 10 метров от крайней линии электропередач, без оформления наряда – допуска, и/или без присутствия представителя Подрядчика ответственного за производство работ при их проведении,

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

* 1. В случае не устранения/не своевременного устранения нарушений требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. В случае отказа Подрядчика от выполнения согласованных Сторонами объемов Работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные им в связи с отказом Подрядчика от выполнения согласованных объемов Работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  3. Если Подрядчик не уведомил Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ, или не уведомил Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика в сроки, установленные настоящим Договором, Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. Подрядчик несет ответственность за действия/бездействия своего персонала и Субподрядчиков, а также за действия/бездействия любых третьих лиц, привлеченных Подрядчиком без согласия Заказчика, повлекшие нарушения/не исполнения условий настоящего Договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая оплату штрафов, предусмотренных настоящим Договором.
  5. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика физического лица, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-правового договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое физическое лицо в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  6. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ, с нарушением миграционного законодательства РФ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждого гражданина/каждое лицо в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  7. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждого Субподрядчика в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  8. За привлечение Субподрядчика с нарушением установленной настоящим Договором процедуры, как то: проведение технического аудита Субподрядчика с предоставление результата Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком; и (или) представление Заказчику (по требованию) копий заключенных с Субподрядчиком договоров, копий лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ для оказания Работ, а также копий правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другой истребованной Заказчиком документации и информации о Субподрядчике, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  9. В случае установления факта нахождения на месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, работников Подрядчика, имеющих незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований, предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы, имеющие исправления по тексту, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.

Установление факта нахождения работников Подрядчика имеющих незаполненные путевые листы, осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

- актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика). В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

- актом, составленным работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

Заказчик имеет право в любое время проверять выполнение Подрядчиком условий договора. В случае обнаружения и установления факта нахождения на месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, работников Подрядчика (Субподрядчика), имеющих незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы, имеющие исправления по тексту, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данных работников.

* 1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, согласно 2-х стороннего Акта о выявленных нарушениях, Заказчик имеет право отказаться от подписания предусмотренных условиями настоящего Договора документов, подтверждающих сдачу-приемку выполненных работ, и предъявить Подрядчику соответствующие претензии, а также исключить из стоимости Работ стоимость невыполненных, либо некачественно выполненных операций, предусмотренных нормативно-технической документацией, планами работ в соответствии с Договором на соответствующие работы.

Снижение стоимости Работ на скважине производится в соответствии с Приложением № 8 «Перечень нарушений для снижения стоимости работ на капитальный ремонт скважин».

* 1. В случае предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им в связи с этим убытки и расходы в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. При наличии претензий к Подрядчику по этапу выполненных Работ, указанных в плане работ, Стороны составляют Акт о выявленных нарушениях, в котором определяют сроки для их устранения. Сроки завершения этапа Работ могут изменяться по согласованию Сторон.
  3. Заказчик, принявший выполненные Подрядчиком Работы, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).
  4. В случае утраты/повреждения скважины, ликвидации скважины из-за осложнений и/или аварий, допущенных по вине Подрядчика, последний обязан:

- произвести оформление документов и ликвидацию скважин за счет собственных средств;

- возместить причиненный ущерб в размере рыночной стоимости скважины;

- восстановить скважину за свой счёт.

* 1. Штрафы, пени, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания Стороны по Договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания Стороной претензии в добровольном порядке и взыскания Стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в порядке, предусмотренном разделом 16 настоящего Договора, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.
  2. Подрядчик несёт ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком Материалов и Оборудования. При порче или утрате Материалов и Оборудования Заказчика, Подрядчик возмещает убытки Заказчику или с согласия последнего восстанавливает их за свой счет.
  3. В случае установления факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан уплатить штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (Тридцати) дней, с момента предъявления требования.

Установление факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется по выбору Заказчика, одним из следующих способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием;

- составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

- составлением и подписанием акта работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора, с использованием при необходимости технических средств индикации (АКПЭ—1МО3, и др.). Акт составляется при наличии одного из следующих критериев: 1) запах алкоголя изо рта; 2) неустойчивость позы; 3) нарушение речи; 4) выраженное дрожание пальцев рук; 5) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 6) поведение, не соответствующее обстановке; 7) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации.

При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данного работника.

* 1. В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика (Субподрядчика) на месторождения Заказчика (лицензионный участок, производственную территорию, производственную площадку, контрольно-пропускной пункт и пр.), в том числе месторождения, обслуживаемые Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 дней с момента предъявления требования.

Установление факта завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

- актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика). В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

- актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

* 1. За просрочку оплаты выполненных Работ Подрядчик имеет право предъявить Заказчику требование об оплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
  2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения природоохранного, градостроительного, водного, земельного, лесного законодательства, а также законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда как Заказчику, так и третьим лицам. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
  3. При наличии вины Подрядчика за аварии, технические инциденты, пожары, несчастные случаи, произошедшие в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, последний обязуется возместить Заказчику, а при необходимости и третьим лицам, причиненные убытки.
  4. Заказчик не несет ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промсанитарии.
  5. Подрядчик несет ответственность за соблюдение природоохранного законодательства как при осуществлении своей производственной деятельности, так и при осуществлении производственной деятельности Субподрядной организацией.
  6. В случае выставлений штрафных санкций Заказчику за нарушения природоохранного законодательства, допущенные Подрядчиком, штрафы выставляются Подрядчику.
  7. В случае несоблюдения Подрядчиком и третьими лицами, привлеченными Подрядчиком, требований настоящего Договора (либо выявления представителями Заказчика повторных нарушений в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии при производстве работ Подрядчиком), этот факт является существенным нарушением условий Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.
  8. В случае если Подрядчик продолжил выполнение Работ, несмотря на требование Заказчика об их приостановке, Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение Работ, а также за иные последствия. При этом Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пять процентов) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  9. В случае если Подрядчик без согласования с Заказчиком/согласия Заказчика, возобновил выполнение Работ, приостановленных Заказчиком, Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение Работ. При этом Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,2% (ноль целой двух десятых процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  10. За непредставление, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок сведений, и иных информационных данных, в том числе прямо не оговоренных настоящим Договором и локальными нормативными актами Заказчика, но истребованных Заказчиком на основании настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  11. За предоставление Подрядчиком недостоверных данных, сведений о Работах, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  12. В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в предоставляемых для согласования и/или оплаты Заказчику актах, счетах и иных документах объемов выполненных Работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) от суммы выявленного завышения. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков.

Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до сдачи выполненных Работ, так и после.

* 1. При наличии вины Подрядчика в дорожно-транспортном происшествии, результатом которого явилась смерть работника Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, за каждого погибшего работника Заказчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. В случае возникновения действия Подрядчика (Субподрядчиков) (включая дорожно-транспортное происшествие), результатом которого явилась травма работника Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый такой инцидент и/или каждого работника.
  3. В случае выявления фактов нарушения Подрядчиком обязанности по недопущению передвижения гусеничной техники по автодорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием по территории Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. В случае совершения персоналом Подрядчика хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства.

Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала независимо от того, выполнял персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется уплатить штраф в пределах срока исковой давности.

* 1. В случае несанкционированного размещения Подрядчиком твердых, жидких, бытовых, производственных отходов, загрязнение им территории объектов Заказчика твердыми и жидкими бытовыми и производственными отходами, разлива опасных химических веществ, углеводородов на всех объектах, находящихся на территории лицензионного участка Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости Работ по Договору за каждый такой инцидент, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования

Кроме того, Подрядчик восстанавливает загрязненную территорию за свой счет или возмещает Заказчику затраты на восстановление загрязненной территории.

* 1. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора без предупреждения Заказчика за 3 месяца, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от суммы Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования
  2. Заказчик не несет никакой ответственности за сохранность имущества Подрядчика.
  3. Подрядчик не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное выполнение Работ в случае поломки, порчи, утери своего имущества.
  4. За нарушение Подрядчиком обязательств, предусмотренных в п. 4.1.54 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 10 000 (десять) тысяч рублей за каждый случай нарушения.
  5. В случае нарушения Подрядчиком требований п. 18.10 настоящего Договора, в том числе, в случае уступки права требования финансовому агенту в силу ст. 828 ГК РФ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 10 % от суммы, право требования на которую было уступлено финансовому агенту, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  6. В случае не обеспечения Подрядчиком процесса выполнения Работ Материалами и Оборудованием согласно п. 6.6, п. 7.5, п. 8.3 настоящего Договора и Приложений № 7, №7.1, №7.2, № 7.3, а также в случае не обеспечения Подрядчиком количества резервных комплектов оборудования согласно п. 6.8, п. 7.7 настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 1 % от стоимости Работ по Договору, а Подрядчик обязуется уплатить штраф в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования. Одновременно с предъявлением штрафных санкций Заказчик также вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Подрядчика за 15 календарных дней до даты расторжения Договора.
  7. Обязанность уплаты штрафов предусмотренных настоящим Договором не зависит от времени обнаружения недостатков. Требование об уплате штрафов в связи с недостатками допущенными Подрядчиком, нарушениями Договора, выявленными в период действия Договора, могут быть предъявлены по истечении срока действия Договора.
  8. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
  9. Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (полностью или в соответствующей части) с момента полного или частичного признания требования (претензии).

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от устранения нарушений по настоящему Договору.

* 1. В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа в сроки в соответствии с настоящим Договором, Заказчик имеет право на снижение стоимости Работ на сумму предъявленного штрафа.
  2. В случае не заключения Подрядчиком договора добровольного страхования от несчастных случаев работников в соответствии с условиями п. 4.1.73 Договора и (или) заключения договора добровольного страхования с нарушением требований Договора, Подрядчик обязан уплатить штраф 5 % (пять процентов) от стоимости Работ по Договору в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

1. **ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ ПО КРС И ТРС**
   1. Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком Работы по Договору, в том числе на спускаемое скважинное насосное оборудование, в случае преждевременного отказа или аварии с СНО по вине Подрядчика, а также на Оборудование и Материалы, используемые в процессе выполнения Работ, являющихся собственностью Подрядчика, и составляют 365 суток с момента начала работы скважины.
   2. Прием выполненного объема Работ по настоящему Договору производится через 72 часа с момента запуска скважины.
   3. В случае выявления преждевременного отказа подземного насосного оборудования скважины (наработка менее 120 сут. скважин оборудованных УШГН и менее 365 сут. скважин, оборудованных УЭЦН) виновность Сторон определяется решением постоянно-действующей комиссии (ПДК) Заказчика. При установлении вины Подрядчика, согласно протоколу ПДК, объем работ по смене подземного оборудования в скважине и ремонт скважинного насосного оборудования, производится за счет средств Подрядчика. Оплата производится на основании выставленной претензии.
   4. Если в течение гарантийного срока выявится факт ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору, то Подрядчик обязан за свой счет выполнить надлежащим образом по согласованному перечню и в согласованные с Заказчиком сроки невыполненные или ненадлежащим образом выполненные Работы. Для участия в составлении двухстороннего Акта, фиксирующего дефекты, определяющего причины ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору, а также порядок и сроки исправления выполненных Работ, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок, Заказчик составляет односторонний акт с соответствующей отметкой в нем, который будет являться обязательным для Сторон. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству выполненных Работ, Стороны вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется Стороной, против которой вынесено решение экспертизы.
   5. Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ поручить выполнение обязательств третьим лицам или выполнить его своими силами и потребовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов и других убытков.
2. **ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД ПО СКВАЖИНАМ, СДАННЫМ ПОСЛЕ ОСВОЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА В ДАННЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД**
   1. Гарантийный период по скважинам, сданным после освоения составляет 1 (один) год с даты приемки выполненных Работ.
   2. При обнаружении недостатков по скважинам, сданным после освоения выполненных Подрядчиком, в гарантийный период, Заказчик письменно извещает Подрядчика о выявлении недостатков. Представитель Подрядчика должен прибыть на объект выполнения работ по освоению скважин, указанный в извещении, в течение 5 (пяти) дней с даты получения извещения или в иной срок, указанный в извещении, для освидетельствования выявленных недостатков и подписания Акта о выявленных недостатках.
   3. В случае отказа Подрядчика от участия в осмотре выявленных недостатков и подписания Акта о выявленных недостатках, либо игнорирования требований Заказчика по обязательствам гарантийного периода, Заказчик вправе привлечь для освидетельствования выявленных недостатков и подписания Акта о выявленных недостатках любого подрядчика по своему усмотрению. При этом Подрядчик не освобождается от исполнения обязанностей по Договору, возмещения нанесенного Заказчику ущерба и уплаты штрафов.
   4. В течение гарантийного периода по скважинам, сданным после освоения Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в указанный Заказчиком срок, своими силами и за свой счет осуществить контроль за исправлением и устранением, выявленных недостатков,являющихся следствием не исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
   5. В случае отказа Подрядчика, в указанный Заказчиком срок, своими силами и за свой счет осуществить контроль за устранением выявленных недостатков либо игнорирования требований Заказчика по обязательствам гарантийного периода, Заказчик вправе привлечь для оказания услуг по осуществлению контроля за устранением выявленных недостатков любого подрядчика по своему усмотрению и потребовать от Подрядчика возмещения убытков и расходов.
3. **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

12.1. Для организации контроля над выполнением Работ Заказчик имеет право привлекать Супервайзеров.

12.2. При необходимости проведения сопутствующих Работам технологических операций Подрядчик выполняет подготовительные работы в соответствии с согласованным с Заказчиком и непосредственным исполнителем технологических операций планом работ.

12.3. Технологические перерывы Подрядчика по метеоусловиям, зафиксированные в сводках ЦИТС ОАО «СН-МНГ» оплачиваются Заказчиком, в размере 2/3 стоимости бригадо-часа, при наличии акта на технологический перерыв по метеоусловиям, зафиксированным в сводках ЦИТС Заказчика, подписанного обеими Сторонами (по форме согласно Приложению № 3).

12.4. Простои Подрядчика, допущенные по собственной вине и вине привлеченных им Субподрядчиков, к оплате не предъявляются и не принимаются.

12.5. В случае возникновения простоев, осложнений, аварий, произошедших в процессе выполнения Работ по вине Подрядчика, которые подтверждаются оформленным Актом расследования, Подрядчик возмещает Заказчику все причинённые таким простоем убытки. Если аварии, простои произошли по вине Подрядчика и повлекли за собой простои в работе привлеченных Заказчиком третьих лиц, то Заказчик оплачивает время простоя третьих лиц, а Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчика в полном объеме в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента предъявления претензии.

Стороны договорились, что определение виновной Стороны в произошедшем инциденте (аварии, браке, осложнении) расследуется комиссией с участием представителей обеих Сторон. Акт о техническом расследовании инцидента должен быть оформлен в течение 3 (трех) дней с момента ликвидации аварии, инцидента или осложнения, либо принятия решения о прекращении аварийных работ и подписан уполномоченными представителями обеих Сторон. В акте о техническом расследовании инцидента указывается виновная Сторона и сумма компенсации понесенных убытков потерпевшей Стороне (Сторонам). Стороны не имеют права отказаться от подписания данного акта, при наличии особого мнения у одной из Сторон оно излагается в акте и подписывается.

12.6. Заказчик оставляет за собой право принять к оплате незаконченный капитальный ремонт скважины. Решение об оплате, а так же размер оплаты выполненных Работ по незаконченному капитальному ремонту скважины определяется решением совместного технического совещания, оформленного протоколом. Акт на незаконченный капитальный ремонт оформляется в соответствии с Приложением № 2.1.

12.7. Вопросы на совместное геолого-техническое совещание по целесообразности дальнейшего производства работ и оплате видов работ, указанных в п.12.17 настоящего Договора, выносит Подрядчик. Основанием для проведения совещания являются техническая невозможность или экономическая нецелесообразность дальнейшего проведения Работ по скважине, превысившей расчетные показатели нормативной продолжительности Работ.

12.8. Незаконченный ремонт скважины, по причинам независящим от Подрядчика, принимается к оплате по стоимости, определенной в разделе 5 настоящего Договора.

Основанием для прекращения работ, приема и проведения оплаты фактически выполненных работ по незаконченным ремонтам является решение геолого-технического совещания оформленное согласованным между Сторонами протоколом.

12.9. Переезд бригады с куста скважин на базу, находящуюся на производственной территории ОАО «СН-МНГ» (с базы на куст скважин), связанный с консервацией (расконсервацией) бригады по требованию Заказчика, оплачивается по нормативному времени переезда.

12.10. Стоимость использованной по вине Подрядчика в бригадах, сверх установленных нормативов на месяц технологической жидкости для глушения скважин, снимается из представленных объемов Работ за отчетный период.

12.11. Стоимость Материалов (кроме технологических жидкостей и Материалов, передаваемых на давальческой основе) и спецтехники, необходимых для производства в соответствии с Производственной программой на 20\_\_ год (Приложение № 1, № 1.1, 1.2), включается в стоимость 1 бригадо-часа.

12.12. Время технологического ожидания (простоя) бригад Подрядчика по вине третьих лиц, привлеченных Заказчиком, оплачивается Подрядчику в размере 2/3 стоимости бригадо-часа на основании акта о простое, подписанного уполномоченными представителями Заказчика, Подрядчика и ответственного представителя организации, по вине которой произошел простой. В случае немотивированного отказа Заказчика или третьих лиц, привлекаемых Заказчиком, от подписания такого акта, он оформляется в одностороннем порядке с отметкой об отказе Заказчика или третьих лиц от его подписания.

12.13. Время на разогрев и запуск в работу подъемных установок и оборудования бригад после действия низких температур не считать продолжением простоя по метеоусловиям. Оплачивается Заказчиком в соответствии с Нормами времени на капитальный (текущий) ремонт скважин (Приложение №13).

12.14. После проведения расследования причин инцидентов в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, в течение 30 (тридцати) рабочих дней проводится техническое совещание.

12.15. Стороны договорились, что в рамках настоящего Договора не является простоем время ожидания Работ со стороны Заказчика или Подрядчика продолжительностью менее двух часов. При превышении времени ожидания со стороны Заказчика, Заказчик предъявляет Подрядчику затраты, связанные с ожиданием начала Работ согласно п. 12.5 настоящего Договора за все время (ожидания) Заказчика, со времени начала выполнения Работ, определенного в Заказ-Наряде на производство ТРС и/или План-Заказе на производство КРС и/или Наряд-Заказе на освоение скважин и до времени начала выполнения Подрядчиком Работ на скважине.

12.16. Началом простоя считается время подачи телефонограммы в ЦИТС Заказчика с указанием бригады и причины простоя. Окончание простоя так же определяется временем подачи телефонограммы об окончании простоя.

12.17. Окончательная причина простоя определяется на техническом совещании с участием представителей Подрядчика и Заказчика, а так же третьих лиц при необходимости. Подрядчик в течение 5 дней после окончания простоя должен инициировать совещание с предоставлением документов (акт на простой, телефонограммы о начале простоя, телефонограммы об окончании простоя). Протокол технического совещания, подписанный сторонами, является основанием для оплаты простоя по вине Заказчика.

1. **ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА**

13.1. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, для своевременного принятия мер по их устранению.

13.2. Любые договоренности Сторон, прямо, не предусмотренные настоящим Договором, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме (в виде Дополнительных соглашений к настоящему Договору).

13.3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафных санкций за просрочку сдачи результата Работ. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают Дополнительное соглашение о сроках и форме их возмещения.

13.4. В случае установления Подрядчиком некомплектности Материалов при приемке его для монтажа, либо выявления дефектов Материалов, предоставляемых Заказчиком, в процессе монтажа или испытания, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу - изготовителю или поставщику Материалов является обязанностью Заказчика. Выявленные дефекты Материалов Заказчик обязан в срок, согласованный с Подрядчиком, устранить, или заменить Материалы.

13.5. Заказчик вправе для исправления Работ, выполненных ненадлежащим образом потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения таких недостатков, или потребовать соразмерного уменьшения оплаты выполненного объема Работ, либо возмещения расходов, понесенных на устранение недостатков собственными силами, либо с привлечением третьих лиц.

13.6. Превышение Подрядчиком проектных объемов стоимости Работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

1. **ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

14.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению ими своих обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а именно: природные явления, военные действия, забастовки и другие независящие от Сторон обстоятельства непреодолимой силы.

14.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение, невыполнение обязательств по настоящему Договору, если одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня, когда Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства, при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.

14.3. Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (Одного) календарного месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора.

1. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

15.1. Информация, имеющая отношение к условиям настоящего Договора является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать и/или не передавать третьим лицам указанную информацию. При необходимости одной из Сторон предоставить такую информацию третьим лицам, это будет осуществлено с письменного согласия другой Стороны. Изложенное выше не распространяется на общеизвестную и общедоступную информацию.

15.2. Убытки, причиненные одной из Сторон настоящего Договора нарушением конфиденциальности условий настоящего Договора, подлежат возмещению нарушившей Стороной другой Стороне настоящего Договора в полном объеме.

1. **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

16.1. В случае возникновения разногласий и споров между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ними, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

16.2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, они должны разрешиться Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров путем предъявления претензий, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения.

1. **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

17.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, и их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

17.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

17.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

17.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

17.5. В случае нарушения одной Стороной обязательства воздерживаться от запрещенных в настоящем Разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

18.1. Договор вступает в силу с «04» августа 2015 года и действует по «31» декабря 2015 года, а в части расчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

18.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

18.3. Подписав настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:

– Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

– Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

– Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Работы, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.

18.4. Никакие другие услуги и работы Подрядчика не являются приоритетными в ущерб Работам по настоящему Договору.

18.5. Уведомления или сообщения в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.

Уведомления, документы, а также любое сообщение (далее – сообщение) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

– при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

– при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

18.6. Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

18.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

18.8. В случае если в результате не уведомления одной Стороной другой Стороны об изменении своих юридических адресов, или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю.

18.9. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в законодательные акты, регламентирующие взаимоотношения Сторон, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию, путём заключения дополнительного соглашения.

18.10. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне, без письменного согласия на это другой Стороны.

18.11. Настоящий Договор или Дополнительные соглашения к нему, могут быть переданы с использованием факсимильной связи. Риск искажения информации при передаче документов с использованием факсимильной связи несет передающая Сторона. Оригиналы документов должны быть переданы в течение 5 (пяти) дней с момента их подписания Сторонами.

18.12. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

18.13. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Производственная программа наименование Подрядчика по капитальному ремонту скважин на 20\_\_ год;

Приложение № 1.1 - Производственная программа наименование Подрядчика по текущему ремонту скважин на 20\_\_ год;

Приложение № 1.2 - Производственная программа наименование Подрядчика по освоению скважин после бурения на 20\_\_ год;

Приложение № 2 – Акт на выполненный капитальный ремонт скважины (форма);

Приложение № 2.1 - Акт на незаконченный капитальный ремонт скважины (форма);

Приложение № 2.2 - Акт на выполненный текущий ремонт скважины (форма);

Приложение № 3 – Акт на технологический перерыв по метеоусловиям, зафиксированным в сводках ЦИТС Заказчика (форма);

Приложение № 4 – Реестр на оплату работ по капитальному ремонту скважин (форма);

Приложение № 4.1 - Реестр на оплату работ по текущему ремонту скважин (форма);

Приложение № 5 – Акт № \_\_\_ выполненных работ (форма);

Приложение № 6 – Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения обязательства по выполнению работ;

Приложение № 7 - Табель технического оснащения бригады капитального ремонта скважин;

Приложение № 7.1 - Табель технического оснащения цеха капитального ремонта скважин;

Приложение № 7.2 - Табель технического оснащения бригады текущего ремонта скважин;

Приложение № 7.3 - Табель технического оснащения цеха текущего ремонта скважин;

Приложение № 8 - Перечень нарушений для снижения стоимости работ при капитальном и текущем ремонте скважин

Приложение № 9 - Разграничительная ведомость (при проведении капитального ремонта скважин);

Приложение № 10 - Разграничительная ведомость (при проведении текущего ремонта скважин);

Приложение № 11 - Регламент взаимоотношений между нефтегазодобывающими управлениями (НГДУ) ОАО «СН-МНГ» и подрядными организациями при проведении ремонтных работ на скважинах (КРС);

Приложение № 11.1 - Регламент взаимоотношений между нефтегазодобывающими управлениями (НГДУ) ОАО «СН-МНГ» и подрядными организациями при проведении ремонтных работ на скважинах (ТРС);

Приложение № 12 – Акт приема-сдачи территории (форма);

Приложение № 13 – Нормы времени на капитальный (текущий) ремонт скважин;

Приложение № 14 – Реестр сдачи документов в ОАО «СН-МНГ»;

Приложение № 15 – Положение об оценке бригад ТКРС и мотивации рабочего персонала лучших бригад подрядных организаций за эффективное безаварийное производство работ при выполнении ГТМ;

Приложение № 16 - Протокол соглашения о договорной цене на проведение работ по освоению скважин после бурения;

Приложение № 17 – Коэффициенты снижения стоимости работ;

Приложение № 18 – Программа выполнения работ по освоению скважин (форма);

Приложение № 19 – Наряд-заказ (форма);

Приложение № 20 – Реестр выполненных работ (форма);

Приложение № 21 - Акт на выполненные работы по освоению скважины №\_\_\_ куст №\_\_\_ месторождение\_\_\_\_\_\_ (форма);

Приложение № 22 - Информация об ожидаемом объеме выполнения работ (форма);

Приложение № 23 - Расчета стоимости выполненных работ с учетом коэффициентов снижения стоимости работ (форма);

Приложение № 24 – Акт на непроизводительное время (простой) (форма);

Приложение № 25 – Акт приема-передачи Локальных нормативных актов Заказчика;

**АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОАО «СН-МНГ»** | **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  (наименование Подрядчика) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (должность) | (должность) |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)** |