Приложение № 17

к договору №

от

Коэффициенты снижения стоимости работ

| № п.п. | Описание нарушений | Понижающий коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нарушение плана освоения скважин или других регламентирующих документов ( в случае создания аварийной ситуации или приведших к дополнительным работам по интенсификации притока) | 0,9 |
| 22. | Повторяющиеся нарушения правил ТБ, ПБ и требований экологии. | 0,98 |
| 33. | Неисполнение распоряжения супервайзера отраженного в вахтовом журнале | 0,9 за каждый случай |
| 4. | Отсутствие суточных рапортов (подписанных полевым супервайзером), расшифровок индикатора веса (ИВЭ-50), при подписании акта на выполненные работы по освоению скважины. | 0,95 |
| 5. | Не предоставление Подрядчиком актов, актов на непроизводительное время, подписанных представителем Заказчика и Подрядчика с определением виновной стороны, при подписании акта на выполненные работы по освоению скважины | 0,98 |
| 6. | Предоставление недостоверной информации Заказчику либо привлеченному подрядчику за каждый случай | 0,9 |
| 7. | Неисправность ПВО | 0,9 |
| 8. | Приостановка работы Подрядчика Заказчиком при невыполнении или нарушении правил ПБ, ОТ и ООС до суток. | 0,95 за каждый случай |
| 99. | Работа неполным составом вахты, а также отсутствие мастера бригады, мастера по сложным работам (при ведении аварийных работ) | 0,98 за каждый случай |
| 110. | Искажение или не соответствие передаваемой суточной сводки бригад освоения, работам проводимым на скважине (фальсификация сводки и записей в вахтовом журнале) | 0,98 за каждый случай |
| 111. | Отсутствие сетевого графика с отраженным нормативным временем освоения скважины при производстве работ. | 0,98 |
| 112 | Использование при работе неисправного инструмента и оборудования, отсутствие соответствующих паспортов, несоответствие используемого оборудования паспортным данным | 0,99 |

Понижающий коэффициент распространяется на весь выполненный объем работ по скважине.

Расчет суммы:

Ш= С х (1- К) + Шк      где: Ш – сумма  корректировки выполненных работ,

С – объем выполненных работ,

К – коэффициент  качества, действующий на всю скважину.

Шк – сумма, применяемый за отдельные нарушения.

Окончательный коэффициент качества (К) рассчитывается путем перемножения каждого понижающего коэффициента:   К = К1 х К2 х К3 х ….

Окончательная сумма выплат не может быть ниже 80% от стоимости выполненных объемов работ (с учётом денежных штрафов).

Подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ___________________ |  |  |
| Директор по добыче нефти и газа |  |  | __________________________ |  |  |
|  | П.В. Василенко |  |  |  |  |
| М.П. |  |  | М.П. |  |  |