Форма  4

Лот № 421

на выполнение работ по

мониторингу пресных подземных вод

на лицензионных участках

ОАО «СН-МНГ»

| Этап | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Стоимость работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без НДС | НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Сбор и систематизация геолого-гидрогеологической информации по лицензионным участкам. Анализ существующего водоснабжения и режима эксплуатации водозаборных скважин на территории рассматриваемых участков: Ватинский-5 водозаборов Аганский-4 водозабора Ново-Покурский-2 водозабора Северо-Покурский-2 водозабора Мегионский-2 водозабора Северо-Ореховский-2 водозабора Покамасовский-4 водозабора Западно-Асомкинский-2 водозабора Южно-Аганский- 1 водозабор Кетовский – 1 водозабор Аригольский – 1 водозабор Южно-Локосовский – 1 водозабор Чистинный – 2 водозабора Тайлаковский – 4 водозабора Ачимовский – 2 водозабора Узунский – 1 водозабор Западно-Усть-Балыкский – 1 водозабор | 01.01.16- 20.04.16 |  |  |  |
|  | Итого по этапу 1 |  |  |  |  |
| 2 | Обследование водозаборов, проведение опытно – фильтрационных, гидродинамических работ. Отбор проб воды на полный химический анализ. Оценка динамики пространственно-временных изменений химического состава подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин, построение специализированных карт и графиков. Ватинский-5 водозаборов Аганский-4 водозабора Ново-Покурский-2 водозабора Северо-Покурский-2 водозабора Мегионский-2 водозабора Северо-Ореховский-2 водозабора Покамасовский-4 водозабора Западно-Асомкинский-2 водозабора Южно-Аганский- 1 водозабор Кетовский – 1 водозабор Аригольский – 1 водозабор Южно-Локосовский – 1 водозабор Чистинный – 2 водозабора Тайлаковский – 4 водозабора Ачимовский – 2 водозабора Узунский – 1 водозабор Западно-Усть-Балыкский – 1 водозабор | 21.04.16- 20.08.16 |  |  |  |
|  | Итого по этапу 2 |  |  |  |  |
| 3 | Анализ состояния эксплуатируемого объекта и соответствие этого состояния требованиям нормативов, стандартов и условий лицензии. Оценка гидрохимической защищенности и анализ изменения гидродинамического режима подземных вод эксплуатируемых водоносных комплексов. Рекомендации по рациональной эксплуатации подземных вод и ведению дальнейших наблюдений за их состоянием. Составление отчета, защита его на НТС Заказчика. Ватинский-5 водозаборов Аганский-4 водозабора Ново-Покурский-2 водозабора Северо-Покурский-2 водозабора Мегионский-2 водозабора Северо-Ореховский-2 водозабора Покамасовский-4 водозабора Западно-Асомкинский-2 водозабора Южно-Аганский- 1 водозабор Кетовский – 1 водозабор Аригольский – 1 водозабор Южно-Локосовский – 1 водозабор Чистинный – 2 водозабора Тайлаковский – 4 водозабора Ачимовский – 2 водозабора Узунский – 1 водозабор Западно-Усть-Балыкский – 1 водозабор | 16.08.16- 31.01.17 |  |  |  |
|  | Итого по этапу 3 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО в 2016 году |  |  |  |  |
|  | ИТОГО в 2017 году |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:

М.П.