Форма 4

Лот 424

на выполнение работ по

мониторингу подземных вод апт-альб-сеноманского комплекса

на месторождениях ОАО «СН-МНГ»

| Этап | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Стоимость работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без НДС | НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Выполнить корректировку геофильтрационной модели эксплуатационного объекта на основе анализа изменения уровенного режима за период исследований по 2015г (включительно) по территории деятельности ОАО «СН-МНГ». (23 лицензионных участка) | 01.01.16- 20.04.16 |  |  |  |
| 2 | Сбор и анализ геологической, геофизической и гидрогеологической информации по водозаборным и поглощающим скважинам исследуемых месторождений. Сбор материалов по условиям эксплуатации, анализ существующего водоснабжения и утилизации по апт-альб-сеноманскому водоносному комплексу на месторождениях. Анализ и соответствующие уточнения программ мониторинга на исследуемых водозаборных участках и полигонах утилизации. | 21.04.16- 20.06.16 |  |  |  |
| 3 | Первый цикл наблюдений - обследование месторождений, водозаборов, полигонов утилизации отбор проб апт-альб-сеноманских, подтоварных вод на анализ. Построение специализированных карт изменения гидрохимических параметров в процессе эксплуатации водозаборных скважин с учетом полигонов утилизации по всем лицензионным участкам. | 21.06.16- 20.08.16 |  |  |  |
| 4 | Второй цикл наблюдений - оценка гидрохимической обстановки апт-сеноманского комплекса по всем лицензионным участкам. | 21.08.16- 20.11.16 |  |  |  |
| 5 | Расчет гидродинамических режимов с построением математической модели для апт-сеноманских подземных вод. Оценка влияния разработки нефтяных месторождений на гидродинамический и гидрохимический режимы подземных вод. Составление отчета по мониторингу, защита его на НТС Заказчика. Составление отчета по результатам геологоразведочных работ на Островном месторождении нефти (водозабор). | 21.11.16- 31.01.17 |  |  |  |
|  | ИТОГО в 2016 году |  |  |  |  |
|  | ИТОГО в 2017 году |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ:

М.П.