**Форма 1 «Извещение о проведении тендера»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Решением Тендерной комиссии  Протокол №\_\_139\_ от «13» апреля 2015 г. |

**ПДО №154/ТК/2015 от «13» апреля** **2015 г.**

**ОАО «СН-МНГ»** приглашает вас сделать предложение (оферту) на **оказание услуг по разработке экологической документации.**

По результатам рассмотрения предложений ОАО ««СН-МНГ» определит контрагента (ов), с которым (ыми) будет заключен договор на выполнение работ. Предпочтение при отборе будет отдано контрагентам, предложившим наилучшие условия в соответствии с Формой 4 (наименьшая цена и проч.).

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 5), существенные условия (цена, объем работ и проч.) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению договоре (Форма 6).

ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

Отбор проводится **в два этапа, с запросом улучшенных коммерческих частей оферт.**

После этапа оценки коммерческой части оферт будут запрошены улучшенные коммерческие части оферт. Участники, получившие уведомления об улучшении коммерческих частей оферт, должны в течение 2 рабочих дней представить откорректированные, с учетом новых предложений, документы, определяющие оферту (в т.ч. сметы), в порядке, предусмотренном для подачи оферт. Если участник не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты, действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

При подготовке и предоставлении улучшенных коммерческих частей оферт не допускается ухудшение первоначально поданных оферт, в том числе по отдельным позициям оферты. Оферты, не удовлетворяющие указанным требованиям, не будут рассмотрены как улучшенные, при этом действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру работ, указанных в техническом задании.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения о поставке должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до **30.06.2015 г.** включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться заполненная Форма 2 к настоящему сообщению с нижеуказанным комплектом документов:

* заполненное извещение о согласии сделать оферту (Форма 2);
* предложение о заключении договора (Форма 3);
* заполненная Таблица цен (Форма 4) в соответствии с Требованиями к предмету оферты (Форма 5);
* оформленный со стороны поставщика и подписанный им договор с приложениями (при их наличии) по форме 6;
* перечень аффилированных организаций (Форма 7);
* заполненная калькуляция на производство единицы работ с расшифровкой по статьям затрат (Форма 8);
* документы, подтверждающие соответствие Претендента требованиям, указанным в таблице критериев технической оценки оферт Претендентов (Форма 9).

Покупатель оставляет за собой право изменять общее количество объема выполняемых работ в пределах согласованного в Приложении к Договору опциона.

Под опционом понимается право Покупателя уменьшать (-) или увеличивать (+) количество поставляемого объема выполняемых работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цен, сроков поставки, согласованных Сторонами в Приложениях (см. п.3.8. типового договора, форма №6 к настоящему ПДО).

Оферта предоставляется на русском языке.

**Начало приема оферт – «13» апреля** **2015 года.**

**Окончание приема оферт – 15:00 час. МСК. «24» апреля** **2015 года.**

**Срок для определения оферты для акцепта – до «30» июня 2015 года.**

ОАО «СН-МНГ» может внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты не позднее, чем за 3 рабочих дня до завершения срока окончания сбора оферт.

**Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.**

**Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на www.sn-mng.ru.**

**В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.**

Документы должны быть доставлены к назначенному сроку окончания сбора оферт в запечатанном конверте, скрепленном печатью контрагента. Надпись на конверте должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: **«Предложение на №154/ТК/2015»**.

Техническая (без указания сумм, цен и т.п.) и коммерческая части оферты подаются в разных конвертах. В каждом конверте должен находится **прошитый пакет документов** с описью.

Участник передает **четыре конверта** документов: **первый конверт (техническая часть)**, который содержит оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие соответствие подрядной организации требованиям основных критериев выполнения работ по типу сделки 1725 «Разработка (корректировка) экологической документации» (в соответствии с Формой 9) (без указания сумм, цен и т.п.), **второй конверт (с пометкой «Копия»),** содержащий копии документов, находящихся в первом конверте», **третий конверт (с пометкой «Оригинал»)**, оригиналы документов: заполненное извещение о согласии сделать оферту (Форма 2), предложение о заключении договора (Форма 3), заполненная таблица цен (Форма 4) в соответствии с Требованиями к предмету оферты (Форма 5), оформленный со стороны подрядчика и подписанный им договор на выполнение работ с приложениями (Форме 6), перечень аффилированных организаций (Форма 7), заполненная калькуляция (Форма 8); **четвертый конверт (с пометкой «Копия»)**, содержащий копии документов, находящихся в третьем конверте».

В конверт с пометкой «Оригинал»коммерческой части вкладывается диск с электронной версией Формы 4 («Таблица цен») и отсканированными оригиналами документов (содержащимися в конверте). Документы в конверте с пометкой «Оригинал» (коммерческой части) являются официальной офертой.

**В случае направления коммерческой и технической части ПДО в одном конверте оферта не рассматривается и возвращается в адрес контрагента.**

Конверты доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 628684, ХМАО-Югра, г. Мегион, улица Кузьмина, дом 51, в Тендерный комитет, на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОАО «СН-МНГ» имеет право продлить срок подачи оферт.

ОАО «СН-МНГ» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее, «21» апреля 2015 г. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

Шпирка Алина Алексеевна, тел.: 8(34643) 46-829;

mail: [ShpirkaAA@mng.slavneft.ru](mailto:ShpirkaAA@mng.slavneft.ru)

Масло Александр Сергеевич, тел.: 8(34643) 47-229,

mail: [MasloAS@mng.slavneft.ru](mailto:MasloAS@mng.slavneft.ru)

По вопросам организационного характера обращаться:

Дмитриченко Оксана Анатольевна, тел.: 8(34643) 46-502,

mail: [tender@mng.slavneft.ru](mailto:tender@mng.slavneft.ru)

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на **http://www.sn-mng.ru/supplier/procurement/**.

**Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «СН-МНГ» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.**

Условия проекта договора являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «СН-МНГ» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками Общества, так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (495) 777-74-15, электронная почта [hotline@slavneft.ru.](mailto:hotline@slavneft.ru.)

**Форма 2 «Извещение о согласии сделать Оферту»**

**Извещение**

**о согласии сделать оферту**

1. Изучив условия предложения делать оферты №**154/ТК/2015 от «13» апреля** **2015 г.**, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту №**\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.** и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «СН-МНГ» договор на **разработку (корректировку) экологической документации** на условиях указанного ПДО не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Мы признаем право ОАО «СН-МНГ» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ОАО «СН-МНГ».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма 3 «Предложение о заключении договора»**

На бланке участника закупки

Адрес: 628684, ХМАО-Югра, г.Мегион,

улица Кузьмина, дом 51

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «СН-МНГ» с целью заключения договора на **оказание услуг по разработке (корректировке) экологической документации** на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |
| Сроки оказания работ/услуг  с 01.06.2015 г по 31.12.2015г. | да/нет |
| Стоимость предложения в руб. (без НДС) |  |
| Сумма предложения в руб. (с НДС) |  |
| Принятие договора (Форма 6) в неизменном виде | да/нет |
| Условия оплаты:  Оплата оказанных Исполнителем Работ производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 90 (девяносто) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней с даты получения от Исполнителя оригиналов следующих документов:  – Акт выполненных работ;  – Счет-фактура | да/нет |
| Дополнительные условия:  Увеличение (+0%) или уменьшение (-0%) объёма работ в рамках опциона | Да/нет |

1. Настоящее предложение действует до «30» июня 2015 г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 4 «Таблица цен»**

**ТАБЛИЦА ЦЕН**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид услуг | ЕИ | Количество, шт. | Стоимость, руб. без НДС | Сумма без НДС (18%), руб. | Сумма НДС (18%), руб. | Сумма с НДС (18%), руб. |
| Разработка экологической документации |  |  |  |  |  |  |
| ***в т.ч. по этапам:*** |  |  |  |  |  |  |
| ***1 этап:*** *Разработка материалов обоснования намечаемой деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Получение СЭЗ к материалам обоснования намечаемой деятельности.* | Лицензия | 1 |  |  |  |  |
| ***2 этап:*** *Направление и сопровождение материалов обоснования в Управлении "Росприроднадзор" по ХМАО-Югре. Получение лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности для ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз».* |  |  |  |  |
| ***3 этап:*** *Проведение инвентаризации источников (объектов) образования отходов Разработка паспортов отходов. Сбор и анализ исходных данных для разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз».* | Проект | 1 |  |  |  |  |
| ***4 этап:*** *Направление и сопровождение проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в Управлении "Росприроднадзор" по ХМАО-Югре. Получение документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз».* |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Базис оказания работ** | Месторождения ОАО «СН-МНГ» |
| **Форма оплаты** | в течение 90 (девяносто) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней с даты получения от Исполнителя оригиналов следующих документов:  – Акта приемки оказанных работ;  – Счета-фактуры |
| **Срок оказания работ** | с 01.06.2015 г по 31.12.2015г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.) (Ф.И.О. подписавшего, должность)

**Форма 5 «Техническое задание»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Решением Тендерной комиссии  Протокол №\_139\_\_ от «13» апреля 2015 г. |

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**(техническое задание)**

**1 .Общие положения.**

* Предмет закупки: оказание услуг по разработке экологической документации (разработка материалов обоснования с целью оформления лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, нормирование количества образования отходов и установление лимитов на их размещение, установление и утверждение нормативов образования отходов и установление лимитов на их размещение);
* Инициатор закупки: открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»).
* Плановые сроки выполнения работ: с 01.06.2015г. по 31.12.2015г.
* Стартовая стоимость договора (в рублях без учета НДС 18%): - без объявления стартовой стоимости.

**2. Основные требования.**

* Быть правоспособным на осуществление предлагаемого вида работ;
* Исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;
* Не должен быть неплатежеспособным, находиться в состоянии ликвидации (для юридического лица) или быть признанным несостоятельным (банкротом);
* Иметь необходимые лицензии, аккредитации;
* Оказывать работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки в соответствии с разыгрываемым Лотом.
* Иметь производственные мощности для выполнения предлагаемых работ, иметь профессиональные знания и квалификацию, финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, обладать необходимыми трудовыми ресурсами для надлежащего и полного исполнения договора;
* Привлекать компетентный, достаточно квалифицированный, профессиональный обученный персонал, аттестованный по технике безопасности и пожарной безопасности, прошедший соответствующую подготовку, обеспечить персонал ресурсами, необходимыми для оказания данного вида работ с соблюдением безопасных условий труда.
* Заключать на период выполнения работ/оказания работ в интересах Заказчика договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Исполнителя со страховой суммой не менее 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей, с включением в договор следующих рисков:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III группы инвалидности.

**3. Основные требования к Контрагенту.**

* Наличие опыта работы с надзорными органами в регионе проведения работ.
* Наличие квалифицированного персонала.
* Соответствие контрагента критериям технической оценки оферт Претендентов (форма 9).
* Обеспечение культуры производства на уровне стандартов.

**4. Условия оказания услуг.**

* Соблюдение политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
* Соблюдение требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды контрагентом, привлекаемым к оказанию услуг на объектах Заказчика.

**5. Особые условия**

* Подробное техническое задание изложено в приложении №1 к настоящей форме.

**Форма 6 «Договор»**

**Договор на оказание услуг**

**по разработке (корректировке) и согласованию**

**экологической документации**

**между**

**Открытым акционерным обществом**

**«Славнефть-Мегионнефтегаз»**

**(ОАО «СН-МНГ»)**

**и**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование контрагента)

**г. Мегион**

**201\_\_\_г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **ОПРЕДЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………...** |  |
|  | | |
| 2. | **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА…………………………………………………………..** |  |
|  | | |
| 3. | **СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ……………………….…..** |  |
|  | | |
| 4. | **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН…….……………………………………** |  |
|  | | |
| 5. | **ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ…………………………………………….…** |  |
|  | | |
| 6. | **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН………………………………………….……** |  |
|  | | |
| 7. | **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)…...** |  |
| 8. | **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ……………………………………………………** |  |
|  | | |
| 9. | **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ………………………………………………………...** |  |
|  | | |
| 10. | **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА………………………………………** |  |
|  | | |
| 11. | **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ……………………………………………………………...** |  |
|  | | |
|  | **АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН………...** |  |
|  | | |
|  | **ПРИЛОЖЕНИЯ** |  |

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на оказание услуг по разработке (корректировке) и согласованию экологической документации**

г. Мегион «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность полностью)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. полностью)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от\_\_\_ №\_\_\_/Доверенность от\_\_\_ № \_\_)*

с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование полностью и сокращенно)*

именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность полностью)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. полностью)*

действующего*(ей)* на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от\_\_\_ №\_\_\_/Доверенность от\_\_\_ № \_\_)*

и в соответствии с *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(наименование документа об аккредитации)*

выданным \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование регистрирующего органа)*

с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Если иное не определено в тексте, применяемые в Договоре определения, имеют следующие значения, с соответствующими оговорками по условиям их применения:

**«Стороны»** – Заказчик и Исполнитель.

**«Договор»** – настоящее соглашение сторон, согласованное и подписанное Заказчиком и Исполнителем, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные Сторонами в период действия Договора.

**«Срок действия Договора»** – период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (либо до окончания срока, указанного в Договоре).

**«Экологическая документация»** – документация (материалы), требования к составу которой определены настоящим Договором, которая является объектом согласования государственными надзорными органами в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**«Разработка экологической документации»** – создание Исполнителем экологической документации после проведенного исследования исходных данных, предоставленных Заказчиком в соответствии с настоящим Договором.

**«Корректировка»** – частичное изменение, исправление, поправка, вносимые в экологическую документацию, имеющуюся у Заказчика (не разработанную Исполнителем), в целях приведения ее в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.

**«Согласование экологической документации»** – передача разработанной Исполнителем экологической документации в Государственные надзорные органы для получения положительных заключений, требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ.

**«Исходные данные Заказчика»** – документы (включая техническую документацию), сведения, справки, информация предоставляемая Заказчиком в целях настоящего Договора, необходимая Исполнителю для оказания Услуг.

**«Государственный надзорный орган»** – Государственный орган, уполномоченный осуществлять рассмотрение экологической документации и выдачу заключений в соответствии с правовыми актами РФ и правовыми актами субъектов РФ.

**«Локальные нормативные акты Заказчика»** – утвержденные и действующие у Заказчика внутренние нормативные документы, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре, как неотъемлемая его часть, устанавливающие единые нормы, правила организации и производства работ, а также обеспечения безопасности, общие принципы или характеристики оказания услуг, качества этих услуг, и прочие, обязательные для исполнения требования Заказчика.

**«Представители Сторон»** – лица, уполномоченные Сторонами на совершение от их имени, действий, в соответствии с Договором, на основании надлежаще оформленных доверенностей.

**«Недостатки»** – любые отступления и невыполнения требований нормативных правовых актов РФ, настоящего Договора, допущенные Исполнителем при оказании услуг.

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. В соответствии с настоящим Договором, Исполнитель обязуется разработать экологическую документацию, согласовать разработанную экологическую документацию в установленном порядке с Государственными надзорными органами (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем Услуги в соответствии с настоящим Договором.
   2. Требования к составу экологической документации и результатам оказания Услуг, определены Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1).
   3. Результатом Услуг является разработанная Исполнителем экологическая документация, соответствующая требованиям настоящего Договора, утвержденная Заказчиком и в отношении которой Исполнителем получены все заключения Государственных надзорных органов, требуемые в соответствии с действующим законодательством.
   4. Руководствуясь ст. 432 ГК РФ, Стороны согласовали, что получение положительных заключений Государственных надзорных органов, требуемые в соответствии с действующим законодательством является условием, определенным Заказчиком как существенное условие Договора.
   5. Сроки оказания Услуг определены Сторонами в Календарном плане (Приложение № 2).
   6. Стороны согласовали, что Исполнитель оказывает Услуги собственными силами и средствами, без привлечения третьих лиц.
2. **СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
   1. Стоимость Услуг по настоящему Договору в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3) составляет – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, кроме того НДС (18%) – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей. Всего с учетом НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.
   2. Оплату государственной пошлины за оказание государственной услуги по выдаче разрешительной документации производит Исполнитель. Стоимость государственной пошлины входит в стоимость Услуг по настоящему Договору.
   3. Заказчик обязуется осуществить оплату оказанных Исполнителем Услуг поэтапно, в соответствии с Приложением № 3 к Договору, в течение 90 (девяноста) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней с даты получения от Исполнителя оригиналов следующих документов:

– Акта оказанных услуг;

– Счета-фактуры

* 1. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем Договоре.
  2. По согласованию Сторон оплата может быть проведена зачетом встречных однородных требований, путем оформления Сторонами соглашения о взаимозачете или направления заявления о зачете встречных однородных требований, в порядке ст.410 ГК РФ. Стороны согласовали, что при заключении Исполнителем договора финансирования под уступку денежного требования, или иного договора о перемене лиц в обязательстве в части денежного требования, за Заказчиком остается право проведения зачета встречных однородных требований, с сумм, подлежащих перечислению финансовому агенту (третьему лицу). При этом Исполнитель обязан собственными силами и средствами, без привлечения Заказчика, урегулировать с финансовым агентом (третьим лицом) взаимоотношения (включая споры) связанные с проведением взаимозачета.
  3. По инициативе одной из Сторон в любой момент срока действия настоящего Договора Стороны подписывают Акт сверки расчетов.
  4. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Исполнитель обязуется направить Заказчику копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (доверенности от организации и т.д.). В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым Кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату работ по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В случае получения счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) дней информирует Исполнителя об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

3.8. Заказчик оставляет за собой право изменить объем Услуг, определенных настоящим Договором, в пределах следующего согласованного опциона:

– опцион Заказчика в отношении объема Услуг в сторону увеличения от объема Услуг, указанного в Договоре составляет 0 % (ноль процентов);

– опцион Заказчика в отношении объема Услуг в сторону уменьшения от объема Услуг, указанного в Договоре составляет 0 % (ноль процентов).

Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (–) или увеличить (+) объем Услуг в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цены Услуг, сроков оказания Услуг, согласованных Сторонами в Договоре.

Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Исполнителя в отношении уменьшения или увеличения объема Услуг.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Исполнителя и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Исполнителю, направив ему письменное уведомление за 10 (Десять) календарных дней до начала срока оказания Услуг. Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения определена Сторонами в Приложении № 6 к настоящему Договору.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Исполнителя по оказанию Услуг, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения объем Услуг, указанный в уведомлении Заказчика, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
   1. **Заказчик обязуется:**
      1. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем заключения настоящего Договора, передать Исполнителю исходные данные, необходимые последнему для оказания Услуг.

Передача Исполнителю исходных данных может быть осуществлена, по решению Заказчика, путем предоставления Исполнителю доступа к исходным данным, хранящимся у Заказчика.

* + 1. Передача исходных данных осуществляется по Акту приема – передачи составляемом по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) за подписью представителей Сторон.
    2. Рассмотреть документы, разработанные Исполнителем и переданные Заказчику в соответствии с требованиями настоящего Договора.

Письменно уведомить Исполнителя о результатах рассмотрения документов, не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня их получения от Исполнителя.

* + 1. Оплатить оказанные Исполнителем Услуги в порядке, определенном настоящим Договором.
  1. **Заказчик вправе:**
     1. В любое время проверять и контролировать:

– ход и качество Услуг;

– сроки оказания Услуг;

– объем оказанных Услуг;

– соответствие процесса оказания Услуг установленным требованиям;

– квалификацию персонала Исполнителя непосредственно оказывающего Услуги;

– выполнение Исполнителем иных требований настоящего Договора.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков, Стороны оформляют двусторонний акт, отказ от подписания которого, не допускается. В случае отказа Исполнителя от подписания акта, Заказчиком проставляется соответствующая отметка, при этом отказ Исполнителя от подписания акта не является основанием для отказа от требований Заказчика основанных на Акте.

* + 1. Требовать от Исполнителя представления (предъявления) сертификатов, лицензий, разрешений и прочих документов, удостоверяющих готовность Исполнителя оказывать Услуги.
    2. При рассмотрении документов, разработанных Исполнителем и переданных Заказчику в соответствии с требованиями настоящего Договора, требовать от Исполнителя доработки документации, путем оформления замечаний, о наличии которых Заказчик уведомляет Исполнителя в установленный настоящим Договором срок.
    3. Требовать от Исполнителя устранения замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Услугам.
    4. Самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, устранять недостатки допущенные Исполнителем при оказании Услуг, а также требовать от Исполнителя возмещения расходов Заказчика понесенных последним в связи с устранением недостатков.
    5. Требовать (запрашивать) от Исполнителя предоставления отчета о поэтапных (промежуточных) результатах оказания Услуг, а также информации, сведений, данных, в том числе прямо не установленных, но связанных с исполнением требований Договора.

Требовать от Исполнителя доработки предоставленной Заказчику информации, сведений, данных, отчетов, если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению (содержанию).

* + 1. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Исполнителю убытков, в случае если Исполнитель не приступил к оказанию Услуг в течение 2 (двух) дней не по вине Заказчика, письменно предупредив Исполнителя не менее чем за 2 (два) календарных дня.
    2. В случае получения отрицательных заключений Государственных надзорных органов, по результатам рассмотрения экологической документации, потребовать от Исполнителя:   
       – безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок;  
       – возмещения своих расходов связанных с устранением недостатков Услуг;  
       – возмещения дополнительных расходов, связанных с получением положительных заключений Государственных надзорных органов.
  1. **Исполнитель обязуется:**
     1. Оказывать Услуги с надлежащим качеством, в согласованные Сторонами сроки, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Договора.
     2. Иметь выданные в соответствии с требованиями законодательства РФ, и предъявлять Заказчику (по его требованию) все сертификаты, лицензии, разрешения и прочие документы, удостоверяющие готовность Исполнителя оказывать Услуги. Соответствовать установленным лицензионным требованиям и условиям иной разрешительной документации и соблюдать их в соответствии с законодательством РФ.
     3. Обеспечить принятие передаваемых Заказчиком исходных данных необходимых Исполнителю для оказания Услуг.

Прием исходных данных осуществляется по Акту приема – передачи составляемом по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) за подписью представителей Сторон.

* + 1. Обеспечить сохранность полученных от Заказчика исходных данных. Сохранность обеспечивается Исполнителем в течение всего периода с момента получения исходных данных от Заказчика, до момента их возврата последнему (если документация подлежит возврату).
    2. Не позднее чем за 3 (три) дня до начала оказания Услуг, направить Заказчику список персонала, который будет непосредственно оказывать Услуги, с указанием Ф.И.О., должности, квалификации, опыта работы, и их контактных телефонов.
    3. По окончании разработки экологической документации, перед направлением на согласование в Государственные надзорные органы, передать проект(ы) экологической документации Заказчику на рассмотрение.

После рассмотрения Заказчиком проект(ов) документации, получить их у Заказчика не позднее дня, следующего за днем получения уведомления Заказчика о результатах рассмотрения, для выполнения следующего этапа Услуг. В случае если у Заказчика имеются замечания к разработанной Исполнителем экологической документации, обеспечить их устранение.

Документы передаются Заказчику сопроводительным письмом. После устранения замечаний Заказчика, документы передаются на повторное рассмотрение в том же порядке.

* + 1. В срок, установленный Календарным планом, передать Заказчику результат Услуг.
    2. Оказать Услуги с соблюдением Соглашения о конфиденциальности (Приложение № 4).
    3. Предоставлять Заказчику (по запросу) отчеты о поэтапных (промежуточных) результатах оказания Услуг, а также информацию, сведения, данные, в том числе прямо не установленные, но связанные с исполнением требований Договора.Требования к оформлению/составлению, срокам предоставления информации, сведений, данных, отчетов, не унифицированной формы, устанавливает Заказчик, а Исполнитель, в свою очередь, соблюдает их.

Обеспечивать достоверность и обоснованность всех информационных данных. предоставляемых Заказчику.

* + 1. Предоставлять Заказчику возможность (не препятствовать и оказывать содействие) осуществления контроля и проведения проверок. Положительные результаты проверки и контроля не освобождают Исполнителя от каких-либо обязательств по Договору.Участвовать в составлении Заказчиком акта о результатах проведенного контроля/проверки, с проставлением подписей. Отказ от составления и подписи Акта не допускается.
    2. Устранять недостатки в установленные Заказчиком сроки.
    3. Немедленно уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке оказываемых Услуг, факторах, которые влияют или могут повлиять на оказание Услуг, в том числе качество Услуг.
    4. Защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Исполнителем Договора, а также нарушением Исполнителем действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Исполнителем Договора, Исполнитель обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков.
    5. Своевременно предоставлять Заказчику документы, необходимые последнему для исполнения обязательств по оплате оказанных Услуг, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Договора.
    6. В случае получения отрицательных заключений Государственных надзорных органов, по требованию Заказчика:  
       – безвозмездно, за свой счет, устранить недостатки в установленный Заказчиком срок;  
       – возместить Заказчику расходы, связанные с устранением Заказчиком недостатков Услуг;  
       – возместить дополнительные расходы, связанные с получением положительных заключений Государственных надзорных органов.

4.3.16. При нахождении на территории Заказчика, соблюдать/выполнять требования нижеуказанных локальных нормативных актов Заказчика:

– Положения о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 7);

– Процедуры «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ» (Приложение № 8).

1. **ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ**
   1. Приемка и оценка оказанных Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.
   2. Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется поэтапно, в следующем порядке:
      1. По окончаниикаждого этапа Услуг, Исполнитель, не позднее 2 (двух) календарных дней следующих за днем окончания оказания Услуг, передает Заказчику Акт оказанных услуг.

После получения Заказчиком Акта оказанных услуг, Заказчик рассматривает его и принимает решение о приемке или об отказе в приемке оказанных Услуг. Отказ от приемки оказанных услуг, с указанием перечня недостатков/замечаний к содержанию (оформлению) представленных Исполнителем документов (включая первичные учетные документы), оформляется Заказчиком на бумажном носителе и передается Исполнителю для устранения недостатков/замечаний.

Исполнитель собственными силами и средствами устраняет выявленные Заказчиком недостатки/замечания в срок, установленный Заказчиков в перечне недостатков/замечаний. Приемка Услуг после устранения Исполнителем недостатков/замечаний, осуществляется в том же порядке.

При отсутствии у Заказчика замечаний о недостатках к качеству Услуг и (или) к содержанию (оформлению) представленных Исполнителем документов (включая первичные учетные документы), Заказчик со своей Стороны подписывает Акт оказанных услуг, являющийся основанием для оформления Исполнителем счета – фактуры.

После подписания Сторонами Акта оказанных услуг Исполнитель, не позднее 1 (одного) дня следующих дней выставляет Заказчику счет-фактуру, принятие Заказчиком которого, будет являться основанием для оплаты Услуг по выполненному Исполнителем этапу.

* + 1. В случае если Государственным надзорным органом выдано отрицательное заключение в результате рассмотрения экологической документации, в результате ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств в соответствии с настоящим Договором, Заказчик вправе, по своему усмотрению:

– Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком и согласованный Исполнителем срок, в целях исполнения существенных условий настоящего Договора, а Исполнитель в свою очередь, обязан выполнить указанное требование Заказчика.

Устранение недостатков осуществляется Исполнителем путем переработки экологической документации с учетом замечаний и предложений, изложенных в отрицательном заключении Государственного надзорного органа. После устранения недостатков, и согласования с Заказчиком, Исполнитель за свой счет предоставляет переработанную экологическую документацию в Государственный надзорный орган для проведения повторного согласования экологической документации и выдаче положительного заключения.

– Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем порядке), потребовав от Исполнителя возврата переданных Исполнителю исходных данных, необходимых последнему для оказания Услуг.

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в указанном случае, Исполнитель возвращает Заказчику материалы в течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления о расторжении Договора. Возмещение Заказчиком стоимости фактически выполненных Исполнителем обязательств на дату расторжения Договора, осуществляется по результатам проведения совместной сверки обязательств. Стоимость фактически выполненных Исполнителем обязательств определяется Сторонами в акте, подписываемом в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон).

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в указанном случае, Заказчик вправе предъявить Исполнителю претензию о возмещении Заказчику всех расходов, связанных с устранением недостатков, допущенных Исполнителем в экологической документации и получением всех положительных заключений Государственных надзорных органов, а Исполнитель обязуется удовлетворить данную претензию.

* 1. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

– наименование документа;

– дату составления документа;

– наименование организации, от имени которой составлен документ;

– содержание хозяйственной операции;

– измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

– лицо, ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;

– личные подписи указанных лиц.

В случае отсутствия в первичных учетных документах (акты, пр.), а также в счетах и счетах-фактурах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

* 1. Исполнитель собственными силами и средствами обеспечивает: предоставление и получение у Заказчика всего предоставляемого (передаваемого) и получаемого по настоящему Договору (если иное не оговорено в тексте настоящего Договора), включая результат Услуг, первичные учетные/платежные документы (Акт оказанных услуг, счет – фактуру), и иные документы, а также предоставление Заказчику отчетов, данных, сведений информации, и т.д. без исключения. Место приема-передачи указанного определяет Заказчик.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, действующим законодательством Российской Федерации.
   2. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при оказании Услуг нарушения действующего законодательства РФ, включая оплату штрафов, пеней, установленных действующим законодательством РФ.

В случае предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные Исполнителем, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере предъявленного Заказчику требования, в срок указанный Заказчиком.

* 1. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные настоящим Договором, на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере процентов определенных в соответствии со ст. 395 ГК РФ но не более 5% (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.
  2. Невыполнение существенного условия настоящего Договора по вине Исполнителя, дает Заказчику право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Исполнителя не менее чем за 5 (пять) календарных дня до даты расторжения Договора, без возмещения Исполнителю убытков. При этом Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) стоимости оказанных Исполнителем Услуг принятых Заказчиком (с учетом НДС), в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  3. В случаеесли Исполнитель не уведомил Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке оказываемых Услуг, факторах, которые влияют или могут повлиять на оказание Услуг, в том числе сроки оказания Услуг, ответственность за все недостатки, последствия, возникшие в связи с указанным, несет Исполнитель.
  4. За нарушение Исполнителем согласованных Сторонами сроков оказания услуг, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.
  5. За невыполнение Исполнителем согласованного сторонами объема услуг, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи невыполнения Исполнителем объемов услуг, как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.
  6. Если Исполнитель уступил (частично или полностью) свои права и (или) обязательства по настоящему Договору, без согласия Заказчика, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  7. За непредставление, нарушение сроков предоставления Заказчику первичных учетных/платежных, документов, необходимых Заказчику для исполнения обязательств по оплате оказанных Услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  8. За непредставление Заказчику запрошенных (истребованных) документов, сведений, и иных информационных данных, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  9. Исполнитель несет ответственность за действия/бездействия своего персонала, а также за действия/бездействия любых третьих лиц, привлеченных Исполнителем без согласия Заказчика, повлекшие нарушения/не исполнения условий настоящего Договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая оплату штрафов, предусмотренных настоящим Договором.
  10. В случае установления Заказчиком факта привлечения Исполнителем третьего лица без согласия Заказчика, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Договора, за каждое третье лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  11. Исполнитель несет ответственность за сохранность предоставленной Заказчиком документации на период оказания Услуг, необходимой Исполнителю для выполнения обязательств по настоящему Договору, путем возмещения убытков и уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  12. За нарушение Исполнителем требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, а именно:

– Положения о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 7);

– Процедуры «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ» (Приложение № 8);

и/или нарушений требований Заказчика, основанных на указанных локальных нормативных актах, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 2% (два процента) от стоимости Договора, за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

* 1. В случае установления факта употребления работником Исполнителя алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Исполнителя на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления требования.

Установление факта употребления работником Исполнителя алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Исполнителя в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется по выбору Заказчика, одним из следующих способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием;

- составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Исполнителя от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Исполнителя от его подписания;

- составлением и подписанием акта работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора, с использованием при необходимости технических средств индикации (АКПЭ—1МО3, и др.). Акт составляется при наличии следующих критериев: 1) запах алкоголя изо рта; 2) неустойчивость позы; 3) нарушение речи; 4) выраженное дрожание пальцев рук; 5) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 6) поведение, не соответствующее обстановке; 7) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации.

При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Исполнителя на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Исполнитель обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данного работника.

* 1. В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Исполнителя на месторождения Заказчика (лицензионный участок, производственную территорию, производственную площадку, контрольно-пропускной пункт и пр.), в том числе месторождения, обслуживаемые Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет право предъявить Исполнителю штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Исполнитель обязуется оплатить его в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.

Установление факта завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Исполнителя алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

- актом, составленным работниками Заказчика и Исполнителя. В случае отказа работника Исполнителя от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Исполнителя от его подписания;

- актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

6.17. Обязанность уплаты штрафов предусмотренных настоящим Договором не зависит от времени обнаружения недостатков. Требование об уплате штрафов в связи с недостатками допущенными Исполнителем, нарушениями Договора, выявленными в период действия Договора, могут быть предъявлены по истечении срока действия Договора.

6.18. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (полностью или в соответствующей части) с момента полного или частичного признания требования (претензии).

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от устранения нарушений по настоящему Договору.

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

1. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**
   1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению ими своих обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а именно: природные явления, военные действия, забастовки и другие независящие от Сторон обстоятельства непреодолимой силы.
   2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение, невыполнение обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательства по оплате), если одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, когда Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства, при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.
   3. Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (одного) календарного месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора.
2. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**
   1. Информация, имеющая отношение к условиям настоящего Договора, является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать и/или не передавать третьим лицам указанную информации. При необходимости одной из Сторон предоставлять такую информацию третьим лицам это будет осуществлено с письменного согласия другой Стороны. Изложенное выше не распространяется на общеизвестную и общедоступную информацию.
   2. Убытки, причиненные одной из Сторон настоящего договора нарушением конфиденциальности условий настоящего Договора, подлежат возмещению нарушившей Стороной другой Стороне настоящего Договора в полном объеме.
3. **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**
   1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем добросовестных переговоров. При этом целью Сторон является урегулирование любого спора и разногласий настолько быстро и эффективно, насколько это может быть возможно. В ожидании окончательного урегулирования какого–либо спора и разногласий, Стороны продолжают добросовестно выполнять принятые на себя обязательства, соблюдать условия и выполнять требования настоящего Договора.
   2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров, путем предъявления претензии, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения.
4. **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**
   1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны и их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
   2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
   3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
   4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
   5. В случае нарушения одной Стороной обязательства воздерживаться от запрещенных в настоящем Разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
5. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**
   1. Договор вступает в силу с «01» июня 2015 года и действует по «31» декабря 2015 года, а в части расчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
   2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.
   3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
   4. Уведомления или сообщения в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.

Уведомления, документы, а также любое сообщение (далее – сообщение) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

* при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;
* при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

* 1. В случае если в результате не уведомления одной Стороной другой Стороны об изменении своих юридических адресов или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю.
  2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне, без письменного согласия на это другой Стороны.
  3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в законодательные акты, регламентирующие взаимоотношения Сторон, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию путём заключения дополнительного соглашения.
  4. Настоящий Договор или Дополнительные соглашения к нему, могут быть переданы с использованием факсимильной связи. Риск искажения информации при передаче документов с использованием факсимильной связи несет передающая Сторона. Оригиналы документов должны быть переданы в течение 5 (пяти) дней с момента их подписания Сторонами.
  5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем письменного уведомления за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.
  6. Фото/видеосъемка на объектах Заказчика разрешается только с предварительного письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Распространение фото/видеоматериалов с объектов Заказчика в средствах массовой информации разрешается только с предварительного письменного разрешения Заказчика.
  7. Исполнитель признает, что любые данные, предоставленные Заказчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для оказания Услуг подробностей. Ошибки и пропуски в предоставленной документации, которые Исполнитель выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами, не должны использоваться Исполнителем в ущерб качеству Услуг и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества.
  8. Вся информация (включая отчеты, данные в электронном виде, расчеты, протоколы и т.д.), подготовленная или полученная в ходе оказания Услуг по настоящему Договору, является собственностью Заказчика.
  9. Подписав настоящий Договор, Исполнитель подтверждает, что:
* Исполнитель полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с оказанием Услуг и принимает на себя все расходы, риск и трудности оказания Услуг.
* Исполнитель изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Услуг.
* Тот факт, что Исполнителем не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Услуги, не освобождает Исполнителя от обязательств по настоящему Договору.
  1. Никакие другие услуги и работы Исполнителя не являются приоритетными в ущерб Услугам по настоящему Договору.
  2. В случае противоречия между положениями настоящего Договора, другими документами, являющимися неотъемлемой частью Договора, условия Договора будут иметь преимущественную силу.
  3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
  4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Календарный план оказания услуг;

Приложение № 3 – Протокол соглашения о договорной цене;

Приложение № 4 – Соглашение о конфиденциальности;

Приложение № 5 – Форма акта приема-передачи исходных данных;

Приложение № 6 - Уведомление об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения обязательства по оказанию услуг.

Приложение № 7 - Положение о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

Приложение № 8 – Процедура «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ».

**АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ**  **Юридический адрес:** | |  | **ЗАКАЗЧИК:**  **ОАО «СН-МНГ»**  **Юридический адрес:** 628684, Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Кузьмина, дом 51 | |
| **Почтовый адрес:** | |  | **Почтовый адрес:** 628684, Российская Федерация, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Кузьмина, дом 51 | |
| **Банковские реквизиты:** | |  | **Банковские реквизиты:**  Р/с 40702810400004262190  в ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС  МОСНАРБАНК» г. Москва  К/с 30101810900000000204  ИНН 8605003932  БИК 044525204  ОКПО 05679120  ОКВЭД 11.10.11  КПП 997150001 | |
|  | |  |  | |
| *(должность)* | **ФИО** |  | *(должность)* | **ФИО** |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИЛОЖЕНИЕ №** | | | | | | **1** |  | | | |
| **к договору №** | | | | |  | | | | | |
| **от** |  |  |  |  | | | | **20** |  | **г.** |

**Техническое задание**

**на выполнение работ по разработке и согласованию экологической документации**

1. **Цель разработки.**

1.1. Разработка материалов обоснования с целью оформления лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности на основании Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Нормирование количества образования отходов и установление лимитов на их размещение в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. Установление и утверждение нормативов образования отходов и установление лимитов на их размещение.

1.2. Работы включают в себя разработку материалов обоснования намечаемой деятельности с целью оформления лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности и разработку проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

1. **Описание объекта оказание услуг.**
   1. Предметом и основной целью деятельности предприятия является добыча нефти и газа, подготовка и переработка нефти, разработка и обустройство месторождений нефти и газа.
   2. ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» осуществляет производственную деятельность, в том числе осуществляет функции оператора по добыче нефти и газа на основании договоров об оказании операторских услуг, на 25 месторождениях.

Месторождения в административном отношении находятся на территории Нижневартовского, Сургутского и Нефтеюганского районов.

В наличии 2 собственных действующих объекта размещения отходов: Северо-Покурский шламонакопитель, Аганский полигон ТБ и ПО, на которых осуществляется размещение собственных отходов, образованных в процессе ведения производственной деятельности и прием для размещения отходов от сторонних организаций, оказывающих услуги ОАО «СН-МНГ». На территории Аганского полигона находится установка «Форсаж 2М» для обезвреживания отходов, в основном промасленной ветоши, бумаги от канцелярской деятельности.

* 1. В ОАО «СН-МНГ» пронормированы 22 вида отходов, в том числе:
* I (первый) класса опасности – 1 отход;
* III (третий) класса опасности – 8 отходов;
* IV (четвертый) класса опасности – 7 отходов;
* V (пятый) класса опасности – 6 отходов.
  1. Предприятие осуществляет деятельности по обращению отходами: сбор, утилизацию, обезвреживание, размещение.

**3 Порядок оказания услуг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  этапа | Наименование этапа | Продукция, предоставляемая Заказчику | Сроки  исполнения |
|
| 1 | Разработка материалов обоснования намечаемой деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Получение СЭЗ к материалам обоснования намечаемой деятельности. | Материалы обоснования, заключение СЭЗ | 01.06.2015-31.08.2015 |
| 2 | Направление и сопровождение материалов обоснования в Управлении "Росприроднадзор" по ХМАО-Югре. Получение лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности для ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз». | Лицензия | 01.09.2015-31.10.2015 |
| 3 | Проведение инвентаризации источников (объектов) образования отходов Разработка паспортов отходов. Сбор и анализ исходных данных для разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз». | Проект НОЛРО | 01.09.2015-31.10.2015 |
| 4 | Направление и сопровождение проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в Управлении "Росприроднадзор" по ХМАО-Югре. Получение документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз». | Документ об утверждении нормативов | 01.11.2015-31.12.2015 |

1. **Сроки выполнения.**
   1. Начало работ – 01.06.2015 года, окончание работ 31.12.2015 года.

**5. Требования к результатам.**

5.1. Работа должна быть выполнена в соответствии с действующими законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

5.2. Разработанная Экологическая документация должна позволить Заказчику производить контроль за соблюдением нормативов образования и размещения отходов в соответствии с законодательством РФ в области обращения с отходами.

**6. Перечень представляемой продукции.**

6.1. Подрядчик по результатам выполнения работ представляет Заказчику Экологическую документацию в составе:

* заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы к материалам обоснования намечаемой деятельности;
* лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;
* паспорта отходов, копии документов подтверждающих их направление в уполномоченные природоохранные органы для принятия к сведению;
* проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
* уведомление об утверждении проекта нормативов НООЛР;
* документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

6.2. Экологическая документация должна быть представлена на бумажном (оригиналы документов) и электронном носителе.

**Подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | |  | **Исполнитель:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | |  |  | |  |
|  | |  | *(наименование)* | | |
| **Главный инженер** | |  |  | | |
| *(должность)* | |  | *(должность)* | | |
|  | **А.М. Пятаев** |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИЛОЖЕНИЕ №** | | | | | | **2** |  | | | |
| **к договору №** | | | | |  | | | | | |
| **от** |  |  |  |  | | | | **20** |  | **г.** |

**Календарный план оказания услуг**

| №  Этапа | **Наименование этапа** | **Сроки оказания услуг по этапу** (дата/месяц/год) | |
| --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** |
| 1 | Разработка материалов обоснования намечаемой деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Получение СЭЗ к материалам обоснования намечаемой деятельности. | **01.06.2015** | **31.08.2015** |
| 2 | Направление и сопровождение материалов обоснования в Управлении "Росприроднадзор" по ХМАО-Югре. Получение лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности для ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз». | **01.09.2015** | **31.10.2015** |
| 3 | Проведение инвентаризации источников (объектов) образования отходов Разработка паспортов отходов. Сбор и анализ исходных данных для разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз». | **01.09.2015-** | **31.10.2015** |
| 4 | Направление и сопровождение проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в Управлении "Росприроднадзор" по ХМАО-Югре. Получение документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз». | **01.11.2015** | **31.12.2015** |

**Подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | |  | **Исполнитель:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | |  |  | |  |
|  | |  | *(наименование)* | | |
|  | |  |  | | |
| *(должность)* | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИЛОЖЕНИЕ №** | | | | | | **3** |  | | | |
| **к договору №** | | | | |  | | | | | |
| **от** |  |  |  |  | | | | **20** |  | **г.** |

**Протокол**

**соглашения о договорной цене**

Настоящим Протоколом Стороны подтверждают, что ими достигнуто соглашение о величине договорной стоимости Услуг, а именно:

| №  Этапа | **Наименование этапа** | **Стоимость услуг по этапу (руб.)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **без НДС** | **НДС (18%)** | **с учетом НДС** |
| 1 | Разработка материалов обоснования намечаемой деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Получение СЭЗ к материалам обоснования намечаемой деятельности. |  |  |  |
| 2 | Направление и сопровождение материалов обоснования в Управлении "Росприроднадзор" по ХМАО-Югре. Получение лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности для ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз». |  |  |  |
| 3 | Проведение инвентаризации источников (объектов) образования отходов Разработка паспортов отходов. Сбор и анализ исходных данных для разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз». |  |  |  |
| 4 | Направление и сопровождение проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в Управлении "Росприроднадзор" по ХМАО-Югре. Получение документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз». |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |

**Подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | |  | **Исполнитель:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | |  |  | |  |
|  | |  | *(наименование)* | | |
|  | |  |  | | |
| *(должность)* | |  | *(должность)* | | |
|  |  |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИЛОЖЕНИЕ №** | | | | | | **4** |  | | | |
| **к договору №** | | | | |  | | | | | |
| **от** |  |  |  |  | | | | **20** |  | **г.** |

**СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

Настоящее Соглашение подтверждает нижеследующее:

– исходя из того, что Стороны выражают намерения осуществлять обмен информацией, касающейся их дальнейшего сотрудничества при выполнении требований настоящего Договора;

– принимая во внимание то обстоятельство, что при оказании Услуг, связанных с исполнением настоящего Договора, для одной из Сторон (далее – Заказчик) возникает необходимость предоставить другой Стороне (далее - Исполнитель) закрытую от свободного доступа третьих лиц информацию делового, технического или любого иного характера, а для Исполнителя возникает необходимость работать с указанной информацией, а также основанными на ней анализом, выводами и иными материалами, включая без ограничения устные сообщения, записи, документацию, либо переписку в любой форме представления (далее - «Конфиденциальная Информация»);

– считая важнейшим условием реализации оказания услуг по настоящему Договору недопущение фактов несанкционированного раскрытия и использования Конфиденциальной Информации;

– с учетом взаимных обязательств по настоящему Соглашению, Стороны договорились о нижеследующем:

**Статья 1**

* 1. Исполнитель обязуется обеспечить хранение всей Конфиденциальной Информации в тайне и не раскрывать ее любым другим лицам (в том числе путем передачи, обмена, публикации, воспроизведения, фотокопирования, либо иным другим возможным или допустимым способом), за исключением случаев, когда ее обязанности по такому раскрытию установлены требованиями закона, либо возможность такого раскрытия предусмотрена настоящим Соглашением. Исполнитель обязуется не разглашать информацию, полученную от Заказчика при исполнении настоящего Договора.
  2. Факты передачи Конфиденциальной Информации могут подтверждаться справками, корреспонденцией, актами, иными документами и материалами, в том числе полученными посредством факсимильной, электронной или иной связи либо другим допустимым способом. Также указанные факты могут подтверждаться свидетельскими показаниями сотрудников, должностных лиц, членов органов управления и руководителей Сторон (включая без ограничения лиц, ранее исполнявших указанные функции либо занимавших данные должности).
  3. Конфиденциальная Информация, предоставленная Исполнителю в порядке определенном настоящим Соглашением, может быть раскрыта Исполнителю своим сотрудникам, должностным лицам, членам органов управления и руководителям только при соблюдении следующих условий:
     1. если такими лицами в установленной форме приняты на себя обязательства сохранять в тайне известную им Конфиденциальную Информацию.
     2. если указанные лица непосредственно оказывают услуги и/или выполняют работы по Договору и будут использовать Конфиденциальную Информацию исключительно в этих целях.

Всем иным субъектам (включая, но не ограничиваясь, профессиональными консультантами, агентами и представителями Исполнителя, дочерними, зависимыми и аффилированными с Исполнителем лицами, а также аудиторами Исполнителя, а равно лицами, имеющими в капитале Исполнителя любую долю участия) Исполнитель может раскрыть Конфиденциальную Информацию только с предварительного письменного разрешения Заказчика, при условии, что указанные лица в письменной форме приняли в отношении Заказчика обязательства по соблюдению конфиденциальности, аналогичные обязательствам установленным настоящим Соглашением.

* 1. Исполнитель прямо и недвусмысленно признает, что несет полную ответственность за любое действие или бездействие своих сотрудников, должностных лиц и руководителей (включая без ограничения лиц, ранее исполнявших указанные функции либо занимавших данные должности), которое прямо или косвенно привело к разглашению Конфиденциальной Информации третьим лицам.
  2. Если Конфиденциальная Информация стала достоянием гласности или была раскрыта третьему лицу в нарушение условий настоящего Соглашения, то Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с требованиями о компенсации причиненных убытков, включая без ограничения упущенную выгоду, расходы на юридических представителей и затраты, связанные с судебным разбирательством.

Исполнитель безусловно освобождается от обязанности возместить указанные убытки, если представит достаточные доказательства того, что разглашение Конфиденциальной Информации произошло в результате действий лиц, за которых Исполнитель ответственности не несет.

* 1. Для защиты Конфиденциальной Информации Исполнитель должен принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в существующем деловом обороте, однако, если у Исполнителя используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, то, соответственно, Исполнитель обязан использовать в отношении защиты Конфиденциальной Информации обычно используемые ей меры защиты.

Исполнитель безусловно обязан обеспечить защиту Конфиденциальной Информации в течение срока действия настоящего Договора. При этом в течение указанного срока уровень защиты Конфиденциальной Информации не может быть ниже, чем тот, который соблюдается Исполнителем в период действия настоящего Соглашения.

* 1. При условии выполнения требований п. 1.3 Соглашения, Исполнитель не должен нести ответственность за раскрытие Конфиденциальной Информации только в следующих случаях:
     1. если до момента вступления в силу настоящего Соглашения Конфиденциальная Информация была известна Исполнителю и/или иным лицам из легитимных источников;
     2. если раскрытие Конфиденциальной Информации произошло по дополнительному соглашению Сторон либо с письменного разрешения Заказчика;
     3. если раскрытие Конфиденциальной Информации произошло в соответствии с актом компетентного государственного органа или решением суда, вступившего в законную силу (при условии, что Заказчик будет письменно уведомлен Исполнителем о факте раскрытия Конфиденциальной Информации);
     4. если Конфиденциальная Информация была получена Исполнителем от третьего лица, владеющего ею на законном основании.
  2. Исполнитель гарантирует, то что он:
     1. будет использовать любую Конфиденциальную Информацию исключительно для целей, связанных с оказанием услуг и выполнением работ по настоящему Договору;
     2. будет раскрывать Конфиденциальную Информацию своим сотрудникам, должностным лицам, руководителям, а равно иным лицам только в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением;
     3. будет снимать с любых материальных носителей, на которых хранится переданная Конфиденциальная Информация, только такое количество копий, которое обусловлено исключительно необходимостью реализации оказания услуг и выполнения работ по настоящему Договору.
  3. Все переданные Заказчиком Исполнителю в соответствии с настоящим Соглашением материальные носители, на которых записана Конфиденциальная Информация, при любых обстоятельствах остаются собственностью Заказчика, и подлежат возврату и/или уничтожению Исполнителем в соответствии с письменными указаниями Заказчика.

С момента переноса Конфиденциальной Информации на принадлежащие Исполнителю материальные носители, у Заказчика возникает право давать Исполнителю обязательные для исполнения письменные указания об удалении с этих материальных носителей Конфиденциальной Информации, а при невозможности осуществления указанных действий - об уничтожении данных материальных носителей.

Указания, предусмотренные настоящим пунктом Соглашения, должны быть исполнены Исполнителем в течение 10 (десяти) дней с момента их получения.

**Статья 2**

* 1. Кроме случаев, когда это прямо и недвусмысленно выражено в настоящем Соглашении либо иных письменных соглашениях Сторон, предоставление Конфиденциальной Информации Исполнителю не означает и не предполагает ее наделение какими-либо правами в отношении Конфиденциальной Информации.
  2. Стороны не дают никаких подтверждений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении качества, достоверности, точности и полноты Конфиденциальной Информации, раскрываемой в соответствии с настоящим Соглашением. Одновременно Стороны признают и допускают возможность наличия в Конфиденциальной Информации ошибок и неточностей, в силу объективных обстоятельств допущенных при сборе, обработке, интерпретации и толковании соответствующих данных.
  3. По мотивированной письменной просьбе Исполнителя и в случае если это не противоречит действующему законодательству и иным нормативным актам Российской Федерации, Заказчик может оказать содействие в получении Исполнителем необходимых лицензий, разрешений и согласований, требуемых в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации для вывоза Конфиденциальной Информации за пределы Российской Федерации.

**Статья 3**

* 1. При любых обстоятельствах вся Конфиденциальная Информация, раскрываемая в соответствии с настоящим Соглашением, остается объектом исключительных прав Заказчика.
  2. Исполнитель обязан возвратить Заказчику всю Конфиденциальную Информацию, включая все материальные носители и снятые с них копии, а также прекратить ее дальнейшее использование по первому письменному требованию Заказчика. При отсутствии соответствующего требования Заказчика, Исполнитель вправе исполнить данную обязанность в любое удобное для нее время.

**Статья 4**

* 1. Настоящее Соглашение распространяется только на ту Конфиденциальную Информацию, которая передается Сторонами друг другу во время действия настоящего Соглашения.
  2. Исполнитель должен выполнять все условия настоящего Соглашения до того момента, пока она владеет Конфиденциальной информацией.
  3. Настоящее соглашение действует в течение срока действия настоящего Договора.

**Подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | |  | **Исполнитель:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | |  |  | |  |
|  | |  | *(наименование)* | | |
|  | |  |  | | |
| *(должность)* | |  | *(должность)* | | |
|  |  |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИЛОЖЕНИЕ №** | | | | | | **5** |  | | | |
| **к договору №** | | | | |  | | | | | |
| **от** |  |  |  |  | | | | **20** |  | **г.** |

**ФОРМА**

**Акт приема** – **передачи**

**исходных данных, необходимых Исполнителю для оказания услуг**

**по разработке и (или) корректировке экологической документации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г. Мегион** |  | **«** |  | **»** |  | **20** |  | **г.** |

**Мы нижеподписавшиеся:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель ОАО «СН-МНГ» | | |  |  |  | **.** |
|  | | |  | *(должность)* |  | *(ФИО)* |
| Представитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *(наименование)* |  | *(должность)* |  | *(ФИО)* |

подписали настоящий Акт в подтверждение того, ОАО «СН-МНГ», как Заказчик услуг по Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Договор) передало \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – Исполнителю по

Договору, исходные данные в обеспечение разработки и (или) корректировки экологической документации. В исходные данные входят:

| №  п/п | **Наименование исходных данных** | **Объем**  (кол-во листов) | **Оригинал/Копия** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Примечания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подписи**: | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Представитель ОАО «СН-МНГ» | | |  |  |  |  |
|  | | |  | *(подпись)* |  | *(ФИО)* |
| Представитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *(наименование)* |  | *(подпись)* |  | *(ФИО)* |

**Подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | |  | **Исполнитель:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | |  |  | |  |
|  | |  | *(наименование)* | | |
| **Главный инженер** | |  |  | | |
| *(должность)* | |  | *(должность)* | | |
|  | **А.М. Пятаев** |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | | |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № \_\_\_6\_\_\_\_**

**к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.**

**ФОРМА**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения**

г. Мегион «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_ г.

В соответствии с условиями договора № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Договор), Заказчик настоящим уведомляет Подрядчика об изменении объема работ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год по Договору в сторону \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уменьшения/увеличения)

Измененный объем работ определен в Дополнении к Договору \_\_\_\_\_, приложенному к настоящему Уведомлению.

Прошу подписать прилагаемое к настоящему уведомлению Дополнение к Договору, с учетом корректировки объема работ. Подписанное и скрепленное печатью Дополнение направить в адрес ОАО «СН-МНГ» факсимильной связью по № \_\_\_\_\_\_ в срок не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

указывается время и дата)

с последующей отправкой подлинника Дополнения почтовой связью в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рабочих дней со дня его подписания.

**Заказчик: Исполнитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОАО «СН-МНГ»** | **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  (наименование Исполнителя) |
| \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (должность) | (должность) |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)** |

Приложение № 7

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.




|  |
| --- |
| **СОГЛАСОВАНО** |
| **Организация**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО** |

Приложение № 8

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.



**СОГЛАСОВАНО**

**Организация**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО**

**Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»**

**Перечень аффилированных организаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Полное наименование в соответствии с учредительными документами*** | ***Фактическое местонахождение*** | ***Телефон/ факс*** | ***ФИО руководителя организации*** | ***Код БИК*** | ***ИНН*** | ***ОГРН*** | ***ОКПО*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 8 «Калькуляция на производство единицы

работ с расшифровкой по статьям затрат»

Калькуляция на производство единицы работ

с расшифровкой по статьям затрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№*  *п/п* | *Статьи затрат* | ***Итого (руб.)*** | *Удельный вес (%)*  *от всего стоимости работ* |
| 1 | Материалы |  | =(п1/п13)% |
| 2 | Электроэнергия |  | =(п2/п13)% |
| 3 | Фонд заработной платы |  | =(п3/п13)% |
| 4 | Страховые взносы |  | =(п4/п13)% |
| 5 | Амортизационные отчисления |  | =(п5/п13)% |
| 6 | Транспортные работи |  | =(п6/п13)% |
| 7 | Связь |  | =(п7/п13)% |
| 8 | Прочие расходы\* |  | =(п8/п13)% |
| 9 | Итого прямых затрат | =п1+п2+п3+п4+п5+п6+п7+п8 | =(п9/п13)% |
| 10 | Накладные расходы |  | =(п10/п13)% |
| 11 | Итого с накладными расходами | =п9+п10 | =(п11/п13)% |
| 12 | Рентабельность |  | =(п12/п13)% |
| 13 | Всего стоимость работ (1 ед.)\*\* | =п11+п12 | 100 |

\* п 8 «Прочие расходы» необходимо дополнительно расшифровать (внутри калькуляции) в случае если удельный вес затрат по данной статье составляет 10% и более 10%.

\*\* Дополнительно необходимо предоставить расшифровку (в разрезе количественных и ценовых показателей) по статьям затрат, удельный вес которых составляет 10% и более 10%

\*\*\* Перечень указанных статей затрат не является закрытым, при необходимости его можно дополнить, без исключения указанных в калькуляции статей затрат (расходов).