Форма 4

Лот № 407

на выполнение работ по

составлению проекта на геологическое изучение апт-альб-сеноманского комплекса с целью поиска и оценки пластов-коллекторов для обоснования возможности добычи подземных технических вод (для системы ППД) на Восточно-Охтеурском месторождении Максимкинского лицензионного участка.

| Этап | Наименование работ | Сроки выполнения работ | Стоимость работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб., без НДС | НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сбор и анализ геологической, геофизической и гидрогеологической информации. Анализ и систематизация общих данных по месторождению. Анализ режима эксплуатации водозаборов по району и на близко расположенных месторождениях. | 01.09.2016-20.10.2016 |  |  |
| 2 | Рассмотрение принципиальных вопросов обустройства водозаборных скважин. Разработка мероприятий по охране недр и по обеспечению промышленной безопасности Выполнение сметно-финансовых расчетов затрат на реализацию проекта. Разработка проекта геологоразведочных работ по изучению апт-альб-сеноманского комплекса с целью поиска и оценки пластов-коллекторов для обоснования возможности добычи подземных технических вод (для системы ППД). Оформление проекта. Защита на НТС заказчика. Передача проекта в уполномоченные органы для получения всех необходимых согласований в установленном порядке. | 21.10.2016-20.11.2016 |  |  |
| 3 | Сопровождение проекта геологоразведочных работ по изучению апт-альб-сеноманского комплекса с целью поиска и оценки пластов-коллекторов для обоснования возможности добычи подземных технических вод (для системы ППД) по прохождению гос. геолэкспертизы и получения всех необходимых согласований в установленном порядке. | 21.11.2016- 31.01.2017 |  |  |
|  | ИТОГО в 2016 г. |  |  |  |
|  | ИТОГО в 2017 г. |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: |  |
| --- | --- |
| М.П. |  |