Приложение №1

к Договору № _________

от «__» ____________г.

Регламент

взаимоотношений

ЗАКАЗЧИКА      ОАО «СН-МНГ» и

ПОДРЯДЧИКА _______________

при производстве ИТТС

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ») именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора _____________ ____________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ______________ ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно  именуемые «Стороны», удостоверяем, что нами достигнуто соглашение о том, что:

Приложение №1 регламентирует организацию проведения работ по ИТТС по Договору №_________________ (далее – «Договор», «настоящий Договор») и являются неотъемлемой частью Договора.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Положения данного Регламента распространяются на:

- ЗАКАЗЧИКА – ОАО «СН-МНГ»;

- ПОДРЯДЧИКА – ________________, выполняющего работы по ИТТС строительства скважин согласно Настоящему Договору.

Настоящим Регламентом предусмотрены требования по организации проведения работ по ИТТС строительства скважин, с соблюдением технологий, требований нормативно- технической документации, норм охраны труда и техники безопасности.

Представителем ЗАКАЗЧИКА на месте выполнения работ является супервайзер, а представителем ПОДРЯДЧИКА начальник отряда, начальник полевой партии или инженер-технолог.

  - Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Технической инструкции по проведению геофизических исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых скважинах (Министерство энергетики РФ, 2001г.), «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (Утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 №101.), "Правил безопасности при геологоразведочных работах" ПБ 08-37-2005, «Инструкции по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте» (Утв. ГГТН России 11.03.2002г.), «Правил геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах» (Утв. Министерством природных ресурсов РФ и Минтопэнерго РФ 28.12.99г.) и других нормативных документов.

  - Данный Регламент предусматривает все этапы проведения работ по ИТТС включающие подачу заявок, их перенос и подтверждение, подготовку скважин, производство измерений и т.д. и разграничивает функции ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА.

  - Совместно с подачей заявки ЗАКАЗЧИК предоставляет ПОДРЯДЧИКУ транспортную схему проезда, в которой указываются:

- расстояние от базы ЗАКАЗЧИКА до объекта работ;

- категории дорог;

- прилегающие к маршруту следования крупные ориентиры естественного и искусственного происхождения (нефтепромыслы, «факелы», дороги с твёрдым покрытием и пр.).

  - ЗАКАЗЧИК обеспечивает при следовании партии (отряда) по временным дорогам (зимникам) к объектам работ следующие условия по состоянию дорог:

  - необходимую проходимость (отсутствие естественных и искусственных препятствий в виде снежных заносов, рытвин, промоин, поваленных деревьев и т.п.);

  - наличие указателей по всему пути следования.

  - В случае предоставления ЗАКАЗЧИКОМ недостоверной информации в транспортной схеме проезда до объекта работ, повлекшего за собой опоздание персонала ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК за простой бригады бурения ответственности не несёт.

  - ЗАКАЗЧИК своевременно предоставляет ПОДРЯДЧИКУ акты обследования ледовых переправ и письменно уведомляет о дате открытия и закрытия движения автотранспорта по ледовым переправам.

  - В период проведения работ на скважине персонал ПОДРЯДЧИКА обеспечивается питанием в столовых ЗАКАЗЧИКА за наличный расчет.

  - Перед началом работ ответственный представитель ЗАКАЗЧИКА вручает начальнику партии (отряда) акт готовности буровой установки для работы с телесистемой (Приложение №2 к настоящему Регламенту). За достоверность приведенных в нем сведений ответственность несет ЗАКАЗЧИК.

  - Работы по ИТТС должны быть приостановлены, если подготовка скважины и ее геолого-технологические условия, техническое состояние геофизической аппаратуры и оборудования не позволяют выполнять работы в соответствии с требованиями настоящего Регламента, и других нормативных документов или если условия производства работ не обеспечивают безопасность персонала.

  - Инциденты с оборудованием подрядчика в скважинах ликвидируются ЗАКАЗЧИКОМ. Инциденты, произошедшие по вине ЗАКАЗЧИКА либо подрядных организаций, выполняющих для ЗАКАЗЧИКА работы по бурению скважин, ликвидируются ЗАКАЗЧИКОМ за свой счет. Инциденты, происшедшие по вине ПОДРЯДЧИКА, ЗАКАЗЧИК ликвидирует своими силами за счет ПОДРЯДЧИКА. Виновник инцидента определяется на основании акта совместного расследования. Стороны обязаны представить по факту все имеющиеся у них материалы, для совместного расследования с целью определения виновника при составлении окончательного акта по скважине. Стороны не имеют права отказаться от подписи.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

  - ЗАКАЗЧИК обязан:

    - В срок не позднее, чем за 7 (семь) суток до предполагаемого начала работ уведомить, и в срок не позднее чем за 3 (три) дня до начала работ подать ПОДРЯДЧИКУ письменную заявку о начале работ и о готовности принять оборудование и обслуживающий персонал.

    - Совместно с поданной заявкой предоставить ПОДРЯДЧИКУ технологическую документацию: данные для разработки программы бурения скважины (абсолютные отметки продуктивного пласта; максимальную допустимую интенсивность искривления i=°/10м; максимальный зенитный угол; смещение забоя скважины относительно устья; проектный азимут скважины, радиус круга допуска);  техническую информацию (типоразмер забойного двигателя; рабочее давление, расход промывочной жидкости, параметры бурового раствора согласно геолого-технического наряда (ГТН), внутренние и наружные диаметры труб, марку насоса и т.п.); данные по ранее проведенным инклинометрическим замерам на скважине и ранее пробуренным скважинам; график глубина-сутки. ГТН предоставляется непосредственно на объекте.

    - ЗАКАЗЧИК  гарантирует  подключение  по  компьютерной  сети  «станции  ГТИ-ЗТК»  ПОДРЯДЧИКА  к  станции  ГТИ  контроля  параметров  бурения   для  качественного  проведения  работ по ИТТС  строительства  скважин.

    - Уменьшение или увеличение объемов работ возможно по дополнительному соглашению к Договору.

  - ПОДРЯДЧИК обязан:

    - Подрядчик должен обеспечивать всю инженерную поддержку процесса планирования наклонно-направленного и горизонтального бурения. Осуществлять следующие инженерно-проектные работы для каждой скважины, согласованные Заказчиком:

    - Расчет траектории наклонно-направленного и горизонтального ствола скважины  в соответствии с данными предоставленными геологическими и буровыми службами Заказчика;

    - Определение наиболее безопасного расположения стволов скважин куста с учетом пожелания Заказчика;

    - Расчет траектории наклонно-направленного и горизонтального ствола скважины  с целью избегания встречи стволов с соседними, ранее пробуренными, скважинами. Если на соседних скважинах инклинометрические замеры не проводились, Заказчик и Подрядчик согласовывают и утверждают модель погрешности стволов соседних скважин с целью снижения риска пересечения стволов;

    - Расчет значений крутящего момента и натяжения бурильной колонны при бурении наклонно-направленных и горизонтальных скважин. Результаты необходимо откалибровать с учетом коэффициента трения, рассчитанного на основе анализа параметров бурения близлежащих скважин.

    - Проведение гидравлического моделирования компоновки низа бурильной колонны (КНБК) с целью расчета оптимальной очистки ствола, долотной гидравлики и возможных перепадов давления;

    - Проведение анализа осевой вибрации и выявление оптимальных параметров КНБК с целью достижения максимальной скорости вскрытия пластов и снижения риска аварий с бурильным инструментом;

    - Расчет значения крутящего момента для всех элементов бурильной колонны;

    - Расчет оптимального размещения ясса в бурильной колонне;

    - Расчет ожидаемых технических параметров КНБК.

    - Расчет проходимости обсадных колонн и хвостовиков;

    - Ведение базы данных осложнений и аварий, проведение анализа причин аварии с инструментами для наклонно-направленного бурения.

    - Предоставлять программы на проводку скважины на участках работы Подрядчика с технических расчетами бурения согласно п.2.2.1: до кровли пласта (точки Т1) и горизонтального участка и согласовать ее с ЗАКАЗЧИКОМ.

    - В процессе ведения работ на скважине Подрядчик должен учитывать информацию по уже пробуренным скважинам таким образом, чтобы приобретенный опыт и рекомендации для улучшения были частью программы на бурение следующей скважины.

    - Осуществлять следующие виды материально-технического и транспортного обеспечения:

    - Обустройство мастерской;

    - Проведение полного комплекса инвентаризации своего оборудования, в т.ч. соответствия количества оборудования и запасных частей текущим заказам, имеющееся оборудование в мастерских и на скважинах;

    - Безопасная транспортировка оборудования на скважину и обратно после окончания оказания Услуг;

    - Ведение документации на оборудование, предоставляемое Подрядчиком;

    - Провести инспекцию оборудования до завоза на скважину. Если инспекция на базе Подрядчика производится третьей стороной, инспектирующая сторона должна быть принята и одобрена Заказчиком. Техническое обслуживание и ремонт всех элементов КНБК Подрядчика должны быть произведены в сроки, установленные графиком профилактических работ Подрядчика, согласованным Заказчиком;

    - Проведение дефектоскопии всех немагнитных утяжеленных буровых труб (УБТ) до начала оказания Услуг по скважине, а так же каждые шесть месяцев;

    - Проведение мониторинга состояния запасного и неиспользуемого оборудования;

    - Подготовка графика текущего ремонта оборудования;

    - Обеспечение перевозок персонала на скважину.

    - Отслеживать текущее состояние имеющегося у него оборудования на каждом этапе проведения буровых работ. Подрядчик обязан предоставить оборудование надлежащего качества для оказания Услуг заблаговременно перед началом оказания данного вида Услуг по каждому интервалу ствола скважины. Подрядчик обязуется поставлять собственные фильтры для бурильных труб для предотвращения засорения и отказа оборудования для наклонно-направленного и горизонтального бурения (Фильтры будут устанавливаться в бурильных трубах в соответствии с процедурами безаварийного и безопасного бурения).

    - Предоставлять ответственному представителю ЗАКАЗЧИКА окончательный отчет по окончании телеметрического сопровождения, (на участке работы Подрядчика) согласно проектному профилю, содержащему информацию (Приложение №3 к Регламенту)  в течение 5 дней после окончания строительства скважины). Ежесуточно ПОДРЯДЧИК предоставляет Суточный рапорт по бурению (Приложение №7 к Регламенту).

    - Производить расчет максимально допустимых и предельных нагрузок на бурильный инструмент во всех режимах бурения и во время спуско – подъемных операций. Выдавать результаты в графических и табличных данных с выводами на русском языке. Во избежание аварийных ситуаций (слома инструмента) необходимо выдавать рекомендации по недопущению превышения расчетных нагрузок над допустимыми значениями. В противном случае обязан уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА.

    - Иметь на объекте (кусте или скважине) при производстве работ по договору запасной комплект оборудования для исключения простоя ЗАКАЗЧИКА.

    - Началом работ ПОДРЯДЧИКА на конкретной скважине считается дата и время сборки компоновки. При заезде на куст подписывается Акт начала работ по ИТТС (Приложение №5 к Регламенту) и Акт начала-окончания ожидания работ по ИТТС (Приложение №11 к Регламенту), согласно поданной Заказчиком заявке, (Приложение №1 к Регламенту), а окончанием работ  считается подписание Акта выполненных работ по ИТТС (Приложение №6 к Регламенту).

    - Приступить к завозу собственного оборудования и материалов к месту проведения работ в срок, согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ.

    - Производить сборку, снос и коррекцию меток отклонителя и телесистемы, а также разборку оборудования на объекте проведения работ. Сборка-разборка оборудования производится с моментомером.

    - Выдавать следующие параметры в виде и периоде времени, определённые ЗАКАЗЧИКОМ, при выполнении работы с помощью телесистемы, с точностью:

-	угол установки отклонителя			±4°	(0 - 360°);

-	зенитный угол наклона ствола скважины		±0,2°	(0 - 110°);

-	магнитный азимут					±4°      (0 - 360°);

    - При производстве работ представитель ПОДРЯДЧИКА контролирует соблюдение допустимых режимов и условий эксплуатации предоставляемого ПОДРЯДЧИКОМ оборудования. При отклонении от допустимых режимов и условий эксплуатации предоставляемого ПОДРЯДЧИКОМ оборудования приостанавливает работы до нормализации условий.

    - При  наборе  и  корректировке  параметров  кривизны  ПОДРЯДЧИК  обязан  предоставлять  представителю  ЗАКАЗЧИКА  на  буровой  инклинометрию  ЗТК  каждые  50  метров.

    - Контролировать наработку турбинной техники, ее опрессовку, до и после проведения работ.

    - Получает меру бурильного инструмента, за подписью Супервайзера, представителя бурового подрядчика и представителя ГТИ.

    - Контролировать сборку и разборку элементов компоновки низа бурильной колонны, предоставленных Подрядчиком.

  - ЗАКАЗЧИК и ПОДРЯДЧИК обязуются работать в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности.

    - Требования Заказчика к опыту персонала:

    - Операторы телесистемы: Персонал с минимальным стажем работы 2 года с телесистемой.

    - Технологи направленного бурения: Персонал с минимальным стажем работы 2 года в качестве технолога направленного бурения.

    - Также является обязательным иметь действующие сертификаты, о прохождении курсов по предотвращению прихватов и газонефтеводопроявления (далее ГНВП). Предпочтительна сертификация за рубежом.

    - Куратор работ направленного бурения: Персонал с минимальным стажем работы 3 года в качестве куратора работ по направленному бурению и/или в качестве оператора направленного бурения с минимальным стажем работы 5 лет.

    - Инженер планирования скважин. Персонал с минимальным стажем работы 2 года в качестве инженера планирования скважин или Инженер-технолог, отвечающий за подбор КНБК.

    - С целью согласования кандидатур планируемого к использованию персонала, до начала оказания Услуг, Подрядчик обязан предоставить резюме каждого из сотрудников. Заказчик оставляет за собой право, если посчитает нужным, требовать у предлагаемых сотрудников сертификаты, подтверждающие их стаж работы в других компаниях или напрямую проводить запрос об их стаже в указанных сотрудниками компаниях.

    - Весь персонал Подрядчика (в офисе и на кустовой площадке) должен свободно владеть письменным и устным русским языком в противном случае Подрядчик предоставляет переводчика за собственный счет.

    - Подрядчик обеспечивает проживание и работу персонала в соответствии с требованиями санитарных норм, норм ОТ, промышленной и пожарной безопасности (мобильный вагон с логотипами Подрядчика).

    - Подрядчик обеспечивает свой персонал СИЗ в полном объеме (спецодежда с логотипами Подрядчика, спец обувь с металлическим подноском, каска, защитные очки).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

  - ПОДРЯДЧИК оставляет за собой право отказа в спуске телесистемы в скважину или остановке работ в следующих случаях:

    - при содержании песка в буровом растворе более 3 %, при бурении под кондуктор, а при бурении под эксплуатационную колонну, более 1%.

    - в случаях, когда дальнейшие действия буровой бригады могут привести к аварии и человеческим жертвам;

    - при отклонении от допустимых режимов и условий эксплуатации предоставляемого оборудования;

Ответственность за простой и его последствия в вышеназванных случаях возлагается на       ЗАКАЗЧИКА.

  - Простои и непроизводительное время в работе Подрядчика, возникшие по вине ЗАКАЗЧИКА или привлеченных ЗАКАЗЧИКОМ третьих лиц, оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ  в соответствии с временем простоя, подтвержденным актом, подписанным обеими СТОРОНАМИ, либо актом, подписываемым ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИКОМ и привлеченными ЗАКАЗЧИКОМ третьими лицами, по стоимости согласно Приложению № 12 к Договору:

- в случае нахождения оборудования выше стола ротора по резервной ставке;

- в случае нахождения оборудования ниже стола ротора по операционной ставке.

Стороны не имеют права отказаться от подписания данного акта, при наличии особого  мнения у одной из сторон оно излагается в акте и подписывается.

  - ЗАКАЗЧИК в случае перебуривания части ствола скважины (в том числе горизонтального участка ствола скважины), произошедшего не по вине ПОДРЯДЧИКА (режим работы) простоев, не связанных с бурением скважины, или проведения аварийных работ (режим ожидания), компенсирует фактические затраты ПОДРЯДЧИКА, понесенные им при проведении работ на данной скважине, согласно Приложения № 12 к Договору.

- в случае нахождения оборудования выше стола ротора по резервной ставке;

- в случае нахождения оборудования ниже стола ротора по операционной ставке.

  - ЗАКАЗЧИК возмещает понесенные ПОДРЯДЧИКОМ убытки, причиненные в результате утраты или повреждения скважинного оборудования. Стоимость убытков определяется по  остаточной стоимости утраченного оборудования в соответствии с Приложением №9 к Регламенту взаимоотношений (Приложение №1 к договору), либо в размере стоимости ремонта повреждённого оборудования.

  - ПОДРЯДЧИК не несёт ответственности за неисправность оборудования и элементов КНБК, предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ.

  - К ПОДРЯДЧИКУ  не применяются коэффициенты  согласно «Коэффициентов снижения стоимости работ, выполненных некачественно» (Приложение №4 к Регламенту) из-за осложнения  ствола  скважины   по  геологическим  причинам, а так же из-за не предоставленного вовремя Заказчиком по требованию Подрядчика необходимого комплекта КНБК:

- при бурении на точку Т1 – долото, ВЗД с необходимым углом перекоса;

- при бурении горизонтального участка – долото.

  - Простои и задержки, происходящие во время спуско-подъемных операций (СПО), при отказе ЗТК, по вине буровой бригады, не включаются в непроизводительное время Подрядчика.

  - В случае непопадания в проектный круг допуска на кровлю продуктивного пласта к ПОДРЯДЧИКУ  применяются  коэффициенты, согласно «Коэффициентам снижения стоимости работ, выполненных некачественно».

  - В случае изменения кровли пласта по вертикали более 10 метров для наклонно-направленных скважин и более 5 метров для горизонтальных скважин, по результатам ГИРС, ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за попадание в круг допуска, утвержденный ЗАКАЗЧИКОМ в проектном профиле, если ПОДРЯДЧИК не был предупрежден о предстоящем изменении после последней привязки ГИРС.

  - В случае привязки данных ЗТК, по азимутальному и зенитному углу, на основании недостоверных инклинометрических замеров, полученных от сторонней геофизической организации, приведших к непопаданию в круг допуска и  потере части ствола, коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно, к ПОДРЯДЧИКУ не применяются.

  - К ПОДРЯДЧИКУ не применяются коэффициенты, согласно «Коэффициентам снижения стоимости работ, выполненных некачественно» (Приложение №4 к Регламенту) за работу КНБК, предложенную и утверждённую представителями ЗАКАЗЧИКА (не согласованную с Подрядчиком).

  - ПОДРЯДЧИК несёт ответственность:

    - за качественную проводку траектории ствола скважины в интервале проведения работ;

    - за достоверность предоставляемой Заказчику информации;

  - Телеметрическая и иная информация, полученная в процессе бурения скважины, является конфиденциальной и принадлежит ЗАКАЗЧИКУ. ПОДРЯДЧИК обязан по запросу ЗАКАЗЧИКА предоставлять информацию, полученную в процессе бурения скважины. Каждая из сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях исполнения своих обязательств по настоящему договору и предпримет все необходимые действия для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.

  - При неисполнении обязательств, в ходе выполнения работ стороны оформляют 2-х сторонний акт, подписанный лицами, имеющими право подписи, на основании доверенности. При составлении акта Стороны не вправе уклоняться от его оформления. При отказе одной из сторон оформить акт, другая сторона производит запись с указанием Ф.И.О. и должности отказавшегося лица. На основании акта предъявляются претензии, подлежащие рассмотрению в 20-дневный срок.

  - ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого сотрудника ПОДРЯДЧИКА в случае нарушения сотрудником правил техники безопасности или промышленной санитарии. ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого сотрудника ЗАКАЗЧИКА или привлеченного подрядчика ЗАКАЗЧИКА в случае нарушения сотрудником правил техники безопасности и промышленной санитарии.

  - В случае перебура скважины по вине ПОДРЯДЧИКА последний возмещает ЗАКАЗЧИКУ затраты. Сумма затрат определяется по фактическим расходам и согласно калькуляции и двухстороннему акту, первичных учетных документов.

  - ЗАКАЗЧИК оставляет за собой право на отказ в спуске телесистемы в скважину или остановке работ в следующих случаях:

    - нарушение со стороны ПОДРЯДЧИКА пунктов данного договора;

    - нахождение на рабочих местах работников ПОДРЯДЧИКА в нетрезвом состоянии;

    - нахождение на рабочих местах работников ПОДРЯДЧИКА без удостоверений по ТБ, а  также не прошедших инструктаж по ТБ и ПБ.

  - В случае обнаружения одной из вышеуказанных ситуаций ПОДРЯДЧИК несет ответственность в размере стоимости простоя ЗАКАЗЧИКА в соответствии с условиями Договора.

- ПРОИЗВОДСТВО  РАБОТ

  - Работы с ЗТК производятся ПОДРЯДЧИКОМ по заявке ЗАКАЗЧИКА, оформленной согласно Приложению №1 к Регламенту, и передаются в письменной форме, факсом или телефонограммой за трое суток до начала проведения работ на скважине. Время мобилизации мобильной партии ПОДРЯДЧИКА с момента прибытия на скважину составляет 12 (двенадцать) часов, время демобилизации после окончания работ составляет 12 (двенадцать) часов. Время мобилизации и демобилизации входит в стоимость работ по ИТТС на данной скважине и оплачивается по ставке ожидания работ – при работе телесистемой с электромагнитным каналом связи ЗТК, по резервной ставке – при работе  телесистемой с гидравлическим каналом связи.

В случае отсутствия ПОДРЯДЧИКА на объекте выполнении работ в сроки указанные в заявке, составляется акт о простое, который оформляется по форме приложения №12 (к Регламенту) и подписывается представителями сторон.

  - В случае выполнения работ по сопровождению бурения скважины ЗТК с технологическим контролем положения ствола ПОДРЯДЧИК в ходе выполнения работ руководствуется следующими исходными документами:

    - подписанный уполномоченным представителем подрядчика и согласованный с  заказчиком  проектный профиль скважины;

    - мероприятия по предупреждению пересечений с ранее пробуренными скважинами;

    - ГТН;

    - письменные изменения и пополнения к проектному профилю с указанием даты их утверждения, подписанные уполномоченным представителем ЗАКАЗЧИКА.

  - При выполнении работ по сопровождению бурения скважины ЗТК с технологическим контролем положения ствола скважины ПОДРЯДЧИК несет ответственность за:

    - соответствие положения ствола скважины (с учетом допусков, обусловленных техническими характеристиками телесистемы);

    - согласование корректировки траектории ствола с ЗАКАЗЧИКОМ в случае отклонений от проектного положения, выданного ЗАКАЗЧИКОМ.

При передаче корректировки траектории ствола скважины от ЗАКАЗЧИКА ПОДРЯДЧИКУ, последний предоставляет ЗАКАЗЧИКУ скорректированный профиль скважины. Время ожидания решения ЗАКАЗЧИКА не считается простоем по вине ПОДРЯДЧИКА.

  - Инклинометрические замеры представители ПОДРЯДЧИКА и ЗАКАЗЧИКА согласовывают по следующим критериям:

    - скважина глубиной до 2000м (кондуктор 700м)

- контрольный замер в кондукторе (далее - К.З.) при зените 10-12*;

- открытый ствол (далее - О.С.) - при окончании бурения кондуктора;

- К.З. на первом долблении из-под кондуктора  при забое 1400-1500м;

- окончательный каротаж  (далее - О.К.)

    - скважина  глубиной   до 2600м (кондуктор 700м)

- К.З. в кондукторе при зените 10-12*;

- О.С. при окончании бурения кондуктора;

- К.З. на первом долблении из-под кондуктора при забое 1400-1500м,;

- О.С. при забое 2000-2100м;

- О.К.

    - скважина  глубиной  3000м и более (кондуктор 700м):

- К.З. при зените 10-12*;

- О.С. при окончании бурения кондуктора;

- К.З. на первом долблении из-под кондуктора при забое 1400-1500м;

- О.С. при забое 2300-2600м;

- О.К.;

    - скважина  глубиной  3000м и более (кондуктор 1300м)

- К.З. при зените 10-12*;

- О.С. при окончании бурения кондуктора;

- К.З. на первом долблении из-под кондуктора при забое 1700-1800м;

- О.С. при забое 2300-2600м,

- О.К.;

Количество замеров корректируется в соответствии с фактическим профилем ствола скважины  по согласованию Сторон.

    - При бурении скважин с мероприятиями по недопущению пересечений с ранее пробуренными скважинами, на пилотных и горизонтальных скважинах с разворотом по азимуту, при срезках с целью бурения в новое местоположение дополнительные замеры определяются утвержденными Заказчиком мероприятиями.

    - При необходимости проведения инклинометрических замеров, не оговоренных в данном Регламенте, дополнительные замеры осуществляются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счёт.

    - ПОДРЯДЧИК при отклонении ствола скважины в процессе бурения от проектного профиля обязан произвести пересчет профиля с учетом технических возможностей, и после согласования с ЗАКАЗЧИКОМ произвести корректировку траектории ствола  скважины на  центр  круга  допуска.

  - ЗАКАЗЧИК при спуске ЗТК из-под кондуктора или тех. колонны производит промывку скважины с целью подтверждения работоспособности ЗТК и определения уровня возможных помех, влияющих на качество принимаемого от ЗТК сигнала и на достоверность получаемой информации, в интервалах, согласованных с ПОДРЯДЧИКОМ. В случае наличия сильных помех производится поиск их источника с последующим требованием от ЗАКАЗЧИКА их устранения (в пределах кустовой площадки).

  - Сборка и разборка КНБК производится под руководством ответственного представителя ПОДРЯДЧИКА. Работы по сборке и разборке КНБК, включающие ЗТК, проводятся согласно инструкции ПОДРЯДЧИКА. Перед началом работ на кусте буровым вахтам проводится инструктаж согласно данной инструкции с записью в журнале инструктажей ПОДРЯДЧИКА.

  - КНБК, их размеры должны регистрироваться в буровом журнале с росписью ПОДРЯДЧИКА и ЗАКАЗЧИКА.

  - Обязательно включение в КНБК обратного или переливного клапана и наличие в бурильной колонне фильтра под бурильный инструмент.

  - ЗАКАЗЧИК предоставляет для проведения работ квалифицированный персонал, буровую установку, механизмы и вспомогательный инструмент, соответствующий Правилам безопасности нефтяной и газовой промышленности (Утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 N101).

  - Перед началом работ составляется акт о готовности буровой установки для работы с телесистемой (Приложение №2 к Регламенту) за подписью представителя ПОДРЯДЧИКА, ЗАКАЗЧИКА, электрика буровой бригады и инженера по растворам.

  - ЗАКАЗЧИК предоставляет ПОДРЯДЧИКУ меру бурового инструмента за своей подписью.

  - ЗАКАЗЧИК обеспечивает ПОДРЯДЧИКА необходимым набором забойных двигателей, при бурении наклонно-направленного участка скважины до точки Т1 с указанием фактической наработки после последнего капитального ремонта (Приложение №8 к Регламенту), на период действия Договора.

    - ЗАКАЗЧИК применяет химреагенты, смазывающие добавки в буровой раствор исключающие вероятность увеличения электропроводности (графит, соли натрия, калия и т.п.), пенообразования и прихвата инструмента в скважине, а при необходимости  их применения ставит в известность Подрядчика. Процент песка в растворе должен составлять не более 3% при бурении под эксплуатационную колонну.

  - Подрядчик имеет право присутствовать при контрольных замерах параметров бурового раствора.

  - В случае возникновения осложнений при бурении скважины ПОДРЯДЧИК вправе потребовать проведения контрольного замера параметров бурового раствора.

  - При несоответствии параметров бурового раствора требованиям ГТН ПОДРЯДЧИК вправе прекратить работы до восстановления параметров бурового раствора до требований ГТН, составить при этом акт за подписью представителя ЗАКАЗЧИКА.

  - ПОДРЯДЧИК обязан предоставлять информацию о полученных параметрах кривизны по первому требованию ЗАКАЗЧИКА.

  - ПОДРЯДЧИК не допускает простоя оборудования ЗАКАЗЧИКА, заблаговременно проводит ремонтные работы на станции ЗТК. Выполняет объем работ по сборке оборудования, наладке, ремонту для непрерывной работы своего оборудования на буровой, согласно нормам времени (Приложение №9 к Регламенту) предоставленным ПОДРЯДЧИКУ.

  - При проведении СПО время, затраченное на сборку - разборку ЗТК, фиксируется Представителем ПОДРЯДЧИКА  в буровом журнале.

  - После завершения бурения с телесистемой производится промывка скважины и подъем КНБК, осуществляется ее разборка в присутствии ответственных представителей ПОДРЯДЧИКА.

  - Окончание работ по ИТТС строительства скважины оформляется актом выполненных работ по ИТТС (Приложение № 6 к Регламенту) и подписывается представителем ПОДРЯДЧИКА и ЗАКАЗЧИКА.

  - ПОДРЯДЧИК обязуется выполнять работы по данному Договору в соответствии с технологическими требованиями, дополнениями и изменениями ГТН в части реализации проектного профиля, если они были утверждены ЗАКАЗЧИКОМ и согласованы с ПОДРЯЧИКОМ до начала и в процессе работ.

- Перечень Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Регламента:

Приложение № 1 – Заявка на производство работ по ИТТС строительства скважин.

Приложение № 2 – Акт готовности буровой установки для работы с телесистемой.

Приложение № 3 – Окончательный отчет по выполненным работам на скважине.

Приложение № 4 – Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных

некачественно.

- Приложение № 5 – Акт начала работ по ИТТС.

Приложение № 6 – Акт выполненных работ по ИТТС.

Приложение № 7 – Суточный отчет по бурению.

Приложение № 8 – Оборудование, предоставляемое ЗАКАЗЧИКОМ.

Приложение №9 – Перечень и стоимость скважинного оборудования, используемого  Подрядчиком  для производства работ.

Приложение №10 – Акт выполненных работ по бурению

Приложение №11 – Акт Начала-окончания ожидания работ по ИТТС

Приложение №12 – Акт о простое

| ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |  |
|  | (ФИО) |  |  | (ФИО) |  |
| (подпись) |  |  | (подпись) |  |  |
| М.П. |  |  | М.П. |  |  |