|  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Договору № от . .2015 г |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №  ____

на проведение экспертизы промышленной безопасности/

экспертно-технического диагностирования технологических трубопроводов

- Заказчик

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»

- Сокращения и определения

Экспертиза промышленной безопасности  (далее ЭПБ) - оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, результатом которой является заключение  промышленной безопасности;

Экспертно-техническое диагностирование (далее ЭТД) – техническое диагностирование, выполняемое по истечении расчётного срока службы технического устройства, здания и сооружения или расчётного ресурса безопасной работы, а также после аварии или обнаруженных повреждений элементов, в целях определения возможных параметров и условий дальнейшей эксплуатации;

Заключение экспертизы промышленной безопасности (далее по тексту – Заключение ЭПБ) – документ, содержащий обоснованные выводы о соответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности.

Отчет об экспертно-техническом диагностировании (далее по тексту – Отчет ТД) – документ, содержащий оценку технического состояния объекта с указанием места и определения причин отказа (неисправности), прогнозирование технического состояния.

Технические устройства (далее – ТУ) – применяемые на опасном производственном объекте машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта (далее ОПО).

- Основание для выполнения работ/оказания услуг

- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Правила проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. № 538

- Технический регламент Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. №823;

- Федеральные нормы и правила  в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 г. N 101

- Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов  (РД 39-132-94)

- Положение об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утвержденное постановлением Правительства РФ от 28 мая 2015 г. №509;

- Национальный стандарт, ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»;

- Период выполнения работ /оказания услуг

с 01.01.2016 г по 31.12.2016 г.

- Место выполнения работ /оказания услуг

Производственные объекты, расположенные на месторождениях ОАО «СН-МНГ».

Ориентировочное расстояние от г. Мегиона, км (в одну сторону):

- Аганское – 58 км (а/дорога с тв. покрытием);

- Южно-Аганское – 33 км (а/дорога с тв. покрытием);

- Ватинское – 16 км (а/дорога с тв. покрытием);

- Северо-Покурское – 40 км (а/дорога с тв. покрытием);

- Северо-Ореховское (вост. купол) - 20 км (грунтовая а/дорога);

- Северо-Ореховское (зап. купол) - 44 км (грунтовая а/дорога);

- Мыхпайское – 19 км (а/дорога с тв. покрытием);

- Мегионское – 30 км (а/дорога с тв. покрытием);

- Покамасовкое – 105 км (а/дорога с тв. покрытием);

- Кетовское – 165 км (33 км грунтовой а/дороги);

- Ново-Покурское – 166 (а/дорога с тв. покрытием);

- Северо-Островное – 205 км (35 км грунтовой а/дороги);

- Южно-Локосовское – 207 км (60 км грунтовой а/дороги);

- Кысомское – 104 км (а/дорога с тв. покрытием);

- Узунское – 116 км (а/дорога с тв. покрытием);

- Аригольское – 210 км (а/дорога с тв. покрытием);

- Ачимовское – 278 км (92,5 км зимник, 72 км дороги с щеб. покр.);

- Чистинное – 318 км (92,5 км зимник, 30 км дороги с щеб. покр.);

- Тайлаковское – 493 км (130 км дороги с щеб. покр.);

- Западно-Усть-Балыкское – 290 км (16 км зимник, 6,5 км грунтовой а/дороги);

- Западно-Асомкинское – 335 км (23 км грунтовой а/дороги).

- Перечень технических устройств, подлежащих экспертизе промышленной безопасности

Технологические трубопроводы:

- Выкидные линии скважин (от нефтяных скважин до автоматизированной групповой замерной установки);

- Внутриплощадочные (трубопровод объектов подготовки нефти и газа и объектов поддержания пластового давления);

- Газопровод внутриплощадочный (трубопровод объектов подготовки нефти и газа);

- Нагнетательные линии скважин (водовод поддержания пластового давления от блока-гребёнки или точки врезки до скважины или группы скважин).

- Требования к составу и выполнению работ / оказанию услуг:

Исполнитель должен осуществлять свою деятельность на основании документов подтверждающих разрешение на осуществление деятельности в области неразрушающего контроля и экспертизы промышленной безопасности на ОПО. Копии этих документов экспертной организации допускается предоставлять Заказчику один раз в отдельной подшивке с заверенной копией и скреплением печати организации.

Обязательным условием для заключения договора, является наличие в штате Исполнителя, либо привлеченного на основании трудового договора, одного эксперта 1 категории (согласно Положения об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 мая 2015 г. №509).

Проведение экспертизы промышленной безопасности технологических трубопроводов осуществляется по программе работ по определению возможности продления срока безопасной эксплуатации объекта экспертизы (далее-Программа), согласованной с Заказчиком до начала проведения работ. Направление оригиналов Программы (в двух экземплярах) осуществляется Исполнителем в адрес Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания договора. Один из оригиналов согласованных Программ (по каждому типу (виду) технологических трубопроводов передается Заказчику.

Программа работ по определению возможности продления срока безопасной эксплуатации технологических трубопроводов должна предусматривать:

Обязательно:

- Проведение анализа эксплуатационной, проектной и ремонтной документации (при наличии);

- Проведение обследования технологических трубопроводов методами неразрушающего, разрушающего (при необходимости) контроля;

- Оценка фактического коррозионного состояния объекта ЭПБ/ЭТД, износа и наличия других дефектов;

- Исследование напряженно-деформированного состояния и выбор критериев предельных состояний;

- Определение остаточного ресурса (срока) эксплуатации (до прогнозируемого наступления предельного состояния);

- Систематизация и классификация дефектов, мест расположения и степень их опасности;

- Расчет режимов работы;

- Разработка перечня дефектов и рекомендаций по выполнению ремонтно-профилактических работ и работ по замене  участков трубопроводов, элементов, деталей ТУ и т.д.;

- Установление критериев предельного состояния.

Дополнительно (в случае необходимости):

- Металлографические исследования;

- Определение химического состава материалов;

- Испытания на прочность, и другие виды испытаний;

- Определение механических характеристик.

Получение всей необходимой информации, ознакомление и анализ эксплуатационной, проектной, исполнительной и иной документации на объект экспертизы осуществляется Исполнителем на объектах Заказчика без ее вывоза с объекта обследования. По предварительному согласованию с Заказчиком, допускается копирование вышеуказанной документации посредством фото (видео) фиксации либо ксерокопирования.

В случае крайней необходимости или случаях предусмотренных требованиями законодательных актов, регламентирующих процесс оказания данных услуг, допускается предоставление и возврат оригиналов материалов и документации на объект ЭПБ, с обязательным оформлением Сторонами акта приема передачи  этой документации.

Оказание услуг Исполнителем осуществляется в строгом соответствии с поданными заявками. Подача заявок на проведение ЭПБ/ЭТД осуществляется Заказчиком в ежемесячном формате, по формам Заказчика, с указанием  места оказания услуг, наименования объекта ЭПБ  и планируемого срока проведения обследования. Сроки подачи заявок на оказание услуг согласовываются сторонами перед началом оказания услуг. В случае производственной необходимости допускается подача  Заказчиком срочных (аварийных) заявок, без ограничения сроков их подачи и имеющих повышенный приоритет их выполнения. Сроки выполнения таких заявок указываются при их формировании и являются обязательными для исполнения.

Повторный выезд Исполнителя на объект диагностирования после устранения замечаний, для проведения дополнительного обследования осуществляется без дополнительной оплаты.

- Требования к срокам оказания/проведения работ/услуг, выполняемых Исполнителем

Срок проведения экспертизы промышленной безопасности определяется сложностью объекта, но не должен превышать двух месяцев с момента получения доступа к комплекту необходимых материалов, документов в объеме  необходимом для проведения ЭПБ (ЭТД), в соответствии с действующей нормативной технической документацией и выполнения всех иных условий проведения работ.

Срок выполнения заявок и выдача результатов на проведение  предремонтного экспертно-технического диагностирования  не должен превышать  5 (пяти) рабочих дней.

При выявлении значительных отклонений либо несоответствии представленных материалов и документации установленным требованиям, экспертная организация уведомляет Заказчика о необходимости доработки материалов и документации в соответствии с действующей нормативной технической документацией. Срок направления экспертной организацией уведомления не должен превышать 5 рабочих дней со дня получения информации по объекту ЭПБ.

По окончании экспертизы промышленной безопасности (экспертного технического диагностирования) по конкретному объекту Исполнитель передает Заказчику проект экспертизы промышленной безопасности, отчета об экспертно-техническом диагностировании, восстановленный паспорт или иной документ в срок, не менее чем за 7 рабочих дней до предоставления акта сдачи-приёмки оказанных Услуг.

В случае выявления замечаний, претензии к проекту направленного документа  направляются Заказчиком в экспертную организацию в письменной форме либо электронном виде не позднее чем через 7 рабочих дней после получения проекта документа.

Замечания, выявленные Заказчиком, Исполнитель устраняет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения Исполнителем и направляет повторно на согласование Заказчику.

Дубликаты отчета/заключения и другой документации ( восстановленный паспорт ТУ и т.д.) оформляемые Исполнителем во исполнение обязательств по настоящему документу, выдаются/предоставляются Заказчику безвозмездно по заявке, в срок не превышающий  5 (Пяти)  рабочих дней с момента поступления заявки Исполнителю.

Требования к составу и форме представляемых отчётных материалов

Оформление заключения экспертизы промышленной безопасности, отчёта по результатам технического диагностирования должны быть оформлены в строгом соответствии с Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. № 538, и иной технической документацией регламентирующей данный вопрос.

Оформленные документы по результатам экспертизы промышленной безопасности (экспертного технического диагностирования) (заключения, отчеты о ТД, и иные документы) оформляемые Исполнителем в процессе выполнения договорных обязательств,  не должны содержать:

- Рекламной информации;

- Специальных знаков, фоновых рисунков;

- Логотипов экспертной организации с размерами и заполнением более 2 % от площади листа.

Для обеспечения защиты заключения, отчёта, от действий по неправомерному использованию, копированию, опубликованию чужих материалов, допускается использование бумаги с нанесением водяных знаков (буквы, изображения, рисунки), которые выглядят светлее при просмотре на просвет.

Предоставление Заказчику  результирующих документов, являющихся результатом оказания услуг по договору ЭПБ, осуществляется в следующем обязательном объеме:

- На бумажном носителе в двух экземплярах;

- В электронном виде в форматах pdf, doc либо (xls)  при этом размер тома не должен превышать 50 Мб.

Предоставляемые документы должны быть подписаны экспертом(ми) проводившим(ми)  ЭПБ (ЭТД) иметь твердые обложки, быть пронумерованы, прошиты, прошивка должна быть скреплена печатью.

Нумерация заключений (иных итоговых документов) должна иметь сквозную нумерацию по формату согласованному с Заказчиком. Нумерация отчетов о техническом диагностировании обязательно должна содержать индекс «ТД» после основного номера заключения.

Исполнитель  обеспечивает ежемесячное  предоставление отчетности (на постоянной основе) о выполненных объемах работ, в электронном виде в формате xls, по формам, предоставляемым Заказчиком, в сроки согласованные с Заказчиком (без предоставления дополнительных данных со стороны Заказчика).

Заказчик вправе, дополнительно запросить любые формы, расчёты, приложения, копии документов и иную информацию оформляемую Исполнителем в процессе исполнения договорных обязательств, как в бумажном, так и электронном виде любого формата. Предоставление запрашиваемой информации Исполнителем должно быть осуществлено не позднее, чем через 5 дней со дня получения запроса (в том числе на постоянной основе).

Количество  предоставляемых Исполнителем оригиналов документов, а также форматы электронных версий могут изменяться, в связи с изменением законодательных актов РФ или требований иных регламентирующих документов, в том числе внутренних локальных нормативных актов Заказчика.

- Требования к качеству работ/услуг

Работы должны быть выполнены с учётом требований приказов, СНиП, РД, ГОСТ, инструкций, иных законодательных актов, регламентирующих  процесс проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий, сооружений и документации. В процессе выполнения работ персонал Исполнителя, должен строго соблюдать технологии всех видов работ предусмотренные нормативно-технической документацией (далее НТД), а также требования промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, локальных нормативных актов Заказчика, при нахождении на объектах Заказчика.

- Прочие условия

Подготовка объектов подлежащих экспертно-техническому диагностированию, осуществляется Исполнителем собственными силами и за счёт собственных средств (если иное не оговорено договорными отношениями).

Вся запорная, регулирующая и запорно-предохранительная арматура подвергается обследованию как составная часть объекта обследования. Также обследованию должны  подлежать все элементы технического устройства, сооружения, являющиеся его составной частью – патрубки, отводы, разветвления, внутренние элементы и иное.

Завоз на объекты Заказчика оборудования, приспособлений, инструментов и расходных материалов Исполнителя, а также доставка персонала на место оказания услуг и проживание на месторождениях, осуществляется Исполнителем за счёт собственных сил и средств.

Компенсация причиненного вреда, в случае нанесения ущерба Заказчику, третьим лицам, при выполнении работ, во исполнение договорных обязательств, осуществляется согласно требованиям законодательных актов РФ, а также положений договора,  исключительно за счёт Исполнителя.

| Заказчик: |  | Исполнитель: |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» |  | «_____________________________» |
| _________________ |  | _________________ |
| _________________ |  | _________________ |
| _________________ |  | _________________ |
| _________________ |  | _________________ |
| _________________ |  | _________________ |
| ___________________ (Ф.И.О.) |  | __________________ (Ф.И.О.) |