**Договор на выполнение работ**

**по переработке (обезвреживанию) нефтяного шлама**

**между**

**Открытым акционерным обществом**

**«Славнефть-Мегионнефтегаз»**

**(ОАО «СН-МНГ»)**

**и**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование контрагента)

**г. Мегион**

**201\_\_\_\_\_г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **ОПРЕДЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………...** |  |
|  | | |
| 2. | **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА…………………………………………………………..** |  |
|  | | |
| 3. | **СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ……………………….…..** |  |
|  | | |
| 4. | **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН …………………………………...….…** |  |
|  | | |
| 5. | **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ …………………………** |  |
|  | | |
| 6. | **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ………………………………………………………..……** |  |
|  | | |
| 7. | **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН………………………………………….……** |  |
|  | | |
| 8. | **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)…...** |  |
|  | | |
| 9. | **СОХРАННОСТЬ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО**  **ХАРАКТЕРА ………………………………………………………………………** |  |
|  | | |
| 10. | **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ………………………………………………………...** |  |
|  | | |
| 11. | **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ……………………………………………………………...** |  |
|  | | |
|  | **АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН………...** |  |
|  | | |
|  | **ПРИЛОЖЕНИЯ** |  |

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ по переработке**

**(обезвреживанию) нефтяного шлама**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г. Мегион** |  | **«** |  | **»** |  | **20** |  | **г.** |

**Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(должность полностью)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. полностью)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от\_\_\_ №\_\_\_/Доверенность от\_\_\_ № \_\_)*

с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами)*

именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность полностью)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. полностью)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от\_\_\_ №\_\_\_/Доверенность от\_\_\_ № \_\_)*

и Лицензии серия\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_, в соответствии с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(разрешительная документация)*

именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»,** с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Определения**

Если иное не определено в тексте, применяемые в Договореопределения, имеют следующие значения, с соответствующими оговорками по условиям их применения:

**«Стороны»** – Заказчик и Подрядчик.

**«Договор»** – настоящее соглашение сторон, согласованное и подписанное Заказчиком и Подрядчиком, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные Сторонами в период действия Договора.

**«Срок действия Договора»** – период времени, с даты вступления Договора в силу, до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (либо до окончания срока, указанного в Договоре).

**«Нефтяной шлам»** – отход, образующийся в процессах сопутствующих процессам бурения скважин, добычи, переработки, транспортировки и хранению нефти представляющий собой сложную физико-химическую смесь, состоящую из нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды.

«**Переработка (обезвреживание) нефтяного шлама»** –физико-химическое, термическое и/или биологическое преобразование Нефтяного шлама с целью снижения его опасности и предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду путем получения Вторичной продукции/Вторичных отходов, происходящее, как правило, с уменьшением его массы и (или) объема и осуществляемое Подрядчиком на Объекте переработки отходов по утвержденной в установленном порядке технологии.

**«Объект переработки отходов»** – специально оборудованное, в соответствии с требованиями законодательства РФ и внесенное в государственный реестр объектов размещения отходов, сооружение (полигон, установка и т.д.), предназначенное для переработки отходов, принадлежащее Подрядчику на праве собственности, аренды или ином законном основании.

Объектом переработки отходов по настоящему Договору является: полигон ТБО и ПО

Объект переработки отходов по настоящему Договору расположен: Аганское месторождение ОАО «СН-МНГ»

**«Вторичная продукция»** – продукты, получаемые в результате переработки Нефтяного шлама, на которые Подрядчиком в установленном порядке получены все необходимые документы и которые могут быть использованы в дальнейшем.

**«Вторичные отходы»** – отходы, получаемые в результате переработки Нефтяного шлама Подрядчиком, по которым не достигнуто качество переработки, позволяющем отнести их ко Вторичной продукции.

«**Партия Нефтяного шлама»** – часть объема Нефтяного шлама, по которому осуществляется сдача-приемка выполненных Работ по Переработке Нефтяного шлама и подписывается соответствующие акты.

«**Партия Вторичной продукции»** – объем Вторичной продукции, полученный в результате Переработки Партии Нефтяных отходов.

**«Акт переработки Партии нефтяного шлама»** – двусторонний документ, подписанный комиссией, состоящей из уполномоченных представителей Подрядчика и Заказчика, по результатам изучения факта, условий и результатов Переработки Партии Нефтяного шлама, которое осуществляется на Объекте переработки отходов путем ознакомления с документами и проведения натурного обследования.

**«Акт сдачи-приемки выполненных работ»** – двусторонний документ, подписанный Сторонами или уполномоченными представителями Сторон, фиксирующий выполнение Подрядчиком работ по Переработке Партии Нефтяного шлама, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.

**«Представители Сторон»** – лица, уполномоченные Сторонами на совершение от их имени, действий, в соответствии с Договором, на основании надлежаще оформленных доверенностей и/или приказов.

**«Персонал Подрядчика»** – физические лица, состоящие с Подрядчиком в трудовых отношениях (работники Подрядчика), привлеченные Подрядчиком непосредственно к выполнению работ (части работ), а также сопровождающие/обеспечивающие выполнение работ (части работ).

Стороны согласовали, что к персоналу Подрядчика не относятся физические лица привлеченные Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ/оказания услуг, сопровождающих/обеспечивающих выполнении работ (части работ) определенных настоящим Договором, на основании гражданско-правовых договоров.

**«Субподрядчик»** – любое третье лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ/оказания услуг, сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ (части работ) определенных настоящим Договором.

**«Супервайзер»** – уполномоченный представитель организации, оказывающей Заказчику услуги супервайзинга на основании заключенного с Заказчиком договора.

**«Супервайзинг»** – система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства РФ в области промышленной, экологической безопасности, пользования недрами, требований Заказчика к выполнению работ, условий документации регламентирующей выполнение работ, для получения Заказчиком ожидаемого результата работ. Система мер включает в себя, в том числе, технико – технологический контроль, наблюдение и координацию действий подрядчиков выполняющих работы/оказывающих услуги для Заказчика, а также комплекс экспертно-проверочных мероприятий.

Супервайзинг осуществляется с целью обеспечения соблюдения Подрядчиком при выполнении работ:

* технологии выполнения работ;
* требований разрешительной документации;
* требований нормативных и правовых документов;
* требований к осуществлению производственного контроля службами Подрядчика, в том числе в части обеспечения требуемого качества работ, выполнения технологических операций в соответствии с требованиями разрешительной документации и своевременной корректировки технологических операций в случае выхода контролируемых параметров за допустимые пределы, применяемого оборудования, материалов, инструментов.

**«Локальные нормативные акты Заказчика»** – утвержденные и действующие у **Заказчика** внутренние нормативные документы, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре как неотъемлемая его часть, устанавливающие единые нормы, правила организации и производства работ/оказания услуг, а также обеспечения безопасности, общие принципы или характеристики выполнения работ/оказания услуг, качества этих работ/услуг, и прочие, обязательные для исполнения, требования Заказчика.

Стороны согласовали, что локальные нормативные акты Заказчика, определенные настоящим Договором, передаются Подрядчику и принимаются последним по Акту приема-передачи локальных нормативных актов Заказчика (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

**«Оборудование, материалы, инструменты»** – все и всякое оборудование, приборы, машины, механизмы и материалы, а также имущество, находящееся во владении, заимствованное, полученное в аренду или контролируемое Подрядчиком и используемое для выполнения работ.

**«Территория Заказчика»** – лицензионные участки, месторождения, производственные территории, производственные площадки, контрольно-пропускные пункты, объекты Заказчика.

**«Лицензионный участок»** – участок недр, переданный Заказчику в пользование для добычи полезных ископаемых, на основании соответствующей лицензии, в установленном действующем законодательством РФ порядке. В рамках настоящего Договора, под Лицензионным участком Стороны также понимают участок недр, на котором Заказчик выполняет работы/оказывает услуги на основании договора об оказании операторских услуг, заключенного с владельцем лицензии.

**«Лицензия» -** специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа.

**«Объекты размещения отходов»** - специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

**«Объект размещения нефтяного шлама» -** объект Заказчика (полигон ТБ и ПО Аганского лицензионного участка), для накопления и хранения Нефтяного шлама.

**«Накопление отходов»** - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями [законодательства](consultantplus://offline/ref=E1BB40C75987E0FE9378F9895291554F6B776F3371AB4468F435825E3BEE13E50E13C2823CA83844R6kED) в области охраны окружающей среды и [законодательства](consultantplus://offline/ref=E1BB40C75987E0FE9378F9895291554F6B766B3770A94468F435825E3BEE13E50E13C2823CA83A45R6kAD) в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.

**«Хранение отходов»** - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

**«Инцидент»** – отказ или повреждение технических устройств, применяемых при производстве работ, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений действующего законодательства РФ в области промышленной безопасности.

**«Авария»** – опасное происшествие, создающее на территории Заказчика угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению объектов, имущества Заказчика, а так же объектов и имущества, находящихся во временном пользовании (владении) Заказчика, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

**«Недостатки»** – любые отступления и невыполнения требований нормативных правовых актов РФ, настоящего Договора, документации регламентирующей выполнение работ, допущенные Подрядчиком при производстве работ.

**«Подземные и наземные/надземные/воздушные коммуникации»** **–** сети водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения (конструкций энергетического оборудования), связи (кабели, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи), линий радиофикации, трубопроводы, коллекторы.

**«Отходы производства и потребления»** **–** вещества или предметы, образовавшиеся при выполнении Подрядчиком работ, и после их завершения, остатки сырья и материалов, отходы в виде жидких продуктов (водных или органических), масел, растворов, и др., которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению с территории Заказчика.

1. **Предмет Договора**
   1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнить работы по переработке (обезвреживанию) нефтяного шлама указанного в Перечне приведенном в Приложении № 3 к настоящему Договору (далее – Работы), а Заказчик обязуется оплатить выполненные Работы, в порядке установленном настоящим Договором.

Для выполнения Работ Подрядчик осуществляет выемку нефтяного шлама из объекта размещения нефтяного шлама и транспортировку нефтяного шлама на объект переработки отходов, указанный в настоящем Договоре.

* 1. Объем и сроки выполнения Работ определены Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение № 4).

Стороны согласовали, что объем Работ определенный в Графике выполнения Работ является ориентировочным и может быть изменен Заказчиком, с оформлением Сторонами дополнительного соглашения к Договору, или дополнения к Договору в рамках установленного настоящим Договором опциона.

* 1. Для выполнения Работ, Подрядчик обязуется использовать технологии, имеющие действующие в период выполнения Работ положительные заключения государственный экологической экспертизы, предусмотренные действующим законодательством РФ, обеспечивающие получение вторичной продукции/вторичных отходов, класс опасности которых будет не ниже IV.

Руководствуясь ст. 432 ГК РФ, Стороны согласовали, что использование Подрядчиком технологий, соответствующих вышеуказанным требованиям, а также получение вторичной продукции/вторичных отходов, класс опасности которых будет не ниже IV, является условием, определенным Заказчиком как существенное условие Договора.

* 1. Собственником вторичной продукции, образовавшейся в результате переработки (обезвреживания) нефтяного шлама является: Подрядчик.
  2. Собственником вторичных отходов, образовавшихся в результате переработки (обезвреживания) нефтяного шлама является: Подрядчик.
  3. Работы по настоящему Договору выполняются силами и средствами Подрядчика, его персоналом, с использованием его оборудования.
  4. Режим выполнения Работ: ежедневно, в течение 24 (двадцати четырех) часов в сутки.

1. **Стоимость Работ и порядок расчетов**
   1. Стоимость переработки (обезвреживания) 1 (одной) тонны нефтяного шлама составляет: \_\_ \_\_(\_\_) рублей \_\_ копеек без НДС, кроме того НДС (18%): \_\_(\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек. Всего стоимость переработки (обезвреживания) 1 (одной) тонны нефтяного шлама с учетом НДС составляет \_\_\_\_(\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек.
   2. Стоимость Работ по настоящему Договору, в соответствии с Расчетом стоимости работ по переработке (обезвреживанию) нефтяного шлама (Приложение № 5), ориентировочно составляет: \_\_ (\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек без НДС, кроме того, НДС (18%) \_\_ (\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек. Всего стоимость Работ с учетом НДС составляет \_\_ (\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек.
   3. Объем работ по переработке (обезвреживанию) партии нефтяного шлама, фактически выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате Заказчиком, фиксируется в Акте переработки (обезвреживания) партии нефтяного шлама, требования к оформлению которого определены в п.5.10. настоящего Договора.
   4. Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных работ в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Подрядчика оригиналов следующих документов:

* акта приемки выполненных работ;
* [счета-фактуры](consultantplus://offline/ref=04845DE22D500105F41383D7A3FA13387E55097F7B19ECE47FE2B2A21EmEH).
  1. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Подрядчика, указанным в настоящем Договоре.
  2. По согласованию Сторон оплата может быть проведена зачетом встречных однородных требований, который оформляется соглашением о взаимозачете.

Стороны согласовали, что при заключении Подрядчиком договора финансирования под уступку денежного требования, или иного договора (соглашения) о перемене лиц в обязательстве в части денежного требования, за Заказчиком остается право проведения зачета встречных однородных требований, с сумм подлежащих перечислению финансовому агенту (третьему лицу). При этом Подрядчик обязан собственными силами и средствами, без привлечения Заказчика, урегулировать с финансовым агентом (третьим лицом) взаимоотношения (включая споры) связанные с проведением взаимозачета.

* 1. Не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчётным кварталом, Стороны подписывают Акт сверки расчётов. Заказчик вправе задержать оплату за последний месяц каждого квартала до подписания Сторонами акта сверки.
  2. Работы, не указанные в настоящем Договоре, или дополнительном соглашении к нему, выполненные Подрядчиком, плате не подлежат.
  3. Заказчик оставляет за собой право изменить объем Работ определенный настоящим Договором в пределах следующего согласованного Сторонами опциона:

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону увеличения от объема Работ указанного в Договоре составляет 50 % (пятьдесят процентов).

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону уменьшения от объема Работ указанного в Договоре составляет 50 % (пятьдесят процентов).

Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (–) или увеличить (+) объем Работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цены Работ, сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами в Договоре.

Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения объема Работ.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику, направив ему письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до начала срока выполнения Работ. Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения определена Сторонами в Приложении № 6 к настоящему Договору.

С момента получения уведомления Заказчика об исполнении опциона в сторону уменьшения**,** обязательства Подрядчика по выполнению объема работ, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения, объем Работ, указанный в уведомлении Заказчика, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

* 1. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформленные на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора Подрядчик обязуется направить Заказчику копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры и т.д. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым Кодексом сроки, Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В случае получения счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) дней информирует Подрядчика об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

* 1. Стороны согласовали, что проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ Сторонами Договора не начисляются и не уплачиваются.

1. **Права и обязанности Сторон**
   1. **Заказчик обязуется:**
      1. Обеспечить доступ Подрядчика (спецтехники Подрядчика) к объекту размещения нефтяного шлама, для выполнения Подрядчиком Работ.
      2. Направить Подрядчику уведомление о назначении/смене своих представителей, уполномоченных принимать оперативные решения, относящиеся к настоящему Договору, с указанием: Ф.И.О., должности уполномоченных лиц и их контактных телефонов.
      3. Обеспечить участие своих представителей в оформлении/подписании Актов приема-передачи партии нефтяного шлама, Актов определения коэффициента перевода нефтяного шлама из м3 в тонны, Актов переработки (обезвреживания) партии нефтяного шлама.
      4. Передать Подрядчику локальные нормативные акты, указанные в Акте приема-передачи (Приложение № 1), в момент заключения Сторонами настоящего Договора.
      5. Обеспечить прием поступающих от Подрядчика данных, сведений, документов, и пр. которые Подрядчик обязан передавать в соответствии с настоящим Договором.
      6. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в порядке определенном настоящим Договором.
   2. **Заказчик вправе:**
      1. В любое время проверять и контролировать:

– ход и качество Работ;

– применение технологий производства Работ;

– сроки выполнения Работ;

– объем выполнения Работ;

– качество материалов и оборудования, инструментов используемых/применяемых Подрядчиком при выполнении Работ и правильность их использования;

– соблюдение персоналом Подрядчика и Субподрядчика выполняющим Работы, требований охраны труда и техники безопасности, локальных нормативных актов Заказчика;

– исполнение Подрядчиком иных требований настоящего Договора;

– квалификацию персонала Подрядчика выполняющего Работы.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков, Стороны оформляют двусторонний акт, отказ от подписания которого, не допускается. В случае отказа Подрядчика от подписания акта, Заказчиком проставляется соответствующая отметка, при этом отказ Подрядчика от подписания акта не является основанием для отказа от требований Заказчика основанных на Акте.

Для целей настоящего Договора, Стороны решили, что осуществление контроля и (или) проведение проверок, может осуществляться путем привлечения Заказчиком третьих лиц, оказывающих последнему услуги супервайзинга. При этом в случае возникновения между Супервайзером и Подрядчиком разногласий по какому-либо вопросу, Заказчик изучает позиции, мнения сторон этих разногласий, и принимает оптимальное, с точки зрения результатов Работ, решение, которое направляется Заказчиком Подрядчику и организации оказывающей Заказчику услуги супервайзинга.

Стороны согласовали, что Супервайзер вправе подписывать документы, относящиеся к осуществлению контроля и (или) проведению проверок в соответствии с вышеуказанными целями. Перечень (вид) таких документов определяется Заказчиком.

* + 1. Требовать от Подрядчика устранения замечаний и недостатков выявленных Заказчиком, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам.
    2. Изменять объем Работ определенный Сторонами в Графике выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, с оформлением дополнительного соглашения к Договору, или дополнения к Договору в рамках установленного настоящим Договором опциона.
    3. Самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, устранять недостатки допущенные Подрядчиком, а также требовать от Подрядчика возмещения расходов Заказчика понесенных последним в связи с устранением недостатков.
    4. Устанавливатьсроки устранения Подрядчиком недостатков.
    5. Отдавать распоряжения по всем вопросам, относящимся к Работам.
    6. Требовать от Подрядчика представления (предъявления) сертификатов, лицензий, разрешений и прочих документов, удостоверяющих готовность Подрядчика выполнять Работы.
    7. Требовать от Подрядчика предоставления информации, сведений, данных, отчетов установленных настоящим Договором.

Требовать от Подрядчика доработки предоставленной Заказчику информации, сведений, данных, отчетов, если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению (содержанию).

* + 1. В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ, путем уведомления Подрядчика, указав дату с которой Работы должны быть приостановлены, а также в любое время возобновить выполнение Подрядчиком приостановленных Работ.
    2. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора, потребовав предоставления Подрядчиком результата Работ полученного последним по состоянию на дату расторжения Договора, определенную в соответствии с настоящим Договором, а также возврата документации предоставленной Подрядчику для исполнения обязательств по Договору.

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, Заказчик возмещает Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств Подрядчиком на основании подтверждающих документов. При этом стоимость исполненных, на дату расторжения Договора, обязательств определяется совместно представителями Сторон.

* + 1. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков в случаях: если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в течение 10 (десяти) дней не по вине Заказчика, неоднократного или длящегося более 1 (одного) месяца нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 2 (два) календарных дня.
    2. Запретить доступ на территорию Заказчика: иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Подрядчиком (если Заказчиком будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство); физическим лицам привлеченным Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров, Субподрядчиков, привлечение которых Подрядчиком не согласованной в соответствии с требованиями настоящего Договора.

При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения принятых им обязательств.

* + 1. Требовать от Подрядчика замены персонала, Субподрядчиков.
    2. Без объяснения причин, отказать Подрядчику в привлечении последним третьих лиц для целей настоящего Договора.
  1. **Подрядчик обязуется:**
     1. Выполнить Работы с надлежащим качеством, в сроки и объемы, установленные в соответствии с настоящим Договором, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Договора.
     2. Передать Заказчику результат Работ в установленные Сторонами сроки*.*
     3. Иметь выданные в соответствии с требованиями законодательства РФ, и предъявлять Заказчику (по его требованию) все сертификаты, лицензии, разрешения и прочие документы, удостоверяющие готовность Подрядчика выполнять Работы. Соответствовать установленным лицензионным требованиям и условиям иной разрешительной документации и соблюдать их в соответствии с законодательством РФ.
     4. Принять от Заказчика локальные нормативные акты, указанные в Акте приема-передачи (Приложение № 1 в момент заключения Сторонами настоящего Договора.
     5. Защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков.
     6. Обеспечить сохранность и не допускать несанкционированных способов обращения и потерь нефтяного шлама при выполнении обязательств по настоящему Договору.
     7. Не допускать несанкционированного размещения, захоронения, хранения нефтяного шлама. В случае если примененные Подрядчиком способы обращения с нефтяным шламом, вторичной продукцией будут квалифицированы уполномоченными Государственными органами как несоответствующие установленным, Подрядчик обязан за свой счет исполнить все требования Государственных органов, независимо от того, кому предъявлены эти требования – Заказчику или Подрядчику.
     8. Собственными силами и средствами (без возмещения Заказчиком) произвести полную ликвидацию всех экологических последствий инцидентов и аварий, которые произошли по вине Подрядчика. Нести все риски, связанные с выполнением Работ, в том числе связанные с опасными свойствами нефтяного шлама, с момента приема Подрядчиком нефтяного шлама.
     9. Осуществлять переработку (обезвреживание) нефтяного шлама с применением только тех технологий, которые в установленном порядке согласованы с Государственными органами.
     10. Самостоятельно в установленном порядке согласовывать с уполномоченными Государственными органами все вопросы, связанные с экологической и санитарно-эпидемиологической безопасностью технологии переработки (обезвреживания) нефтяного шлама, способов реализации и (или) использования вторичной продукции/вторичных отходов.
     11. Самостоятельно и за свой счет разрабатывать и согласовывать с уполномоченными Государственными органами всю разрешительную документацию, предусмотренную действующим законодательством РФ (в том числе нормативы выбросов и сбросов загрязняющих веществ, статистическую отчетность и др.), а также получать в установленном порядке разрешения и вносить плату за выбросы, сбросы, размещение нефтяного шлама.
     12. Обеспечить принятие передаваемой, в соответствии с настоящим Договором, Заказчиком, документацию необходимую Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств.
     13. Направить Заказчику уведомление о назначении/смене своих представителей, уполномоченных принимать оперативные решения, относящиеся к настоящему Договору, с указанием: Ф.И.О., должности уполномоченных лиц и их контактных телефонов.

К уведомлению должны прилагаться документы (доверенность и/или приказ), подтверждающие полномочия представителей Подрядчика.

Назначить одного из своих работников полномочным представителем Подрядчика, ответственным за оперативное руководство технико-технологическим процессом Работ, за персонал Подрядчика выполняющий Работы. Полномочный представитель Подрядчика должен обладать полномочиями необходимыми для решения оперативных вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ между Заказчиком, Подрядчиком (включая, но не ограничиваясь) полномочиями на: участие в составлении/на подписание Акта приема-передачи партии нефтяного шлама, Акта определения коэффициента перевода нефтяного шлама из м3 в тонны, Акта переработки (обезвреживания) партии нефтяного шлама, товарно-транспортных накладных, актов о недостатках Работ, актов оформленных Заказчиком в ходе проведения контроля/проверок.

В течение 3 (трех) рабочих дней следующих за днем подписания настоящего Договора направить Заказчику надлежащим образом заверенные должным образом копии доверенностей и/или приказов, подтверждающих полномочия работников Подрядчика, назначенных последним ответственными за оперативное руководство технико-технологическим процессом Работ, за персонал Подрядчика выполняющий Работы.

В случае изменения состава полномочных представителей Подрядчика, последний, не позднее 3 (трех) календарных дней следующих за днем назначения нового представителя, направить Заказчику заверенные должным образом копии доверенностей, подтверждающих их полномочия.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора, письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя(ей) и объеме предоставленных ему (им) полномочий. В уведомлении должно быть указано: Ф.И.О., должность уполномоченных лиц и их контактные телефоны. К уведомлению должны прилагаться документы (доверенность и/или приказ), подтверждающие полномочия представителей Подрядчика.

При привлечении Субподрядчика, Подрядчик уведомляет Заказчика о назначении своих представителя(ей) в лице работника(ов) Субподрядчика, и объеме предоставленных ему (им) полномочий в рамках настоящего Договора. В уведомлении должно быть указано: Ф.И.О., должность уполномоченных лиц и их контактные телефоны. К уведомлению должны прилагаться документы (доверенность и/или приказ), подтверждающие полномочия представителей Субподрядчика.

Подрядчик письменно обязан уведомить Заказчика о смене своего представителя(ей), в течение одного рабочего дня.

* + 1. Предоставить Заказчику заверенные должным образом образцы подписей представителей Подрядчика уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры, иные документы оформляемые Сторонами в рамках настоящего Договора и в связи с ним.
    2. Обеспечить (организовать) участие своих представителей:

– в оформлении/подписании Актов приема-передачи партии нефтяного шлама, Актов определения коэффициента перевода нефтяного шлама из м3 в тонны, Актов переработки (обезвреживания) партии нефтяного шлама, актов о недостатках Работ;

– в расследованиях Сторонами аварий, инцидентов, несчастных случаев, а также иных случаев фактической остановки выполняемых Работ, и произошедших внеплановых событий;

– в проводимых Заказчиком проверках в рамках осуществления последним контроля в соответствии с настоящим Договором;

– в проводимых Заказчиком служебных проверках, при обнаружении завышения Подрядчиком, в предоставленных документах, объемов выполненных Работ;

– в проводимых Заказчиком иных мероприятиях, расследованиях, проверках, в связи с настоящим Договором.

* + 1. Для выполнения Работ привлекать компетентный, достаточно квалифицированный, профессиональный, обученный персонал, аттестованный (обученный) по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности, прошедший соответствующую подготовку.
    2. Перед началом выполнения работ/оказания услуг обеспечивать прохождение процедуры допуска работников в ОАО «СН-МНГ» в соответствии с требованиями указанных в Положении о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказания услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».
    3. Соблюдать требования медицинского обеспечения и охраны здоровья своего персонала на период выполнения ими работ на производственных объектах Заказчика согласно Приложения 11 к настоящему договору.
    4. За свой счет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика организовать и обеспечить трудовую деятельность своего персонала в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ. А также:

– осуществлять доставку своего персонала в место производства Работ и обратно. В целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленные сроки, обеспечивать необходимую численность персонала в месте производства Работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр., в том числе на период отсутствия подъездных дорог;

– согласовать с Заказчиком места базирования своего персонала на время выполнения Работ в том случае, если персонал Подрядчика во время выполнения Работ будет проживать в полевых условиях, на территории Заказчика. При проживании персонала в полевых условиях, Подрядчик обязуется оборудовать жилые помещения в соответствии с требованиями санитарных ном, норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. На помещениях, предназначенных для проживания персонала Подрядчика, должны быть размещены логотипы Подрядчика;

– обязать свой персонал, по требованию Заказчика, предъявлять документы, удостоверяющие/подтверждающие их компетенцию и полномочия;

– осуществлять замену персонала по предварительному согласованию с Заказчиком, либо по первому требованию Заказчика в срок указанный Заказчиком;

– не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров, иностранных граждан, лиц без гражданства, привлеченных Подрядчиком с нарушением миграционного законодательства, а также Субподрядчиков не согласованных Заказчиком в соответствии с требованиями настоящего Договора.

* + 1. За свой счет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика:

– для выполнения Работ применять/использовать оборудование, материалы, инструменты, качество которых соответствует государственным стандартам, техническим условиям, иным требованиям технических регламентов, действующих в РФ, требованиям настоящего Договора и подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами. По требованию Заказчика предъявлять последнему, документы, подтверждающие качество оборудования, материалов, инструментов.

– поддерживать применяемое/используемое в Работе оборудование материалы, инструменты в состоянии,отвечающем требованиям настоящего Договора. Осуществлять замену оборудования, материалов, инструментов, в том числе, в отношении которых Заказчиком выявлены недостатки.

– доставлять (перемещать) оборудование, материалы, инструменты в место выполнения Работ, в объеме, обеспечивающем выполнение Работ надлежащего качества и в установленные сроки, в том числе на период отсутствия подъездных дорог.

– осуществлять его разгрузку-погрузку, складирование, выполнять своевременную поверку, ремонт и техническое обслуживание.

– обеспечить сохранность оборудования, материалов, инструментов, находящихся в месте выполнения Работ, используемых Подрядчиком при производстве Работ.

– в целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленном объеме, обеспечивать достаточное количество единиц оборудования, инструментов в месте выполнения Работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр., в том числе на период отсутствия подъездных дорог.

– транспортировать грузы по территории Заказчика только при наличии номерных товаротранспортных накладных заполненных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

* + 1. Соблюдать/выполнять требования локальных нормативных актов Заказчика, перечень которых определен в Акте приема-передачи локальных нормативных актов Заказчика (Приложение № 1).
    2. Немедленно уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ.

Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

– аварии (в течение 1 (одного) часа);

– инциденты (в течение 2 (двух) часов);

– несчастные случаи (в течение 2 (двух) часов);

–дорожно-транспортные происшествия (в течение 2 (двух) часов). Подрядчик незамедлительно извещает Службу безопасности движения департамента транспортного обеспечения Заказчика, центральную инженерно-технологическую службу Заказчика о произошедшем ДТП по телефонам: 8 (34643) 49-043, 47-581, 41-179, 8 (34643) 46-222, 46-6-33, 47-088;

– хищения и иные противоправные действия (в течение 2 (двух) часов);

– забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся предмета настоящего Договора и обязательств Сторон по нему (в течение 2 (двух) часов);

* + 1. Устранять недостатки в установленные Заказчиком сроки.
    2. Собственными силами и средствами устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ, возникшие по вине Подрядчика.
    3. Предоставлять Заказчику (Супервайзеру) возможность (не препятствовать и оказывать содействие) осуществления контроля и проведения проверок в соответствии с настоящим Договором. Участвовать в составлении и подписании актов по результатам проведенных Заказчиком проверок. Отказ от подписания Акта не допускается. В установленные Заказчиком сроки устранять выявленные последним недостатки, на основании соответствующих актов, подписанных представителями Сторон. Положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.
    4. Выполнять распоряжения Заказчика по всем вопросам, относящимся к Работам, за исключением случаев, когда это является незаконным или не относится к настоящему Договору. А также выполнять решения Заказчика, принятые последним в результате изучения позиции и мнения Подрядчика и Супервайзера, в случае возникновения разногласий между Супервайзером и Подрядчиком.
    5. При привлечении Субподрядчика, представлять Заказчику (по его требованию) копии заключенных с ним договоров, копии лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ, для выполнения Работ, а также копии правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другую истребованную Заказчиком документацию и информацию о Субподрядчике.

Привлечение Субподрядчика осуществляется с обязательным проведением Подрядчиком технического аудита, с использованием Анкеты по установленной Заказчиком форме. Результаты технического аудита Подрядчик предоставляет Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком.

* + 1. По запросу Заказчика предоставлять последнему справки, подтверждающие фактическое количество переработанных (обезвреженных) нефтяных отходов в соответствии с выполненными на момент обращения объемами.

Предоставлять Заказчику, информацию, сведения, данные, отчеты установленные настоящим Договором. Требования к оформлению/составлению, срокам предоставления информации, сведений, данных, отчетов, не определенные настоящим Договором, устанавливает Заказчик, а Подрядчик, в свою очередь, соблюдает их.

* + 1. При получении уведомления Заказчика, полностью или частично приостановить выполнение Работ, а также возобновить выполнение приостановленных Работ.
    2. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора (расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке), а также в случае отказа Подрядчика от исполнения Договора (расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке), передать Заказчику результаты выполненных Работ, полученный Подрядчиком на дату расторжения Договора, а также возвратить Заказчику все представленное им на период выполнения Работ. Совместно с представителем Заказчика определить стоимость Работ исполненных, на дату расторжения Договора.
    3. Своевременно предоставить Заказчику документы, необходимые последнему для исполнения обязательств по оплате выполненных Работ, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Договора.
    4. Предпринимать все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба расположенным на территории Заказчика: подземным и наземным/надземным/воздушным коммуникациям; промышленным объектам и другим сооружениям; покрытиям дорог, а также меры исключающие причинение вреда окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
    5. Обеспечить сбор и вывоз с территории Заказчика, отходов производства и потребления, образовавшихся при выполнении Работ, не допускать загрязнения территории Заказчика отходами производства и потребления.
    6. Не допускать передвижения гусеничной техники своим ходом по автодорогам с асфальто-бетонным щебеночно-гравийным покрытием на территории Заказчика, без письменного согласования с представителем организации осуществляющей обслуживание дорог.
    7. Согласовывать с энергоснабжающими и эксплуатирующими энергетическое оборудование организациями провоз негабаритного груза, а также производство Работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи. Работы в охранных зонах должны производиться при наличии нарядов-допусков и разрешений. В случае повреждения линии электропередачи Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет.
    8. Собственником вторичной продукции является Подрядчик. Вывезти вторичную продукцию с территории Заказчика не позднее 30 (тридцати) календарных дней следующих за днем подписания Сторонами Акта переработки (обезвреживания) партии нефтяных отходов. Предоставить Заказчику документы, подтверждающие вывоз вторичной продукции/вторичных отходов с территории Заказчика.
  1. **Подрядчик вправе:**
     1. Привлекать Субподрядчиков для выполнения Работ определенных настоящим Договором, и (или) оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих выполнение Работ. Привлечение Субподрядчиков осуществляется на условиях письменного согласия Заказчика, наличия у Субподрядчика лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ, и соответствия квалификации Субподрядчика условиям настоящего Договора.
     2. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Заказчика не менее чем за 3 (три) месяца до даты расторжения Договора.

1. **Порядок выполнения и приёмки Работ**
   1. Заказчик передает Подрядчику нефтяной шлам в объемах и в сроки, определенные Сторонами в Графике выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Подрядчик в свою очередь принимает от Заказчика нефтяной шлам для осуществления его переработки (обезвреживания).

Прием–передача нефтяного шлама осуществляется в момент выемки нефтяного шлама из объекта размещения, с оформлением Акта, который составляется Подрядчиком по форме Приложения № 2 к настоящему Договору и подписывается представителями Сторон.

* 1. Местом выполнения Работ является объект переработки отходов, местоположение которого определено в Разделе 1 настоящего Договора.
  2. После приемки нефтяного шлама, Подрядчик осуществляет переработку (обезвреживание) нефтяного шлама с использованием технологий, имеющих действующие в период выполнения Работ положительные заключения государственный экологической экспертизы, предусмотренные действующим законодательством РФ, на паспортизированной в установленном порядке установке.
  3. Учет передаваемого Заказчиком и принимаемого Подрядчиком нефтяного шлама осуществляется Сторонами ежемесячным определением коэффициента перевода м3 (метров кубических) нефтяного шлама в тонны с составлением Акта определения коэффициента перевода нефтяного шлама из м3 в тонны, который подписывается представителями Сторон.

Определение коэффициента перевода нефтяного шлама из м3 в тонны осуществляется в первый рабочий день месяца, в котором выполняются Работы, следующим образом: представитель Подрядчика в присутствии представителя Заказчика фиксируют факт перемещения нефтяного шлама в ковше погрузчика, путем внесения Подрядчиком записи в Журнал учета выполненных работ, которая подтверждается подписью представителя Подрядчика и представителя Заказчика.

Фактические данные, зафиксированные Сторонами в Акте определения коэффициента перевода нефтяного шлама из м3 в тонны, отражаются Подрядчиком в ежемесячно составляемом им, по форме Приложения № 8 к настоящему Договору, Акте приема-передачи нефтеотходов, который подписывается представителями Сторон.

* 1. Подрядчик ведет и ежедневно заполняет Журнал учета выполненных работ по переработке (обезвреживанию) нефтяного шлама, в котором указывается:

– дата получения нефтяного шлама от Заказчика;

– Лицензионный участок, с которого Подрядчиком получен нефтяной шлам (местоположение (участок) объекта размещения нефтяного шлама, из которого получен нефтяной шлам) в течение рабочего дня (суток), с указанием полученного объема нефтяного шлама;

– дата осуществления переработки (обезвреживания) нефтяного шлама, с указанием точного времени загрузки установки;

– фамилия, инициалы лица, ответственного за переработку (обезвреживание) нефтяного шлама;

– объем (масса) нефтяного шлама, подвергшегося переработке (обезвреживанию) в течение рабочего дня (суток);

– объем (масса) вторичной продукции/вторичных отходов, произведенной из нефтяного шлама в течение рабочего дня (суток);

– объем (масса) вторичной продукции/вторичных отходов, вывезенной Подрядчиком с территории Заказчика в течение рабочего дня (суток), с указанием номеров товарно-транспортных накладных.

На основании данных учета, зафиксированных в Журнале учета выполненных работ по переработке (обезвреживанию) нефтяного шлама, Подрядчик составляет Акт определения коэффициента перевода нефтяного шлама из м3 в тонны, по форме Приложения № 8 к настоящему Договору.

* 1. Подрядчик обеспечивает накопление переработанного (обезвреженного) продукта наобъекте переработки отходов в объеме, который не должен превышать 750 м3.

Подрядчик осуществляет вывоз накопленного переработанного (обезвреженного) продукта с объекта размещения отходов не реже 1 (одного) раза в месяц.

* 1. Подрядчик размещает свое оборудование, материалы, инструменты и персонал, необходимые для выполнения Работ, на месте выполнения Работ, в соответствии с нормативными, техническими и иными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами Заказчика. А также:
     1. Обеспечивает нахождение своего представителя, в течение всего периода выполнения Работ, уполномоченного осуществлять оперативное руководство технико-технологическим процессом Работ, руководство персоналом Подрядчика выполняющим Работы, с правом оформления и подписи (включая, но не ограничиваясь) Акта переработки (обезвреживания) партии нефтяного шлама, товарно-транспортных накладных, актов о недостатках Работ, актов оформленных Заказчиком в ходе проведения контроля/проверок.
     2. Осуществляет постоянный контроль за соблюдением своим персоналом требований Договора и действующего законодательства РФ, с регулярным проведением в этих целях необходимых обучений, инструктажей и проверок.
     3. По завершении Работ, не позднее 3 (трёх) следующих, календарных дней, осуществляет очистку места выполнения Работ от своей техники, оборудования, материалов, инструментов, отходов производства и потребления.
  2. Аварии, инциденты, несчастные случаи, а также иные случаи фактической остановки выполняемых Работ, и произошедшие внеплановые события, расследуются Сторонами специально создаваемой комиссией.

Расследование осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Заказчика. В состав комиссии входят представители Заказчика, Подрядчика и при необходимости – Субподрядчиков, а также представителей уполномоченных государственных органов (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ). Отказ от участия в комиссионном расследовании не допускается, каждая из Сторонпримет все необходимые меры для организации и проведения расследования в установленные сроки.

Результаты расследования оформляются актом, который составляется Заказчиком и подписывается членами комиссии. В акте должны быть указаны причины и обстоятельства произошедшего, а также виновная сторона. Отказ от подписания акта не допускается.

* 1. Приемка выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком, в следующем порядке:

а) Подрядчик направляет Заказчику уведомление о готовности к сдаче выполненных Работ, которое рассматривается Заказчиком в течение 5 (пяти) следующих, рабочих дней.

б) Заказчик назначает время/дату приема-передачи выполненных Работ и письменно сообщает Подрядчику о готовности принять выполненные Подрядчиком Работы в назначенное время.

Прием-передача выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Сторонами в месте их выполнения, в назначенное Заказчиком время.

в) Стороны обеспечивают присутствие своих представителей в месте приема-передачи Работ, уполномоченных подписывать Акт переработки (обезвреживания) партии нефтяного шлама.

г) Акт переработки (обезвреживания) партии нефтяного шлама составляется представителем Подрядчика по форме Приложения № 7 к настоящему Договору, и подписывается представителями Сторон после проведения следующих обязательных мероприятий:

* натурного обследования факта и результатов переработки (обезвреживания) нефтяного шлама;
* изучения документов, подтверждающих объем переработанного (обезвреженного) нефтяного шлама;
* изучение документов, подтверждающих соответствие качества вторичной продукции/вторичных отходов требованиям технических условий или иного нормативного документа на вторичную продукцию.

д) Акт переработки (обезвреживания) партии нефтяного шлама является основанием для составления Подрядчиком Акта сдачи–приемки выполненных работ по форме Приложения № 9 к настоящему Договору. Два экземпляра Акта сдачи–приемки выполненных работ, подписанных Подрядчиком, направляется Заказчику ежемесячно, не позднее 1 (первого) рабочего дня месяца следующего за отчетным.

К Акту сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик прикладывает копии подписанных Сторонами в отчетном периоде, следующих документов:

* Акт приема-передачи партии нефтяного шлама;
* Акт определения коэффициента перевода нефтяного шлама из м3 в тонны;
* Акт переработки (обезвреживания) партии нефтяного шлама.

е) После получения Заказчиком Акта сдачи–приемки выполненных работ, Заказчик рассматривает его, подписывает и возвращает второй экземпляр (подписанный Сторонами) Подрядчику. В случае наличия у Заказчика замечаний к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов и (или) в случае выявления Заказчиком недостатков Работ, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика, указав перечень замечаний/недостатков.

Подрядчик собственными силами и средствами устраняет выявленные Заказчиком замечания/недостатки, в срок, установленный Заказчиком в уведомлении. После устранения Подрядчиком замечаний/недостатков, приемка Работ производится в том же порядке.

ж) После подписания Сторонами Акта сдачи–приемки выполненных работ Подрядчик, на следующий день выставляет Заказчику счет-фактуру, принятие Заказчиком которого, будет являться основанием для оплаты выполненных Работ.

* 1. В случае выявления недостатков Работ, Заказчик вправе, по своему усмотрению:

– потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок;

– соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

– возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик в свою очередь, обязан выполнить требования Заказчика, в установленный последним срок.

* 1. Стороны согласовали, что отчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц. Выполненные Подрядчиком Работы принимаются Заказчиком при одновременном соблюдении следующих условий:

– работы по переработке (обезвреживанию) нефтяного шлама выполнены действительно, надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего Договора, и в полном объеме;

– факт выполнения подтвержден Актом сдачи – приемки выполненных работ, оформленным и подписанным в соответствии с настоящим Договором.

* 1. В случае обнаружения Заказчиком факта завышения Подрядчиком в предоставленных документах объемов выполненных Работ, Заказчик может принять решение о проведении служебной проверки, о начале которой Заказчик уведомляет Подрядчика в письменном виде. Служебная проверка проводится в течение 10 (десяти) рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных организаций. Служебная проверка проводится комиссией, сформированной Заказчиком, в состав которой должны входить представители Заказчика, Подрядчика, и (по необходимости, определенной Заказчиком) третьего лица. Отказ Подрядчика от участия в работе комиссии проводящей служебную проверку не влияет на достоверность выводов, сделанных комиссией.

Результаты служебной проверки оформляются Заказчиком в акте, который подписывается членами комиссии. В случае выявления комиссией и отражения в акте, фактов завышения Подрядчиком в предоставленных документах объемов выполненных Работ, Заказчик имеет право осуществить следующие действия:

* по не принятым Работам:

– представить мотивированный отказ от подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

– потребовать устранения выявленных недостатков;

– потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных Работ соответствующих выводам, сделанным в акте комиссии;

* по принятым Работам:

– потребовать устранения недостатков выполненных Работ;

– потребовать представления исправленных документов с указанием фактических объемов выполненных Работ соответствующих выводам, сделанным в акте комиссии (включая подписанный со стороны Подрядчика Акт сдачи – приемки выполненных работ, счет-фактуру и т.д.);

– потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных в акте комиссии.

Служебная проверка может быть проведена как до подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ, так и после. В случае привлечения Заказчиком независимой экспертной организации для установления факта завышения Подрядчиком объемов выполненных Работ в предоставленных документах, результатами которой, будет подтвержден (полностью или частично) факт завышения Подрядчиком объемов выполненных Работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику все расходы, понесенные последним в связи с привлечением независимой экспертной организации.

* 1. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

– наименование документа;

– дату составления документа;

– наименование организации, от имени которой составлен документ;

– содержание хозяйственной операции;

– измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

– лицо, ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;

– личные подписи указанных лиц.

В случае отсутствия в первичных учетных документах (акты, пр.), а также в счетах и счетах-фактурах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

* 1. Подрядчик собственными силами и средствами обеспечивает: предоставление и получение у Заказчика всего предоставляемого (передаваемого) и получаемого по настоящему Договору (если иное не оговорено в тексте настоящего Договора), включая первичные учетные/платежные документы (Акты сдачи-приемки выполненных работ, счета – фактуры), и иные документы, а также предоставление Заказчику данных, сведений и информации, без исключения. Место приема-передачи указанного определяет Заказчик.

1. **Особые условия**
   1. Подрядчик размещает свое оборудование и персонал, необходимые для выполнения Работ, на объекте выполнения Работ в соответствии с нормативными, техническими и иными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами Заказчика.
   2. Оперативное руководство технико-технологическим процессом Работ, осуществляет представитель Подрядчика.
   3. Аварии, инциденты, несчастные случаи, технические осложнения, а также иные случаи фактической остановки выполняемых Работ, и произошедшие внеплановые события, расследуются Сторонами специально создаваемой комиссией.

Расследование осуществляется Сторонами в порядке. Предусмотренном действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Заказчика. В состав комиссии входят представители Заказчика, Подрядчика и при необходимости Субподрядчика, а также представителей уполномоченных государственных органов (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ). Отказ от участия в комиссионном расследовании не допускается, каждая из сторон примет все необходимые меры для организации и проведения расследования в установленные сроки.

Результаты расследования оформляются актом, который составляется Заказчиком и подписывается членами комиссии. В акте должны быть указаны причины и обстоятельства произошедшего, а также виновная сторона. Отказ от подписания акта не допускается.

* 1. В случае если авария, инцидент, техническое осложнения, а также иные случаи, повлекшие причинение ущерба Заказчику или привлеченных им третьим лицам, произошла по вине Подрядчика, последний за счет собственных средств обеспечивает проведений всех необходимых работ по устранению причин и последствий их возникновения, включая применения необходимого аварийного оборудования, согласованного Заказчиком.
  2. Проведение Заказчиком проверок и осуществление контроля, сопровождаются оформлением актов, где представитель Заказчик описывает выявленные нарушения. Такие акты составляются в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), подписываются представителями Сторон и являются достаточным основанием для требований об устранении недостатков/предъявления претензий, применения коэффициентов снижения стоимости работ выполненных некачественно. Отказ от подписания акта не допускается.

1. **Ответственность Сторон**
   1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, действующим законодательством Российской Федерации.
   2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения действующего законодательства РФ, включая оплату штрафов, пеней, установленных действующим законодательством РФ.

В случае предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные Подрядчиком, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере предъявленного Заказчику требования, в срок указанный Заказчиком.

* 1. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные настоящим Договором, на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.
  2. В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в предоставляемых для согласования и/или оплаты Заказчику актах, счетах и иных документах, объемов выполненных Работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) от суммы выявленного завышения. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ, так и после.
  3. Невыполнение существенного условия настоящего Договора по вине Подрядчика, дает Заказчику право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 15 (пятнадцати) календарных дней до даты расторжения Договора, без возмещения Подрядчику убытков. При этом Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 % (ста процентов) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. За несоответствие Подрядчика установленным лицензионным требованиям и условиям иной разрешительной документации и (или) несоблюдения их Подрядчиком в соответствии с законодательством РФ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  5. В случае если Подрядчик не обеспечил сохранность и (или) допустил несанкционированный способ обращения и (или) потерю бурового шлама при выполнении обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  6. В случае если Подрядчик допустил несанкционированное размещение, (или) захоронение, (или) хранение бурового шлама, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  7. В случае если Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Подрядчиком некачественно и (или) недостатки выполненных Работ не устранены Подрядчиком в сроки установленные Заказчиком, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, за каждый недостаток, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. Уплата штрафа не освобождает от ответственности по устранению недостатков.
  8. За невыполнение Подрядчиком согласованного Сторонами объема Работ Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи невыполнения Подрядчика объемов Работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.
  9. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от стоимости Работ по Договору, за каждый день просрочки, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи нарушения Подрядчиком сроков Работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.
  10. В случае если Подрядчик уступил (частично или полностью) свои права и (или) обязательства по настоящему Договору, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере *1* % (один процент) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  11. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1% (один процент) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  12. В случае отказа Подрядчика от выполнения согласованных Сторонами объемов Работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные им в связи с отказом Подрядчика от выполнения согласованных объемов Работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 1% (один процент) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  13. В случае если Подрядчик не ведет Журнал учета выполненных работ по переработке бурового шлама, и (или) ведет его не в соответствии с требованиями настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч), в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  14. В случае если Подрядчик не направил Заказчику уведомление о назначении/смене своих представителей, уполномоченных принимать оперативные решения, относящиеся к настоящему Договору, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч), в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  15. В случае если Подрядчик не направил, или несвоевременно направил Заказчику заверенные должным образом копии доверенностей, подтверждающих полномочия работников Подрядчика, назначенных последним ответственными за оперативное руководство технико-технологическим процессом Работ, за персонал Подрядчика выполняющий Работы, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч), в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  16. В случае если Подрядчик не предоставил Заказчику заверенные должным образом образцы подписей представителей Подрядчика уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры, иные документы оформляемые Сторонами в рамках настоящего Договора и в связи с ним, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч), в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  17. За непредставление Заказчику, информации, сведений, данных, отчетов, истребованных Заказчиком в связи с настоящим Договором и (или) предоставление Заказчику недостоверных, необоснованных информационных данных, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  18. За нарушения «Требований к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников Подрядных организаций, выполняющих работы на производственных объектах ОАО «СН-МНГ» (приложение № 11 к настоящему договору) Подрядчик оплачивает штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый выявленный случай , в течении 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требований.
  19. За невыполнение распоряжений Заказчика по вопросам, относящимся к Работам, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целых одну десятую процентов) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  20. В случае если Подрядчик продолжил выполнение Работ несмотря на требование Заказчика об их приостановке, Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение Работ. При этом Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

За возобновление приостановленных Заказчиком Работ, без согласования (согласия) Заказчика, Подрядчик уплачивает указанный в настоящем пункте штраф, в двойном размере, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

* 1. Если Подрядчик не уведомил Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ, или не уведомил Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика, в сроки установленные настоящим Договором, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,1% (ноль целых одной десятого процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. За несвоевременное предоставление Заказчику документов, необходимых последнему для исполнения обязательств по оплате выполненных Работ (Акт сдачи - приемки выполненных работ, счет-фактура), Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  3. В случае если для выполнения Работ Подрядчик применил/использовал оборудование, материалы, инструменты, качество которых не соответствует государственным стандартам, техническим условиям, иным требованиям технических регламентов, действующим в РФ, требованиям настоящего Договора и (или) применил/использовал оборудование, материалы, инструменты не подтвержденные соответствующими сертификатами, техническими паспортами, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 1% (одного процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. Подрядчик не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное выполнение Работ в случае поломки, порчи, утери своего имущества.
  5. Подрядчик несет ответственность за действия/бездействия своего персонала и Субподрядчиков, а также за действия/бездействия любых третьих лиц, привлеченных Подрядчиком без согласия Заказчика, повлекшие нарушения/не исполнения условий настоящего Договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая оплату штрафов, предусмотренных настоящим Договором.
  6. За привлечение Субподрядчика с нарушением установленной настоящим Договором процедуры, как то: проведение технического аудита Субподрядчика с предоставление результата Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком; и (или) представлением Заказчику (по требованию) копий заключенных с Субподрядчиком договоров, копий лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения Работ, а также копий правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другой истребованной Заказчиком документации и информации о Субподрядчике, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  7. За нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика перечень которых установлен в Акте приема-передачи локальных нормативных актов Заказчика (Приложение № 1) и/или нарушений требований Заказчика, основанных на указанных локальных нормативных актах, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

В случае не устранения/не своевременного устранения нарушений требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, Подрядчик уплачивает указанный в настоящем пункте штраф, в двойном размере, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

* 1. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждое физическое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого гражданина/каждое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  3. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого Субподрядчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. В случае установления факта нахождения на территории Заказчика, работника Подрядчика имеющего незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы, имеющие исправления по тексту, Подрядчик уплачивает штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 дней, с момента предъявления требования.

Установление факта нахождения работника Подрядчика имеющего незаполненные путевые листы, осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

– актом, составленным работником (работниками) Заказчика и Подрядчика. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником (работниками) Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика от его подписания;

– актом, составленным работником (работниками) организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

Подрядчик обязан незамедлительно отстранить от работы работника, у которого обнаружен незаполненный путевой лист и/или лист заполненный с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевой лист имеющий исправления по тексту.

* 1. В случае установления факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан уплатить штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления требования.

Установление факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется по выбору Заказчика, одним из следующих способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием;

- составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Подрядчика(Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

- составлением и подписанием акта работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора, с использованием при необходимости технических средств индикации (АКПЭ—1МО3, и др.). Акт составляется при наличии следующих критериев: 1) запах алкоголя изо рта; 2) неустойчивость позы; 3) нарушение речи; 4) выраженное дрожание пальцев рук; 5) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 6) поведение, не соответствующее обстановке; 7) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации.

При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данного работника.

* 1. В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика (Субподрядчика) на месторождения Заказчика (лицензионный участок, производственную территорию, производственную площадку, контрольно-пропускной пункт и пр.), в том числе месторождения, обслуживаемые Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления требования.

Установление факта завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика(Субподрядчика)алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

- актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика)**.** В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика)от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика(Субподрядчика)от его подписания;

- актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

* 1. В случае совершения персоналом Подрядчика хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала независимо от того, выполнял персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется уплатить штраф, предусмотренный настоящим пунктом, в пределах срока исковой давности.
  2. В случае допущения Подрядчиком передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 200 000 (двух ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  3. При наличии вины Подрядчика в дорожно-транспортном происшествии, результатом которого явилась травма или смерть работника Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, за каждого пострадавшего/погибшего работника Заказчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. В случае возникновения аварии, инцидента, по вине Подрядчика, последний за счет собственных средств обеспечивает устранение причин и последствий их возникновения, возмещает Заказчику причиненные в связи с этим убытки, включая затраты связанные с ликвидацией последствий, а также уплачивает штраф в размере0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  5. В случае если по вине Подрядчика было повреждено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан восстановить его за свой счет, а также уплатить штраф в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ по Договору, за каждую единицу имущества, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  6. В случае если по вине Подрядчика было утрачено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан возместить Заказчику рыночную стоимость имущества, а также уплатить штраф в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ по Договору, за каждую единицу имущества, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  7. В случае если, на территории Заказчика, по вине Подрядчика произошло, повреждение подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки, ликвидировать последствия повреждения подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, а также возместить убытки причиненные Заказчику в этой связи, и уплатить штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  8. В случае если, на территории Заказчика произошло замыкание линии электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования, не повлекшее их повреждение, по вине Подрядчика, последний обязан устранить за свой счет, обстоятельства явившиеся причиной замыкания, последствия, а также уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  9. За самовольное подключение своих электроустановок к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  10. В случае если, Подрядчик на территории Заказчика:

– осуществит несанкционированную вырубку мелколесья в охранной зоне высоковольтных линий;

– выполнит любые работы вблизи (ближе чем на: 10 (десять) метров - для ВЛ 1-20 кВ., для ВЛ 35 кВ.-15 (пятнадцать) метров, для ВЛ 110 кВ.- 20 (двадцать) метров) линий электропередач без оформления наряда – допуска, и/или без присутствия представителя Подрядчика ответственного за производство работ при их проведении;

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

* 1. В случае загрязнения Подрядчиком территории Заказчика отходами, производства и потребления Подрядчик обязан осуществить очистку загрязненной территории в сроки установленные Заказчиком, а также уплатить Заказчику штраф в размере Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. За несвоевременный вывоз Подрядчиком вторичной продукции с территории Заказчика и (или) непредставления Заказчику документов, подтверждающих вывоз вторичной продукции с территории Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  3. В случае если Подрядчик не осуществил очистку места выполнения Работ от своей техники, оборудования, материалов, инструментов, в срок установленный настоящим Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. Заказчик не несет никакой ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или Субподрядчика, и не возмещает Подрядчику (Субподрядчику) затраты, связанные с трудовыми увечьями работников, возникшими в результате нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.
  5. Заказчик не несет никакой ответственности за сохранность имущества Подрядчика.
  6. Обязанность уплаты штрафов предусмотренных настоящим Договором не зависит от времени обнаружения недостатков. Требование об уплате штрафов в связи с недостатками допущенными Подрядчиком, нарушениями Договора, выявленными в период действия Договора, могут быть предъявлены по истечении срока действия Договора.
  7. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (полностью или в соответствующей части) с момента полного или частичного признания требования (претензии).

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от устранения нарушений по настоящему Договору.

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**
   1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению ими своих обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а именно: природные явления, военные действия, забастовки и другие независящие от Сторон обстоятельства непреодолимой силы.
   2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение, невыполнение обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательства по оплате), если одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, когда Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства, при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.
   3. Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (одного) календарного месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора.
2. **Сохранность сведений конфиденциального характера**
   1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.   
      Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.

9.2. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

9.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

9.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

9.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящем разделе, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе.

9.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

9.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

1. **Разрешение споров**
   1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем добросовестных переговоров. При этом целью Сторон является урегулирование любого спора и разногласий настолько быстро и эффективно, насколько это может быть возможно. В ожидании окончательного урегулирования какого–либо спора и разногласий, Стороны продолжают добросовестно выполнять принятые на себя обязательства, соблюдать условия и выполнять требования настоящего Договора.
   2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров, путем предъявления претензии, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения.
2. **Прочие условия**
   1. Договор вступает в силу с «01» января 2016 года и действует по «31» декабря 2016 года, а в части расчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
   2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.
   3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету договора, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.
   4. Уведомления или сообщения в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.

Уведомления, документы, а также любое сообщение (далее – сообщение) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

– при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

– при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

* 1. Подрядчик признает, что любые данные, предоставленные Заказчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки и пропуски в предоставленной документации, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами, не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества.
  2. Вся информация (включая отчеты, данные в электронном виде, расчеты, протоколы и т.д.), подготовленная или полученная в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, является собственностью Заказчика.
  3. В случае если в результате не уведомления одной Стороной другой Стороны об изменении своих юридических адресов, или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю.
  4. Подписав настоящий Договор Подрядчик подтверждает, что:

- Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

- Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

- Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Работы, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.

- Подрядчик добросовестно исполнит требования настоящего Договора, понимая под принципами добросовестности ответственное отношение к принятым на себя обязанностям, которое распространяется на действия (поведение) Подрядчика, как участника оборота, и включает в себя обязательное, строгое соблюдение требований и норм действующего законодательства РФ, а также учет разумных интересов Сторон основанных на цели, с которой заключен настоящий Договор.

* 1. В случае противоречия между положениями настоящего Договора, другими документами, являющимися неотъемлемой частью Договора, условия Договора будут иметь преимущественную силу.
  2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в законодательные акты, регламентирующие взаимоотношения Сторон, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию путём заключения дополнительного соглашения.
  3. Стороны обязуются соблюдать Антикоррупционную оговорку (Приложение №10
  4. к настоящему Договору).
  5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне, без письменного согласия на это другой Стороны.
  6. Настоящий Договор или Дополнительные соглашения к нему, могут быть переданы с использованием факсимильной связи. Риск искажения информации при передаче документов с использованием факсимильной связи несет передающая Сторона. Оригиналы документов должны быть переданы в течение 5 (пяти) дней с момента их подписания Сторонами.
  7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
  8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение № | 1 | Акт приема – передачи локальных нормативных актов Заказчика; |
| Приложение № | 2 | Форма Акта приема-передачи партии нефтяного шлама; |
|  |  |  |
| Приложение № | 3 | Перечень нефтяного шлама подлежащего переработке (обезвреживанию); |
|  |
| Приложение № | 4 | График выполнения работ; |
| Приложение № | 5 | Расчет стоимости работ; |
| Приложение № | 6 | Форма уведомление об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения |
|  |
| Приложение № | 7 | Форма Акта переработки (обезвреживания) партии нефтяного шлама; |
| Приложение № | 8 | Форма Акта определения коэффициента перевода нефтяного шлама из м3 в тонны; |
|  |
| Приложение № | 9 | Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ; |
| Приложение № | 10 | Антикоррупционная оговорка. |
| Приложение № | 11 | Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций, выполняющих работы / оказывающие услуги на производственных объектов ОАО «СН-МНГ». |
|  |

**Адреса, реквизиты и подписи Сторон ПОДРЯДЧИК:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | |  | **ПОДРЯДЧИК:** | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | |  |  | |
|  | |  | *(наименование)* | |
| **Юридический адрес:**  **628684, Российская Федерация, город**  **Мегион, Ханты-Мансийский автономный**  **округ-Югра, улица Кузьмина, дом 51** | |  | **Юридический адрес:** | |
| **Почтовый адрес:**  **628684, Российская Федерация, город**  **Мегион, Ханты-Мансийский автономный**  **округ-Югра, улица Кузьмина, дом 51** | |  | **Почтовый адрес:** | |
| **Банковские реквизиты:** | |  | **Банковские реквизиты:** | |
| **Р/с 40702810400004262190** | |  |  | |
| **В АО АБК «ЕВРОФИНАНС**  **МОСНАРБАНК» г. Москва**  **К/с 30101810900000000204**  **ИНН 8605003932 БИК 044525204**  **ОКПО 05679120 ОКВЭД 11.10.11**  **КПП 997150001** | |  |  | |
| *(должность)* | |  | *(должность)* | |
|  | **(ФИО)** |  |  | **(ФИО)** |
| *(подпись)* | |  | *подпись)* | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | |

**Приложение № 1**

**к договору № \_\_\_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

**Акт приема** – **передачи**

**локальных нормативных актов Заказчика**

| №  п/п | **Наименование локального нормативного акта** | **Объем**  (кол-во листов) |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 1. | Положение о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»; | 12 |
| 2. | Процедура «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ; | 32 |
| 3. | Изменение 1 к Процедуре «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ; | 3 |
| 4. | Положение об организации и осуществлении производственного экологического контроля; | 18 |
| 5. | Процедура «Контроль за безопасным проведением работ в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»; | 23 |
| 6. | Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»; | 51 |
| 7. | Стандарт «Транспортная безопасность в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»; | 54 |
| 8. | Стандарт «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»; | 34 |
| 9. | Регламент взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций; | 16 |
| 10. | Положение о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах ОАО «СН-МНГ»; | 34 |
| 11. | Стандарт «Методические указания по установлению Жизненно важных правил безопасного ведения работ»; | 17 |
| 12. | Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ОАО «СН-МНГ». | 13 |

\*Подписав настоящий акт, Заказчик подтверждает передачу Подрядчику вышеуказанных документов, а Подрядчик в свою очередь подтверждает их получение, и считает указанные локальные нормативные акты неотъемлемыми частями Договора, подлежащими обязательному соблюдению и исполнению.

**Подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | |  | **Подрядчик:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | |  |  | |  |
|  | |  | *(наименование)* | | |
|  | |  |  | | |
| *(должность)* | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | | |

**ПАРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.**

**АКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**приема-передачи партии нефтяного шлама**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **«** |  | **»** |  | **20** |  | **г.** |
| *место приема-передачи* |  | *Дата (день) приема-передачи* | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик** |  | **Подрядчик** |
| **ОАО «СН-МНГ»** |  |  |

**Мы нижеподписавшиеся:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель ОАО «СН-МНГ» | | |  |  |  |  |
|  | | |  | *(должность)* |  | *(ФИО)* |
| Представитель |  |  |  |  |  |  |
|  | | *(наименование)* |  | *(должность)* |  | *(ФИО)* |

подписали настоящий Акт в подтверждение того, что Подрядчику передан и Подрядчиком принят нефтяной шлам в объеме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м3., в соответствии с договором на выполнение работ по переработке (обезвреживанию) нефтяного шлама № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключенного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ между Заказчиком и Подрядчиком.

Нефтяной шлам принят на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

К настоящему Акту прилагается и является его неотъемлемой частью Справка о приеме - передаче нефтяного шлама.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подписи:** | | | | | | |
| Представитель ОАО «СН-МНГ» | | |  |  |  |  |
|  | | |  | *(подпись)* |  | *(ФИО)* |
| Представитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(подпись)* |  | *(ФИО)* |

**Согласовано в качестве формы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | |  | **Подрядчик:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | |  |  | |  |
|  | |  | *(наименование)* | | |
|  | |  |  | | |
| *(должность)* | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | | |

**Приложение № 3**

**к договору №\_\_\_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

**Перечень**

**нефтяного шлама подлежащего переработке (обезвреживанию)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **отхода** | **Агрегатное состояние** | **Класс**  **опасности** |
| **1** | **Нефтяной шлам** | **вязкое** | **III** |

**Подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | |  | **Подрядчик:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | |  |  | |  |
|  | |  | *(наименование)* | | |
|  | |  |  | | |
| *(должность)* | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | | |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**

**к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.**

**График выполнения работ**

**по переработке (обезвреживанию) нефтяного шлама**

| №  п/п | **Лицензионный участок** | **Территория, на которой расположен объект размещения**  **нефтяного шлама** | **Объем**  **нефтяного шлама**  **(тонны)** | **Сроки выполнения работ**  (дата/месяц/год) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** |
|  | | | | | |
| 1 | **Аганский** | **Полигон ТБ и ПО Аганского лицензионного участка** | **4 000** | **01.01.2016** | **31.01.2016** |
| 2 | **Аганский** | **Полигон ТБ и ПО Аганского лицензионного участка** | **4 200** | **01.02.2016** | **29.02.2016** |
| 3 | **Аганский** | **Полигон ТБ и ПО Аганского лицензионного участка** | **4 200** | **01.03.2016** | **31.03.2016** |
| 4 | **Аганский** | **Полигон ТБ и ПО Аганского лицензионного участка** | **4 200** | **01.04.2016** | **30.04.2016** |
| 5 | **Аганский** | **Полигон ТБ и ПО Аганского лицензионного участка** | **4 200** | **01.05.2016** | **31.05.2016** |
| 6 | **Аганский** | **Полигон ТБ и ПО Аганского лицензионного участка** | **4 200** | **01.06.2016** | **30.06.2016** |
| 7 | **Аганский** | **Полигон ТБ и ПО Аганского лицензионного участка** | **4 200** | **01.07.2016** | **31.07.2016** |
| 8 | **Аганский** | **Полигон ТБ и ПО Аганского лицензионного участка** | **4 200** | **01.08.2016** | **31.08.2016** |
| 9 | **Аганский** | **Полигон ТБ и ПО Аганского лицензионного участка** | **4 200** | **01.09.2016** | **30.09.2016** |
| 10 | **Аганский** | **Полигон ТБ и ПО Аганского лицензионного участка** | **4 200** | **01.10.2016** | **31.10.2016** |
| 11 | **Аганский** | **Полигон ТБ и ПО Аганского лицензионного участка** | **4 200** | **01.11.2016** | **30.11.2016** |
| 12 | **Аганский** | **Полигон ТБ и ПО Аганского лицензионного участка** | **4 000** | **01.12.2016** | **31.12.2016** |

**Подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | |  | **Подрядчик:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | |  |  | |  |
|  | |  | *(наименование)* | | |
|  | |  |  | | |
| *(должность)* | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | | |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**

**к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.**

**Расчет стоимости работ**

**по переработке (обезвреживанию) нефтяного шлама**

| №  п/п | **Лицензионный участок** | **Территория, на которой расположен объект размещения**  **нефтяного шлама** | **Объем**  **нефтяного шлама**  **(тонн)** | **Стоимость работ без НДС**  **(руб/тонн)** | **Общая стоимость работ без НДС**  **(руб.)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 1 | **Аганский** | **Полигон ТБ и ПО**  **Аганского лицензионного участка** | **50 000,00** |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  | **Всего:** |  |  |  | |  | |
|  | **НДС (18%)** |  |  |  | |  | |
|  | **Всего с НДС (18%)** |  |  |  | |  | |

**Подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | |  | **Подрядчик:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | |  |  | |  |
|  | |  | *(наименование)* | | |
|  | |  |  | | |
| *(должность)* | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | | |

***Вспомогательный расчет № 1***

***к Приложению № 5***

***к договору № \_\_\_\_ от \_\_ \_\_\_\_\_\_20\_\_г.***

**Калькуляция**

**с расшифровкой по статьям затрат**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Статьи затрат*** | ***Итого (руб.)*** | ***Удельный вес (%)***  ***от всего стоимости работ*** |
| 1 | Материалы |  | =(п1/п13)% |
| 2 | Электроэнергия |  | =(п2/п13)% |
| 3 | Фонд заработной платы |  | =(п3/п13)% |
| 4 | Страховые взносы |  | =(п4/п13)% |
| 5 | Амортизационные отчисления |  | =(п5/п13)% |
| 6 | Транспортные услуги |  | =(п6/п13)% |
| 7 | Связь |  | =(п7/п13)% |
| 8 | Прочие расходы\* |  | =(п8/п13)% |
| **9** | **Итого прямых затрат** | **=п1+п2+п3+п4+п5+п6+п7+п8** | **=(п9/п13)%** |
| 10 | Накладные расходы |  | =(п10/п13)% |
| **11** | **Итого с накладными расходами** | **=п9+п10** | **=(п11/п13)%** |
| 12 | Рентабельность |  | =(п12/п13)% |
| **13** | **Всего стоимость работ (1 ед.)\*\*** | **=п11+п12** | **100** |

\* п 8 «Прочие расходы» необходимо дополнительно расшифровать (внутри калькуляции)

\*\* Дополнительно необходимо предоставить расшифровку (в разрезе количественных и ценовых показателей) по статьям затрат

\*\*\* Перечень указанных статей затрат не является закрытым, при необходимости его можно дополнить, без исключения указанных в калькуляции статей затрат (расходов).

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 6**

**к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от**\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

**Уведомление**

**об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г. Мегион** |  | **«** |  | **»** |  | **20** |  | **г.** |

**Уважаемый (ая)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ !

В соответствии с условиями договора № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(далее – Договор) **Заказчик** настоящим уведомляет **Подрядчика** об изменении объема Работ по Договору в сторону \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Измененный объем Работ определен в Дополнении к Договору, приложенному к настоящему Уведомлению.

Прошу подписать прилагаемое к настоящему уведомлению Дополнение к Договору, с учётом корректировки объема Работ. Подписанное и скрепленное печатью Дополнение направить в адрес ОАО «СН-МНГ» факсимильной связью по № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в срок не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается время и дата)

с последующей отправкой подлинника Дополнения почтовой связью в течение (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рабочих дней со дня его подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (должность, ФИО уполномоченного лица) |  | (подпись уполномоченного лица) |

**Согласовано в качестве формы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | |  | **Подрядчик:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | |  |  | |  |
|  | |  | *(наименование)* | | |
|  | |  |  | | |
| *(должность)* | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | | |

**ПРИЛОЖЕНИЕ №7**

**к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.**

**АКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Переработки (обезвреживания) партии нефтяного шлама**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **«** |  | **»** |  | **20** |  | **г.** |
| *место составления* |  | *дата (день) составления* | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик** |  | **Подрядчик** |
| **ОАО «СН-МНГ»** |  |  |

**Мы нижеподписавшиеся:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель ОАО «СН-МНГ» | | |  |  |  |  |
|  | | |  | *(должность)* |  | *(ФИО)* |
| Представитель |  |  |  |  |  |  |
|  | | *(наименование)* |  | *(должность)* |  | *(ФИО)* |

подписали настоящий Акт в подтверждение того, что Подрядчиком произведены работы по переработке (обезвреживанию) нефтяного шлама, переданного Подрядчику и принятого Подрядчиком по Акту приема-передачи нефтяного шлама № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии с договором на выполнение работ по переработке (обезвреживанию) нефтяного шлама № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключенного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ между Заказчиком и Подрядчиком.

Объем переработки (обезвреживания) нефтяного шлама составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м3.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подписи:** | | | | | | |
| Представитель ОАО «СН-МНГ» | | |  |  |  |  |
|  | | |  | *(подпись)* |  | *(ФИО)* |
| Представитель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(подпись)* |  | *(ФИО)* |

**Согласовано в качестве формы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | |  | **Подрядчик:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | |  |  | |  |
|  | |  | *(наименование)* | | |
|  | |  |  | | |
| *(должность)* | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | | |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 8**

**к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

АКТ № \_\_\_\_

Определения коэффициента перевода нефтяного шлама

из м3 в тонны.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г

место составления

Комиссия в составе:

1. Представитель службы СБ ОАО «СН-МНГ»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность, ФИО

1. Представитель ЦЛПА и УОП Управления «Сервис-Нефть» ОАО «СН-МНГ»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность, ФИО

1. Представитель Департамента ЭБ и ООС ОАО «СН-МНГ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность, ФИО

1. Представитель подрядной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность, ФИО

составили настоящий акт в том, что нами произведено взвешивание нефтяного шлама складированного на полигоне хранения промышленных отходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месторождения Цеха по ликвидации последствий аварий и утилизации отходов производства Управления «Сервис-Нефть»:

1. определения объема ковша (м3) колёсного фронтального погрузчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , которым осуществляется загрузка установок для переработки

тип, марка погрузчика

нефтяного шлама;

1. определение коэффициента перевода нефтяного шлама из м3 в тоны;

Взвешивание проводилось на полигоне хранения промышленных отходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месторождения Цеха по ликвидации последствий аварий и утилизации отходов производства Управления «Сервис-Нефть» с 3 (трех) разных мест складирования нефтяного шлама, в 3 (три) этапа:

1 этап. Осуществлено взвешивание пустой тары (ведра) в которой намечено определение объема и веса нефтяного шлама. Взвешивание осуществлялось весами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2 этап. Осуществлена загрузка пустой тары (ведра) нефтяного шлама с места хранения нефтяного шлама.

3 этап. Осуществлено взвешивание предварительно разровненного (до краев ведра) нефтяного шлама. Взвешивание осуществляется весами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Установлено, что до краев в тару вмещается \_\_\_ (\_\_\_\_\_) литров, что составляет в объеме \_\_\_\_\_ м3 жидкого или сыпучего вещества. Вес пустой тары (ведра) составляет \_\_\_\_\_ кг (\_\_\_\_\_\_\_ тонн).

После загрузки нефтяного шлама в тару (до краев ведра без утрамбовки):

- с первого места складирования нефтяного шлама:

с I точки вес после взвешивания составил: \_\_\_\_\_ кг (\_\_\_\_\_ тонн);

с II точки вес после взвешивания составил: \_\_\_\_\_ кг (\_\_\_\_\_ тонн);

с III точки вес после взвешивания составил :\_\_\_\_\_ кг (\_\_\_\_\_ тонн);

Коэффициент перевода м3 в тонны составил \_\_\_\_\_\_\_.

- со второго места складирования нефтяного шлама:

с I точки вес после взвешивания составил: \_\_\_\_\_ кг (\_\_\_\_\_ тонн);

с II точки вес после взвешивания составил: \_\_\_\_\_ кг (\_\_\_\_\_ тонн);

с III точки вес после взвешивания составил :\_\_\_\_\_ кг (\_\_\_\_\_ тонн);

Коэффициент перевода м3 в тонны составил \_\_\_\_\_\_\_.

- с третьего места складирования нефтяного шлама:

с I точки вес после взвешивания составил: \_\_\_\_\_ кг (\_\_\_\_\_ тонн);

с II точки вес после взвешивания составил: \_\_\_\_\_ кг (\_\_\_\_\_ тонн);

с III точки вес после взвешивания составил :\_\_\_\_\_ кг (\_\_\_\_\_ тонн);

Коэффициент перевода м3 в тонны составил \_\_\_\_\_\_\_.

После определения усредненного показателя объема ковша фронтального погрузчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, который составил \_\_\_\_\_\_\_ м3, коэффициент

тип, марка погрузчика

нефтяного шлама из м3 в тонны составил \_\_\_\_\_.

Члены комиссии:

Представитель службы СБ ОАО «СН-МНГ»:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ ФИО

Представитель ЦЛПА и УОП Управления «Сервис-Нефть» ОАО «СН-МНГ»:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ ФИО

Представитель Департамента ЭБ и ООС ОАО «СН-МНГ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

ФИО

Представитель подрядной организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ ФИО

Согласовано в качестве формы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик:** | |  | **Подрядчик:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | |  |  | |  |
|  | |  | *(наименование)* | | |
|  | |  |  | | |
| *(должность)* | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | | |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 9**

**к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

**АКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**сдачи-приемки выполненных работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г. Мегион** |  | **«** |  | **»** |  | **20** |  | **г.** |

**Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(lдолжность, Ф.И.О.)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами)*

именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, ФИО)*

действующего*(ей)* на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, на основании [Договора](consultantplus://offline/ref=39AF85F0B3BBF93B2410B544BBCDFE739DA3FBDB3E13B5B4584C30F8C5NBI) на выполнение работ по переработке (обезвреживанию) нефтяного шлама № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. (далее – Договор) составили настоящий Акт о нижеследующем:

**1.**В соответствии с Договором Подрядчик, выполнил следующие работы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Период  выполнения работ | | Количество тонн переработанного (обезвреженного)  нефтяного шлама | Стоимость за ед., без учёта НДС  (руб./тонн) | Общая стоимость, (руб.) |
| начало  (д/м/г) | окончание  (д/м/г) |
| 1. | Переработка (обезвреживание) нефтяного шлама |  |  |  |  |  |
| 2. | Итого: |  | |  |  |  |
| 3. | НДС 18 %, руб. |  | |  |  |  |
| 4. | Всего, руб. |  | |  |  |  |

**2.** Работы выполнены Подрядчиком на сумму: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИНЯЛ:** | |  | **СДАЛ:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | |  |  | |  |
|  | |  | *(наименование)* | | |
| *(должность)* | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | | |

**Согласовано в качестве формы:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | |  | **ПОДРЯДЧИК:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | |  |  | |  |
|  | |  | *(наименование)* | | |
| *(должность)* | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | | |
|  | |  |  | | |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 10**

**к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

**Антикоррупционная оговорка**

1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Приложения, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Приложения контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем Приложении действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Приложением срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего Приложения, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

1. Каждая из Сторон отказывается стимулировать каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ(услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

Под действиями работками, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны понимаются:

* предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
* предоставление каких-либо гарантий;
* ускорение существующих процедур;
* иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

1. Стороны признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг – другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
2. В целях проведения антикоррупционных проверок «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»*(контрагент)*, последний обязуется в течение 5(пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, а также в любое время в течение действия Договора по письменному запросу «\_\_\_\_\_\_\_» *(ОАО «СН-МНГ»)* предоставить «\_\_\_\_\_\_\_» *(ОАО «СН-МНГ»)* информацию о цепочке собственников «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»*(контрагент)*, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по нижеуказанной форме с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»*(контрагент)* включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»*(контрагент)* обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию «\_\_\_\_\_\_\_» *(ОАО «СН-МНГ»).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»), именуемое в дальнейшем «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны и   \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, подписали настоящее Приложение № \_\_\_ к Договору № от г. о нижеследующем: | | | | | | | **Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров**  **(в том числе, конечных) (по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. )** | | | | | | | № п/п | Наименование контрагента КОМПАНИИ (ИНН и вид деятельности) | Договор//Контракт (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) | | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФИО, паспортные данные, ИНН) | Подтверждающие документы (наименование,реквизиты) | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |  |  |  | |  |  | |  | Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. | | | |  | |  |  | |  |  |  | |  | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г. | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  |  | | (подпись лица-уполномоченного представителя организации-контрагента) | |  | |  |  | | **Подписи Сторон** | |  | |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес «\_\_\_\_\_\_\_» *(ОАО «СН-МНГ»)* путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления информации является дата получения «\_\_\_\_\_\_\_» *(ОАО «СН-МНГ»)* почтового отправления. Дополнительная информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

1. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.
2. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.
3. Во всем остальном, что не согласовано настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | |  | **ПОДРЯДЧИК:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | |  |  | |  |
|  | |  | *(наименование)* | | |
|  | |  |  | | |
| *(должность)* | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | |  | **М.П.** | | |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 11**

**к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

**Требования к подрядным организациям в части медицинского**

**обеспечения и проведения медицинских осмотров работников**

**подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на**

**производственных объектах ОАО «СН-МНГ»**

**1. Предварительный медицинский осмотр**

До начала выполнения работ/оказания услуг, подрядная организация (Подрядчик) обязана организовать и оплатить за счет собственных средств проведение предварительного медицинского осмотра работников на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам, согласно Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

**2. Периодический медицинский осмотр**

Подрядчик должен организовать и оплатить за счет собственных средств проведение периодического медицинского осмотра работников в соответствии сПриказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные ипериодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

**3. Медицинское обслуживание работников**

Подрядчик обязан обеспечить условия для своевременного получения работниками медицинской помощи в соответствии с требованиями законодательства, включая требования Трудового кодекса Российской Федерации (статьи 212, 223) и Федерального Закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (статьи 24,98).

Экстренная первичная медико-санитарная медицинская помощь работникам Подрядчика (в случаях травм, острых заболеваний) оказывается персоналом здравпунктов Заказчика или здравпунктами Подрядчика в соответствии сПланом экстренного медицинского реагирования на участке проведения работ.

**4. Предвахтовый медицинский осмотр**

При выполнении работ/оказании услуг вахтовым методом, Подрядчик должен организовать из собственных средств предвахтовый медицинский осмотр, в соответствии с п. 8 Постановления №794/33-82 от 31.12.1987 «Основные положения о вахтовом методе организации работ».

**5. Предрсйсовый медицинский осмотр**

Подрядчик обязан организовать проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей, па период выполнения работ/услуг на производственных объектах ОАО «СН-МНГ» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Стандартом «Транспортная безопасность в ОАО «СН-МНГ» СТБ 034-2015.

**6. Страхование**

Каждый сотрудник Подрядчика на весь срок проведения им работ/оказания услуг на объектах Обществ должен иметь при себе действующий полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

**7. Оказание первой помощи**

Подрядчик обязан организовать обучение своих сотрудников оказанию первой помощи

в соответствии и с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 225. Обучение в области охраны труда) и Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101, а также организовать медицинское обеспечение работников и укомплектовать производственные объекты аптечками, в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников) и Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».

**8. Проверка Подрядчика**

Заказчик (ОАО «СН-МНГ») имеет право проводить проверки медицинского обеспечения персоналом Подрядчика и наличие подтверждающих документов о прохождении им обязательных медицинских осмотров, а также участвовать в проведений расследовании несчастных случаев, связанных с нарушениями в состоянии здоровья персонала Подрядчика. Заказчик имеет право периодически запрашивать информацию о состоянии медицинской профессиональной пригодности работников Подрядчика с целью контроля соблюдения требований законодательства.

**9. Ответственность Подрядчика за несоблюдение требований**

Допуск к работе сотрудника, не прошедшего предварительный и/или периодический медицинский осмотр, равно как и сотрудника получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ/оказанию услуг является нарушением действующего законодательства и влечёт ответственность Подрядчика в размере не менее 100 тыс. руб. за каждый выявленный случай.