**Форма 1 «Извещение о проведении тендера»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | решением Тендерной комиссии |
|  | Протокол № \_\_\_\_\_338\_\_\_\_\_ |
|  | «23» октября 2014 г. |

**ПДО №714/ТК/2014 от «23» октября 2014г.**

**Руководителю предприятия**

**ОАО «СН-МНГ»** приглашает вас сделать предложение (оферту) на выполнение работ по **типу сделки 435 «**Консультационные услуги, связанные с внешним аудитом запасов**»**

По результатам рассмотрения предложений ОАО «СН-МНГ» определит контрагента (ов), с которым (ыми) будет заключен договор на выполнение работ. Предпочтение при отборе будет отдано контрагентам, предложившим наилучшие условия в соответствии с Формами 3, 4.

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 5), существенные условия (цена, сроки и объем исполнения работ, пр.) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению договоре (Форма 6).

ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

Отбор проводится в два этапа: **оценка технической части оферт и оценка коммерческой части оферт.**

После этапа оценки коммерческой части оферт будут проводиться коммерческие переговоры. О порядке и сроках проведения коммерческих переговоров участники закупки будут оповещены дополнительно.

При подготовке и предоставлении улучшенных коммерческих частей оферт не допускается ухудшение первоначально поданных оферт, в том числе по отдельным позициям оферты (в том числе, смет). Оферты, не удовлетворяющие указанным требованиям, не будут рассмотрены как улучшенные, при этом действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру работ/услуг, из указанных в техническом задании.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения на выполнение работ должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до 31.03.2015г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться заполненная Форма 2 к настоящему сообщению с нижеуказанным комплектом документов:

* заполненное извещение о согласии сделать оферту (Форма 2);
* предложение о заключении договора (Форма 3);
* заполненный, подписанный лот №435 (Форма 4);
* оформленный и подписанный со стороны контрагента договор на выполнение работ с приложениями по форме 6;
* перечень аффилированных организаций (Форма 7);
* заполненную, подписанную Калькуляцию, c расшифровкой по стоимости затрат (Форма 8);
* Документы, подтверждающие соответствие «Критериям технической оценки оферт участников закупки на выполнение работ по подготовке материалов к аудиту запасов, подсчету геологических и технических извлекаемых запасов по классификации SEC/PRMS по типу сделки № 435 «Консультационные услуги, связанные с внешним аудитом запасов» (Форма 9) с заполненной и подписанной анкетой соответствия критериям технической оценки оферт участников закупки (Приложение 1 к Форме 9).

Покупатель оставляет за собой право изменять общее количество объема оказываемых услуг в пределах согласованного в Приложении к Договору опциона.

Под опционом понимается право Покупателя уменьшать (-) или увеличивать (+) количество поставляемого объема оказываемых услуг в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цен, сроков поставки, согласованных Сторонами в Приложениях (см. п.2.5. типового договора, форма №6 к настоящему ПДО).

Оферта предоставляется на русском языке.

**Начало приема оферт – «23» октября 2014 года.**

**Окончание приема оферт – 15:00 МСК «07» ноября 2014 года.**

**Срок для определения оферты для акцепта – до «31» марта 2015 года.**

ОАО «СН-МНГ» может внести изменения в условия оферты не позднее, чем за 3 рабочих дня до завершения срока окончания сбора оферт.

**Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.**

**Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на** http://www.sn-mng.ru/supplier/accreditation.

**В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.**

Документы должны быть доставлены к назначенному сроку окончания сбора оферт в запечатанном конверте, скрепленном печатью контрагента. Надпись на конверте должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: **«Предложение на № 714/ТК/2014».**

Техническая (без указания сумм, цен и т.п.) и коммерческая части оферты подаются в разных конвертах. В каждом конверте должен находится **прошитый пакет документов** с описью.

Участник передает четыре конверта документов:

**первый** конверт (техническая часть), который содержит оригиналы документов или надлежащим образом заверенные копии, подтверждающие соответствие подрядной организации «Критериям технической оценки оферт участников закупки на выполнение работ по подготовке материалов к аудиту запасов, подсчету геологических и технических извлекаемых запасов по классификации SEC/PRMS по типу сделки № 435 **«**Консультационные услуги, связанные с внешним аудитом запасов**»** (Форма 9) с заполненной и подписанной анкетой соответствия критериям технической оценки оферт участников закупки (Приложение 1 к Форме 9) (без указания сумм, цен и т.п);

**второй** – **конверт (с пометкой «Копия»),** содержащий копии документов, находящихся в первом конверте, с предоставлением отсканированных оригиналов документов, находящихся в первом конверте, на электронном носителе;

**третий** – **конверт (с пометкой «Оригинал»),** оригиналы документов: заполненное извещение о согласии сделать оферту (Форма 2), предложение о заключении договора (Форма 3), заполненный, подписанный лот №435 (Форма 4), в соответствии с Требованиями к предмету оферты (Форма 5), оформленный и подписанный со стороны контрагента договор на выполнение работ с приложениями по форме 6, перечень аффилированных организаций (Форма 7), заполненную, подписанную Калькуляцию, c расшифровкой по стоимости затрат (Форма 8);

**четвертый** – **конверт (с пометкой «Копия»),** содержащий копии всех документов, находящихся в третьем конверте, с предоставлением оригинала карточки предприятия и диска (электронного носителя) с электронными версиями Форм (4-8) и отсканированными оригиналами документов, находящихся в третьем конверте.

В конверт с пометкой «Оригинал» коммерческой части вкладывается диск с электронными версиями Форм (4-8) и отсканированными оригиналами документов (содержащимися в конверте), а также оригинал карточки предприятия. Документы в конверте с пометкой «Оригинал» (коммерческой части) являются официальной офертой.

**В случае направления коммерческой и технической части ПДО в одном конверте, оферта не рассматривается и возвращается в адрес контрагента.**

**Конверты доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: Российская Федерация, 628684 г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Кузьмина, дом 51 в Тендерный комитет, на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».**

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» имеет право продлить срок подачи оферт.

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее, **«31» октября 2014года**. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

**По вопросам технического характера обращаться:**

Начальник отдела международного аудита запасов

Малевина Надежда Олеговна

тел. (34643) 43-737, MalevinaNO@mng.slavneft.ru;

Геолог 1 категории отдела геологоразведочных работ –

Юдина Неля Наримановна

Тел. 8-34643-46-916, [IudinaNN@mng.slavneft.ru](mailto:IudinaNN@mng.slavneft.ru)

Ведущий специалист ОЗУВР

Хромова Наталья Васильевна

тел. (34643) 47-147, HromovaNV@ mng.slavneft.ru

**По вопросам организационного характера обращаться:**

Акимова Елена Викторовна,

тел. (34643) 46-021, [Tender@mng.slavneft.ru](mailto:Tender@mng.slavneft.ru)

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на <http://www.sn-mng.ru/supplier/tenders/>.

**Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.**

Условия проекта договора являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае наличия разногласий с условиями проекта договора в составе оферта необходимо направить протокол разногласий подписанный уполномоченным представителем Участника.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «НГК «Славнефть» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками Общества, так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (495) 777-74-15, электронная почта hotline@slavneft.ru.

**Форма 2 «Извещение о согласии сделать Оферту»**

**Извещение**

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты **№ 714/ТК/2014 от «23» октября 2014г.»,** мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту **№ \_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г.»,** и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «СН-МНГ» договор подряда <наименование товаров > / договора подряда на <наименование работ/услуг> на условиях указанного ПДО не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Мы признаем право ОАО «СН-МНГ» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ОАО «СН-МНГ».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма 3 «Предложение о заключении договора»**

НА БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Исх. номер

Дата

Адрес: 628684, ХМАО-Югра, г. Мегион, улица Кузьмина, дом 51

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «СН-МНГ» с целью **заключения Договора на выполнение работ по подготовке материалов к аудиту запасов, подсчету геологических и технических извлекаемых запасов по классификации «SEC/PRMS»** на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |
| Сроки выполнения работ/ оказания услуг  с 01.01.2015г. - 31.12.2015г. | да/нет |
| Сумма предложения в руб., без учета НДС |  |
| Сумма предложения в руб., с учетом НДС |  |
| Принятие договора (Форма 6) в неизменном виде | да/нет |
| Условия оплаты:  Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных Работ в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Подрядчика оригиналов документов:  -акта сдачи-приемки оказанных услуг  -счета-фактуры. | да/нет |
| Увеличение (+30%)/ уменьшение (-30%) объема услуг в рамках опциона | да/нет |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение действует до «31» марта 2015 г.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице

цен, прилагаемых к настоящей оферте, в любом сочетании.

4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Услуг, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Контрагентом полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма 5 «Техническое задание»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | решением Тендерной комиссии |
|  | Протокол № \_\_\_\_338\_\_\_\_\_\_ |
|  | «\_23\_» октября 2014г. |

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**(техническое задание)**

на выполнение работ по теме

**«Подготовка материалов к аудиту запасов. Подсчет геологических и технических извлекаемых запасов по классификации SEC/PRMS»**

Стартовая стоимость лота (в рублях без учета НДС 18%):

Лот № **435 (Форма 4)** – без объявления стартовой стоимости.

Условия оплаты: **Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных Работ в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Подрядчика оригиналов документов.**

1. Наименование, назначение и цели выполняемых работ/оказываемых услуг

* *Наименование выполняемых работ/оказываемых услуг*

Подготовка материалов к аудиту запасов. Подсчет геологических и технических извлекаемых запасов по классификации SEC/PRMS

* *Целевое назначение работ*

Создание информационной геолого-геофизической основы аудита, подсчет запасов и ресурсов нефти согласно классификации SEC/ PRMS в пределах лицензионных участков ОАО «НГК «Славнефть» в ХМАО - Югра.

* *Основание для проведения работ*

Программа работ ОАО «НГК «Славнефть» на 2015 год.

1. Сроки (периоды) выполнения работ/оказания услуг

Начало работ – 01 января 2015 г.

Окончание работ – 31 декабря 2015 г.

1. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ/оказания услуг.

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **этапа** | **Наименование работ по этапу** |
| 1 | Интерпретация геофизических данных и расчет средневзвешенных параметров по вновь пробуренным скважинам. |
| 2 | Анализ материалов полученных от аудиторской фирмы «ДеГольер энд МакНотон Корп.» за предыдущий 2014 г. Оцифровка полигонов SEC/PRMS. |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Подготовка данных по геологии и разработке по месторождениям Заказчика для аудита запасов за 2015г. Подготовка проектов GST, структурных карт и карт нефтенасыщенных толщин, карт разработки, схем корреляций, планшетов ГИС по новым скважинам, сводных таблиц и др. материалов откорректированных на дату окончания этапа по данным от недропользователя, с использованием информации по скважинам находящимся в бурении, а также результатов исследования и испытания. |
| 4 | Занесение данных волюметрики и расчет технических извлекаемых запасов |
| 5 | Предоставление дополнительного материала для обоснования категорийности запасов по требованию аудиторов |
| 6 | Подготовка необходимых материалов и доказательной базы по техническим извлекаемым запасам |
| 7 | Оформление альбомов. |
| 8 | Корректировка категорий, предварительная оценка ожидаемых изменений запасов по стандартам SEC/PRMS (в проекте GST) в конце каждого месяца по итогам эксплуатационного бурения, ГРР, переводов, приобщения и ЗБС. Предварительная оценка ожидаемых изменений запасов по стандартам SEC/PRMS (в проекте GST) по планам эксплуатационного бурения, переводов, приобщения, ЗБС на 5 лет. |
| 9 | Подготовка результирующих таблиц и сопоставление данных с результатами предыдущего года |

1. Требования к качеству работ (услуг), в том числе технология производства работ (оказания услуг), методы производства работ (оказания услуг), методики оказания услуг:

*Основные требования к работе:* результаты работы должны удовлетворять требованиям стандарта SEC/PRMS.

**4. Содержание работы:**

**4.1** Сбор, подготовка данных по геологии и разработке по месторождениям Заказчика для аудита запасов за 2015г.

4.1.1 Сбор информации по изменениям фонда скважин в период с 01.07.2014 г – до 01.07.2015г по результатам бурения, переводам скважин на другие горизонты, приобщениям, ЗБС, а также по планам бурения на период с 01.07.2014 г. по 31.12.2019 г. Сбор материалов по транзитным пластам, оцифровка материалов.

4.1.2 Корректировка проектов GST по всем пластам с учетом категоризации «ДеГольер энд МакНотон Корп.» за 2015 год.

4.1.3 Корректировка/построение гридов структурных карт по кровле продуктивного пласта, карт нефтенасыщенных толщин по результатам фактического бурения скважин, оперативных изменений запасов и пересчетов запасов.

4.1.4. Интерпретация геофизических данных и расчет средневзвешенных параметров по вновь пробуренным скважинам.

4.1.5. Построение карт текущих и накопленных отборов по объектам разработки по месторождениям ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» по состоянию на 01.06.2015г. Карты строятся на основе карт нефтенасыщенных толщин, с учетом требований РД 153-39-007-96 «Регламент составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений».

4.1.6 Корректировка участков запасов различных категоризаций по стандартам SEC/PRMS по результатам бурения, переводов, приобщения, ЗБС, оперативных изменений запасов, пересчетов запасов, с учетом карт текущих и накопленных отборов.

4.1.7 Оценка ожидаемых изменений запасов по стандартам SEC/PRMS (в проекте GST) по результатам бурения, переводов, приобщения, ЗБС, оперативных изменений запасов, пересчетов запасов.

4.1.8 Корректировка категорий, предварительная оценка ожидаемых изменений запасов по стандартам SEC/PRMS (в проекте GST) в конце каждого месяца по итогам эксплуатационного бурения, ГРР, переводов, приобщения и ЗБС.

4.1.9 Предварительная оценка ожидаемых изменений запасов по стандартам SEC/PRMS (в проекте GST) по планам эксплуатационного бурения, ГРР, переводов, приобщения, ЗБС на 5 лет.

4.1.10 Подготовка сводных таблиц по месторождениям с указанием действующего проектного документа, основных и возвратных объектов разработки (с указанием пластов входящих в объект разработки), системы разработки, наличия систем поддержания пластового давления (ППД).

**4.2** Оформление таблиц результатов выполненных работ с указанием пластов/месторождений, по которым произошли изменения, геолого-геофизических факторов и технических мероприятий, повлекших изменения (количества вновь пробуренных скважин, переводов, приобщений, ЗБС по пластам).

**4.3** Оформление графических приложений.

Графические приложения должны оформляться в виде планшетов с вынесением геолого-геофизического и сейсморазведочного материала, обосновывающего представленную на аудит геологическую модель.

В случае, если размеры залежи не позволяют представить весь обосновывающий материал на одном планшете, графические приложения оформляются на отдельных листах.

Должны предоставляться следующие графические материалы:

- структурная карта по кровле коллектора с нанесением разведочных скважин (в т.ч. и за пределами залежи) для подтверждения геометрии залежи и выдержанности коллектора по площади;

- карта нефтенасыщенных толщин с нанесением:

границ категорий запасов по стандартам SEC/PRMS и выделением участков изменения категоризации запасов,

проектного фонда скважин, согласованного недропользователем,

границ лицензионных участков с указанием названия и номера лицензий (в т.ч. граничных),

таблицы с результатами испытания/опробования скважин,

информация о работе вновь пробуренных, переведенных, приобщенных скважин и ЗБС.

- схемы корреляции по новым скважинам;

- планшеты ГИС по новым скважинам;

На всех графических материалах должны быть указаны условные обозначения и масштабные линейки.

**4.4.** Оценка коэффициентов извлечения нефти по стандартам SEC/PRMS и расчет технических извлекаемых запасов.

**4.5** Участие специалистов на защите и передаче геологических материалов аудирующей компании.

**4.6** Оформление альбомов. Графический материал и таблицы, представленные к аудиту запасов за 2015 г, оформляются в виде альбомов на бумажном носителе в формате А-3 и в электронном виде в формате .pdf в 1-м экземпляре и передаются Заказчику.

1. Порядок контроля, приёмки и оформления результатов по выполненным работам/оказанным услугам.

Полученные результаты передаются Заказчику в электронном виде:

* проекты в формате GST,
* карты и подсчетные планы в формате JPG,
* схемы корреляции, планшеты ГИС по новым скважинам, таблицы в формате Excel,
* Материалы для внешнего аудита запасов оформляются в виде альбомов на бумажном носителе в формате А-3 и в электронном виде в формате pdf в 1-м экземпляре и передаются Заказчику.

1. Требования к безопасности выполнения работ/оказания услуг
   1. На период оказания услуг заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей с включением в договор следующих рисков:

* Смерть в результате несчастного случая;
* Постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

Договор добровольного страхования от несчастных случаев заключать без увеличения стоимости оказания основных услуг.

**Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»**

**Перечень аффилированных организаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)