Приложение № 1

к договору от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201 г.

##### Календарный план

на выполнение по анализу выполнения проектных показателей за 2014г. и разработке мероприятий по реализации проектных решений на 2015г. по ОАО «СН-МНГ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ по договору и основных  этапов его выполнения | Срок выполнения с момента начала ра­бот по договору |
| 1 | 2 |
| **Этап I**  Сбор, верификация и подготовка исходных данных, формирование баз данных | 15.02.2015 -  28.02.2015 |
| **Этап II**  Результаты выполнения проектных показателей за 2014г. и разработка мероприятий по реализации проектных решений на 2015г. по месторождениям и Л.У. :  1. Мегионское  2. Аганское  3. Южно-Аганское  4. Ново-Покурское  5. Южно-Покамасовское  6. Покамасовское  7. Северо-Островное  8. Южно-Локосовское  9. Чистинное  10. Ачимовское  11. Западно-Асомкинское  (Западно-Асомкинский Л.У. и  Северо-Асомкинский Л.У.)  12. Западно-Усть-Балыкское  13. Мыхпайское  14. Кетовское  15. Южно-Островной Л.У.  (Островное и Южно-Островное месторождения.) | 01.03.2015-  31.03.2015 |
| **Всего по этапу II** |  |
| **Этап III**  Результаты выполнения проектных показателей за 2014г. и разработка мероприятий по реализации проектных решений на 2015г. по месторождениям и Л.У.:  1. Ватинское  2. Северо-Покурское  3. Луговое  4. Северо-Ореховское  5. Узунское  6. Тайлаковское  7. Максимкинский Л.У. ( Максимкинское, Ининское, Восточно-Охтеурское, Вахское месторождения)  8. 9 Аригольское (Аригольский Л.У.  и Западно-Аригольский Л.У.)  10. Кысомское | 01.04.2015 –  25.04.2015 |
| **Всего по этапу III** |  |
| **Этап IV**  Оформление отчета и защита работы на НТС Заказчика | 25.04.2015 - 30.04.2015 |
| **Этап V**  Защита в Департаменте по недропользованию ХМАО-ЮГРЫ | По графику защиты, но не позднее 30.06.2015 |
| **ИТОГО:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| ОАО «СН-МНГ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |