Форма 6

**Договор на выполнение работ  
по капитальному ремонту насосов с энергоэффективным дизайном**

**между**

**Открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз»**

**(ОАО «СН-МНГ»)**

**и**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(название контрагента)*

**г. Мегион**

**20\_\_\_ год**

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ**

**по капитальному ремонту насосов с энергоэффективным дизайном**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Мегион |  | « | \_\_\_ | » | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 20 | \_\_\_ | г. |

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность полностью) (Ф.И.О. полностью), действующего на основании (правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от\_\_\_ №\_\_\_/Доверенность от\_\_\_ № \_\_), с одной стороны, и (полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность полностью) (Ф.И.О. полностью), действующего(ей) на основании (правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от\_\_\_ №\_\_\_/Доверенность от\_\_\_ № \_\_), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если иное не определено в тексте, применяемые в Договоре определения, имеют следующие значения, с соответствующими оговорками по условиям их применения:

|  |
| --- |
| **«Акт выполненных работ**» – документ, указывающий на фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы по настоящему Договору по подразделениям Заказчика. |
| **«Гарантийный срок»** - период времени, в котором Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех недостатков/дефектов, выявленных Заказчиком, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. |
| **«Дефекты/Недостатки»** – любые отступления в состоянии насосов от требований конструкторской и нормативно-технической документации. |
| **«Договор»** – настоящее соглашение сторон, согласованное и подписанное Заказчиком и Подрядчиком, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные Сторонами в период действия Договора. |
| **«Документация, регламентирующая выполнение работ»** – документация, определяющая требования к выполнению работ, к которой Стороны относят в том числе: конструкторско-технологическую документацию, техническую документацию, ремонтную документацию, технические регламенты, локальные нормативные акты Заказчика. |
| **«Дополнительное соглашение»** – подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора. |
| **«Энергоэффективный дизайн»** – достижение рабочей характеристики насоса в пределах диапазона, указанного в технологической карте дизайна насоса при указанной мощности приводного электродвигателя, достижение к.п.д. насоса в номинальной точке рабочей характеристики не менее указанного в технологической карте дизайна насоса, увеличение ресурса насоса. |
| **«Запасные части»** - элементы конструкции насоса (узлы, детали), используемые при выполнении КР насоса. |
| **«Капитальный ремонт** **(КР)»** - один из видов ремонта - комплекс операций, выполняемых для восстановления исправности и ресурса машин, полного (или близкого к полному) восстановления параметров в соответствии с паспортными характеристиками. |
| **«Капитальный ремонт насоса»** - комплекс операций, выполняемых для восстановления исправности насоса, *восстановления рабочей характеристики и КПД (коэффициента полезного действия) насоса в пределах диапазона, указанного заводом-изготовителем, включая полную разборку, ремонт или замену составных частей насоса, входной контроль применяемых деталей, сборку насоса с промежуточным контролем операций, регулирование, пневмоиспытание*. Для целей настоящего договора под капитальным ремонтом насоса подразумевается **«Капитальный ремонт насоса с энергоэффективным дизайном»** - КР насоса, выполненный в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) и технологической картой дизайна насоса (далее КР насоса). |
| **«Локальные нормативные акты Заказчика» -** утвержденные и действующие у Заказчика внутренние нормативные документы, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре как неотъемлемая его часть, устанавливающие единые нормы, правила организации и производства работ/оказания услуг, а также обеспечения безопасности, общие принципы или характеристики выполнения работ/оказания услуг, качества этих работ/услуг, и прочие, обязательные для исполнения, требования Заказчика. Стороны согласовали, что локальные нормативные акты Заказчика, определенные настоящим Договором, передаются Подрядчику и принимаются последним по Акту приема-передачи локальных нормативных актов Заказчика (Приложение № 8), который является неотъемлемой частью настоящего Договора. |
| **«Насос»** – гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя в энергию потока жидкости, служащая для перемещения жидкостей и создания напора. Для целей настоящего Договора под насосом понимается насос, эксплуатируемый на объектах поддержания пластового давления. |
| «**Насосный агрегат» (НА)** - это устройство, состоящее из насоса и приводного двигателя (электродвигателя), установленных на едином основании. Вращение от приводного двигателя к насосу передаётся посредством соединительного элемента (муфты). |
| **«Насосная станция» (НС)** – Комплекс устройств, содержащий насосные агрегаты, запорную арматуру и трубопроводы, фундаменты, системы автоматики, коммуникации и вспомогательные устройства. |
| **«Консервация насоса»** – подготовка насоса с проведением мероприятий защиты его от коррозии (покрытие антикоррозийными смазками) и повреждений (обертки и упаковки) для длительного хранения. |
| **«Конструкторско-технологическая документация (КТД)»** – документация, содержащая полную информацию (чертежи, технические требования, описания, технологические процессы и др.), необходимую для изготовления или КР насосов (деталей, узлов). |
| **«Лицензионный участок»** – участок недр, переданный Заказчику в пользование для добычи полезных ископаемых, на основании соответствующей лицензии, в установленном действующем законодательством РФ порядке. В рамках настоящего Договора, под Лицензионным участком Стороны также понимают участок недр, на котором Заказчик выполняет работы/оказывает услуги на основании договора об оказании операторских услуг, заключенного с владельцем лицензии. |
| **«Оборудование» –** устройства, механизмы, применяемые Подрядчиком для выполнения различных работ или осуществления технологических процессов, в том числе используемые/применяемые для выполнения Работ по настоящему Договору. |
| **«Материалы» –** совокупность механизмов, устройств, приборов, необходимых для оказания Работ, производства. |
| **«Объект Заказчика» -** производственные здания, которые включают в себя в качестве основных элементов центробежные многоступенчатые секционные насосы, электропривод насоса синхронного типа серии СТД, масляную установку для насосного агрегата, стенд приборов, запорно-регулирующую арматуру насосного агрегата, технологические трубопроводы. |
| **«Отходы производства и потребления»** – вещества или предметы, образовавшиеся при оказании услуг/выполнении работ, и после их завершения, остатки сырья и материалов, отходы в виде жидких продуктов (водных или органических), масел, растворов, и др., которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению с территории Заказчика. |
| **«Персонал Подрядчика»** – физические лица, состоящие с Подрядчиком в трудовых отношениях (работники Подрядчика), привлеченные Подрядчиком непосредственно к выполнению работ (части работ), а также сопровождающие/обеспечивающие выполнение работ (части работ).  Стороны согласовали, что к персоналу Подрядчика не относятся физические лица привлеченные Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ, сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ (части работ) определенных настоящим Договором, на основании гражданско-правовых договоров. |
| **«Подземные и наземные/надземные/воздушные коммуникации»** – сети водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения (конструкций энергетического оборудования), связи (кабели, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи), линий радиофикации, трубопроводы, коллекторы. |
| **«Представители Сторон»** – лица, уполномоченные Сторонами на совершение от их имени, действий, в соответствии с Договором, на основании надлежаще оформленных доверенностей. |
| **«Ресурс»** – суммарная прогнозируемая наработка насоса от начала его эксплуатации или его возобновления после КР до перехода в предельное состояние. |
| **«Риск»** – это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода производственно-хозяйственной деятельности, случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы. |
| **«Срок действия Договора»** – период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (либо до окончания срока, указанного в Договоре). |
| **«Стороны»** – Заказчик и Подрядчик. |
| **«Субподрядчик»** – любое третье лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ, сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ(части работ) определенных настоящим Договором. |
| **«Территория Заказчика»** – лицензионные участки, месторождения, производственные территории, производственные площадки, контрольно-пропускные пункты, объекты Заказчика. |
| **«Удаленные месторождения»** – месторождения, обслуживаемые ОАО «СН-МНГ», а именно: Тайлаковское, Ачимовское, Чистинное месторождения.  **«КПД» -** коэффициент полезного действия. |

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется по заявкам Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту насосов с энергоэффективным дизайном в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2) (далее - «Работы») на объектах Заказчика, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их в порядке, установленном настоящим Договором.
   2. Наименование Работ, объем Работ (количество насосов) определяются в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
   3. Работы по настоящему Договору включают в себя КР насосов Заказчика на производственной базе Подрядчика, включая грузоподъемные операции и перевозку насосов с территории Заказчика на производственную базу Подрядчика и обратно, а также монтаж насоса на объекте Заказчика.
   4. Подрядчик выполняет Работы с использованием собственных материалов, запасных частей, агрегатов и т.д.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   1. Стоимость Работ по настоящему Договору определяется ценой и объемом Работ, указанных в Спецификации (Приложение № 1). Сумма Договора без учета стоимости используемых материалов ориентировочно составляет: сумма цифрами (сумма прописью) рублей \_\_\_ копеек. Кроме того НДС (18%) – сумма НДС цифрами (сумма НДС прописью) рублей \_\_\_ копеек. Всего сумма Договора с учетом НДС сумма цифрами (сумма прописью) рублей \_\_\_ копеек.

Стоимость материалов, используемых Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору, ориентировочно составляет: сумма цифрами (сумма прописью) рублей \_\_\_ копеек. Кроме того НДС (18%) – сумма НДС цифрами (сумма НДС прописью) рублей \_\_\_ копеек. Всего сумма Договора с учетом НДС сумма цифрами (сумма прописью) рублей \_\_\_ копеек.

* 1. Заказчик (ОАО «СН-МНГ») обязуется осуществить оплату выполненных Работ в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней, с даты получения от Подрядчика оригиналов следующих документов:

а) Акта выполненных работ;

б) Счета-фактуры;

в) Ремонтной карты насоса ППД по форме Приложения № 9;

г) Иных документов, необходимых для сдачи Подрядчиком выполненных Работ.

* 1. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Подрядчика, указанным в настоящем Договоре.

По согласованию Сторон оплата может быть проведена зачетом встречных однородных требований, путем оформления Сторонами соглашения о взаимозачете, или направления заявления о зачете встречных однородных требований, в порядке ст. 410 ГК РФ.

Стороны согласовали, что при заключении Подрядчиком договора финансирования под уступку денежного требования, или иного договора (соглашения) о перемене лиц в обязательстве в части денежного требования, за Заказчиком остается право проведения зачета встречных однородных требований, с сумм подлежащих перечислению финансовому агенту (третьему лицу). При этом Подрядчик обязан собственными силами и средствами, без привлечения Заказчика, урегулировать с финансовым агентом (третьим лицом) взаимоотношения (включая споры) связанные с проведением взаимозачета.

* 1. Заказчик оставляет за собой право изменить объем Работ, определенный настоящим Договором, в пределах следующего согласованного Сторонами опциона:
* опцион Заказчика в отношении объёма Работ в сторону увеличения от объёма Работ, указанного в Договоре составляет 10% (десять процентов);
* опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону уменьшения от объема Работ, указанного в Договоре составляет 10% (десять процентов).

Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (–) или увеличить (+) объем Работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цены Работ, сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами.

Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения объема Работ.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику, направив ему письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до начала срока выполнения Работ.

Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения определена Сторонами в Приложении № 7 к настоящему Договору.

С момента получения уведомления Заказчика об исполнении опциона в сторону уменьшения, обязательства Подрядчика по выполнению объема Работ, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения, объем Работ, указанный в уведомлении Заказчика, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

* 1. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.
  2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (доверенности от организации и т.д.). В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
  3. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
  4. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
  5. Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
  6. При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
  7. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым Кодексом сроки, Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.
  8. В случае получения счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) дней информирует Подрядчика об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.
  9. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ Сторонами Договора не начисляются и не уплачиваются.

3.14. Стороны договорились, что предусмотренное настоящим Договором право на опцион предоставляется Покупателю/Заказчику без взимания дополнительной платы.

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   1. Заказчик обязуется:
      1. Назначить своих ответственных представителей, имеющих право подписи документов, удостоверяющих выполнение объемов Работ по настоящему Договору Подрядчиком и предоставить Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора список назначенных лиц.
      2. Содействовать в обеспечении Подрядчика пропусками для проезда через контрольно-пропускные пункты на территорию Заказчика для выполнения Подрядчиком погрузочно-разгрузочных работ и завоза/вывоза насосов и оборудования с предварительным предоставлением Заказчику со стороны Подрядчика необходимых данных по технике.
   2. Заказчик вправе:
      1. В любое время проверять и контролировать:

* ход и качество Работ;
* сроки выполнения Работ;
* объем выполнения Работ;
* качество оборудования, материалов, инструментов используемых/применяемых для выполнения Работ, и правильность их использования/применения;
* применение и правильность применения технологий производства Работ;
* соблюдения персоналом Подрядчика и Субподрядчиками требований охраны труда и техники безопасности;
* квалификацию персонала Подрядчика выполняющего Работы;
* исполнение Подрядчиком иных требований настоящего Договора.
  + 1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков Стороны оформляют двусторонний акт, отказ от подписания которого не допускается. В случае отказа Подрядчика от подписания акта, Заказчиком проставляется соответствующая отметка, при этом отказ Подрядчика от подписания акта не является основанием для отказа от требований Заказчика, основанных на Акте.
    2. Требовать от Подрядчика устранения замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам.
    3. Передавать Подрядчику и принимать от Подрядчика насосы в процессе выполнения данного Договора с оформлением акта приема – передачи.
    4. Устанавливать сроки устранения Подрядчиком недостатков.
    5. Устранять недостатки некачественно выполненных Подрядчиком Работ в соответствии со ст.723 ГК РФ.
    6. Требовать от Подрядчика представления (предъявления) сертификатов, лицензий, разрешений и прочих документов, удостоверяющих готовность Подрядчика выполнять Работы.
    7. Требовать от Подрядчика согласования с Заказчиком способов технологий производства Работ, использования материалов, применения оборудования, механизмов и инструментов.
    8. Отдавать распоряжения по всем вопросам, относящимся к Работам.
    9. В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ, письменно уведомив Подрядчика, указав причину приостановки и дату, с которой Работы должны быть приостановлены, а также в любое время возобновить выполнение Подрядчиком приостановленных Работ, уведомив об этом Подрядчика.
    10. Требовать от Подрядчика предоставления информации, сведений, данных, отчетов, установленных настоящим Договором.
    11. Требовать от Подрядчика доработки предоставленной Заказчику информации, сведений, данных, отчетов, если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению (содержанию).
    12. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора, потребовав предоставления Подрядчиком результата Работ, полученного последним по состоянию на дату расторжения Договора, определенную в соответствии с настоящим Договором, а также возврата документации, регламентирующей выполнение Работ, предоставленной Подрядчику в целях настоящего Договора, на период выполнения Работ.

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, Заказчик возмещает Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств Подрядчиком на основании подтверждающих документов. При этом стоимость исполненных на дату расторжения Договора обязательств определяется совместно представителями Сторон.

* + 1. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков в случаях: если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в течение 1 (одного) месяца с даты согласованного Сторонами срока выполнения Работ не по вине Заказчика, неоднократного или длящегося более 1 (одного) месяца нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 2 (два) календарных дня.
    2. Запретить доступ на территорию Заказчика: иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Подрядчиком (если Заказчиком будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство); физическим лицам привлеченным Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров, Субподрядчикам, привлечение которых Подрядчик не согласовал в соответствии с требованиями настоящего Договора.

При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения принятых им обязательств.

* + 1. Требовать от Подрядчика замены персонала, Субподрядчиков.
    2. Без объяснения причин, отказать Подрядчику в привлечении последним Субподрядчика для целей настоящего Договора.
  1. Подрядчик обязуется:
     1. Выполнить Работы с надлежащим качеством, в установленном объеме и в установленные сроки, в соответствии с документацией регламентирующей выполнение Работ, действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
     2. Принимать для выполнения Работ и возвращать Заказчику насосы после проведения Работ в установленные Сторонами сроки.
     3. Иметь выданные в соответствии с требованиями законодательства РФ, и предъявлять Заказчику (по требованию), все сертификаты, лицензии, разрешения и прочие документы, удостоверяющие готовность Подрядчика выполнять Работы. Соответствовать установленным лицензионным требованиям и условиям иной разрешительной документации и соблюдать их в соответствии с законодательством РФ.
     4. Обеспечить принятие всего передаваемого (предоставляемого) Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, включая документацию, данные и сведения необходимые Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств.
     5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя(ей) и объеме предоставленных ему (им) полномочий. В уведомлении должно быть указано: Ф.И.О., должность уполномоченных лиц и их контактные телефоны.

При привлечении Субподрядчика, Подрядчик уведомляет Заказчика о назначении своих представителя(ей) в лице работника(ов) Субподрядчика, и объеме предоставленных ему (им) полномочий в рамках настоящего Договора. В уведомлении должно быть указано: Ф.И.О., должность уполномоченных лиц и их контактные телефоны.

Подрядчик письменно обязан уведомить Заказчика о смене своего представителя(ей), в течение одного рабочего дня.

* + 1. Соблюдать/выполнять требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:
* Порядок документального оформления и учета операций при выполнении работ по ремонту нефтепромыслового, сварочного оборудования и средств малой механизации;
* Положение «О контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»»;
* Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»;
* Стандарт «Транспортная безопасность в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;
* Регламент взаимодействия структурных подразделений открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», подрядных организаций и охранных предприятий при обнаружении признаков хищения имущества открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;
* Положение о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;
* Регламент взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с Подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций»;
* План экстренного медицинского реагирования в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;
* Процедуру «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ» с Изменением 1.
* Антикоррупционную оговорку
  + 1. За свой счет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика:
       1. Для выполнения Работ применять/использовать оборудование, материалы, инструменты, качество которых соответствует государственным стандартам, техническим условиям, иным требованиям технических регламентов, действующих в РФ, требованиям настоящего Договора и документации регламентирующей выполнение Работ, что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами, техническими паспортами. По требованию Заказчика предъявлять последнему, документы, подтверждающие качество оборудования, материалов, инструментов.

В целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленном объеме, обеспечивать достаточное количество единиц оборудования, инструментов на объекте выполнения работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр.

Транспортировать грузы по территории Заказчика только при наличии номерных товаротранспортных накладных заполненных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

* + - 1. Комплектовать насосы в соответствии с техническими характеристиками изготовителя насосов. Обеспечивать (гарантировать) соответствие комплектующих и запасных частей, конструкционным требованиям насосов, обеспечивающее применение насоса с использованием всех его технических возможностей.
      2. Доставлять (перемещать) оборудование, материалы, инструменты в места выполнения Работ, осуществлять его разгрузку-погрузку, складирование, выполнять своевременную поверку, ремонт и техническое обслуживание.
      3. Поддерживать применяемое/используемое в Работе оборудование, материалы, инструменты в состоянии, отвечающем требованиям настоящего Договора.
      4. Осуществлять замену оборудования, материалов, инструментов, в том числе, в отношении которых Заказчиком выявлены недостатки.
      5. Обеспечить сохранность имущества Заказчика, находящегося в месте выполнения Работ.
      6. Обеспечить учет, хранение насосов Заказчика, полученных на период выполнения Работ, и своевременный возврат насосов Заказчику с оформлением акта приема – передачи, а также применение насосов Заказчика исключительно по целевому назначению при выполнении Работ по настоящему Договору.

Обеспечить сохранность (учет и хранение) и возврат иного имущества Заказчика, если таковое будет предоставлено Заказчиком во временное пользование на период выполнения Работ.

* + - 1. Для выполнения Работ привлекать компетентный, достаточно квалифицированный, профессиональный, обученный персонал, аттестованный (обученный) по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности (как минимум по стандартам в соответствии с требованиями законодательства РФ), прошедший соответствующую подготовку.
      2. Организовать и обеспечить трудовую деятельность своего персонала находящегося на территории Заказчика, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.
      3. Обеспечить работу своего персонала в режиме, обеспечивающем бесперебойное выполнение Работ в соответствии с режимом выполнения Работ.
      4. Обеспечить персонал ресурсами в объеме, необходимом (достаточном) для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и обеспечения безопасных условий труда его персонала, в том числе, но не ограничиваясь: средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой; средствами связи; оборудованием, материалами, инструментами; расходными и комплектующими материалами.
      5. Осуществлять доставку своего персонала в места производства Работ и обратно. В целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленные сроки, обеспечивать необходимую численность персонала в месте производства Работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений.
      6. Согласовать с Заказчиком места базирования своего персонала на время выполнения Работ в том случае, если персонал Подрядчика во время выполнения Работ будет проживать в полевых условиях. При проживании персонала в полевых условиях, Подрядчик обязуется оборудовать жилые помещения в соответствии с требованиями санитарных норм, норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. На помещениях, предназначенных для проживания персонала Подрядчика, должны быть размещены логотипы Подрядчика.
      7. Обеспечить постоянное присутствие своего представителя уполномоченного осуществлять контроль за производством Работ, а также взаимодействовать с представителями Заказчика, в течение всего времени производства Работ, на производственной площадке Заказчика. Ответственный представитель Подрядчика должен быть квалифицированным и аттестованным специалистом.
      8. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением своим персоналом требований Договора, документации регламентирующей выполнение Работ, действующего законодательства РФ, с регулярным проведением в этих целях необходимых обучений, инструктажей и проверок.
    1. По требованию Заказчика, согласовать с последним использование/применение оборудования, материалов, инструментов, а также применение технологий производства Работ.
    2. Обязать свой персонал по требованию Заказчика предъявлять документы, удостоверяющие/подтверждающие компетенцию и полномочия.
    3. Неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства РФ, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д. В случае, если Заказчиком не допущены к выполнению Работ, иностранные граждане, лица без гражданства, привлеченные Подрядчиком с нарушением миграционного законодательства, Подрядчик обязуется незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ по настоящему Договору.
    4. Осуществлять замену персонала по предварительному согласованию с Заказчиком, либо по первому требованию Заказчика в срок, указанный Заказчиком.
    5. При привлечении Субподрядчика, представлять Заказчику (по требованию) копии заключенных с ним договоров, копии лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения Работ определенных настоящим Договором, и (или) оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих выполнение Работ, а также копии правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другую истребованную Заказчиком документацию и информацию о Субподрядчике.

Привлечение Субподрядчика осуществляется с обязательным проведением Подрядчиком технического аудита, с использованием Анкеты по установленной Заказчиком форме. Результаты технического аудита Подрядчик предоставляет Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком.

* + 1. Не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ и (или) для оказания услуг, сопровождающих/обеспечивающих выполнение Работ на основании гражданско-правовых договоров, а также не допускать Субподрядчиков, не согласованных Заказчиком.
    2. Немедленно уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ.

Уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

* аварии (в течение 12 (двенадцати) часов);
* инциденты (в течение 48 (сорока восьми) часов);
* технические осложнения (в течение 48 (сорока восьми) часов);
* несчастные случаи (в течение 12 (двенадцати) часов);
* выявление противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в документации и информации, предоставленной Заказчиком, создающих невозможность выполнения Работ с надлежащим качеством, либо делающих невозможным выполнение Работ в установленные сроки (в течение 72 (семидесяти двух) часов);
* дорожно-транспортные происшествия (в течение 24 (двадцати четырех) часов). Подрядчик незамедлительно извещает Службу безопасности движения департамента транспортного обеспечения Заказчика, центральную инженерно-технологическую службу Заказчика о произошедшем ДТП по телефонам: Служба безопасности движения 8 (34643) 49-043, факс 47-962; ЦИТС 46-222, факс 46-589;
* хищения и иные противоправные действия (в течение 12 (двенадцати) часов);
* обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 72 (семидесяти двух) часов);
* забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся предмета настоящего Договора и обязательств Сторон по нему (в течение 48 (сорока восьми) часов).
  + 1. Являясь собственником отходов производства и потребления (включая металлолом, бытовые отходы и жидкую фазу, образующуюся после мытья емкостей) образовавшихся при выполнении Работ, обеспечить сбор их вывоз с территории Заказчика. Не допускать загрязнения территории Заказчика.
    2. Предоставлять Заказчику, информацию, сведения, данные, отчеты, установленные настоящим Договором. Требования к оформлению/составлению, срокам предоставления информации, сведений, данных, отчетов, не определенные настоящим Договором, устанавливает Заказчик, а Подрядчик, в свою очередь, соблюдает их.

Обеспечивать достоверность и обоснованность всех информационных данных предоставляемых Заказчику.

* + 1. В установленные Заказчиком сроки устранять замечания и недостатки, выявленные последним, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам.
    2. Не допускать простоя Заказчика. В случае возникновения простоя Заказчика, по вине Подрядчика, обеспечить его фиксацию в акте установленной формы, а также в кратчайшие сроки устранить обстоятельства, явившиеся причиной простоя Заказчика.
    3. Предоставлять Заказчику возможность (не препятствовать и оказывать содействие) осуществления контроля и проведения проверок в соответствии с настоящим Договором. Участвовать в составлении и подписании актов по результатам проведенных Заказчиком проверок. Отказ от подписания Акта не допускается. В установленные Заказчиком сроки устранять выявленные последним недостатки, на основании соответствующих актов, подписанных представителями Сторон.
    4. Выполнять распоряжения Заказчика по всем вопросам, относящимся к Работам, за исключением случаев, когда это является незаконным или не относится к настоящему Договору.
    5. Предпринимать все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба расположенным на территории Заказчика: подземным и наземным/надземным/воздушным коммуникациям; промышленным объектам и другим сооружениям; покрытиям дорог, а также меры исключающие причинение вреда окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
    6. Защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков.
    7. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора (расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке), а также в случае отказа Подрядчика от исполнения Договора (расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке), передать Заказчику результат выполненных Работ/оказанных Услуг, полученный Подрядчиком на дату расторжения Договора, а также возвратить Заказчику все предоставленное им на период выполнения Работ. Совместно с представителем Заказчика определить стоимость обязательств исполненных Подрядчиком на дату расторжения Договора.
    8. Своевременно предоставлять Заказчику документы, необходимые последнему для исполнения обязательств по оплате выполненных Работ/оказанных Услуг, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Договора.
    9. Не допускать передвижение гусеничной техники своим ходом по автодорогам с асфальтобетонным и щебеночно-гравийным покрытием на территории Заказчика, без письменного согласования с представителем организации, осуществляющей обслуживание дорог.
  1. Подрядчик вправе:
     1. Привлекать Субподрядчиков для выполнения Работ определенных настоящим Договором, и (или) оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих выполнение Работ. Привлечение Субподрядчиков осуществляется на условиях письменного согласия Заказчика, наличия у Субподрядчика лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ, и соответствия квалификации Субподрядчика условиям настоящего Договора.
     2. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Заказчика не менее чем за 3 (три) месяца до даты расторжения Договора.

1. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
   1. Работы считаются выполненными после проведения всех операций, предусмотренных условиями настоящего Договора.
   2. Приемка и оценка выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком, в соответствии с настоящим Договором. Сдача-приемка выполненных Работ предусматривает оформление и предоставление Заказчику следующего пакета документов:

* Реестры выполненных работ по каждому месторождению в отдельности, оформленные согласно Приложения № 6;
* Дефектные ведомости согласно Приложения № 4, Акты по форме ОС-3;
* Акт выполненных работ, оформленные согласно Приложения № 5;
* Счет – фактура;
* Иные результаты выполнения Работ, предусмотренные настоящим Договором, если наступил срок представления этих результатов Заказчику.
  1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется в следующем порядке:
     1. Подрядчик ежемесячно, не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца, предоставляет Заказчику Информацию об ожидаемом объеме выполнения работ.
     2. Подрядчик ежемесячно, не позднее первого числа месяца, следующего за отчётным, предоставляет Заказчику Акт выполненных работ с приложением Реестра(-ов) выполненных работ.
     3. После получения Заказчиком представленного Подрядчиком пакета документов, Заказчик в течение 2 (двух) следующих дней рассматривает его и принимает решение о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ. Отказ от приемки выполненных Работ, с указанием перечня недостатков/замечаний к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов, оформляется Заказчиком на бумажном носителе и передается Подрядчику для устранения недостатков/замечаний.

Подрядчик собственными силами и средствами устраняет выявленные Заказчиком недостатки/замечания к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов, в срок, установленный Заказчиков в перечне недостатков/замечаний. Приемка Работ после устранения Подрядчиком недостатков/замечаний, осуществляется в том же порядке.

При отсутствии у Заказчика замечаний о недостатках к качеству Работ и (или) к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов, Заказчик со своей Стороны принимает и подписывает Акт выполненных работ.

После подписания Сторонами Акта выполненных работ, Подрядчик не позднее 2 (двух) следующих дней, но не позднее 10-00 часов местного времени 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным, выставляет Заказчику счет-фактуру, принятие Заказчиком которого, будет являться основанием для оплаты Работ, выполненных Подрядчиком.

* 1. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:
* наименование документа;
* дату составления документа;
* наименование организации, от имени которой составлен документ;
* содержание хозяйственной операции;
* измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
* лицо, ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
* личные подписи указанных лиц.

В случае отсутствия в первичных учетных документах (акты, пр.), а также в счетах и счетах-фактурах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

* 1. Подрядчик собственными силами и средствами обеспечивает: предоставление и получение у Заказчика всего предоставляемого (передаваемого) и получаемого по настоящему Договору (если иное не оговорено в тексте настоящего Договора), включая первичные учетные/платежные документы (Реестры выполненных работ, Акты выполненных работ, счета – фактуры), и иные документы, а также предоставление Заказчику данных, сведений и информации, без исключения. Место приема-передачи указанного определяет Заказчик.

1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
   1. Гарантийный период составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты приемки выполненных Работ.
   2. При обнаружении недостатков Работ, выполненных Подрядчиком, в гарантийный период, Заказчик письменно извещает Подрядчика о выявлении недостатков. Представитель Подрядчика должен прибыть на объект выполнения Работ, указанный в извещении, в течение 5 (пяти) дней с даты получения извещения или в иной срок, указанный в извещении, для освидетельствования выявленных недостатков и подписания Акта о выявленных недостатках.
   3. В случае отказа Подрядчика от участия в осмотре выявленных недостатков и подписания Акта о выявленных недостатках, либо игнорирования требований Заказчика по обязательствам гарантийного периода, Заказчик вправе привлечь для освидетельствования выявленных недостатков и подписания Акта о выявленных недостатках любого подрядчика по своему усмотрению. При этом Подрядчик не освобождается от исполнения обязанностей по Договору, возмещения нанесенного Заказчику ущерба и уплаты штрафов.
   4. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в указанный Заказчиком срок, своими силами и за свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки, а также осуществить контроль за исправлением и устранением указанных недостатков, являющихся следствием не исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
   5. В случае отказа Подрядчика, в указанный Заказчиком срок, своими силами и за свой счет осуществить контроль за устранением выявленных недостатков либо игнорирования требований Заказчика по обязательствам гарантийного периода, Заказчик вправе привлечь для оказания услуг по осуществлению контроля за устранением выявленных недостатков любого подрядчика по своему усмотрению и потребовать от Подрядчика возмещения убытков и расходов.
   6. Подрядчик признает, что любые данные, предоставленные Заказчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки и пропуски в предоставленной документации, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами, не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества.
   7. Требования к производству Работ определяются настоящим Договором, документацией, регламентирующей выполнение Работ, а также нормативно-методической и нормативно-технической документацией на производство такого вида Работ.
   8. Работы выполняются Подрядчиком в соответствиис Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору) на объекте Заказчика и собственной производственной базе Подрядчика.
   9. Порядок подачи заявок Заказчиком и выполнения их Подрядчиком определен Сторонами в Приложении № 2 «Техническое задание».
   10. Сроки выполнения Работ определяются Сторонами в заявках, при этом:

* время капитального ремонта одного насоса (исключая работы, выполняемые Заказчиком) не должно превышать 20 рабочих дней с даты подачи Заявки;
* ежемесячно до 25 числа месяца, предшествующего планируемому, главный механик Заказчика предоставляет Подрядчику заявку на КР с указанием вида ремонта по каждому насосу. Согласованный ответственным лицом Подрядчика план КР возвращается главному механику Заказчика не позднее последнего рабочего дня месяца, предшествующего планируемому;
* информация Заказчика, необходимая Подрядчику для выполнения Работ, принимается Подрядчиком посредством телефонной и/или факсимильной связи, в соответствии со следующими контактными данными диспетчерской службы Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* подрядчик размещает свое оборудование и персонал, необходимые для выполнения Работ, на объекте выполнения Работ, в соответствии с нормативными, техническими и иными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами Заказчика.
* оперативное руководство технико-технологическим процессом Работ, осуществляет представитель Подрядчика.
  1. По завершении Работ Подрядчик очищает место выполнения Работ/объект выполнения Работ от своей техники, оборудования, материалов, инструментов, отходов производства и потребления.
  2. Проведение Заказчиком проверок и осуществление контроля за производством Работ по сервисному обслуживанию и капитальному ремонту, сопровождаются оформлением актов, где представитель Заказчика описывает выявленные дефекты/недостатки и (или) нарушения. Такие акты составляются в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), подписываются представителями Заказчика и Подрядчика/Субподрядчика и являются достаточным основанием для предъявления требований об устранении недостатков/предъявления претензий. Отказ от подписания акта не допускается. В случае если Подрядчик/Субподрядчик не согласен с содержанием акта, в акте проставляется соответствующая отметка (мнение Подрядчика/Субподрядчика), которая в обязательном порядке должна подтверждаться подписями представителей Заказчика и Подрядчика/Субподрядчика.
  3. В случае если Подрядчик не представил Заказчику уведомление о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий, за Заказчиком остается право оформления акта проверки/контроля с участием персонала Подрядчика/Субподрядчика находящегося в месте проведения проверки/контроля или непосредственно близи с ним. Акт проверки/контроля, подписанный представителем Заказчика и персоналом Подрядчика/Субподрядчика, в указанных обстоятельствах, Стороны считают достаточным основанием для предъявления требований об устранении недостатков/предъявления претензий.
  4. Стороны согласовали, что в случае отказа представителя Подрядчика/Субподрядчика или его персонала от оформления и подписания акта проверки/контроля, акт может быть составлен Заказчиком в одностороннем порядке, при этом такой акт будет являться достаточным основанием для предъявления требований об устранении недостатков/предъявления претензий.
  5. Подписав настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
     1. Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
     2. Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.
     3. Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Работы, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.
     4. Никакие другие услуги и работы Подрядчика не являются приоритетными в ущерб Работам по настоящему Договору.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, действующим законодательством РФ.
   2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения действующего законодательства РФ, включая оплату штрафов, пеней, установленных действующим законодательством РФ.

В случае предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные Подрядчиком, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере предъявленного Заказчику требования, в срок указанный Заказчиком.

* 1. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные настоящим Договором, на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере процентов, определенных в соответствии со ст. 395 ГК РФ, но не более 5% (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.
  2. В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в предоставляемых для согласования и/или оплаты Заказчику актах, счетах и иных документах, объемов выполненных Работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) от суммы выявленного завышения. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до подписания Акта выполненных работ, так и после.
  3. В случае если Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Подрядчиком некачественно и (или) недостатки выполненных Работ не устранены Подрядчиком в сроки установленные Заказчиком, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый недостаток, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от ответственности по устранению недостатков.
  4. За нарушение Подрядчиком согласованных Сторонами сроков выполнения Работ Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, за каждый день просрочки, в течение 30 дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи нарушения Подрядчиком сроков работ как установленных Договором и его приложениями, в том числе Заявками Заказчика, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованных в период действия настоящего Договора.
  5. За невыполнение Подрядчиком согласованного Сторонами объема Работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, за каждый день просрочки, в течение 30 дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи нарушения Подрядчиком сроков работ как установленных Договором и его приложениями, в том числе Заявками Заказчика, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованных в период действия настоящего Договора.
  6. В случае возникновения аварии, инцидента, технического осложнения по вине Подрядчика, последний за счет собственных средств обеспечивает проведение всех необходимых работ по устранению причин и последствий их возникновения, включая применение необходимого аварийного оборудования, согласованного Заказчиком, возмещает Заказчику причиненные в связи с этим убытки, включая затраты связанные с ликвидацией последствий, а также уплачивает штраф в размере 1% (одного процента) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  7. В случае если по вине Подрядчика было повреждено имущество Заказчика, в том числе насосы, и (или) имущество третьих лиц, привлеченных Заказчиком, Подрядчик обязан восстановить его за свой счет, а также уплатить штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждую единицу имущества, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  8. В случае если по вине Подрядчика было утрачено имущество Заказчика, в том числе насосы, и (или) имущество третьих лиц, привлеченных Заказчиком, Подрядчик обязан возместить Заказчику рыночную стоимость имущества, а также уплатить штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления Заказчиком требования.
  9. В случае если, на территории Заказчика, по вине Подрядчика произошло, повреждение подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки, ликвидировать последствия повреждения подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, а также возместить убытки причиненные Заказчиком в этой связи, и уплатить штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  10. В случае если, на территории Заказчика произошло замыкание линии электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования, не повлекшее их повреждение, по вине Подрядчика, последний обязан устранить за свой счет, обстоятельства явившиеся причиной замыкания, последствия, а также уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  11. За самовольное подключение своих электроустановок к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  12. В случае если, Подрядчик на территории Заказчика:
* осуществит несанкционированную вырубку мелколесья в охранной зоне высоковольтных линий;
* выполнит любые работы вблизи (ближе чем на: 50 метров от воздушных) линий электропередач без оформления наряда – допуска, и/или без присутствия представителя Подрядчика ответственного за производство работ при их проведении.

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

* 1. В случае загрязнения Подрядчиком территории Заказчика отходами производства и потребления, Подрядчик обязан осуществить очистку загрязненной территории в сроки, установленные Заказчиком, а также уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. За нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, а именно:
* Порядка документального оформления и учета операций при выполнении работ по ремонту нефтепромыслового, сварочного оборудования и средств малой механизации;
* Положения «О контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»»;
* Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»;
* Стандарта «Транспортная безопасность в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;
* Регламента взаимодействия структурных подразделений открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», подрядных организаций и охранных предприятий при обнаружении признаков хищения имущества открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;
* Положения о допуске Подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;
* Регламента взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с Подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций»;
* Плана экстренного медицинского реагирования в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;
* Процедуры «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ» с Изменением 1,
* Антикоррупционной оговорки

и/или нарушений требований Заказчика, основанных на указанных локальных нормативных актах, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

* 1. В случае не устранения/не своевременного устранения нарушений требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. В случае отказа Подрядчика от выполнения согласованных Сторонами объемов Работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные им в связи с отказом Подрядчика от выполнения согласованных объемов Работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости невыполненных Работ, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  3. Если Подрядчик уступил (частично или полностью) свои права и (или) обязательства по настоящему Договору, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  4. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  5. Если Подрядчик не уведомил Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ, или не уведомил Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика, в сроки установленные настоящим Договором, Подрядчик уплачивает штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  6. В случае если Подрядчик не уведомил Заказчика о выявленных им противоречиях, ошибках, пропусках или расхождениях в документации и информации, предоставленной Заказчиком, иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика и создающих невозможность выполнения Работ с надлежащим качеством, либо делающих невозможным завершение Работ в установленные сроки, ответственность за качество и своевременность выполнения Работ, лежит исключительно на Подрядчике.
  7. За непредставление, нарушение сроков предоставления Заказчику первичных учетных/платежных, документов, необходимых Заказчику для исполнения обязательств по оплате выполненных Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  8. За непредставление, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок, сведений, и иных информационных данных, установленных настоящим Договором и локальными нормативными актами Заказчика, истребованных Заказчиком на основании настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  9. За невыполнение письменных требований, распоряжений, указаний Заказчика по вопросам, относящимся к Работам, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  10. В случае если Подрядчик продолжил выполнение Работ несмотря на требование Заказчика об их приостановке, Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение Работ. При этом Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

За возобновление приостановленных Заказчиком Работ без согласования (согласия) Заказчика, Подрядчик обязан уплатить указанный в настоящем пункте штраф в двойном размере в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

* 1. Подрядчик несет ответственность за действия/бездействия своего персонала и Субподрядчиков, а также за действия/бездействия любых третьих лиц, привлеченных Подрядчиком без согласия Заказчика, повлекшие нарушения/не исполнения условий настоящего Договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая оплату штрафов, предусмотренных настоящим Договором.
  2. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждое физическое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  3. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого гражданина/каждое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого Субподрядчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  5. За привлечение Субподрядчика с нарушением установленной настоящим Договором процедуры, как то: проведение технического аудита Субподрядчика с предоставление результата Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком; и (или) представление Заказчику (по требованию) копий заключенных с Субподрядчиком договоров, копий лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения Работ, а также копий правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другой истребованной Заказчиком документации и информации о Субподрядчике, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч), в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  6. В случае совершения персоналом Подрядчика хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала независимо от того, выполнял персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется уплатить штраф, предусмотренный настоящим пунктом, в пределах срока исковой давности.
  7. В случае установления факта нахождения на территории Заказчика, работника Подрядчика имеющего незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы, имеющие исправления по тексту, Подрядчик уплачивает штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 дней, с момента предъявления Заказчиком требования.

Установление факта нахождения работника Подрядчика имеющего незаполненные путевые листы, осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

* актом, составленным работником (работниками) Заказчика и Подрядчика. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником (работниками) Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика от его подписания;
* актом, составленным работником (работниками) организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

Подрядчик обязан незамедлительно отстранить от работы работника, у которого обнаружен незаполненный путевой лист и/или лист заполненный с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевой лист имеющий исправления по тексту.

* 1. В случае установления факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика на территории Заказчика, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан уплатить штраф в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления требования.

Установление факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется по выбору Заказчика, одним из следующих способов:

* медицинским осмотром или освидетельствованием;
* составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;
* составлением и подписанием акта работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора, с использованием при необходимости технических средств индикации (АКПЭ—1МО3, и др.). Акт составляется при наличии следующих критериев: 1) запах алкоголя изо рта; 2) неустойчивость позы; 3) нарушение речи; 4) выраженное дрожание пальцев рук; 5) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 6) поведение, не соответствующее обстановке; 7) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации.

При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данного работника.

* 1. В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работником Подрядчика (Субподрядчика) на территорию Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.

Установление факта завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

* актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика). В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;
* актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.
  1. Заказчик не несет никакой ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или Субподрядчика, и не возмещает Подрядчику (Субподрядчику) затраты, связанные с трудовыми увечьями работников, возникшими в результате нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.
  2. Заказчик не несет никакой ответственности за сохранность имущества Подрядчика.
  3. Подрядчик не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное выполнение Работ в случае поломки, порчи, утери своего имущества.
  4. В случае выявления фактов нарушения Подрядчиком обязанности по недопущению передвижения гусеничной техники по автодорогам с асфальтобетонным и щебеночно-гравийным покрытием по территории Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  5. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, ответственность за нарушение которых специально не предусмотрена условиями настоящего раздела Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ по Договору за каждый случай нарушения, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  6. Обязанность уплаты штрафов предусмотренных настоящим Договором не зависит от времени обнаружения недостатков. Требование об уплате штрафов в связи с недостатками допущенными Подрядчиком, нарушениями Договора, выявленными в период действия Договора, могут быть предъявлены по истечении срока действия Договора.
  7. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (полностью или в соответствующей части) с момента полного или частичного признания требования (претензии).

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от устранения нарушений по настоящему Договору.

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

* 1. В случае привлечения Исполнителем Субисполнителей без предварительного письменного согласия Компании, Исполнитель обязан оплатить Компании штраф в размере 300 000,00 (триста тысяч) рублей.

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
   1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению ими своих обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а именно: природные явления, военные действия, забастовки и другие независящие от Сторон обстоятельства непреодолимой силы.
   2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение, невыполнение обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательства по оплате), если одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, когда Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства, при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.
   3. Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (одного) календарного месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора.
2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
   1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.

Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего раздела, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе.

Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

1. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
   1. В случае возникновения разногласий и споров между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
   2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров, путем предъявления претензии, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения.
2. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
   1. Договор вступает в силу с «01» января 2016 года и действует по «31» декабря 2015 года, а в части расчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
   2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.
   3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.
   4. Уведомления или сообщения в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.

Уведомления, документы, а также любое сообщение (далее – сообщение) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

* при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;
* при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

* 1. В случае если в результате неуведомления одной Стороной другой Стороны об изменении своих юридических адресов, или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю.
  2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне, без письменного согласия на это другой Стороны.
  3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в законодательные акты, регламентирующие взаимоотношения Сторон, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию путём заключения дополнительного соглашения.
  4. Настоящий Договор или Дополнительные соглашения к нему, могут быть переданы с использованием факсимильной связи. Риск искажения информации при передаче документов с использованием факсимильной связи несет передающая Сторона. Оригиналы документов должны быть переданы в течение 5 (пяти) дней с момента их подписания Сторонами.
  5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
  6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Спецификация;
2. Техническое задание;
3. Заявка на капитальный ремонт насоса (форма);
4. Дефектная ведомость (форма);
5. Акт выполненных работ (форма);
6. Реестр выполненных работ (форма);
7. Уведомление об использовании опциона (форма);
8. Акт приема-передачи Локальных нормативных актов Заказчика;
9. Ремонтная карта насоса (форма).
10. Антикоррупционная оговорка.

**АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| ОАО «СН-МНГ» |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) |
| М.П. |  | М.П. |