**Договор на выполнение работ по инженерному и технологическому сопровождению работ по установке клина-отклонителя и вырезке «окна» однозаходной компоновкой в эксплуатационной колонне**

**на скважинах ОАО «СН-МНГ»**

**между**

**Открытым акционерным обществом «Славнефть-Мегионнефтегаз»**

**(ОАО «СН-МНГ»)**

**и**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование контрагента)

**г. Мегион**

**201\_\_\_\_ г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **ОПРЕДЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………...** |  |
|  | | |
| 2. | **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА…………………………………………………………..** |  |
|  | | |
| 3. | **СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ……………………….…..** |  |
|  | | |
| 4. | **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН…….……………………………………** |  |
|  | | |
| 5. | **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ……………………….…** |  |
|  | | |
| 6. | **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА………………………………………….** |  |
|  | | |
| 7. | **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ…………………………………………………….............** |  |
|  | | |
| 8. | **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН………………………………………….……** |  |
|  | | |
| 9. | **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)…...** |  |
|  | | |
| 10. | **СОХРАННОСТЬ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА……………………………………………………………………….** |  |
|  | | |
| 11 | **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ………………………………………………………...** |  |
|  | | |
| 12. | **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ……………………………………………………………..** |  |
|  | | |
|  | **АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН………...** |  |
|  | | |
|  | **ПРИЛОЖЕНИЯ** |  |

**ДОГОВОР № \_\_\_\_**

**на выполнение работ по инженерному и технологическому сопровождению работ по установке клина-отклонителя и вырезке «окна» однозаходной компоновкой в эксплуатационной колонне на скважинах ОАО «СН-МНГ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **г. Мегион** |  | **«** |  | **»** |  | **20** |  | **г.** |

**Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность полностью)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. полностью)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от\_\_\_ №\_\_\_/Доверенность от\_\_\_ № \_\_)*

с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами)*

именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность полностью)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О. полностью)*

действующего*(ей)* на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от\_\_\_ №\_\_\_/Доверенность от\_\_\_ № \_\_)*

с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Если иное не определено в тексте, применяемые в Договореопределения, имеют следующие значения, с соответствующими оговорками по условиям их применения:

**«Стороны»** – Заказчик и Подрядчик.

**«Договор»** – настоящее соглашение сторон, согласованное и подписанное Заказчиком и Подрядчиком, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные Сторонами в период действия Договора.

**«Срок действия Договора»** – период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (либо до окончания срока, указанного в Договоре).

**«Инженерно-технологическое сопровождение»** – работы методического, информационного, контрольного аналитического и организационного характера, осуществляемые посредством применения специального оборудования, материалов и инструментов Подрядчика, в отношении работ по установке клина-отклонителя и вырезке «окна» однозаходной компоновкой в эксплуатационной колонне скважины Заказчика, в целях дальнейшей качественной безаварийной проводки скважины.

Инженерно - технологическое сопровождение работ по установке клина-отклонителя и вырезке «окна» однозаходной компоновкой в эксплуатационной колонне скважины Заказчика являются частью комплекса работ связанных с зарезкой боковых стволов на скважинах Заказчика.

**«Результат работ»** – вырезанное окно, углубление кармана, свободное хождение компоновки в эксплуатационной колонне скважины Заказчика.

**«Скважино–операция»** – выполнение Подрядчиком работ по вырезке одного «окна» (подготовка эксплуатационной колонны к спуску клинотклонителя (по необходимости), спуск и посадка клинотклонителя, вырезка «окна», бурение «кармана») на одной скважине с учётом инженерного сопровождения.

**«Зарезка боковых стволов (ЗБС)»** – вовлечение ранее не задействованных, при строительстве (бурении) скважины, участков пласта, путем бурения, в целях увеличения добычи нефти на месторождении, интенсификации отбора нефти из застойных и/или слабодренируемых зон, а также возвращения в эксплуатацию нефтяных скважин, которые не могли быть возвращены в действующий фонд другими методами.

**«**[**Боковой ствол**](http://www.neftepedia.ru/board/b/bokovoj_stvol/2-1-0-322)**»** – гидравлический канал связи между внутренним пространством эксплуатационной колонны и удаленной зоной области фильтрации добывающей скважины, проведенный из существующей скважины.

**«Гарантийный период»** – срок, исчисляемый со дня указанного в настоящем Договоре, в течение которого Подрядчик гарантирует качество результата работ, а также устраняет недостатки собственными силами и средствами, без дополнительной оплаты Заказчика.

**«Время технологического ожидания»** – время, связанное с ожиданием Подрядчиком продолжения работ по причинам, зависящим от Заказчика (ожидание указаний Заказчика, материалов, услуг и работ, поставляемых Заказчиком), ожидание Работ по метеоусловиям, а также время, в период которого работы на скважине не проводятся по технологическим причинам либо выполняются третьим лицом.

Под технологическими причинами Стороны понимают обстоятельства, при которых работы на объекте их производства должны быть приостановлены по причинам ведения следующих работ на соседних скважинах: гидравлический разрыв пласта (ГРП); смена погружного оборудования на высокодебитной скважине; перфорация; работы на линиях электропередач и т.п., что может привести к аварии или несчастному случаю.

Период времени, составляющий технологическое ожидание фиксируется Сторонами в вахтовом журнале ведения работ.

**«Ожидание Работ по метеоусловиям»** – время, связанное с невозможностью выполнения работ по метеорологическим условиям, зафиксированное центральной инженерно-технологической службы ОАО «СН-МНГ» (далее – ЦИТС Заказчика).

Начало и окончание ожидания по метеоусловиям фиксируется Актом по форме Приложения № 11 к настоящему Договору и подписывается представителями Сторон, а также указывается в сводках ЦИТС Заказчика.

**«Представители Сторон»** – лица, уполномоченные Сторонами на совершение от их имени, действий, в соответствии с Договором, на основании надлежаще оформленных доверенностей.

**«Персонал Подрядчика»** – физические лица, состоящие с Подрядчиком в трудовых отношениях (работники Подрядчика), привлеченные Подрядчиком непосредственно к выполнению работ (части работ), а также сопровождающие/обеспечивающие выполнение работ (части работ).

Стороны согласовали, что к персоналу Подрядчика не относятся физические лица привлеченные Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ/оказания услуг, сопровождающих/обеспечивающих выполнении работ (части работ) определенных настоящим Договором, на основании гражданско-правовых договоров.

**«Субподрядчик»** – любое третье лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ/оказания услуг, сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ (части работ) определенных настоящим Договором.

**«Супервайзер»** – полномочный представитель Заказчика, являющийся координатором работ всех Подрядчиков в процессе выполнения работ по зарезке и бурению боковых стволов скважин.

**«Супервайзинг»** – система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства РФ в области промышленной, экологической безопасности, пользования недрами, требований Заказчика к выполнению работ, условий документации регламентирующей выполнение работ, для получения Заказчиком ожидаемого результата работ. Система мер включает в себя, в том числе, технико – технологический контроль, наблюдение и координацию действий подрядчиков выполняющих работы/оказывающих услуги для Заказчика, а также комплекс экспертно-проверочных мероприятий. Супервайзинг осуществляется с целью обеспечения соблюдения подрядной организацией при выполнении работ:

* проектных решений;
* требований рабочей документации;
* требований нормативных документов;
* требований к осуществлению производственного контроля службами

подрядной организации, в том числе в части обеспечения требуемого качества работ, выполнения технологических операций в соответствии с требованиями рабочей документации и своевременной корректировки технологических операций в случае выхода контролируемых параметров за допустимые пределы, применяемых строительных материалов, деталей, конструкций и оборудования.

**«Документация регламентирующая выполнение работ»** – документация определяющая требования к выполнению работ, к которой Стороны относят в том числе: технологическую документацию, техническую документацию, рабочую документации, проектную документацию, технические регламенты, локальные нормативные акты Заказчика, документацию Заказчика.

**«Технологическая документация»** – проект производства работ, совокупность технологических карт, регламентов по технологическим процессам, охватывающих полностью процесс производства работ и осуществления контроля (при необходимости, включая входной, операционный и приемочный), от начала производства работ до ввода объекта работ в эксплуатацию, с указанием технологической последовательности и возможных совмещений видов работ.

**«Техническая документация»** – совокупность технико-экономических обоснований, инженерных изысканий, чертежей, эскизов, типовых альбомов, смет, проектных решений и других видов рабочей документации, разработанных для выполнения производственных работ.

**«Рабочая документация»** – рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения работ, утвержденная в установленном порядке.

**«Проектная документация»** – документация, состоящая из текстовой части, содержащей сведения в отношении объекта работ, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные или технические документы, используемые при подготовке проектной документации, результаты расчетов, обосновывающие принятые решения и графической части, отображающей принятые технические и иные решения и выполняемой в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

**«Технические регламенты» –** нормативные документы, устанавливающие характеристики работ, или связанные с определенным видом деятельности процессы и методы производства:

– законодательные акты и постановления Правительства РФ, содержащие требования, нормы и правила технического характера;

– государственные стандарты РФ, в части устанавливаемых в них обязательных требований к видам работ определенных в настоящем Договоре;

– нормы и правила Ростехнадзора России.

**«Локальные нормативные акты Заказчика»** – утвержденные и действующие у Заказчика внутренние нормативные документы, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре, как неотъемлемая его часть, устанавливающие единые нормы, правила организации и производства работ/оказания услуг, а также обеспечения безопасности, общие принципы или характеристики выполнения работ/оказания услуг, качества этих работ/услуг, и прочие, обязательные для исполнения, требования Заказчика.

Стороны согласовали, что локальные нормативные акты Заказчика определенные настоящим Договором, передаются Подрядчику и принимаются последним по Акту приема передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

**«Оборудование, материалы, инструменты»** – все и всякое оборудование, приборы, машины, механизмы и материалы, а также имущество, находящееся во владении, заимствованное, полученное в аренду или контролируемое Подрядчиком и используемое для выполнения работ.

**«Территория Заказчика»** – лицензионные участки, месторождения, производственные территории, производственные площадки, контрольно-пропускные пункты, объекты Заказчика.

**«Лицензионный участок»** – участок недр, переданный Заказчику в пользование для добычи полезных ископаемых, на основании соответствующей лицензии, в установленном действующем законодательством РФ порядке. В рамках настоящего Договора, под Лицензионным участком Стороны также понимают участок недр, на котором Заказчик выполняет работы/оказывает услуги на основании договора об оказании операторских услуг, заключенного с владельцем лицензии.

**«Инцидент»** – отказ или повреждение технических устройств, применяемых при производстве работ, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений действующего законодательства в области промышленной безопасности.

**«Авария»** – опасное происшествие, создающее на территории Заказчика угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению объектов, имущества Заказчика, а так же объектов и имущества, находящихся во временном пользовании (владении) Заказчика, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

**«Техническое осложнение»** – явление осложняющее ход работ.

**«Недостатки»** – любые отступления и невыполнения требований нормативных правовых актов РФ, настоящего Договора, документации регламентирующей выполнение работ, допущенные Подрядчиком при производстве работ.

**«Простой»** –период времени, в который Заказчик и (или) привлеченное им третье лицо находится ввынужденноможидании по вине Подрядчика. Простой фиксируется Актом, который оформляется по форме Приложения № 12, к настоящему Договору и подписывается представителями Сторон.

К простою, в том числе, относится время, потраченное на ликвидацию аварии, инцидента, которые возникли по вине Подрядчика.

Приостановка работ, совершенная Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором, при условии, что приостановка не связана с допущенными Подрядчиком недостатками, простоем не является. К простою также не относится время, затраченное на выполнение работ по поддержанию ствола скважины и выполнению работ по ликвидации аварий, инцидентов работ, возникших по вине Заказчика.

Время простоя, возникшего по вине Подрядчика, является непроизводительным временем работы Подрядчика.

**«Подземные и наземные/надземные/воздушные коммуникации»** –сети водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения (конструкций энергетического оборудования), связи (кабели, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи), линий радиофикации, трубопроводы, коллекторы.

**«Отходы производства и потребления»** –вещества или предметы, образовавшиеся при оказании услуг/выполнении работ, и после их завершения, остатки сырья и материалов, отходы в виде жидких продуктов (водных или органических), масел, растворов, и др., которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению с территории Заказчика.

**«Ключевые показатели эффективности (КПЭ)»** – система оценки эффективности работы Подрядчика, в целях определения наиболее эффективной стороны Подрядчика по видам работ. Показатели КПЭ являются существенным условием Договора, критериями оценки текущей деятельности Подрядчика в рамках настоящего Договора, а также индикатором показателей наиболее приоритетных для Заказчика.

**2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

* 1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется выполнять работы по инженерному и технологическому сопровождению работ по установке клина-отклонителя, и вырезке «окна» однозаходной компоновкой в эксплуатационной колонне на скважинах Заказчика (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их.
  2. Общий, ежемесячный объем Работ установлен Сторонами в Производственной программе, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2). Объем Работ (количество скважино-операций) подлежащий выполнению Подрядчиком на каждой конкретной скважине устанавливается Заявками Заказчика. Состав Работ на каждой конкретной скважине определяется Сторонами путем заключения Плана работ по форме Приложения № 6.
  3. Сроки и место выполнения Работ по каждой конкретной скважине определяются Заявками Заказчика, порядок приема-передачи которых определен настоящим Договором.
  4. Работы по настоящему Договору выполняется Подрядчиком с использованием его материалов, его персоналом, его силами и средствами.

1. **СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
   1. Стоимость инженерного и технологического сопровождения работ по установке клина-отклонителя, и вырезке «окна» однозаходной компоновкой в эксплуатационной колонне за 1 (одну) скважино-операцию составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, кроме того НДС 18 % \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, с учетом НДС \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

Стоимость Работ по Договору является ориентировочной и не превысит – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек, кроме того, НДС 18% – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_ копеек. Всего с учетом НДС – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек ( Приложение №15).

* 1. Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных Подрядчиком Работ в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Подрядчика оригиналов следующих документов:

– Акта выполненных работ неунифицированной формы № Р-100,

– Счета – фактуры.

* 1. Акт выполненных работ неунифицированной формы № Р-100 подписывается Сторонами с учетом коэффициентов снижения стоимости работ определенных в Приложении № 5.
  2. В случае если Работы были приостановлены Заказчиком, но Подрядчик продолжил их выполнение, Заказчик не несет обязанность по оплате таких Работ в период, когда Работы должны быть приостановлены.
  3. По инициативе одной из Сторон в любой момент срока действия настоящего Договора Стороны подписывают Акт сверки расчетов.
  4. По согласованию Сторон оплата может быть проведена зачетом встречных однородных требований, путем оформления Сторонами соглашения о взаимозачете или направления заявления о зачете встречных однородных требований, в порядке ст.410 ГК РФ. Стороны согласовали, что при заключении Подрядчиком договора финансирования под уступку денежного требования, или иного договора о перемене лиц в обязательстве в части денежного требования, за Заказчиком остается право проведения зачета встречных однородных требований, с сумм, подлежащих перечислению финансовому агенту (третьему лицу). При этом Подрядчик обязан собственными силами и средствами, без привлечения Заказчика, урегулировать с финансовым агентом (третьим лицом) взаимоотношения (включая споры) связанные с проведением взаимозачета.
  5. Заказчик оставляет за собой право изменить объем Работ определенный настоящим Договором в пределах следующего согласованного Сторонами опциона:

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону увеличения от объема

Работ, указанного в Договоре составляет 50 % (пятьдесят процентов).

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону уменьшения от объема Работ указанного в Договоре составляет 50 % (пятьдесят процентов).

Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (–) или увеличить (+) объем Работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цены Работ, сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами в Договоре.

Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения объема Работ.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику, направив ему письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до начала срока выполнения Работ. Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения определена Сторонами в Приложении № 10 к настоящему Договору.

С момента получения уведомления Заказчика об исполнении опциона в сторону уменьшения**,** обязательства Подрядчика по выполнению объема Работ, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения, объем Работ, указанный в уведомлении Заказчика, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

Стороны договорились, что предусмотренное настоящим Договором право на опцион предоставляется Заказчику без взимания дополнительной платы.

* 1. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (доверенности от организации и т.д.). В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем, и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым Кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату работ по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В случае получения счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) дней информирует Подрядчика об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

3.9. Стороны согласовали, что проценты на сумму долга за период пользования

денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1. Гражданского кодекса РФ Сторонами Договора не начисляются и не уплачиваются.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
   1. **Заказчик обязуется:**
      1. До начала Работ передать Подрядчику, по акту приема – передачи, документацию, регламентирующую выполнение Работ Подрядчика(включаятехническую, геологическую и геофизическую информацию по каждой скважине), за исключением документации переданной Подрядчику в момент заключения настоящего Договора и указанной в Акте приема – передачи (Приложение № 1).
      2. Обеспечить наличие подъездных дорог к месту выполнения Работ, для подъезда специальной техники Подрядчика.
      3. Определять объем, сроки и место выполнения Работ на каждой скважине путем направления Подрядчику Заявок в установленном Сторонами порядке.
      4. Обеспечить прием поступающих от Подрядчика данных, сведений, документов, и прочих форм информации, которые Подрядчик обязан передавать в соответствии с настоящим Договором.
      5. Назначить своих ответственных представителей, имеющих право подписи документов, удостоверяющих выполнение объемов Работ по настоящему Договору Подрядчиком и предоставить Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора список назначенных лиц.
      6. Содействовать в обеспечении Подрядчика пропусками для проезда на территорию Заказчика через контрольно-пропускные пункты, на основании предоставленных Подрядчиком необходимых данных по технике.
      7. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в порядке определенном настоящим Договором.
      8. Обеспечить предоставление Подрядчику учебный фильм «Обеспечение безопасности при производстве работ в охранных зонах воздушных ЛЭП. Действия в аварийных ситуациях».
      9. Обеспечить передачу Подрядчику локальных нормативных актов, указанных в Приложении № 1 «Акт приема-передачи локальных нормативных актов Заказчика».
   2. **Заказчик вправе:**
      1. В любое время проверять и контролировать:

– ход и качество Работ;

– сроки выполнения Работ;

– объем выполнения Работ;

– качество материалов и оборудования, используемых/применяемых Подрядчиком при выполнении Работ,

– применение технологий производства Работ,

– соблюдение персоналом Подрядчика, выполняющим Работы, требований охраны труда и техники безопасности, локальных нормативных актов Заказчика;

– квалификацию персонала Подрядчика выполняющего Работы;

– выполнение Подрядчиком иных требований настоящего Договора.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков, Стороны оформляют двусторонний акт, отказ от подписания которого, не допускается. В случае отказа Подрядчика от подписания акта, Заказчиком проставляется соответствующая отметка, при этом отказ Подрядчика от подписания акта не является основанием для отказа от рассмотрения и принятия требований Заказчика, основанных на таком Акте.

Для целей настоящего Договора, Стороны решили, что осуществление контроля и (или) проведение проверок, может осуществляться путем привлечения Заказчиком третьих лиц, оказывающих последнему услуги супервайзинга. При этом в случае возникновения между Супервайзером и Подрядчиком разногласий по какому-либо вопросу, Заказчик изучает позиции, мнения сторон этих разногласий, и принимает оптимальное, с точки зрения результатов Работ, решение, которое направляется Заказчиком Подрядчику и организации оказывающей Заказчику услуги супервайзинга.

Стороны согласовали, что Супервайзер вправе подписывать документы, относящиеся к осуществлению контроля и (или) проведению проверок в соответствии с вышеуказанными целями. Перечень (вид) таких документов определяется Заказчиком.

* + 1. Требовать от Подрядчика устранения замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам.
    2. Устранять недостатки некачественно выполненных Подрядчиком работ в соответствии со ст.723 ГК РФ.
    3. Устанавливатьсроки устранения Подрядчиком недостатков.
    4. Отдавать распоряжения по всем вопросам, относящимся к Работам.
    5. Требовать от Подрядчика представления (предъявления) сертификатов, лицензий, разрешений и прочих документов, удостоверяющих готовность Подрядчика выполнять Работы.
    6. Изменять сроки, объем, место выполнения Работ сроки, путем направления Подрядчику дополнительных (новых) заявок.
    7. Требовать от Подрядчика предоставления сведений, данных, отчетов, прочих форм информации, которые Подрядчик обязан передавать в соответствии с настоящим Договором.

Требовать от Подрядчика доработки предоставленной Заказчику информации, сведений, данных, отчетов, если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению (содержанию).

* + 1. Применять Коэффициенты снижения стоимости работ, предусмотренные настоящим Договором.
    2. В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ, путем уведомления Подрядчика, указав дату с которой Работы должны быть приостановлены, а также в любое время возобновить выполнение Подрядчиком приостановленных Работ.
    3. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора, потребовав предоставления Подрядчиком результата Работ полученного последним по состоянию на дату расторжения Договора, определенную в соответствии с настоящим Договором, а также возврата всего переданного Заказчиком Подрядчику на период выполнения Работ.

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, Заказчик возмещает Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств Подрядчиком на основании подтверждающих документов. При этом стоимость исполненных, на дату расторжения Договора, обязательств определяется совместно представителями Сторон.

* + 1. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков в случаях: если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в течение 5 (пяти) дней не по вине Заказчика, неоднократного или длящегося более 1 (одного) месяца нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 2 (два) календарных дня.
    2. Оказывать Подрядчику содействие в доставке авиатранспортом оборудования, материалов, инструментов и персонала Подрядчика, к месту выполнения Работ, в период отсутствия подъездных дорог. Порядок взаимодействия Сторон при содействии Заказчика в авиаперевозках материалов, оборудования и персонала Подрядчика определен Сторонами в Приложении № 1. Доставка осуществляется на следующих условиях:

– от вертодрома Заказчика до вертодрома на месторождении – авиатранспортом Заказчика;

– от базы Подрядчика до вертодрома Заказчика, а также от вертодрома на месторождении до скважины – автотранспортом Подрядчика.

* + 1. Оказывать Подрядчику содействие в доставке водным транспортом оборудования, материалов, инструментов и персонала Подрядчика к месту выполнения Работ, в период отсутствия подъездных дорог.
    2. Запретить доступ на территорию Заказчика: иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Подрядчиком (если Заказчиком будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство); физическим лицам привлеченным Подрядчиком для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров, Субподрядчиков, привлечение которых Подрядчиком не согласованно в соответствии с требованиями настоящего Договора.

При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения принятых им обязательств.

* + 1. Требовать от Подрядчика замены персонала, Субподрядчиков.
    2. Без объяснения причин, отказать Подрядчику в привлечении последним Субподрядчика (ов) для целей настоящего Договора.
    3. Требовать от Подрядчика выполнение КПЭ, установленных в Приложении № 13 к настоящему Договору
  1. **Подрядчик обязуется:**
     1. Выполнить Работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, установленные в соответствии с настоящим Договором, а также в соответствии с документацией регламентирующей выполнение Работ, требованиями действующего Законодательства РФ и настоящего Договора.
     2. Иметь выданные в соответствии с требованиями законодательства РФ, и предъявлять Заказчику (по его требованию) все сертификаты, лицензии, разрешения и прочие документы, удостоверяющие готовность Подрядчика выполнять Работы. Соответствовать установленным лицензионным требованиям и условиям иной разрешительной документации и соблюдать их в соответствии с законодательством РФ.
     3. Обеспечить принятие всего передаваемого Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, включая документацию, Заявки, данные и сведения необходимые Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств.
     4. Рассматривать передаваемые Заказчиком Заявки устанавливающие объем, сроки и место выполнения Работ на каждой скважине, в течение 3 (трех суток) суток с момента их получения и подтверждать готовность выполнения заявленных Работ путем направления Заказчику уведомления не позднее, чем за 2 (двое суток) суток до начала срока выполнения Работ указанного в Заявке Заказчика.
     5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя (ей) и объеме предоставленных ему (им) полномочий. В уведомлении должно быть указано: Ф.И.О., должность уполномоченных лиц и их контактные телефоны.

При привлечении Субподрядчика, Подрядчик уведомляет Заказчика о назначении своих представителя (ей) в лице работника (ов) Субподрядчика, и объеме предоставленных ему (им) полномочий в рамках настоящего Договора. В уведомлении должно быть указано: Ф.И.О., должность уполномоченных лиц и их контактные телефоны.

Подрядчик письменно обязан уведомить Заказчика о смене своего представителя (ей), в течение одного рабочего дня.

* + 1. Совместно с уведомлениями о готовности Подрядчика выполнить заявленные Заказчиком Работы направлять Заказчику список персонала, который будет непосредственно выполнять Работы на объекте (находится на территории Заказчика), с указанием Ф.И.О., должности, квалификации, опыта работы, и их контактных телефонов.
    2. В процессе производства работ по вырезке «окна» в эксплуатационной колонне контролировать технологические режимы и выдавать рекомендации об их изменении для максимально качественного выполнения Работ. В случае отклонений от оговорённых в Программе работ режимов работы, Подрядчик обязан принять все возможные меры для исправления ситуации, согласуя свои действия с представителем Заказчика (Супервайзером).
    3. Прибыть на объект производства работ не менее чем за 2 часа до начала производства Работ (сборки клина-отклонителя). Осуществлять контроль, за подготовкой скважины к проведению Работ, включая контроль за технологией сборки, спуска и посадки клина-отклонителя, режимами вырезки окна в эксплуатационной колонне, а так же шаблонировкой вырезанного «окна».
    4. По результатам подъёма вырезающей компоновки низа бурильной колонны (КНБК), выдать разрешение на спуск компоновки на бурение.
    5. Информировать Заказчика о ходе выполнения Работ в установленном порядке, а также по запросам Заказчика.
    6. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности дальнейшего проведения Работ.
    7. Обеспечить конфиденциальность геологической, технологической, геофизической и отчетной информации, полученной от Заказчика в рамках настоящего Договора. Не совершать действий с переданной Заказчиком информацией и документацией, если это нарушает права Заказчика на интеллектуальную собственность, не совершать их продажу или передачу третьим лицам без согласования с Заказчиком.
    8. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов Работ, не нарушающих исключительные права третьих лиц.
    9. Ежемесячно направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика и мер по снижению промышленных рисков при выполнении Работ на объектах Заказчика.
    10. Ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять сведения об отработанных человеко-часах за месяц и накопительно, за весь отработанный период с начала года (учету подлежат отработанные фактически человеко-часы всеми работниками Подрядчика, которые выполняли работы согласно заключенному Договору).
    11. В случае возникновения необходимости в содействии Заказчика в обеспечении Подрядчика пропусками, для проезда на территорию Заказчика через контрольно-пропускные пункты, заблаговременно, за 1 (одни) сутки предоставлять Заказчику необходимые данных по технике.
    12. Принять/соблюдать локальные нормативные акты Заказчика, указанные в Акте приема-передачи (Приложение № 1), в момент заключения Сторонами настоящего Договора.
    13. За свой счет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика:
        1. Для выполнения Работ применять/использовать оборудование, материалы, инструменты, качество которых соответствует государственным стандартам, техническим условиям, иным требованиям технических регламентов, действующих в РФ, требованиям настоящего Договора и документации регламентирующей выполнение Работ, что должно быть подтверждено соответствующими сертификатами, техническими паспортами. По требованию Заказчика предъявлять последнему, документы, подтверждающие качество оборудования, материалов, инструментов.

В целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленном объеме, обеспечивать достаточное количество единиц оборудования, инструментов на объекте выполнения работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр.

Транспортировать грузы по территории Заказчика только при наличии номерных товаротранспортных накладных заполненных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

* + - 1. Комплектовать оборудование, в соответствии с техническими характеристикам изготовителя оборудования. Обеспечивать (гарантировать) соответствие комплектующих и запасных частей, конструкционным требованиям оборудования, обеспечивающее применение оборудования с использованием всех его технических возможностей.
      2. Доставлять (перемещать) оборудование, материалы, инструменты в места выполнения Работ, осуществлять его разгрузку-погрузку, складирование, выполнять своевременную поверку, ремонт и техническое обслуживание.
      3. Поддерживать применяемое/используемое в Работе оборудование материалы, инструменты в состоянии,отвечающем требованиям настоящего Договора.
      4. Осуществлять замену оборудования, материалов, инструментов, в том числе, в отношении которых Заказчиком выявлены недостатки.
      5. Обеспечить сохранность оборудования, материалов, инструментов, находящихся в месте выполнения Работ, используемых Подрядчиком при производстве Работ.
      6. Обеспечить сохранность (учет и хранение) и возврат иного имущества Заказчика, если таковое будет предоставлено Заказчиком во временное пользование на период выполнения Работ. Обеспечить своевременный возврат оборудования Заказчику с оформлением акта приема – передачи, а также применение оборудования Заказчика исключительно по целевому назначению для выполнения Работ по настоящему Договору.

Обеспечить сохранность материалов, полученных от Заказчика для выполнения Работ, и их использование исключительно по целевому назначению для выполнения Работ по настоящему Договору.

* + - 1. Для выполнения Работ привлекать компетентный, достаточно квалифицированный, профессиональный, обученный персонал, аттестованный (обученный) по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности (как минимум по стандартам в соответствии с требованиями законодательства РФ), прошедший соответствующую подготовку. Трудовой опыт работы персонала Подрядчика, силами которого выполняются Работы, должен быть не менее 5 (пяти) лет (исключения допускаются с обязательным прохождением обучения, и только после предварительной консультации и согласования с представителями Заказчика).
      2. Организовать и обеспечить трудовую деятельность своего персонала находящегося на территории Заказчика, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.
      3. Обеспечить работу своего персонала в режиме, обеспечивающем бесперебойное выполнение Работ в соответствии с режимом выполнения работ по ЗБС.
      4. Обеспечить персонал ресурсами, в объеме необходимом (достаточном) для исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и обеспечения безопасных условий труда его персонала, в том числе, но, не ограничиваясь: средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой; средствами связи; оборудованием, материалами, инструментами; расходными и комплектующими материалами.
      5. Осуществлять доставку своего персонала в места производства Работ и обратно. В целях выполнения Работ надлежащего качества и в установленные сроки, обеспечивать необходимую численность персонала в месте производства Работ, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр., в том числе на период отсутствия подъездных дорог.

Согласовать с Заказчиком места базирования своего персонала на время выполнения Работ в том случае, если персонал Подрядчика во время выполнения Работ будет проживать в полевых условиях. При проживании персонала в полевых условиях, Подрядчик обязуется оборудовать жилые помещения в соответствии с требованиями санитарных ном, норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. На помещениях, предназначенных для проживания персонала Подрядчика, должны быть размещены логотипы Подрядчика.

* + - 1. Обеспечить постоянное присутствие своего представителя, уполномоченного осуществлять контроль за производством Работ, а также взаимодействовать с представителями Заказчика, в течение всего времени производства Работ, на производственной площадке Заказчика. Ответственный представитель Подрядчика должен быть квалифицированным и аттестованным специалистом.
      2. Осуществлять постоянный контроль, за соблюдением своим персоналом требований Договора, документации регламентирующей выполнение Работ, действующего законодательства РФ, с регулярным проведением в этих целях необходимых обучений, инструктажей и проверок.
      3. Устранять недостатки/замечания в установленные Заказчиком сроки.
      4. Обеспечить сбор и вывоз с территории Заказчика, отходов производства и потребления, образовавшихся при выполнении Работ.
    1. Обязать свой персонал, по требованию Заказчика, предъявлять документы, удостоверяющие/подтверждающие компетенцию и полномочия.
    2. Согласовывать с Заказчиком объем материалов, оборудования, механизмов и инструментов, а также численность персонала, доставляемых в места выполнения Работ вертолетным и водным транспортом, в случае если доставка указанным транспортом осуществляется при содействии Заказчика, в порядке, установленном настоящим Договором.
    3. Неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства РФ, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д. В случае, если Заказчиком не допущены к выполнению Работ, иностранные граждане, лица без гражданства, привлеченные Подрядчиком с нарушением миграционного законодательства, Подрядчик обязуется незамедлительно своими силами и за свой счет устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ по настоящему Договору.
    4. Организовать работу по безопасности дорожного движения на территории Заказчика, в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов РФ, локальных нормативных актов Заказчика. Осуществлять контроль, за соблюдением водителями и машинистами самоходной (специальной) техники Подрядчика и Субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения, правил, регламентирующих требования к безопасному производству Работ этой техникой.
    5. Осуществлять замену персонала по предварительному согласованию с Заказчиком, либо по первому требованию Заказчика в срок указанный Заказчиком.
    6. При привлечении Субподрядчика, представлять Заказчику (по требованию) копии заключенных с ним договоров, копии лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения Работ определенных настоящим Договором, и (или) оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих выполнение Работ, а также копии правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другую истребованную Заказчиком документацию и информацию о Субподрядчике.

Привлечение Субподрядчика осуществляется с обязательным проведением Подрядчиком технического аудита, с использованием Анкеты по установленной Заказчиком форме. Результаты технического аудита Подрядчик предоставляет Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком.

* + 1. Не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ и (или) для оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих выполнение Работ, на основании гражданско-правовых договоров, а также не допускать Субподрядчиков не согласованных Заказчиком.
    2. Не допускать к работе персонал, имеющий заполненные (незаполненные) путевые листы с нарушением установленных требований предъявляемых к типовой форме.
    3. Немедленно уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ.

Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

– аварии (в течение 1 (одного) часа);

– инциденты (в течение 1 (одного) часа);

– технические осложнения (в течение 1 (одного) часа);

– несчастные случаи (в течение 1 (одного) часа);

– разливы нефти, пластовой, подтоварной воды, кислоты, иных опасных веществ (в течение в течение 1 (одного) часа);

– выход из строя или работа ниже максимальных расчетных параметров, любого узла оборудования (в течение 1 (одного) часа);

– выявление противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в документации и информации, предоставленной Заказчиком, создающих невозможность выполнения Работ с надлежащим качеством, либо делающих невозможным выполнение Работ в установленные сроки (в течение 1 (одного) часа);

– дорожно-транспортные происшествия (в течение 1 (одного) часа). Подрядчик незамедлительно извещает Службу безопасности движения департамента транспортного обеспечения Заказчика, центральную инженерно-технологическую службу Заказчика о произошедшем ДТП по телефонам: 8 (34643) 49-043, 47-581, 41-179, 8 (34643) 46-222, 46-6-33, 47-088;

– хищения и иные противоправные действия (в течение 1 (одного) часа);

– обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 1 (одного) часа);

– забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся предмета настоящего Договора и обязательств Сторон по нему (в течение 1 (одного) часа);

– \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* + 1. Собственными силами и средствами устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ, возникшие по вине Подрядчика.
    2. Не допускать простоя Заказчика. В случае возникновения простоя Заказчика, по вине Подрядчика, обеспечить его фиксацию в акте установленной формы, а также в кратчайшие сроки устранить обстоятельства, явившиеся причиной простоя Заказчика.
    3. Согласовывать с Заказчиком и подрядчиками по бурению, растворам, телеметрии схему установки датчиков и рабочего оборудования на буровой установке.
    4. Перед началом Работ на кустовой площадке установить три точки системы видео регистрации, место установки согласовать с Заказчиком.
    5. Устранять замечания и недостатки, выявленные Заказчиком, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам, в сроки установленные Заказчиком.
    6. Предоставлять Заказчику (Супервайзеру) возможность (не препятствовать и оказывать содействие) осуществления контроля за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, сроками выполнения Работ, качеством материалов и оборудования, используемых/применяемых Подрядчиком при выполнении Работ, применения технологий производства Работ, квалификации персонала Подрядчика, а также исполнения Подрядчиком требований настоящего Договора. Положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.В случае обнаружения Заказчиком отступлений/нарушений от условий определенных настоящим Договором, Стороны оформляют соответствующий Акт. Отказ от подписи Акта не допускается. В установленные Заказчиком сроки устранять выявленные последним недостатки, на основании соответствующих актов, подписанных представителями Сторон.
    7. Выполнять распоряжения Заказчика по всем вопросам, относящимся к Работам, за исключением случаев, когда это является незаконным или не относится к настоящему Договору, а также решения Заказчика, принятые последним в результате изучения позиции и мнения Подрядчика и Супервайзера, в случае возникновения разногласий между Супервайзером и Подрядчиком.
    8. При получении уведомления Заказчика, полностью или частично приостановить выполнение Работ, а также возобновить выполнение приостановленных Работ.
    9. Приостановить выполнение Работ в случае возникновении аварии инцидента, угрожающих жизни или здоровью работников Подрядчика/Заказчика, с обязательным извещением Заказчика.
    10. Проводить подключение/отключение собственных электроустановок к существующим источникам электроэнергии Заказчика на условиях Заказчика и согласно правилам, действующим у Заказчика, если Заказчиком будет предоставлена такая возможность.
    11. По окончании Работ возвратить Заказчику полученные в соответствии с настоящим Договором документы (материалы), если таковые были переданы только на период выполнения Работ и подлежат возврату в соответствии с требованиями акта приема - передачи.
    12. Предпринимать все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба расположенным на территории Заказчика: подземным и наземным/надземным/воздушным коммуникациям; промышленным объектам и другим сооружениям; покрытиям дорог, а также меры исключающие причинение вреда окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.
    13. Защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков.
    14. В случае отказа Заказчика от исполнения Договора (расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке), а также в случае отказа Подрядчика от исполнения Договора (расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке), передать Заказчику результат выполненных Работ, полученный Подрядчиком, на дату расторжения Договора, а также возвратить все переданное Заказчиком Подрядчику на период выполнения Работ. Совместно с представителем Заказчика определить стоимость Работ исполненных, на дату расторжения Договора.
    15. Своевременно предоставить Заказчику документы, необходимые последнему для исполнения обязательств по оплате выполненных Работ, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Договора.
    16. Применять коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно, предусмотренные настоящим Договором (Приложение № 5).
    17. Обязуется проводить обучение водителей, машинистов и трактористов,

использующих при выполнении работ транспортные средства (специальную и автомобильную технику) и иного персонала, ответственного за организацию и производство работ в охранных зонах ЛЭП на объектах нефтегазодобычи. Обучение персонала проводить с применением учебного фильма «Обеспечение безопасности при производстве работ в охранных зонах воздушных ЛЭП. Действия в аварийных ситуациях» не реже одного раза в полгода, для вновь прибывающего персонала – перед началом работ. Проведение инструктажа в обязательном порядке подлежит фиксации в журнале прохождения периодических инструктажей за подписью инструктирующего и инструктируемого.

4.3.45. Выполнять установленные в Приложении № 13 к настоящему Договору КПЭ. Ежеквартально, не позднее 5 (пятого) числа месяца следующего за отчетным периодом, предоставлять Заказчику отчет о выполнении КПЭ.

4.3.46. Заключить на период выполнения Работ договор добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 000 (четыреста тысяч) рублей, с включением в договор следующих рисков:

– смерти в результате несчастного случая;

– постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

4.3.47. Договоры страхования заключить со страховыми компаниями, надлежащим образом лицензированными, имеющими соответствующие рейтинги надежности и пользующиеся хорошей репутацией на российском страховом рынке.

4.3.48.Представить Заказчику, по требованию, копию договора страхования или подробную информацию о таком страховании, а также доказательство того, что оно имеет силу, и обязан письменно уведомить Заказчика о каком-либо изменении в страховых полисах, которое является существенным для Подрядчика.

* 1. **Подрядчик вправе:**
     1. Привлекать Субподрядчиков для выполнения Работ. Привлечение Субподрядчиков осуществляется на условиях письменного согласия Заказчика, наличия у Субподрядчика лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ, и соответствия квалификации Субподрядчика условиям настоящего Договора.

Подрядчик не имеет права передавать Субподрядчикам объем Работ по Договору стоимостью более 50% (пятидесяти процентов) от Договорной стоимости. Передача Субподрядчикам объема Работ стоимостью более 50% (пятидесяти процентов) от Договорной стоимости возможна в исключительных случаях и требует дополнительного согласования с Заказчиком.

* + 1. Запрашивать у Заказчика информацию, документацию, необходимую Подрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору.
    2. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Заказчика не менее чем за 3 (три) месяца до даты расторжения Договора.

1. **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ**
   1. Подрядчик приступает к выполнению Работ в сроки, установленные Заявками Заказчика, до наступления которых обеспечивает выполнение всех необходимых подготовительных мероприятий обеспечивающих качественное и своевременное выполнение Работ.
   2. Подрядчик выполнит все свои обязательства по Договору и работы с той должной мерой заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от подрядчика, имеющего опыт выполнения работ, предусмотренных в Договоре.
   3. Требования к производству Работ устанавливаются:

– Производственной программой являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора;

– Заявками Заказчика, устанавливающими объем и сроки выполнения работ на каждой конкретной скважине;

– Планами работ, определяющими состав Работ;

– Техническим заданием на поставку оборудования и инженерное сопровождение работ по спуску, ориентированию и установке клина-отклонителя, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 4);

– Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности (утв. Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101);

– Правилами ведения ремонтных работ в скважинах (РД 153-39-023-97);

– Инструкцией по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте (РД 08-435-02);

– иной нормативно-методической и нормативно-технической документацией на производство такого вида работ.

* 1. Прием-передача заявок и информации необходимой Подрядчику для выполнения Работ, осуществляется через диспетчерскую службу Подрядчика.

– Заявки Заказчика принимаются посредством факсимильной связи, в соответствии со следующими контактными данными диспетчерской службы Подрядчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

– Информация Заказчика принимается посредством телефонной связи, в соответствии со следующими контактными данными диспетчерской службы Подрядчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подрядчик в обязательном порядке подтверждает готовность выполнения заявленных Работ путем направления Заказчику уведомления.

Передача Заказчиком Заявок в диспетчерскую службу Подрядчика и направление Подрядчиком уведомления подтверждающего готовность выполнения заявленных Работ, является согласованием Сторонами условий о сроках, объемах и месте выполнения Работ. В случае, если Подрядчик не ответил на Заявку Заказчика уведомлением о готовности выполнения Работ, Заявка Заказчика считается принятой Подрядчиком и подлежащей исполнению.

* 1. На основании полученных Заявок Заказчика Подрядчик составляет План работ и направляет его не позднее 3 (трех) суток до начала Работ на скважине. План работ должен быть согласован Главным геологом Подрядчика и утвержден Главным геологом Заказчика.
  2. Подрядчик подписывает Акт на выполненные работы по вырезке «окна» в эксплуатационной колонне Супервайзером непосредственно на объекте производства Работ, на условиях выхода компоновки на бурение из «окна» в эксплуатационной колонне и отсутствия при этом затяжек и посадок, препятствующих дальнейшему углублению скважины.
  3. По завершении Работ, Подрядчик очищает место выполнения Работ/объект выполнения Работ от своей техники, оборудования, материалов, инструментов, отходов производства и потребления. Качество очистки места Работ фиксируется представителями Сторон в двустороннем Техническом акте, подписываемом Сторонами.
  4. **Обеспечение Работ материалами и оборудованием:**
     1. Все используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны находиться в исправном состоянии, соответствовать ГОСТ, ТУ завода-изготовителя и требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России, а также должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
     2. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику документы, удостоверяющие качество используемых им материалов и оборудования, до начала выполнения Работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие приобретаемых и используемых материалов и оборудования спецификациям, ГОСТ и ТУ.
     3. В любое время выполнения Работ Заказчик вправе проверить материалы и оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения Работ. В случае если материалы и оборудование не будут соответствовать предусмотренным настоящим разделом требованиям, Заказчик вправе потребовать замены некачественных материалов и оборудования, а Подрядчик обязан заменить соответствующие материалы и оборудование, либо устранить их недостатки в установленные Заказчиком сроки.
     4. При отсутствии у Подрядчика собственных качественных материалов и оборудования для выполнения технологических операций на скважине, Подрядчик должен привлечь для данного вида работ Субподрядчика по прокату оборудования и технологического сопровождения работ.
     5. Материалы и оборудование, изготовленные силами Подрядчика и согласованные Заказчиком для выполнения Работ должны иметь: эксплуатационный формуляр, оформленный Подрядчиком, акт ультразвукового контроля, (при эксплуатации изделия под нагрузками), необходимые сведения по безаварийной эксплуатации изделия, вкладыш к формуляру, отражающий наработку оборудования.
  5. Сдача-приемка выполненных Работ предусматривает оформление и предоставление Заказчику следующего пакета документов:

– Реестр выполненных работ, оформленный по форме Приложения № 7;

– Акт на выполненные работы по вырезке «окна» в эксплуатационной колонне оформленный по форме Приложения № 8 и подписанный Супервайзером;

– Акт выполненных работ неунифицированной формы № Р-100 оформленный по форме Приложения № 9;

– Счет – фактура.

* 1. Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется ежемесячно в следующем порядке:

– Подрядчик ежемесячно, в течение 5 (пяти) дней со дня окончания Работ по скважине, но не позднее 1 (первого) числа месяца следующего за отчетным, предоставляет Заказчику: Реестр выполненных работ; Акт на выполненные работы по вырезке «окна» в эксплуатационной колонне подписанный Супервайзером; Акт выполненных работ неунифицированной формы № Р-100.

– После получения Заказчиком представленного Подрядчиком пакета документов, Заказчик в течение 3 (трех) следующих дней рассматривает его и принимает решение о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ. Отказ от приемки выполненных Работ, с указанием перечня недостатков/замечаний к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов, оформляется Заказчиком на бумажном носителе и передается Подрядчику для устранения недостатков/замечаний.

Подрядчик собственными силами и средствами устраняет выявленные Заказчиком недостатки/замечания к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов, в срок, установленный Заказчиков в перечне недостатков/замечаний. Приемка Работ после устранения Подрядчиком недостатков/замечаний, осуществляется в том же порядке.

При отсутствии у Заказчика замечаний о недостатках к качеству Работ и (или) к содержанию (оформлению) представленных Подрядчиком документов, Заказчик со своей Стороны принимает и подписывает Акт выполненных работ неунифицированной формы № Р-100.

– Подрядчик не позднее 2 (двух) дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ неунифицированной формы № Р-100, но не позднее 10-00 часов (время московское) 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем, в котором работы были закончены, выставляет Заказчику счет-фактуру, принятие Заказчиком которого, будет являться основанием для оплаты Работ, выполненных Подрядчиком.

* 1. Право собственности на результат Работ переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Акта выполненных работ неунифицированной формы № Р-100.
  2. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

– наименование документа;

– дату составления документа;

– наименование организации, от имени которой составлен документ;

– содержание хозяйственной операции;

– измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

– лицо, ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;

– личные подписи указанных лиц.

В случае отсутствия в первичных учетных документах (акты, пр.), а также в счетах и счетах-фактурах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

* 1. Подрядчик собственными силами и средствами обеспечивает: предоставление и

получение у Заказчика всего предоставляемого (передаваемого) и получаемого по настоящему Договору (если иное не оговорено в тексте настоящего Договора), включая первичные учетные/платежные документы (Акты выполненных работ за период, счета – фактуры), и иные документы, а также предоставление Заказчику данных, сведений и информации, без исключения. Место приема-передачи указанного определяет Заказчик.

5.14. Стороны согласовали применение системы ключевых показателей эффективности (КПЭ), предусмотренных Приложением № 13 к настоящему Договору, в процессе выполнения Работ. Невыполнение Подрядчиком КПЭ, установленных настоящим Договором, является основанием для вывода бригады (персонала и оборудования) с месторождения без возмещения Подрядчику каких-либо убытков, связанных с расторжением.

1. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**
   1. Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком Работы по Договору, в том числе на спускаемое скважинное оборудование, в случае преждевременного отказа или аварии скважинного оборудования по вине Подрядчика, а также на оборудование и материалы, используемые в процессе выполнения Работ, являющихся собственностью Подрядчика, и составляют 365 (триста шестьдесят пять) суток с момента окончания Работ по скважине.
   2. Если в течение гарантийного срока выявится факт ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору, то Подрядчик обязан за свой счет выполнить надлежащим образом по согласованному перечню и в согласованные с Заказчиком сроки невыполненные или ненадлежащим образом выполненные Работы. Для участия в составлении двухстороннего Акта, фиксирующего дефекты, определяющего причины ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору, а также порядок и сроки исправления выполненных Работ, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок, Заказчик составляет односторонний акт с соответствующей отметкой в нем, который будет являться обязательным для Сторон. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству выполненных Работ, Стороны вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется Стороной, против которой вынесено решение экспертизы.
   3. Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлечь третьих лиц или устранить недостатки своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.
2. **ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**
   1. Аварии, инциденты, несчастные случаи, технические осложнения, а также иные случаи фактической остановки выполняемых Работ, и произошедшие внеплановые события, расследуются Сторонами специально создаваемой комиссией.

Расследование осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Заказчика. В состав комиссии входят представители Заказчика, Подрядчика и при необходимости – Субподрядчиков, а также представители уполномоченных государственных органов (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ). Отказ от участия в комиссионном расследовании не допускается, каждая из Сторонпримет все необходимые меры для организации и проведения расследования в установленные сроки.

Результаты расследования оформляются актом, который составляется Заказчиком и подписывается членами комиссии. В акте должны быть указаны причины и обстоятельства произошедшего, а также виновная Сторона. Отказ от подписания акта не допускается.

* 1. Проведение Заказчиком проверок и осуществление контроля, сопровождаются оформлением актов, где представитель Заказчик описывает выявленные нарушения. Такие акты составляются в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), подписываются представителями Сторон и являются достаточным основанием для требований об устранении недостатков/предъявления претензий, применения коэффициентов снижения стоимости работ выполненных некачественно. Отказ от подписания акта не допускается.
  2. В случае возникновения аварий, инцидентов, осложнений и браков по вине Подрядчика и (или) привлеченных им Субподрядчиков, Подрядчик обязан исправлять недостатки своими силами за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, либо возмещать затраты Заказчика, связанные с устранением недостатков привлеченными Заказчиком третьими лицами.
  3. В случае возникновения простоев по вине Подрядчика и (или) привлеченных им Субподрядчиков, Подрядчик обязуется оплатить простои и непроизводительное время, затраченное Заказчиком в полном объеме в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования. Факт простоев и непроизводительного времени оформляется актом, подписываемым уполномоченными представителями Сторон и привлеченной Подрядчиком субподрядной организации. В случае отказа Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций от подписания, подтверждающего факт нарушения акта, данный акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика и привлеченной им субподрядной организации от его подписания.
  4. В случае ликвидации скважины из-за аварий и/или осложнений возникших по вине Подрядчика, последний обязан произвести оформление документов и ликвидацию скважин за счет собственных средств, а также возместить Заказчику все причиненные в связи с этим убытки.
  5. Вопросы на совместное геолого-техническое совещание по целесообразности дальнейшего производства работ и оплате выполненных объемов работ выносит Подрядчик. Основанием для проведения совещания являются техническая невозможность или экономическая нецелесообразность дальнейшего проведения работ на скважине.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, действующим законодательством РФ.
   2. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения действующего законодательства РФ, включая оплату штрафов, пеней, установленных действующим законодательством РФ.

В случае предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные Подрядчиком, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере предъявленного Заказчику требования, в срок указанный Заказчиком.

* 1. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные настоящим Договором, на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.
  2. В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в предоставляемых для согласования и/или оплаты Заказчику актах, счетах и иных документах, объемов выполненных Работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) процентов от суммы выявленного завышения. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до подписания Акта сдачи– приемки выполненных работ, так и после.
  3. В случае если Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполнены Подрядчиком некачественно и (или) недостатки выполненных Работ не устранены Подрядчиком в сроки установленные Заказчиком, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1% (один процент) от стоимости Работ по Договору, за каждый недостаток, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. За невыполнение Подрядчиком согласованного Сторонами объема Работ Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 1 % (один процент) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи невыполнения Подрядчика объемов Работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.
  5. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей, за каждый день просрочки, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи нарушения Подрядчиком сроков Работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.
  6. В случае возникновения аварии, инцидента, технического осложнения по вине Подрядчика, последний за счет собственных средств обеспечивает проведений всех необходимых работ по устранению причин и последствий их возникновения, включая применение необходимого аварийного оборудования, согласованного Заказчиком, возмещает Заказчику причиненные в связи с этим убытки, включая затраты связанные с ликвидацией последствий, а также уплачивает штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  7. В случае загрязнения Подрядчиком территории Заказчика отходами, производства и потребления Подрядчик обязан осуществить очистку загрязненной территории в сроки установленные Заказчиком, а также уплатить Заказчику штраф в 10 000 (десять тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  8. В случае если Подрядчик не осуществил очистку места выполнения Работ от своей техники, оборудования, материалов, инструментов, в срок установленный настоящим Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  9. В случае если по вине Подрядчика было повреждено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан восстановить его за свой счет, а также уплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, за каждую единицу имущества, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  10. В случае если по вине Подрядчика было утрачено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан возместить Заказчику рыночную стоимость имущества, а также уплатить штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, за каждую единицу имущества, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  11. В случае если, на территории Заказчика, по вине Подрядчика произошло, повреждение подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки, ликвидировать последствия повреждения подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, а также возместить убытки причиненные Заказчику в этой связи, и уплатить штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  12. В случае если, на территории Заказчика, по вине Подрядчика, произошло замыкание линии электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования, не повлекшее их повреждение, Подрядчик обязан устранить за свой счет, обстоятельства явившиеся причиной замыкания, последствия, а также уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  13. За самовольное подключение своих электроустановок к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  14. В случае если, Подрядчик на территории Заказчика:

– осуществит несанкционированную вырубку мелколесья в охранной зоне высоковольтных линий;

– выполнит любые работы вблизи (ближе чем на: 30 (тридцать) метров от линий электропередач без оформления наряда – допуска, и/или без присутствия представителя Подрядчика ответственного за производство работ при их проведении,

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

* 1. В случае отказа Подрядчика от выполнения согласованных Сторонами объемов Работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные им в связи с отказом Подрядчика от выполнения согласованных объемов Работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. В случае если Подрядчик уступил (частично или полностью) свои права и (или) обязательства по настоящему Договору, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% (десять процентов) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  3. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере1 % (один процент) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. За непредставление Заказчику, информации, сведений, данных, отчетов, истребованных Заказчиком в связи с настоящим Договором и (или) предоставление Заказчику недостоверных, необоснованных информационных данных, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  5. За невыполнение распоряжений Заказчика по вопросам, относящимся к Работам, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  6. В случае если Подрядчик продолжил выполнение Работ, несмотря на требование Заказчика об их приостановке, Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение Работ. При этом Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

За возобновление приостановленных Заказчиком Работ, без согласования (согласия) Заказчика, Подрядчик уплачивает указанный в настоящем пункте штраф, в двойном размере, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

* 1. Если Подрядчик не уведомил Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ, или не уведомил Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика, в сроки установленные настоящим Договором, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. За несвоевременное предоставление Заказчику документов, необходимых последнему для исполнения обязательств по оплате выполненных Работ (Акт выполненных работ, счет-фактура), Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  3. Подрядчик не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное выполнение Работ в случае поломки, порчи, утери своего имущества (оборудования, материалов, инструментов).
  4. За нарушения Подрядчиком технологии ведения Работ Заказчик вправе снизить стоимость Работ на величину штрафных санкций, начисленных за:
* отклонение от Плана Работ на вырезку окна (Приложение № 6) без согласования с Заказчиком - 100% (сто процентов) от стоимости Работ;
* нарушение технических регламентов и инструкций при выполнении Работ – 25 % (двадцать пять процентов) от стоимости Работ;
* использование в Работе некачественных материалов и оборудования (несоответствие стандартам или отсутствие сертификатов) – Работы не оплачиваются.
  1. В случае ликвидации скважины из-за осложнений и/или аварий, допущенных по вине Подрядчика, последний обязан:
* произвести оформление документов и ликвидацию скважин за счет собственных средств;
* возместить причиненный ущерб в размере рыночной стоимости скважины.
  1. За нарушение Подрядчиком условия о конфиденциальности, предусмотренное настоящим Договором, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, без возмещения Подрядчику убытков связанных с расторжением настоящего Договору, уведомив Подрядчика за 10 (десять) дней до даты расторжения Договора.
  2. В случае невыполнения Подрядчиком по зависящим от него причинам квартального объема Работ, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков связанных с расторжением настоящего Договору, уведомив Подрядчика за 10 (десять) дней до даты расторжения Договора.
  3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик имеет право отказаться от подписания актов выполненных работ, оформляемых в рамках настоящего Договора для сдачи-приемки выполненных Подрядчиком Работ, и предъявить Подрядчику соответствующие претензии, а также исключить из стоимости Работ стоимость невыполненных, либо некачественно выполненных операций, предусмотренных нормативно-технической документацией, планами работ в соответствии с Договором на соответствующие работы.
  4. В случае не обеспечения Подрядчиком процесса выполнения Работ материалами и оборудованием, соответствующими по качеству требованиям настоящего Договора, и (или) в количестве, необходимом для непрерывного выполнения запланированного объема Работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 1 % (один процент) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. Одновременно с предъявлением штрафных санкций Заказчик также вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, без возмещения Подрядчику убытков связанных с расторжением настоящего Договору, уведомив Подрядчика за 10 (десять) дней до даты расторжения Договора.
  5. За нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору и/или нарушений требований Заказчика, основанных на указанных локальных нормативных актах, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.  
     В случае не устранения, не своевременного устранения нарушений требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, Подрядчик уплачивает указанный в настоящем пункте штраф, в двойном размере, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  6. Подрядчик несет ответственность за действия/бездействия своего персонала и Субподрядчиков, а также за действия/бездействия любых третьих лиц, привлеченных Подрядчиком без согласия Заказчика, повлекшие нарушения/не исполнения условий настоящего Договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая оплату штрафов, предусмотренных настоящим Договором.
  7. За привлечение Субподрядчика с нарушением установленной настоящим Договором процедуры, как то: проведение технического аудита Субподрядчика с предоставление результата Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком; и (или) представлением Заказчику (по требованию) копий заключенных с Субподрядчиком договоров, копий лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения Работ, а также копий правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другой истребованной Заказчиком документации и информации о Субподрядчике, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  8. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждое физическое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  9. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого гражданина/каждое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  10. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого Субподрядчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  11. В случае установления факта нахождения на территории Заказчика, работника Подрядчика имеющего незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы, имеющие исправления по тексту, Подрядчик уплачивает штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 дней, с момента предъявления требования.

Установление факта нахождения работника Подрядчика имеющего незаполненные путевые листы, осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

– актом, составленным работником (работниками) Заказчика и Подрядчика. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником (работниками) Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика от его подписания;

– актом, составленным работником (работниками) организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

Подрядчик обязан незамедлительно отстранить от работы работника, у которого обнаружен незаполненный путевой лист и/или лист, заполненный с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевой лист, имеющий исправления по тексту.

* 1. В случае установления факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан уплатить штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления требования.

Установление факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется по выбору Заказчика, одним из следующих способов:

– медицинским осмотром или освидетельствованием;

– составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе работника Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

– составлением и подписанием акта работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора, с использованием при необходимости технических средств индикации (АКПЭ—1МО3, и др.). Акт составляется при наличии следующих критериев: 1) запах алкоголя изо рта; 2) неустойчивость позы; 3) нарушение речи; 4) выраженное дрожание пальцев рук; 5) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 6) поведение, не соответствующее обстановке; 7) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации.

При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данного работника.

* 1. В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика

(Субподрядчика) на месторождения Заказчика (лицензионный участок, производственную территорию, производственную площадку, контрольно-пропускной пункт и пр.), в том числе месторождения, обслуживаемые Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления требования.

Установление факта завоза/проноса/хранения (попытки завоза/проноса) работником Подрядчикаалкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

– актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика**.** В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчикаот его подписания;

– актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

* 1. В случае совершения персоналом Подрядчика хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала независимо от того, выполнял персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется уплатить штраф, предусмотренный настоящим пунктом, в пределах срока исковой давности.
  2. Зане обеспечение Подрядчиком присутствия представителя на производственной площадке Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  3. В случае допущения Подрядчиком передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. При наличии вины Подрядчика в дорожно-транспортном происшествии, результатом которого явилась травма или смерть работника Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, за каждого пострадавшего/погибшего работника Заказчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  5. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленной Заказчиком документации на период выполнения Работ, необходимой Подрядчику для выполнения обязательств по настоящему Договору, путем возмещения убытков и уплаты штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  6. Заказчик не несет никакой ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или Субподрядчика, и не возмещает Подрядчику (Субподрядчику) затраты, связанные с трудовыми увечьями работников, возникшими в результате нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.
  7. Заказчик не несет никакой ответственности за сохранность имущества Подрядчика, а также за сохранность материально-производственных запасов переданных Подрядчику Заказчиком на давальческой основе.
  8. Подрядчик не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное выполнение Работ в случае поломки, порчи, утери своего имущества.
  9. Обязанность уплаты штрафов предусмотренных настоящим Договором не зависит от времени обнаружения недостатков. Требование об уплате штрафов в связи с недостатками допущенными Подрядчиком, нарушениями Договора, выявленными в период действия Договора, могут быть предъявлены по истечении срока действия Договора.
  10. В случае невыполнения Подрядчиком обязательства по обучению водителей,

машинистов и трактористов, использующих при выполнении работ транспортные средства (специальную и автомобильную технику) и иного персонала, ответственного за организацию и производство работ в охранных зонах ЛЭП на объектах нефтегазодобычи, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.

* 1. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (полностью или в соответствующей части) с момента полного или частичного признания требования (претензии).

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от устранения нарушений по настоящему Договору.

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

8.52. В случае невыполнения Подрядчиком требования настоящего Договора о заключении на период выполнения Работ договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников и (или) заключения указанных договоров не в соответствии с требованиями настоящего Договора Подрядчик обязан возместить Заказчику их стоимость, а также уплатить штраф в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента поступления требования.

**9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению ими своих обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а именно: природные явления, военные действия, забастовки и другие независящие от Сторон обстоятельства непреодолимой силы.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение,

невыполнение обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательства по оплате), если одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, когда Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства, при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.

9.3. Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (одного)

календарного месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора.

**10. СОХРАННОСТЬ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА**

10.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

10.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. 10.3. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.   
 10.4. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.   
 10.5. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

10.6. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть

причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.   
 10.7. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.   
 10.8. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

**11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или

в связи с ним, разрешаются Сторонами путем добросовестных переговоров. При этом целью Сторон является урегулирование любого спора и разногласий настолько быстро и эффективно, насколько это может быть возможно. В ожидании окончательного урегулирования какого–либо спора и разногласий, Стороны продолжают добросовестно выполнять принятые на себя обязательства, соблюдать условия и выполнять требования настоящего Договора.

11.2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров, путем предъявления претензии, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения.

**12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

* 1. Договор вступает в силу с «15» ноября 2015 года и действует по «31» декабря 2016 года, а в части расчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
  2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные или

устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету договора, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

* 1. Подрядчик признает, что любые данные, предоставленные Заказчиком, могут

быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки и пропуски в предоставленной документации, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами, не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества.

* 1. Вся информация (включая отчеты, данные в электронном виде, расчеты, протоколы и т.д.), подготовленная или полученная в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, является собственностью Заказчика.
  2. В случае если в результате не уведомления одной Стороной другой Стороны об изменении своих юридических адресов, или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю.
  3. Подписав настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:  
     – Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.  
     – Подрядчик получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество выполнения работ.   
     – Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на выполнение работ, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.  
     – Подрядчик добросовестно исполнит требования настоящего Договора, понимая под принципами добросовестности ответственное отношение к принятым на себя обязанностям, которое распространяется на действия (поведение) Подрядчика, как участника оборота, и включает в себя обязательное, строгое соблюдение требований и норм действующего законодательства РФ, а также учет разумных интересов Сторон основанных на цели, с которой заключен настоящий Договор.
  4. Никакие другие услуги и работы Подрядчика не являются приоритетными в ущерб Работам по настоящему Договору.
  5. В случае противоречия между положениями настоящего Договора, другими документами, являющимися неотъемлемой частью Договора, условия Договора будут иметь преимущественную силу.
  6. Уведомления или сообщения в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.

Уведомления, документы, а также любое сообщение (далее – сообщение) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

– при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

– при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

* 1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.
  2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в законодательные акты, регламентирующие взаимоотношения Сторон, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию путём заключения дополнительного соглашения.
  3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне, без письменного согласия на это другой Стороны.
  4. Стороны обязуются соблюдать требования Приложения №14 Антикоррупционная оговорка.
  5. Настоящий Договор или Дополнительные соглашения к нему, могут быть переданы с использованием факсимильной связи. Риск искажения информации при передаче документов с использованием факсимильной связи несет передающая Сторона. Оригиналы документов должны быть переданы в течение 5 (пяти) дней с момента их подписания Сторонами.
  6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
  7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение № | 1 |  | Акт приема – передачи локальных нормативных актов Заказчика; |
| Приложение № | 2 |  | Производственная программа на 20\_\_\_\_год по инженерному и технологическому сопровождению работ по установке клина-отклонителя и вырезке "окна" в эксплуатационной колонне; |
| Приложение № | 3 |  | Заявка на проведение работ; |
| Приложение № | 4 |  | Техническое задание на поставку оборудования и инженерное сопровождение работ по спуску, ориентированию и установке клина-отклонителя для \_\_\_\_\_\_ обсадных колонн, вырезание «окна»; |
|  |  |  |
| Приложение № | 5 |  | Шкала оценки качества инженерного и технологического сопровождения работ по вырезке «окна»; |
| Приложение № | 6 |  | План работ на фрезерование «окна» (без упора на забой) в \_\_\_\_\_мм обсадной колонне на скважине № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ куста №\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_месторождения; |
| Приложение № | 7 |  | Форма Реестра выполненных работпо инженерному и технологическому сопровождению работ по установке клина-отклонителя и вырезке «окна» однозаходной компоновкой в эксплуатационной колонне на скважинах ОАО «СН-МНГ»; |
| Приложение № | 8 |  | Форма Акта на выполненные работы по вырезке «окна» в эксплуатационной колонне; |
| Приложение № | 9 |  | Форма Акта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_выполненных работ; |
| Приложение № | 10 |  | Форма Уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения; |
| Приложение № | 11 |  | Форма Акта о технологическом перерыве по метеоусловиям; |
| Приложение № | 12 |  | Форма Акта на непроизводительное время (простой); |
| Приложение № | 13 |  | Мониторинг выполнения ключевых показателей эффективности на выполнение работ по инженерному и технологическому сопровождению работ по установке клина-отклонителя и вырезке «окна» однозаходной компоновкой в эксплуатационной колонне на скважинах ОАО «СН-МНГ»; |
| Приложение № | 14 |  | Антикоррупционная оговорка; |
| Приложение № | 15 |  | Расчет ориентировочной стоимости договора. |

**Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | | |  | **ПОДРЯДЧИК:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | | |  |  | |  |
|  | | |  | *(наименование)* | | |
| **Юридический адрес:** | |  |  | **Юридический адрес:** | |  |
| **Почтовый адрес:** | |  |  | **Почтовый адрес:** | |  |
| **Банковские реквизиты:** | |  |  | **Банковские реквизиты:** | |  |
|  | | |  |  | | |
|  | | |  |  | | |
| *(должность)* | | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** | |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | | |  | *(подпись)* | | |
| **М.П.** | | |  | **М.П.** | | |