**Договор**

**на выполнение работ по освоению скважин по освоению скважин**

**азотной (бустерной) установкой**

**между**

**Открытым акционерным обществом**

**«Славнефть-Мегионнефтегаз»**

**(ОАО «СН-МНГ»)**

**и**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование контрагента)

**г. Мегион**

**2016г.**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **ОПРЕДЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………...** |  |
|  | | |
| 2. | **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА…………………………………………………………..** |  |
|  | | |
| 3. | **СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ……………………….…..** |  |
|  | | |
| 4. | **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ………………………….** |  |
|  | | |
| 5. | **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН…….……………………………………** |  |
|  | | |
| 6. | **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН………………………………………….……** |  |
|  | | |
| 7. | **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)…...** |  |
|  | | |
| 8. | **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ……………………………………………………** |  |
|  | | |
| 9. | **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ………………………………………………………...** |  |
|  | | |
| 10. | **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА………………………………………** |  |
|  | | |
| 11. | **УСЛОВИЯ В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ И ООС** |  |
|  | | |
| 12. | **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ……………………………………………………………...** |  |
|  |  |  |
| 13. | **АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН………...** |  |
|  | | |
|  | **ПРИЛОЖЕНИЯ** |

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ по освоению скважин**

**по освоению скважин**

**азотной (бустерной) установкой**

**г. Мегион «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.**

**Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице **Директора по добыче нефти и газа Василенко Петра Владимирович**,действующего на основании доверенности № 04 от 15.05.2015г.с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*Если контрагент – юридическое лицо:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами)*

именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность полностью)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полностью указывается Ф.И.О.)*

действующего*(ей)* на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от\_\_\_ №\_\_\_/Доверенность от\_\_\_ № \_\_)*

*Если контрагент – индивидуальный предприниматель:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Ф.И.О. полностью)*

зарегистрированный*(ая)* в качестве индивидуального предпринимателя, что подтверждается свидетельством серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданным \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование регистрирующего органа)*

именуемый*(ая)* в дальнейшем **«Подрядчик»,**

*Если контрагент – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем:*

Гражданин/*Гражданка* Российской Федерации *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Ф.И.О. полностью)*

(паспорт серия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, №: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданный \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*(дата) (наименование органа)*

именуемый*(ая)* в дальнейшем **«Подрядчик»,** с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Определения**

Если иное не определено в тексте, применяемые в Договореопределения, имеют следующие значения, с соответствующими оговорками по условиям их применения:

**«Стороны»** – Заказчик и Подрядчик.

**«Договор»** – настоящее соглашение сторон, согласованное и подписанное Заказчиком и Подрядчиком, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные Сторонами в период действия Договора.

**«Срок действия Договора»** – период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (либо до окончания срока, указанного в Договоре).

**«Освоение эксплуатационной скважины»** – комплекс работ, проводимых в скважинах с целью получения нефти и газа или осуществления закачки рабочего агента (для нагнетательных скважин): герметизация устья скважины, спуск подземного оборудования, установка надземного оборудования, вызов притока жидкости (газа) из пласта, за которыми могут последовать мероприятия по интенсификации притока (обработка соляной кислотой, торпедирование).

**«Скважинно-операция»** - комплекс работ по освоению скважины **азотной (бустерной)установкой на одной скважине**.

**«Скважина»** **-** горная выработка круглого сечения, пробуренная с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой на много меньше ее глубины.

**«Фонд скважин»** **-** совокупность различных групп скважин, отличающихся по своему назначению и техническому состоянию, включающая в себя эксплуатационный, нагнетательный, водозаборный, пьезометрический фонды, скважины, находящиеся в консервации, ликвидации, ожидании ликвидации, а так же поглощающие и контрольные.

**«Обслуживаемый фонд скважин» -** скважины входящие в эксплуатационный фонд скважин Заказчика, на которых Подрядчиком выполняются Работы в соответствии с настоящим Договором.

**«Представители Сторон»** – лица, уполномоченные Сторонами на совершение от их имени, действий, в соответствии с Договором, на основании надлежаще оформленных доверенностей.

**«Персонал Подрядчика»** – физические лица, состоящие с Подрядчиком в трудовых отношениях (работники Подрядчика), привлеченные Подрядчиком непосредственно к выполнению сервисных Работ (части Работ), а также сопровождающие/обеспечивающие сервисные Работы.

Стороны согласовали, что к персоналу Подрядчика не относятся физические лица привлеченные Подрядчиком для выполнения сервисных Работ, и (или) для выполнения работ сопровождающих/обеспечивающих сервисные Работы, на основании гражданско-правовых договоров.

**«Субподрядчик»** – любое третье лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения сервисных Работ (части Работ), и (или) для выполнения работ сопровождающих/обеспечивающих сервисные Работы.

**«Подрядчик Заказчика»** – любое третье лицо, привлеченное Заказчиком для выполнения подрядных работ по текущему и / или капитальному ремонту скважин Заказчика.

**«Супервайзинг»** – система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства РФ в области промышленной, экологической безопасности, пользования недрами, требований Заказчика к выполнению работ, условий документации регламентирующей выполнение работ, для получения Заказчиком ожидаемого результата. Система мер включает в себя, в том числе, технико – технологический контроль, наблюдение и координацию действий подрядчиков выполняющих работы для Заказчика, а также комплекс экспертно-проверочных мероприятий.

Супервайзинг осуществляется с целью обеспечения соблюдения подрядной организацией при выполнении работ:

* проектных решений;
* требований документации;
* требований нормативных документов;
* требований к осуществлению производственного контроля службами подрядной организации, в том числе в части обеспечения требуемого качества работ, выполнения технологических операций в соответствии с требованиями документации и своевременной корректировки технологических операций в случае выхода контролируемых параметров за допустимые пределы, применяемых материалов, деталей, конструкций и оборудования.

**«Супервайзер»** – полномочный представитель Заказчика или организации, оказывающей Заказчику услуги супервайзинга на основании договора, заключенного с ним.

**«Документация регламентирующая выполнение работ»** – документация определяющая требования к выполнению сервисных Работ, к которой Стороны относят, в том числе: нормативно-методическую и нормативно-техническую документацию (технические регламенты), локальные нормативные акты Заказчика, и т.д.

**«Технические регламенты» –** нормативные документы, устанавливающие характеристики работ или связанные с определенным видом деятельности процессами и методами производства:

– законодательные акты и постановления Правительства РФ, содержащие требования, нормы и правила технического характера;

– государственные стандарты РФ, в части устанавливаемых в них обязательных требований к работам определенным в настоящем Договоре;

– нормы и правила Государственных органов России.

**«План - график движения бригад ТКРС»** – документ, составляемый Заказчиком и Подрядчиком Заказчика, содержащий перечень скважин Заказчика с указанием планируемого объема и даты проведения работ по ТРС и КРС на каждой скважине.

**«Оборудование, материалы, инструменты Подрядчика»** – все и всякое оборудование, приборы, машины, механизмы и материалы, а также имущество, находящееся во владении, заимствованное, полученное в аренду или контролируемое Подрядчиком и используемое для исполнения настоящего Договора.

**«Акт выполненных работ»** – первичный учетный документ, составляемый Подрядчиком по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Договору, подтверждающий выполнение сервисных Работ, подписываемый Сторонами.

**«Территория Заказчика»** – лицензионные участки, месторождения, производственные территории, производственные площадки, контрольно-пропускные пункты, объекты Заказчика, в том числе месторождения, обслуживаемые Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг.

**«Лицензионный участок»** – участок недр, переданный Заказчику в пользование для добычи полезных ископаемых, на основании соответствующей лицензии, в установленном действующем законодательстве РФ порядке. В рамках настоящего Договора, под Лицензионным участком Стороны также понимают участок недр, на котором Заказчик выполняет работы/оказывает услуги на основании договора об оказании операторских услуг, заключенного с владельцем лицензии.

**«Инцидент»** – отказ или повреждение технических устройств, применяемых при производстве работ на скважине в целом, и при производстве работ по настоящему Договору в частности, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений действующего законодательства в области промышленной безопасности.

**«Авария»** – опасное происшествие, создающее на территории Заказчика, угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению объектов, имущества Заказчика, а так же объектов и имущества, находящихся во временном пользовании (владении) Заказчика, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

**«Недостатки»** – любые отступления и невыполнения требований нормативных правовых актов РФ, настоящего Договора, документации регламентирующей выполнение работ, локальных нормативных актов Заказчика, допущенные Подрядчиком при исполнении настоящего Договора.

**«Простой» –** период времени, в который Заказчик и (или) привлеченное им третье лицо находится ввынужденноможидании по вине Подрядчика. Простой фиксируется Актом.

К простою, в том числе, относится: время, потраченное на ликвидацию аварии, инцидента, возникших по вине Подрядчика; время на ликвидацию технических осложнений возникших по вине Подрядчика; время, затраченное на извлечение оборудования из скважины в результате их обрыва по вине Подрядчика.

Приостановка работ, совершенная Заказчиком в порядке установленном настоящим Договором, простоем не является, если только причиной приостановки не явилось нарушение Подрядчиком требований настоящего Договора.

**«Подземные и наземные**/**надземные/воздушные коммуникации»** **–** сети водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения (конструкций энергетического оборудования), связи (кабели, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи), линий радиофикации, трубопроводы, коллекторы.

**«Отходы производства и потребления»** **–** вещества или предметы, образовавшиеся при выполнении работ, и после их завершения, остатки сырья и материалов, отходы в виде жидких продуктов (водных или органических), масел, растворов, и др., которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению с территории Заказчика.

**«Технологический план выполнения работ (План Работ)»** - план работ, составляемый Подрядчиком, на основании полученной Заявки от Заказчика, содержащий в себе перечень подлежащих к выполнению работ на конкретной скважине, в том числе основных геолого-технических данных. Данный план работ в обязательном порядке должен быть согласован с Заказчиком.

**«Локальные нормативные акты Заказчика» -** утвержденные и действующие у Заказчика внутренние нормативные документы, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре, как неотъемлемая его часть, устанавливающие единые нормы, правила организации и производства работ, а также обеспечения безопасности, общие принципы или характеристики выполнения работ, качества этих работ, и прочие, обязательные для исполнения, требования Заказчика. Стороны согласовали, что локальные нормативные акты Заказчика определенные настоящим Договором, передаются Подрядчику и принимаются последним по Акту приема передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1. **Предмет Договора**

2.1. В соответствии с настоящим Договором, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по освоению скважин Заказчика **азотной (бустерной) установкой** (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы, в соответствии с условиями настоящего Договора.

Работы по настоящему Договору выполняются на территории (месторождениях) Заказчика.

2.2. Подрядчик приступает к выполнению Работ на скважине после получения от Заказчика, Заявки на проведение Работ по форме Приложения № 9, с указанием места выполнения Работ, срока начала и окончания выполнения Работ на скважине.

2.3. Объем Работ (количество скважино-операций), определены сторонами в

Производственной программе освоения скважин (Приложение №1),

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.4. Все используемые Подрядчиком материалы и Оборудование должны находиться в исправном состоянии, соответствовать ГОСТ (ГОСТ 12.2003-91, ГОСТ 12.2.125-91), ТУ завода-изготовителя и требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России, а также должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком с использованием собственных технологии, оборудования, материалов, персонала.

2.5. Взаимоотношения между Сторонамипри исполнении обязательств по настоящему Договору определяются требованиями:Гражданского Кодекса Российской Федерации, действующего законодательства в отношении минеральных ресурсов, недр, охраны окружающей среды и промышленной безопасности, а также иными нормативными правовыми актами, действующими в РФ и регулирующими отношения между Заказчиком и Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору, и локальными нормативными актами, действующими у Заказчика.

1. **Стоимость работ и порядок расчетов**
   1. Ориентировочная стоимость Договора в соответствии с Производственной программой освоения скважин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Приложение № \_\_\_\_ ) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, кроме того НДС (18%) \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, всего с учетом НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.
   2. Стоимость 1 скважино-операции по освоению скважин \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ устанавливается в размере - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), кроме того, НДС 18 % - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Всего с учетом НДС - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
   3. Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных Работ в течение 90 (девяноста) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней, с даты получения от Подрядчика оригиналов документов в соответствии с п. 5.1.6.
   4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Подрядчика, указанным в настоящем Договоре.
   5. В случае если Работы Заказчиком были приостановлены, но Подрядчик продолжил их оказание, Заказчик не несет обязательств по оплате таких Работ в период, когда Работы должны были быть приостановлены.
   6. По инициативе одной из Сторон в любой момент, в течение срока действия настоящего Договора, Стороны производят сверку расчетов с оформлением соответствующего Акта.
   7. По согласованию Сторон оплата может быть проведена зачетом встречных однородных требований, путем оформления Сторонами соглашения о взаимозачете или направления заявления о зачете встречных однородных требований, в порядке ст.410 ГК РФ. Стороны согласовали, что при заключении Подрядчиком договора финансирования под уступку денежного требования, или иного договора о перемене лиц в обязательстве в части денежного требования, за Заказчиком остается право проведения зачета встречных однородных требований, с сумм, подлежащих перечислению финансовому агенту (третьему лицу). При этом Подрядчик обязан собственными силами и средствами, без привлечения Заказчика урегулировать с финансовым агентом (третьим лицом) взаимоотношения (включая споры) связанные с проведением взаимозачета.
   8. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств, Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (доверенности от организации и т.д.). В случае изменения перечня лиц, имеющих, вышеуказанные полномочия Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств, Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым Кодексом сроки, Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В случае получения счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) дней информирует Подрядчика об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

* 1. При обнаружении при приемке Работ отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат Работ, или иных недостатков в Работах Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ.
  2. Заказчик оставляет за собой право изменить объем Работ определенных настоящим Договором в пределах следующего согласованного опциона:

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону увеличения от объема Работ указанного в Договоре составляет 30% (тридцать процентов).

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону уменьшения от объема Работ указанного в Договоре составляет 30% (тридцать процентов).

Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (–) или увеличить (+) объем Работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цены Работ, сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами в Договоре.

Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения объема Работ.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику, направив ему письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до начала срока выполнения Работ. Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения определена Сторонами в Приложении № 3 к настоящему Договору.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению Работ, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения объема Работ, указанное в уведомлении Заказчика, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

* 1. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ Сторонами Договора не начисляются и не уплачиваются.

1. **Порядок выполнения и приемки работ**
   1. Подрядчик приступает к выполнению Работ в сроки, установленные в Заявках Заказчика, до наступления которых обеспечивает выполнение всех необходимых подготовительных мероприятий обеспечивающих качественное и своевременное выполнение Работ.
   2. Технические требования предъявляемые к Оборудованию и Работам выполняемым в рамках настоящего Договора определены Сторонами в Техническом задании (Приложение № 11), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
   3. Заявки Заказчика принимаются посредством факсимильной связи, в соответствии со следующими контактными данными Подрядчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Информация Заказчика принимается посредством телефонной связи, в соответствии со следующими контактными данными Подрядчика:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

В случае изменения контактных данных Подрядчика, последний обязуется незамедлительно уведомить о таких изменениях Заказчика.

Подрядчик в обязательном порядке подтверждает готовность выполнения заявленных Работ на скважинах Заказчика в соответствии с поданной Заявкой путем направления Заказчику уведомления.

* 1. Сроки подачи и приема Заявок Заказчика:

Заявки на выполнение работ по освоению скважин азотной (бустерной) установкой направляются в адрес Подрядчика за 2 суток до готовности скважины к производству Работ. Подрядчик обязан согласовать Заявку в течение 12 часов с момента получения данной Заявки. Подрядчик приступает к Работам только после согласования обеими Сторонами Заявки.

* 1. Передача Заказчиком Заявок в адрес Подрядчика и направление Подрядчиком уведомления подтверждающего готовность выполнения заявленных Работ, является согласованием Сторонами условий о сроках и месте выполнения Работ. В случае, если Подрядчик не ответил на Заявку Заказчика уведомлением о готовности выполнения Работ, Заявка Заказчика считается принятой Подрядчиком и подлежащей исполнению, в соответствии с условиями настоящего Договора.

Заявка считается принятой Подрядчиком при отсутствии письменного возражения (мотивированного отказа) со стороны Подрядчика. Под мотивированным отказом Стороны понимают техническую невозможность выполнения работ на скважине Заказчика, в случае если конструкция скважины не соответствует применяемому оборудованию Подрядчика, а так же дефектов скважинного оборудования; иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения Работ в установленные настоящим договором сроки, либо существенно меняют технологию Работ.

* 1. Работы считаются выполненными после освоения скважины \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и принятия Заказчиком подтверждающих документов, в соответствии с п.5.1.6. настоящего Договора.
  2. По завершении Работ, Подрядчик очищает место выполнения Работ от своей техники, оборудования, материалов, инструментов, отходов производства и потребления, персонала. Качество очистки места Работ фиксируется представителями Сторон в двустороннем акте, подписываемом Сторонами.
  3. Документы по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

– наименование документа;

– дату составления документа;

– наименование организации, от имени которой составлен документ;

– личные подписи уполномоченных лиц.

В случае отсутствия в первичных учетных документах (акты, пр.), а также в счетах-фактурах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

* 1. Подрядчик собственными силами и средствами обеспечивает: предоставление и получение у Заказчика всего предоставляемого (передаваемого) и получаемого по настоящему Договору (если иное не оговорено в тексте настоящего Договора), включая первичные учетные/платежные документы (Акты выполненных работ, счета – фактуры), и иные документы, а также предоставление Заказчику данных, сведений и информации, без исключения. Место приема-передачи указанного определяет Заказчик.

1. **Права и обязанности Сторон**
   1. **Подрядчик обязуется:**
      1. Своими силами и средствами выполнить Работы, предусмотренные п. 2.1 настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего Договора.
      2. Представить Заказчику на согласование технологический план выполнения Работ (далее по тексту План Работ) на освоение скважины \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, после получения от Заказчика Заявки и необходимой документации по скважине.
      3. Приступить к выполнению Работ только после согласования Сторонами Плана Работ, Заявки на выполнение Работ и подписания акта приема-передачи скважины Подрядчику для проведения Работ. После окончания Работ на скважине Подрядчик передает скважину Заказчику либо третьему лицу, осуществляющему подготовку скважины к работам по акту приема-передачи.
      4. Предоставлять Заказчику до 17 (Семнадцатого) числа отчетного месяца заявку на оплату выполненного объема Работ для составления плана платежей.
      5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указания приостановить Работу при обнаружении следующих обстоятельств: дефектов скважинного оборудования; иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения Работ в установленные настоящим договором сроки, либо существенно меняют технологию Работ.
      6. Для принятия Заказчиком объёмов выполненных работ предоставлять документацию по установленной форме о выполненных Работах в течение 3 (трех) дней с даты окончания работ по скважине, но не позднее 28 (двадцать восьмого) числа текущего месяца (за исключением декабря, в декабре не позднее 1 (первого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным), а именно:

- геологический и технологический отчеты по проделанной Работе;

- счет-фактуру выполненных объемов Работ;

- акт выполненных работ (по форме согласно Приложению № 6);

(Без указанных документов оплата выполненных работ не производится)

- план работ (приложение к акту выполненных работ);

- акт №\_\_ на выполненный объем работ по освоению скважины, подписанный уполномоченными представителями Заказчика (НГДУ) и Подрядчика и оформленный по форме Приложения № 6; акт должен быть пронумерован Подрядчиком;

- реестр на оплату работ по освоению скважин (по форме согласно Приложению № 5);

- акт приема-сдачи территории (по форме согласно Приложению № 7);

-счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ;

- реестр сдачи документов в ОАО «СН-МНГ» (Приложение № 8);

- заявка на проведение работ по освоению скважины (Приложение № 9);

- акт сдачи-приемки работ, не связанных с углублением скважины (Приложение № 12);

- акт наряд-заказа на производство освоения (Приложение № 10).

* + 1. Обеспечить конфиденциальность геологической, технологической и геофизической информации, полученной благодаря исполнению своих обязательств по настоящему договору, а также сведений, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна.
    2. Иметь все необходимые лицензии, разрешения и допуски, сертификаты соответствия и разрешения государственных органов, разрешения на использование Оборудования и материалов, и иные документы, подтверждающие качество и безопасность, которые требуются для выполнения Работ по настоящему Договору.

Подрядчик обязан предоставлять Заказчику указанные в настоящем пункте документы, удостоверяющие качество используемых Оборудования и материалов до начала выполнения Работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие приобретаемых и используемых Оборудования и материалов спецификациям, ГОСТ и ТУ.

* + 1. Использовать при производстве Работ по настоящему Договору только сертифицированные материалы, товары и Оборудование, если в отношении их использования предусмотрена обязательная сертификация.
    2. Гарантировать Заказчику качество выполнения Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
    3. Обеспечить присутствие своего представителя на скважине при подготовке скважины к проведению Работ с момента начала спуска Оборудования Подрядчика.
    4. Информировать Заказчика о ходе Работ, представлять Заказчику всю техническую документацию.
    5. Незамедлительно извещать Заказчика об обстоятельствах, влияющих на качество и сроки проведения Работ, приостанавливать по требованию Заказчика Работы.
    6. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
    7. После окончания производства Работ передать результат выполненных Работ Заказчику по акту выполненных работ.
    8. После окончания производства Работ устранить по требованию Заказчика выявленные нарушения и замечания.
    9. Предоставить Заказчику в течение 2 рабочих дней после окончания Работ на скважине документы согласно п.5.1.6, но не позднее первого рабочего дня, месяца, следующего за месяцем, в котором выполнялись Работы.
    10. В случае расторжения либо прекращения срока действия Договора Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, оборудование и иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным – возместить их рыночную стоимость. Срок возврата либо возмещение рыночной стоимости составляет 30 (Тридцать) дней с момента расторжения либо прекращения срока действия Договора.
    11. Обеспечить ежегодное обучение работников по оказанию первой медицинской помощи.
    12. Ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять сведения об отработанных человеко-часах и мото-часах за месяц и накопительно за весь отработанный период с начала года (учету подлежат отработанные фактически человеко-часы всеми работниками и мото-часы всей специальной техники подрядной организации, которые выполняли работы согласно заключенному договору).
    13. Руководствоваться и соблюдать при выполнении Работ на объектах Заказчика требования действующего законодательства РФ, а также следующие нормативные акты государственных органов РФ и локальные нормативные акты Заказчика:

-Инструкция по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте (РД 08-435-02);

- Производственная программа на выполнение работ по освоению скважин азотной (бу-стерной) установкой на 2015 год (Приложение № 1);

-Ежемесячный план-график, утверждаемый Главным геологом Заказчика;

-План работ по освоению скважин, оформляемый на каждую скважину в соответствии с требованиями РД 153-39-023-97 и РД 08-435-02;

-План-Заказ по освоению скважин, утвержденный Главным инженером Заказчика и со-гласованный Главным геологом Заказчика;

-Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (утв. Приказом Феде-ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013г. № 101);

-Правила ведения ремонтных работ в скважинах (РД 153-39-023-97);

-Положение о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

-Положение по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке ОАО «СН-МНГ»;

- Регламент взаимодействия структурных подразделений открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», подрядных организаций и охранных предприятий при обнаружении признаков хищения имущества открытого акционерного общества «Слав-нефть-Мегионнефтегаз»;

-Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в ОАО «СН-МНГ» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»;

-Стандарт «Транспортная безопасность в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

-Положение о порядке расследования технических инцидентов (аварий) в процессе экс-плуатации, ремонта и освоения скважин между структурными подразделениями ОАО «СН-МНГ» и подрядными организациями;

-Регламент взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций;

-Стандарт «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Процедуру «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических ве-ществ»;

- Перечень нарушений для снижения стоимости работ при освоении скважины (Прило-жение № 2);

-Положение о допуске подрядных организаций к выполнению работ на территории ОАО «СН-МНГ» ;

-Техническое задание на выполнение работ по освоению скважин азотной (бустерной) установкой на лицензионных участках ОАО «СН-МНГ (Приложение №11);

-Изменение 1 к процедуре «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ»;

- Стандарт «Методические указания по установлению Жизненно важных правил безопасного ведения работ» СТО 021-2014».

5.1.22. Обеспечить принятие всего передаваемого Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, включая документацию, Заявки, данные и сведения необходимые Исполнителю для надлежащего исполнения обязательств.

5.1.23. Не допускать передвижение гусеничной техники своим ходом по автодорогам с асфальто-бетонным, щебеночно-гравийным покрытием на территории Заказчика, без письменного согласования с представителем организации осуществляющей обслуживание дорог.

5.1.24. Подрядчик обязан заключать договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 000 (четырехсот тысяч) рублей, с включением в договор следующих рисков:

- смерти в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III, групп инвалидности.

Договор добровольного страхования заключается Подрядчиком на период выполнения Работ по настоящему Договору, без увеличения их стоимости.

* 1. **Подрядчик вправе:**

* + 1. Привлекать для выполнения Работ Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения Работ. При этом Подрядчик обязуется до заключения договора с Субподрядчиком представить Заказчику копии учредительных документов, всех лицензий, свидетельств и других разрешительных документов Субподрядчика, необходимых для выполнения Работ. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиком соответствующих изменений.

В период производства работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовывать с Заказчиком замену Субподрядчиков, а также изготовителей материалов и оборудования.

Подрядчик не имеет права передавать Субподрядчикам объем Работ по Договору стоимостью более 50% от Договорной стоимости. Передача Субподрядчикам объема Работ стоимостью более 50% от Договорной стоимости возможна в исключительных случаях и требует дополнительного согласования с Заказчиком.

* + 1. Запрашивать у Заказчика информацию, документацию, необходимую Подрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору.
    2. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Заказчика не менее чем за 5 (пять) месяцев до даты расторжения Договора.
  1. **Заказчик обязуется:**
     1. Предоставить Подрядчику имеющуюся у него достоверную техническую, геологическую и геофизическую информацию по скважине. До начала выполнения Подрядчиком Работ подготавливать скважину и территорию устья скважины для выполнения Работ, предоставлять схему действующих коммуникаций на территории устья скважины, а также устанавливать источник потребления электроэнергии и схему подключения к нему.
     2. Совместно с Подрядчиком провести ревизию скважины, включающую в себя обследование технического состояния эксплуатационной колонны с составлением совместного акта.
     3. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступления от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.
     4. Подписать акт выполненных работ, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения данного документа от Подрядчика, либо в те же сроки, предоставить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ.
     5. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в согласованный срок.
     6. Передать Подрядчику локальные нормативные акты, перечисленные в п.5.1.21. настоящего Договора, в соответствии с Приложением №13 «Акт приема – передачи Локальных нормативных актов Заказчика», для надлежащего исполнения обязательств.
  2. **Заказчик вправе:**

5.4.1. В любое время проверять и контролировать:

– ход и качество Работ;

– сроки выполнения Работ;

– объем выполненных Работ;

–качество Оборудования, Материалов, инструментов Подрядчика используемых/применяемых им для выполнения Работ, и правильность их использования/применения;

– применение технологий выполнения Работ;

– соблюдения персоналом Подрядчика требований охраны труда и техники безопасности;

– квалификацию персонала Подрядчика выполняющего Работы;

– выполнение Подрядчиком иных требований настоящего Договора.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков, Стороны оформляют соответствующий акт. В случае отказа Подрядчика от подписания акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика от подписания акта.

Для целей настоящего Договора Стороны решили, что осуществление контроля и (или) проведение проверок может осуществляться Заказчиком путем привлечения третьих лиц, оказывающих Заказчику услуги супервайзинга.

В случае возникновения между Супервайзером и Подрядчиком разногласий по какому-либо вопросу, Заказчик изучает позиции, мнения сторон этих разногласий, и принимает оптимальное, с точки зрения качества Работ, решение, которое направляется Заказчиком Подрядчику и организации оказывающей Заказчику услуги супервайзинга.

Стороны согласовали, что Супервайзер вправе подписывать документы, относящиеся к осуществлению контроля и (или) проведению проверок в соответствии с вышеуказанными целями. Перечень (вид) таких документов определяется Заказчиком.

5.4.2. Отдавать распоряжения по всем вопросам, относящимся к Работам.

5.4.3. Требовать от Подрядчика устранения замечаний и недостатков, сделанных/выявленных Заказчиком на основании настоящего Договора, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам.

5.4.4. Устанавливать сроки устранения Подрядчиком недостатков/замечаний.

5.4.5. Требовать от Подрядчика предоставления информации, сведений, данных, отчетов, в том числе неустановленных настоящим Договором, но связанных с исполнением требований Договора.

Требовать от Подрядчика доработки предоставленной им информации, сведений, данных, отчетов, если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению (содержанию).

5.4.6. В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ, путем уведомления Подрядчика, указав дату с которой Работы должны быть приостановлены, а также в любое время возобновить выполнение Подрядчиком приостановленных Работ, уведомив об этом Подрядчика.

5.4.7. Требовать от Подрядчика предоставления информации, сведений, данных, отчетов, в том числе не установленных настоящим Договором, но связанных с исполнением требований Договора.

5.4.8. Требовать от Подрядчика доработки предоставленной им информации, сведений, данных, отчетов, если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению (содержанию).

5.4.9. Отдавать распоряжения, относящиеся к исполнению настоящего Договора и требовать от Подрядчика их исполнения.

5.4.10. Устанавливать сроки устранения Подрядчиком недостатков.

5.4.11. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора, потребовав передачи результата Работ полученного Подрядчиком на дату расторжения Договора, и всего переданного Подрядчику.

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, Заказчик возмещает Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств Подрядчиком на основании подтверждающих документов. При этом стоимость исполненных, на дату расторжения Договора, обязательств определяется совместно представителями Сторон.

5.4.12. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков, если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в течение 1 (одного) месяца не по вине Заказчика, неоднократного или длящегося более 1 (одного) месяца нарушения Подрядчиком обязательств по Договору письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты расторжения Договора

5.4.13. Запретить доступ на территорию Заказчика: иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Подрядчиком (если Заказчиком будет выявлено, что использование Подрядчиком труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство); физическим лицам привлеченным Подрядчикам для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров, Субподрядчикам, привлечение которых Подрядчиком не согласованно с Заказчиком в соответствии с требованиями настоящего Договора.

При этом указанный запрет не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения принятых им обязательств.

5.4.14. Без объяснения причин отказать Подрядчику в привлечении последним Субподрядчиков для целей настоящего Договора.

5.4.15. Требовать от Подрядчика выполнения Работ в соответствии с согласованными с Заказчиком ежемесячными планами-графиками КРС, Производственной программой освоения скважин на 2016 год (Приложение № 1), условиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.

5.4.16. Требовать от Подрядчика замены персонала, Субподрядчиков.

5.4.17. Представители Заказчика, работники служб охраны окружающей среды и охраны труда при выявлении нарушений технологии проведения Работ, требований по охране окружающей среды, технике безопасности, пожарной безопасности, имеют право приостановить выполнение Работ Подрядчиком до устранения нарушений, о чём делается запись представителем Заказчика в журнале выполнения Работ. О приостановлении выполнения Работ немедленно сообщается Подрядчику.

1. **Ответственность Сторон**
   1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.
   2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.
   3. В случае предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им в связи с этим убытки и расходы, а также уплатить штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
   4. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные настоящим Договором, на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Заказчик при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере процентов, определенных в соответствии со ст. 395 ГК РФ, но не более 5% (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.
   5. В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в предоставляемых для согласования и/или оплаты Заказчику актах, счетах и иных документах объемов выполненных Работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) от суммы выявленного завышения. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до подписания Акта выполненных работ, так и после.
   6. В случае если Работы выполнены Подрядчиком некачественно и (или) недостатки выполненных Работ не устранены Подрядчиком в установленные сроки, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
   7. В случае возникновения аварии, инцидента, технического осложнения по вине Подрядчика, последний за счет собственных средств обеспечивает проведение всех необходимых работ по устранению причин и последствий их возникновения, включая применение необходимого аварийного оборудования, согласованного Заказчиком, возмещает Заказчику причиненные в связи с этим убытки, включая затраты связанные с ликвидацией последствий, а также уплачивает штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
   8. В случае если по вине Подрядчика было повреждено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан восстановить его за свой счет, а также уплатить штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
   9. В случае если по вине Подрядчика было утрачено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Подрядчик ь обязан возместить Заказчику рыночную стоимость имущества, а также уплатить штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
   10. В случае если на территории Заказчика по вине Подрядчика произошло повреждение подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки, ликвидировать последствия повреждения подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций за свой счет в установленные Заказчиком сроки, а также возместить убытки причиненные Заказчиком в этой связи, и уплатить штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
   11. В случае если на территории Заказчика произошло замыкание линии электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования по вине Подрядчика, последний обязан устранить обстоятельства явившиеся причиной замыкания за свой счет, и уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
   12. В случае допущения самовольного подключения электроустановок потребителей к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика Подрядчик уплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
   13. В случае если, Подрядчик на территории Заказчика:

– осуществит несанкционированную вырубку мелколесья в охранной зоне высоковольтных линий;

– выполнит работы вблизи (ближе чем на: 25 метров) линий электропередач без оформления наряда – допуска, и/или без присутствия представителя Подрядчика ответственного за производство работ при их проведении,

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

* 1. В случае загрязнения Подрядчиком территории Заказчика отходами, производства и потребления Подрядчика, последний обязан осуществить очистку загрязненной территории в сроки установленные Заказчиком, а также уплатить Заказчику штраф в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  2. В случаях выявления Заказчиком фактов нарушения Подрядчиком «Положения о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности», Стандарта «Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз», Положения по одновременному производству буровых работ, освоению, ремонту и эксплуатации скважин на кустовой площадке «Славнефть-Мегионнефтегаз» и/или нарушений требований Заказчика, основанных на указанных выше документах, Заказчиком составляется акт о выявленных нарушениях, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

На основании акта о выявленных нарушениях Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости Работ (без учета стоимости затраченных материалов), выполненных за месяц, в котором были выявлены нарушения, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления требования, либо оставляет за Заказчиком право на снижение стоимости Работ на сумму предъявленного штрафа.

* 1. В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика (Субподрядчика) на месторождения Заказчика (лицензионный участок, производственную территорию, производственную площадку, контрольно-пропускной пункт и пр.), в том числе месторождения, обслуживаемые Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 дней с момента предъявления требования.

Установление факта завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

- актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика). В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

- актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

* 1. В случае установления факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан уплатить штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (Тридцати) дней, с момента предъявления требования.

Установление факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется по выбору Заказчика, одним из следующих способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием;

- составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

- составлением и подписанием акта работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора, с использованием при необходимости технических средств индикации (АКПЭ—1МО3, и др.). Акт составляется при наличии одного из следующих критериев: 1) запах алкоголя изо рта; 2) неустойчивость позы; 3) нарушение речи; 4) выраженное дрожание пальцев рук; 5) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 6) поведение, не соответствующее обстановке; 7) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации.

При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данного работника.

* 1. За не предоставление статистической отчетности об отработанных человеко-часах и мото-часах, в соответствии с п. 5.1.20. настоящего Договора, или предоставление недостоверной информации, Подрядчик уплачивает штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
  2. За не предоставление статистической отчетности, в соответствии с п. 5.1.6. настоящего Договора, или предоставление недостоверной информации, Подрядчик уплачивает штраф в размере 1% (один процент) от стоимости Договора.
  3. За нарушение Подрядчиком согласованных Сторонами сроков выполнения Работ Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 1% (один процент) от стоимости Договора, за каждый день просрочки, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи нарушения Подрядчиком сроков Работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.
  4. За невыполнение Подрядчиком согласованного Сторонами объема Работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере \_1% (один процент) от стоимости Договора от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи невыполнения Подрядчиком объемов Работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.
  5. В случае не устранения / несвоевременного устранения нарушений требований / положений локальных нормативных актов Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  6. Если Подрядчик допустил задержку начала выполнения Работ более чем на 3 (три) дня по причинам, не зависящим от Заказчика Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  7. Снижение стоимости Работ на скважине производится в соответствии с Приложением № 2 «Перечень нарушений для снижения стоимости работ при освоении скважины».
  8. Если Подрядчик не уведомил Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ, или не уведомил Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика, в сроки установленные настоящим Договором, Подрядчик уплачивает штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  9. В случае не достижения фактического уровня наработки на отказ над пороговым уровнем, в целом по обслуживаемому фонду скважин на конечный период действия Договора, по вине Подрядчика, последний обязан уплатить штраф в размере 3 % (три процента) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  10. В случае одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30 % (тридцать процентов) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  11. Если Подрядчик уступил (частично или полностью) свои права и (или) обязательства по настоящему Договору, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  12. За непредставление, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок сведений и иных информационных данных, в том числе прямо неоговоренных настоящим Договором и локальными нормативными актами Заказчика, но истребованных Заказчиком на основании настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  13. Подрядчик несет ответственность за действия/бездействия своего персонала и Субподрядчиков, повлекшие нарушения/не исполнения условий настоящего Договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая оплату штрафов, предусмотренных настоящим Договором.
  14. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ и (или) для выполнения работ сопровождающих/обеспечивающих Работ определенные настоящим Договором, на основании гражданско-правовых договоров, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  15. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого гражданина/каждое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  16. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ (или) для выполнения работ сопровождающих/обеспечивающих Работы определенные настоящим Договором, без согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого Субподрядчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  17. Установление факта нахождения работника Подрядчика имеющего незаполненные путевые листы, осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

– актом, составленным работником (работниками) Заказчика и Подрядчика. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником (работниками) Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика от его подписания;

– актом, составленным работником (работниками) организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

Подрядчик обязан незамедлительно отстранить от работы работника, у которого обнаружен незаполненный путевой лист и/или лист, заполненный с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевой лист, имеющий исправления по тексту.

* 1. В случае совершения персоналом Подрядчика хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства. Подрядчика несет ответственность за действия своего персонала независимо от того, выполнял персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется уплатить указанный штраф в пределах срока исковой давности.
  2. При наличии вины Подрядчика в дорожно-транспортном происшествии, результатом которого явилась травма или смерть работника Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  3. В случае если Подрядчик продолжил выполнение Работ, не смотря на требование Заказчика об их приостановке, Подрядчик несет единоличную ответственность за некачественное выполнение Работ. При этом Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  4. В случае если Подрядчик без согласования с Заказчиком/согласия Заказчика, возобновил выполнение Работ, приостановленных Заказчиком, Подрядчик несет единоличную ответственность за некачественное выполнение Работ. При этом Подрядчик уплачивает штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  5. Подрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленной Заказчиком документации, необходимой Подрядчиком для выполнения Работ и подлежащей возврату Заказчику, путем возмещения Заказчику убытков и уплаты штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  6. Заказчик не несет никакой ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или Субподрядчика привлеченного Подрядчиком, и не возмещает Подрядчику затраты, связанные с трудовыми увечьями персонала Подрядчика, возникшими в результате нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.
  7. Заказчик не несет никакой ответственности за сохранность имущества Подрядчика.
  8. Подрядчик не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное выполнение Работ в случае поломки, порчи, утери своего имущества.
  9. Подрядчик несет ответственность за нарушения условий настоящего Договора, допущенные привлеченными им Субподрядчиками, включая возмещение убытков понесенных Заказчиком по вине Подрядчика, а также оплату штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.
  10. Все работы по ликвидации брака и аварий, произошедших при освоении скважин по вине Подрядчика или привлеченных им субподрядных организаций, осуществляются Подрядчиком за свой счет.
  11. Заказчик не несет ответственности за несоблюдение правил техники безопасности, промышленной санитарии персоналом Подрядчика при производстве Работ на объекте и не возмещает Подрядчику затраты, связанные с трудовыми увечьями, травмами, смертью персонала Подрядчика.
  12. За просрочку оплаты выполненных Работ Подрядчик имеет право предъявить Заказчику требование об оплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395 ГК РФ.
  13. Подрядчик несет ответственность за сохранность оборудования, находящегося на территории эксплуатируемого куста и оказавшегося у него во временном пользовании в связи с выполнением Работ по настоящему Договору, а также ответственность за сохранность скважины, переданной Подрядчику в соответствии с п. 5.1.3. Договора. Оборудование, скважина передаются по актам приема-передачи, подписываемым обеими сторонами. При порче или утрате оборудования, скважины Заказчика Подрядчик возмещает убытки Заказчику, либо с согласия последнего восстанавливает оборудование, скважину за свой счет, либо предоставляет Заказчику аналогичное оборудование.
  14. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, градостроительного, водного, земельного, лесного законодательства, а также законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда, как Заказчику, так и третьим лицам. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
  15. Если аварии, простои в Работе произошли по вине Подрядчика и повлекли за собой простои в работе привлеченных Заказчиком третьих лиц, то Заказчик оплачивает время простоя третьих лиц, а Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчика в полном объеме в течении 30 (Тридцати) дней с момента предъявления требования. При этом сроки выполнения Работ не продлеваются.
  16. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору или устранения нарушений.
  17. В случае несоблюдения Подрядчиком действующего законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности», представители заказчика вправе приостановить работу бригады с записью в журнале производства работ причин и времени остановок, указав данные ответственного представителя Заказчика (фамилия, имя, должность). В случае самовольного возобновления работы бригадой Подрядчика, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 0,1% от стоимости месячного объема Работ, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления требования.
  18. В случае нарушения Подрядчиком обязанности по недопущению передвижения гусеничной техники по автодорогам с асфальто - бетонным и щебеночно - гравийным покрытием на месторождениях Заказчика, последний имеет право предъявить Подрядчику требование по уплате штрафа в размере 300 000 рублей (трехсот тысяч рублей) за каждый случай нарушения.
  19. В случае утраты/повреждения скважины, ликвидации скважины из-за осложнений и/или аварий, допущенных по вине Подрядчика, последний обязан:

- произвести оформление документов и ликвидацию скважин за счет собственных средств;

- возместить причиненный ущерб в размере рыночной стоимости скважины;

- восстановить скважину за свой счёт.

* 1. В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа в сроки в соответствии с настоящим Договором, Заказчик имеет право на снижение стоимости Работ на сумму предъявленного штрафа.
  2. В случае не заключения Подрядчиком договора добровольного страхования от несчастных случаев работников в соответствии с условиями п. 5.1.24. Договора и (или) заключения договора добровольного страхования с нарушением требований Договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 1 % (одного процента) от стоимости Работ по Договору в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  3. В случае не соблюдения Подрядчиком требований предъявляемых к Оборудованию и Работам в рамках настоящего Договора, определенных в Техническом задании (Приложение № 11), Заказчик имеет право остановить выполнение Работ по Договору до полного устранения выявленных несоответствий, а так же оставляет за собой право предъявить Подрядчику штраф в размере 0,1% от стоимости месячного объема Работ, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления требования.
  4. Обязанность уплаты штрафов предусмотренных настоящим Договором не зависит от времени обнаружения недостатков. Требование об уплате штрафов в связи с недостатками и нарушениями Договора, выявленными в период действия Договора, могут быть предъявлены по истечении срока действия Договора.
  5. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (полностью или в соответствующей части) с момента полного или частичного признания требования (претензии).

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от устранения нарушений по настоящему Договору.

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

**7.Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**

7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению ими своих обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а именно: природные явления, военные действия, забастовки и другие независящие от Сторон обстоятельства непреодолимой силы.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение, невыполнение обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательства по оплате), если одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, когда Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства, при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.

7.3. Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (одного) календарного месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора.

1. **Конфиденциальность**

8.1. Информация, имеющая отношение к условиям настоящего Договора является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать и/или не передавать третьим лицам указанную информацию. При необходимости одной из Сторон предоставить такую информацию третьим лицам, это будет осуществлено с письменного согласия другой Стороны. Изложенное выше не распространяется на общеизвестную и общедоступную информацию.

8.2. Убытки, причиненные одной из Сторон настоящего Договора нарушением конфиденциальности условий настоящего Договора, подлежат возмещению нарушившей Стороной другой Стороне настоящего Договора в полном объеме.

1. **Разрешение споров**

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем добросовестных переговоров. При этом целью Сторон является урегулирование любого спора и разногласий настолько быстро и эффективно, насколько это может быть возможно. В ожидании окончательного урегулирования какого–либо спора и разногласий, Стороны продолжают добросовестно выполнять принятые на себя обязательства, соблюдать условия и выполнять требования настоящего Договора.

9.2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров, путем предъявления претензии, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения.

1. **Антикоррупционная оговорка**

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, и их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательства воздерживаться от запрещенных в настоящем Разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

1. **Условия в области ОТ, ПБ и ООС**

11.1. Подрядчик обязан соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.

11.2. Подрядчик обязан обеспечивать выполнение необходимых мероприятий в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.

11.3. Подрядчик обязан соблюдать требования к оборудованию, устройству, инструменту и приспособлениям, используемым в ходе выполнения работ, и его эксплуатации, установленные действующими законодательными и нормативными актами РФ, локальными нормативными актами Заказчика.

11.4. Подрядчик обязан организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ, в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов, локальных нормативных актов Заказчика. Также осуществлять контроль за соблюдением водителями и машинистами самоходной (или специальной) техники Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения, правил, регламентирующих требования к безопасному производству работ этой техникой. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.

11.5. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика обо всех технических инцидентах, авариях, несчастных случаях, пожарах, произошедших при выполнении работ по настоящему договору Подрядчиком; организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов, несчастных случаев и пожаров осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией  с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и при необходимости - привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.

11.6. Подрядчик обязуется направлять Заказчику по форме согласованной Сторонами отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика и мер по снижению промышленных рисков при выполнении работ Подрядчиком (Субподрядчиком) на объектах Заказчика.

11.7. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, градостроительного, водного, земельного, лесного законодательства, а также законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда, как Заказчику, так и третьим лицам. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

11.8. При наличии вины Подрядчика за аварии, технические инциденты, пожары, несчастные случаи, произошедшие в процессе его работы по настоящему договору, последний обязуется возместить Заказчику, а при необходимости и третьим лицам причиненные убытки.

11.9. Заказчик не несет ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.

11.10. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика или третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика или третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. При нарушении требований в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии при производстве работ Подрядчиком согласно настоящему договору, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штрафные санкции в соответствии с условиями настоящего договора.

1. **Прочие условия**
   1. Договор вступает в силу с *«01» января 2016 года и действует по «31» декабря 2016 года*, а в части расчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
   2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету договора, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.
   3. Заказчик организует обеспечение Подрядчика электроэнергией для производства работ.
   4. Подрядчик признает, что любые данные, предоставленные Заказчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки и пропуски в предоставленной документации, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами, не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества.
   5. При обнаружении в процессе Работ несоответствия данных по скважине, оперативно составляется и согласовывается Сторонами скорректированный План Работ.
   6. Вся информация (включая отчеты, данные в электронном виде, расчеты, протоколы и т.д.), подготовленная или полученная в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, является собственностью Заказчика.
   7. Подписав настоящий Договор Подрядчик подтверждает, что:

– Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

– Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

– тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Работы, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.

* 1. Никакие другие услуги и работы Подрядчика не являются приоритетными в ущерб Работам по настоящему Договору.
  2. Уведомления или сообщения в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.

Уведомления, документы, а также любое сообщение (далее – сообщение) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

– при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

– при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

* 1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.
  2. В случае если в результате не уведомления одной Стороной другой Стороны об изменении своих юридических адресов, или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю.
  3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в законодательные акты, регламентирующие взаимоотношения Сторон, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию путём заключения дополнительного соглашения.
  4. В случае противоречия между положениями настоящего Договора, другими документами, являющимися неотъемлемой частью Договора, условия Договора будут иметь преимущественную силу.
  5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне, без письменного согласия на это другой Стороны.
  6. Настоящий Договор или Дополнительные соглашения к нему, могут быть переданы с использованием факсимильной связи. Риск искажения информации при передаче документов с использованием факсимильной связи несет передающая Сторона. Оригиналы документов должны быть переданы в течение 5 (пяти) дней с момента их подписания Сторонами.
  7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
  8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Производственная программа на выполнение работ по освоению скважин азотной (бустерной) установкой на 2016 год;

Приложение № 2 - Перечень нарушений для снижения стоимости работ при освоении скважины;

Приложение № 3 - Уведомление об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения обязательства по выполнению работ (форма);

Приложение № 4 - Акт на освоение скважины (форма);

Приложение № 5- Реестр на оплату работ по освоению скважин (форма);

Приложение № 6- Акт выполненных работ (форма);

Приложение № 7 - Акт приема-сдачи территории (форма);

Приложение № 8 - Реестр сдачи документов в ОАО «СН-МНГ» (форма);

Приложение № 9 - Заявка на проведение работ по освоению скважины (форма);

Приложение № 10 - Наряд-заказ на производство освоения (форма).

Приложение № 11- Техническое задание на выполнение работ по освоению скважин азотной (бустерной) установкой на лицензионных участках ОАО «СН-МНГ;

Приложение № 12 - Акт сдачи – приемки работ, не связанных с углублением скважины

Приложение № 13 - Акт приема – передачи Локальных нормативных актов Заказчика;

**Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** |  | **ПОДРЯДЧИК** |
| ОАО «СН-МНГ»  Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  улица Кузьмина, дом 51  ИНН 8605003932/ КПП 997150001  ОКПО 05679120/ОКВЭД 11.10.11  Банк: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС  МОСНАРБАНК», г. Москва  БИК 044525204  Кор./сч 301 018 109 000 000 002 04  Рас./сч 407 028 104 000 042 621 90 |  | «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| **Директор по добыче нефти и газа** |  | *Генеральный директор*  *(должность иного уполномоченного*  *на основании Доверенности)* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**П.В. Василенко** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО) |
| М.П. |  | М.П. |