**Договор № \_\_\_**

**на выполнение работ**

**по техническому перевооружению сосудов, работающих под давлением**

г. Мегион «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность полностью, Ф.И.О. полностью)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от\_\_\_ №\_\_\_/Доверенность от\_\_\_ № \_\_)*

с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами*

именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность полностью)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О полностью)*

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от\_\_\_ №\_\_\_/Доверенность от\_\_\_ № \_\_)*

с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Если иное не определено в тексте, применяемые в Договореопределения, имеют следующие значения, с соответствующими оговорками по условиям их применения:

**«Стороны»** – Заказчик и Подрядчик.

**«Договор»** – настоящее соглашение сторон, согласованное и подписанное Заказчиком и Подрядчиком, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные Сторонами в период действия Договора.

**«Срок действия Договора»** – период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (либо до окончания срока, указанного в Договоре).

**«Представители Сторон»** – лица, уполномоченные Сторонами на совершение от их имени, действий, в соответствии с Договором, на основании надлежаще оформленных доверенностей и/или приказов.

**«Персонал Подрядчика»** – физические лица, состоящие с Подрядчиком в трудовых отношениях (работники Подрядчика), привлеченные Подрядчиком непосредственно к выполнению работ (части работ), а также сопровождающие/обеспечивающие выполнение работ (части работ).

Стороны согласовали, что к персоналу Подрядчика не относятся физические лица привлеченные Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ (части работ), на основании гражданско-правовых договоров.

**«Субподрядчик»** – любое третье лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ (части работ).

«**Акт выполненных работ»** – первичный учетный документ, составляемый Подрядчиком, подтверждающий выполнение работ, подписываемый Сторонами.

**«Локальные нормативные акты Заказчика»** - утвержденные и действующие у Заказчика внутренние нормативные документы, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре, как неотъемлемая его часть, устанавливающие единые нормы, правила организации и выполнения работ, а также обеспечения безопасности, общие принципы или характеристики выполнения работ, качества работ и прочие, обязательные для исполнения, требования Заказчика.

Стороны согласовали, что локальные нормативные акты Заказчика, определенные настоящим Договором, передаются Подрядчику и принимаются последним по Акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 5).

**«Объект» - ДНС Западно-Усть-Балыкского м/р.**

**«Недостатки»** – любые отступления и невыполнения требований нормативных правовых актов РФ, настоящего Договора, документации регламентирующей выполнение работ, допущенные Подрядчиком при исполнении настоящего Договора.

«**СРД**» - сосуды, работающие под давлением.

**«Техническое перевооружение сосудов, работающих под давлением» (далее – Работы) -** работы, связанные с изменением внутренней конструкции и наружной технологической обвязкой СРД, включая разработку технической (проектной) документации на техническое перевооружение СРД, разработку и изготовление внутренней конструкции СРД, наружную технологическую обвязку СРД, участие в проведении пусконаладочных работ, шеф-монтажные работы.

**«Пусконаладочные работы»**  - комплекс работ (мероприятий) по вводу объекта в эксплуатацию после монтажа внутренних устройств и наружной технологической обвязки СРД.

**«Шеф-монтажные работы» -** авторский надзор Подрядчика за монтажом конструкций СРД, который выполняется силами иной подрядной организации, привлеченной Заказчиком.

**«Изменение внутренней конструкции»** - изменение технологических устройств внутренней полости СРД.

**«Наружная технологическая обвязка»** - дополнительные трубопроводы, подводящие или отводящие рабочие среды из СРД.

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить Работы на объекте **ДНС Западно-Усть-Балыкского м/р** ОАО «СН-МНГ» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) и условиями настоящего Договора.
   2. Содержание, объем (количество СРД) Работ и сроки выполнения (этапов) Работ определяются Календарным планом выполнения работ (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2).
   3. Работы по настоящему Договору должны быть начаты с «01» сентября 2016 года и завершены не позднее «31» декабря 2016 года в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 1).
   4. Результатом Работ по настоящему Договору является:

- техническая (проектная) документация на техническое перевооружение СРД, выполненная в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2), и предоставленная Заказчику на электронном (в одном экземпляре) и бумажном носителях (в трех экземплярах), согласованная и утвержденная с Заказчиком;

- разработанные и изготовленные внутренние конструкции СРД;

- доставка изготовленных внутренних устройств СРД на объект Заказчика;

- шеф-монтажные работы (авторский надзор за монтажом конструкций);

- вывод СРД на режим/запуск в эксплуатацию СРД.

Указанные документы должны быть составлены и оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Технического задания (Приложение № 2). Выполнение работ должно быть подтверждено соответствующей исполнительной документацией/актами выполненных работ, оформленными в соответствии с условиями настоящего Договора.

1. **СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ** 
   1. Стоимость работ и материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору, в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **руб. 00** **коп.** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ коп.) без НДС, кроме того НДС (18%): **\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ коп.** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_ коп). Итого сумма по Договору с учетом НДС составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **руб. \_\_** **коп.** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ коп.). Расчет договорной цены включает все расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору.

3.2. Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных Работ поэтапно в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Подрядчика оригиналов следующих документов:

а) Акта выполненных работ по каждому этапу Работ (с приложением информации и/или документации, оформляемой Подрядчиком в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 1), Техническим заданием (Приложение № 2));

б) [счета-фактуры](consultantplus://offline/ref=04845DE22D500105F41383D7A3FA13387E55097F7B19ECE47FE2B2A21EmEH).

* 1. Счет-фактура выставляется в течение 2-х дней с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.
  2. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ Сторонами Договора не начисляются и не уплачиваются.
  3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Подрядчика, указанным в настоящем Договоре.
  4. По согласованию Сторон оплата может быть проведена зачетом встречных однородных требований, путем оформления Сторонами соглашения о взаимозачете, или направления заявления о зачете встречных однородных требований, в порядке ст. 410 ГК РФ.

Стороны согласовали, что при заключении Подрядчиком договора финансирования под уступку денежного требования, или иного договора (соглашения) о перемене лиц в обязательстве в части денежного требования, за Заказчиком остается право проведения зачета встречных однородных требований, с сумм подлежащих перечислению финансовому агенту (третьему лицу). При этом Подрядчик обязан собственными силами и средствами, без привлечения Заказчика, урегулировать с финансовым агентом (третьим лицом) взаимоотношения (включая споры) связанные с проведением взаимозачета.

3.7. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформленные на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора Подрядчик обязуется направить Заказчику копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты, счета-фактуры и т.д. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым Кодексом сроки, Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В случае получения счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего Договора, в течение 10 (десяти) дней информирует Подрядчика об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

3.8.Заказчик оставляет за собой право изменить объем Работ, определенных настоящим Договором в пределах следующего согласованного опциона:

– опцион Заказчика в отношении объема работ в сторону увеличения от объема работ указанного в Договоре составляет 30 % (тридцать процентов).

– опцион Заказчика в отношении объема работ в сторону уменьшения от объема работ указанного в Договоре составляет 30 % (тридцать процентов).

Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (–) или увеличить (+) объем работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цены работ, сроков выполнения работ, согласованных Сторонами в Договоре.

Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения объема работ.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику, направив ему письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до начала срока выполнения работ.

Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения определена Сторонами в (Приложении № 4) к настоящему Договору.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения объем работ, указанный в уведомлении Заказчика, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

Стороны договорились, что предусмотренное настоящим Договором право на опцион предоставляется Заказчику без взимания дополнительной платы.

1. **ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**
   1. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче ее Подрядчиком Заказчику по окончании Работ, а также требования к ее содержанию, определяются Техническим заданием (Приложение № 2), условиями настоящего Договора и действующими нормативными актами РФ, регулирующими выполняемые по настоящему Договору Работы.
   2. В течение 2 (двух) дней с даты завершения этапа Работ в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 1), Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ для подписания его Заказчиком с приложением информации и/или документации, оформляемой в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 1), Техническим заданием (Приложение № 2).
   3. Датой исполнения обязательств по отдельным этапам Работ является дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ, который является основанием для закрытия этого этапа. Датой исполнения обязательств по Договору в целом считается дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ по Договору в целом, который подписывается Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком обязательств по всем этапам, указанным в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 1).
   4. Заказчик подписывает Акт выполненных (этапа) Работ в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня его получения от Подрядчика, либо направляет мотивированный отказ от приемки (этапа) Работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, которые Подрядчик обязуется выполнить своими силами и за счет собственных средств, в сроки, указанные Заказчиком.
   5. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Работы по договорной цене, указанной в п. 3.1 настоящего Договора и Календарном плане выполнения работ (Приложение № 1).
   6. Если в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, при надлежащем выполнении Подрядчиком своих обязательств, выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Подрядчик обязан приостановить их, поставив письменно в известность об этом Заказчика в 3-дневный срок после приостановления Работ с приложением соответствующего документально подтвержденного обоснования. После этого Сторонами составляется акт сверки выполненных Работ, их стоимости и произведенных платежах.
   7. Все исходные материалы, полученные Подрядчиком от Заказчика, а также другая документация, полученная Подрядчиком в рамках настоящего Договора, являются собственностью Заказчика и подлежат обязательной сдаче Подрядчиком Заказчику по окончании Работ. Подрядчику запрещается любое использование, в том числе передача исходной информации третьим лицам вне рамок настоящего Договора без письменного согласия Заказчика.
   8. При прекращении Работ по инициативе Заказчика последний оплачивает Подрядчику фактически произведенные и документально подтвержденные затраты на момент прекращения Работ, а Подрядчик передает Заказчику результат работ на фактически выполненные Работы в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 1), Техническим заданием (Приложение № 2) и условиями настоящего Договора.
   9. В случае если устранение недостатков, выявленных Заказчиком в результате некачественно выполненных Подрядчиком работ, невозможно и требуется их выполнение заново, Заказчик возвращает Подрядчику ранее переданный ему результат работ. При этом Подрядчик в силу ст.309.2 ГК РФ самостоятельно несет расходы по возврату Заказчиком результата работ Подрядчику и обратно.
2. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**5.1. Заказчик обязан:**

* + 1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Передать Подрядчику необходимую информацию для качественного выполнения Работ по настоящему Договору, посредством электронной почты или на электронных носителях.

5.1.3. Назначить своих ответственных представителей, имеющих право подписи документов, удостоверяющих выполнениеПодрядчиком объемов Работ и предоставить Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора список назначенных лиц с указанием их контактных телефонов.

**5.2. Заказчик вправе:**

* + 1. В любое время проверять и контролировать:

– ход и качество Работ;

– сроки выполнения Работ;

– объем выполняемых Работ;

– квалификацию персонала Подрядчика, выполняющего Работы;

– выполнение Подрядчиком иных требований настоящего Договора.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков, Стороны оформляют соответствующий акт. В случае отказа Подрядчика от подписания акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке с отметкой об отказе от подписания Акта.

5.2.2. Требовать от Подрядчика устранения замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам.

5.2.3. Требовать от Подрядчика представления сертификатов, лицензий, разрешений и прочих документов, удостоверяющих готовность Подрядчика выполнять Работы.

5.2.4. В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ, путем уведомления Подрядчика, указав дату с которой выполнение Работ должно быть приостановлено, а также в любое время возобновить выполнение Подрядчиком Работ, уведомив об этом Подрядчика.

5.2.5. Требовать от Подрядчика предоставления информации, сведений, данных, отчетов, в том числе не установленных настоящим Договором, но связанных с исполнением требований Договора.

5.2.6. Требовать от Подрядчика доработки предоставленной им информации, сведений, данных, отчетов, если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению (содержанию).

5.2.7. Отдавать распоряжения, относящиеся к исполнению настоящего Договора и требовать от Подрядчика их исполнения.

5.2.8. Устанавливать сроки устранения Подрядчиком недостатков.

5.2.9. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения Договора) в случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, Заказчик возмещает Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств Подрядчиком на основании подтверждающих документов. При этом стоимость исполненных на дату расторжения Договора обязательств определяется совместно представителями Сторон.

5.2.10. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков в случаях: если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в течение 5 (пяти) дней с согласованного Сторонами срока начала выполнения Работ не по вине Заказчика, неоднократного или длящегося более 1 (одного) месяца нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, письменно предупредив Подрядчика не менее, чем за 2 (два) календарных дня до даты расторжения Договора.

5.2.12. Без объяснения причин отказать Подрядчику в привлечении последним Субподрядчиков для целей настоящего Договора.

5.2.13.Устранять недостатки некачественно выполненных Подрядчиком работ в соответствии со ст.723 ГК РФ. В случае если Заказчик устраняет за свой счет недостатки некачественно выполненных Подрядчиком работ, Подрядчик в соответствии со ст.723 ГК РФ возмещает Заказчику все понесенные последним расходы по устранению недостатков некачественно выполненных работ.

**5.3. Подрядчик обязан:**

* + 1. Выполнять Работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, установленные в соответствии с настоящим Договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика, требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Договора.
    2. Обеспечить соответствие качества выполненных Работ требованиям настоящего Договора, Технического задания (Приложение № 2), норм, регламентов, инструкций, технических условий, действующих в РФ и ОАО «СН-МНГ», а также их соблюдение в процессе выполнения Работ.
    3. Иметь выданные в соответствии с требованиями законодательства РФ, и предъявлять Заказчику (по его требованию) все сертификаты, лицензии, разрешения и прочие документы, удостоверяющие готовность Подрядчика выполнять Работы. Соответствовать установленным лицензионным требованиям и условиям иной разрешительной документации и соблюдать их в соответствии с законодательством РФ.
    4. Выполнять полученные в ходе выполнения Работ письменные или устные указания уполномоченных представителей Заказчика, определенных распоряжением или назначенных приказом, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
    5. Обеспечить конфиденциальность полученной от Заказчика информации в рамках настоящего Договора.
    6. Устранять замечания Заказчика, возникающие в процессе выполнения Работ, в течение 3 (Трех) дней после их предоставления Заказчиком в письменном виде. Подрядчик исправляет недостатки, вызванные некачественным выполнением Работ, за свой счет, без увеличения срока выполнения Работ. В противном случае, для устранения замечаний Заказчик вправе привлечь другого Подрядчика, а стоимость устранения недостатков будет соотноситься за счет Подрядчика и удерживаться из суммы окончательного расчета по настоящему Договору.
    7. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов Работ, не нарушающих исключительные права третьих лиц.
    8. Информировать Заказчика о ходе выполнения Работ по его запросу.
    9. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности проведения Работ.
    10. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, письменно уведомить Заказчика о назначении своего(их) представителя(ей) и объеме предоставленных ему (им) полномочий в доверенностях или приказах организации Подрядчика, содержащих в том числе право подписания документов, оформляемых Сторонами в процессе исполнения обязательств по Договору. В уведомлении должно быть указано: Ф.И.О., должность уполномоченных лиц, их контактные телефоны. К уведомлению должны прилагаться документы (доверенность или приказ), подтверждающие полномочия представителей Подрядчика.

В случае не предоставления Заказчику уведомления с перечнем представителей Подрядчика и с приложением подтверждающих их полномочия документов (доверенностей или приказов) в указанный в настоящем пункте срок, а также в случае отсутствия на месте производства работ работника(ов) Подрядчика, указанных в уведомлении Подрядчика, либо в случае необеспечения Подрядчиком на месте производства работ присутствия своего представителя в согласованное Сторонами время выполнения работ, Стороны при подписании документов, оформляемых в рамках настоящего Договора, считают работника Подрядчика, находящегося на месте производства работ, уполномоченным на подписание документов и совершение иных действий, выполнение которых необходимо в соответствии с условиями Договора.

Любые претензии Подрядчика при условии не уведомления/несвоевременного уведомления им Заказчика о своем(их) представителе(ях), а также в случае отсутствия/необеспечения присутствия на месте производства работ представителя(ей) Подрядчика, в адрес Заказчика недопустимы.

* + 1. Собственными силами и средствами устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ, возникшие по вине Подрядчика.
    2. При получении уведомления Заказчика, полностью или частично приостановить/возобновить выполнение Работ.
    3. Для выполнения Работ привлекать компетентный, достаточно квалифицированный, профессиональный обученный персонал, аттестованный по технике безопасности и пожарной безопасности. Обеспечить персонал ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по Договору и обеспечения безопасных условий труда.
    4. За свой счет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика организовать и обеспечить трудовую деятельность своего персонала в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ. Организовать и обеспечить выполнение своим персоналом, требований законодательных и нормативных правовых актов РФ, локальных нормативных актов Заказчика. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением своим персоналом требований Договора и действующего законодательства РФ, с регулярным проведением в этих целях необходимых обучений, инструктажей и проверок.
    5. При привлечении Субподрядчика, представлять Заказчику (по его требованию) копии заключенных с ним договоров, копии лицензий и иной разрешительной документации, предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения Работ, а также копии правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другую истребованную Заказчиком документацию и информацию о Субподрядчике.

Привлечение Субподрядчика осуществляется с обязательным проведением Подрядчиком технического аудита, с использованием Анкеты по установленной Заказчиком форме. Результаты технического аудита Подрядчик предоставляет Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком.

* + 1. Не допускать для выполнения Работ Субподрядчиков, не согласованных с Заказчиком.
    2. Не совершать действий с переданной Заказчиком информацией и документацией, если это нарушает права Заказчика на интеллектуальную собственность, не совершать их продажу или передачу третьим лицам без согласования с Заказчиком.
    3. Выполнять все свои обязательства по Договору и Работы с той должной мерой заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от Подрядчика, имеющего опыт выполнения работ, предусмотренных в Договоре.
    4. Немедленно уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ.
    5. Защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков.
    6. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные условиями настоящего Договора.
    7. Разработать и согласовать с Заказчиком Техническую (проектную) документацию, разработанную в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2). После согласования приступить к изготовлению внутренней конструкции СРД.
    8. Принять и соблюдать/выполнять требования локальных нормативных актов Заказчика, передаваемых Подрядчику по Акту приема-передачи (Приложение № 5).
    9. Подрядчик обязуется соблюдать требования медицинского обеспечения и охраны здоровья своего персонала на период выполнения ими работ/оказания услуг на производственных объектах Заказчика согласно Приложению № 7 к настоящему договору «Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах ОАО «СН-МНГ».

**5.4. Подрядчик вправе:**

5.4.1. Привлекать для выполнения Работ Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения Работ. При этом Подрядчик обязуется до заключения договора с Субподрядчиком представить Заказчику копии учредительных документов, всех лицензий, свидетельств и других разрешительных документов Субподрядчика, необходимых для выполнения Работ. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиком соответствующих изменений.

В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовывать с Заказчиком замену Субподрядчиков.

Подрядчик не имеет права передавать Субподрядчикам объем Работ по Договору стоимостью более 50% от Договорной стоимости. Передача Субподрядчикам объема Работ стоимостью более 50% от Договорной стоимости возможна в исключительных случаях и требует дополнительного согласования с Заказчиком.

5.4.2. Запрашивать у Заказчика информацию, документацию, необходимую Подрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору.

5.4.3. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Заказчика не менее чем за 3 (три) месяца до даты расторжения Договора. При этом, Подрядчик в соответствии с п. 3 ст. 310 ГК РФ, обязан выплатить Заказчику денежную сумму за отказ от исполнения договора в размере \_10\_% (десяти) процентов от стоимости Договора и возместить убытки Заказчика, вызванные отказом от исполнения обязательств.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.

* 1. Убытки, понесенные Стороной в пределах исполнения настоящего Договора, подлежат возмещению за счет виновной Стороны в установленном законом и настоящим Договором порядке.
  2. Убытки, не связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, ни прямо, ни косвенно возмещению Сторонами не подлежат.
  3. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения действующего законодательства РФ, включая оплату штрафов, пеней, установленных действующим законодательством РФ.
  4. В случае предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им в связи с этим убытки и расходы, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  5. В случае не предоставления/несвоевременного предоставления Подрядчиком Акта выполненных Работ по отдельному этапу Работ с приложением информации и/или документации, оформляемой в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 1), согласно п. 4.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости выполненного объема этапа Работ.
  6. За нарушение Подрядчиком согласованных Сторонами сроков выполнения (этапов) Работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Договора, за каждый день просрочки, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи нарушения Подрядчиком сроков Работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.
  7. За невыполнение Подрядчиком согласованного Сторонами объема Работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Договора,, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи невыполнения Подрядчиком объема Работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.
  8. В случае, если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные настоящим Договором, на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Подрядчик, при условии выполнения им своих обязательств по Договору, вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.
  9. Штрафы, пени, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания Стороны по Договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания Стороной претензии в добровольном порядке и взыскания Стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего договора, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.
  10. В случае отказа Подрядчика от выполнения согласованных Сторонами объемов работ, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, понесенные последним в связи с отказом Подрядчика от выполнения согласованных объемов работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости этапа работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  11. Если Подрядчик не уведомил Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение работ, в том числе качество работ, или не уведомил Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика, в сроки установленные настоящим Договором, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости этапа объема работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  12. Подрядчик несет ответственность за действия/бездействия своего персонала и Субподрядчиков, а также за действия/бездействия любых третьих лиц, привлеченных Подрядчиком без согласия Заказчика, повлекшие нарушения/не исполнения условий настоящего Договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая оплату штрафов, предусмотренных настоящим Договором.
  13. За привлечение Субподрядчика с нарушением установленной настоящим Договором процедуры, как то: проведение технического аудита Субподрядчика с предоставление результата Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком; и (или) представление Заказчику (по требованию) копий заключенных с Субподрядчиком договоров, копий лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения работ, а также копий правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другой истребованной Заказчиком документации и информации о Субподрядчике, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  14. В случае, если Подрядчик продолжил выполнение работ, несмотря на требование Заказчика об их приостановке, или самостоятельно (без уведомления Заказчика) возобновил выполнение работ, Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работ, а также за иные последствия. При этом Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости этапа работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  15. За непредставление, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, за исключением предусмотренных п. 4.2 настоящего Договора, а также справок сведений, и иных информационных данных, в том числе прямо не оговоренных настоящим Договором и локальными нормативными актами Заказчика, но истребованных Заказчиком на основании настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости этапа работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  16. За предоставление Подрядчиком недостоверных данных, сведений о работах, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пяти процентов) от стоимости этапа работ по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  17. В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в предоставляемых для согласования и/или оплаты Заказчику актах, счетах и иных документах объемов выполненных работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) от суммы выявленного завышения. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до подписания актов выполненных работ, так и после их подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  | |

* 1. В случае нарушения Подрядчиком требований п. 11.11 настоящего Договора, в том числе, в случае уступки права требования финансовому агенту в силу ст. 828 ГК РФ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 10 % (десяти процентов) от суммы, право требования на которую было уступлено финансовому агенту, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  2. В случае некачественного выполнения Подрядчиком (этапа) работ, а также в случае не устранения недостатков выполненных работ (этапа работ) в установленные Заказчиком сроки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 15% (пятнадцати процентов) от стоимости (этапа) работ, а Подрядчик обязан уплатить штраф в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
  3. За нарушение срока выставления счета-фактуры, предусмотренного п. 3.3 настоящего Договора, Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 1 % (одного процента) от суммы, подлежащей оплате по счету-фактуре, за каждый такой случай.
  4. В случае, если при выполнении работ по настоящему Договору, Подрядчик допустит несогласованные с Заказчиком в письменном виде отступления от требований Технического задания (Приложение № 2), Подрядчик несет ответственность за причинение в связи с этим убытков Заказчику, в том числе, не достижение результатов работ по настоящему Договору, нарушение сроков выполнения работ, нарушение качества работ, путем полного возмещения причиненных Заказчику убытков, а также уплаты штрафа в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости работ по Договору. При этом Заказчик оставляет за собой право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без оплаты работ, которые были выполнены Подрядчиком без письменного согласования с Заказчиком.
  5. В случае утраты и/или повреждения исходных данных (документации и информации, содержащейся на электронных носителях), переданных Заказчиком Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, а Подрядчик обязуется уплатить штраф в течение 30 дней с момента предъявления требования.
  6. В случае, если Стороны подписали Акт выполненных работ по определенному этапу Работ, но Акт выполненных работ последнего этапа Работ (Акт выполненных работ по договору в целом) не был подписан по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения работ в целом, то работы считаются не выполненными в целом. Заказчик вправе прекратить исполнение обязательств в одностороннем порядке путем уведомления Подрядчика и потребовать возврата всех ранее уплаченных сумм (при этом Заказчик обязан вернуть все материалы, полученные от Подрядчика). В этом случае возврат денежных средств осуществляется Подрядчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.

6.26. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, ответственность за нарушение которых специально не предусмотрена условиями настоящего раздела Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в 10 % (десяти процентов) от стоимости (этапа) Работ по Договору за каждый случай нарушения, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

* 1. Обязанность уплаты штрафов, предусмотренных настоящим Договором, не зависит от времени обнаружения недостатков. Требование об уплате штрафов в связи с недостатками, допущенными Подрядчиком, нарушениями Договора, выявленными в период действия Договора, могут быть предъявлены по истечении срока действия Договора.
  2. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
  3. Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (полностью или в соответствующей части) с момента полного или частичного признания требования (претензии).

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от устранения нарушений по настоящему Договору.

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

6.30. Заказчик не несет никакой ответственности за профессиональные заболевания, производственные травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или Субподрядчика, и не возмещает Подрядчику (Субподрядчику) затраты, связанные с трудовыми увечьями работников, возникшими в результате нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.

6.31. За нарушение Подрядчиком требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, указанных в Приложении № 5 к настоящему Договору, и/или нарушений требований Заказчика, основанных на указанных локальных нормативных актах, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Договора, за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

6.32. В случае установления факта употребления работником Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (Тридцати) дней, с момента предъявления требования.

Установление факта употребления работником Подрядчика алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется по выбору Заказчика, одним из следующих способов:

– медицинским осмотром или освидетельствованием;

– составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе работника Подрядчика от его подписания;

– составлением и подписанием акта работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора, с использованием при необходимости технических средств индикации (АКПЭ—1МО3, и др.). Акт составляется при наличии следующих критериев: 1) запах алкоголя изо рта; 2) неустойчивость позы; 3) нарушение речи; 4) выраженное дрожание пальцев рук; 5) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 6) поведение, не соответствующее обстановке; 7) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации.

При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика на территории Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от Работы данного работника.

6.33. В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работником Подрядчика на месторождения Заказчика (лицензионный участок, производственную территорию, производственную площадку, контрольно-пропускной пункт и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемые Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.

Установление факта завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работником Подрядчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

– актом, составленным работником Заказчика и работником Подрядчика. В случае отказа работника Подрядчика от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе работника Подрядчика от его подписания;

– актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

6.34. В случае совершения работниками Подрядчика хищения или иного преступления, правонарушения, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

6.35. За нарушение «Требований к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах ОАО «СН-МНГ» (Приложение № 7 к настоящему договору), Подрядчик оплачивает штраф в размере 100 000 (ста тысяч рублей) за каждый выявленный случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

7.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют исполнению ими своих обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а именно: природные явления, военные действия, забастовки и другие независящие от Сторон обстоятельства непреодолимой силы.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение, неисполнение обязательств по настоящему Договору, если одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, когда Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства, при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.

7.3. Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (одного) календарного месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора.

**8. СОХРАННОСТЬ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА**

8.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

8.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.

8.3. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

8.4. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

8.5. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

8.6. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего раздела, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе.

8.7. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

8.8. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

**9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

9.1. В случае возникновения разногласий и споров между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ними, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

9.2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, они должны разрешиться Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров путем предъявления претензий, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения.

1. **ГАРАНТИИ**
   1. Результат работ в соответствии с п.2.4 договора, полученный в результате исполнения настоящего договора, является собственностью Заказчика и не может быть передан Подрядчиком третьей стороне без согласования с Заказчиком. Заказчик владеет, пользуется и распоряжается переданной по настоящему Договору документацией по своему усмотрению. Право собственности на документацию от Подрядчика к Заказчику переходит в момент подписания акта выполненных Работ.
   2. Подрядчик гарантирует передачу Заказчику полученных по Договору результатов, не нарушающих прав третьих лиц.
   3. Подрядчик согласовывает с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретения прав на их использование.
   4. В случае создания изобретений или других объектов интеллектуальной и /или промышленной собственности в процессе Работ по настоящему Договору, исключительные права на них будут принадлежать Заказчику.
   5. Продолжительность Гарантийного Срока для Работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 10 (десять) лет от даты запуска в эксплуатацию СРД. Датой начала исчисления гарантийного срока является дата подписания акта выполненных работ.
   6. Если в период гарантийной эксплуатации СРД на объекте \_\_\_\_\_\_\_ обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок на разработанные, изготовленные внутренние конструкции в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При отказе Подрядчика от устранения дефектов, допущенных по вине Подрядчика, в заявленные сроки, либо при отсутствии возможности Подрядчика устранить дефекты в заявленные сроки, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим выставлением затрат в адрес Подрядчика.
   7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, основанный на заключении квалифицированной экспертизы, с обязательным приложением к акту копии такого заключения. В случае установления квалифицированной экспертизой вины Подрядчика в обнаруженных дефектах, Подрядчик возмещает Заказчику все расходы, связанные с проведением такой экспертизы.
   8. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и рабочей документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон, гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку, в течение которого надлежащая эксплуатация не могла быть осуществлена.
   9. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в срок, согласованный Сторонами, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов/недостатков, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, включая замену дефектного оборудования и конструкций, обеспечение которыми возложено на Подрядчика, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.
2. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Договор вступает в силу с «01» сентября 2016 года и действует по «31»декабря 2016 года, а в части расчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

11.3. Подписав настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:

– Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

– Подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

– Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Работы, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.

– Подрядчик добросовестно исполнит требования настоящего Договора, понимая под принципами добросовестности ответственное отношение к принятым на себя обязанностям, которое распространяется на действия (поведение) Подрядчика, как участника оборота, и включает в себя обязательное, строгое соблюдение требований и норм действующего законодательства РФ, а также учет разумных интересов Сторон основанных на цели, с которой заключен настоящий Договор.

11.4. Никакие другие работы Подрядчика не являются приоритетными в ущерб Работам по настоящему Договору.

11.5. Стороны обязуются соблюдать Антикоррупционную оговорку (Приложение № 6).

11.6. Уведомления или сообщения в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.

Уведомления, документы, а также любое сообщение (далее – сообщение) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

– при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

– при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

11.7. Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

11.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

11.9. В случае если в результате не уведомления одной Стороной другой Стороны об изменении своих юридических адресов, или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю.

11.10. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в законодательные акты, регламентирующие взаимоотношения Сторон, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию путём заключения дополнительного соглашения.

11.11.Стороны договорились о применении в рамках настоящего Договора Инструкции "Порядок компенсации штрафных санкций подрядными организациями мероприятий по улучшению в области ПЭБ, ТО и ГЗ" (Приложение № 8).

11.12. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне, без письменного согласия на это другой Стороны.

11.13. Настоящий Договор или Дополнительные соглашения к нему могут быть переданы с использованием электронных средств связи или факсимильной связи. Риск искажения информации при передаче документов с использованием электронных средств связи или факсимильной связи несет передающая Сторона. Оригиналы документов должны быть переданы в течение 5 (пяти) дней с момента их подписания Сторонами.

11.14. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

11.15. Настоящий Договор представляет собой полную договоренность Сторон в отношении Работ и заменяет собой все предыдущие письменные и устные переговоры, заявления и договоренности в отношении предмета Договора.

11.16. Разделы настоящего Договора читаются и толкуются как единый документ. Наименование разделов Договора не влияет на их содержание и служит исключительно для удобства.  
 11.17. Подрядчик заверяет и гарантирует наличие у него всех необходимых документов для выполнения работ, а именно: наличие специального разрешения (лицензии), подтверждение членства в саморегулируемой организации или свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ и иных необходимых документов, кроме того, заверяет факт того, что сделка не требует дополнительного согласования с акционерами, заверяет и гарантирует наличие необходимых полномочий у своего(их) представителя(ей) в рамках выданных доверенностей/приказов/распоряжений, а также гарантирует действительность и достоверность обстоятельств, имеющих значение для договора, в том числе отсутствие неисполненных (просроченных) обязательств, признаков несостоятельности (банкротства).   
В случае если Заказчик, добросовестно полагавшийся на достоверные заверения при заключении договора либо до или после его заключения получил недостоверные заверения об обстоятельствах имеющих значение для заключения настоящего договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере \_\_10\_\_% (\_десять процентов\_\_) от стоимости Договора, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. Так же Заказчик оставляет за собой право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.

11.18. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Календарный план выполнения работ;

Приложение № 2 - Техническое задание;

Приложение № 3 - Протоколом соглашения о договорной цене;

Приложение № 4 - Форма Уведомление об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения;

Приложение № 5 - Акт приема – передачи локальных нормативных актов Заказчика;

Приложение № 6 – Антикоррупционная оговорка.

Приложение № 7 - Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах ОАО «СН-МНГ».

Приложение № 8 - Инструкция "Порядок компенсации штрафных санкций подрядными организациями мероприятий по улучшению в области ПЭБ, ТО и ГЗ".

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **ОАО «СН-МНГ»**  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.**  М.П. | **Подрядчик**  **Наименование**  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.**  М.П. |

**АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

**Приложение № \_\_1\_\_**

**к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201 \_\_ г.**

**Календарный план выполнения работ**

**по техническому перевооружению сосудов, работающих под давлением**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № Этапа п/п | Наименование этапа | Срок выполнения |
| 1. | Предоставление Заказчиком исходной информации по сосуду, работающему под давлением (год ввода в эксплуатацию, информация о состоянии сосуда, наличие антикоррозионного покрытия внутренней поверхности сосуда, наименование сосуда, регистрационный номер… ). | с «01» сентября 2016 г. по «15» сентября 2016 г. |
| 2. | Выполнение изыскательских работ Подрядчиком по обследованию существующих конструкций. | с «16» сентября 2016 г. по «01»октября 2016 г. |
| 3. | Разработка Технической (проектной) документации | с «02» октября 2016 г. по «15» октября 2016 г. |
| 4. | Согласование и утверждение с Заказчиком Технической (проектной) документации. | с «16» октября 2016 г. по «25» октября 2016 г. |
| 5. | Согласование Технической (проектной) документации с заводом-изготовителем. | с «26» октября 2016 г. по «10» ноября 2016 г. |
| 6. | Проведение и сопровождение экспертизы Технической (проектной) документации | с «11» ноября 2016 г. по «15» ноября 2016 г. |
| 7. | Предоставление Заказчику Технической (проектной) документации на выполненные работы по техническому перевооружению СРД на электронном (в одном экземпляре) и бумажном носителях (в трех экземплярах). | с «16» ноября 2016 г. по «20» ноября 2016 г. |
| 8. | Разработка и изготовление внутренних конструкций СРД. | с «21» ноября 2016 г. по «30» ноября 2016 г. |
| 9. | Доставка изготовленных внутренних устройств СРД на объект Заказчика. | с «01» декабря 2016 г. по «10» декабря 2016 г. |
| 10. | Проведение шеф-монтажных работ (авторский надзор за монтажом конструкций). | с «11» декабря 2016 г. по «31» декабря 2016 г. |
| 11. | Участие специалистов Подрядчика в пуско-наладочных работах и выводе оборудования на режим. | с «11» декабря 2016 г. по «31» декабря 2016 г. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **ОАО «СН-МНГ»**  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.**  **М.П.** | **Подрядчик**  **Наименование**  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.**  **М.П.** |

**Приложение № \_\_2\_\_**

**к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201 \_\_ г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ**

**по техническому перевооружению сосудов, работающих под давлением**

**1. Заказчик:** ОАО "СН-МНГ".

**2. Цель работы:** Техническое перевооружение сосудов, работающих под давлением, с целью оптимизации проектной мощности по жидкости на объекте **ДНС Западно-Усть-Балыкского м/р.**

**3.Основные требования (научные, технические, экономические к работе):**

Работа выполняется в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов РФ, регламентирующих требования в области промышленной, пожарной безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды и локальных нормативных актов ОАО «СН-МНГ».

При изменении установленных требований в течение действия договора, Подрядчик вносит соответствующие корректировки.

**4. Содержание работы**

**Техническое перевооружение сосудов, работающих под давлением,** включает в себя следующие этапы:

4.1. Предоставление Заказчиком исходной информации по сосуду, работающему под давлением (год ввода в эксплуатацию, информация о состоянии сосуда, наличие антикоррозионного покрытия внутренней поверхности сосуда, наименование сосуда, регистрационный номер… ).

4.2. Выполнение изыскательских работ Подрядчиком по обследованию существующих конструкций.

4.3. Разработка Технической (проектной) документации.

4.4. Согласование и утверждение с Заказчиком Технической (проектной) документации.

4.5. Согласование Технической (проектной) документации с заводом-изготовителем.

4.6. Проведение и сопровождение экспертизы Технической (проектной) документации.

4.7. Предоставление Заказчику Технической (проектной) документации на выполненные работы по техническому перевооружению СРД на электронном (в одном экземпляре) и бумажном носителях (в трех экземплярах).

4.8. Разработка и изготовление внутренних конструкций СРД.

4.9. Доставка изготовленных внутренних устройств СРД на объект Заказчика.

4.10. Проведение шеф-монтажных работ (авторский надзор за монтажом конструкций).

4.11. Участие специалистов Подрядчика в пуско-наладочных работах и выводе оборудования на режим.

1. В проектной документации предусмотреть дополнительные необходимые трубопроводы для сброса отделившейся воды.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **ОАО «СН-МНГ»**  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.**  **М.П.** | **Подрядчик**  **Наименование**  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.**  **М.П.** |

**Приложение № \_\_3\_\_**

**к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201 \_\_ г.**

**ПРОТОКОЛ**

**соглашения о договорной цене**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и от лица Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о стоимости работ по договору № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. в размере:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № Этапа п/п | Наименование этапа | Цена этапа без НДС,  руб. |
| 1 | Предоставление Заказчиком исходной информации по сосуду, работающему под давлением (год ввода в эксплуатацию, информация о состоянии сосуда, наличие антикоррозионного покрытия внутренней поверхности сосуда, наименование сосуда, регистрационный номер… ). | … |
| 2 | Выполнение изыскательских работ Подрядчиком по обследованию существующих конструкций | … |
| 3. | Разработка Технической (проектной) документации. | … |
| 4. | Согласование и утверждение с Заказчиком Технической (проектной) документации. | … |
| 5. | Согласование Технической (проектной) документации с заводом-изготовителем. | … |
| 6. | Проведение и сопровождение экспертизы Технической (проектной) документации | … |
| 7. | Предоставление Заказчику Технической (проектной) документации на выполненные работы по техническому перевооружению сосудов, работающих под давлением, на электронном (в одном экземпляре) и бумажном носителях (в трех экземплярах). | … |
| 8. | Разработка и изготовление внутренних конструкций СРД. | … |
| 9. | Доставка изготовленных внутренних устройств СРД на объект Заказчика. | … |
| 10. | Проведение шеф-монтажных работ (авторский надзор за монтажом конструкций). |  |
| 11. | Участие специалистов Подрядчика в пуско-наладочных работах и выводе оборудования на режим. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **ОАО «СН-МНГ»**  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.**  **М.П.** | **Подрядчик**  **Наименование**  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.**  **М.П.** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Приложение № \_\_4\_\_**

**к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201 \_\_ г.**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения**

г. Мегион «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_ г.

В соответствии с условиями договора № от (далее Договор), **Заказчик** настоящим уведомляет **Подрядчика** об изменении объема работ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год по Договору в сторону \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уменьшения/увеличения)

Измененный объем работ определен в Дополнении к Договору , приложенному к настоящему Уведомлению.

Прошу подписать прилагаемое к настоящему уведомлении. Дополнение к Договору, с учетом корректировки объема работ. Подписанное и скрепленное печатью Дополнение направить в адрес ОАО «СН-МНГ» факсимильной связью по № \_\_\_\_\_\_ в срок не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

указывается время и дата)

с последующей отправкой подлинника Дополнения почтовой связью в течение ( 10 (десяти)) рабочих дней со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Генеральный директор

ОАО «СН-МНГ» ФИО

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **ОАО «СН-МНГ»**  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.**  М.П. | **Подрядчик**  **Наименование**  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.**  М.П. |

**Приложение № \_\_\_5\_\_\_\_**

**к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201 \_\_ г.**

**Акт приема** – **передачи**

**локальных нормативных актов Заказчика**

| №  п/п | **Наименование локального нормативного акта** | **Объем**  (кол-во листов) |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 1. | Положение о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»; | 12 |
| 2. | Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» СТО-025-2016 | 70 |
| 3. | Стандарт «Транспортная безопасность в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» СТБ 034-2016 | 68 |
| 4. | Стандарт «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» | 37 |
| 5. | Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» | 60 |
| 6. | Стандарт «Расследование и учет происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, подготовка, распространение, учет извлеченных уроков и планов действий» в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» | 49 |
| 7. | Изменение 1 к Стандарту «Расследование и учет происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, подготовка, распространение, учет извлеченных уроков и планов действий» в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» | 3 |
| 8. | Изменение 2 к Стандарту «Расследование и учет происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, подготовка, распространение, учет извлеченных уроков и планов действий» в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» | 3 |
| 9. | Регламент взаимодействия структурных подразделений ОАО «СН-МНГ», подрядных организаций и охранных предприятий при обнаружении признаков хищения имущества ОАО «СН-СНГ» | 10 |
| 10. | Процедура «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ» | 31 |
| 11. | Процедура «Контроль за безопасным проведением работ в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» | 23 |
| 12. | Регламент «Взаимодействия ОАО «СН-МНГ» с Подрядными организациями в процессе привлечения Субподрядных организаций» | 17 |
| 13. | Положение о допуске подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах ОАО «СН-МНГ» | 23 |
| 14. | Изменение 1 к Положению о допуске подрядных организаций к выполнению работ/оказанию услуг на производственной территории и объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», утвержденному приказом от 27.10.2014 г. № 908. | 3 |
| 12. | Стандарт «Методические указания по установлению жизненно важных правил безопасного ведения работ»; | 17 |
| 13. | Изменение 1 к процедуре «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ»; | 3 |
| 14. | «План экстренного медицинского реагирования в ОАО «СН-МНГ». | 35 |
| 15. | Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ОАО «СН-МНГ» | 23 |

Подписав настоящий акт, Заказчик подтверждает передачу Подрядчику вышеуказанных документов, а Подрядчик в свою очередь подтверждает их получение, и считает указанные локальные нормативные акты неотъемлемыми частями Договора, подлежащими обязательному соблюдению и исполнению.

**Подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **ОАО «СН-МНГ»**  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.**  М.П. | **Подрядчик**  **Наименование**  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.**  М.П. |

**Приложение № \_\_\_6\_\_\_\_**

**к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201 \_\_ г.**

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Приложения, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Приложения контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем Приложении действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Приложением срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего Приложения, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

1. Каждая из Сторон отказывается стимулировать каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

Под действиями работников, осуществляемых в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

* предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
* предоставление каких-либо гарантий;
* ускорение существующих процедур;
* иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

1. Стороны признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг – другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
2. В целях проведения антикоррупционных проверок «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»*(контрагент)*, последний обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, а также в любое время в течение действия Договора по письменному запросу «\_\_\_\_\_\_\_» *(ОАО «СН-МНГ»)* предоставить «\_\_\_\_\_\_\_» *(ОАО «СН-МНГ»)* информацию о цепочке собственников «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»*(контрагент)*, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по нижеуказанной форме с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»*(контрагент)* включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в Подрядных органах «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»*(контрагент)* обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию «\_\_\_\_\_\_\_» *(ОАО «СН-МНГ»).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»), именуемое в дальнейшем «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны и   \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, подписали настоящее Приложение № \_\_\_ к Договору № от г. о нижеследующем: | | | | | | | **Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров**  **(в том числе, конечных) (по состоянию на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. )** | | | | | | | № п/п | Наименование контрагента КОМПАНИИ (ИНН и вид деятельности) | Договор//Контракт (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) | | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФИО, паспортные данные, ИНН) | Подтверждающие документы (наименование,реквизиты) | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |  |  |  | |  |  | |  | Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. | | | |  | |  |  | |  |  |  | |  | "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г. | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  |  | | (подпись лица-уполномоченного представителя организации-контрагента) | |  | |  |  | | **Подписи Сторон** | |  | |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным Подрядчикным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес «\_\_\_\_\_\_\_» *(ОАО «СН-МНГ»)* путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления информации является дата получения «\_\_\_\_\_\_\_» *(ОАО «СН-МНГ»)* почтового отправления. Дополнительная информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

1. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.
2. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.
3. Во всем остальном, что не согласовано настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора.

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **ОАО «СН-МНГ»**  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.**  М.П. | **Подрядчик**  **Наименование**  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.**  М.П. |

**Приложение № \_\_\_7\_\_\_\_**

**к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201 \_\_ г.**

**Требования к подрядным организациям в части медицинского**

**обеспечения и проведения медицинских осмотров работников**

**подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на**

**производственных объектах ОАО «СН-МНГ»**

**1. Предварительный медицинский осмотр**

До начала выполнения работ/оказания услуг, подрядная организация (Подрядчик) обязана организовать и оплатить за счет собственных средств проведение предварительного медицинского осмотра работников на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам, согласно Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

**2. Периодический медицинский осмотр**

Подрядчик должен организовать и оплатить за счет собственных средств проведение периодического медицинского осмотра работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

**3. Медицинское обслуживание работников**

Подрядчик обязан обеспечить условия для своевременного получения работниками медицинской помощи в соответствии с требованиями законодательства, включая требования Трудового кодекса Российской Федерации (статьи 212, 223) и Федерального Закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (статьи 24,98).

Экстренная первичная медико-санитарная медицинская помощь работникам Подрядчика (в случаях травм, острых заболеваний) оказывается персоналом здравпунктов Заказчика или здравпунктами Подрядчика в соответствии с Планом экстренного медицинского реагирования на участке проведения работ.

**4. Предвахтовый медицинский осмотр**

При выполнении работ/оказании услуг вахтовым методом, Подрядчик должен организовать из собственных средств предвахтовый медицинский осмотр, в соответствии с п. 8 Постановления №794/33-82 от 31.12.1987 «Основные положения о вахтовом методе организации работ».

**5. Предрейсовый медицинский осмотр**

Подрядчик обязан организовать проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей, на период выполнения работ/услуг на производственных объектах ОАО «СН-МНГ» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Стандартом «Транспортная безопасность в ОАО «СН-МНГ» СТБ 034-2015.

**6. Страхование**

Каждый сотрудник Подрядчика на весь срок проведения им работ/оказания услуг на объектах Обществ должен иметь при себе действующий полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

**7. Оказание первой помощи**

Подрядчик обязан организовать обучение своих сотрудников оказанию первой помощи в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 225. Обучение в области охраны труда) и Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101, а также организовать медицинское обеспечение работников и укомплектовать производственные объекты аптечками, в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников) и Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».

**8. Проверка Подрядчика**

Заказчик (ОАО «СН-МНГ») имеет право проводить проверки медицинского обеспечения персоналом Подрядчика и наличие подтверждающих документов о прохождении им обязательных медицинских осмотров, а также участвовать в проведений расследовании несчастных случаев, связанных с нарушениями в состоянии здоровья персонала Подрядчика. Заказчик имеет право периодически запрашивать информацию о состоянии медицинской профессиональной пригодности работников Подрядчика с целью контроля соблюдения требований законодательства.

**9. Ответственность Подрядчика за несоблюдение требований**

Допуск к работе сотрудника, не прошедшего предварительный и/или периодический медицинский осмотр, равно как и сотрудника получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ/оказанию услуг является нарушением действующего законодательства и влечёт ответственность Подрядчика в размере не менее 100 тыс. руб. за каждый выявленный случай.

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **ОАО «СН-МНГ»**  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.**  М.П. | **Подрядчик**  **Наименование**  **Должность**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О.**  М.П. |