Приложение № 4

к договору № ______

__________________

Коэффициенты снижения стоимости  работ, выполненных некачественно

| № п\п | # Наименование нарушения | Снижение стоимости | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Применение при совершении технологических операций при испытании неисправного оборудования, несоответствие используемого оборудования паспортным данным, отсутствие паспортов на применяемое оборудование и инструмент. | до 3% от стоимости этапа | акт проверки супервайзера (двухсторонний акт) |
| 2 | Смещение интервала перфорации более 2м, изменение количества отверстий и типа перфоратора без согласования с Заказчиком. | до 7% от стоимости этапа работ по испытанию объекта. | Подтверждается материалами ГИС |
| 3 | Нарушение технологии испытания скважин: - нарушение плана работ по испытанию; - отклонение параметров раствора от проектных при вторичном вскрытии продуктивных пластах более 0,02г/смЗ; - отсутствие мерной емкости; - наличие емкостного парка менее 50м3 | до 5% от стоимости этапа испытания, при котором выявлено нарушение. |  |
| 4 | Невыполнение мероприятий по предупреждению аварийности | до 3% от стоимости этапа испытания | акт проверки супервайзера (двухсторонний акт). |
| 5 | Неполный состав вахты, согласно штатному расписанию. Отсутствие профильного специалиста при проведении технологических операций при испытании скважины. Неквалифицированные действия персонала и др. | до 3% от стоимости этапа испытания |  |
| 6 | Неисполнение письменных распоряжений супервайзера. а) первичных б) повторных | До 10 тыс. руб. за каждый случай До 50 тыс. руб. за каждый случай |  |
| 7 | Выполнения работ с нарушением требований охраны окружающей среды: - замазученность буровой площадки: - некачественная планировка и зачистка площадки буровой после испытания; - хранение химреагентов и цемента с отклонениями от регламента (на грунте и/или под открытым небом). | до 3% от стоимости объекта испытания | акт проверки супервайзера (двухсторонний акт). |
| 8 | Нарушение сроков (не позднее 25 дней после окончания работ) предоставления материалов, необходимых для оформления документов на консервацию (ликвидацию) скважины | до 1% от стоимости объекта испытания | двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика. |

Заказчик:								Исполнитель:

________________						            _____________________

ОАО «СН-МНГ»							_____________________

________________   					                          ________________