Форма 1 «Извещение о проведении тендера»

|  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
|  | решением Тендерной комиссии |
|  | Протокол №____748____ от «__30___»____12_______2015г. |

ПДО № 985/ТК/2015 от «__30__»_______12________2015 г.

ОАО «СН - МНГ» (далее – Общество) приглашает вас сделать предложение (оферту) на выполнение работ по намораживанию и содержанию зимних дорог.

По результатам рассмотрения предложений ОАО «СН-МНГ» определит контрагента, предложившего наилучшие условия в соответствии с Формой 6 (наименьшая цена и проч.) при выполнении Требований к предмету оферты (Форма 2).

Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру услуг, указанных в Требованиях к предмету оферты. В случае нарушения данного требования ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право изменять общее количество объема работ в пределах согласованного в Приложении к Договору опциона.

Под опционом понимается право Заказчика уменьшать (-) или увеличивать (+) количество объема работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе, без изменения цен, сроков поставки, согласованных в договоре (Форма 3).

Подача участником закупки альтернативных оферт не допускается.

Существенные условия (объекты оказания услуг, объем, цена, сумма, сроки, условия поставок и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон, прочее) сделки, которая может быть заключена на основе результатов выбора контрагента, оговариваются в планируемом к заключению договоре (Форма 3).

Условия проекта договора (Форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Тендер проводится в два этапа: оценка технической части оферт и оценка коммерческой части оферт.

## В ходе технической оценки оферт с участником закупки могут проводиться технические переговоры, целью которых является выяснение соответствия технической части оферты участника закупки требованиям настоящего предложения делать оферты. У участников закупки могут быть запрошены уточнения технических частей оферт. Участник закупки вправе вместе с уточненной технической частью оферты представить в установленный в запросе срок соответствующую ей коммерческую часть оферты (в отдельном конверте), либо подтвердить действительность коммерческой части оферты, направленной ранее. Коммерческие части оферт, поступившие в ОАО «СН-МНГ» позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

## В ходе коммерческой оценки оферт ОАО «СН-МНГ» вскрывается и рассматривается последняя из принятых коммерческая часть оферты участника закупки, допущенного до этапа коммерческой оценки.

## Участник закупки допускается до участия в коммерческой оценке оферт, если его оферта соответствует всем требованиям к предмету оферты (согласно Форме 2).

## Оповещение участников закупки, не прошедших этап технической оценки, осуществляется на основании заключения о соответствии технических частей оферт требованиям предложения делать оферты в течение не более 3 (Трех) рабочих дней после утверждения указанного заключения. Оповещение содержит информацию о том, по каким из критериев технической оценки оферт участников закупки услуг по типу сделки 918 «Содержание и текущий ремонт автодорог», указанных в Форме 2, участник закупки не прошел техническую оценку.

## Участникам закупки, допущенных до участия в коммерческой оценке оферт, будет предложено повысить привлекательность своих оферт путем предоставления улучшенных коммерческих частей оферт, либо в ходе коммерческих переговоров. О порядке и сроках предоставления улучшенных коммерческих частей оферт и/или проведения коммерческих переговоров участники закупки будут оповещены дополнительно. Если участник закупки не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты и/или откажется от участия в коммерческих переговорах, действующей будет считаться последняя из поданных им коммерческая часть оферты.

## При повышении привлекательности оферты не допускается ухудшение ранее поданной оферты, в том числе по отдельным позициям оферты (в том числе, смет). ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право не рассматривать оферты, не удовлетворяющие указанному требованию; при этом действующей будет считаться последняя из поданных участником закупки коммерческая часть оферты.

ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

В случае Вашей заинтересованности в участии в закупке предлагаем направить в адрес ОАО «СН-МНГ» оферту по прилагаемой форме. Предложения должны оформляться безотзывными офертами со сроком для акцепта до 30.04.2016г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем извещении.

Офертой контрагента будет считаться следующий комплект документов:

техническая часть:

- Документы, подтверждающие соответствие подрядной организации требованиям критерий технической оценки оферт участников закупки услуг по типу сделки 918 «Содержание и текущий ремонт автодорог» (Форма 2);

- Копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки, при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт;

- Опись документов технической части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки).

коммерческая часть:

- Извещение о согласии сделать оферту (Форма 4, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- Предложение о заключении договора с указанием цен, стоимости (Форма 5, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- Таблица цен (Форма 6, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- Перечень аффилированных организаций (Форма 7);

- Заполненная и подписанная с расшифровками по стоимости затрат Калькуляция (Форма 8) с приложением №1;

- Лот (Форма 9);

- Заполненная, подписанная Руководителем и Главным бухгалтером предприятия  карточка предприятия;

- Опись документов коммерческой части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки).

Участник закупки вправе приложить к оферте иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Оферта предоставляется на русском языке.

Все суммы денежных средств в оферте и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях.

Оферта должна предоставляться в соответствии с требованиями к форме и содержанию оферты, установленными в настоящем предложении делать оферты. Калькуляции должны быть предоставлены с расшифровками по статьям затрат. В случае получения от участника закупки оферты, не соответствующей указанным требованиям, Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Оферты принимаются только в конвертах. Оферты, направленные по электронной почте, к рассмотрению не принимаются.

Оферты должны быть доставлены к назначенному сроку окончания приема оферт в запечатанных конвертах, скрепленных печатью участника закупки. Надпись на конвертах должна содержать наименование участника закупки и ссылку на настоящее извещение по форме: «Предложение на № 985/ТК/2015  от 30.12.2015 г.».

Учитывая, что тендер проводится в два этапа, участник закупки передает два конверта документов:

- первый конверт с надписью «Техническая часть» содержащий оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов технической части оферты;

- второй конверт с надписью «Коммерческая часть», содержащий оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов коммерческой части оферты.

Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

В конверт с пометкой «Оригинал» вкладывается диск или иной электронный носитель информации с электронными скан-копиям всех документов этого конверта. Скан-копии копии документов  должны быть представлены не единым, а отдельными файлами по каждому из представляемых документов; наименование файла должно соответствовать содержанию соответствующего документа.

Электронный носитель информации должен содержать также исходные электронные версии (в формате MS Excel, MS Word).

Запечатанные конверты, скрепленные печатью участника закупки, доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: Российская Федерация, 628684 г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Кузьмина, дом 51 в Тендерный комитет.

Начало приема оферт – «_30___» ____12___ _2015_ года.

Окончание приема оферт – _15_:_00 мск_ «__20_» __01___ 2016_ года.

Срок для определения победителя – до «30» апреля 2016 года.

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОАО «СН-МНГ» имеет право продлить срок приема оферт.

ОАО «СН-МНГ» имеет право внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты вплоть до указанного выше срока окончания приема оферт. При этом срок подачи оферт будет продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений до окончания срока подачи оферт новый срок составлял не менее 6 (Шести) рабочих дней, а в случае изменения предмета закупки – не менее 10 (Десяти) рабочих дней.

ОАО «СН-МНГ» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее «__15__» ____01____ _2016_ года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения  без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

Кобзев Сергей Геннадьевич, тел.: 8(34643) 47-773, mail: KobzevSG@mng.slavneft.ru

Дементьянов Василий Викторович, тел.: 8(34643) 45-695,

mail: DementianovVV@mng.slavneft.ru

По вопросам процедуры закупки обращаться:

Начальник отдела закупки обеспечивающих услуг

Масло Александр Сергеевич, тел.: 8(34643) 49-069, mail: MasloAS@mng.slavneft.ru

По вопросам организационного характера обращаться:

Морозова Светлана Владимировна, тел.: 8(34643) 46-891, mail: tender@mng.slavneft.ru

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на http://www.sn-mng.ru/zakupki-i-realizatsiya/zakupki/.

Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «СН-МНГ» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

ОАО «СН-МНГ» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии в любое время отказаться от проведения тендера, либо завершить тендер без заключения договора по его результатам, не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки (в том числе, не возмещая участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием). Информация о таком решении размещается ОАО «СН-МНГ» на официальном сайте  не позднее следующего рабочего дня после утверждения такого решения Тендерной комиссией.

ОАО «СН-МНГ» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии признать тендер несостоявшимся, если по окончании срока приема оферт:

- не подана ни одна оферта (с учетом оферт, отозванных участниками закупки);

- ни одна оферта не соответствует требованиям к предмету оферты, установленным в настоящем предложении делать оферты;

- все поданные оферты отклонены.

Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.sn-mng.ru/zakupki-i-realizatsiya/akkreditatsiya/.

В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.

Для подтверждения имеющегося статуса «аккредитован» участник закупки, если он не относится к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится, должен направить в составе технической части оферты копию уведомления о прохождении аккредитации (при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт). В противном случае участник закупки должен направить в отдельном конверте с пометкой «На аккредитацию» пакет документов на аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.sn-mng.ru/zakupki-i-realizatsiya/akkreditatsiya/.

Если участник закупки не выполнил условия настоящего предложения делать оферты  в отношении оформления и представления документов на аккредитацию (при предоставлении документов на аккредитацию вместе с офертой), ОАО «СН-МНГ» не гарантирует рассмотрение документов в срок, позволяющий такому участнику закупки стать победителем процедуры закупки.

Участник закупки вправе обжаловать в Конкурсной комиссии ОАО «СН-МНГ» действия (бездействие) ОАО «СН-МНГ» в рамках проведения тендера, если полагает, что такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, в любое время с момента размещения настоящего предложения делать оферты на интернет-сайте ОАО «СН-МНГ» и не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней со дня размещения информации о результатах тендера на интернет-сайте ОАО «СН-МНГ». Жалоба на установленные в настоящем предложении делать оферты условия и положения может быть подана не позднее окончания срока подачи оферт.

Жалоба в письменном виде направляется в Тендерный комитет ОАО «СН-МНГ» по адресу: Российская Федерация, 628684 г. Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Кузьмина, дом 51. В жалобе указываются: обжалуемое вынесенное решение ОАО «СН-МНГ», обжалуемые действия (бездействие) ОАО «СН-МНГ»; нормы Процедуры закупочной деятельности, которые, по мнению подателя жалобы, были нарушены; предложения подателя жалобы. К жалобе прилагаются документы, обосновывающие позицию подателя жалобы.

Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, доводятся до участника закупки в течение не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня ее получения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «НГК «Славнефть» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками ОАО «СН-МНГ», так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (495) 777-74-15, электронная почта hotline@slavneft.ru.

Перечень документов в составе Предложения делать оферты № 985/ТК/2015  от _30.12._2015г:

1. Форма 1 «Извещение о проведении тендера» (настоящий документ) на 6 л. в 1 экз.;

2. Форма 2 «Требования к предмету оферты» на 2 л. в 1 экз.;

3. Форма 3 «Проект договора» на 36 л. в 1 экз.;

4. Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту» на 1 л. в 1 экз.;

5. Форма 5 «Предложение о заключении договора» на 1 л. в 1 экз.;

6. Форма 6 «Таблица цен» в соответствии с Требованиями к предмету оферты (Форма 2) на 1 л. в 1 экз.;

7. Форма 7 «Перечень аффилированных организаций» на 1 л. в 1 экз.;

8. Форма 8 «Калькуляция стоимости 1-го часа работы транспортного средства с расшифровкой по статьям затрат» с приложением №1 на 3 л. в 1 экз.

9. Форма 9 «Лот» на 1 л. в 1 экз.

Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

- Предмет закупки: выполнение работ по намораживанию и содержанию зимних дорог;

- Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру услуг, указанных в Требованиях к предмету оферты.

- Инициатор закупки: открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»).

- Плановые сроки оказания услуг: с 15.02.2016г. по 30.04.2016г.

- Лот является неделимым.

2. Требования к предмету закупки изложены в приложении №2 к Форме 2

3. Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (парамент оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Допуск |
| 1. Общая информация |  |  |  |  |
| 1.1 | Согласие с формой договора ОАО "СН-МНГ". | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия. | Да/нет | да |
| 1.2 | Наличие лицензии на проведение предрейсового мед.осмотра или договора с лицензированной организацией | Предоставляются копии лицензий на осуществление определенного договором вида деятельности или копии договоров с лицензированными организациями. | Наличие / отсутствие | наличие |
| 2. Опыт работы |  |  |  |  |
| 2.1 | Опыт выполнения работ данного вида | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия. | год | 3-х и более |
| 3. Персонал |  |  |  |  |
| 3.1 | Наличие ИТР имеющих высшее профессиональное образование по направлению деятельности | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия. | Наличие / отсутствие | наличие |
| 4. Технические требования |  |  |  |  |
| 4.1 | Готовность обеспечить необходимое кол-во ТС и техники, для выполнения данного вида услуг, собственным или арендованным без экипажа автотранспортом. Исключить аренду ТС с экипажем. | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия. | Да/нет | да |
| 4.2 | Наличие свидетельства о допуске к определенному виду работ | Справка-перечень с указанием количества каждой марки техники оборудованной БСМТС. | % | 100% |
| 4.3 | Наличие диспетчерско-технологических служб, дорожных участков. | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия. | Да/нет | да |
| 4.4 | Наличие собственной или арендованной производственной базы | Свидетельство о праве собственности или договор аренды. | Наличие / отсутствие | наличие |
| 4.5 | Проведение предрейсового медицинского осмотра водителей, механизаторов. | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия. | Да/нет | да |
| 4.6 | Обеспечение работников сезонной сертифицированной спец. одеждой и СИЗ. | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия. | Да/нет | да |
| 4.7 | Обеспечения работников местами для межсменного отдыха в близи места оказания услуг. | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия. | Да/нет | да |
| 4.8 | Обеспечение квалифицированного проведения технического контроля ТС перед выездом на линию. | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия. | Да/нет | да |
| 4.9 | Наличие АЗС или договора на заправку транспорта | Справка-подтверждение за подписью руководителя предприятия (Указать местонахождение АЗС, или предоставить договор на заправку). | Наличие / отсутствие | наличие |
| 5. Промышленная и пожарная безопасность, экология и охрана труда |  |  |  |  |
| 5.1 | Предоставление гарантий по выполнению требований и соблюдению стандартов ОТ, ПБ и ООС, в т.ч. принятых в ОАО "СН-МНГ" | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | да |
| 6. Гарантии и обязательства |  |  |  |  |
| 6.1 | Согласие на проведение Технического аудита Заказчиком и предоставления подрядчиком мероприятий по устранению замечаний по результатам аудита. | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия. | Да/нет | да |
| 6.2 | В случае необходимости субподряда, гарантировать привлечение только контрагентов, аккредитованных в ОАО "СН-МНГ" | Гарантийное письмо за подписью руководителя предприятия | Да/Нет | да |

Требования к контрагенту, техническое задание в изложены в приложениях № 1,2 к форме 2

Форма 3 «Проект договора»

Договор на выполнение работ

по содержанию дорог, содержанию и восстановлению причалов, намораживанию и содержанию зимних дорог и ледовых переправ

долгосрочный

между

Открытым акционерным обществом

«Славнефть-Мегионнефтегаз»

(ОАО «СН-МНГ»)

и

_______________________________________________________________________

(наименование контрагента)

г. Мегион

201_____г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ……………………………………………...…………………….……………____

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА………………………...……………………………………….……____

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ………………………………..…...…____

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН…………………………………...…………………____

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН…………………………………………………………...____

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)…………….…____

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ……………………………………………………………..…____

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ………………………………………………………….…………____

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА……………………………………………......…____

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ………………………………………………………………………...____

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН……………..…..…____

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР № ______

на выполнение работ

по содержанию дорог, содержанию и восстановлению причалов,

намораживанию и содержанию зимних дорог и ледовых переправ

г. Мегион                                                                                                        ____ ____________ 20___г.

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________

(должность полностью)

__________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

действующего на основании _________________________________________________

(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от___ №___/Доверенность от___ № __)

с одной стороны, и ________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________

(должность полностью)

__________________________________________________________________________________________

(полностью указывается Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании ______________________________________________

(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от___ №___/Доверенность от___ № __)

именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Определения

Если иное не определено в тексте, применяемые в Договоре определения, имеют следующие значения, с соответствующими оговорками по условиям их применения:

«Стороны» – Заказчик и Исполнитель.

«Договор» – настоящее соглашение сторон, согласованное и подписанное Заказчиком и Исполнителем, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные Сторонами в период действия Договора.

«Срок действия Договора» – период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (либо до окончания срока, указанного в Договоре).

«Содержание дорог» – комплекс работ (включая профилактические) по уходу за дорогами, дорожными сооружениями и полосой отвода, элементами обустройства дорог, а также устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых поддерживается транспортно – эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений в соответствии с требованиями ГОСТ. В комплекс работ входит осуществление Исполнителем оценки технического состояния дорог.

«Содержание и восстановление причалов» – комплекс работ (включая профилактические) по уходу за причалами включая устранение незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов причалов, в результате которых поддерживается транспортно – эксплуатационное состояние причалов, а также комплекс взаимосвязанных мероприятий и работ, проводимых на разрушенных причалах для их восстановления в целях дальнейшей эксплуатации по назначению.

«Намораживание и содержание зимних дорог и ледовых переправ» – комплекс взаимосвязанных мероприятий и работ, проводимых для создания зимних дорог и ледовых переправ, обеспечивающих безопасное, бесперебойное и удобное движение транспорта по ним, с заданными расчетными скоростями и нагрузками, включая комплекс работ (в том числе  профилактические) по уходу за зимними дорогами и ледовыми переправами с устранением незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов зимних дорог и ледовых переправ, в результате которых поддерживается их транспортно – эксплуатационное состояние.

«Территория Заказчика» – лицензионные участки, месторождения, производственные территории, производственные площадки, контрольно-пропускные пункты, объекты Заказчика.

«Лицензионный участок» – участок недр, переданный Заказчику в пользование для добычи полезных ископаемых, на основании соответствующей лицензии, в установленном действующем законодательством РФ порядке. В рамках настоящего Договора, под Лицензионным участком Стороны также понимают участок недр, на котором Заказчик выполняет работы/оказывает услуги на основании договора об оказании операторских услуг, заключенного с владельцем лицензии.

«Представители Сторон» – лица, уполномоченные Сторонами на совершение от их имени, действий, в соответствии с Договором, на основании надлежаще оформленных доверенностей.

«Персонал Исполнителя» – физические лица, состоящие с Исполнителем в трудовых отношениях (работники Исполнителя), привлеченные Исполнителем непосредственно к выполнению работ (части работ), а также сопровождающие/обеспечивающие выполнение работ (части работ).

Стороны согласовали, что к персоналу Исполнителя не относятся физические лица привлеченные Исполнителем для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ/оказания услуг, сопровождающих/обеспечивающих выполнении работ (части работ) определенных настоящим Договором, на основании гражданско-правовых договоров.

«Субподрядчик» – любое третье лицо, привлеченное Исполнителем для выполнения работ (части работ), и (или) для выполнения работ/оказания услуг, сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ (части работ) определенных настоящим Договором.

«Акт о приемке выполненных работ» - первичный учетный документ, составляемый Исполнителем по форме Приложения № 12, и подтверждающий выполнение работ по Договору, подписываемый Сторонами.

«Инцидент» – любое непредвиденное, нежелательное, неблагоприятное событие которое может нарушить деятельность, интересы и безопасность Сторон.

«Авария» – опасное происшествие, создающее на территории Заказчика, угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению объектов, имущества Заказчика, а так же объектов и имущества, находящихся во временном пользовании (владении) Заказчика, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

«Недостатки» – любые отступления и невыполнения требований нормативных правовых актов РФ, настоящего Договора, документации регламентирующей выполнение работ/оказание услуг, локальных нормативных актов Заказчика, допущенные Исполнителем при исполнении настоящего Договора.

«Локальные нормативные акты Заказчика» – утвержденные и действующие у Заказчика внутренние нормативные документы, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре, как неотъемлемая его часть, устанавливающие единые нормы, правила организации и производства работ/оказания услуг, а также обеспечения безопасности, общие принципы или характеристики выполнения работ/оказания услуг, качества этих работ/услуг, и прочие, обязательные для исполнения, требования Заказчика.

«Подземные и наземные/надземные/воздушные коммуникации» – сети водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения (конструкций энергетического оборудования), связи (кабели, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи), линий радиофикации, трубопроводы, коллекторы.

«Отходы производства и потребления» – вещества или предметы, образовавшиеся при оказании услуг/выполнении работ, и после их завершения, остатки сырья и материалов, отходы в виде жидких продуктов (водных или органических), масел, растворов, и др., которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению с территории Заказчика.

Принятые в Договоре сокращения и их обозначения:

ЦИТС Заказчика – центральная инженерно-технологическая служба ОАО «СН-МНГ».

ДТО Заказчика – департамент транспортного обеспечения ОАО «СН-МНГ».

СБД Заказчика – служба безопасности движения, входящая в состав департамента транспортного обеспечения ОАО «СН-МНГ».

ССБ Заказчика – служба собственной безопасности ОАО «СН-МНГ».

ГСМ – горюче-смазочные материалы, под которыми Стороны понимают топливо (бензин, дизельное топливо, сжиженный нефтяной газ, сжатый природный газ), смазочные материалы (моторные, трансмиссионные и специальные масла, пластичные смазки), специальные жидкости (тормозные и охлаждающие).

ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

БСМТС – бортовые системы мониторинга транспортного средства.

ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения.

- Предмет договора

  - В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнять работы по содержанию дорог содержанию и восстановлению причалов, намораживанию, содержанию зимних дорог и ледовых переправ, (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем Работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

  - Под дорогами Стороны понимают автомобильные грунтово-лежневые, железобетонные и асфальтобетонные дороги определенные Сторонами в соответствии с настоящим Договором.

  - Порядок выполнения Работ регламентируется:

– Техническим заданием (Приложение № 1);

– Регламентом работы и взаимодействия служб ОАО «СН-МНГ» и _____________ по содержанию грунтово-лежневых и асфальтобетонных дорог, намораживанию и содержанию зимних дорог и ледовых переправ (Приложение №8);

– Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Росавтодора от 17 марта 2004 г. N ОС-28/1270-ис);

– Ведомственными строительными нормами ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» (утв. Минавтодором РСФСР от 4 сентября 1989 г. N НА-17/315);

– Правилами учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации (утв. Федеральной дорожной службой РФ 29 мая 1998 г.);

– Инструкцией по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ. ОДН 218.010-98 (утв. Приказом ФДС РФ от 26.08.1998 N 228);

– иными нормативными правовыми актами РФ, устанавливающими требования к данному виду работ.

  - Сроки (периодичность) выполнения Работ установлены Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение № 3).

- Стоимость Работ и порядок расчетов

  - Стоимость Работ по договору определяется исходя из:

– стоимости содержания 1 км дорог, 1 тыс. м2 причалов и протяженности обслуживаемых дорог, площадей причалов;

– стоимости намораживания/содержания 1км зимних дорог, 1тыс.м2 ледовых переправ и протяженности намораживаемых/обслуживаемых зимних дорог, площадей ледовых переправ,

и согласно Приложению № 2 составляет: ______________ (____________________),рублей кроме того НДС (18%) ___________ (__________________________) рублей, всего с учетом НДС _______________ (______________________________) рублей.

  - Стоимость Работ определена в соответствии с Приложением № 4.

  - Объем Работ по настоящему договору ориентировочно составляет, в период с ____________г. по ___________г., в соответствии с Приложением № 3 _____________ км/тыс.м2, в том числе:

– грунтово- лежневые дороги __________ км.

– железобетонные и асфальтобетонные дороги __________ км.

– содержание и восстановление причалов __________ тыс. м2».

– намораживание зимних дорог __________ км/ледовых переправ __________ тыс.м2.

– содержание зимних дорог  км/ледовых переправ __________ тыс.м2.

Сумма договора может корректироваться по письменному согласованию Сторон.

  - Стороны конкретизируют:

– протяженность дорог и площадь причалов по содержанию на __________год в срок до __________г.;

– протяженность дорог и площадь причалов по содержанию на __________год в срок до __________г.;

– протяженность дорог и площадь причалов по содержанию на __________год в срок до __________г.;

– протяженность намораживания на __________год в срок до __________г. и содержания зимних дорог и площадь ледовых переправ на __________год в срок до __________г.

– протяженность намораживания на __________год в срок до __________г. и содержания зимних дорог и площадь ледовых переправ на __________год в срок до __________г.

– протяженность намораживания на __________год в срок до __________г. и содержания зимних дорог и площадь ледовых переправ на __________год в срок до __________г.

  - Изменение стоимости Работ по договору в связи с изменениями стоимости горюче-смазочных материалов, по данным Информационно-аналитического центра «КОРТЕС» по Тюменской области, возможно на основании обоснованных расчетов, предварительно согласованных с Заказчиком, с подписанием дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Оплата выполненных Исполнителем работ производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 60 дней со дня окончания месяца выполнения работ, на основании счетов-фактур выставленных Исполнителем, на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

  - Оплате не подлежит объем Работ, где Заказчиком установлены недостатки, а также объем Работ, который составило количество километров дороги, где транспортное сообщение не осуществлялось по истечении регламентного времени указанного в Приложении № 8, пропорционально дням отсутствия транспортного сообщения.

  - По инициативе одной из Сторон в любой момент в течение срока действия настоящего Договора Стороны подписывают Акт сверки расчетов.

  - Счета–фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Исполнитель обязуется направить Заказчику копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, Акты о приемке выполненных работ и счета-фактуры, акты о простое, доверенности от организации и т.д. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета–фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета–фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов–фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым Кодексом сроки, Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В случае получения счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) дней информирует Исполнителя об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

  - Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ Сторонами Договора не начисляются и не уплачиваются.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик обязан:

    - Оплатить выполненные Исполнителем Работы в порядке, установленном настоящим Договором.

    - Направить Исполнителю уведомление о назначении своих представителей, с указанием их контактных телефонов.

    - Соблюдать правила пользования дорогами, причалами, зимними дорогами и ледовыми переправами, установленные действующим законодательством РФ.

    - Предоставлять Исполнителю талоны (пропуска) на проезд транспорта, пассажиров и провоз груза через платные ледовые, понтонные и паромные переправы, находящиеся на маршруте перевозки.

    - Обеспечить участие своего представителя в проводимых Исполнителем контрольных проверках в рамках ежемесячной передачи выполненных Работ Заказчику.

  - Заказчик вправе:

    - В любое время проверять и контролировать:

– ход и качество Работ;

– сроки выполнения Работ;

– объем выполнения Работ;

– соблюдение персоналом Исполнителя, выполняющим Работы, требований охраны труда и техники безопасности, локальных нормативных актов Заказчика;

– квалификацию персонала Исполнителя выполняющего Работы;

– выполнение Исполнителем иных требований настоящего Договора.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков, Стороны оформляют соответствующий акт. В случае отказа Исполнителя от подписания акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

    - В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ путем направления уведомления Исполнителю с указанием даты, с которой Работы должны быть приостановлены, а также в любое время возобновить выполнение Исполнителем Работ, уведомив об этом Исполнителя.

    - Изменять объем Работ в текущем календарном году, определенный настоящим Договором, в пределах следующего согласованного опциона:

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону увеличения от годового объема Работ указанного в Договоре составляет 30% (тридцать процентов).

– опцион Заказчика в отношении объема Работ в сторону уменьшения от годового объема Работ указанного в Договоре составляет 30% (тридцать процентов).

Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (–) или увеличить (+) объем Работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения стоимости Работ, сроков выполнения Работ, согласованных Сторонами в Договоре путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Исполнителя в отношении уменьшения или увеличения объема Работ.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Исполнителя и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Исполнителю, направив ему письменное уведомление за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня изменения объемов. Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения определена Сторонами в Приложении № 11 к  настоящему Договору.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Исполнителя по выполнению Работ, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения объема Работ, указанное в уведомлении Заказчика, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

    - Требовать от Исполнителя предоставления информации, сведений, данных, отчетов, в том числе прямо не установленных настоящим Договором, но связанных с исполнением требований Договора.

Требовать от Исполнителя доработки предоставленной Заказчику информации, сведений, данных, отчетов, если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению (содержанию).

    - Отдавать распоряжения, относящиеся к исполнению настоящего Договора и требовать от Исполнителя их исполнения.

    - Требовать от Исполнителя устранения замечаний и недостатков выявленных Заказчиком, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам.

    - Устанавливать сроки устранения Исполнителем недостатков.

    - Отказаться от принятия выполненных Исполнителем Работ, если последний осуществляет их передачу без проведения контрольной проверки.

    - Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, Заказчик возмещает Исполнителю стоимость фактически исполненных обязательств Исполнителя на основании подтверждающих документов. При этом стоимость исполненных, на дату расторжения Договора, обязательств определяется совместно представителями Сторон.

    - Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Исполнителю убытков в случаях: если Исполнитель не приступил к выполнению Работ в течение 5 (пяти) дней не по вине Заказчика, неоднократного или длящегося более 1 (одного) месяца нарушения Исполнителем обязательств по Договору.

    - Запретить доступ на территорию Заказчика, иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Исполнителем (если Заказчиком будет выявлено, что использование Исполнителем труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство), а также физическим лицам привлеченным Исполнителем для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров. При этом указанный запрет не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения принятых им обязательств.

    - Без объяснения причин отказать Исполнителю в привлечении последним Субподрядчиков для целей настоящего Договора.

  - Исполнитель обязуется:

    - Выполнять Работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки и установленные в соответствии с настоящим Договором, а также с соблюдением локальных нормативных актов Заказчика, требований действующего законодательства РФ и настоящего Договора.

    - Иметь выданные в соответствии с требованиями законодательства РФ, и предъявлять Заказчику (по его требованию) все сертификаты, лицензии, разрешения и прочие документы, удостоверяющие готовность Исполнителя выполнять Работы. Соответствовать установленным лицензионным требованиям и условиям иной разрешительной документации и соблюдать их в соответствии с законодательством РФ.

    - Осуществлять надзор за состоянием дорог и причалов, зимних дорог и ледовых переправ, на предмет их соответствия с требованиям ГОСТ, а также осуществлять надзор за выполнением Работ, на предмет их соответствия требования настоящего Договора, действующего законодательства РФ.

    - Предоставлять Заказчику для оперативного контроля следующие документы и информацию:

– информацию о наличии и состоянии проезда по автомобильным дорогам и повреждениях при их эксплуатации – в период метелей и весеннего паводка – ежедневно, в остальной период по мере необходимости (по требованию Заказчика), но не реже 1 раза в месяц.

– информацию о количестве техники, работающей на содержании дорог – в период метелей и весеннего паводка – ежедневно.

– акты на разрушение (повреждение) дорог, совместно с актом о приемке выполненных работ по содержанию автомобильных дорог – по мере необходимости (по требованию Заказчика).

    - Вводить временное ограничение движения транспорта по дорогам, по причине проведения ремонтных работ, с согласования Заказчика. Согласование Заказчика должно быть получено не менее чем за 3 дня до введения ограничения, в противном случае, Исполнитель несет единоличную ответственность за все последствии несогласованного ввода ограничения движения.

В случае необходимости введения ограничения движения транспорта в результате возникновения неблагоприятных сезонных дорожно-климатических условий, или явлений стихийного характера, при которых движение транспорта сопряжено с реальной угрозой жизни и здоровью пассажиров, порче грузов и транспорта, Исполнитель должен получить согласование Заказчика в кратчайшие сроки.

    - Составлять акты на повреждение (разрушение) дорог, возникшие по вине третьих лиц. Акты должны быть составлены с участием представителя Заказчика, Исполнителя, и при необходимости – Субподрядчиков, третьих лиц, а также (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ) – представителей уполномоченных государственных органов (ГИБДД).

    - Соблюдать и выполнять требования действующих нормативно правовых актов РФ, включая, но не ограничиваясь:

– Федерального закона от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

– Правил дорожного движения (утв. Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090);

– в области экологической, пожарной, промышленной, трудовой безопасности, а также иных законов и нормативных актов, действующих на территории выполнения Работ.

Соблюдать и выполнять требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

– Положение о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтеназ»(приложение №5);

– Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» (Приложение № 6);

– Стандарта «Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 7);

– Стандарта «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 9);

– Стандарта «Расследование и учет происшествий в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 10).

– Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 14);

4.3.8. Согласовывать установку дополнительных дорожных знаков с Заказчиком и ГИБДД.

    - В течение 5 (пяти) дней с даты подписания настоящего Договора, направить Заказчику уведомление о назначении своих представителей, с указанием их контактных телефонов.

    - Для выполнения Работ привлекать компетентный, достаточно квалифицированный, профессиональный, обученный персонал, аттестованный по технике безопасности и пожарной безопасности, прошедший соответствующую подготовку. Обеспечить персонал ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по Договору и обеспечения безопасных условий труда.

    - За свой счет без дополнительной оплаты со стороны Заказчика организовать и обеспечить трудовую деятельность своего персонала в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ. Организовать и обеспечить выполнение своим персоналом, требований законодательных и нормативных правовых актов РФ, локальных нормативных актов Заказчика. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением своим персоналом требований Договора и действующего законодательства РФ, с регулярным проведением в этих целях необходимых обучений, инструктажей и проверок.

    - При привлечении Субподрядчика, представлять Заказчику (по его требованию) копии заключенных с ним договоров, копии лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ, для выполнения Работ, а также копии правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другую истребованную Заказчиком документацию и информацию о Субподрядчике.

Привлечение Субподрядчика осуществляется с обязательным проведением Исполнителем технического аудита, с использованием Анкеты по установленной Заказчиком форме. Результаты технического аудита Исполнитель предоставляет Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком.

    - Не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц привлеченных Исполнителем для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров, а также не допускать Субподрядчиков не согласованных Заказчиком.

    - Не допускать к работе персонал, имеющий заполненные (незаполненные) путевые листы с нарушением установленных требований предъявляемых к типовой форме.

    - Немедленно уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ.

Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

– аварии (в течение ______ (______) часов);

– инциденты (в течение ______ (______) часов);

– несчастные случаи (в течение ______ (______) часов);

– ДТП (в течение ______ (______) часов). Исполнитель незамедлительно извещает СБД ЦИТС Заказчика о произошедшем ДТП по телефонам: 8 (34643) 49-043, 47-581, 41-179, 8 (34643) 46-222, 46-6-33, 47-088;

– забастовки персонала Исполнителя, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся предмета настоящего Договора и обязательств Сторон по нему (в течение ______ (______) часов).

    - В течение 3 (трех) дней, с момента возникновения ДТП по вине Исполнителя, при котором погибли или ранены работники Заказчика, повреждено перевозимое имущество Заказчика, направить в ДТО Заказчика справку о ДТП выданную уполномоченным государственным органом.

    - Направлять в ДТО Заказчика материалы расследования ДТП с участием работников Исполнителя, не позднее 2 (двух) дней с момента окончания расследования ДТП.

    - При выполнении Работ использовать транспорт, находящийся в технически исправном состоянии, отвечающем требованиям правил и норм охраны труда, безопасности дорожного движения, укомплектованный ремнями безопасности и бортовыми системами мониторинга, а также оборудованием (согласно паспортным данным), заправленный ГСМ в объеме, обеспечивающем выполнение Работ.

Оборудовать транспорт БСМТС, а также обеспечить поступление Заказчику данных от бортовых датчиков, путем установки программного обеспечения и считывающего устройства БСМТС в ДТО Заказчика, ССБ Заказчика.

    - Обеспечить своевременное оформление и наличие пропусков для проезда транспорта Исполнителя на территорию Заказчика.

    - Не допускать передвижение гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальтобетонным и щебеночно-гравийным покрытием, за исключением случаев, когда это передвижением связано с выполнением ремонтно-восстановительных работ на участке передвижения гусеничной техники.

    - Собственными силами и средствами устранить обстоятельства, препятствующие выполнению Работ, возникшие по вине Исполнителя.

    - При получении уведомления Заказчика, полностью или частично приостановить/возобновить выполнение Работ.

    - Участвовать в составлении Заказчиком актов о недостатках, выявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Договором. Исполнитель не должен (не в праве) отказываться от подписания актов о недостатках.

    - Защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Исполнителем Договора, а также нарушением Исполнителем действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Исполнителем Договора, Исполнитель обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков.

    - Обеспечить передачу Заказчику выполненных Работ на условиях проведения контрольной проверки, которая проводится ежемесячно. Исполнитель организовывает и проводит такие проверки, для определения фактического уровня содержания дорог, содержания и восстановления причалов, намораживания и содержания зимних дорог и ледовых переправ в соответствии требованиям настоящего Договора. Проведение проверки осуществляется с обязательным присутствием представителя Заказчика.

Уровень содержания дорог, содержания и восстановления причалов, определяется состоянием, отвечающим требованиям безопасности дорожного движения. Результат проверки фиксируется двухсторонним актом, подписываемым представителями Сторон.

Стороны решили, что контрольной проверке не подлежат (при условии применения соответствующих средств организации дорожного движения):

– участки дорог, подвергшихся стихийному бедствию, или отрицательному влиянию третьих лиц, в течение срока согласованного с Заказчиком для ликвидации их последствий;

– участки дорог, на которых в момент оценки уровня содержания выполняют работы по ремонту или реконструкции;

– дороги в период распутицы, сроки начала и завершения которой определяются Заказчиком совместно с Исполнителем.

    - Приостановить выполнение Работ в случае возникновении аварии инцидента, угрожающих жизни или здоровью работников Исполнителя/Заказчика, с обязательным извещением Заказчика.

    - Своевременно предоставлять Заказчику документы, необходимые последнему для исполнения обязательств по оплате выполненных Работ, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Договора.

Акт о приемке выполненных работ должен быть направлен Заказчику, подписанным Исполнителем не позднее ____________________________________________________________.

Счет-фактура должен быть выставлен Заказчику на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ не позднее __________________________________________.

  - Исполнитель имеет право:

    - Приостановить выполнение Работ в холодное время года на период снижения температуры воздуха ниже предельной, в соответствии с Постановлением Администрации ХМАО от 20.07.1992г. №194».

    - Привлекать Субподрядчиков для выполнения Работ. Привлечение Субподрядчиков осуществляется на условиях письменного согласия Заказчика, наличия у Субподрядчика лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ, и соответствия квалификации Субподрядчика условиям настоящего Договора.

    - Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Заказчика не менее чем за 3 (три) месяца до даты расторжения Договора.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, действующим законодательством РФ.

  - Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения действующего законодательства РФ, включая оплату штрафов, пеней, установленных действующим законодательством РФ.

В случае предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные Исполнителем при выполнении Работ по настоящему Договору, Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные им в связи с этим убытки и расходы, в течение 30 (тридцати) тридцати дней с момента получения требования.

  - В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные настоящим Договором, на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

  - В случае возникновения аварии, инцидента по вине Исполнителя, последний обязан возместить Заказчику причиненные в связи с этим убытки и затраты связанные с ликвидацией последствий, а также уплатить штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости объема Работ в текущем календарном году, определенного Договором, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если по вине Исполнителя было повреждено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Исполнитель обязан восстановить его за свой счет, а также уплатить штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости объема Работ в текущем календарном году, определенного Договором, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если по вине Исполнителя было утрачено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Исполнитель обязан возместить Заказчику рыночную стоимость имущества, а также уплатить штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости объема Работ в текущем календарном году, определенного Договором, в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если, на территории Заказчика, по вине Исполнителя произошло, повреждение подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций, Исполнитель обязан восстановить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки, ликвидировать последствия повреждения подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, а также возместить убытки причиненные Заказчику в этой связи, и уплатить штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если, на территории Заказчика произошло замыкание линии электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования, по вине Исполнителя, последний обязан устранить за свой счет, обстоятельства явившиеся причиной замыкания, последствия, а также уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае допущения самовольного подключения своих электроустановок к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика, Исполнитель уплачивает  штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если, Исполнитель на территории Заказчика:

– осуществит несанкционированную вырубку мелколесья в охранной зоне высоковольтных линий;

– выполнит работы вблизи линий электропередач без оформления наряда – допуска, и/или без присутствия представителя Исполнителя ответственного за производство работ при их проведении,

Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За нарушение Исполнителем требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, а именно:

– Положение о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтеназ»;

– Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»;

– Стандарта «Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Стандарта «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Стандарта «Расследование и учет происшествий в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

– Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости объема Работ в текущем календарном году, определенного Договором, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае не устранения/не своевременного устранения нарушений требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости объема Работ в текущем календарном году, определенного Договором, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае, если Заказчик выявил, что Исполнитель не осуществлял надзор за состоянием дорог/причалов/зимних дорог/ледовых переправ, и (или) за выполнением Работ, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости объема Работ в текущем календарном году, определенного Договором, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае, если Исполнитель, без согласования Заказчика ввел временное ограничение движения транспорта по дорогам, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости объема Работ в текущем календарном году, определенного Договором, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За не составление акта на повреждение (разрушение) дороги, возникшее по вине третьих лиц, и (или) составление акта с нарушением требований настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости объема Работ в текущем календарном году, определенного Договором, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если Исполнитель установил дополнительный дорожный знак без согласования с Заказчиком и ГИБДД, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости объема Работ в текущем календарном году, определенного Договором, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - Исполнитель несет ответственность за действия/бездействия своего персонала и Субподрядчиков, а также за действия/бездействия любых третьих лиц, привлеченных Исполнителем без согласия Заказчика, повлекшие нарушения/не исполнения условий настоящего Договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая оплату штрафов, предусмотренных настоящим Договором.

  - В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика физического лица привлеченного Исполнителем для выполнения Работ, на основании гражданско-правового договора, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждое физическое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Исполнителем для выполнения Работ с нарушением миграционного законодательства РФ, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого гражданина/каждое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика Субподрядчика, привлеченного Исполнителем для выполнения Работ, без согласия Заказчика, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого Субподрядчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За привлечение Субподрядчика с нарушением установленной настоящим Договором процедуры, как то: проведение технического аудита Субподрядчика с предоставление результата Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком; и (или) представление Заказчику (по требованию) копий заключенных с Субподрядчиком договоров, копий лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ для выполнения Работ, а также копий правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другой истребованной Заказчиком документации и информации о Субподрядчике, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае установления факта нахождения на месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, работников Исполнителя имеющих незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы имеющие исправления по тексту, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый такой случай, а Исполнитель обязуется оплатить штраф в течение 30 дней, с момента предъявления требования.

Установление факта нахождения работников Исполнителя имеющих незаполненные путевые листы, осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

- актом, составленным работниками Заказчика и Исполнителя (Субподрядчика). В случае отказа работника Исполнителя (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Исполнителя (Субподрядчика) от его подписания;

- актом, составленным работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

Заказчик имеет право в любое время проверять выполнение Исполнителем условий договора. В случае обнаружения и установления факта нахождения на месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком  в рамках договоров об оказании операторских услуг, работников Исполнителя (Субподрядчика) имеющих незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы имеющие исправления по тексту, Исполнитель обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данных работников.

  - Если Исполнитель не уведомил Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ, или не уведомил Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика, в сроки установленные настоящим Договором, Исполнитель уплачивает штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости объема Работ в текущем календарном году, определенного Договором, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае допущения Исполнителем передвижения гусеничной техники своим ходом по дорогам с асфальто-бетонным и щебеночно-гравийным покрытием, Исполнитель уплачивает штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За непредставление, нарушение сроков предоставления Заказчику отчетов, актов, а также справок сведений, и иных информационных данных, в том числе прямо не оговоренных настоящим Договором и локальными нормативными актами Заказчика, но истребованных Заказчиком на основании настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости объема Работ в текущем календарном году, определенного Договором, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если Исполнитель продолжил выполнение Работ несмотря на требование Заказчика об их приостановке, Исполнитель несет ответственность за некачественное выполнение Работ, а также за иные последствия. При этом Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целой одной десятой процента) от стоимости объема Работ в текущем календарном году, определенного Договором, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если Исполнитель без согласования с Заказчиком (без согласия Заказчика), возобновил выполнение приостановленных Заказчиком Работ, Исполнитель несет ответственность за некачественное выполнение Работ, а также за иные последствия. При этом Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,2% (ноль целой двух десятых процента) от стоимости объема Работ в текущем календарном году, определенного Договором, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - Исполнитель несет единоличную ответственность за несвоевременный прием - передачу выполненных Работ, в случае, если Исполнителем нарушены условия передачи выполненных Работ, определенные настоящим Договором.

  - В случае выявления фактов завышения Исполнителем в предоставляемых для согласования и/или оплаты Заказчику актах, счетах и иных документах объемов выполненных Работ, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) от суммы выявленного завышения. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до подписания Акта о приемке выполненных работ, так и после его подписания.

  - При наличии вины Исполнителя в дорожно-транспортном происшествии, результатом которого явилась травма или смерть работника Заказчика, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей, за каждого пострадавшего/погибшего работника Заказчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае выявления Заказчиком факта не использования ремней безопасности персоналом Исполнителя, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления требования.

  - В случае совершения персоналом Исполнителя хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Исполнитель выплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства. Исполнитель несет ответственность за действия своего персонала независимо от того, выполнял персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Исполнитель обязуется уплатить штраф в пределах срока исковой давности.

  - В случае загрязнения Исполнителем территории Заказчика отходами, производства и потребления Исполнителя, последний обязан осуществить очистку загрязненной территории в сроки установленные Заказчиком, а также уплатить Заказчику штраф в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости объема Работ в текущем календарном году определенного Договором, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Договора, Исполнитель обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от суммы Договора.

  - В случае установления факта употребления работником Исполнителя (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Исполнителя (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения,  Исполнитель (Субподрядчик) обязан уплатить штраф в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (Тридцати) дней, с момента предъявления требования.

Установление факта употребления работником Исполнителя (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Исполнителя (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется по выбору Заказчика, одним из следующих способов:

-  медицинским осмотром или освидетельствованием;

- составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Исполнителя (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Исполнителя (Субподрядчика) от его подписания;

- составлением и подписанием акта работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора, с использованием при необходимости технических средств индикации (АКПЭ—1МО3, и др.). Акт составляется при наличии следующих критериев: 1) запах алкоголя изо рта; 2) неустойчивость позы; 3) нарушение речи; 4) выраженное дрожание пальцев рук; 5) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 6) поведение, не соответствующее обстановке; 7) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации.

При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Исполнителя (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Исполнитель (Субподрядчик) обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данного работника.

5.36. В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Исполнителя (Субподрядчика) на месторождения Заказчика (лицензионный участок, производственную территорию, производственную площадку, контрольно-пропускной пункт и пр.), в том числе месторождения, обслуживаемые Заказчиком в рамках договоров заключенных с третьими лицами, для исполнения которых Заказчик привлекает Исполнителя по настоящему договору, алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет право предъявить Исполнителю штраф в размере 150 000 рублей, за каждый такой случай, а Исполнитель обязуется оплатить его в течение 30 дней с момента предъявления требования.

Установление факта завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Исполнителя (Субподрядчика) алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

- актом, составленным работниками Заказчика и Исполнителя (Субподрядчика). В случае отказа работника Исполнителя (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Исполнителя (Субподрядчика) от его подписания;

- актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

5.37. Заказчик не несет никакой ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя или Субподрядчика, и не возмещает Исполнителю (Субподрядчику) затраты, связанные с трудовыми увечьями работников, возникшими в результате нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.

  - Заказчик не несет никакой ответственности за сохранность имущества Исполнителя.

  - Исполнитель не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное выполнение Работ в случае поломки, порчи, утери своего имущества.

  - Обязанность уплаты штрафов предусмотренных настоящим Договором не зависит от времени обнаружения недостатков. Требование об уплате штрафов в связи с недостатками допущенными Исполнителем, нарушениями Договора, выявленными в период действия Договора, могут быть предъявлены по истечении срока действия Договора.

  - В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (полностью или в соответствующей части) с момента полного или частичного признания требования (претензии).

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от устранения нарушений по  настоящему Договору.

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

5.42.   За нарушение «Требований к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников Подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах ОАО «СН-МНГ» (Приложение № 15 к настоящему Договору), Исполнитель оплачивает штраф в размере 100 000, 00 (ста тысяч рублей) за каждый выявленный случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования».

5.43.  Исполнитель обязуется соблюдать требования медицинского обеспечения и охраны здоровья своего персонала на период выполнения ими работ на производственных объектах Заказчика согласно Приложения № 15 к настоящему договору «Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников Подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах ОАО «СН-МНГ».

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению ими своих обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а именно: природные явления, военные действия, забастовки и другие независящие от Сторон обстоятельства непреодолимой силы.

  - Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение, невыполнение обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательства по оплате), если одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, когда Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства, при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.

  - Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (одного) календарного месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора.

- Сохранность сведений конфиденциального характера

7.1.	Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьими лицами, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удостоверяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

7.2.	Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.

7.3.	Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительного уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

7.4.	Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действие (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

7.5.	Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

7.6.	Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушении условий настоящего раздела, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе.

7.7.	Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

7.8.	Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

- Разрешение споров

  - Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.

  - В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров, путем предъявления претензии, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) дней с момента их получения.

9. Прочие условия

9.1.Договор вступает в силу с «___»__________ 20__ года (либо с момента его подписания обеими Сторонами) и действует по «___»__________ 20__ года, а в части расчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

9.3. Подписав настоящий Договор Исполнитель подтверждает, что:

– Исполнитель полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

– Исполнитель изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ.

– Тот факт, что Исполнителем не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Работы, не освобождает Исполнителя от обязательств по настоящему Договору.

9.4. Никакие другие услуги и работы Исполнителя не являются приоритетными в ущерб Работам по настоящему Договору.

9.5. Уведомления или сообщения в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.

Уведомления, документы, а также любое сообщение (далее – сообщение) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

– при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

– при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

9.6.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

9.7. В случае если в результате неуведомления одной Стороной другой Стороны об изменении своих юридических адресов, или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю.

9.8. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в законодательные акты, регламентирующие взаимоотношения Сторон, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию путём заключения дополнительного соглашения.

9.9. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне, без письменного согласия на это другой Стороны.

9.10. Настоящий Договор или Дополнительные соглашения к нему, могут быть переданы с использованием факсимильной связи. Риск искажения информации при передаче документов с использованием факсимильной связи несет передающая Сторона. Оригиналы документов должны быть переданы в течение 5 (пяти) дней с момента их подписания Сторонами.

9.11. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

9.12. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

| Приложение № | 1 | Техническое задание; |
| --- | --- | --- |
| Приложение № | 2 | Распределение суммы договора; |
| Приложение № | 3 | График выполнения работ; |
| Приложение № | 4 | Протокол согласования договорной стоимости по содержанию грунтово-лежневых, железобетонных и асфальтобетонных дорог, содержанию и восстановлению причалов; намораживанию и содержанию зимних дорог и ледовых переправ; |
| Приложение № | 5 | Положение о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»; |
| Приложение № | 6 | Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»; |
| Приложение № | 7 | Стандарт «Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»; |
| Приложение № | 8 | Регламент работы и взаимодействия служб ОАО «СН-МНГ» и «_______» по содержанию грунтово-лежневых и асфальтобетонных дорог, намораживанию и содержанию зимних дорог и ледовых переправ; |
| Приложение № | 9 | Стандарт «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»; |
| Приложение № | 10 | Стандарт «Расследование и учет происшествий в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз». |
| Приложение № | 11 | Форма Уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения; |
| Приложение № | 12 | Форма Акта о приемке выполненных работ. |
| Приложение № | 13 | Антикоррупционная оговорка |
| Приложение № | 14 | Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»; |
| Приложение № | 15 | Требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и проведения медицинских осмотров работников подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на производственных объектах ОАО «СН-МНГ» |

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» |  | «_________________________________» |
| Генеральный директор |  | Генеральный директор |
| _____________________________ (ФИО) |  | _____________________________ (ФИО) |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение №1

к Договору № _____  от ___.___.201__г

### Техническое задание

На выполнение работ по намораживанию и содержанию зимней дороги

- Исполнителю в период с 15.02.1_ г.  по  30.04.1  г. надлежит осуществить комплекс работ по наморажианию и содержанию зимней дороги вдоль напорного нефтепровода и обеспечить уровень содержания:

- в зимний период

На всем протяжении дорог – допустимый.

- Нормативные требования по намораживанию зимней дороги предусматривают необходимость выполнения следующих видов работ, их цикличность и нормативные допуски типичных дефектов:

Намораживание:

| Виды работ на 1 км дорог | Цикличность | Нормативные допуски типичных дефектов |
| --- | --- | --- |
| - Зимние дороги ширина 8м - Установка указательных вех - Проминка трассы ГТТ, (МТЛБ, ХТЗ) - Намораживание шириной 8м (136,3 км х 8м - расчистка трассы автозимника) - Расчистка трассы бульдозером - Укладка однослойного лежневого настила на участках болот 3-го и типа и ручьях шириной 12 м. (из расчета 188 м3 на 1000 м2), с отсыпкой грунтом шир.8м, Н=0,5м. Техническая подсыпка гидронамывным грунтом шир. 8м, Н=0,5м на участках автозимника в местах появления провалов. Укладка водопропускных труб диаметром 1020мм - Расчистка автозимника автогрейдером - В месте пересечения зимней автодороги с напорными нефтепроводами обустроить переход согласно технических условий выданных собственником коммуникаций - Очистка проезжей части от уплотненного снега автогрейдерами - Обеспечение проезда в период метелей и снегопадов | до начала проминки в течении периода намораживания при необходимости в течении периода намораживания в течении периода действия договора | Не допустимо на полосе отвода наличие посторонних предметов, пней, наличие проталин затрудняющих проминку. Не допустима на глубоких болотах проминка без укладки лежневого настила и отсыпки грунта. Согласно ППР, технических условий собственника коммуникаций |
| # 2. Установка дорожных знаков # на опасных участках и переходах через трубопроводы - Установка информационных щитков, дорожные знаки | перед сдачей зимних дорог |  |

Содержание:

| # Виды работ на 1 км дорог | Цикличность | Нормативные допуски типичных дефектов |
| --- | --- | --- |
| 1.Очистка дорог - Расчистка дорог бульдозером -Очистка от снега путепрок-ладчиком при сильных заносах - Обеспечение проезда транспорта при сильных заносах - Расчистка бульдозером при высоте снега до 500мм -Очистка автогрейдером и бульдозером при сильных заносах | 1раз в месяц в течении периода в течении периода 2,3 раза в месяц в течении периода | Наличие на зимних дорогах, ледовых переправах рыхлого снега затрудняющего движение транспортных средств |

3.  По окончанию  намораживания зимних дорог следует оформить акты на сдачу зимних дорог.

Заказчик:				                                   Исполнитель:

|  |  | ## Генеральный директор ___________________ |
| --- | --- | --- |

|  |  | Приложение №2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к договору № " _____" 15.02.2016г. |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ДОГОВОРА |  |  |
| по намораживанию и содержанию зимних дорог |  |  |
|  |  | без НДС |
| №№ | Наименование работ и затрат | Ориентировочная сумма договора на 2016 г. |
|  | III. Намораживание |  |
| 3.1. | Намораживание зимних дороги | 0,00 |
|  | Итого: | 0,00 |
| 3.2. | Содержание зимних дороги | 0,00 |
|  | Итого: | 0,00 |
|  | Итого, руб. | 0,00 |
|  | НДС 18%, руб. | 0,00 |
|  | Всего, руб. | 0,00 |
|  | Заказчик | Исполнитель: |
|  | ОАО "СН-МНГ" | ОАО "СН-МНГ" |
|  |  | Генеральный директор |
|  |  | ____________ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложени№3 к договору№_____ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 15.02.2016г. |  |
|  | ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на намораживание и содержание зимних дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на 2016 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местонахождения дорог(месторождения, цеха) | Протяженность в км /м | Стоимость 1км или м в течение 1месяца, тыс.руб. | Год | I квартал | январь | февраль | март | II квартал | апрель |
| № п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Зимние дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.НАМОРАЖИВАНИЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ново-Покурское - Ачимовское м/р |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Чистинное - а/д Тайлаковского м/р |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.СОДЕРЖАНИЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ново-Покурское - Ачимовское м/р |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Чистинное - а/д Тайлаковского м/р |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель: |  |
|  | ОАО «СН-МНГ» |  |  |  |  |  |  |  | ООО «__________» |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ |  |

Приложение № 4.

к договору №  ____  от   ___________2016г.

ПРОТОКОЛ

согласования договорной стоимости по намораживанию зимней дороги и ледовой переправы

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора по материально-техническому и транспортному обеспечению Фенера Д.Э., действующего на основании доверенности №14от 15.05.2015г, с одной стороны и _________________ (ООО «________») именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице генерального директора ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые стороны, оформили настоящий протокол согласования договорной стоимости:

- намораживания/ содержания 1 км зимней дороги/,  в размере:

| № п/п | Местонахождение дорог (месторождение, цех) | Ед. изм. | ## Намораживание | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 | Зимние дороги Ново-Покурское - Ачимовское м/р | руб/км | 0 | 0 |
| 1.2 | Чистинное - а/д Тайлаковского м/р | руб/км | 0 | 0 |

Настоящий протокол является неотъемлемой частью договора  №  _______ от 15.02.2016 года.

«Заказчик»						            «Исполнитель»

# ________________     Ф.И.О.				 _____________ Ф.И.О.

Приложение №5

#### к договору № ____

от «__» ________ 2016г.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ООО «_____________» _________________ ___ ______________2016г. |  |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

О контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества

«Славнефть-Мегионнефтегаз»

Приложение №6

к договору №_______ от ___.___.201    г.

| СОГЛАСОВАНО ________________ «_____»___________201__ г. |  |
| --- | --- |

С Т А Н Д А Р Т

«Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»

СТО 025-2015

Мегион  2015

Приложение №7

к договору №_______ от ___.___.201__ г.

| СОГЛАСОВАНО ________________ «_____»___________201__ г. |  |
| --- | --- |

С Т А Н Д А Р Т

«Транспортная безопасность в

Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»

СТБ 034-2015

Мегион  2015 г

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к договору № _______________

от ____ ___________ 20_____ г.

РЕГЛАМЕНТ

работы и взаимодействия служб ОАО «СН-МНГ» и _________________

по содержанию  грунтово-лежневых и асфальтобетонных дорог,

намораживанию и содержанию зимних дорог и ледовых переправ.

- В осеннее-зимний период и на период весеннего паводка:

1.1.На выходные и праздничные приказом по _____________ назначают ответственных дежурных (на дому) из числа ИТР. Копия приказа, список ответственных ИТР с № телефона и адресами и график дежурства предоставляется в ЦИТС и ДТО ОАО «СН-МНГ»

1.2. На период весеннего паводка приказом по _______________ создают аварийные бригады обеспеченные необходимым количеством людей и механизмов для обеспечения постоянного проезда на объекты нефтедобычи.

1.3. Организовывают круглосуточную работу диспетчерских служб на участках предприятия, занимающихся содержанием автомобильных дорог для принятия и исполнения заявок от НГДУ по обеспечению проездов на объекты нефтедобычи.

2.  Обеспечение проезда по автодорогам находящимся в зоне производственной деятельности ОАО «СН-МНГ».

2.1. Проезд по магистральным дорогам должен быть обеспечен не позднее, чем через четыре часа после окончания снегопада или метели.

2.2. Проезд к объектам нефтедобычи первостепенной важности ЦПС, ДНС, КНС и бригад ПРС, КРС должен быть обеспечен не позднее, чем через четыре часа после окончания снегопада или метели.

2.3. Проезд к остальным объектам нефтедобычи должен быть обеспечен не позднее, чем через десять часов после окончания снегопада или метели.

2.4. Окончательная расчистка магистральных и внутри промысловых автодорог должна быть произведена в течение суток после окончания снегопада или метели.

2.5. Во время снегопадов и метелей производится патрульная снегоочистка автодорог для обеспечения смены вахт на ДНС, КНС, ЦПС.

2.6. В случае продолжительности снегопадов сутки и более, приоритет очистки подъездных автодороги и  зимников определяется ЦИТС АНГДУ, ВНГДУ, с оформлением письменной заявки (телефонограммы) на соответствующий дорожный участок _____________.

2.7. Круглосуточный проезд на объекты нефтедобычи должен быть обеспечен при выполнении на этих объектах работ по устранению или предотвращению аварий.

2.8. В период весеннего паводка дорожные службы проводят комплекс противопаводковых мероприятий, организует круглосуточное дежурство аварийных бригад, ежедневно осматривают места возможных размывов автомобильных дорог и искусственных сооружений и принимают все меры к недопущению разрушений. План противпопаводковых мероприятий и списки аварийных бригад предоставляются в ДТО ОАО «СН-МНГ».

2.9. В случае нарушений автодорог и искусственных сооружений сроки их восстановления определяются совместно с ДТО ОАО «СН-МНГ» после установления характера и объемов причиненного ущерба. При больших масштабах разрушений выполняется временный проезд, окончательно восстановление разрушенных участков проводится после схода паводковых вод.

При отсутствии проездов по автодорогам после окончания регламентного времени из месячных справок на выполненные объемы работ исключаются километры пропорционально дням отсутствия транспортного сообщения по вине дорожной службы, при наличии составленных актов подписанных Исполнителем и Заказчиком.

Подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» |  | «_________________________________» |
| Генеральный директор |  | Генеральный директор |
| _____________________________ (ФИО) |  | _____________________________ (ФИО) |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение №9

#### к договору №

#### от ___. ___.201_г.

| СОГЛАСОВАНО ________________ «_____»___________201__ г. |  |
| --- | --- |

С Т А Н Д А Р Т

«Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествий в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»

СТО 023-2011

Приложение №10

к договору №____ от ___________201_г.

СОГЛАСОВАНО

____________________/____________/

«____»_______________201_ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к договору № _______________

от ____ ___________ 20_____ г.

Уведомление

об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения

| г. Мегион |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Уважаемый (ая) ___________________________________ !

В соответствии с условиями договора № ____________ от  ___________________ (далее – Договор) Заказчик настоящим уведомляет Исполнителя об изменении объема работ на __________ год по Договору в сторону _____________________________________. Измененный

(уменьшения/увеличения)

объем работ определен в Дополнении к Договору, приложенному к настоящему Уведомлению.

Прошу подписать прилагаемое к настоящему уведомлению Дополнение к Договору, с учётом корректировки объема работ. Подписанное и скрепленное печатью Дополнение направить в адрес ОАО «СН-МНГ» факсимильной связью по № ______________________ в срок не позднее _______________________________________

(указывается время и дата)

с последующей отправкой подлинника Дополнения почтовой связью в течение ____ (__________) рабочих дней со дня его подписания.

| (должность, ФИО уполномоченного лица) |  | (подпись уполномоченного лица) |
| --- | --- | --- |

Подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» |  | «_________________________________» |
| Генеральный директор |  | Генеральный директор |
| _____________________________ (ФИО) |  | _____________________________ (ФИО) |
| М.П. |  | М.П. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к договору № _______________

от ____ ___________ 20_____

| - Исполнитель: - (адрес, ИНН/КПП, банковские реквизиты) | - Заказчик: - (адрес, ИНН/КПП, банковские реквизиты) |
| --- | --- |
| - ____________________________________________ | - ______________________________________ |

АКТ № _________

о приемке выполненных работ

| - г. Мегион |  | - « |  | - » |  | - 20 |  | - г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________

(должность полностью)

___________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

действующего на основании __________________________________________________________________

(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от___ №___/Доверенность от___ № __)

с одной стороны, и __________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________

(должность полностью)

___________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.  полностью)

действующего(ей) на основании _______________________________________________________________

(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от___ №___/Доверенность от___ № __)

именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Договора на выполнение на выполнение работ по содержанию дорог, содержанию и восстановлению причалов, намораживанию и содержанию зимних дорог и ледовых переправ № ______ от «___»__________ ____ г. (далее – Договор) составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором Исполнитель в период с _____________ по _____________ выполнил работы в следующем объеме:

| - № п/п | - Наименование работ | - Един. изм. | - Кол-во | - Цена за един. изм. - (руб.) | - Сумма без НДС - (руб.) | - НДС - (руб.) | - Сумма с НДС - (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1. | - Содержание грунтово-лежневых дорог | - километр |  |  |  |  |  |
| - в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | - Содержание - железобетонных и асфальтобетонных дорог | - километр |  |  |  |  |  |
| - в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | - Содержание и восстановление причалов | - тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| - в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. | - Намораживание, содержание зимних дорог и ледовых переправ | - тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| - в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всего: |  |  |  |  |  |  |  |

2. Стоимость работ составила: _______ (____________) рублей, в том числе НДС - _______ (____________) рублей.

| Работы принял |  |  | Работы сдал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: |  |  | Исполнитель: |  |  |
| ОАО «СН-МНГ» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование) |  |  |
| (должность) |  |  | (должность) |  |  |
|  | (ФИО) |  |  | (ФИО) |  |
| (подпись) |  |  | (подпись) |  |  |
| М.П. |  |  | М.П. |  |  |

Подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» |  | «_________________________________» |
| Генеральный директор |  | Генеральный директор |
| _____________________________ (ФИО) |  | _____________________________ (ФИО) |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение №13

к договору №     от   .07 .  .201   г.

Антикоррупционная оговорка

1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Приложения, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Приложения контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем Приложении действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Приложением срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего Приложения, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Каждая из Сторон отказывается стимулировать каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ(услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и  направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

Под действиями работников, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

- Стороны признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг – другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

- В целях проведения антикоррупционных проверок  «_________» (Исполнитель), последний обязуется в течение 5(пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, а также в любое время в течение действия Договора по письменному запросу «_________» (Заказчик), предоставить «_________» (Заказчик), информацию о цепочке собственников «_________» (Исполнитель),, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по нижеуказанной форме с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников «_________» (Исполнитель), включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах «_________» (Исполнитель), обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию «_________» (Заказчик),

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»), именуемое в дальнейшем «___________», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и _____, именуемое в дальнейшем «___________», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, подписали настоящее Приложение № ___ к Договору № от г. о нижеследующем:. Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (по состоянию на "___" ________ 20__ г. ). № п/п; Наименование контрагента КОМПАНИИ (ИНН и вид деятельности); Договор//Контракт (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия); Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФИО, паспортные данные, ИНН); Подтверждающие документы (наименование,реквизиты). 1; 2; 3; 4; 5. Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.. "___"________201_г.; _____________________________. (подпись лица-уполномоченного представителя организации-контрагента). Подписи Сторон. ____________________; ______________________.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес (ОАО «СН-МНГ») путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления информации является дата получения (ОАО «СН-МНГ») почтового отправления. Дополнительная информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

- Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.

- Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора.

- Во всем остальном, что не согласовано настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора.

Подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» |  | «_________________________________» |
| Генеральный директор |  | Генеральный директор |
| _____________________________ (ФИО) |  | _____________________________ (ФИО) |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение №14

к договору №        от      .   .201  г.

| СОГЛАСОВАНО ______________ ФИО «_____»___________20___ г. |  |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о пропускном и внутриобъектовом

режимах на объекта

ОАО «СН-МНГ»

Мегион  2015

Приложение №15

к договору №         от      .   .201 г.

Требования к подрядным организациям в части медицинского

обеспечения и проведения медицинских осмотров работников

подрядных организаций, выполняющих работы/оказывающих услуги на

производственных объектах ОАО «СН-МНГ»

1.	Предварительный медицинский осмотр

До начала выполнения работ/оказания услуг, подрядная организация (Подрядчик) обязана организовать и оплатить за счет собственных средств проведение предварительного медицинского осмотра работников на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам, согласно Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

2.	Периодический медицинский осмотр

Подрядчик должен организовать и оплатить за счет собственных средств проведение периодического медицинского осмотра работников в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

3.	Медицинское обслуживание работников

Подрядчик обязан обеспечить условия для своевременного получения работниками медицинской помощи в соответствии с требованиями законодательства, включая требования Трудового кодекса Российской Федерации (статьи 212, 223) и Федерального Закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (статьи 24,98).

Экстренная первичная медико-санитарная медицинская помощь работникам Подрядчика (в случаях травм, острых заболеваний) оказывается персоналом здравпунктов  Заказчика    или здравпунктами Подрядчика в соответствии с Планом экстренного медицинского реагирования на участке проведения работ.

4.	Предвахтовый медицинский осмотр

При выполнении работ/оказании услуг вахтовым методом, Подрядчик должен организовать из собственных средств предвахтовый медицинский осмотр, в соответствии с п. 8 Постановления №794/33-82 от 31.12.1987 «Основные положения о вахтовом методе организации работ».

5.	Предрейсовый медицинский осмотр

Подрядчик обязан организовать проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей, на период выполнения работ/услуг на производственных объектах ОАО «СН-МНГ» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 № 196 – ФЗ  «О безопасности дорожного движения» и Стандартом «Транспортная безопасность в ОАО «СН-МНГ»  СТБ 034-2015.

6.	Страхование

Каждый сотрудник Подрядчика на весь срок проведения им работ/оказания услуг на объектах Обществ должен иметь при себе действующий полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

7.	Оказание первой помощи

Подрядчик обязан организовать обучение своих сотрудников оказанию первой помощи в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 225. Обучение в области охраны труда) и Правил     безопасности     в     нефтяной     и     газовой     промышленности, утвержденных  Приказом  Ростехнадзора  от 12.03.2013 N 101,  а также организовать медицинское обеспечение работников и укомплектовать производственные объекты аптечками, в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (Статья 223. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников) и Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам».

8.	Проверка Подрядчика

Заказчик (ОАО «СН-МНГ») имеет право проводить проверки медицинского обеспечения персоналом Подрядчика и наличие подтверждающих документов о прохождении им обязательных медицинских осмотров, а также участвовать в проведений расследовании  несчастных случаев, связанных с нарушениями в состоянии здоровья персонала Подрядчика. Заказчик имеет право периодически запрашивать информацию о состоянии медицинской профессиональной пригодности работников Подрядчика с целью контроля соблюдения требований законодательства.

9. Ответственность Подрядчика за несоблюдение требований

Допуск к работе сотрудника, не прошедшего предварительный и/или периодический медицинский осмотр, равно как и сотрудника получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ/оказанию услуг является нарушением действующего законодательства и влечёт ответственность Подрядчика в размере не менее 100 тыс. руб. за каждый выявленный случай.

Подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» |  | «_________________________________» |
| Генеральный директор |  | Генеральный директор |
| _____________________________ (ФИО) |  | _____________________________ (ФИО) |
| М.П. |  | М.П. |

Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1. Изучив условия предложения делать оферты №985/ТК/2015 от «___»___________2015 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «СН - МНГ» договор на выполнение работ по содержанию дорог, содержанию и восстановлению причалов, намораживанию и содержанию зимних дорог и ледовых переправ на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

2. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _________________________________________________

Местонахождение: __________________________________________________________

Почтовый адрес: ____________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ________________________________________

Организационно - правовая форма: ____________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: __________________________________

Банковские реквизиты: _______________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

___________________________________________________________________________

3. Мы признаем право ОАО «СН - МНГ» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «СН - МНГ».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

| На бланке участника закупки Исх. Номер, Дата | Адрес: 628684, ХМАО-Югра, г. Мегион, улица Кузьмина, дом 51 |  |
| --- | --- | --- |
|  | от |  |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ 2015 г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «СН-МНГ» с целью заключения договора на выполнение работ по содержанию дорог, содержанию и восстановлению причалов, намораживанию и содержанию зимних дорог и ледовых переправ на следующих условиях:

| Предмет оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Закупки> |
| --- | --- |
| Сроки оказания работ/услуг с 15.02.2016 г по 30.04.2016 г. | да/нет |
| Стоимость предложения в руб. (без НДС) |  |
| Сумма предложения в руб. (с НДС) |  |
| Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Принятие договора (Форма 3) в неизменном виде | да/нет |
| Условия оплаты: в течение 60 дней со дня окончания месяца выполнения работ, на основании счетов-фактур выставленных Исполнителем, на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ | да/нет |
| Дополнительные условия: опцион: увеличение (+30%), уменьшение (-30%) | да/нет |

- Настоящее предложение может быть акцептовано до «31» марта 2016 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части товаров / работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 6 «Таблица цен»

ТАБЛИЦА ЦЕН

| Наименование услуги | Заказчик | Срок выполнения | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС (18%), руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В соответствии с Лотом № 918.1 | ОАО «СН-МНГ» | с 15.02.2016 г. по 30.04.2016 г. |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Базис выполнения работ | В соответствии с Лотом № 918.1 |
| --- | --- |
| Форма оплаты | - Заказчик обязуется осуществить оплату оказанных услуг в течение 60 дней со дня окончания месяца выполнения работ, на основании счетов-фактур выставленных Исполнителем, на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ |
| Срок оказания услуг | с 15.02.2016 г. по 30.04.2016 г. |

______________________________________

(подпись, М.П.)

______________________________________

(Ф.И.О. подписавшего, должность

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО: 985/ТК/2015

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 8 «Калькуляция»

Калькуляция стоимости намораживания зимней автодороги

с расшифровкой по статьям затрат

| № п/п | Статьи затрат | Итого (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы |  |
| 2 | Фонд заработной платы |  |
| 3 | Страховые взносы |  |
| 4 | Амортизационные отчисления |  |
| 5 | Транспортные услуги |  |
| 6 | Прочие расходы* |  |
| 7 | Итого прямых затрат | =п1+п2+п3+п4+п5+п6 |
| 8 | Накладные расходы |  |
| 9 | Итого с накладными расходами | =п7 +п8 |
| 10 | Рентабельность |  |
| 11 | Всего стоимость работ | =п9+п10 |
| 12 | стоимость за 1 км |  |

* 	п 8 «Прочие расходы» необходимо дополнительно расшифровать (внутри калькуляции) .

** 	Дополнительно  необходимо  предоставить расшифровку (в разрезе количественных и ценовых показателей) .

*** Перечень указанных статей затрат не является закрытым, при необходимости его можно дополнить, без исключения указанных в калькуляции статей затрат (расходов).

Калькуляция стоимости содержания зимней автодороги

с расшифровкой по статьям затрат

| № п/п | Статьи затрат | Итого (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы |  |
| 2 | Фонд заработной платы |  |
| 3 | Страховые взносы |  |
| 4 | Амортизационные отчисления |  |
| 5 | Транспортные услуги |  |
| 6 | Прочие расходы* |  |
| 7 | Итого прямых затрат | =п1+п2+п3+п4+п5+п6 |
| 8 | Накладные расходы |  |
| 9 | Итого с накладными расходами | =п7 +п8 |
| 10 | Рентабельность |  |
| 11 | Всего стоимость работ | =п9+п10 |
| 12 | стоимость за 1 км |  |

* 	п 8 «Прочие расходы» необходимо дополнительно расшифровать (внутри калькуляции) .

** 	Дополнительно  необходимо  предоставить расшифровку (в разрезе количественных и ценовых показателей) .

*** Перечень указанных статей затрат не является закрытым, при необходимости его можно дополнить, без исключения указанных в калькуляции статей затрат (расходов).

Приложение № 1 к форме 8

Перечень (расшифровка) материалов, применяемых (наименование организации) при производстве работ по типу сделки №_____________

| №№ | Наименование материала (полное) | Ед-изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС | Цена без НДС ОКЗП | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: столбец 7 претендентом не заполняется.

Контактный тел. контрагента