Приложение № 2

к договору №_____ от «___»____________20___г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № этапа | Структурное подразделение | Цех | Наименование работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АНГДУ | НГП-3 | Технологический регламент по эксплуатации системы промысловых трубопроводов ( нефтесборных трубопроводов и водоводов высокого давления) Покамасовского м/р | 01.01. – 31.01.2016 |
|  |  |  | Технологический регламент по эксплуатации системы промысловых трубопроводов ( нефтесборных трубопроводов и водоводов высокого давления) Кетовского м/р |  |
|  |  |  | Технологический регламент по эксплуатации системы промысловых трубопроводов ( нефтесборных трубопроводов и водоводов высокого давления Ново-Покурского м/р |  |
|  | Проверка, устранение замечаний, согласование (подписание) технологических регламентов по эксплуатации трубопроводов |  |  | 01.02. – 28.02.2016 |
| 2 | АНГДУ | НГП-3 | Технологический регламент по эксплуатации системы промысловых трубопроводов ( нефтесборных трубопроводов и водоводов высокого давления) Северо-Островного и Южно-Островного м/р | 01.03. – 31.03.2016 |
|  |  | НГП-1 | Технологический регламент по эксплуатации системы промысловых трубопроводов ( нефтесборных трубопроводов и водоводов высокого давления) Аганского м/р |  |
|  |  | НГП-2 | Технологический регламент по эксплуатации системы промысловых трубопроводов ( нефтесборных трубопроводов и водоводов высокого давления) Мегионского м/р |  |
|  | Проверка, устранение замечаний, согласование (подписание) технологических регламентов по эксплуатации трубопроводов |  |  | 01.04. – 30.04.2016 |
| 3 | Управление «Сервис-нефть» |  | Тех. регламент на напорный нефтепровод ДНС-1 УПСВ Южно-Аганского м/р - т.вр. Напорный нефтепровод АКСП - ВЦТП. | 01.05. – 31.05.2016 |
|  |  |  | Тех. регламент на напорный нефтепровод АКСП Аганского м/р - ВЦТП. |  |
|  |  |  | Тех. регламент на напорный нефтепровод ДНС-1 с УПСВ Мегионского м/р - ВЦТП |  |
|  | Проверка, устранение замечаний, согласование (подписание) технологических регламентов по эксплуатации трубопроводов |  |  | 01.06. – 30.06.2016 |
| 4 | Управление «Сервис-нефть» |  | Тех. регламент на напорный нефтепровод ДНС-2 с УПСВ Аганского м/р - АКСП. | 01.07. – 31.07.2016 |
|  |  |  | Тех. регламент на напорный нефтепровод МДНС - ДНС-1 Покамасовского м/р. |  |
|  |  |  | Тех. регламент по эксплуатации промысловых трубопроводов Северо-Ореховского м/р |  |
|  | Проверка, устранение замечаний, согласование (подписание) технологических регламентов по эксплуатации трубопроводов |  |  | 01.08. – 31.08.2016 |
| 5 | Управление «Сервис-нефть» |  | Технологический регламент по эксплуатации системы промысловых трубопроводов ( нефтесборных трубопроводов и водоводов высокого давления) Северо-Покурского (Лугового) м/р | 01.09. – 30.11.2016 |
|  |  |  | Тех. регламент на напорный нефтепровод ДНС-1 Ватинского м/р - Ватинский ЦТП |  |
|  |  |  | Тех. регламент на напорный нефтепровод ДНС-2 Ватинского м/р -т.вр. в нефтепровод ДНС-1 Ватинскогом/р - Ватинский ЦТП |  |
|  |  |  | Тех. регламент на напорный нефтепровод КУУН№ 512-т.вр. В магистральный нефтепровод D 720х10 |  |
|  |  |  | Тех. регламент на напорный нефтепровод ДНС-1 Северо-Покурского м/р - Ватинский ЦТП D 325х10 |  |
|  | ВНГДУ | ГЦ | Тех. регламент по эксплуатации газопроводов сбора и транспорта нефтяного (попутно-добываемого) газа месторождений ВНГДУ ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" |  |
|  | Проверка, устранение замечаний, согласование (подписание) технологических регламентов по эксплуатации трубопроводов |  |  | 01.12. – 31.12.2016 |

| ЗАКАЗЧИК |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| ОАО «СН-МНГ» |  | «__________________________» |
| Генеральный директор (должность иного уполномоченного на основании Доверенности) |  | Генеральный директор (должность иного уполномоченного на основании Доверенности) |
| _________________________ (ФИО) |  | ________________________ (ФИО) |
| М.П. |  | М.П. |