Приложение № 1 к Договору № ______ от ________________

## РЕГЛАМЕНТ

## взаимоотношений при производстве

## геофизических  исследований и прострелочно – взрывных работ в скважинах (ГИРС)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент предназначен для регулирования отношений между Заказчиком и Подрядчиком при выполнении геофизических исследований и работ в скважинах (ГИРС) на месторождениях Заказчика.

1.2. Положения данного Регламента распространяются на:

Заказчика – ОАО «СН-МНГ» и его структурные подразделения, а также подрядные организации, выполняющие для Заказчика работы по капитальному и подземному ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов.

Подрядчика – «__________», выполняющий ГИРС согласно договору, заключенному с Заказчиком, а также привлекаемых им субподрядчиков.

- ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК

2.1. Заказчик  в 10-дневный срок после заключения Договора представляет Подрядчику подписанный руководителем и заверенный печатью организации Список должностных лиц, имеющих право подачи заявок на производство ГИРС, их переноса или отмены и Список телефонных номеров факсов и адресов электронной почты ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», с которых будут подаваться заявки на производство ГИРС (Приложение Ж к настоящему Регламенту).

2.2. Заявки на производство ГИРС оформляются Заказчиком по установленной Подрядчиком форме (Приложения А, Б к настоящему Регламенту) с указанием расстояния до скважины и  передаются Подрядчику по телефону или факсу.

2.3. Заявки на производство ГИРС принимаются диспетчерской службой Подрядчика с телефонных номеров факсов Заказчика круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, не менее чем за 8 часов до начала работ на ближние месторождения (при расстоянии до 150 км), не менее чем за 12 часов (от 150 до 200 км) и не менее чем за 24 часа (свыше 200 км) до начала работ. Заявка на производство работ при заброске спецтехники и геофизического оборудования на месторождение вертолетом  принимается не менее чем за 36 часов до начала работ, а на переброску техники со скважины на скважину не менее чем за 48 часов.

2.4. Заявка на производство работ при заброске спецтехники и геофизического оборудования на месторождение вертолетом  принимается не менее чем за 36 часов до начала работ, а на переброску техники со скважины на скважину не менее чем за 48 часов.

2.5. Заявки на инклинометрические замеры принимаются не менее чем за 12 часов до начала работ.

2.6. Заказчик обязан распределять заявки равномерно в течение суток.

2.7. Заказчик  должен подтвердить по телефону готовность скважины к проведению ГИРС или сделать перенос заявки, а также внести изменения интервалов перфорации не позже чем:

за 4 часа     - при расстоянии до объекта до 150 км;

за 6 часов   - при расстоянии до объекта от 150 до 200 км;

за 8 часов   - при расстоянии до объекта свыше 200 км.

за 10 часов - при расстоянии до объекта 300-400 км.

за 12 часов - при расстоянии до объекта 400 -500 км.

за 14 часов - при расстоянии до объекта 500 – 600 км.

за 16 часов - при расстоянии до объекта 600-700 км.

2.8. Если в течение указанных выше сроков уточнение времени и подтверждение готовности скважины не последует, то заявка считается отмененной.

2.9. Допускается два переноса времени готовности скважины. Третий перенос времени готовности скважины является либо подтверждающим заявку, либо считается новой заявкой, которая должна быть сделана в соответствии п.2.3.-2.6 Регламента.

2.10. Количество перфоотрядов, выделяемых Подрядчиком на выполнение прострелочно – взрывных работ в скважинах в сутки, определяется исходя из представленных Заказчиком объемов работ на текущий месяц (согласно Приложения № 4 к Договору «Расчет стоимости и объем работ на 20___г.).

2.11. В случае, когда суточное количество поданных Заказчиком заявок превышает количество выделенных Подрядчиком производственных перфоотрядов, Подрядчик согласовывает с Заказчиком очередность их выполнения.

2.12. При отмене заявки Заказчиком допускается переориентация перфоотряда на выполнение другой заявки, если вид исследований, время начала и объем работ соответствуют первоначально заявленным.

2.13. В случае неподготовленности Заказчиком скважины к проведению прострелочно-взрывных работ после выезда перфоотряда, повторная заявка на эту скважину принимается Подрядчикам в общем порядке. Холостой проезд оформляется двухсторонним актом с указанием причин неподготовленности скважины.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА СКВАЖИНЕ

3.1. Заказчик обязан обеспечить, а Подрядчик проверить подготовку скважины для информативного, качественного, безопасного и безаварийного проведения ГИРС в соответствии с типовыми условиями, изложенными в ”Правилах безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ НГП)”, “Правилах геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах (ПГИРС)”, составить и подписать Акт готовности  скважины к ГИРС (Приложение Б).

3.2. В случае невозможности подготовить скважину в соответствии требованиями п.3.1. настоящего Регламента, а также при выполнении специальных работ, ГИРС выполняются по разовым проектам, разработанным Заказчиком и согласованным с Подрядчиком, с принятием мер по обеспечению безопасности и безаварийности работ.

3.3. На период проведения ГИРС Заказчик обязан обеспечить присутствие ответственного представителя Заказчика, имеющего право подписи всех документов, которые составляются на скважине.

3.4. При отсутствии подъездных путей к скважине, Заказчик выделяет транспортные средства для доставки к скважине и обратно геофизической техники, оборудования, аппаратуры, материалов и людей.

3.5. При базировании партий Подрядчика на скважине предоставлять Подрядчику помещение с коммунальными услугами, охраняемую стоянку для спецтехники, а также обеспечивать заправку спецтехники Подрядчика горюче-смазочными материалами за счет Подрядчика.

При проведении ГИРС на отдаленных объектах (свыше 200 км) Заказчик производит заправку спецтехники Подрядчика на своих АЗС по ведомостям Подрядчика за счет Подрядчика.

3.6. Заказчик в случае необходимости обеспечивает Подрядчика необходимой спецтехникой (ППУ и др.) на весь период работы на скважине геофизической партии без перерыва.

3.7. При необходимости Заказчик предоставляет Подрядчику линию связи для передачи геофизической информации в КИП Подрядчика или  канал спутниковой связи за счет Подрядчика.

3.8. Работники буровой бригады (бригады освоения, КРС) должны обеспечивать, по указанию начальника партии (отряда), проведение вспомогательных работ, связанных с разгрузкой,  погрузкой  и  перемещением  геофизического  оборудования  в  пределах  скважины,  а  также  проведением  скважинных  операций.  Привлечение  работников  Заказчика  к  работам,  указанным  выше,  допускается  лишь  при  необходимости  использования  оборудования  буровой  установки.

3.9. Прострелочно-взрывные работы в темное время суток выполняются при условии соблюдения правил ЕПБ при ВР.

3.10. ПВР в праздничные дни производится при условии отсутствия запретов от органов Госгортехатомнадзора и органов МВД.

3.11. При наличии радиогеохимических изменений фона ГК и невозможности привязки интервала перфорации по кривой ГК, составляется двухсторонний акт за подписями начальника перфораторной партии и  ответственного представителя Заказчика о прекращении производства ПВР. В этом случае Подрядчик по согласованию с Заказчиком в срок согласно поданным заявкам на дополнительные работы сначала выполняет привязочный каротаж комплексом ННКт+ГК отдельным выездом каротажной партии с выдачей привязочного материала, а затем осуществляет повторный выезд перфораторной партии для производства ПВР.

3.12. При низких температурных режимах воздуха (указанных в постановлении губернатора ХМАО) работы производятся по согласованному с Заказчиком плану.

3.13. Очередность производства ГИРС с применением специальных технологий, не вошедших в “Прейскурант на производство геофизических исследований и работ в скважинах” (Приложение № 2 к Договору), согласовывается  с Заказчиком.

3.14. По окончании работ начальник производственной партии Подрядчика записывает в буровой (вахтовый) журнал следующие предварительные данные, согласно выполненного комплекса ГИРС:

- забой скважины, искусственный забой;

- глубину подвески НКТ;

- отметки о выполненных работах в соответствии с заявленным объемом;

- забойное давление;

- информацию о результатах отбивки интервала перфорации локатором муфт;

- глубину установки пакера, истинные глубины реперов;

- по требованию прикладывает бумажные копии каротажных диаграмм;

3.15. Обо всех происшедших на скважине оставлениях и авариях, независимо от их характера, составляется двухсторонний акт (при ПРС КРС – 3-х сторонний акт). Акт подписывается начальником партии, мастером (бурильщиком) бригады и ответственным представителем Заказчика. В 3-х дневный срок, с момента оставления или аварии, создается двухсторонняя комиссия для определения виновной стороны. Комиссия создается по инициативе любой из сторон.

3.16. По окончании работ ответственным представителем Заказчика подписывается оформленный Подрядчиком в двух экземплярах Акт-наряд (Приложение В) к настоящему Регламенту) с указанием в примечании наличия других актов, если таковые были составлены. При отсутствии в акт-наряде информации о составлении других актов, последние считаются недействительными.

3.17.  Подпись ответственного представителя Заказчика должна быть заверена печатью (штампом) Заказчика на месте производства работ.

- ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

4.1. Содержание документов геофизической отчетности регламентируется стандартами на представление заключений и требованиями Заказчика, которые должны быть оформлены в виде Технологических требований, Технических заданий или прочих регламентирующих документов и содержать подробные сведения о форматах цифровых данных, мнемониках, составе, формах представления и количестве копий диаграммного материала.

4.2. При изменении в процессе выполнения Договора требований Заказчика к оформлению документов геофизической отчетности допускается изменение стоимости интерпретационных работ в соответствии пунктом 4.12. Договора, если для соблюдения новых  требований Заказчика Подрядчик вынужден нести дополнительные затраты, связанные с увеличением норм расходных материалов, приобретением или модификацией программных продуктов, методическими исследованиями и экспертными услугами.

4.3. Результаты обработки и интерпретации данных ГИРС в цифровом виде и на бумажных носителях в количестве одной цветной копии передаются Заказчику в указанные ниже сроки (с момента доставки материалов геофизических исследований на базу):

Для геофизических исследований и прострелочно-взрывных работ при ТКРС:

Не позднее чем через 8 часов – предварительное заключение (по телефону), письменное заключение (по факсу), электронной почтой (скан-образ, либо формат WORD (Приложение З к настоящему Регламенту) по определению:

  Забойного давления

  Гидродинамических параметров пластов

  Положения оборудования и искусственного забоя

Не позднее чем через 12 часов – предварительное заключение (по телефону), письменное заключение (по факсу), электронной почтой (скан-образ, либо формат WORD (Приложение З к настоящему Регламенту) по определению:

  интервалов и источников обводнения

  заколонных перетоков жидкости и газа,

  профиля поглощения,

  ГНК, ВНК, текущего насыщения по одному объекту,

  негерметичности обсадных колонн.

Не позднее чем через 24 часа –

А) Окончательное заключение  на бумажном и электронном носителях (оформленное в соответствии с техническими требованиями к цифровому материалу геофизических исследований скважин Заказчика (Приложение №11 к Договору) по определению:

  интервалов и источников обводнения,

  профилей поглощения,

  негерметичности обсадных колонн и заколонных перетоков,

  ГНК и загазованности заколонного пространства;

Б) Графические материалы на бумажных и электронных носителях.

Не позднее чем через 48 часов –

 качества цементирования,

 заключение по текущему насыщению разреза по данным ИННК,

 графические материалы на бумажных и электронных носителях

4.4. Ежедневно предоставлять сводки по выполненным работам, а также ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Заказчику отчет о выполненных работах, содержащие следующую информацию: дата замера, № скважины, куст, месторождение, цель исследования, краткие результаты исследования. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, являющегося началом следующего квартала - предоставлять информацию в электронном виде и на бумажных носителях в двух экземплярах.

4.5. Претензии со стороны Заказчика о не соответствии выданных результатов ГИРС требованиям к документам геофизической отчетности  принимаются интерпретационной службой Подрядчика в течение трех суток с момента передачи результатов интерпретации.

Претензии, оформленные в письменном виде за подписью ответственного представителя (специалиста геологической службы) Заказчика, передаются только в руки ответственного специалиста интерпретационной службы Подрядчика, который должен расписаться в получении претензии в сопроводительном документе Заказчика.

4.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления отчетности (п.4.3.-4.4. Регламента) Заказчик вправе предъявить пени в размере 1% от стоимости скважино-операции.

4.6. В срок не более одних суток (не считая выходных дней) с момента поступления претензии Подрядчик аргументировано обосновывает результаты интерпретации или переделывает их с учетом характера претензии. В последнем случае все копии ранее выданных материалов ГИРС подлежат изъятию из мест хранения Заказчика и возврату в интерпретационную службу Подрядчика.

Факт переделки результатов интерпретации отражается «Справкой о повторной выдаче документов геофизической отчетности» за подписью ответственного представителя (специалиста интерпретационной службы) Подрядчика.

4.7. Решение спорных вопросов, не урегулированных изложенной выше процедурой, разрешается в соответствии с разделом 14 Договора.

5.  ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

5.1. Подрядчик подекадно представляет Заказчику следующие платежные документы:

5.1.1. Вторые экземпляры подписанных актов-нарядов (Приложение В);

5.1.2. Справку о выполненных работах, составленную на основании подписанных Заказчиком актов-нарядов - в 2-х экземплярах;

5.1.3. Акт выполненных работ (приложение Г к настоящему Регламенту) – в 2-х экземплярах;

5.1.4. Счет-фактуру в 3-х экземплярах на оплату выполненных работ.

5.2. Все другие документы, оформляемые по требованию Заказчика и не имеющие отношения к платежным документам, представляются Подрядчиком за дополнительную плату.

5.3. В случае претензий Заказчика к качеству выполненных работ или несогласия с суммами выставленных Подрядчиком счетов Заказчик обязан в пятидневный срок, не включая выходных, с момента получения Акта выполненных работ письменно уведомить Подрядчика об этом и аргументировано обосновать свои претензии. Если претензии Заказчика не были предъявлены Подрядчику в установленный срок, счета считаются принятыми и подлежат оплате в установленные сроки согласно п.5.5. Договора.

5.4. Если претензии были предъявлены, Подрядчик обязан в течение 3-х рабочих дней с момента получения претензий, поданных в соответствии с п. 4.5 настоящего Регламента, урегулировать их,  в том числе, в случае необходимости, внести соответствующие изменения в выданные результаты ГИРС, Акт выполненных работ и счет-фактуру, в соответствии с принятыми Заказчиком объемами ГИРС.

5.5. Спорные объемы ГИРС, которые не приняты Заказчиком в текущем месяце, предъявляются к оплате в следующем за отчетным месяце, после урегулирования разногласий.

5.6. Заказчик обязан в срок не более 5(пяти) рабочих дней с момента получения подписать Акт выполненного объема работ и оплатить услуги Подрядчика в соответствии с п. 5.5. Договора на производство ГИРС.

Приложения к Регламенту:

А – Заявка на производство прострелочно-взрывных работ;

Б – Акт о готовности эксплуатационной скважины к проведению прострелочно-взрывных работ (ПВР);

В – Акт-наряд;

Г – Акт выполненных работ;

Е -  Перечень видов геофизических исследований и прострелочно-взрывных работ в скважинах, выполняемых Подрядчиком ________;

Ж - телефонных номеров факсов и адресов электронной почты ОАО «СН-МНГ», с которых будут подаваться заявки на производство ГИРС;

З – Список телефонных номеров, факсов и адресов электронной почты ОАО «СН-МНГ».

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор |
| --- | --- |
| ___________________________ | ОАО «СН-МНГ» |
| ___________________________ФИО | _______________________ ФИО |
| м.п. | м.п. |